西安市智慧教育大平台

项目初步设计方案

项目名称：西安市智慧教育大平台

需求单位：西安市教育局

建设单位：西安市教育局

设计单位：西安市教育局

日    期：2024年4月9日

目  录

第1章 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 建设类别	1

1.3 项目单位、项目负责人	1

1.4 编制单位	1

1.5 编制依据	1

1.5.1 政策文件	1

1.5.2 标准规范	2

1.6 项目建设目标、规模、建设期	5

1.6.1 建设目标	5

1.6.2 建设规模	7

1.6.3 建设周期	7

1.7 项目建设内容一览表	8

1.8 总投资及资金来源	11

1.9 效益及风险	12

1.9.1 经济效益分析	12

1.9.2 社会效益分析	12

1.10 主要结论和建议	14

1.11 相对可研报告批复的调整情况	14

第2章 项目单位概况	15

2.1 项目单位概况	15

2.2 项目单位职能业务	15

2.3 项目实施机构与职责	16

2.4 本单位信息化总体框架图	17

第3章 现状分析	20

3.1 政策标准分析	20

3.1.1 项目背景和依据	20

3.1.2 国家政策分析	20

3.1.3 陕西省政策分析	23

3.1.4 西安市政策分析	24

3.2 智慧校园建设现状	25

3.3 业务现状	37

3.3.1 数字化教学服务业务现状	37

3.3.2 学生健康管理业务现状	43

3.3.3 校园综合管理业务现状	51

3.3.4 学前教育管理业务现状	56

3.3.5 教师全息画像业务现状	62

3.3.6 师生信息素养提升业务现状分析	67

3.3.7 智慧决策业务现状	70

3.3.8 教育电子地图业务现状	73

3.3.9 教育统计业务现状	78

3.4 应用系统现状分析	83

3.4.1 业务系统建设情况	83

3.4.2 本次对接存量系统现状	89

3.5 应用支撑现状分析	100

3.6 终端系统现状分析	100

3.6.1 教育Web门户	100

3.6.2 教育公共服务小程序	101

3.6.3 教育客户端	104

3.7 数据资源现状分析	104

3.7.1 西安市教育数仓建设情况	104

3.7.2 数据资源共享现状	105

3.7.3 西安市一体化数字资源管理中枢平台现状	105

3.7.4 西安教育大数据平台现状	106

3.7.5 数据资源的管理情况及差距	107

3.8 网路安全现状分析	108

3.8.1 网络环境现状	108

3.8.2 等级保护现状	108

3.8.3 密码应用现状	108

3.8.4 安全管理现状	110

3.9 信息化基础设施现状分析	112

3.10 运行维护现状	113

第4章 需求分析	114

4.1 业务需求分析	114

4.1.1 数字化教学服务业务需求分析	114

4.1.2 学生健康管理业务需求分析	119

4.1.3 校园综合管理业务需求分析	127

4.1.4 学前教育管理业务需求分析	132

4.1.5 教师全息画像业务需求分析	144

4.1.6 师生信息素养提升业务需求分析	146

4.1.7 智慧决策业务需求分析	155

4.1.8 电子地图业务需求分析	157

4.1.9 教育统计业务需求分析	164

4.2 应用系统功能需求分析	176

4.2.1 数字化教学服务系统功能需求分析	176

4.2.2 学生健康管理系统功能需求分析	180

4.2.3 校园综合管理系统功能需求分析	182

4.2.4 学前教育管理信息系统功能需求分析	185

4.2.5 教师全息画像系统功能需求分析	188

4.2.6 师生信息素养提升活动系统功能需求分析	194

4.2.7 数字教育大脑应用系统功能需求分析	196

4.2.8 教育电子地图系统升级扩建功能需求分析	197

4.2.9 教育统计基础数据库系统升级扩建功能需求分析	198

4.3 应用支撑需求分析	204

4.3.1 业务支撑	205

4.3.2 技术支撑	206

4.4 数据资源需求分析	207

4.4.1 数据治理需求	207

4.4.2 数据治理软件的功能需求分析	208

4.4.3 本项目数据供给清单	209

4.4.4 本项目数据需求清单	210

4.4.5 数据库建设需求	211

4.5 终端系统需求分析	215

4.5.1 “i西安”教育版web门户需求分析	215

4.5.2 “i西安”便民服务端教育版专区小程序需求分析	217

4.6 网络安全需求分析	219

4.6.1 等级保护需求	219

4.6.2 密码应用需求分析	222

4.6.3 国产自主可控应用需求	232

4.7 运行维护需求分析	232

4.8 系统性能及其他需求分析	232

4.8.1 用户规模预测	232

4.8.2 并发用户数预测	241

4.8.3 性能需求分析	241

4.9 基础设施需求分析	244

4.9.1 数据量指标分析	244

4.9.2 云服务器资源需求分析	250

4.9.3 云数据库资源需求分析	252

4.9.4 计算资源需求分析	257

4.9.5 网络带宽指标分析	257

4.9.6 系统灾备资源需求	259

4.10 运营服务需求分析	260

4.10.1 运营服务的定位和价值	260

4.10.2 选择服务模式的原因	261

4.10.3 “i西安”教育版客户端与“i西安”APP的关系	262

第5章 总体建设方案	265

5.1 总体设计原则	265

5.1.1 业务设计原则	265

5.1.2 技术设计原则	265

5.2 总体目标与分期目标	267

5.2.1 总体目标	267

5.2.2 建设内容清单	272

5.2.3 分期目标	272

5.3 总体建设任务与分期建设内容	273

5.3.1 总体建设任务	273

5.3.2 分期建设任务	274

5.4 系统总体结构和逻辑结构	277

5.4.1 系统架构	277

5.4.2 数据架构	280

5.4.3 技术架构	281

5.4.4 网络拓扑	283

5.4.5 部署架构	284

5.4.6 路由设计	285

5.4.7 系统内外部关联图	286

5.5 知识产权要求	287

第6章 一期项目建设方案	289

6.1 建设目标、规模与内容	289

6.1.1 建设目标	289

6.1.2 建设规模	289

6.1.3 建设内容	290

6.2 标准规范建设内容	291

6.2.1 学生健康管理系统	291

6.2.2 校园综合管理系统	291

6.2.3 学前教育管理信息系统	291

6.2.4 教师全息画像系统	293

6.2.5 师生信息素养提升实践活动系统	293

6.2.6 统一教育基础数据规范	294

6.2.7 统一教育资源元数据规范	294

6.2.8 统一教育身份认证规范	295

6.2.9 统一教育开放接口规范	295

6.2.10 统一的数据交换规范	296

6.2.11 统一教育应用接入规范	296

6.2.12 统一教育大数据采集规范	296

6.2.13 “i西安”教育版Web门户	296

6.3 数据库设计	297

6.3.1 信息资源分析	297

6.3.2 设计原则与方式	298

6.3.3 性能保障要求	299

6.3.1 库表结构设计	301

6.4 应用系统设计	378

6.4.1 数字化教学服务系统	378

6.4.2 学生健康管理系统	397

6.4.3 校园综合管理系统	415

6.4.4 学前教育管理系统	444

6.4.5 教师全息画像系统	473

6.4.6 师生信息素养提升实践活动系统	485

6.4.7 数字教育大脑应用系统	507

6.4.8 教育电子地图系统升级扩建	518

6.4.9 教育统计基础数据库系统升级扩建	527

6.5 应用系统国产化适配设计	545

6.5.1 教育电子地图系统国产化适配设计	545

6.5.1 教育统计基础数据库系统国产化适配设计	550

6.6 应用支撑系统设计	555

6.6.1 组织中心系统	555

6.6.2 应用中心系统	600

6.6.3 数据中心系统	620

6.7 终端系统设计	641

6.7.1 “i西安”教育版Web门户	641

6.8 数据资源设计	651

6.8.1 数据资源规划	651

6.8.2 数据治理服务	659

6.8.3 数据模型设计	674

6.9 应用系统和数据迁移方案	675

6.9.1 教育电子地图系统迁移方案	675

6.9.2 教育统计基础数据库系统迁移方案	681

6.10 项目软硬件产品的信创适配设计	688

6.10.1 信创国产化所依据的制度规范	688

6.10.2 系统配置及软硬件选型原则	689

6.10.3 平台系统国产化设计要求	690

6.10.4 新建系统的信创适配设计	692

6.10.5 存量系统的信创适配设计	698

6.11 系统软硬件配置清单	699

第7章 二期项目建设方案	704

7.1 建设目标、规模与内容	704

7.1.1 建设目标	704

7.1.2 建设规模	704

7.1.3 建设内容	704

7.2 标准规范建设内容	705

7.3 数据库设计	705

7.3.1 信息资源分析	705

7.3.2 设计原则与方式	706

7.3.3 性能保障要求	707

7.3.4 库表结构设计	708

7.4 应用系统设计	747

7.4.1 数字化教学服务系统续建	747

7.4.2 学生健康管理系统续建	768

7.4.3 数字教育大脑应用系统续建	795

7.5 应用支撑系统设计	857

7.5.1 数据中心系统续建	857

7.6 终端系统设计	868

7.6.1 “i西安”便民服务端教育专区小程序	868

7.6.2 与“i西安”APP的集成设计	880

7.7 数据资源设计	884

7.7.1 数据资源规划	884

7.7.2 数据治理服务	885

7.7.3 数据模型设计	891

7.8 项目软硬件产品的信创适配设计	897

7.8.1 信创国产化所依据的制度规范	897

7.8.2 系统配置及软硬件选型原则	898

7.8.3 平台系统国产化设计要求	899

7.8.4 新建系统的信创适配设计	901

7.9 系统软硬件配置清单	907

第8章 运营服务方案	912

8.1 服务总体方案	912

8.1.1 服务目标	912

8.1.2 业务架构	913

8.1.3 实施框架	913

8.1.4 服务组织架构	917

8.2 信息系统说明	919

8.2.1 系统架构	919

8.2.2 系统功能关系图	921

8.3 运营服务	921

8.3.1 软件运营服务	921

8.3.2 面向局校的技术运营服务	932

第9章 系统备份设计	942

9.1 系统备份等级设计	942

9.2 系统灾备设计	943

9.3 备份策略	943

9.3.1 数据库备份	944

9.3.2 操作系统备份	944

9.3.1 具体备份策略	944

9.3.2 恢复策略	945

9.4 备份工具	946

9.4.1 存储系统层数据复制	946

9.4.2 操作系统数据复制	946

9.4.3 数据库同步复制	946

9.4.4 定时备份	947

9.4.5 持续数据保护	947

9.4.6 副本数据管理	947

9.4.7 数据挂载恢复	947

9.4.8 容灾接管	948

9.5 备份资源需求量	948

第10章 运行维护设计	949

10.1 运维管理规范	949

10.2 运维服务内容	952

10.3 运维服务提供方式	953

10.4 运维服务质量与考核	953

第11章 环保、消防、职业卫生和节能措施的设计	955

11.1 环境影响分析	955

11.2 环保措施及方案	955

11.3 消防措施	956

11.4 职业安全和卫生措施	956

11.5 节能分析	957

11.5.1 用能标准及节能设计规范	957

11.5.2 项目能源消耗种类和数量分析	957

11.5.3 项目所在地能源供应状况分析	957

11.5.4 能耗指标	957

11.5.5 节能措施和节能效果分析等内容	958

第12章 数据资源共享方案	959

12.1 总体思路	959

12.2 数据共享交换软件设计	959

12.3 数据共享交换软件集成方案	959

12.4 项目一期数据资源采集共享交换目录	960

12.4.1 对外共享数据	960

12.4.2 内部可共享数据	962

12.5 项目二期数据资源采集共享交换目录	964

12.5.1 对外共享数据	964

12.5.2 内部可共享数据	965

第13章 网络安全建设方案	966

13.1 等级保护方案	966

13.1.1 系统定级	966

13.1.2 安全体系架构	968

13.1.3 系统安全防护设计	970

13.2 密码应用方案	983

13.2.1 安全目标及设计原则	983

13.2.2 密码应用设计	985

13.2.3 计算平台密码应用方案	986

13.2.4 密码支撑平台方案	991

13.2.5 业务密码应用方案	1004

13.2.6 安全管理方案	1008

13.2.7 安全与合规性分析	1016

13.2.8 实施保障方案	1019

13.3 国产自主可控建设方案	1023

13.4 信息系统安全管理方案	1024

13.4.1 安全策略与组织管理	1024

13.4.2 风险评估与管理	1024

13.4.3 安全体系设计与建设	1025

13.4.4 运维监控与应急响应	1025

13.4.5 合规性与审计	1025

13.4.6 持续改进与优化	1025

13.5 对业务与数据灾难备份恢复的设计	1026

13.5.1 业务与数据在云服务器中备份恢复	1026

13.5.2 业务与数据在NAS存储和OSS对象存储中的备份恢复	1026

13.6 信息安全监控、预警和应急处置设计	1026

13.6.1 信息安全监控体系设计	1026

13.6.2 风险预警机制设计	1027

13.6.3 应急处置预案设计	1027

13.6.4 合规与报告机制	1027

13.6.5 持续改进与优化	1027

第14章 项目建设与运营管理	1028

14.1 领导和管理机构	1028

14.2 项目实施机构	1029

14.3 运行维护机构	1030

14.4 项目管理方案	1030

14.4.1 项目进度管理	1030

14.4.2 项目质量管理	1031

14.4.3 项目资金管理	1032

14.4.4 项目绩效管理	1032

14.5 相关管理制度	1033

第15章 项目招标实施方案	1035

15.1 招标范围	1035

15.2 招标方式	1035

15.3 招标组织形式	1035

第16章 人员配置与训练	1037

16.1 人员配置计划	1037

16.2 人员培训方案	1037

16.2.1 培训目的	1037

16.2.2 培训对象	1037

16.2.3 培训内容	1038

16.2.4 培训方式	1038

第17章 项目实施进度	1039

17.1 项目建设期	1039

17.2 项目实施进度计划	1039

17.3 实施流程	1041

17.4 工作顺序和步骤	1042

17.5 关键步骤的思路和要点	1044

第18章 投资概算和资金来源	1046

第19章 风险与效益分析	1047

19.1 风险分析及对策	1047

19.1.1 风险识别和分析	1047

19.1.2 风险对策和管理	1048

19.2 效益分析	1051

19.2.1 经济效益分析	1051

19.2.2 社会效益分析	1051

项目概述

项目名称

西安市智慧教育大平台

建设类别

建设性专项

项目单位、项目负责人

项目单位：西安市教育局

项目负责人：张西强

编制单位

西安市教育局为方案的编制单位

编制依据

政策文件

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的建议》

《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》

《国家教育事业发展“十四五”规划》

《“十四五”学前教育发展提升行动计划》

《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

《教育部2024年工作要点》

《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》

《陕西省人民政府办公厅关于加快推进全省新型智慧城市建设的指导意见》

《陕西省教育事业发展“十四五”规划》

《陕西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》

《西安市“十四五”规划》

《西安市新型智慧城市建设实施方案（2021-2023）》

《西安市信息化项目集约统筹建设实施方案》

《国家中小学智慧教育平台建设与应用方案》

《基础教育课程教学改革深化行动方案》

标准规范

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）

《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T9386-2008）

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

《全国信息网络系统建设技术规范》（2009修订版）

《信息技术、软件包质量要求和测试》（GB/T17544-1998）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计设计指南》

《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T31168-2014）

《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T31167-2014）

《基于云计算的电子政务云平台》系列标准

《电子政务标准化指南》（GB/T30850.1-2014）

《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）

《信息技术云计算参考架构》（GB/T32399-2015）

《信息技术云计算概览与词汇》（GB/T32400-2015）

《信息技术云数据存储和管理》（GB/T31916-2015）

《云资源管理技术要求》（GB/T31916-2015）

《电子政务术语》（GB/T25647-2010）

《政务信息资源交换体系第2部分：技术要求》（GBT21062.2-2007）

《政务信息资源交换体系第1部分：总体框架》（GBT21062.4-2007）

《政务信息资源交换体系第3部分：数据库接口规范》（GBT21062.4-2007）

《政务信息资源交换体系第4部分：技术管理要求》（GBT21062.4-2007）

《信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南》（GB/Z24294-2009）

《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）

《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）

《XML在电子政务中的应用指南》（GB/Z19669-2005）

《电子政务主题词表编制规则》（GB/T19486-2004）

《电子政务业务流程设计方法通用规范》（GB/T19487-2004）

《电子政务数据元第1部分：设计和管理规范》（GB/T19488.1-2008）

《电子政务数据元第2部分：公共数据元目录》（GB/T19488.2-2008）

《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

《信息技术、软件包质量要求和测试》（GB/T17544-1998）

《信息资源目录体系》（GB21063.1Y2007）

《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T7027-2002）

《分类与编码通用术语》（GB/T10113-2003）

《信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》（GB18030-2000）

《电子政务专题词表编制规则》（GB/T19486-2004）

《政务信息资源目录体系》（GB21063）

《数据元和交换格式》（GB/T7408）

《政务信息资源交换体系》（GB21062）

《数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法》（GB/T7408-1994(EQVISO8601：1988)）

《电子政务数据元素》（GB/T19488.1-2004）

《计算机信息系统安全专用产品分类原则》（GA163-1997）

《计算机信息系统安全产品部件(安全功能检测)》（GA216.1-1999）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息安全技术-网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020 ）

《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)

《信息安全技术-网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《信息安全技术-政府网站云计算服务安全指南》（GB/T38249-2019）

《信息安全技术-信息系统安全管理要求（GB/T20269-2006）

《信息安全技术-个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）

《信息安全技术-信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

《国家电子政务外网信息安全标准体系总体框架》（GW0101-2014）

《国家电子政务外网信息安全标准化工作规范》（GW0102-2014）

《国家电子政务外网安全等级保护基本要求》（GW0103-2014）

《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》（GW0104-2014）

《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》（GW0202-2014）

《国家电子政务外网安全监测体系技术规范与实施指南》（GW0203-2014）

《国家电子政务外网安全管理系统技术要求与接口规范》（GW0204-2014）

《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》（GW0205-2014）

《接入政务外网的局域网安全技术规范》（GW0206-2014）

《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，中国软件行业协会

《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T36964-2018）

《数据管理能力成熟度评估模型》（GBT36073-2018）

《陕西省智慧城市建设要求与技术规范》（GF 61/T JY001.1—2014之“陕西省智慧教育建设技术标准和数据规范”）

《教育管理信息教育管理基础代码》

《JY/T0644—2022 数字教育资源基础分类代码》

《JY/T0641—2022 智慧教育平台基本功能要求》

《JY/T0650—2022 智慧教育平台数字教育资源技术要求》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——教育管理基础代码》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——教育基础信息》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——教育行政管理信息》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——中小学管理信息》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——中职学校管理信息》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——高等学校管理信息》

《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息——教育统计信息》

《JY/T 0607-2021 基础教育教学资源元数据信息模型》

《JY/T 0609-2021 基础教育教学资源元数据 XML绑定》

《JY/T 0610-2021 基础教育教学资源元数据实践指南》

《JY/T 1001-2021 教育管理信息教育管理基础代码》

《JY/T 1002-2021 教育管理信息教育管理基础信息》

《JY/T 1003-2021 教育管理信息 教育行政管理信息》

《JY/T 1004-2021 教育管理信息 普通中小学管理信息》

《JY/T 0633-2022教育基础数据标准》

《JY/T 0637-2022教育系统人员基础数据标准》

《JY/T 0639-2022中小学校基础数据标准》

《国家智慧教育公共服务平台接入管理规范（试行）》

项目建设目标、规模、建设期

建设目标

在“一领域一平台”的定位下，基于市教育局的整体统一规划和设计，西安智慧教育大平台，建成后将覆盖和服务全市各级教育局和各类学校，形成互联互通、用户统一、共享共治、协同服务的互联网+教育融合服务平台，打造成为结构科学、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，促进多样、健康、普惠的西安教育新生态的繁荣。

在统一规划与设计下，西安智慧教育大平台，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面发展的西安教育新生态。

政务目标

通过西安智慧教育大平台的建设，支撑解决教育信息化发展中的问题。打破信息孤岛，构建开放的智慧教育格局和应用生态，转变传统管理模式，提升教育决策科学化、管理精准化、服务个性化，有效支撑“双减”工作的开展。依托智慧教育大平台的服务，为打造教育强市提供技术基础和支撑，同时融入智慧城市发展格局，为广大人民群众提供更为精细更为满意的教育服务。

业务目标

通过西安智慧教育大平台的建设和一批重点应用的落地，首先将极大地提升教育局行政人员的工作效率和局校之间的协同管理效率。特别地：

在学生健康管理方面，将着力打造西安市儿童青少年体育卫生与健康管理的的数字化服务载体，实现数据录存无纸化、管理工作阳光化、结果录入零差错，提高数据的准确性，创新管理模式，大大提升管理水平。

在学前教育管理方面，将解决全市各幼儿园保教与安全监督不及时，各类学前教育机构办学质量监管困难，学前教育资源分配不均等问题。同时将支持亚行和我市在学前教育发展的合作项目所需的指标完成度监测。

在教师队伍建设和发展方面，将实现对全市教师的动态全息档案的掌握、对教师资源的盘点和分析，实现教师评价结果与日常教学场景的闭环，和以评促长的教师队伍发展范式。

信息化目标

通过组织中心、应用中心、数据中心等三大中心的建设、通过与存量系统和平台的集成和融通，最终形成“1”座数据中心，从而解决原先烟囱式的垂直场景应用建设模式带来的数据不同、流程不同、业务协同难的问题。同时也将通过上下级组织关联的耦合联动机制、灵活的权限域设计和丰富的接口组件能力实现大平台对区县级教育局的能力共享、助力区县级教育局快速高效、低成本地实现。区县一级的教育数字化服务基座能力。

通过面向全市局校的数据服务门户，结合基座中的数据中心能力，实现教育各类用户访问入口、各类应用数据的集约和标准统一，对基础数据实现统一维护管理和“一数一源”，让业务“数据”统一起来。通过伴随式数据采集、主题式数据交换和个性化数据挖掘，形成市局主导设计实施、学校深度参与的数据治理和数据服务模式。

此外，还将为全市各级各类教育组织和用户提供高效的“局-校-家”沟通和办公协同的统一访问入口，“i西安”教育版客户端将成为各级各类学校的使用数字教育服务的载体，承载各类场景的应用和服务资源，从而促进2026年之前100%学校达到数字校园标准的目标实现。

建设规模

本项目建设规模将服务于西安市全部学前教育及基础教育学段。

其中涉及西安全市的各级区、县的幼儿园、小学、初中、高中、中职、特殊和专门学校共计3700余所。涵盖的用户组织群体有市、区县教育局、学校管理者、教师、学生、家长共计约500多万人。

集成的存量应用包含：西安教育综合服务平台、西安市优质教育资源共享平台、西安市教育督导信息管理平台、西安教育统计基础数据库系统、西安市校园一键报警系统、西安市校园安全防控应急管理平台、教育电子地图系统。

新建应用包含：数字化教学服务系统、数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统、教师全息画像系统、学前教育管理信息系统、校园综合管理系统、师生信息素养提升实践活动系统。

升级/国产化适配/迁移：教育电子地图系统、教育统计基础数据库系统。

运营服务包含：软件运营服务、面向局校的技术运营服务。

外部平台包含：国家智慧教育公共服务平台集成、“i西安”APP集成、陕西教育大平台的基础。

建设周期

西安智慧教育大平台项目建设周期共计为两年，分两期建设完成，共计730天。

其中第一期建设周期为2024年6月至2025年6月，约365天。

第二期建设周期为为2025年4月至2025年12月，约270天。

项目建设内容一览表

西安智慧教育大平台主要建设内容如下：

建设内容表

| 主要建设内容 | 子项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用系统 | 数字化教学服务系统 | 数字化教学服务系统是一个集成了教材、课件、教案、试卷、作业设计等各类教学资源的平台，通过网络技术实现资源的统一管理、调度和利用。该系统旨在提高教学机构的教学质量和效率，实现教学资源的共享和协作。 | 一期/二期建设 |
|  | 学生健康管理系统 | 实现对学生体检、学生传染病等数据的采集及管理，有效整合教育及卫生资源，使学生健康管理工作由原来的各自为政转化为互联互通，从而达到信息利用的最大化。同时通过平台中图表、曲线等直观智能化的数据分析，提高政府、教育、卫生部门对学生健康问题的敏感性和科学决策，做到疾病早发现、早干预，实现早期管理的可及性、有效性，同时降低干预成本。通过该平台随时掌握、监测各级各类学校在校学生的健康状况，并对学生的发病情况做全面系统分析，为防病提出针对性的建议及对疾病预警预测。 | 一期/二期建设 |
|  | 学前教育管理信息系统 | 学前教育管理信息系统按照“市级一级建设、市区校三级使用、联通学前校点”的模式整体谋划布局。市级学前平台连接幼儿园智慧校园系统，通过“标准统一、接口规范、安全高效”的规范统一建设，遵循“标准规范统一、用户实名唯一”的要求，建设全市统一映射教育管理关系的实名制用户信息库、遵循教育相关数据标准的信息库、通过伴随式采集形成的管理应用情况信息库，形成全市一体的枢纽环境。数据互联互通，实现学前业务一网通办，数据驱动深度挖掘，逐步推动智慧学前教育管理进程。推进人工智能技术和学前教育应用的深度融合，通过打破信息孤岛，创新数据采集方式，从而建设各类学前教育管理相关数据汇聚、整合、清洗及建模的自动化的、科学的循环生态，构建学前教育发展及监测数据模型，服务教育行政部门、幼儿园管理、评估监测的各类数据模型，实现对区域、学校的科学评估。提高效率开放资源，助力学前管理队伍专业能力进阶。依托统一平台进行学前工作管理应用系统建设，为我市各级学前教育管理者和幼儿园提供管理信息化服务。共享优质的培训资源，优化培训体系。助力教育学前教育管理队伍整体工作效率的提升。 | 一期建设 |
|  | 校园综合管理系统 | 建立全市统一的校园综合管理系统，能够向区县和学校提供全面的安全管理功能和嵌入式微应用，强调预防为主、预警为辅的管理理念，具备数据可视化的能力，并对全市学校的安全状况进行量化和比较。通过在全市搭建统一平台，分区县管理，市局建设该系统后支持给区县教育局相关人员赋权、方便区县级教育局使用、查看该系统与其范围相关的安全数据，有利于减少投资浪费、实现数据整合，帮助学校更好地管理和应对各类安全风险和事件，确保校园的安全与稳定，具有较好的投资和社会收益价值。 | 一期/二期建设 |
|  | 教师全息画像系统 | 梳理教师数据标准，构建教师全息档案通过参考国家标准与行业需求构建教师基础库与专题库，为教师档案维度构建提供可靠的维度支撑。借助大数据能力平台自动获取散落在各平台的教师数据，数据治理完成后，生成每位教师多维度的执教生涯全息档案。 搭建评价管理平台，服务多场景教师评价，不同区域、不同时段下，教师评价模型均会存在差异。通过构建评价管理平台，支持内置评价模型的选择使用与新建模型的灵活配置、预警模型与达标模型分析配置，满足绩效、职称、发展等不同场景的评价、预警、达标分析需求，帮助教师迅速了解自身情况，针对性进行诊断分析、预警关注与提升建议，实现对教师队伍管理的数智化、对教师发展的个性化，为教师进行减负增效。 | 一期建设 |
|  | 师生信息素养提升实践活动系统 | 为全市各级师生信息素提升活动、以及各类教育在线的活动赛事提供数字化管理和服务工具，提高活动和赛事的运转效率和教育用户的体验。 | 一期建设 |
|  | 数字教育大脑 | 1.教育数字资源服务 2.教育数据分析报表 3.教育数据分析大屏 | 一期/二期建设 |
|  | 教育电子地图系统升级/国产化适配改造/迁移 | 对教育电子地图系统进行迁移到本次智慧教育大平台部署的西安市信创政务云中，并进行信创适配的改造。升级管理端及小程序端，扩建PAD端。 | 一期 |
|  | 教育统计基础数据库系统升级/国产化适配改造/迁移 | 教育统计基础数据库系统升级扩建主要涵盖经验校验说明管理，预警数据管理，统计数据汇审管理，教育部年报终稿数据解析，教育事业发展情况报告生成，部门统计报表生成，教育统计数据分析管理，教育事业统计年鉴生成。 | 一期 |
| 应用支撑系统 | 组织中心 | 为教育局和学校提供全量权威组织及成员管理并统一提供用户认证服务，支撑教育系统内各应用的集成免登和外部系统的身份互认。对市级存量应用系统进行账号方面的集成： 西安教育综合服务平台 西安市优质教育资源共享平台 西安市教育督导信息管理平台 西安教育统计基础数据库系统 西安市校园一键报警系统 西安市校园安全防控应急管理平台。 对外部重要平台进行账号方面的集成： 国家智慧教育平台免登访问 陕西省智慧教育平台免登访问 “i西安”移动端教育专区 | 一期建设 |
|  | 应用中心 | 为全市打造教育应用的核心服务平台，包括应用上下架管理、集成开发、分发管理、订阅服务、统计分析等能力。对市级存量应用系统进行上架方面的集成： 西安教育综合服务平台 西安市优质教育资源共享平台 西安市教育督导信息管理平台 西安教育统计基础数据库系统 西安市校园一键报警系统 西安市校园安全防控应急管理平台 对外部重要平台进行上架方面的集成： 国家智慧教育平台免登访问 陕西省智慧教育平台免登访问 “i西安”移动端教育专区 | 一期建设 |
|  | 数据中心 | 负责将各分散的业务系统及各类渠道中获取教育行业信息资源并进行统一归集，综合分类汇总并最终形成教育行业的各类重要数据库。并与西安市教育大数据平台打通，支撑数据统计和数据看板，为市、区、学校三级教育管理单位科学决策提供数据支撑。包括教育数据开放共享子系统、教育数据上报回流子系统、i西安教育版客户端数据同步子系统。对市级存量应用系统进行数据方面的集成： 西安教育综合服务平台 西安市优质教育资源共享平台 西安市教育督导信息管理平台 西安教育统计基础数据库系统 西安市校园一键报警系统 西安市校园安全防控应急管理平台 对外部重要平台进行账号、数据、上架方面的集成： 国家智慧教育平台免登访问 陕西省智慧教育平台免登访问 “i西安”移动端教育专区 | 一期/二期建设 |
| 服务终端 | “i西安”教育版客户端 | “i西安”教育版客户端将结合第三方移动端的能力，结合工作台的个性化定制，为各类教育用户带来一流的数字化服务交互体验。最终实现一个客户端中各校各特色、千人有千面。提供面向全市各级各类学校和教育局、师生家长和教育行政人员的客户端服务，包括但不仅有通讯录、群组服务、文件服务、聊天服务、安全服务、消息分发、登录服务、接入服务和推送服务等功能，此外提供个性化定制、配置和集成的能力。 | 一二期建设 |
|  | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 开发面向普通大众的教育小程序，上架到“i西安”政务便民服务端中，作为教育专区服务。 | 二期建设 |
|  | 与“i西安”APP的对接 | 西安市教育局与“i西安”APP的集成主要分为两大方面，其一是市教育局行政工作人员常用的应用向“i西安”政务协同版客户端的集成，方便行政人员在“i西安”中高效地一站式办公；其二是市教育局面向全市民众需要提供的教育政务服务和相关应用向“i西安”便民政务服务版客户端的集成，方便广大市民通过“i西安”即可使用相关的服务、办理相关事项。 | 二期建设 |
|  | “i西安”教育版Web门户 | “i西安”教育版Web门户为市教育局提供统一教育门户，面向社会公众展示区域教育信息化建设成果、发布重要信息，同时Web门户还将集成教育权威网站入口。 | 一期建设 |
| 数据资源建设 | 数据资源建设 | 在大数据平台前期建设的数据资产基础上，完善全市的教育数据标准和管理规范，广泛收集全市各类教育数据，完善教育数据治理与共享交换体系，实现市、区/县、校三级教育数据联通共享，针对全市范围内的主要业务系统提供全域数据集成、治理开发、标准设计、基础库、主题库搭建服务 | 一期/二期建设 |
| 运营服务 | 软件运营服务 | “i西安”教育版客户端将结合第三方标准移动端的定制化设计和灵活配置的能力，充分展现西安教育的特色和文化的同时为各类教育用户带来一流的数字化服务交互体验。最终实现一个移动端中各校各特色、千人有千面。 | 一期/二期 |
|  | 面向局校的技术运营服务 | 基于智慧教育大平台对外提供的应用集成接入、数据回流和服务、组织和账户集成等服务，面向全市所有的中小学和各级教育局提供持续、专业的技术运营服务，以促进全市各类教育组织在大平台上的有序、深度落地使用。 | 一期/二期 |

总投资及资金来源

西安市智慧教育大平台项目，总投资概算为：6675.16万元（人民币），拟全申请市政务大数据局建设专项经费。其中分期项目总投资如下：

西安市智慧教育大平台一期项目，总投资概算为：4394.5万元（人民币），其中建设工程费用3999.55万元（人民币），工程其它费用394.95万元（人民币）。

西安市智慧教育大平台二期项目，总投资概算为：2280.66万元（人民币），其中建设工程费用2099.05万元（人民币），工程其它费用181.61万元（人民币）。

效益及风险

经济效益分析

本项目产生的经济效益体现在如下方面：

（1）减少和防止重复建设，避免了投资的浪费

本项目采用云计算的技术架构，有利于加大对基础设施的统筹利用，减少各地区对的公共资源设施的分散建设和重复浪费，提高公共设施的利用率，直接降低本项目对硬件资源的投资。

（2）融合原有投资成果，各地区可无偿复用

本项目并没有摒弃原有的系统和资源，而是将他们与平台进行了对接和融合，实现跨地区、跨部门和跨层级的业务协同和信息共享，保护了原有投资成果的同时也直接降低本项目对软件资源的建设投资。

（3）充分考虑未来发展，注重投资有效性

本项目在充分依照国家和地区的有关标准的同时，也充分考虑了未来3-5年的西安市教育信息化的发展要求，注重可扩展、标准化、开放性，便于扩展和与其他设备厂商互联、集成，保证了投资的有效性。

社会效益分析

（1）构建首批国家教育服务体系的市级服务枢纽

西安市智慧教育大平台项目对标建设“国家教育公共服务体系市级枢纽”。按照“多云融合、多网互通、多端智联、应用支撑、统一管控”原则，向上接入国家教育资源公共服务体系、省级教育资源公共服务体系，向下接入区县级平台、智慧校园代表校，将成为首批构建了国家－省－市－区县－校完整的五级教育服务体系的城市之一。

（2）完成区域内的教育信息化治理工作，推进教育治理的现代化

《教育信息化2.0行动计划》中提出教育治理能力优化和深化教育大数据应用的要求。通过平台的优化和建设，智慧教育大平台完成了与教育大数据平台的业务梳理和边界分工，并接入教育局业务处室应用，融合现有的本地教育资源，建立统一的数字教育应用访问入口，完成资源平台、管理平台的互通、衔接与开放，实现数字资源、教育数据、管理信息的有效共享，推进教育治理的现代化。同时，西安市智慧教育大平台还将与西安市智慧城市平台形成对接，融入智慧城市发展格局，旨在为广大人民群众提供更为精细更为满意的教育服务。因此，西安市智慧教育平台的打造将为推动管办评分离提供重要的技术基础和支撑。

（3）推动全市义务教育高质量发展，促进教育公平

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训担负得意见》明确提出“做强做优免费线上学习服务”。通过西安市智慧教育平台的建设，汇聚优质教育应用和资源，打造“应用能上能下、资源能进能出、机构能增能减”的智慧教育生态，在全市范围内强化资源共享，提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，提升教育教学水平，为进一步提升素质教育及优质资源共建共享提供有利条件，整体提高西安市的教育质量。

（4）落实立德树人的“守正”与“创新”，护航学生健康全面发展

双减政策要求减轻中小学生的课业负担、作业负担，其根本目的是要让教育回归本源，使学生享受到真正有质量的教育，让学生健康全面发展。平台坚持“守正”与“创新”相统一，一方面从课后服务、作业管理、阅读管理、体质管理等方面“守正”，确保教育方向不偏；另一方面从更新教育理念、变革教学模式、优化资源内容来“创新”，向教师提供满足常态化和个性化的智慧教学服务，构建师生积极互动的教育新模式，实现教与学的“双重革命”，推动从以教为中心向以学为中心转变，从知识传授为主向能力培养为主转变，从课堂学习为主向多种学习方式转变；显著提升师生信息技术应用能力，教师研修、创客学习、人工智能学习与实践，指导学生学习逐步实现信息化、常态化，学生开展自主学习、泛在学习、移动学习、个性化学习，满足学生多样化与个性化需要。

（5）打造城市教育品牌，促进教育数字化转型

在统筹西安市教育既有的特色和优势上，联合科研机构和企业开展合作，推动科教融合，优化资源配置，打造市级创新系列工程，从融合应用向创新发展转变，助力既有成果进行数字化转型，夯实“互联网+教育”支撑服务能力，通过在周边地区进行推广，基本建成国内领先、在国际上有一定影响力的智慧教育区域样板。

主要结论和建议

综上所述，西安市智慧教育大平台项目，建设目标明确、规模合理、应用技术成熟、投资适度，系统建成后具有良好的社会经济效益，建议项目主管部门尽快批准，尽早启动项目的建设。

相对可研报告批复的调整情况

初设相比可研的调整变化主要是：

1.增加了面向局校的技术运营服务，将原本的SaaS租用项和“i西安”教育版客户端开发项一并转为软件运营服务，构成初设的运营服务类目。

2.将“数据中心”中与数据资源建设相关的服务，单独列为“数据资源建设”类。

3.项目其他费用的调整（新增第三方审计费、第三方软件评测费，修正了等保测评费、密码评测费）

4.增加了“教育统计基础数据库系统”的升级改造与迁移、国产化，增加了“数字化教学服务系统”（一期/二期）应用以增强大平台在教学方面的服务。

项目单位概况

项目单位概况

西安市教育局是负责全市教育工作的政府职能部门，致力于制定和实施西安市的教育发展规划、教育改革、教育管理、教育教学质量监督等工作。该部门内设多个机构，包括办公室、政策法规处、发展规划处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生与艺术教育处、安全稳定处、教育督导处、学前教育处等。

作为全市教育的指导和管理机构，西安市教育局负责全市的基础教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和继续教育的管理工作。为了推进素质教育和提高教育教学质量，该部门指导学校开展教育教学评价和教育教学研究工作。

在教师队伍建设方面，西安市教育局负责组织实施教师资格制度，开展教师培训和职称评审工作。同时，该部门还负责全市教育经费的统筹管理，指导全市教育经费的筹措和使用，并监督教育经费的使用情况。

除此之外，西安市教育局还承担着全市学校安全稳定和卫生防疫工作的指导任务，监督学校开展安全教育和卫生保健工作。同时，该部门还负责全市语言文字工作，推进语言文字规范化建设，组织实施语言文字规范化宣传教育工作。最后，该部门还负责全市教育系统对外交流与合作工作，组织开展教育国际交流与合作活动。作为市政府的重要组成部门，西安市教育局承担着重要的职责和使命，为全市教育事业的发展做出了积极的贡献。

项目单位职能业务

根据教育部发布了《关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见》，提出“推进管办评分离，构建政府、学校、社会之间新型关系，是全面深化教育领域综合改革的重要内容，是全面推进依法治教的必然要求”。《意见》还从行政、办学和评价三个方面提出了推进管、办、评分离的具体路径和办法。所以在这样的教育治理框架下，教育局作为管理的主体，工作内容有以下属性：

（1）管理属性：管理属性包括两类，一类是宏观管理，把办学自主权交给学校，给学校的内涵式发展、特色发展、人才培养模式的创新提供良好的环境。一类是间接管理，政府不参与学校具体事务的管理，间接对学校的人才培养、办学发挥督导的作用。

（2）服务属性：政府要为学校、公众提供公共政策、信息咨询等服务，而且，对不同类型的学校应提供不同的服务，实现从管制型向服务型转变。

（3）监督属性：政府作为组织单位，由社会作为主体参与的监督和评价体系，通过科学的监测，为改进教育教学、管理和决策提供依据。

工作职能上，教育局主要职能有制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全市各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

项目实施机构与职责

西安市教育局是西安市政府对教育事业进行组织领导和管理的机构或部门，是教育方针政策、行政法规、教育规划主要执行者，负责本地区教育管理工作，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作。综合现阶段教育相关规划分析，西安市教育局对教育信息化主要关注以下几个方面：

（1）实现各级组织之间数据、资源和业务互联互通，统一信息化办公和管理，提高管理效率。

（2）教育基础大数据能够更好地服务区域教育决策和教育精细化管理。

（3）有效落实国家对教育信息化的内容建设要求，向上级部门汇报建设成果。

（4）更好地向社会展示本区域教育信息化建设成果。

西安市现代教育信息技术中心为西安市教育局所属事业单位，机构规格相当于县处级，主要职责是：负责全市教育城域网建设和管理，承担全市教育信息技术师资队伍的培训，负责全市中小学校信息化建设的设备购置、咨询和技术服务工作，负责全市中小学电教教材的开发、应用与推广，负责全市“校校通工程”建设，指导全市中小学校园网的规划、建设与应用，开展现代教育技术课题实验研究活动，指导区县电教工作等。

本单位信息化总体框架图

如下图所示，基本反映了了西安市教育局当前在教育数字化发展规划上的蓝图，其中包括六大部分，几十项小模块，其中黑色边框的内容是已经存在的系统，红色边框的内容是此次项目计划建设的，绿色边框的内容是未来计划建设的应用。对于六大板块的基本设计说明如下：

本单位信息化总体框架图

1.云基础设施：规划所有建设类的应用系统均部署在西安市政务云上，但历史存量系统由于当时的各类原因，存量系统大部分还不在政务云上，正在制定计划有序地、尽快地完成向市信创政务云环境的迁移。

2.数字基座：规划建设支持全市教育数字化5-10年发展的教育数字基座，核心定位是开放能力和赋能支撑全市教育组织和能力。其中所包括的“组织中心”主要承担全市各级各类教育组织的数字化架构映射、“市局-区县局-校-家”的组织关联和人员关系映射的管理；“应用中心”主要承担全市各类教育应用的上架、集成和管理，面向教育组织的应用订阅和分发管理，以及面向第三方应用厂商的生态合作治理；“资源中心”主要承担全市的教学研优质资源汇聚和服务；“数据中心”主要承担市级教育主题数据库表和资产的治理和维护，并面向各类教育应用进行持续的数据治理，和面向各类教育组织和用户的数据服务。

3.服务终端：通过打造和持续运营面向各类教育用户的体验卓越的服务入口，提升数字教育服务的吸引力和效果。其中包括三类形态，其一是多端适配、服务聚合的“i西安”教育版客户端，为各类教育组织和用户提供数字教育服务和管理的载体；其二是“i西安”教育版Web门户，为不方便实用客户端的泛在用户提供我市教育动态资讯、基础公共服务入口等；其三是结合我市政务便民服务的“i西安”移动端，将面向社会大众所需的教育信息查询和事务申报类的服务聚合打包、成为“i西安”的教育服务专区，方便“i西安”上的用户对公共教育信息服务的获取。服务终端不同形态、多种形态组合的核心价值是为了方便不同类型的用户使用相关所需服务。

4.应用矩阵：按照教育领域的“教”、“学”、“管”、“评”、“测”、“研”、“服”七大领域，树立了存量已建的系统、本次项目规划建设的应用和未来计划建设的内容。其中本次项目的当务之急是建设一个可以服务全省局校组织和业务的教育数字基座，同时在“管”理方面加强学生健康、校园安全、教师档案和学前教育机构的管理；在“评”和“测”方面补充面向教师的评估、学校发展的评估和教育质量的评估；在“研”的方面提供协同文档和知识库的服务，促进学校教育集团内、区域教研团队内的知识、经验和资源的沉淀和复用共享。

特别地，在“教”与“学”方面建设计划如下：

（1）本地加强对各级各类主要资源平台的集成，形成对各类资源的统一免登访问入口。例如对国家智慧教育平台、陕西省智慧教育平台以及对市级存量的优质资源共享平台的集成，将大大提高师生使用各类资源的便捷程度和体验，促进师生在线使用优秀资源、共享优秀资源。远期在资源集成的基础之上，开展跨平台的资源打标、检索、个性化推荐等更深入的教学资源服务，提高师生使用资源的效率和效果。

（2）为学校提供开展高质量的在线教研、培训、公开课的工具支持，以及提供促进“名校+”集团中优秀资源沉淀和共享的工具支撑。具体来说，在本次项目中将提供一批高清大容量的直播间和视频会议工具资源，通过预约共享的使用方式来为各级各类教育局、学校提供相关的服务，支持区域开展面向师生乃至家长的优质在线公开课、支持“名校+”集团和各级教研部门组织更高频、更高质量的混合式教研和培训活动、并形成数字资产的沉淀。此外还将在市级层面打造统一的协同文档和知识库平台，从而提升“名校+”集团的学校在教备研等环节的数字资产沉淀、共享，助力教育优质均衡的落地。

（3）面向全市学校的小本资源构建和管理、课程创建和管理等教学中核心场景的需要，建设“数字化教学服务系统”，通过课程矩阵管理和教学资源管理两大模块，帮助学校轻松实现校内课程从备到教与学、再到回溯的全流程管理，实现校内各类教与学资源的集中管理和使用，提升学校在校本课程和资源建设与服务的自主性和差异性。

5.教育大脑：基于大数据的成熟技术和教育治理中的复杂但重要场景，建设全场景数据输入、关键业务模型运算、多主题洞察分析的数字教育大脑已成为行业内的必然趋势。教育大脑将为我市教育治理（尤其在教育资源和入学预测、教师队伍发展管理、学校发展水平监测模型、教育质量评估等方面）的数字化、智能化、科学化提供重要的支撑和保障。

6.教育服务对象：教育数字化服务需要面向的不仅有教育局和学校等教育组织，还有师生、家长等个人，而且不用用户群体对教育数字化服务的需求和关切不尽相同。因此面向不同类型的教育服务对象，有机地组织应用、信息和交互界面能够尽最大程度为其提供个性化的、高性价比的服务，从而提升各类服务对象的满意度和效率。

现状分析

政策标准分析

项目背景和依据

一直以来，我国优先发展教育，完善公共教育服务体系，教育服务在数量和质量上有了很大的发展，教育服务的公平性也不断扩展，为保障人民受教育权利以及更好分享经济社会发展成果发挥了积极作用。展望“十四五”，随着国情和发展阶段的深刻变化，社会大众受教育的需求也将呈现新的特征，这就要求进一步加大教育服务的资源投入改善教育服务过程，深化教育体制改革，更好发挥教育服务在民生保障中的作用。

国家政策分析

2018年4月，教育部《教育信息化2.0行动计划》提出“三全两高一大”的发展目标，标志着我国教育信息化的发展核心目标从“三通两平台”转向“三全两高一大”，构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。

按照行动计划要求，2019年1月，教育部办公厅发布《关于“智慧教育示范区”建设项目推荐遴选工作的通知》，指明智慧教育示范区的总体思路，“智慧教育示范区”是指在地方政府支持下，教育行政部门统筹相关机构，充分发挥市场机制的作用，利用新一代信息技术为学生、教师和家长等提供个性化支持和精准化服务，采集并利用参与者群体的状态数据和教育教学过程数据，促进学习者在任意时间、任意地点，采用任意方式、任意步调进行学习，为该区域师生提供高学习体验、高内容适配和高教学效率的教育供给，以促进教育公平、提高教育质量。

2019年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》，提出大力推进教育信息化。着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。促进信息技术与教育教学深度融合，支持学校充分利用信息技术开展人才培养模式和教学方法改革，逐步实现信息化教与学应用师生全覆盖。创新信息时代教育治理新模式，开展大数据支撑下的教育治理能力优化行动，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。加快推进智慧教育创新发展，设立“智慧教育示范区”，开展国家虚拟仿真实验教学项目等建设，实施人工智能助推教师队伍建设行动。构建“互联网+教育”支撑服务平台，深入推进“三通两平台”建设。

2019年中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》提出：加快信息化时代教育变革的战略任务，到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列。2020年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确指出“建设高质量教育体系”是我国教育改革发展的政策导向和重点要求。

2021年7月，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，该意见聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。明确指出教育新型基础设施建设是国家新基建的重要组成部分，是信息化时代教育变革的牵引力量，是加快推进教育现代化、建设教育强国的战略举措。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，从培育时代新人的高度对减轻学生负担作出明确部署。要求做强做优线上学习服务。利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡发展，促进教育公平。

2021年12月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，要求提升教育信息化基础设施建设水平，构建高质量教育支撑体系。完善国家数字教育资源公共服务体系，扩大优质资源覆盖面。推进信息技术、智能技术与教育教学融合的教育教学变革。发挥在线教育、虚拟仿真实训等优势，深化教育领域大数据分析应用，不断拓展优化各级各类教育和终身学习服务。加快建设中国教育专用网络和“互联网+教育”大平台，构建泛在的网络学习空间，支撑各类创新型教学的常态化应用，推动优质教育资源开放共享，缩小区域、城乡、校际之间的差距，实现更加公平更有质量的教育。

2021年12月年教育部、国家发改委、公安部、财政部、人社部、自然资源部、住建部 、国税总局、医疗保障局等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，要求依据“建设高质量教育体系”的部署要求，积极服务国家人口发展战略，进一步推进学前教育普及普惠安全优质发展。

《教育部2022年工作要点》提出，实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级，推进教育新型基础设施建设。2022年3月，为深入实施国家教育数字化战略行动，大力促进基础教育高质量发展，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级了“国家中小学智慧教育平台”，并正式上线，不仅有效支撑“双减”工作和疫情期间“停课不停学”，更使之成为助推基础教育现代化的重要驱动和有力支撑。

2022年2月，国家教育行政学院举行2022年春季开学典礼。教育部党组书记、部长怀进鹏指出，要聚焦数字中国，大力实施教育数字化战略行动，按照“需求牵引、应用为王、服务至上”的原则，以“联结为先、内容为本、合作为要”的“3C”为工作方法，以教育信息化推动教育高质量发展。

2022年2月，教育部教师工作司《教育部教师工作司2022年工作要点》，推进人工智能助推教师队伍建设，提出要完善评价标准，提高中小学中级、高级教师岗位结构比例，畅通教师职业发展通道。完善教师基础数据库，深化教师考核评价改革，推进中小学教师减负工作。

《教育部2023年工作要点》提出实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。

《教育部2023年法治政府建设年度报告》中特别提到“深入推进教育数字化战略，提升法治政府建设数字化水平”， 一方面要丰富数字化资源和政务服务。坚持以人民为中心，以数字化驱动赋能，提供优质资源服务和政务服务，不断提升人民群众教育服务体验感。二是要持续推进政务数据共享利用。按照国家教育数字化战略行动的统一部署，推进教育数据的共享流动，建立全面规范的教育数据管理的制度体系，进一步完善管理流程，为数据安全有序流动奠定基础。

2023年8月，教育部、国家发展改革委和财政部联合发布的“关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见”中明确提出以数字化赋能提升教育治理水平。在强化幼儿园规范管理方面加强对幼儿园教师资质与配备、保育教育、卫生保健、安全防护、招生宣传、财务、收费等方面的动态监管。在推进质量评价改革方面依据学前教育、义务教育、普通高中、特殊教育四个质量评价指南，建设学校质量自评系统，推动学校对标研判、依标整改；同时推动地方制定完善质量评价实施方案，有序推进质量评价督导评估工作。

教育数字化转型成为了当下国内教育信息化的“一号工程”，成为支撑教育治理各领域的重要抓手之一。

数字技术与教育的结合呈现出起步、应用、融合、创新四个发展阶段，经过教育信息化1.0和2.0的建设，西安市基本完成起步与应用，目前正处于加速场景应用的建设、推动互联互通的集成、探索大数据AI和教育场景结合的教育大脑时间窗口。

陕西省政策分析

在中国教育数字化战略行动的大背景下，陕西省也下发了相关的文件。2018年《陕西省人民政府办公厅关于加快推进全省新型智慧城市建设的指导意见》中要求：“按照全省统一标准规范，利用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，在社会治理、民生服务、产业发展等领域，围绕社会信用、交通旅游、公共安全、社会诚信、市场监管、生态环境、教育文化、医疗卫生、社会保障、精准扶贫等方面开展一批智慧创新应用，有效提升政府治理能力和城市管理及社会服务水平。”2021年3月陕西省人民政府印发的《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中要求“统筹推进数字型、融合型、创新型等新型基础设施建设，构建面向未来的新型基础设施体系。推动文化、教育、体育等传统基础设施迭代升级，提升智能化和现代化水平”。

2022年4月陕西省教育厅印发《陕西省教育事业发展“十四五”规划》文件中要求：“到2025年，实现更高水平的普及教育和更均衡更有质量的教育，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，人民群众对教育的满意度显著提高，教育对经济社会发展的贡献度显著提高，全面推动新时代教育强省和人力资源强省建设，全面建设学习型社会，在教育现代化进程中走在中西部前列。并结合全省现状提出构建新时代“互联网+教育”创新发展体系，要求在推进教育新型基础设施建设、优化数字教育资源供给模式、推动信息技术与教育教学融合创新、创新信息时代教育治理模式、加强教育网络安全防护等各项工作上助力陕西省高质量教育体系的建设。强化教育管理大数据应用，推进教育大数据在教育规划、学校布局、动态监测、评价督导、资金投入、师资配置、考试招生制度改革等方面的决策支持和应用发展，提升教育信息惠民服务水平，提升教育管理信息化水平和教育治理现代化能力。

2024年3月，陕西省教育厅办公室印发《中共陕西省委教育工委陕西省教育厅2024年教育网络安全和信息化工作要点》中要求强化大数据应用，提升教育治理能力，具体体现为：进一步完善教育大数据顶层设计，厘清核心数据资源目录，形成教育业务数据向教育基础数据库动态汇聚的技术规范和管理机制，持续推进数据清理与治理，增强教育数据的完整性、实时性和权威性。统筹数据的处理、流转、存储，推进全省各类教育数据开放共享充分发挥主体作用，加大相关业务数据的挖掘应用工作力度，以数据治理简化业务流程，推动业务流程再造。重点围绕教育领域热点难点问题，开展常态化监测与分析应用，提升管理精细化、服务精准化、决策科学化水平。

西安市政策分析

教育作为西安市九大民生保障工程，一直得到市委、市政府的重视。在《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中要求，十四五期间要在教育强市建设取得重大成效，在《西安市“十四五”规划》中要求推进智慧教育的建设，实施“互联网+教育”，满足职业教育、终身教育需求，构建“处处能学、时时可学”的智慧教育服务新体系。

《西安市学前教育发展规划（2019—2025年）》明确指出到2025年，在全市范围内基本形成数量足够、布局合理、均衡优质、公益普惠的学前教育公共服务体系，形成国内外学前教育资源的互通合作体系，实现西安市学前教育普及普惠安全优质发展。

在《西安市新型智慧城市建设实施方案（2021-2023）》中要求，依托市数据资源平台，有序推进城市公共数据开放和运营，重点推动信用、交通、教育、科技、农业、环境、气象、商事主体监管等相关领域数据向社会开放、运营，形成开放应用示范，提高公共数据社会化利用水平。

《西安市“十四五”教育事业发展规划》提出到2025年，全市目标共建成200所智慧中小学和幼儿园，创建20所省级智慧校园示范校。

智慧校园建设现状

截至2023年底，我市已建成智慧校园（所）298所，2019-2022年建设的智慧校园132所，2023年加速建设新增82所中小学智慧校园和17所智慧幼儿园。经过充分调研各校根据自身的特点建设系统如下表所示，可以看到的是，在学校层面虽然探索“一校一品”的特色教育，但是在校园管理、家校协同，以及教师队伍管理提升等方面还是有共性的数字化升级需求。

西安市中小学智慧校园建设情况表（部分）

| 区县 | 学校 | 认定 年份 | 特色亮点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新城区 | 西安市第八十九中学 | 2019 | 结合电子班牌终端设备，提供走班考勤签到、班级文化展示、应急通知、学生个人请假、成绩查询等。 |
|  | 西安市实验小学 | 2019 | 以“智慧教学”为核心，包含课程中心、教研中心、家校中心、资源中心、学习中心、活动中心、管理中心、数据中心的集团化办学服务云平台。平台是以智慧校园架构为基础，能够满足教育联合体内各学校的智慧校园建设平台需求，覆盖教研教学、家校共育、管理决策等各个环节，可帮助管理层实现对于教育集团的云端管控。 |
|  | 后宰门小学 | 2020 | 直播课堂、交互课堂、智慧云课堂助力（名校+） 直播，展示了学校办学特色和亮点成绩；智慧校园建设使学校管理、教师生管理及办公智能化，通过智能终端打破传统课堂授课模式，实现师生有效智能互通 |
|  | 太华路小学 | 2020 | 校园阅读系统支持学生个体阅读轨迹的跟踪和采集，创建成长曲线。营造书香氛围，提高师生阅读积极性、提升阅读效果 |
|  | 昆仑中学 | 2020 | 成绩分析系统助力质量提升；腾讯智慧校园平台为学生、教师提供服务，把学校所有的信息化管理和教学系统集成一个整体，为互联网+教育的融合提供技术支撑，有云教务、云教学、教研云、云资源、云评价、云宣传、云家校、云数据等功能模块 |
| 碑林区 | 西安市碑林区大学南路小学 | 2019 | 智慧教学深度融合应用、智慧教学科研成果丰硕、承接国培项目，智慧教学经验辐射兄弟学校 |
|  | 西安市铁一中学 | 2019 | 在智慧环境建设方面，引入数码显微镜互动实验室、理化生三个创新实验室、三个数字化探究实验室等高精设备，尤其是激光数码雕刻创意工作室、3D创客空间、智能科技空间（机器人、无人机）（均以选修课的形式）等，为培养学生的创新能力提供了最先进的硬件设备和发展平台。依托组卷阅卷系统，提供自动化智慧服务。网上研讨，开辟教师校本研修的多元路径。引进教学评估系统，提高常态课堂管理的针对性。 |
|  | 西安市第三中学 | 2019 | 实现课堂的录播和网络直播常态化，解决教师对课堂“记录难”的问题，对学生课堂关注度、师生课堂行为等实时统计，形成统计分布图，为学校教学发展定位提供针对性改进依据，解决管理层对教学现状“把握难”的问题，精准教研分析，实现教研组、名校+教师线上进行听评活动，解决跨时间跨空间教研活动“展开难”的问题，学科课堂模式优化建设，系统依据实际教学情况，通过对教学模式倾向和教学行为分布数据的优化学科课堂模式，解决教师教学能力“评价难”的问题 |
|  | 西安市碑林区铁五小学 | 2020 | 自主搭建智慧校园管理平台，涵盖多个功能模块，提高了教师的工作效率，实现了学校科学管理 |
|  | 西安市大学南路小学分校 | 2020 | “名校+”教育联合体管理平台由课程教学、教育科研、资源中心、教育活动和名师工坊等5个模块构成，实现教学计划同步、课程安排同步、备课教研同步、教学进度同步、教育活动同步、教师培训同步“六同步” |
|  | 碑林区建国路小学 | 2020 | 学校充分整合各种资源，将基础课程、教学德育活动、校本课程、博物馆课程等与信息技术深度融合，形成了基于信息技术、面向核心素养和能力培养的校本课程体系 |
|  | 西安市第六中学 | 2020 | 平安校园一卡通在门禁、车库、宿舍、食堂、借阅图书、朗读亭等使用，方便师生的教学和生活；24小时智能图书馆更加方便师生进行借阅读与下载 |
|  | 西安市星光实验学校 | 2021 | 基于智慧笔和交互大屏的校本资源建设，精准辅导 |
|  | 西安市交通大学附属小学 | 2021 | 人工智能教育的校本课程、资源建设、教学互动。 |
|  | 西安建筑科技大学附属中学 | 2021 | 基于钉钉的智慧校园管理，教学互动、学生发展，校本资源建设与应用。 |
|  | 碑林区铁五第二小学 | 2021 | 基于企业微信的智慧校园管理，大屏管理，学籍管理，资源管理，远程互动教研。 |
| 莲湖区 | 远东实验小学 | 2019 | 学校建设了校本资源库平台，涵盖“同步资源、校本资源、卷库资源及电子书资源”，为师生、师师间的资源互通，互相学习提供了良好的平台。智慧课堂试点班，为学生学习、教师教学、管理者监督管理提供了良好的基础。 |
|  | 庆安初级中学 | 2019 | 建立学校大数据中心，立足师生员工信息化应用的实际需求，以信息技术对学校的教学、科研、管理和服务等各项工作进行现代化改造。 |
|  | 庆安高级中学 | 2020 | 天谕教育智慧云系统提高学校管理效率，学生无感知考勤和教师手机考勤解决了学生集中扎堆刷卡造成校门拥堵、刷卡效率低的问题 |
|  | 青年路小学 | 2020 | 通过建立智慧课堂，使教师的课堂评价从模糊评价转化到量化评价，使每个学生个体受到关注培养学生全面而个性的发展 |
|  | 郝家巷小学 | 2021 | 基于 “郝孩子爱运动”的文化理念，运用智慧体育设备，实时呈现运动数据，激发学生的运动兴趣，让运动更加科学、让教学更加智能，助力学生体质提升。 |
|  | 远东第一小学 | 2021 | 智慧校园管理平台，实现了信息共享，为教学管理提供及时、便捷、准确的服务。智慧阅卷系统；AI录课系统、教师成长系统。 |
|  | 远东第二小学 | 2020 | 科大讯飞管理平台，对校园内各类资源有效集成、整合和优化，将教务教学、师生管理、行政办公过程优化协调；智慧课堂的自动测评和反馈系统，培养了学生自适应学习能力 |
|  | 西安市大兴新区初级中学 | 2021 | 校园云办公平台服务学校管理 |
|  | 西安市莲湖区报恩寺街小学 | 2021 | 智慧体育系统，通过手环实时监测和识别学生动态、使体育课堂可视化 |
| 灞桥区 | 西安市灞桥区东城第一小学 | 2019 | 通过醍摩豆智慧教室系统统计信息，提供学情分析服务，实现精准备课和有效导学。实现课前预习、课中学习、课后复习的泛在学习方式。为学生提供学习诊断服务，并对诊断结果进行补救服务，促进学生全面发展。常态化采集教师教学行为数据和特征，并生产分析报告和影片，促进教师专业化发展，对优质课程和教学影片分享至学校空间形成优质的校本资源。 |
|  | 西安市灞桥区纺织城小学 | 2019 | 形成了“一个模型、两个层面、三个阶段” 的学校信息化工作建设发展模式。 |
|  | 西安市第五十五中学 | 2020 | 智慧校园基础系统主要是基于钉钉系统的应用，通过软件安装实现办公和人员管理电子化；电子校牌和电子班牌实现科学有效的师生考勤管理等；两个校门分别安装一套校园访客系统 |
|  | 宇航小学 | 2020 | 利用智慧课堂、电子班牌实现信息系统应用和教育教学的深度融合，形成校本课程资源库和校本资源共享平台与机制，在“名校+”教育联合体学校中建立资源共享与服务的有效常态机制 |
|  | 庆华小学 | 2020 | 移动录播系统的建立解决了教师录课场地限制，为教师录制高质量精品课程提供了极大助力；电子考务系统为学校教育精细管理提供了依据，为学生学情分析提供了参考依据 |
|  | 西安市东城第一中学 | 2020 | 学校聚集行业专家、省市级名师、学校优秀种子教师、教育科技公司团队组建东城一中卓越教学中心，致力于支持、提高、改进学校的智慧教学；建立学生综合素质发展线上服务中心，形成东城一中特色的评价体系 |
| 未央区 | 方新小学 | 2019 | 信息化手段助力“名校+”工程与师生多层次评价 |
|  | 大明宫小学 | 2019 | 智慧校园的建设完善智慧环境、丰富教学资源、通过智慧教学平台，提取数据整理分析，形成反馈，做到精准教学。 |
|  | 西航三校 | 2019 | 图书自动管理平台以及教务处学籍管理，体育赛事及课程的成绩自动统计软件等应用平台。 |
|  | 文景小学 | 2019 | 构建同步教学资源的校本资源库平台，实现了资源的互通共享。以智慧教学为特色，通过“智慧教与学”促进学生个性化学习发展。 |
|  | 陕西省西安中学 | 2019 | 引入大数据精准教学系统——智学网，探索“基于大数据的发展性评价及教与学分析”应用。智能办公平台广泛应用于学校教职工的日常办公，教学。实现教学精品资源生成，上传资源库云端版，完成精品资源的共建共享。 |
|  | 陕西师范大学锦园中学 | 2019 | 构建学科齐全、来源多元、标准统一、种类丰富的校本资源库，实现学校管理档案、教案、试题、课件、精品课程的数字化和网络化的升级。 |
|  | 三星小学 | 2020 | 通过智慧校园平台的应用，有效提升学校的管理效率，实现便捷式教学和智能化学习的方式；智慧课堂系统的使用，做到个性化教学 |
|  | 东前进小学 | 2020 | 统一门户中心、统一认证中心和统一数据中心的基础支撑平台；建成了包含通知公告、日程计划和电子资料室的行政办公平台；建成了包含智能排课、成绩考务和小学学业评价的教务管理平台；建成了德育管理系统以及电子班牌系统，同时建成了常态化智慧教室 |
|  | 西安市第七十五中学 | 2020 | 学生综合素质评价，智学网智能云阅卷系统应用有特色 |
|  | 西安市未央区西航四校 | 2021 | 以学校应用为根本，将学校各自独立的资源及服务系统科学规划，建立了一个全面的综合信息服务平台，主要功能有校务管理、财务管理、安全管理、网络直播、校园广播、网络教研、资源建设、互动交流等，实现了信息化设施和软件平台之间无缝对接，并实现常态化的应用。 |
|  | 西安市第66中学 | 2021 | 一是突出校本化开发。从整合学校原有设施设备入手，将软件开发应用与学校已有硬件紧密结合；二是坚持问题导向。智慧校园中的各功能模块的设计与开发都是来自一线教师的教育教学需求及行政管理人员的管理需求，平台数据能够很好地支持学校的教学管理，提高了工作效率；三是注重用户体验，教师既是使用者，又是开发者，因此开发的平台及功能模块不仅简单、易用，而且利用率高。 |
|  | 西安市西航二中 | 2021 | 围绕教务管理、教师评价、三个课堂建设丰富智慧校园应用，并且完善统一基础支撑平台，形成统一化底层应用，提升校园办事效率，教育教学质量。建设三个课堂专用教室、同步课堂WEB平台及同步课堂听授课客户端，实现校内、“+校”等师生实时同步互动课堂，消除地域、学校等界限。同时通过该平台能够开展教研活动，实现在线听课、评课、巡课等功能。 |
| 雁塔区 | 西安市航天中学 | 2019 | 学生行为分析评估系统，实现对所有教学课堂的老师和学生的表情和行为数据进行大数据分析，形成对课堂的质量分析和反馈，并生成大数据分析报告。人工智能技术为管理者及时提供学生全方位的学情报告，从而帮助学校第一时间了解学生的学习状况，调整对学生的教育方式，及时发现并解决问题。 |
|  | 师大附中 | 2019 | 大数据分析系统建设应用于差异化教育教学。根据学生知识掌握情况生成错题本，就学生掌握不熟练的知识开展专项训练，提高习题的针对性。 |
|  | 陕西师范大学附属小学 | 2019 | 对师生心理健康大数据进行分析，建立心理健康档案 应用大数据建设STEM课程体系，养成师生数字化学习习惯 。基于智能设备的课堂教学和反馈系统正逐步完善，实现个性化教学。 |
|  | 西安市东仪中学 | 2020 | 智慧数字校园服务平台初具规模、建有数据中心，智慧校园网上阅卷系统解决了评卷教师对纸质答卷的整理、翻阅、计算、登分以及成绩统计分析等人工操作，把教师从繁忙中解放出来 |
|  | 雁塔区航天小学 | 2020 | “从小起航”学生成长评价平台与电子班牌的数据对接，可以实时呈现不同学科给予学生颁星情况及评语，对学生的激励作用明显 |
|  | 雁塔区航天210小学 | 2020 | “护章亮卡”行为评价、智能门卫系统应用有特色 |
|  | 吉祥路小学 | 2021 | 建有智慧电子班牌、智慧体育系统。搭建空中教室，实现名校+联合体学校间异地同步课堂、赛事活动、网络教研等应用，实现优质资源共享。 |
|  | 东仪路小学 | 2021 | 建有疫情防控工作平台、智能物联网、电子班牌、智慧平板课堂，智能IP蓝牙广播系统、智慧阅读、智慧体育等应用系统。 |
|  | 长安南路小学 | 2021 | 利用智慧校园打通物联平台，搭建智慧教学、智慧课堂，空中课堂、智慧治理等系统，实现实时录直播、教学互动和学情分析，促进学生个性化学习。 |
|  | 电子城小学 | 2021 | 建有校园网络安防、智慧办公、学生评价、智慧体育管理、图书借阅、电子班牌、资源库、网络教研等系统，实现行政办公、班级德育、1+N同步课堂、在线听评课、集体备课、在线巡课等应用。 |
| 阎良区 | 西飞第一中学 | 2019 | 大数据精准教学系统发挥有效作用。一是可以更全面地了解我校教学情况，为有针对性地指导教师改善教学，建立基于数据改善教学的机制，提高教学管理水平，促进学校研究风气的形成；二是建立学校的学业档案，定向记录和跟踪学校、各班、学生个人的学业情况，便于随时进行查询、比较。 |
|  | 西飞一小 | 2020 | 采用移动学习终端BYOD模式，以信息化智慧课堂为辅助，融入传统文化元素，成立“云课堂•雅学”试点班，通过“三段七环节一积累”的智慧课堂教学模式，构建充满生命活力的快乐学习、高效学习新课堂 |
|  | 阎良区职教中心 | 2021 | 智能教学诊断平台指导精准化教学。 |
| 临潼区 | 华清中学 | 2019 | 实现网上阅卷与智慧校园平台的无缝对接，通过智能考务管理系统以及移动端，建成了智能考务+网上阅卷+移动端App+教学质量大数据分析的教学测评机制。记录学生学业水平成绩，为综合素质评价提供数据支撑， |
|  | 临潼铁路中学 | 2020 | 教师端从备课、上课到出题、阅卷、成绩分析，实现智能化等；通过博乐学智慧校园管理平台，利用班级优化大师、学生综合素质评价系统、博乐学云阅卷系统等，提高管理水平和教学质量 |
| 长安区 | 长安区第一小学 | 2019 | 智慧校园云平台的建立，实现统一的系统登录、安全认证和基础数据共享。智能排课管理系统。通过此系统，能高效实现自动排课，并能够进行课程查询、课程表查询。集教材资源、课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测、课后作业为一体，覆盖课前备课、课中授课、课后学习、课外拓展等多种教学场景。 |
|  | 长安区第一中学 | 2019 | 通过对考试、作业等学习场景数据的采集和分析，形成多维度的学业分析报告，帮助老师发现教学问题、提高教学质量、减轻负担，帮助学生优化学习方法，提升学习效率。 |
|  | 长安区第三中学 | 2020 | 网上组卷阅卷应用娴熟、常态化 |
|  | 长安区第六中学 | 2020 | 以码文化为载体，展示学校校园文化、师生个体信息、辅助课前、课后学生知识的复习和预习 |
|  | 长安区第二小学 | 2020 | 智慧教学软件、纸笔智慧互动课等软硬环，开展试点应用，形成经验模式，进行区域内的引领示范 |
|  | 西京小学 | 2020 | 以“钉钉”为基础平台，定制开发了校宝智慧校园系统，让教师考勤、请假调课、学生请假、寝室管理高效有效，实现有温度的学校管理 |
|  | 西安陕西师范大学万科初级中学 | 2020 | 为学生服务餐厅智能售饭系统化让学生吃饭“正常”科学、有序、高效 |
|  | 西安铁一中湖滨小学 | 2020 | 自主开发阳光好少年评价系统，正面引导，多元评价，全面培养，以大数据引导学生未来发展 |
|  | 西安长安兴华小学 | 2021 | 学校的基础教育、资源平台框架设计合理，教学资源使用有效，人脸识别门禁、安防系统、校车管理应用常态化。教学管理、校本资源建设、课堂应用数据的积累、分析和可视化呈现。 |
|  | 西安长安悦美小学 | 2021 | 整合多种应用的统一平台，实现同一账号登录，数据汇聚，分析。安防系统信息预警。 |
| 高陵区 | 高陵区第一中学 | 2019 | 学区联片网上教研，助力教师成长，解决了校园管理方面问题，解决了师生服务方面问题 |
|  | 鹿苑中学 | 2020 | 利用西安市大学区优质资源共享平台和学校网络平台，组织网上教研活动，弥补传统教研的不足，基本实现了线上“校际互动、教学互助、资源共享”。使用网络阅卷与教学质量评价系统，提高了教师的阅卷效率 |
|  | 高家小学 | 2020 | 特色数字化课程，培养了学生“将创新的想法转变为现实”的能力，完善了学校课程资源库、校本课程资源库、“名校+”教育联合体优质资源库 |
|  | 城关小学 | 2020 | 平台的家校互动、校园安全、智慧课堂、智慧校务、智慧生活5大核心功能层版块，促进校内资源共享，实现统一数据，互联互通 |
| 鄠邑区 | 鄠邑区第一中学 | 2019 | 校园食安智慧监管系统是基于大数据分析、云存储、智能物联、人脸识别等技术，将局端监管、学校责任、食堂自律、供应对接、公众互动有机结合所构建“一中心三联动、四体系、五应用”的综合监管平台。 |
|  | 东关小学 | 2020 | 通过名校+（东关小学+青羊务分校）视频教研系统，实现两校异地教研工作的开展，节省人力、节省时间、节省财力，促进两校校本研修水平的提升 |
|  | 西安滨河荣华实验小学 | 2020 | 学校电子班牌与学校管理、班务管理、家校互动、校园及班级文化无缝对接，板块适应、实用 |
| 周至县 | 周至中学 | 2019 | 校园网有线无线全面覆盖校园，建立学校大数据中心，实现现有网上阅卷与智慧校园平台的无缝对接，建设智能考务管理系统及移动端APP（支持教学测评、学习诊断、手机阅卷等功能），建成“智能考务管理+网上阅卷+移动端APP+教学质量大数据分析”的教学测评机制 |
|  | 骆峪九年制学校 | 2020 | 基于学校现有软硬件设施进行整合补充，对基础平台进行完善，将学校内部的相对独立分散的业务系统，进行统一整合和有效的集成，对集成数据按标准进行验证，对信息进行实时更新，确保信息的一致性、准确性，从而提升学校整体管理水平和综合实力，提供无纸化的学校网上办公平台 |
|  | 周至四中 | 2020 | 建有“智慧教室”9个，在教学过程中采集教学与学习行为数据，提高了教育教学成效，通过两年的成绩比对，智慧平板班级的学生文化课成绩普遍高于普通班；移动办公、教务、协同教研、个性学习、校园文化、学生成长等方便学校管理与教学；智慧班牌：与校园就餐卡进行无缝对接，学生刷卡后可免费与任课教师和家长进行文字、语音和视频交流；智慧门禁系统与校园就餐卡进行无缝对接，及时发现学生到校、离校异常情况等；建设智慧书柜，解决学生课间碎片化的高频阅读需求，保证阅读的精度和广度 |
| 蓝田县 | 蓝田县北关小学 | 2019 | 校宣系统的建立，完善了学校文化传输的短板。将学校风采展现在教师、家长、学生的眼前，提升教师、家长、学生的精神文化建设，并将学校展示给更多的人。防踩踏系统的建立有效提升了校园安全，防踩踏系统保证孩子在课间打闹及危险发生时不会出现踩踏事件，保障师生人身安全。 |
|  | 蓝田县初级中学 | 2020 | 学校通过智慧校园建设，实现了教学、教研、校务、社会服务的智能化，提高了工作效率 |
| 市直属 | 凤景小学 | 2019 | 在校园中利用物联网技术，实现物物互联，实现了智慧环境感知即对校园水、电、气运行状况的感知监测 |
|  | 西安市第八十三中学 | 2020 | “三个课堂”及精准教学系统，提高了学校教育质量；家校的互动交流方便了对学生个性化的培育 |
|  | 西安市育才中学 | 2020 | K12教育平台及数据沉淀较丰富 |
|  | 西安高级中学 | 2020 | 智慧校园云平台，对教育教学评价、教务管理、生涯规划、人事管理、后勤保障等方面实现智能化管理考核，学校利用已建成的智慧校园系统实现了智慧组题、智慧命题、个性化分析的整个阅卷系统 |
| 港务区 | 国际陆港第一小学 | 2019 | 运用远程交互教学系统和蓝田灞源镇南石门小学以及在“名校+”教育联合体内等开展教学教研活动， |
|  | 国际陆港第二小学 | 2020 | 智慧校务管理系统，实现了文件流转、信息发布、人事管理、考勤管理等。教务管理系统，实现排课管理、选课管理、教室管理、社团管理、学生成长档案管理等。智慧教学系统评测功能，实现考务自动化，为精准化教学、个性化教学提供数据支撑。 |
|  | 铁一中陆港高级中学 | 2021 | 在智慧化校园建设中投入了大量的人力、物力和财力，实现了智慧化校园建设的基本要求，在数字化多媒体教学终端，云办公桌面系统，安防监控系统，智能广播系统与健康校园环境管理系统建设中形成了一定的特色和成效。 |
| 西咸新区 | 西安沣东第三小学 | 2019 | 通过引进“钉钉”智慧校园融合、智慧教学、智慧评价和大数据等系统，实现校本资源库系统的创建、互动课堂、移动作业、掌上校园、消息提醒、移动办公。 |
|  | 西安沣东第二小学 | 2019 | 在各学科开展网络同步课堂互动教学，实现优质教育资源共享，促进教育均衡发展。 |
|  | 西安沣东实验小学 | 2020 | 借助电子阅读机、朗读机、智慧图书借阅机、朗读留声墙，在学生读书、写字教学中创新应用，建设书香校园，完成师生的阅读、朗读数据自动收集、分析，为检测阅读效果及后续读书活动的开展提供预测性分析提供了便捷、完整的数据库；将智慧书法教学系统将现代科技与传统文化完美融合，激发学生练习书法的兴趣，提高书法教学效率；通过10个维度创新学生评价模式，形成学生的成长档案，促进学生发展 |
|  | 西安沣东第六小学 | 2020 | 以智慧阅读（朗读小舞台、留声墙、朗读亭）为平台的特色创新应用项目打造书香校园。通过智慧阅读，可以实现线上线下结合，达到教师监督评价、家校互动等方面的效果，满足老师和学生分类阅读的要求 |
|  | 西咸高新学校 | 2020 | 构建网络化、数字化、个性化、智能化的西咸高新学校教育公共服务平台，提升教育管理水平和教育资源利用效率，促进教育均衡发展。采用多媒体装备集控系统中教师信息素养评价功能，能够更加科学、全面地评价教师信息素养 |
|  | 沣东新城和平小学 | 2020 | 钉钉系统管理应用，减轻教师额外负担，提高学校工作效率；创新课堂平台搭建，改变课堂模式，促进学生学习能力的提升；人工智能机器人实践应用，提高学生全面发展 |
|  | 西安市第五十中学 | 2020 | 善于使用钉钉等云平台工具开展信息化管理，使用低成本的101PPT等工具开展教学，整体信息化投入产出率较高。通过“智学网”进行组考、开展网上阅卷和大数据质量分析，教学评测工作更有科学性和针对性 |
|  | 沣西新城实验学校 | 2020 | 学校拥有天喻教育武汉云教育资源库各学科教学题库，各年级备课组积极整合，建设了大量优质校本资源；通过钉钉校园管理平台，实现了WIFI考勤，办公OA，通过智能门禁和金万马巡更系统构建智慧化安防体系，目前学校正在尝试校企合作二次开发智慧平台进一步推进智慧化管理；学校通过建设两间智慧教室，配备AI人脸识别行为分析系统、电子书包以及直播系统，对于教室内，学生上课的实时情况以及教师的授课情况进行在线分析并产生数据报表，促进教师对给每一个学生的精准教学，为学校教学管理部门提供课例参考 |
|  | 西安市未央区阿房路三校 | 2021 | 智能书写课堂教学、智慧体育、钉钉教学评价 |
|  | 陕西省西咸新区空港新城花园小学 | 2021 | 学生多元评价与智慧课堂的应用 |
|  | 西咸沣西第一小学 | 2021 | 二维码应用并形成独有的教学应用、评价管理、教学资源建设 |
|  | 陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校 | 2021 | 信息化应用成果多，重视对外交流 |
|  | 沣西新城大王镇中心学校 | 2021 | 智慧环境建设为起点，老校换新颜，更重视课堂智慧系统的应用。 |
| 高新区 | 西安高新第一小学 | 2019 | 实现了物理学习空间和虚拟网络学习空间衔接和融合。改变了单一课堂教学模式，实现以点带面、多元化、个性化、跨时空的教学活动。形成“教师主导、学生自主”的创新型学习模式。 |
|  | 西安高新第二高级中学 | 2019 | 智慧校园管理平台减少了学校维护管理方面成本，该系统中的智能排课、在线选课大大减轻老师的工作强度降低传统方式出错率；录播系统与视频资源云平台结合，可以在线观看本节课视频，同时展开评课活动。通过云计算大数据分析技术结合手机平板APP、电脑阅卷端让老师随时方便阅卷，并通过数据统计、分析、评价等功能，现实对本年级、本班学生学习过程中对知识点的掌握情况及教与学分析。 |
|  | 西安高新第二初级中学 | 2020 | 实现智慧校园管理平台与其他平台数据融合统一管理，实现日常办公、考勤、办公室门禁系统、售饭系统实现了手机终端结合一卡通，家中也可通过学生账号随时了解学生在校情况，完成家校互通，该系统也具备人脸识别功能；在线选课系统与传统的选课方式相比更加节约成本，有效避免了“走关系”等不良现象，使教学透明、公平；教师评价支持自我评价、互相评价、 领导评价等定性分析评价，每个维度都可单独进行维护评价标准和题目 |
|  | 西安高新第二学校 | 2020 | 利用智学网学生端完成教师布置的自主学习任务和同步作业，教师通过畅言作业平台对学生进行自主学习任务、同步作业的布置，查看学生完成任务的数据及数据分析；初中部实现网上阅卷，考试成绩分析为九年级的后续教学策略调整提供了有力依据 |
|  | 西安高新第六小学 | 2020 | 利用畅言智慧课堂提高课堂互动性和趣味性 |
|  | 西安高新第七小学 | 2020 | 智慧校园管理平台实现日常办公、考勤、教务教学活动及教师档案管理，提升了校园内管理效率和工作效率 |
|  | 西安高新第一中学 | 2021 | 基于5G的教育教学活动应用，双师直播教学网络互动教研的名校+教学，应用数据的对比、分析。 |
|  | 西安高新第十八小学 | 2021 | 基于数据分析的智慧课堂应用，基于教学行为分析的智慧教研活动，基于虚拟云葵币、评价银行、评价超市的智慧评价应用。 |
|  | 西安高新第二十八小学 | 2021 | 基于人脸识别的智慧校园管理，支撑教育教学活动有效开展。 |
|  | 西安高新第三十一小学 | 2021 | 网络互动教研，校园门禁、电子班牌、校园大屏的信息互通，家校互动。 |
| 经开区 | 西安市经开第一小学 | 2019 | 将学科特色、学校特色平台集成，实现学校教育教学平台的优化，在发展学校特色的同时，减轻教师工作量。多层级、多角色评价体制，从自评、他评、师生互评到家长评价。各学科利用平台展示学生过程性材料及最终作品，家校共同感受学生成长。 |
|  | 西安市经开第一中学 | 2019 | “互联网＋学科微课重难点知识”的教学资源，为学生搭建面向疑难问题的跨越时空的、泛在的、个性化的学习环境；建设“互联网+未来学生教育微课”、建设面向学生成长发展的系列微课、建设包含爱党爱国、传统文化、文明礼貌、安全意识、身体锻炼、劳动实践、孝老爱亲等方面的系列教育资源。 |
|  | 经开六中（原文景中学） | 2020 | 大数据分析平台使用有特色、建立有学校微课库 |
|  | 西安市经开第三小学 | 2021 | 智能节水系统、智慧餐厅、校园安全无死角安防 |
|  | 经开第八小学 | 2021 | 智慧评测、智慧教学、智慧教研、多元化评价 |
|  | 经开第五小学 | 2021 | 学校在语文及数学方面与信息化结合比较紧密，自主研发小书虫读书计划线上阅读答题闯关系统、数学好玩等智慧教学；多元化评价 |
|  | 经开第二学校 | 2021 | 硬件设备等基础设施完善、智慧停车管理、多元化评价、智慧巡课系统 |
| 浐灞生态区 | 浐灞第二小学 | 2020 | 通过学生习惯养成电子化记录统计手段、书香校园·智慧阅读体系、学生文化心理培育体系、学生综合素质评价体系，为学生在校的学习和生活建立数字化轨迹，实现学生个人成长数字化过程记录，数据化沉淀分析；云纸笔智慧课堂最大限度保证了孩子的用眼健康，保留小学生基础的手写习惯。 |
|  | 浐灞欧亚中学 | 2021 | 通过共建共享教学课前、课中、课后内生资源的体系化、全面采集、处理和分析教师教学行为、学生学习行为信息，实现智慧校园各应用系统的统一用户认证、统一管理服务平台、统一教学资源库、统一数据分析平台、整合并共享相关应用平台，为教学模式、学习方法创新和校园文化建设提供信息化手段。 |
|  | 浐灞第四小学 | 2021 | 浐灞第四小学开设了陕西首例小学段国漫课程体系建设－-《国漫设计－－多学科教学应用课程》，该课程以国漫设计为主线，通过信息技术与多学科教学的融合，分阶段培养学生了解国漫制作知识，掌握绘画设计、剧本及音乐创编、双语配音等技能，在培养学生多元素养的同时，更为学生适应未来半虚拟化社会打下良好基础，为信息化时代学科整合的教育新方向贡献力量。 |
| 曲江新区 | 曲江南湖小学 | 2019 | 智慧图书馆将RFID无线射频识别技术和计算机技术紧密结合，极大地提高了图书馆的管理与服务水平，实现对图书更有效、更及时的管理和控制。 |
|  | 曲江第三小学 | 2019 | 依托于智慧图书馆的平台，学校开展多种形式读书活动，智慧钢琴课程作为学校音乐特色课程开设，每个班每周一节钢琴课，采用以班级为单位的集体授课形式；让每一个孩子都学会弹奏钢琴 |
|  | 西安市曲江第一中学 | 2020 | 通过钉钉系统实现无纸化的智慧行政办公，突破时空局限实现在线教研辅导和畅通无阻的家校互联，同时帮助老师进行学情诊断和学业评价，促进教师精准备课，辅助教学 |
|  | 曲江第四小学 | 2020 | 借助智慧图书馆智能 RFID 设备，于馆外增加图书漂流设备，让整个校园“处处阅读、时时阅读”，基本形成中小学图书馆与公共图书馆、高等学校图书馆馆藏资源共享格局，带动全民阅读，助推学习型社会和书香社会建设 |
|  | 西安市曲江第十三小学（原春临小学） | 2020 | 智慧数字书法教室采用软硬件相结合的教学设备，遵循传统的书法教学和学习习惯，首次将交互式数字临摹台引入到传统的书法教学中，从软硬件产品的开发和书法资源及课程的设置形成一套完整的数字书法教学体系 |
|  | 曲江第一小学 | 2021 | 建有智慧教室学习平台、线上教研、智慧阅读、智能广播系统、全学科微课资源，推动精准教学。 |
| 航天基地 | 西安航天城第一小学 | 2020 | 学校结合自身发展特色，构建了通过学生核心素养评测为核心的大数据AI+未来智慧校园，基于标准的评价进行教育教学活动规划，根据教育教学活动特点及评价体系内各要素规划信息化智慧校园平台，用以支持基于核心素养的评价体系的落实 |
|  | 西安航天城第二小学 | 2021 | 利用智慧校园开展校园特色课程建设，形成德育、智育、体育、美育、劳动教育五纵五横德▪行校本课程体系和5W点餐式社团学习管理模式。 |
|  | 西安航天城第三小学 | 2021 | 借助智慧校园平台，建立红领巾争章体系，对学生进行多维评价。建设8间AI教室和智慧操场，推动个性化教学。 |
|  | 西安航天城第四小学 | 2021 | 建立云端资源体系，开展云课堂与网络教科研管理，形成线上线下融合型教学。构建智慧教育评价系统，实现学生成长在线实时评价。 |
|  | 西安航天城第一中学 | 2021 | 通过信息数据、未来学习、校园安全、融媒体、师生服务五大中心建设构建智慧校园，建设未来教室.互动课堂，采集课堂全过程数据，实现精准教学，形成以学生为主体、教师为主导的3段16环教学模式。 |
| 航空基地 | 西安航空基地第一小学 | 2019 | 实现无纸化办公和移动办公为主体的“智慧一小”建设，节约了资源，提高了我校的办公及管理效率，通过物联网管控中心的建设彻底解决学校的设备管理问题，实现设备集中管理、设备远程管理、设备故障自动诊断、领导在线巡课、课表联动自动开关教室内设备以及各教室内亮度、温度、湿度、PM2.5等环境的实时感知和监控。 |

2023年首批智慧幼儿园名单及简要情况：

西安市学前智慧校园建设情况表（部分）

| 区县 | 学校 | 认定年份 | 特色亮点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新城区 | 西安市新城区实验幼儿园 | 2023 | 借助新媒体手段积极构建家园协同“1+2+3+N”模式，有效提升家园共育质量。 |
| 碑林区 | 西安市碑林区第六幼儿园 | 2023 | 希沃黑板和信鸽APP应用深入, 利用希沃平台形成具有幼儿园特色的园本课程资源库, 依托希沃平板互动式应用软件，激发幼儿在教学活动中的参与兴趣，为教师开展差异化教学和评价提供支持。 |
| 莲湖区 | 陕西艺术幼儿园 | 2023 | 以物联网为基础，初步构建了“一网两平四慧八场景”的智慧校园一体化管理模式，建成涵盖人事管理、内控管理的“园务智慧管理平台”和幼儿行为观察与评估、幼儿健康监测的“幼儿智慧管理平台”。 |
| 灞桥区 | 西安市灞桥区第二幼儿园 | 2023 | 初步构建以智能化为基础的现代化、数字化幼儿教学场所，园本特色数字化教育教学资源丰富。 |
| 未央区 | 西安市未央区凤凰城幼儿园 | 2023 | 利用钉钉实现无纸化办公，提高办公效率，智能特色应用包括3D全息互动、智慧地面互动、智能垃圾桶、幼教盒子等。 |
| 雁塔区 | 西安市雁塔区第一幼儿园 | 2023 | 通过智慧终端开展“名校+”教学研讨活动，园本资源库内容丰富，智慧党建服务平台，实现党建考核可量化、党员教育常态化。 |
| 曲江新区 | 西安市曲江第二幼儿园 | 2023 | 开设幼儿机器人课程，激发幼儿对信息化活动的兴趣、培养幼儿的综合能力。保教采用的幼儿发展评估软件，过程数据可生成评估报告，帮助教师分析幼儿在五大领域、教育教学方面的培养及调整。 |
| 西咸新区 | 西安沣东第三幼儿园 | 2023 | “孩子国”云平台，采集幼儿健康数据可分析，实现带量食谱的科学调整配餐，监测幼儿健康数据，分析幼儿发育情况，家长通过终端可随时了解幼儿的成长动态。 |
| 高新区 | 西安高新区第十三幼儿园 | 2023 | “享智云”儿童运动健康测评系统，通过科学的数据采集 分析，实现儿童运动健康及动作发展的实时监测和动态评估，指导提升儿童体育教学质量。膳食营养及体格发育评估管理的应用系统可提供膳食营养针对性解决方案及指导建议。 |
|  | 西安高新区第十五幼儿园 | 2023 | 智慧保教集成日常办公、资源共享、部门管理这三大类应用系统，帮助幼儿园推进全面信息化管理。以“互联网+明厨亮灶+后勤管理”为主线，打造园所“可视化校园食品安全监管”。园本课程资源丰富。 |
| 航天基地 | 西安航天城第三幼儿园 | 2023 | “云宝贝”智慧校园管理系统、乐玩越乐资源应用、智慧晨检和体测、开展VR和机器人教育。 |
| 航空基地 | 西安航空基地第二幼儿园 | 2023 | 企业微信平台应用深入，家园共育双向高效。 |
| 国际港务区 | 西安国际陆港第一幼儿园 | 2023 | 信息化在园所安全保障、膳食营养、食品卫生、教育教学、师幼互动、家园共育、园务管理等全方位的应用，探索信息化教育教学管理的手段。 |
| 市直属 | 西安市第一保育院 | 2023 | 创新幼儿园教育教学与园所管理模式，大范围精准采集各类教育数据，有效推动课程方案、保教实施和教师行为的调整改进，实现精准管理、科学保教。 |
|  | 西安市第二保育院 | 2023 | 信息化资源丰富，丝路园本特色课程，特色应用包括家园共育、二保姐姐讲故事、大苗姐姐说安全。利用陕西扶智平台有效带动“+校”及偏远地区的教育发展。 |
|  | 西安市第五保育院 | 2023 | 开展机器人编程课程，引进 3D 打印技术，促进幼儿自主科学探究。用钉钉智慧手环，科学监测评价。使用多元平台服务，提升管理效能。 |
|  | 西安市第八保育院 | 2023 | “1+N+3”家园共育模式，依 托生成活动“1”个载体，拓展“N”种体验，打造“三云”平台。云交流，云游戏，云分享， 实现家园互动最大化。通过陕西扶智平台等实现网络课程和特色资源区域辐射共享。 |

业务现状

数字化教学服务业务现状

业务概述

数字化教学服务是利用信息技术手段和数字资源，为教学活动提供支持和服务的过程，旨在提升教学效率、丰富教学内容、促进个性化学习和实现教育资源的广泛共享。中小学教学业务是中小学学校教育工作的重中之重，是涉及教师、学生、课程、教学资源等多个方面。数字化教学服务业务主要集中在校本课程、教育资源和作业设计三部分，服务覆盖全市中小学学校及教师和学生。数字化教学服务参与方主要有全市中小学学校、教师、学生等。

校本课程业务是现代教育体系中不可或缺的一部分，它旨在根据学生的个性化需求和兴趣特长，结合学校的教育资源和地方特色，开发并实施一系列具有针对性、实践性和创新性的课程。这些课程不仅丰富了学生的学习体验，拓宽了他们的知识视野，还有助于培养学生的综合素质和创新能力。通过校本课程业务，学校能够更好地满足学生的多样化学习需求，促进教育的全面发展，同时也为学校的特色建设和品牌建设提供了有力支撑。

教育资源服务业务是专为中小学教育机构提供全方位、专业化支持的综合服务。该业务涵盖了数字化教学资源的开发与应用等多个方面，旨在帮助学校优化教育资源配置，提升教育教学质量和效率，为学生和教师提供更加优质、个性化的学习资源，推动中小学教育事业的持续发展。

作业设计业务旨在通过专业的团队和丰富的教育经验，使用系统特定业务模块为中小学生提供个性化、科学化的作业设计方案。注重学生的个体差异和学习需求，量身定制作业内容，以减轻学生的作业负担，提升学习效率，并激发他们的学习兴趣和潜力，从而助力学生全面发展。中小学作业设计业务主要由全市中小学学校、教师和学生参与共同完成。

开展业务所依据的制度规范

《教育部关于加强中小学地方课程和学校本课程建设与管理的意见》中要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，践行为党育人、为国育才使命，全面落实党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，强化价值导向和改革创新，坚持区域特征与共同要求相统一，科学设置校本课程，加快推进基础教育现代化，着力提高课程教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

《教育部关于加强中小学地方课程和学校本课程建设与管理的意见》规划行动指出：地方各级教育行政部门及专业机构督促指导学校根据培养目标，立足办学理念和学生发展需要，分析资源条件，因校制宜规划学校课程及其实施。学校以促进学生全面而有个性地发展、健康成长为目标，高质量落实国家课程，建设校本课程，将课程理念、原则要求转化为具体的育人实践活动，构建体现学校办学特色的课程育人体系，注重持续优化。义务教育阶段确保全面落实国家课程，注重与地方课程和校本课程的统筹实施；普通高中保证开齐开好必修课程的基础上，注重适应学生特长优势和发展需要，提供分层分类、丰富多样的选修课程，形成体现学校办学特色的课程系列。

校本课程建设要遵循“五育并举”，涵括德育、智育、体育、美育、劳动教育多元内容，注重不同学习领域、不同学科知识的内在关联，注重课程内容与学生经验、社会生活的联系，统筹国家课程、地方课程与校本课程安排，形成三位一体、有机融通的课程结构。

国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。

西安市教育科学研究院推行《西安市小学学科作业设计指南（试行）》《西安市初中学科作业设计指南（试行）》（以下简称《作业指南》），在理念与实践层面引导学校探索作业设计研究，创新作业类型方式、提升作业设计质量。

数字化教学服务的建设和应用需要严格遵守国家及地方层面关于校本课程和教学资源服务相关法律法规，确保数据安全、用户隐私得到有效保护，同时符合教育政策导向，服务于教育事业的健康发展。具体涉及法律法规、政策文件，详见下表：

数字化教学服务业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 全国人民代表大会 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 2017年6月1日 |
|  | 全国人民代表大会 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 2021年11月1日 |
|  | 教育部 | 《教育信息化2.0行动计划》 | 2018年4月13日 |
|  | 教育部 | 《中国教育现代化2035》 | 2019年4月13日 |
|  | 中共中央、国务院 | 《深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》 | 2019年6月23日 |
|  | 中共中央、国务院 | 《深化新时代教育评价改革总体方案》 | 2020年10月13日 |
|  | 教育部 | 《关于加强义务教育学校作业管理 的通知》 | 2021年4月12日 |
|  | 教育部 | 《义务教育课程方案和课程标准》 | 2022年4月21日 |
|  | 教育部 | 《基础教育课程教学改革深化行动方案》 | 2023年5月9日 |
|  | 教育部 | 《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》 | 2022年4月21日 |
|  | 教育部 | 《教育部关于加强中小学地方课程和学校本课程建设与管理的意见》 | 2023年5月9日 |
|  | 陕西省教育厅 | 《陕西省义务教育校本课程建设规划》 | 2024年4月8日 |
|  | 国务院办公厅 | 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 | 2021年7月24日 |
|  | 教育部办公厅 | 《关于加强义务教育学校作业管理的通知》 | 2021年4月8日 |
|  | 陕西省教育厅 | 《陕西省义务教育阶段学科作业设计与实施指南（试行）》 | 2024年3月25日 |
|  | 西安市教育科学研究院 | 《西安市小学学科作业设计指南（试行）》 | 2021年12月25日 |
|  | 西安市教育科学研究院 | 《西安市初中学科作业设计指南（试行）》 | 2021年12月25日 |

业务流程及业务参与方

数字化教学服务业务主要集中在中小学学校，数字化教学服务业务参与方主要有全市中小学学校、教师、学生。

课程矩阵管理主要业务流程为：学校管理人员进行校本课程建设、课程设置、课程开设等管理维护。课程建设完成后进行课程教学管理，教师根据校本课程要求进行课堂教学的设计和课程资源管理、课程资源上传，审核通过后的资源应用到课堂教学实施，同时可对已维护资源进行备份和导出。学生在进行校本课程报名学习，学习结束后将学习成果进行上传。教师和学生在使用过程中逐渐完善校本课程矩阵信息，并对校本课程的教学学情进行分析。

教学资源管理主要业务流程为：学校管理员对教学资源进行配置。针对数字教学服务提供存储空间、资源分类、校本资源、共享资源管理。教师可以进行教师任课教学资源的上传、审核、分享等管理。学生对教师上传并审核通过的资源可以学习。最终教师和学校管理人员可根据学生学习情况对教学资源利用情况和学习情况进行分析。

作业设计的主要业务流程为：学校管理人员进行课程方案、课程标准、学科教材按照相关标准进行设置。学校管理员按照省级或市级作业设计指南的要求进行维护标准和规范。学科教师进行课时作业范本、达标检测范本的选定，同时可根需要在课时作业设计和达标检测设计中进行自行组合设计个性化作业，最终通过作业组卷、作业题库功能完成组卷和题库建设。学生按照作业设计内容完成课堂学习及作业。

具体业务流程图如下：

数字化教学业务流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

业务覆盖全西安市教育机构及教师和学生。具体包括：

市级：

西安市教育局及所属科室、西安市直属学校、教职工、学生。

区县及开发区级：

西安市各区县及各开发区教育局、直属学校、教职工、学生。

2.业务量

数字化教学服务业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级用户 | 人 | 200 | 市教育局 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 1500 | 各区县、开发区教育局 |  |
| 3 | 学校用户 | 人 | 10000+ | 全市各级学校教职工及学生 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

数字化教学服务主要在是中小学校范围内范围内进行，不存在与教育局外进行跨部门的协同关系。

主要业务在西安市教育局管辖范围内中小学校内进行业务流动，不存在跨层级业务协同和流动。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

《基础教育课程教学改革深化行动方案》中指出专业支撑与数字赋能行动要求：提升教师和教研员专业化水平，确保高质量落实课程教学改革要求，深入推进教育数字化，促进信息技术与教育教学深度融合。

数字化教学服务的趋势主要体现在以下几个方面：

信息化融合：信息技术的不断发展为教学资源服务的推广提供了强有力的支持。计算机、互联网等现代信息技术的普及促进了教学资源服务与信息技术的深度融合，使得教学更加高效、便捷。

推动教育公平：数字技术的应用突破了传统教学资源服务的时空限制，进一步推动教育公平。优质教育资源可以通过网络平台覆盖到更广泛的区域，确保更多学生能够接受高质量的教育。

形势要求：

技术升级与改良：为了满足不断发展的教育需求，教育技术需要不断升级和改良。这包括优化教学资源服务水平、提高数据传输速度、增强系统的稳定性和安全性等方面。

教育理念更新：教学资源服务涉及到跨学科的知识整合和创新，这对教育理念的更新和转型提出了挑战。教育者需要与时俱进，适应教育发展的需求，将教学资源服务与数字技术相结合，创造出更加符合时代需求的教育模式。

保障信息安全：随着信息技术的普及，教育信息安全问题也日益凸显。教育管理机构需要加强对教学资源服务的管理和监控，确保学生信息的保密性和完整性，防止数据泄露和滥用。

降低成本与提高质量：在保障教学资源服务质量的前提下，如何降低成本是一个重要问题。政府、学校和企业需要共同探索有效的合作模式，通过资源共享、技术创新等方式降低教学资源服务的实施成本，让更多的学生受益于教学资源服务。

存在差距

西安市在数字化教学服务方面存在的差距可以归纳为以下几点：

1.教育资源分布不均：

西安市内不同区域、不同类型学校之间的智慧教育资源分布存在明显差异。一些发达地区或重点学校拥有更为丰富的智慧教育资源和更先进的技术设备，而一些偏远地区或普通学校则相对匮乏。

2.教师智慧教育素养参差不齐：

部分教师对教学资源服务的数字化应用能力有限，难以充分利用教学资源服务工具行高效教学。这在一定程度上限制了教学资源服务在提升教学质量方面的潜力。

3.智慧教育资源整合不足：

目前，西安市未建设统一的智慧教育资源平台，不同学校之间的教学资源之间难以互通和共享，造成“信息孤岛”现象。这不仅影响了市内教育资源的有效利用，还增加了各学校智慧教育建设的成本。

4.作业设计缺乏合理性：

中小学生作业量普遍较大，作业内容有时过于枯燥和重复，缺乏针对性和有效性，导致学生的学习效率不高，甚至产生厌学情绪。作业问题已成为家长、学校和社会广泛关注的焦点，对作业设计的优化呼声日益高涨。

综上所述，西安市在教学资源服务方面仍存在诸多差距和挑战，需要政府、学校、教师和社会各方共同努力，通过优化资源配置、加强教师培训、推动资源整合、改善教学环境以及改革教育体制等措施，全面提升西安市的教学资源服务水平。依托市级智慧教育大平台进行普惠推广教学资源服务平台是缩小差距的重要途径，促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境。

学生健康管理业务现状

业务概述

在五育并举的教育改革理念指导下，坚持健康第一的教育理念，把全面提升学生健康素养纳入高质量教育体系。作为学校教育重要目标和评价标准，深化学校健康教育改革，夯实学校卫生条件保障，构建高质量学校卫生与健康教育体系，有助于促进学生身心健康、养成健康生活方式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

面向学生体质健康水平与学校教师队伍卫生教育业务水平的提升，健康管理需要着重考虑对学生的传染病预防、合理膳食、体质监测、体检生长发育、近视防控、脊柱筛查等方面开展数据收集与分析，并给出个性化建议与健康知识。

在体质监测方面，需要建立健康体检和视力筛查两方面的能力：一是由负责向学校提供健康体检的卫生医疗机构完成每学年学生体检，并对学生健康体检数据进行采集、统计、分析，各区县教育局和学校通过系统进行体检数据的实时查询和统计分析；由专业医疗机构对学生定期开展视力监测、规范记录检查内容，通过系统在视力筛查现场实施记录并上报视力数据，建立儿童青少年视力健康档案。

在学校传染性疾病预防方面需要建立相应的预防措施，并对每天因病缺勤学生进行登记管理，最终实现包括学校传染病疫情事件报告、学生晨午检、因病缺课登记、追踪、复课证明查验、监测预警、学生健康管理等场景的信息化管理。

在食品营养健康管理方面，根据学校学生年龄和生长发育等特点，需要为学生提供均衡营养膳食分析，保证学校向学生提供营养结构合理的膳食，可根据时令菜和价格等制定并内置学生一周参考食谱，不仅要具备中小学学校集体食谱设计的功能，还可以对学校实际供餐情况进行营养分析和评价，以科学指导供餐单位提供符合中小学生生长发育所需的食物，以此来解决各校校园营养师人员配备不足的情况

在食堂食品安全监管方面，需要进行科学、高效监管理，创新监管模式，利用信息化手段对学校食堂食品安全加工与服务进行实时监控和联系监管，从食堂基本信息、人员管理、日常检测、安全检测、供餐企业管理、餐用具消毒、留样记录等整个操作流程对食堂食品安全进行全面的监控把关，及时发现并纠正实时监控过程中发现的违规行为。

在学生膳食摄入评估方面，通过对学生的日常膳食进行监测，包括营养成分摄入情况、膳食结构、饮食习惯等方面,对学生进行营养状况评估。通过对膳食摄入的监测，及时发现学生是否存在营养不良或者过多摄入某些不健康的食物的情况，预防营养不良和相关疾病发生，并且制定相应的监测计划将有利于及时发现问题、采取有效措施，提高学生的营养健康水平，为改善饮食提供科学依据。

开展业务所依据的制度规范

为提高学生健康素养，防病意识和增强健康管理能力，提升学生体质健康水平与学校教师队伍卫生教育业务水平。中共中央国务院、国家教育部、卫生健康委员会、西安市教育局等陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

学生健康管理业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 国家卫生健康委、教育部 | 《中小学生健康体检管理办法》(2021年版)的通知 | 2021年9月30日 |
|  | 西安市教育局 | 西安市教育局办公室关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知 | 2021-10-25 |
|  | 中中中央国务院 | 《传染病防治法》 | 2020年1月20 |
|  | 教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》 | 2019年4月1日 |
|  | 教育部 | 《关于加强流感等传染病防控和学校食品安全工作的通知》 | 2019年1月28日 |
|  | 西安市教育局 西安市卫生和计划生育委员会 | 关于综合防控儿童青少年近视十项措施的通知 | 2018-11-24 |
|  | 教育部、国家卫生健康委员会等8部门 | 《综合防控儿童青少年近视实施方案》 | 2018年8月30日 |
|  | 食品药品监管总局 教育部 | 《关于进一步加强中小学和幼儿园食品安全监督管理工作的通知》 | 2016年12月7日 |
|  | 中中中央国务院 | “健康中国2030”规划纲要 | 2016年10月25日 |
|  | 中中中央国务院 | 《关于印发中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）的通知》 | 2014年1月28日 |
|  | 卫生部、教育部 | 《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范（试行）》 | 2006年4月6日 |
|  | 中中中央国务院 | 《突发公共卫生事件应急条例》 | 2003年5月9日 |
|  | 国家教育委员会、卫生部 | 《学校卫生工作条例》 | 1990年6月4日 |

业务流程及业务参与方

学生健康管理业务参与方主要有市教育局、各区县教育局、学校、学生/家长、学校食堂、健康体检单位、视力筛查单位等；

市教育局及区县教育局对学生健康体检管理、视力健康管理、学校传染病监测预警管理、食堂食品安全管理、营养配餐与膳食摄入评估管理等业务进行管理监管，具体流程如下：

学生健康管理业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

学生健康管理业务主要覆盖市教育局、区县教育局、学校、体检单位及体检单位医务人员、视力筛查单位及筛查人员、学生/家长等用户群体；

2.业务量

根据目前我市学校数及学生数量统计，按照业务开展情况，学生健康管理业务的服务人员数量如下：

（1）市局管理员：6人；

（2）区县教委管理员：13区县*6人=78人；

（3）学校管理员（小、初、高）：校领导、校医或相关业务负责人：1746所*6=10476人；

（4）健康体检医疗卫生机构管理员：13区县，13人；

（5）健康体检医务人员：13*15人=195人；

（6）视力筛查机构管理员：13区县，13人；

（7）视力筛查机构筛查人员：13*10人=130人；

（8）学生/家长（小、初、高）：152万中小学生*1.5=229万家长

学生健康体检管理业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市用户 | 人 | 6 | 全市 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 78 | 全市 |  |
| 3 | 学校用户 | 人 | 10476 | 全市 |  |
| 4 | 体检机构用户 | 人 | 13 | 全市 |  |
| 5 | 体检医务人员 | 人 | 195 | 全市 |  |
| 6 | 视力筛查机构 | 人 | 13 | 全市 |  |
| 7 | 机构筛查人员 | 人 | 130 | 全市 |  |
| 8 | 学生/家长 | 人 | 2290000 | 全市 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

学生健康管理业务中，学生健康体检管理与视力健康管理需要医疗机构和专业视力筛查机构来协助学校进行健康体检和视力筛查，学生健康体检数据与视力健康数据由医疗机构/筛查机构进行采集，各区县教育局与学校对该数据进行查询、统计分析与反馈发布。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

历年来，国家、省市主管单位不断下发与学生健康相关的政策文件，以政策制度设计和治理体系构建来顺应“学校健康，则中国健康”“少年强，则国强”的历史逻辑、实践逻辑和制度逻辑，标志着中国特色青少年健康促进政策体系基本形成，标志着新时代以健康学校建设服务健康中国和教育强国战略步入一个新阶段。

新阶段，中国制定实施了一系列战略部署、政策制度和改革举措，推动学校卫生健康工作与国家教育、卫生、健康事业一道取得历史性成就。健康第一理念更加深入人心，学校卫生保障更加有力，健康教育成效更加显著，校园健康治理更加优化，学生健康水平进一步提升，有力支撑了学生全面发展、教育深化改革和健康中国建设。

聚焦当今新的发展阶段，全方位贯彻新发展理念，服务构建新发展格局当前，学校卫生健康是国家教育发展的基础、全民健康促进的关键、爱国卫生运动的重点，是落实当前国家重大战略，高质量服务健康中国、教育强国和人口国策的重要抓手。

国内教育系统多年来一直高度重视学生健康信息化平台建设工作。重庆市、北京市、深圳市、天津市、青岛市、郑州市、济南市、沈阳市、厦门市、太原市、石家庄市、洛阳市、中山市、惠州市等30多个省会城市和经济较为发达地级市，已经建设了学校卫生与学生健康信息平台。其中，山东省是全国第一个建设学生健康体检管理省级平台，每年为1000万的学生建立了健康体检档案，引起国务院、教育部、卫建委的高度重视；河南省是国内第一个全面规划建设学生体质健康大数据平台的省份；深圳市率先在全国第一个建设青少年脊柱健康管理平台，出台了青少年脊柱健康标准体系，连续三年列为深圳市政府十大民生实事，创建了深圳模式，引起了全国学习热潮；深圳市也是全国第一个建设学生营养健康监测平台的城市；北京市率先在全国第一个建设青少年肥胖防控的平台，也是第一个建设青少年健康教育平台的城市；中山市率先在全国建立校园营养配餐系统的城市，全面测算学校供餐营养素达标情况，切实保障孩子的科学膳食营养餐。

存在差距

我局高度重视学生健康管理工作，采取了一序列措施提高学生健康的分析研究与干预管理，总体而言我市在学生健康管理上仍旧采用传统的手工模式，信息化建设现状相对落后，情况如下：

1.由于多种客观原因，在学生健康体检方面，我市目前仍然停留在传统的手工填写体检表、后期人工抄录到EXCEL中的模式，还不能采用无纸化数据采集手段来实现全市1700余所学校150万多学生的体检数据实时采集和统计分析工作，难以满足学生常规体检数据纵向、横向对比分析、学生健康管理、出具健康报告以及学生常见病的群体预防和矫治工作的要求。

2.我市教育系统没有适用的学校疾病监测预警管理系统，学校乃疾病尤其是传染病的高发场所，学生是传染病高发的人群，肺结核、甲流、流行性乙型脑炎、水痘、麻疹、手足口病等传染病时常发生，而我市监测数据仍然停留在手工阶段，数据上报效率低、滞后性高，无法对传染病的早期症状进行预警和闭环管理，信息化管理的缺失影响了学校突发公共卫生事件的应急处理，学校疾病和传染病监测工作面临极其重大的风险，学校传染病疫情是一把手负责制，给我市教育主管部门领导以及校长带来很大的监管压力。

3.我市教育系统没有学生视力筛查及近视防控系统，视力筛查过程多采用人工记录的方式记录在体检表中，数据采集与评价的自动化水平尚需提高，视力数据分散，近视评判手段原始，近视率、新发近视率无法建立学生视力健康电子档案，为我市儿童青少年近视防控政府考评建立提供数据依据，对于筛查出视力异常或者可疑眼病的学生，也无法提供个性化、针对性强的防控方案。

4. 我市中小学食堂信息化、智能化水平较低，食堂采用传统的管理方式，成本不可控，浪费严重，监管难度大。少数学校对食品安全管理不到位，措施落实不力，存在不少漏洞和隐患。建立一种监督和预防相结合的管理模式，使得管理部门的食品监督阳光透明、取证简单，工作高效；实现学校食堂信息、供餐企业信息、相关人员管理、留样、检测、检查等闭环管理和溯源管理。让校园食堂多角度、多层次、全方位监督。为教育行政部门工作的科学决策提供依据。

5.学生营养配餐与膳食摄入评估管理

由于中小学生心理发育不够成熟，营养和健康相关知识相对缺乏，营养不良会影响学生的生长发育水平和导致免疫力下降，容易感染疾病，严重影响了身体素质。根据相关政策要求学校食堂需配备营养师，但在实际情况中，营养师配备情况不尽人意，引入配餐管理与学生膳食摄入管理，可以解决营养师人员无法配齐的现状。

校园综合管理业务现状

业务概述

校园管理一直是教育领域的重要关注点之一。随着社会的发展和学校规模的扩大，校园管理变得更加复杂和关键。特别是近年来校园安全事故频发，为了确保校园场所安全、学生心理安全，校园需要建立一套现代化的管理系统来预防和应对各类安全风险和事件。此次规划建设的基于轻量应用的西安市校园智慧安全平台正是为了满足这一管理需求。

首先，由于校园管理要求具有共性，需要在全市、各区县层面针对所辖学校能够提供全面的管理功能，将各个管理环节整合在一个平台上，不再重复建设。传统的管理往往依赖于手工记录和纸质文件，上级部门阶段性检查，常态化安全机制稍显不足，容易导致信息不及时、不准确以及难以跟踪和分析，亡羊补牢的情况较为突出。现在需要通过网络化、数字化、智能化管理，能够提高信息的实时性和准确性，方便学校管理人员对安全情况进行监控和决策。

其次，校园综合管理强调预防为主、预警为辅的管理理念。通过场所安全巡检、视频智能预警分析、人员出入管控、学生健康管理、学生日常行为监测、班级信息化管理等抓手，帮助学校和老师发现和解决潜在的安全隐患，预防事故和事件的发生。智能预警功能能够及时发现异常情况并提供预警信息，帮助各地教育主管部门和学校管理人员迅速采取措施，减少安全风险和损失。

另外，校园综合管理还需要能以微应用的方式植入校园的基础硬件，充分利用学校现有信息化基础设施，实现设备接入到智慧教育大平台，实现市、区县、校端应用的场景打通、数据闭环，有效避免智慧教育大平台与校端实际应用相割裂的情况发生。

最后，校园综合管理还需要具备数据可视化的能力，通过将各类数据整合和可视化展示，对全市学校的管理状况进行量化和比较。通过对管理数据的收集、分析和可视化，生成安全指数和报告，帮助教育局对学校的安全状况进行评估和监管，识别潜在的问题和趋势，并及时采取措施进行改进。

综上所述，在西安市教育大平台的基础上构建全市统一的校园安全管理系统具有十分的必要性。通过在全市搭建统一平台、分区县管理，市局建设该系统后给区县教育局相关人员赋权、方便区县级教育局使用、查看该系统与其范围相关的安全数据，将有利于减少投资浪费、提高数据整合度，帮助学校更好地管理和应对各类安全风险和事件，确保校园的安全与稳定。

开展业务所依据的制度规范

为了积极确保校园的安全与稳定，健全校园管理需求，全国人大常委会、国家有关部委、陕西省、西安市单位陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

校园综合管理业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 教育部 | 《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》 | 2021年7月8日 |
|  | 陕西省教育局厅 | 《陕西省教育数据管理办法》 | 2021年2月23日 |
|  |  | 《陕西省智慧教育示范区及智慧校园示范校管理办法》 |  |
|  | 西安市教育局 | 《西安市教育局关于推进中小学智慧校园建设与应用促进教育现代化的实施意见》 | 2018年7月18日 |

业务流程及业务参与方

校园综合管理业务参与方主要有学生、老师、家长以及校园负责人。教育部门对安全巡检、人员出入管控、安全台账、校内管控等业务进行管理监管。具体流程如下：

校园综合管理业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

- 1.业务覆盖范围

- （1）校园安全巡检

- 层级：校园、班级

- 种类：添加剂存储点、值班记录、食堂冷藏点、食堂更衣分餐点、消毒保洁点、食品清洗点、饮用水、一键报警测试、食堂台账点、食堂储藏间、灭火器&消防栓、食堂操作间、每日安保巡查、废弃物处理点、留样冰箱点、每日防火巡查、消防设施、陪餐记录等

- （2）人员出入管控

- 层级：校园、学生、教职员工、外来人员

- 种类：身份认证、授权管理、请销假管理、住宿生管理

- （3）安全台账

- 层级：校园

- 种类：体系制度、报警记录、安全演练、教育活动等

- （4）校内管控

- 层级：校园、班级、学生

- 种类：人脸签到、家庭留言、社团报名、安全接送、安全教育活动报名等

- 2.业务量

校园综合管理服务业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校长及副校长用户 | 人 | 1000 | 全省 |  |
| 2 | 教师用户 | 人 | 9000 | 全省 |  |
| 3 | 校园访客用户 | 人 | 20000 | 全省 |  |
| 4 | 家长用户 | 人 | 18000 | 全省 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

校园综合管理业务涉及多部门、多专业参与的数据共享、分析、评估。与市卫生局、市消防大队、市公安局和市交警大队有关部门需要进行业务协同共享。

为市卫生局提供校园卫生管理数据，其中包括学生病假病情症状对应的人数、安全台账的校园环境卫生制度等。为市消防大队提供消防数据，其中包括消防栓巡检数据、安全台账的每日消火巡查和消防月检查制度等。为市公安局提供治安管理数据，其中包括访客、其他外来人员入校、安全台账的校园突发事件应急处置预案等。为市交警大队提供交通教育数据，其中包括交通安全预案、交通安全教育活动、规范接送等。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

在当今时代，随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，智慧校园的建设已经成为教育现代化的重要方向。智慧校园不仅能够提升教育教学的质量和效率，还能为学生提供一个更加安全、便捷、个性化的学习环境。以下是结合国家、陕西省、西安市各层级的业务发展趋势和要求的描述：

1.国家层面

中国政府高度重视教育信息化，将智慧校园建设作为推动教育现代化的重要举措。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》明确提出，要利用信息技术改造传统教育，构建开放灵活的教育教学模式。国家鼓励学校利用物联网、大数据、云计算等技术，实现校园管理智能化、服务个性化、教学精准化。

2.陕西省层面

陕西省积极响应国家号召，出台了一系列政策支持智慧校园建设。例如，陕西省《关于加快推进教育信息化建设的意见》中提出，要通过信息技术与教育教学的深度融合，推动教育模式和学习方式的创新。陕西省还特别强调了大数据在教育管理、教学评价等方面的应用，以期提高教育质量和管理效率。

3.西安市层面

西安市作为陕西省的省会，拥有丰富的教育资源和科研实力。西安市在智慧校园建设方面也走在前列，通过政策引导和资金支持，鼓励学校进行技术创新。西安市《教育信息化三年行动计划》中明确了智慧校园建设的具体目标和路径，包括建设智能化教学环境、推广电子校务、实现校园无线网络全覆盖等。

存在差距

我们可以从以下几个方面对比西安市教育发展的现状与校园综合管理业务趋势和相关战略、政策指导之间的差距：

1.基础设施建设与升级：虽然西安市在教育基础设施建设方面取得了一定的进展，如新建学校和改扩建校园，但与《数字校园建设规范（试行）》中提出的全方位要求相比，可能仍存在差距，特别是在智能化、信息化建设方面。

2.教育信息化与技术应用：教育部推动教育信息化2.0行动计划，鼓励使用“互联网+教育”模式。西安市在智慧校园建设方面，如通过AI技术提升校园安全预警能力，但可能需要进一步推广和深化这些技术在更多学校的应用。

3.校园安全治理：根据《2022～2023年中国校园安全创新发展报告》，校园安全是教育治理的重要组成部分，西安市虽然在校园安全方面有所投入，如防震减灾安全实训馆的建设，但可能还需要进一步完善安全防控体系，提升安全教育和科学研究，以及强化应急理念和风险意识。

4.教育资源均衡：西安市通过“名校+”工程努力实现教育资源的均衡覆盖，但与国家政策要求的优质均衡教育仍有差距，需要进一步推动教育资源的科学布局和学位供需平衡。

5.教育质量与公平：西安市教育发展注重提高教育质量和公平性，实施了一系列教育改革措施。然而，与国家对教育公平的要求相比，仍需努力确保每个学生都能享受到高质量的教育，尤其是在边远和欠发达地区。

6.教师队伍建设与专业发展：教育部强调加强数字校园相关管理、技术和服务队伍的建设，西安市在提升教师队伍素质方面做出了努力，但可能还需要进一步加强教师培训和专业发展，以适应教育现代化的需求。

7.校园文化与学生发展：西安市学校在注重学生全面发展方面取得了一定成效，如通过丰富多样的社团活动和特色课程，但可能还需要进一步强化校园文化建设，促进学生综合素质的提升。

学前教育管理业务现状

业务概述

西安市现有幼儿园1800余所，在园幼儿数36万人，教职工5万余人。随着西安市的快速发展，人口流入增加，西安市幼儿园入园率明显提高，幼儿园数量也急剧增加。但学前教育机构质量参差不齐，教育主管单位收集幼儿园与学前教育机构幼儿信息困难，容易造成幼儿信息收集不完整，信息不规范、关键信息缺失等问题，缺少有效的手段保障各类信息的完整性与规范性。同时，也急需高效灵活的方式对各幼儿园、学前教育机构的招生入园进行统筹规范化管理，对学前教师队伍师风师德与执教能力的统一监管，对各幼儿园与学前教育机构办学质量的督导评估。

将大数据、人工智能等新技术在学前教育领域进行深度融合应用，提升幼儿园办园质量、学前教育监管、学前教育教学、家园共育等方面创生出全新的智慧教育环境，加强各级各类教育主管单位、幼儿、教师、家庭等各角色的服务，推动我市教育数字化转型，落实国家数字化战略，建设以数字化为支撑的高质量学前教育体系，将各幼儿园与学前教育机构的学前教育的相关过程和数据信息进行实时监管和规范是十分必要的，也是我市是建立科学的学前教育管理体系，规范办园行为的内在需要。

开展业务所依据的制度规范

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，对基础教育的发展具有重要作用与深远影响，关系国家和民族的未来。自2018年以来，国家从战略层面陆续发布了《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《“十四五”学前教育发展提升行动计划》等国家战略。

近年来，西安市也陆续印发了关于学前教育的政策规划，陕西省教育厅等九部门关于印发《“十四五”陕西学前教育发展提升行动计划》；陕西省委省政府印发《中共陕西省委陕西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》等省级政策。2020年7月，西安市人民政府办公厅印发《西安市学前教育发展规划（2019—2025年）》。在规划中，明确布署了“推进信息化建设，建立基于“互联网+学前教育”实现学前教育管理信息化。详见下表：

学前教育业务制度规范文件表

学前教育业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 中共陕西省委 陕西省人民政府 | 中共陕西省委 陕西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见 | 2019年12月20日 |
|  | 西安市人民政府办公厅 | 西安市学前教育发展规划（2019—2025年） | 2020年7月5日 |
|  | 陕西省教育厅，陕西省发展和改革委员会，陕西省公安厅，陕西省财政厅，陕西省人力资源和社会保障厅，陕西省自然资源厅，陕西省住房和城乡建设厅，国家税务总局陕西省税务局，陕西省医疗保障局 | “十四五”陕西学前教育发展提升行动计划 | 2022年8月5日 |

业务流程及业务参与方

学前教育管理信息业务参与方主要有西安市教育局规划管理处、西安市教育局基教三处、各区县教育管理人员、各教育机构及幼儿园相关人员、幼儿家长及亚行项目部相关人员，涉及到学前教育数字资源库管理业务、学前教育机构与幼儿园管理业务、学前教育督导检查管理业务、学前教育信息采集与上报业务、学前教育机构等级评估管理业务、学前教育调研评价管理业务、学前教育项目结果指标完成度监测业务、学前教育幼儿行为管理等业务。

学前教育管理业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

学前教育管理业务按照“市级、区县、学前机构”的模式整体谋划布局。在市级层面，由西安市教育局牵头协调局内相关部门统筹设计和推进实施。在区县层面，区县教育局与西安市教育局协同，统一系统建设，通过“标准统一、接口规范、安全高效”的枢纽环境深度整合而成，遵循“标准规范统一、用户实名唯一”的要求，形成多级协同、园所就近服务的新格局。

2.业务量

学前教育管理业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市用户 | 人 | 150 | 全市 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 350 | 区县 |  |
| 3 | 幼儿园职工 | 人 | 50000 | 全市 |  |
| 4 | 幼儿及家长 | 人 | 360000 | 全市 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

学前教育管理信息业务，涉及多部门、多专业参与的数据共享、分析、评估。与户籍管理办、公安司法机关、医院、住建办等有关部门需要进行业务协同共享。主要涉及的证明材料包括：

户口簿或居住证明：用以证明孩子的户籍所在地或实际居住地，以便按照“就近入园”的原则进行入园申请。

子女出生医学证明：这是证明孩子出生日期和健康状况的重要文件，通常由医院在孩子出生时提供。

有效预防接种证明：这是证明孩子已经完成了必要的疫苗接种，保障孩子和其他小朋友的健康安全。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

自2018年以来，国家从战略层面陆续发布了《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《“十四五”学前教育发展提升行动计划》等国家战略。近年来，西安市也陆续印发了关于学前教育的政策规划，陕西省教育厅等九部门关于印发《“十四五”陕西学前教育发展提升行动计划》；陕西省委省政府印发《中共陕西省委陕西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》等省级政策。2020年7月，西安市人民政府办公厅印发《西安市学前教育发展规划（2019—2025年）》，搭建学前教育管理信息系统，建设以数字化为支撑的高质量学前教育体系，利用统一系统将各幼儿园与学前教育机构的办园规范、幼儿行为等进行实时监管是十分必要的，也是西安市是建立科学的学前教育管理体系，规范办园行为的内在需要。大数据、人工智能等新技术在学前教育领域的深度融合应用，将在幼儿园办园质量、学前教育监管、学前教育教学、家园共育等方面创生出全新的智慧教育环境，服务于各级各类教育主管单位、幼儿、教师、家庭等各角色，也将推动我市教育数字化转型，落实国家数字化战略。

存在差距

根据西安市学前教育发展要求，明确指出到2025年，全市普惠性幼儿园占比达82.5%，新增教职工12263名以上，组建市级“名师+”研修共同体50个，全市优质学前教育资源覆盖率达到70%，建成20所省级智慧幼儿园试点基地、推进园本课程改革、完善学前教育常态化督导评估机制等重要指标。对比西安市学前教育发展仍存在不少差距：分条列举。

1.数据采集层面

发布政策的时候，往往需要采集到很多业务数据，这些数据目前西安市教育局基教三处都还是采用人工+内部发文线下采集，这些数据填写的标准、数据的质量、文件的格式都存在严重的不统一问题，没有一套标准的数据采集系统。

2.工作效率层面

学前教育涉及到市教育局、区县教育局、学前教育机构及幼儿园、公安系统、户籍系统等多个部门，数据互不相通，对数据的各种验证目前都是采用线下人工核对，大大影响了相关职能部门的工作效率。

3.协同办公层面

不同部门之间由于职责和业务分工的不同，对同一个问题往往会有不同的理解和判断，这可能导致日常沟通中的误解和偏差。如果沟通不及时或不充分，还可能引发认知冲突。在各部门协作中，需要多方面的协商和共识才能做出决策，这可能会导致决策过程缓慢，影响项目的进度。

4.评价决策层面

评价决策是一个严谨的过程，评价数据收集的准确性、完整性和一致性、评价模型建立、评价结果的可靠性，都会严重影响决策者的判断，根据评价结果，提出明确的推荐方案，并解释为何该方案是最佳选择，同时也要求评价决策者具备相关领域的专业知识和批判性思维能力，以确保评价决策是公正和准确的。

教师全息画像业务现状

业务概述

国家政策方面对于教师全息画像业务的发展给予了大力支持，如《教育信息化2.0行动计划》等文件提出了加快教育信息化发展、推动教育现代化的目标。同时，陕西省也出台了一系列政策，如《陕西省教育信息化发展规划（2019-2025年）》等，明确了教育信息化的发展方向和重点任务。这些政策为教师全息画像业务的发展提供了有力的政策保障和支持。技术方面随着科技的不断进步和创新，全息技术、虚拟现实技术、人工智能等新兴技术逐渐应用于教育领域。这些技术的应用将为教师全息画像业务提供了强大的技术支持和创新动力。在教师评价和管理工作中，当前市、区县教育局普遍面临的是教师精细化管理难题、学校管理层教师数据获取和应用难题、以及教师的以评促成长指导和专业成长难题。

开展业务所依据的制度规范

为了积极响应国家教育部及陕西省教育厅的号召，健全教师全息画像业务，满足一线教师职称晋升、优秀教师评选等需求；满足人事部门对教师招聘、教师分布及教师梯队建设等需求；满足教师发展中心对教师进行评价、能力提升等需求；促进教师全息画像体系高质量发展，国家教育部、陕西省教育厅及西安市教育局陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

教师全息画像制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 教育部 | 《深化新时代教育评价改革总体方案》 | 2020年10月 |
|  | 教育部等六部门 | 《义务教育质量评价指南》 | 2021年3月 |
|  | 教育部等三部门 | 《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》 | 2023年12月 |
|  | 陕西省人力资源保障厅 | 《关于深化中小学教师职称制度改革的通知》 | 2023年2月 |

业务流程及业务参与方

教师全息画像业务主要参与方有管理员、一线教师、教育局人事处、教师发展中心及市、区、校教育管理者。教育局对教育档案统一管理、教师精细化管理、教师发展评价等业务进行管理监管。具体流程如下：

教师全息画像业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

教师全息画像业务主要覆盖市级、区县级及校级。其中市级、区县级、校级包括教育档案统一管理、教师精细化管理等业务。校级额外开展教师发展评价业务。

2.业务量

教师全息画像业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市用户 | 人 | 21964 | 全市 | 教师用户 |

跨部门、跨层级的业务协同关系

教师全息画像业务及多部门、多角色参与的数据填写、分析、管理。市教育局、区县教育局、教育局人事处等有关部门需要业务协同共享。

一线教师需要填写自身相关信息，包括职称、获奖、学历等信息，教育局人事处管理人员将对这些信息进行审核并协助补录。市、区教育局管理者将通过教师档案信息对全市、全区县教师分布情况、教师组成结构进行分析。学校将依据这些教师信息针对性开展教师评价相关工作。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

2023年10月，教育部发布《深化新时代教育评价改革总体方案》，方案中指出坚持把师德师风作为第一标准，坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求。方案中还指出要突出突出教育教学实绩，探索建立中小学教师教学述评制度，任课教师每学期须对每个学生进行学业述评，述评情况纳入教师考核内容。完善中小学教师绩效考核办法，绩效工资分配向班主任倾斜，向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。

2021年3月，教育部等六部门《义务教育质量评价指南》，指南中明确主要包括教师队伍重点内容，旨在促进地方党委政府坚持社会主义办学方向，加强对义务教育工作的领导，履行举办义务教育职责，促进县域义务教育优质均衡发展。

2023年12月，教育部等三部门《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，意见中指出要根据培育时代新人和基础教育课程教学改革要求，完善师范生培养方案和课程体系，强化师范生综合素质和全面育人能力培养，加大紧缺学科教师培养和补充力度。意见中还指出.推动教师有序交流轮岗。完善义务教育学校教师“县管校聘”管理机制，立足学区内、集团内和城乡间为主实施骨干教师交流轮岗计划，加快实现县域内师资均衡配置。

2023年2月，陕西省人力资源保障厅发布《关于深化中小学教师职称制度改革的通知》，通知中明确指出要通过健全制度体系、完善评价标准、创新评价机制、实现评聘有效衔接、加强评审监管和优化评审服务等措施，形成设置合理、评价科学、管理规范的中小学教师职称制度。

存在差距

目前西安市教师全息画像业务与政策还存在一定差距，具体如下：

1.教师教学述评制度与绩效考核办法需要信息化系统支撑

目前西安市已经把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求。但在探索立中小学教师教学述评制度及完善教师绩效考核办法上还是以主观为主缺乏数据与信息化系统的支撑。

2.教师队伍建设缺乏预警工具

目前西安市教师队伍建设正在进行开展，每年都将针对教师培训与储备。但当前主要还是依据教育主管部门的经验，整体上缺乏预警工具，并将经验与数据相结合辅助教师储备与教师梯队建设。

3.教师档案管理存在碎片的问题需要进行档案梳理

目前教师档案管理主要依靠教师人工填写，数据复用率低。在数据汇聚层面表现出三类问题，一是缺乏统一规范的教师数据标准规范，数据质量参差不齐，难以应用；二是散落在教师手中的数据，缺乏统一便捷的填报工具；三是数据应用起来不方便找人统计需要通过各类表格统计效率低下。

4.教师发展评价缺乏科学统一的评价标准

目前西安市缺乏全市统一的评价标准。个别学校虽然已经开展教师评价探索但仍然以传统的“以评促成长”模式为主。在实际操作中，评价结果与教师的日常教学场景往往脱节，缺乏与实际工作紧密相关的刚需场景落地。这种评价方式更多地呈现出管理属性，而未能真正关注到教师个体的成长需求。

师生信息素养提升业务现状分析

业务概述

师生信息素养提升业务是一项旨在提高教师和学生信息获取、处理、应用和创新的能力的综合性服务。

开展业务所依据的制度规范

为深入贯彻党的十九届四中、五中全会和全国教育大会精神，认真落实《中国教育现代化2035》和全国基础教育会议部署要求，充分发挥信息技术对推进教育现代化的重要作用，大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用工作，教育部、陕西省、西安市陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

师生信息素养提升制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 中共中央、中国国务院 | 《中国教育现代化2035》 | 2019年2月 |
|  | 教育部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、广电总觉 | 《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见 》 | 2021年1月20日 |
|  | 教育部 | 《教育信息化2.0行动计划》 | 2018年4月13日 |
|  | 陕西省教育厅 | 《落实教育信息化2.0行动计划的指导意见》 | 2019年9月25日 |
|  | 西安市人民政府 | 《西安市“十四五”教育事业发展规划》 | 2022年3月12日 |

业务流程及业务参与方

师生信息素养提升业务参与方主要有市级/区县级教育局、学校、家长（学生）。市级/区县教育局可以对活动比赛、通知公示、评委库、奖状中心、数据中心、控制台进行管理，查看各项的业务开展情况及数据表现。学校可以管理本校学生参加活动比赛，也可以组队参加活动比赛。家长（学生）可以组织报名参加各项活动比赛。管理自身信息、查看参与记录与荣誉记录。具体流程如下：

师生信息素养提升业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

师生信息素养提升业务覆盖西安全市及各区教育局，全市及各区县中小学学校以及家长学生。

2.业务量

师生信息素养提升业务业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市及区县用户 | 人 | 2244300 | 全市 |  |

跨部门、跨层级的业务系统关系

师生信息素养提升业务在活动比赛业务的管理上，存在不同层级的关系。市级教育局可以举办市级层面的活动比赛，全市的学校和家长学生都可以来参加。县区局教育局举办的各自县区的活动比赛，只能是相应县市的学校和家长学生参加。

发展趋势、形式要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

为响应教育部《教育信息化2.0行动计划》要求，陕西省、西安市开展实施信息素养提升工程，在全市范围内推广首席信息官（CIO）制度，建立中小学首席信息官机制，推进教育教学及教育治理方式的信息化变革。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，提升教师信息技术应用水平和信息素养。推动学校开设人工智能、STEAM教育、创客教育、编程教学等特色信息技术课程，提升学生信息技术应用水平与创新能力。

西安市已连续举办了二十四届学生信息素养提升实践活动，全市有非常好的活动基础，师生信息素养提升业务的建设将在活动的举办数量和质量上带来提升。

存在差距

在《西安市“十四五”教育事业发展规划》的指导下，西安教育积极开展。“西安市基础教育提升三年行动计划”，把师生信息素养提升从传统的课堂上转移到活动和竞赛中，通过实践操作、竞赛比拼等方式，激发学生对信息技术的兴趣，提高他们的信息素养，培养创新精神和实践能力。

智慧决策业务现状

业务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以技术迭代、软硬兼备、数据驱动、协同融合、平台聚力、价值赋能为特征，加快推进以数据驱动为核心的智慧决策型教育新基建。以教育新基建壮大新动能、创造新供给、服务新需求，促进线上线下教育融合发展，推动教育数字转型、智能升级、融合创新，支撑教育高质量发展。

促进教育数据应用。升级教育基础数据库，形成教师、学生、学校组织机构等权威数据源，为推动“一数一源”提供支撑。依托一体化政务服务平台，推进跨部门、跨地域、跨层级的数据流动。提升教育发展动态监测能力，提升数据的时效性和准确性，强化精准趋势分析能力。升级教育科学决策服务系统，建立教育发展指数，汇聚教育和经济社会发展的宏观数据，支撑科学决策。

开展业务所依据的制度规范

为了深化教育领域“放管服”改革，以数据为驱动力，利用新一代信息技术提升教育管理数字化、网络化、智能化水平，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变，以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化。中共中央、中国国务院、中华人民共和国教育部、陕西省教育厅、西安市人民政府、教育局等单位陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

智慧决策业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 教育部、网信办、发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行 | 《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》 | 2021年7月1日 |
|  | 中共中央、中国国务院 | 《中国教育现代化2035》 | 2019年2月 |
|  | 教育部 | 《教育信息化2.0行动计划》 | 2018年4月13日 |
|  | 教育部 | 《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》 | 2021年3月15日 |
|  | 陕西省教育厅、陕西省发展和改革委员会 | 《陕西省教育事业发展“十四五”规划》 | 2022年4月22日 |
|  | 西安市人民政府 | 《西安市“十四五”教育事业发展规划》 | 2022年4月1日 |

业务流程及业务参与方

智慧决策业务参与方主要有智慧决策需求方、决策服务提供方、决策成果物三部分组成。教育管理部门对数据资产服务子业务、教育数据分析子业务、教育数据主题展示三项子业务进行管理监管。具体流程如下：

智慧决策业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

- 1.业务覆盖范围

本业务需求主要覆盖的范围，按照层级主要面向市级、区县级、学校级管理者、开发者用户。

- 2.业务量

智慧决策业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级用户 | 人 | 40 | 全市 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 40 | 全市 |  |
| 3 | 开发者用户 | 人 | 200 | 全市 |  |
| 4 | 学校用户 | 人 | 3767 | 全市 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

由于智慧决策业务主要通过输出数据结果作为直接核心业务，因此其主要负责教育单位内部的专业数据共享、分析、评估。不产生与其他部门的数据共享及业务协同工作，根据数据产生的决策结果由实际教育管理者或是用户在线下进行其他系统、部门间的业务协同工作。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

1.《教育信息化2.0行动计划》：计划强调了利用大数据支撑保障教育管理、决策和公共服务的能力，提出实现教育政务信息系统全面整合和政务信息资源开放共享的目标。

2.《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》：该通知提出了优化教育业务管理信息系统，深化教育大数据应用，全面提升教育管理信息化支撑教育业务管理、政务服务、教学管理等工作能力的指导思想。

3.《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》：该指导意见中提出了促进教育数据应用，升级教育基础数据库，形成权威数据源，支撑科学决策，推动平台开放协同，并升级网络学习空间，依托空间汇聚数据为教育教学改革提供支撑。

这些政策文件宏观层面体现了教育信息化在数据驱动教育决策方面的重视，旨在通过教育数据的采集、整合、分析和应用，提高教育决策的科学性和精准性，推动教育管理和服务的现代化。

存在差距

根据上述政策文件中有关智慧决策业务趋势和相关战略、政策的指导，对比西安市教育发展仍存在不少差距，目前主要集中在：

1.教育系统内的数据生产能力不足，导致数据决策基础不牢固；

2.教育数据分析与决策的支持方式传统，导致智慧决策的效率不高；

3.智慧决策的精准性不够，导致数据驱动决策的主观意识淡薄；

因此，结合上述差距，智慧决策业务的开展需要深度结合和解决上述问题，深化西安市在智慧决策方面的核心痛点，抓牢关键动作的执行方式，提高整体智慧教育决策的水平和能力。

教育电子地图业务现状

业务概述

西安市深入学习贯彻党的十九大和全国全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，明确教育在全市各项工作中的基础性、先导性、全局性地位，低调务实，埋头苦干，努力破解教育发展不平衡不充分问题，加快推进教育现代化，大力推动教育强市建设，取得了一定的成就，为新时代西安教育事业高质量发展奠定了坚实基础。

学前教育普及普惠水平大幅提升。全市共有幼儿园1966所，其中公办园1022所，公办园及公办园在园幼儿占比（不含西咸新区）分别达到52.56%、51.11%，全面完成国家和全省公办园在园幼儿达到“双50”的任务目标。省级示范幼儿园和市一、二、三级幼儿园合计1251所，优质资源覆盖率达63%，其中省级示范幼儿园113所，占全省总数的31%。普惠性幼儿园达到1858所，覆盖率达到94%。

义务教育步入优质均衡新阶段。对标对表《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》基本目标和任务安排，积极推进义务教育学校标准化建设，合理配置教师、设备、图书、校舍资源，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，努力实现所有适龄儿童少年“上好学”。全市13个区县全部通过国家义务教育基本均衡评估验收。创建中小学教育质量综合评价市级样本实验学校397所、品质课程基地学校116所。进一步拓展西安市义务教育内涵范围，试行《西安市中小学研学旅行试点工作管理办法》，创建国家级中小学生研学实践教育营地1家、基地7家，省级中小学生研学实践教育基地30家，市级中小学生研学实践教育基地20家。

普通高中教育优质特色发展步伐加快。大力实施《西安市普通高中优质特色发展五年行动计划（2017—2021年）》，提前两年率先完成省级标准化高中省定指标任务。创建省级示范高中30所，占全省省级示范高中37.5%。创建市级特色示范高中12所、市级特色实验高中19所，创建学科教室、创新教育实践室、STEAM教育实验中心等96个，创建重点学科260个、精品课程330门。入选教育部普通高中新课程教材实施国家级示范区。持续深化课堂教学与教育信息化深度融合。

职业教育发展更富活力。贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》，出台实施《西安市加快职业教育改革发展实施方案》。不断扩大中职招生规模。推进办学模式、育人模式改革，18所职业院校进入国家“1+X”证书试点序列，13所职业院校开展现代学徒制试点工作。建成4个职业教育集团、15个企业技能人才培养基地、27个技能大师工作室。“双师型”教师队伍占专任教师30%。促进“五年一贯制”“3+2”联合办学。

特殊教育显著进步，民族教育稳步提升。在全国率先建立残疾儿童少年入学情况数据库。建立1个市级特殊教育指导中心和3个分中心，组建14个区县特殊教育资源中心，建设融合幼儿园、资源教室、特殊教育学校190个。按照县域独立设校标准，高陵区、蓝田县独立设置公办特殊教育学校。

高等教育发展迈上新台阶。支持西安交通大学等驻市高校开展“双一流”建设，推动中国西部科技创新港配套基础教育设施建设。系统推进市属高校建设，出台《关于支持市属高校改革和发展的实施意见》，启动实施“一流学科、一流专业”创建工程，遴选市级重点扶持学科15个、市级重点扶持专业28个。推动市属高校积极开展校企合作、产教融合，构建人才培养新模式。在西安文理学院创建省内一流应用型本科院校，西安铁路职业技术学院创建国家高水平高职院校，西安职业技术学院创建省级优质特色高职院校，西安开放大学创建省内一流开放大学工作上取得了新的进展。

社区教育高质量发展体系基本形成。制定实施《西安市社区教育促进条例》，我市成为全国第二个颁布社区教育地方性法规的城市。基本形成以社区大学、社区教育学院、社区教育学校、社区教学点为主体，以老年教育学院、各类社会教育培训机构为补充的社区教育四级体系网格。建成社区大学1所、社区教育学院22所、社区教育学校83所、社区教学点1526个（其中社区教学示范点501个），遴选认定西安市民终身学习体验基地47家，初步形成覆盖全市的“15分钟社区教育圈”服务体系。创建国家级社区教育示范区1个、国家级社区教育实验区4个，省级社区教育示范区2个、省级社区教育实验区6个。

综上所述，西安市教育体系完整、层次分明，涵盖从学前教育到高等教育、从学历教育到非学历教育、从全日制教育到继续教育的广阔范围，整体教育水平较高，教育事业发展态势良好，持续为区域经济社会发展和人才培养作出重要贡献。但在现实教育资源可视化与管理上仍存在较大提升空间。

建立教育电子地图的主要原因和目的是为了更好地服务于教育领域，通过地理信息技术的应用，提升教育管理效率、教育资源优化配置、教学服务质量以及公众信息获取的便利性。具体原因包括：

教育资源可视化与管理：

规划与决策支持：教育电子地图能够直观展示区域内各级各类学校、培训机构、社区教育等教育资源的空间分布，有助于教育行政部门进行教育资源的宏观布局规划、学区划分、设施建设等决策，确保教育资源的均衡配置和有效利用。

学校管理：地图可以直观呈现校园地理位置、空间建筑、设施布局等信息，支持学校地理空间维度提升校园管理水平。

教育服务与信息查询：

公众信息获取：家长、学生以及其他社会公众可以通过教育电子地图轻松查询附近的学校位置、学校类型、招生范围、特色教育等信息，便于报名、参与教育活动等，增强教育服务的透明度和公众参与度。

开展业务所依据的制度规范

西安教育电子地图的建设和应用需要严格遵守国家及地方层面关于测绘、网络安全、个人信息保护、教育信息化、地图管理等相关法律法规，确保数据安全、用户隐私得到有效保护，同时符合教育政策导向，服务于教育事业的健康发展。具体涉及法律法规、政策文件，详见下表：

教育电子地图业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 全国人民代表大会 | 《中华人民共和国测绘法》 | 2017年7月1日 |
|  | 全国人民代表大会 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 2017年6月1日 |
|  | 全国人民代表大会 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 2021年11月1日 |
|  | 国务院 | 《地图管理条例》 | 2016年1月1日 |
|  | 教育部 | 《教育信息化2.0行动计划》 | 2018年4月13日 |

业务流程及业务参与方

教育电子地图业务参与方主要有西安市教育局、各区县教育局、学校、教师、学生。具体流程如下：

教育地图业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

业务覆盖全西安市教育机构及教师和学生。具体包括：

市级：西安市教育局及所属科室、西安市直属学校、教职工、学生。

区县及开发区级：西安市各区县及各开发区教育局、直属学校、教职工、学生。

2.业务量

教育电子地图业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级用户 | 人 | 200 | 市教育局 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 1500 | 各区县、开发区教育局 |  |
| 3 | 学校用户 | 人 | 10000+ | 全市各级学校教职工及学生 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

西安市教育电子地图业务主要在西安市教育范围内进行，不存在与教育局外进行跨部门的协同关系。

主要业务在西安市教育局管辖范围内进行市级、区县级和学校三级业务流动。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

地理信息系统（GIS）作为集地理数据采集、存储、管理、分析、可视化于一体的综合性技术工具。在教育行业的应用广泛而深入，它能够将地理空间信息与教育相关的数据相结合，为教学、管理、规划、决策等多个层面提供强有力的支持。在教育行业中的发展趋势及应用：

地理教学辅助：

野外实习：可辅助设计野外考察路线，提供实时导航、数据采集、现场分析等功能，提升地理实习的教学效果。

教育资源管理与优化：

教育资源分布分析：展示学校、图书馆、教育培训机构等教育资源的空间分布，支持教育行政部门进行教育资源配置、学区划分、新建学校选址等决策。

教育设施规划：在校园规划、扩建或改造过程中，可用于校园建筑布局、绿地配置、交通流线设计等，确保校园空间利用合理。

教育数据分析与决策支持：

学区分析：结合人口分布、住房数据、交通条件等，可用于学区划分的量化评估与优化，确保学区划分的公平性和合理性。

教育公平监测：通过对教育资源分布、学生入学机会、教育质量等进行空间分析，揭示地域间教育差异，为教育公平政策制定提供依据。

学生出行安全与校车管理：

学生上下学路线规划：可根据学生家庭住址、学校位置、交通状况等因素，规划最优上下学路线，提供安全提示，辅助家长接送或校车调度。

校车监控与调度：集成定位技术，可实时监控校车位置，进行路线优化、异常报警，确保学生出行安全，提升校车运营效率。

校园安全管理：

应急响应与预案制定：可用于绘制校园安全地图，标示出消防设施、安全出口、避难场所等关键位置，支持应急疏散演练和突发事件处置。

综上所述，电子地图在教育行业的应用涵盖了从基础教学到教育管理、决策支持的多个层面，通过空间分析、可视化展示等功能，提升了教育工作的科学性、精确性和效率，有力推动了教育信息化进程。随着地图技术的不断发展和教育需求的多元化，其在教育行业的应用将更加深入和广泛。

存在差距

西安市教育电子地图工作刚刚起步，距电子地图在教育行业的深入应用还存在较大差距具体如下：

认知与观念滞后，部分教育工作者可能对GIS技术及其在教育领域的价值认识不够深入，导致在教育规划、管理决策中未能充分利用GIS工具。

教育体系对新技术接纳缓慢：教育体系对于新兴技术的接纳和推广速度较慢。对GIS这类需要一定技术基础知识的应用，存在接纳滞后。

教育统计业务现状

业务概述

教育统计业务主要是根据教育部《教育综合统计调查制度》以及“主体校”统计的原则，要求西安市教育局管辖范围内的所有基础教育、职业高中学校每年填报：学校基本情况、学生情况、教职工情况、校舍情况、办学条件情况5大类，共计56张调查表，涉及指标6700余项。调查表不仅指标众多，并且指标内容、表内、表间逻辑关系错综复杂。根据统计流程，市、区、校三级按照工作职责历经2个多月完成数据采集、汇总、审核工作，工作量大，且程序繁琐。

教育统计业务覆盖西安市教育局管辖范围内的所有基础教育和职业高中学校，共计3766所，办学类型涉及14类，分别是幼儿园、附设幼儿班、小学、小学教学点、附设小学班、初级中学、九年一贯制学校、普通高中、完全中学、十二年一贯制学校、特殊教育学校、附设特教班、职业高中。

教育统计业务参与对象包括：西安市教育局、各区县教育局、学校的统计工作人员。

教育统计业务一直为教育决策提供重要支撑。如：在校生数是财务部门测算生均公用经费的重要依据，办学条件和学生变化情况是预测学位供给能力的重要基础数据。因此，数据质量直接影响教育高质量发展。近年来，随着城市化进程、区域人口转移、人口出生率等因素不断增加，为教育决策和改革提出了新的挑战，同时也为统计数据的准确性和科学性提出了更高的要求。

开展业务所依据的制度规范

教育统计业务的开展严格遵守国家及地方层面相关法律法规，确保数据安全、用户隐私得到有效保护，同时符合教育政策导向，服务于教育事业的健康发展。具体涉及法律法规、政策文件，详见下表：

教育统计业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 陕西省教育厅 | 《陕西省教育厅办公室关于做好2023年全省教育事业统计工作通知》 | 2023年9月13日 |
|  | 教育部 | 《教育部办公厅关于做好2023年教育事业统计工作的通知》 | 2023年8月22日 |
|  | 教育部 | 《教育事业统计季度调查表（试行）》 | 2020年8月13日 |
|  | 陕西省教育厅 | 《陕西省教育事业统计管理实施细则》 | 2019年9月29日 |
|  | 中共中央、国务院 | 《中国教育现代化2035》 | 2019年2月23日 |
|  | 教育部 | 《教育统计管理规定》 | 2018年6月25日 |

业务流程及业务参与方

教育统计业务参与方主要有：西安市教育局、各区县教育局、学校的统计工作人员。

每年教育统计开展时，教育部首先会下达教育部调查表制度，市教育局通过教育部年报终稿数据解析与教育部调查表制度，制定教育统计标准，然后市教育局会审核教育部机构代码库内部使用稿数据。

技术服务单位接到市教育局要求后，将内部使用稿数据灌入教育统计基础数据库系统，并根据年度标准来修订数据采集内容，同时对上学年年报数据进行结转，对统计工作人员开展培训会，并开放年度采集系统。

采集系统开放后，市教育局通知各区县教育局，区县教育局校核管辖学校机构数、办学类型、撤销情况等数据，之后对辖区内的学校布置、安排年度教育统计工作。

学校统计工作人员接到区县教育局指示后，在教育统计基础数据库系统导出上学年明细台账数据，校核系统结转的明细数据，并依据年度的标准采集明细数据，在教育统计基础数据库系统上生成基表，完成校验后进行数据上报。

区县教育局通过预警数据对上报内容进行审核，若审核通过则将数据递交至市教育局，由市教育局开展统计数据汇审，若审核未通过则通知学校修正。在市教育局开展的统计数据汇审中，若审核未通过，则学校继续修正数据，再递交审核，直至审核通过。

当所有数据都通过审核后，学校可生成教育部调查表，并将其导入教育部教育统计管理信息系统，完成经验校验并上传。之后由区县教育局、市教育局进行校验审核，市教育局最后进行一致性比对并安排修正工作，形成定稿数据。

市教育局通过定稿数据，撰写教育事业发展情况报告、部门统计报表、与教育事业统计年鉴。

教育统计业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

1.业务覆盖范围

业务覆盖全西安市教育机构。具体包括：

市级：西安市教育局。

区县及开发区级：西安市各区县及各开发区教育局。

学校级：全市各级学校的统计工作人员。

2.业务量

教育统计基础数据库系统业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地市用户 | 人 | 5 | 市教育局 |  |
| 2 | 区县用户 | 人 | 105 | 各区县、开发区教育局 |  |
| 3 | 学校用户 | 人 | 11298 | 全市各级学校统计工作人员 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

教育统计业务主要在西安市教育局管辖范围内进行，与市统计局、教育部存在跨部门的协同关系。

教育统计业务存在与市统计局协同关系，主要体现在：教育统计业务中的部分统计报表，需要依照市统计局报表制度进行制定报表计算标准与填报模板。

教育统计业务存在与教育部协同关系，主要体现在：需要依据教育部年度调查表制度，制定统计年鉴标准与年鉴填报模板；需要解析教育部年报终稿db文件，提取统计数据；需要解析教育部内部使用稿Excel文件，提取学校机构数据；通过汇审后最终形成的学校年度统计数据，需要在教育部统建的教育统计管理信息系统中进行数据上传。

主要业务在西安市教育局管辖范围内进行市级、区县级和学校三级业务流动。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

根据《教育部办公厅关于做好2023年教育事业统计工作的通知》、《中国教育现代化2035》、《教育统计管理规定》以及《陕西省教育事业统计管理实施细则》等文件精神，为进一步做好全市教育事业统计及统计数据的应用与管理工作，发挥统计数据在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用，推动全市教育事业统计数据化建设，加快教育事业统计数据由传统方式向信息化方式转变，加强统计数据研究分析，提升全市教育事业统计创新应用能力，提高全市教育事业统计数据质量和服务水平。

业务发展趋势主要集中在两方面：一是进一步完善现有教育统计业务数字化进程，摒弃以人工结合庞杂的指标体系的审核方式，解决数据安全风险、解决工作量大、工作效率不高、出错率高等切实问题；二是全面推进《“十四五”推进国家政务信息化规划》中关于“自主可控”的相关要求，实现教育统计数字化业务的国产化、安全化，精准把握数据质量，牢牢把控数据安全，建立完备的信息安全体系，满足规划要求。

存在差距

依据上述教育统计业务发展趋势和相关战略、政策指导，对比西安教育统计发展仍存在不少差距：部分业务仍采用人工操作，存在数据安全风险、工作量大、工作效率不高、出错率高的问题，《“十四五”推进国家政务信息化规划》明确将“自主可控”列为制造强国战略的必要要求，要求全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。为响应相关文件精神，需要对教育统计业务进行安全体系升级以满足国产化政策要求。

应用系统现状分析

业务系统建设情况

国家智慧教育建设情况

按照《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关精神，教育部在2020年疫情突然爆发的情况下，紧急开发建设了“国家中小学网络云平台”，主要提供专题教育和课程教学两大类优质资源，为支撑疫情期间“停课不停学”和学生平时自主学习、教师改进课堂教学发挥了重要作用，至今累计浏览次数达64亿，特别是去年7月“双减”政策实施以来，日均浏览数量显著增加，受到师生、家长和社会广泛好评。

当前，信息技术快速发展，为构建网络化、个性化、数字化、终身化的教育体系创造了有利条件。特别是随着“双减”工作的深入实施和推进基础教育高质量发展，对共享优质教育资源、以信息化助力教育现代化提出了迫切要求，亟需进一步加强建设与应用，拓展平台功能、丰富平台资源，更好地服务学生自主学习、服务教师改进教学、服务农村共享优质教育资源、服务家校协同育人、服务应急“停课不停学”等。按照教育部推进教育数字化战略行动的总体部署，适应新形势新需要，进一步升级“国家中小学智慧教育平台”，使之成为助推基础教育现代化的重要驱动和有力支撑。

升级后的平台进一步丰富了原有的专题教育和课程教学资源，并新增加了课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践经验等4类资源，共有6个版块，进一步凸显了服务“双减”工作的需要。平台资源建设得到了文旅部、国家体育总局、中国科协、中国文联、人民日报、新华社和北京、上海、江苏等省份教育行政部门及有关高校的大力支持。平台现有资源达到21334条，其中新上线10335条，比原来增加接近一倍，另外还外部链接了60个专业网站共享有关资源，资源总量得到大幅增长。下一步，还将通过多种方式不断丰富扩充资源。

专题教育资源包括党史学习、爱国主义教育、宪法法治教育、品德教育、劳动教育、中华优秀传统文化教育、生命与安全教育、心理健康教育、生态文明教育等9类资源。

课程教学资源在原有的国家统编教材和人教版教材教学资源基础上，新增加了北京版、苏教版、北师大版、教科版、外研版等7个版本116册教材的课程教学资源，同时上线了66家出版单位的1834册电子版教材。下一步将全面上线各教材版本的教学资源。

课后服务资源包括科普教育、体育锻炼、文化艺术、经典阅读、研学实践、影视教育等6类资源。

教师研修资源包括思政师德、通识研修、学科研修、作业命题、幼教研修、特教研修等6类资源。

家庭教育资源包括家庭教育观念、家庭教育方法和家庭教育指导等3类资源。

教改实践经验包括各地中小学党建德育、落实“双减”、学前教育、义务教育、普通高中、特殊教育、教学成果、教育信息化、综合改革等9类典型经验。

省级智慧教育建设情况

陕西教育大平台，是基于云计算和大数据等技术打造的教育信息化统一平台，是全面满足“教育信息化2.0行动计划”要求，符合“互联网+教育”大平台建设规范的智能教育云平台。致力于为教育信息化提供全方位的解决方案，打造全球顶级的教学软件和内容分发平台，构建开放、兼容、共建、共享的移动互联网终身学习生态圈。

陕西省智慧教育大平台是一个综合性、开放式教育平台，致力于满足广大人民群众对高质量教育的需求。该平台基于云计算、大数据、区块链、5G等领先技术，为教育主管部门、学校、教师、学生及家长等提供一站式、全方位“互联网+教育”服务，旨在推进“互联网+教育”的提质增效。

该平台目前拥有“教育统一大平台”、“教育官网集群”、“应用、数据、资源三大中心”、“数据中台管控”、“智慧空间2.0”、“三个课堂”、“电教系统工作平台”七大核心功能。它汇集了全省范围内的优质教育资源，包括课程、教材、试题、教学视频等，涵盖了从小学到高中的各个学科，为师生提供了丰富的学习资源。

在陕西省智慧教育大平台上，用户可以根据自己的需求和兴趣选择合适的课程，并根据自己的进度进行学习。平台还采用了虚拟教室技术，让用户在线上也能享受到与线下课程类似的互动体验。此外，平台还利用大数据分析等技术，为用户提供个性化的学习方案，根据学生的学习兴趣、成绩、需求等因素，推荐合适的学习资源。

陕西省智慧教育大平台以其强大的功能和优质的教育资源，为用户提供了便捷、高效的在线教育服务，助力陕西省乃至全国的教育信息化发展。

市级智慧教育建设情况

目前由西安市市级层面统筹建设的主要系统包括西安市教育大数据平台、西安市优质资源共享平台、西安教育统计基础数据库系统、西安市校园安全防控应急管理平台、西安市校园校园一键报警系统、西安市教育局政务协同办公平台、西安市初中学业水平考试招生管理平台、责任督学挂牌督导管理系统、西安市教育网络安全管理平台等。基本情况梳理如下：

1.西安市教育综合服务平台

为了解决当前教育系统中数据来源不一致，不统一，缺乏数据可信度，难以为上层综合应用提供有效支撑的问题，2019年起西安市开始了西安教育综合服务平台的建设。平台强调了强化数据应用与服务建设，在对各类业务应用中经常用到的数据资源进行服务化构建和封装的同时，提供数据应用服务如数据可视化服务、查询检索服务、数据标签服务等强数据相关的通用服务，为教育管理相关的大数据应用平台和智能协同业务应用体系构建提供数据支撑。目前平台分三期建设，2019年第一期建设了西安市教育电子地图项目，该项目将西安市教育大数据叠加到电子地图上，并与城市地理信息融为一体，打造了一张服务广大市民及教育管理人员的“西安市教育电子地图”，具备教育概况、教育资讯、学校规划、名校+、学区划分以及大班额、随迁子女、留守儿童等教育热点功能。二期中西安市教育电子地图面向广大市民及教育管理人员提供服务，需要不断开发满足各部门管理工作需求的微应用，三期则强调在一二期使用过程中建设数据统计、数据治理、数据分析、成果展示、教学督导等功能。

2.西安市优质资源共享平台

西安优质教育资源共享平台于2016年9月正式上线运行，主要服务于我市中小学教师、学生及家长。以西安市本土优质教育资源为核心，聚集了西安市名师资源、线上教研、在线评比、在线教学、个人空间及群组空间等功能。目前注册教师120695人，其中西安市88095人，咸阳市32600人。平台为我市教师及学生提供本土资源和各类第三方资源的使用，截止目前平台有本土全学科全学段的名师公益优课、微课、备课资源、试题资源、课堂实录等共计30余万件，所有资源均已为教师和学生开放使用，实现了优质数字资源西安，咸阳的全覆盖。同时在平台内建立了市区县校三级用户体系，教师学生可以通过用户手机号或身份证号实名登录西安优质教育资源共享平台。

3.西安教育统计基础数据库系统

西安教育统计基础数据库系统是2014年建设的，以“明细计数”为原则，解决学校统计人员对调查表制度和指标理解程度参差不齐的问题，让统计人员从平表、处理逻辑关系等问题中解脱出来，以信息化为手段提高统计工作效率，为全市教育事业统计工作提供强有力的技术支撑服务。

平台涵盖学校、学生、教职工、校舍、办学条件等丰富的基础数据，保障全市教育统计工作任务的顺利进行，同时为西安教育大数据积累丰富、珍贵的数据资源。

4.西安市校园安全防控应急管理平台

西安市校园安全防控应急管理平台硬件设备建设于西安教育电视台核心机房。综合视频应用系统实现对接省厅已视频会议系统，并建设了市教育局与直属学校及单位的视频会议系统，主要用于局-局间、局-校间重要的视频会议支持。校园安全防控应急管理平台服务全市中小学幼儿园视频监控系统运行状态的监测、管理，全市中小学幼儿园一键报警系统的运行监测与管理，校园安全智能化督导检查，支持突发事件快速处置。

5.西安市校园校园一键报警系统

该系统主要是将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关、教育部门的监控或报警平台，并与公共安全视频监控联网共享平台对接，建立校园安全网上巡查系统，校园报警信息通过网络直接接入市公安局、区（县）分局接警中心，实现全市校园紧急报警的联网，及时掌握学校安全相关问题，提供快速处置校园突发事件的能力。

6.西安市教育局政务协同办公平台

该系统是于2020年建设的，基于企业微信和市政府在协同办公领域的合作要求，在教育局落地部署的，主要支撑市教育局内部人员、直属单位收发文人员、区县（开发区）收发文人员进行机关公文日常签批运转及公文收发的需求，目前运行不是很流畅、与其他系统的集成度较低。

7.西安市初中学业水平考试招生管理平台

该系统作为面向全市提供初中学业招生考试服务管理的应用系统。

8.责任督学挂牌督导管理系统

该系统是于2021年作为西安市教育综合服务平台的重点应用系统之一，为支撑督政、督学、评估监测等教育督导工作信息化而建设的，服务于市级管理员、区县管理员及责任督学，初步实现了督政、督学、评估监测等教育督导工作信息化

9.西安市教育网络安全管理平台

该系统是于2022年作为西安教育系统网络与信息安全评估保障服务项目的一部分支持进行服务形式的采购，用于支撑全市教育系统网络安全的监测及信息的管理，主要功能包括网络资产信息统计、信息系统定级管理、领导小级信息、安全预警通报，应急演练管理，资料报送，工作考核。

各区县智慧教育发展现状

近年来西安市的各区县（包括开发区）在智慧教育区域平台的探索积极，航天基地、碑林区和西咸新区三个区先后获评为省级智慧教育示范区。但受疫情冲击、资金和人才等因素的影响，区县级的智慧教育平台建设不多，大部分区域尚处于规划论证阶段，仅长安区、雁塔区、航天新城进行了落地试点。基本情况梳理如下：

1.长安区

长安区于2021年建设了教育信息化2.0平台，该平台主要基于陕西省级2.0平台架构设计，结合长安区教育信息化建设的实际情况，量身定制的区县教育平台，包括区级大数据中心、区县教育管理业务系统统一入口、优质教育类产品和创新应用服务（人工智能）、师生个人空间服务、数字教育资源服务、三个课堂应用、教育信息化支持服务体系（电教系统工作平台）、各类师生竞赛活动通道等核心功能。

2.航天基地

航天基地智慧教育云平台按照“全区推进、特色立校、分步实施”工作思路，于2020年率先打造智能化+教育教学示范区，利用智慧教育平台实现对学生综合素质评价、教师量化考核和实时评价，区域资源共享，促进教育质量提升。西安航天基地智慧教育平台的几个特点：一是学校覆盖面广，包括区域和学校两级架构，覆盖辖区所有小学、初中和高中，后续还将计划覆盖所有幼儿园；二是服务功能全，初步建设了师生成长档案、学业质量分析、安全监测等功能，共有人脸识别监控、电子班牌、AI教室、网络阅卷等65个应用场景，涵盖了教育教学和管理等多方面；三是校校有特色。结合每个学校的办学特色，构建校级特色化应用，实现区域内智慧校园百花齐放，并在学生成长评价、教师发展评价等14个共有模块的基础上，针对辖区各学校的不同需求，增设了特色模块。

3.雁塔区

雁塔区智慧教育平台是在雁塔智慧城市建设的统筹协调下，利用新一代信息技术建设的，于2023年5月上线试运行，开通率覆盖雁塔区所有中小学、幼儿园、职业学校。通过项目的建设，达成4点预期效果：基于区校两家的数据驾驶舱在全区形成数据驱动下的科学决策机制；建成了基于督导系统的任务落实机制，保障任务开展过程的数据可控；打造了区校一体化的智慧教育应用云平台，构建区校两级架构下的管理体系；选择了航天210小学、46中、雁塔三中、西沣小学开展试点，将其建成具有本校特色的智慧校园示范校。

本次对接存量系统现状

教育综合服务系统

1.应用系统概述

教育综合服务系统于2019年建成。

使用对象：主要涉及西安市内。

覆盖范围：为西安市教育局、区县教育局、各级各类学校等。

主要包括：用户权限中心、应用配置中心、综合素质评价、学生作业管理、教师考评管理、数据管理中心等。

服务对象：西安市教育局、区县教育局、幼儿园、小学、中学、中职学校、高职学校等。

2.系统运行存在的问题

（1）不满足国产信创要求。

目前系统在电信天翼云部署，部署软硬件环境不符合国产信创要求。

（2）机构需要使用的系统多，重复工作量大

机构面临系统繁多和重复工作量大的问题，对工作效率和准确性产生负面影响。

（3）操作困难没有规范或指南，用户不清晰如何办理

系统操作复杂可能导致用户难以理解和使用。缺乏直观的用户界面和友好的操作提示，可能使用户在使用过程中感到困惑和挫败。

校园安全防控应急管理平台

1.应用系统概述

校园安全防控应急管理平台，于2021年底建成使用。使用对象涉及，市教育局安全管理人员、各区县教育局安全管理人员、市直属校安全管理人员，主要功能：包括安防数据联网汇聚：包括视频、明厨亮灶、报警、访客、智慧消防、周界报警灯联网，安全应急防控管理：如专项检查、隐患排查、安全教育、应急演练、远程巡查。

2.系统运行存在的问题

硬件资源相对紧张，持续接入的视频路数过多。对接了多个上级、下级平台，平台所需硬件服务器资源紧张。建议迁移系统，提升平台所需硬件资源，预留好多业务系统对接需求资源。

教育督导信息管理系统

1.应用系统概述

教育督导信息管理系统于2022年建成。

使用对象：主要涉及西安市内。

覆盖范围：为西安市教育局、区县教育局、各级各类学校。

主要包括：教育督导评估综合应用、责任督学挂牌督导、义务教育优质均衡发展等。

服务对象：西安市教育局、区县教育局、幼儿园、小学、中学、中职学校、高职学校等。

2.系统运行存在的问题

（1）不满足国产信创要求。

目前系统在电信天翼云部署，部署软硬件环境不符合国产信创要求。

（2）操作困难没有规范或指南，用户不清晰如何办理

系统操作复杂可能导致用户难以理解和使用。缺乏直观的用户界面和友好的操作提示，可能使用户在使用过程中感到困惑和挫败。

校园一键报警系统

- 1.应用系统概述：

2018年12月29日，市教育局、公安局联合召开全市校园一键报警系统建设工作动员部署会；2019年1月8日系统建设工作全面启动；2019年4月30日系统全面建成，试运行后于2019年7月26日通过了省公安厅治安局、市教育局、市公安局联合验收。校园一键报警系统主要由校园报警设备、后台数据中心、接警平台及通讯链路组成。目前该平台现有学校总数3773所，日均在线数3226所。

校园一键报警系统系统功能主要包括：

（1）一键式紧急报警功能：当发生警情时，门卫室值守人员触按可视化紧急报警集成主机报警按钮或外接的紧急报警按钮，平台接收到报警信息后，报警人头像画面实时上传到后台，该报警点的名称、位置信息直接显示在接警终端的电子地图上，事发学校门口的警灯、警号发出声、光报警，达到威慑作用。同时自动将报警信息发送到治安局和分县局110指挥中心接警终端上。分县局110指挥中心通过接警终端接收警情信息并进行警情处理。

（2）可视对讲功能：发生报警时系统自动联动事发现场可视对讲，接警民警通过可视对讲核实警情后，下达指令调度警力，快速遏制恶性事件。

（3）警情发布功能：发生报警时系统自动联动警情发布平台，将警情同步发送给辖区派出所治安所长、专（兼）职校警、社区管片民警及负责校园安保的校领导手机。

（4）检查签到及巡岗功能：可视化紧急报警集成主机具备签到功能，实现对“一员两警”实施动态签到考评，并将到岗和撤岗时的现场图片上传到后台存储，后台记录“护学岗”和“高峰勤务”到岗和撤岗情况，便于后期考评。巡岗功能：教育、公安监督部门可对门卫值班室值班人员进行巡岗，监督值班人员在岗履责情况。

（5）故障报警功能：前端主机实时发送心跳数据，超过300秒心跳发送不成功，主机面版上“通讯故障指示灯”常亮，前端值守人员判断通讯链路中断；另外，前端设备其他部件故障时，主机面版上“本机故障”指示灯常亮。

2.系统运行存在问题

（1）机房UPS电池严重老化。

（2）系统需增设一台入侵检测防御系统。

（3）数据库存储硬盘需要更换5块。

（4）Web信息管理平台需做整改升级。

教育统计基础数据库系统

1.应用系统概述

教育统计基础数据库系统于2017年建成。

使用对象：西安市教育局、区县级教育局、各级各类学校。

覆盖范围：西安市教育局、21个区县级教育局及其管辖范围内的基础教育、职业高中学校。

主要包括：数据结转、数据填报、报表生成、数据校验、数据审核等。

服务对象：西安市教育局、区县教育局、幼儿园、小学、初中、高中、职业高中学校、特殊教育学校等。

2.系统运行存在的问题

（1）功能模块不满足现有统计工作要求。

依据现有统计工作要求，目前系统在全市教育事业统计数据质量，校验说明核查、预警数据展板及预警数据核查工作、统计数据监督及管理等方面均存在不足之处。且因2023年“回流生”事件，由此可见，提供真实准确统计数据的重要性。故需建设数据分析功能，分析并生成全市教育发展情况报告、部门统计报表、教育事业统计年鉴生成功能等，以满足科室实际工作需求，完善西安市教育局教育统计工作体系，丰富统计工作数据成果。

（2）不满足系统安全新要求及国产化

《“十四五”推进国家政务信息化规划》明确将“自主可控”列为制造强国战略的必要要求，要求全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。为响应相关文件精神，需对系统进行框架升级、应用国产化的迭代工作，升级安全体系以满足系统安全及国产化要求。

西安市优质教育资源共享系统

西安市优质教育资源共享系统是一个旨在共享和提供优质教育资源的平台。在“双减”政策的推动下，西安市高度重视并充分考虑了部分学生，特别是农村地区和相对薄弱学校学生享受优质教育资源的需求。该系统依托西安市优质资源共享平台，免费向全市中小学生提供优质课程学习资源。

这些课程资源由西安市“名师+”研修共同体主持人及成员中的优秀教师共同参与完成，除了学科知识外，还安排了生命教育、疫情防控知识、心理健康教育等相关内容。此外，该系统还提供了多种网络资源和直播通道，如大向启蒙学前信息化主题活动课程、和教育、学而思网校、IPE智能探究课程等，以满足不同学生的学习需求。

西安市优质教育资源共享系统不仅为学生提供了丰富的学习资源，也为教师提供了共同备课、教学研究、资源共享等协作交流的平台。通过该系统，教师可以更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。同时，该系统也为学生利用信息手段主动学习、自主学习开辟了现代化的新途径，增强了他们运用信息技术分析解决问题的能力。

西安市优质教育资源共享系统是一个功能丰富、资源优质、操作便捷的平台，为西安市的教育事业提供了有力的支持。

教育电子地图系统

1.应用系统概述

教育电子地图系统于2019年建成。

使用对象：主要涉及西安市内。

覆盖范围：为西安市教育局、区县教育局、各级各类学校、培训机构等。

主要包括：用户权限中心、教育部门管理、学校数据管理、开发区维护、培训机构管理、名校+校管理等。

服务对象：西安市教育局、区县教育局、幼儿园、小学、中学、中职学校、高职学校以及培训机构等。

2.系统运行存在的问题

（1）不满足国产信创要求。

目前系统在电信天翼云部署，部署软硬件环境不符合国产信创要求。

（2）缺少业务办理事项

目前系统主要为行政管理端后台管理功能，缺少PAD端使用场景操作。创建符合PAD端地图呈现及业务数据展示。

（3）数据资源需进一步整合完善

数据资源上需要整合学习业务数据与教育统计数据，并融合鲜活的区县级和校级展示数据。

业务应用系统现状表

| 序号 | 系统名称 | 系统功能 | 部署位置 | 占用的资源 | 国产化情况 | 建设时间 | 用户数量 | 等保密评情况 | 系统活跃度 | 服务对象类别 | 是否停用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安教育电子地图 | 西安教育电子地图 | 天翼云 | 云服务器5台 8C/32G/500GB | 否 | 2019 | 5000 | 等保二级 | 100人/日 | 西安市教育局、区县教育局、各级各类学习、社会公众 | 否 |  |
| 2 | 西安市教育督导信息系统 | 教育督导评估综合应用系统 | 云服务器 | CPU：4核 内存8GB 存储：300GB 数量：2台 | 否 | 2019.11 | 1889条 | 等保二级 | 100人/日 | 教育局督导室 | 否 |  |
|  |  | 义务教育优质均衡监测系统 | 云服务器 | CPU：4核 内存8GB 存储：300GB 数量：1台 | 否 | 2019.11 | 6061条 | 等保二级 | 100人/日 | 教育局督导室 | 否 |  |
|  |  | 责任督学挂牌督导管理系统 | 云服务器 | CPU：4核 内存8GB 存储：300GB 数量：1台 | 否 | 2019.11 | 4791条 | 等保二级 | 100人/日 | 教育局督导室 | 否 |  |
|  |  | 认可度在线调查系统 | 云服务器 | CPU：8核 内存16GB 存储：300GB 数量：1台 | 否 | 2019.11 | 5000条 | 等保二级 | 100人/日 | 教育局督导室 | 否 |  |
| 3 | 校园安全防控应急管理平台 | 1、用户管理系统 2、专项检查系统 3、隐患排查系统 4、安全教育系统 5、应急演练系统 6、疫情管理系统 7、数据看板系统 8、综合管控系统 9、网络及运行管理 10、大数据预警平台 11、校园防欺凌系统 12、访客联网系统 13、陌生人管控系统 14、智能宿管系统 15、 智能运维系统 16、系统APP功能 17、视频联网系统 18、报警联网系统 19、周界预警系统 20、楼梯预警系统 21、后厨联网系统 22、校车联网系统 23、智慧消防物联系统 | 天翼云 | 云计算服务器1，vCPU，32核心，128G内存 硬盘2T SSD 云计算服务器2 ，vCPU，16核心，64G内存 硬盘2T SSD | 否 | 2021 | 150 | 无 | 50人/日 | 教育局、市直属学校 | 否 |  |
| 4 | 校园一键报警系统 | - 报警历史信息 - 签到/撤岗 - 查岗信息 - 网关状态 - 网关巡检 - 公安部门台账 - 教育部门台账 - 综治部门台账 - 护校安园考核 - 通知通报 - 统计报表 - 单位信息 | 自建机房 | 共10台物理机：Intel（R）Xeon（R）Bronze 3104 CPU 内存16G 1台磁盘阵列：2T硬盘6块共12T 具体配置可以参考投标文件数据 | 应用程序国产化 | 2018-2019年 | 3773所 | 二级 | 3226所/日 | 110指挥中心，保安办，教育局，学校。 | 否 |  |

账户管理现状

| 序号 | 系统名称 | 应用形态 | 账号注册方式 | 账号格式 | 账号实名认证与否 | 系统使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安教育电子地图 | Web | 批量创建分配 | 其他 | 非实名认证 | 教育局工作人员及学校工作人员 |
| 2 | 西安市教育督导系统 | Web | 批量创建分配 | 其他 | 非实名认证 | 教育局工作人/学校工作人员 |
| 3 | 西安教育统计基础数据库系统 | Web | 批量创建 | 用户名+密码 | 否 | 全市、区、学校教育统计工作人员 |
| 4 | 校园安全防控应急管理平台 | Web | 批量创建分配 | 手机号 | 非实名认证 | 教育局工作人员、学校工作人员 |
| 5 | 西安优质教育资源共享平台 | Web | 批量创建+用户注册 | 手机号+用户名 | 是实名认证 | 全市专任教师+学生 |
| 6 | 校园一键报警系统系统 | Web | 批量创建分配 | 组合形式 | 非实名认证 | 分局110指挥中心、教育局、学校 |

系统数据现状表

| 序号 | 系统名称 | 关系型数据库产品和版本 | 非关系型数据库产品和版本 | 结构化数据量 | 结构化数据增量（每年） | 非结构化数据量 | 非结构化数据增量（每年） | 基础课/主题库/专题库名称（所有的列出） | 数据表数量 | 可对智慧教育大平台共享的数据信息（统计类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安教育电子地图 | Mysql 5.7 | MongoDB 3.4.7 | 500GB | 100GB | 100GB | 20GB | Jygis | 328 |  |
| 2 | 西安市教育督导系统 | Mysql5.7 Sqlserver2012 | MongoDB 3.4.7 | 3.52GB | 150MB | 270 | 40GB | xayzjh_gq 240DX file | 207 |  |
| 3 | 西安教育统计基础数据库系统 | SQL SERVER 2008 R2 | Redis5.0.8 MongoDB 5.0.11 | 854MB | 200MB | 485G | 50G | eduDetail2023DB明细库，eduTable2023DB基表库,sms库，edu-analysis分析库 | 147 | 统计在校生相关指标数据，统计教职工、专任教师相关指标数据，统计校舍面积相关指标数据，统计办学条件相关指标数据 |
| 4 | 校园安全防控应急管理平台 | PostgreSQL 版本：11.4 | mongodb 版本：4.0.22 | 0 | 0 | 200G，随日后使用增多 | 400G | 暂无 | 暂无 | API接口支持的都可以，通过API接口向平台请求数据。 |
| 5 | 西安优质教育资源共享平台 | MySQL5.7 | Redis5.0 | 2.7G | 30~50MB | 1.2G | 10~20MB | open_mng_temp4库，open_autn库,sms库，job库 | 49个 | 统计学生人数，教师人数，班级人数，学校机构数量 |
| 6 | 校园一键报警系统系统 | ORACLE-11G |  | 目前数据量很小只有不到1G的数据量 | 100M |  |  | 护校安园基础库 | 16 | 信息资源名称：西安市“护校安园”信息管理系统 查询学校信息。 |

应用支撑现状分析

西安市大数据局政务云平台已构建一套政务云密码服务平台。基于服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、安全认证网关、统一密码服务平台、协同签名系统、数据库加解密系统、文件加解密系统等密码软硬件设备组成密码资源池，为云上信息系统提供密钥管理服务、数字签名/验证服务、数据加密/解密服务、安全传输通道服务、时间戳服务、协同签名服务、身份认证服务等服务。

终端系统现状分析

教育Web门户

西安市教育局为服务教育用户群体，目前已建立多个官方信息发布和教育资源服务平台，包括：

1.西安市教育局门户网站：作为官方信息发布的窗口，该系统主要集中呈现教育要闻、通知公告、区域动态、教育专题及国家政策法规等官方资讯，同时提供不同教育阶段的政策及要闻，提供网上办事、互动交流、行政服务指引等多元化信息服务。

2.官方微信公众号：通过移动平台，为家长、学生和教师提供即时的教育资讯和服务，便于用户随时随地获取信息。

3.西安教育网：建立于2002年初，是由市教育局主管，市现代教育信息技术中心负责建设维护的市级教育门户网站，是西安市教育信息发布的网络宣传窗口，同时作为教育资源整合平台，汇聚各类优质教学资源、教育专题、创新大赛、视频及电视节目等，满足不同教育用户群体学习和发展需求。

4.西安教育综合服务平台：是西安市现代教育中心面向公众进行综合服务平台，提供教育信息化大赛、教师优秀作品、教育通知公告、智慧校园、创新应用示范学校、创客教育实践学校等作品及案例展示，同时，提供一站式的教育服务查询及应用。

尽管这些平台在提供教育信息和服务方面发挥了重要作用，但随着教育数字化的快速发展，现有的平台可能面临一些挑战和问题，需要进一步优化和改进：

1.提升用户体验：现有的资源服务平台建设的比较早，随着技术的不断进步，平台需要不断更新，提升网站和应用的用户体验，包括界面设计、导航流程、加载速度等，以适应用户对高效、便捷服务的需求。

2.信息协同管理：为消除信息壁垒，需要建立统一的信息管理平台，有必要搭建一体化的信息管理平台，有效整合各区县、科室及学校间的信息资源，推动数据互通与共享。

3.提高多终端适配及用户体验多元化：系统需考虑多终端适配，兼容各类设备，包括PC端、iOS和Android移动设备，确保用户无论通过哪种方式访问都能享受到统一且优质的体验。

4.系统数据安全：随着大量敏感数据的在线存储和传输，需确保数据安全和用户隐私不被泄露，做好数据加密和安全措施，实施严格的访问控制和身份验证机制，定期进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修复潜在的安全问题。

教育公共服务小程序

业务概述

通过i西安检索，目前西安市面向社会公众三个基础入口，尚无对教育公共服务的统一入口集成，且西安市目前提供教育综合服务的系统只有一个“西安教育综合服务平台”，该平台是西安市现代教育中心面向公众进行综合服务的窗口。主要负责提供教育信息化大赛、教师优秀作品、教育通知公告、智慧校园、创新应用示范学校、创客教育实践学校、综合服务平台、公共数据查询等教育综合服务，但并未统一整合上架到“i西安”，入口不统一导致社会公众目前对于教育公共服务的疑问增多，不明确应该从哪里统一获取全市的教育公众服务。

开展业务所依据的制度规范

为了促进基本教育公共服务均等可及，推动非基本公共服务普惠化发展，满足社会公众对于教育服务的需求，促进西安市教育公共健康发展，中共中央、中国国务院中华人民共和国发展改革委、教育部、人力资源社会保障部、西安市人民政府等单位陆续出台了一系列法律法规、政策文件，详见下表：

教育公共服务业务制度规范文件表

| 发文机关 |  | 名称 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规规章 | 教育部 | 《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》 | 2023年8月30日 |
|  | 中共中央、中国国务院 | 《中国教育现代化2035》 | 2019年2月 |
|  | 发展改革委、教育部、人力资源社会保障部 | 《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》 | 2023年7月18日 |
|  | 西安市人民政府 | 《西安市“十四五”公共服务体系建设规划》 | 2022年9月13日 |

业务流程及业务参与方

教育公共服务业务流程主要参与方有社会公众、i西安教育版客户端运营方、智慧教育大平台的运营方、教育公共服务提供方四类。西安市教育局及下属区县教育局管理者对教育公共服务的发起、申请进行审核，由社会公众在i西安教育版客户端上的统一入口获取教育公共服务。具体流程如下：

教育公共服务业务主要流程图

业务覆盖范围及业务量

- 1.业务覆盖范围

本业务需求主要覆盖的范围，按照层级主要全市的应用开发者、社会公众用户。

- 2.业务量

教育公共服务业务统计表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发者用户 | 人 | 200 | 全市 |  |
| 2 | 公众（含家长）用户 | 万人 | 290.79 | 全市 |  |

跨部门、跨层级的业务协同关系

本业务目的是为了社会公众提供一个统一的教育公共服务的入口，暂不涉及到与其他部门之间的数据共享。

业务协同工作主要由本业务所承载的各类教育服务应用发起，本业务不参与实际的业务协同工作。

发展趋势、形势要求和存在差距

业务的发展趋势、形势要求

中华人民共和国教育部发布了一系列关于教育公共服务的政策文件，旨在推进基本公共教育服务的覆盖、优质均衡，以及教育体系的现代化。

1.《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》：该意见明确了基本公共教育服务的主要内容，强化了政府的保障责任，并提出到2027年初步建立优质均衡的基本公共教育服务体系，到2035年适龄学生享有公平优质的基本公共教育服务。

2.《中国教育现代化2035》：提出了实现基本公共教育服务均等化的目标，包括提升义务教育均等化水平，建立学校标准化建设长效机制，推进城乡义务教育均衡发展，以及推进随迁子女入学待遇同城化等。

3.《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》：提出了教育强国推进工程的具体实施方案，以促进教育公共服务的全面发展。

这些政策文件宏观的体现了中国教育部在推动教育公共服务优质均衡发展、教育体系现代化等方面的努力和规划。通过这些政策的实施，旨在为全体公民提供更加公平、高质量的教育公共服务。

存在差距

根据上述文件中有关教育公共服务业务的趋势和相关战略、政策指导，目前西安市在教育公共服务方面存在着明显的差距，具体如下：

1.在教育公共服务建设方面，缺乏对外统一教育服务应用门户。

2.在教育信息化系统整合方面，缺乏项层设计规划。

因此，基于上述差距，西安市目前需要进一步梳理教育领域核心业务，打破条块分割、单部门内循环模式，推动线上线下业务协同和各类应用深度整合，构建围绕统筹教育改革发展、维护健康教育生态、深化教育评价改革、服务全民终身学习等核心业务领域的数字化应用体系。对建设社会主义和谐社会具有长远的社会效益和综合效益。

教育客户端

当前西安市教育局在对内对外的服务终端系统方面，主要有如下三个：

1.西安市教育局微信公众号（xian-edu）

2.西安教育网（https://xajyw.xaeduyun.cn/）

3.西安教育综合服务平台（https://www.xaedu.cloud/）

基于上述的现状分析可以看出，目前缺乏统一的服务门户，无法为社会及教育用户群体提供统一的、一站式的资讯、业务融合服务。另外也缺少能够支持大量教育应用和“局-校-家”协同互动的服务客户端，使得目前市、区县教育局统建的应用，和学校自建的应用分散在各处和不同入口中，给各类教育用户群体带来不便的同时也给应用的统一管理、分发带来不利的影响。

数据资源现状分析

西安市教育数仓建设情况

教育大数据仓库已经汇聚学校、教师、学生等基础教育数据，具体包括教育机构信息、学前教育信息、中小学教育信息、中职教育信息、教职工信息等。

构建学校、班级和学生综合评价体系的标准数据库和主题库还包括学校机构信息、行政管理信息、教育业务信息。基本信息、健康信息、评价信息、德育信息等，不同教育阶段内容依据管理特点有所侧重。

教职工包括：基本信息、资质信息、任职信息、异动信息等，不同教育阶段内容依据管理特点有所侧重。

学生包括：基本信息、学生评价信息，学生德育信息等，不同教育阶段内容依据管理特点有所侧重。

教育教学应用主题库：教育大数据平台、教学应用系统。

教育评价主题库：班级德育、评价系统。

体质健康主题库：身高体重仪、体测系统。

教育应用主题库：学生作业、教育缴费、课后服务、教育证书、考试信息、综合素质信息等。

数据资源共享现状

本单位现有数据供给清单

| 数据名称 | 信息项 |  | 共享属性 |  | 数据来源 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供给部门 | 数据 类型 | 共享 类型 | 共享 方式 |  |  |
| 西安市中小学智慧校园名单 | 学校、年份、区县 | 结构化 | 无条件共享 | 文件下载 | 内部统计 | 每年 |
| 创客教育实践室学校名单 | 学校、区县 | 结构化 | 无条件共享 | 文件下载 | 内部统计 | 每年 |
| 西安市教育信息化创新应用示范学校名单 | 学校、区县 | 结构化 | 无条件共享 | 文件下载 | 内部统计 | 每年 |

西安市一体化数字资源管理中枢平台现状

目前西安市大数据局正在建设“西安市一体化数字资源管理中枢平台”中，预计6月可以向教育局提供租户服务，从时间上符合智慧教育大平台的使用该平台上服务的时间需要。

另外了解到，“西安市一体化数字资源管理中枢平台”能够提供的数据加工处理方面的工具主要包括：数据同步、数据开发、数据标准管理、数据质量管理、数据建模、数据标签管理、数据血缘分析、数据API开放管理、数据资产管理、数据BI工具（限平台内使用）等。从智慧教育大平台此次建设对数据数量加工层的工具和功能需求来看，基本能够满足，因此本项目将“西安市一体化数字资源管理中枢平台”作为数据资源建设的重要支撑平台。

西安教育大数据平台现状

西安教育大数据平台一期项目主要建设了西安教育电子地图应用，将西安教育数据叠加到电子地图上，打造了面向教育主题的服务广大市民及教育管理人员的基于城市地理信息的教育数据分析展示平台，具备教育概况、教育资讯、学校规划、名校+、学区划分以及教育热点等主题展示功能。目前由于受限于部分基础数据的交换、上报和治理的供给，在呈现信息准确度和效果上仍需要进一步升级优化。

西安教育大数据平台二期项目通过实施西安教育大数据“123”工程，以教育数据交换能力和统一认证能力为基础，主要建设了西安教育管理综合服务平台门户、 教育证书管理系统，统计报表查询系统，以及政策信息发布系统。对教育基础的主题库表进行了治理建设，包括学校机构信息、师生基本库表，以及教育教学、教育评价、考试等业务主题库。

西安教育大数据平台运维项目三期项目在一期和二期项目基础上迭代升级，建设了“教育督导评估综合应用”、“责任督学挂牌督导系统”、“县域义务教育优质均衡发展监测系统”，建设了数字校园、智慧校园建设申报及审核系统和课题申报审核系统。提供学校展示信息化建设成果的分享空间，帮助各校进行专题分享和相互学习建设经验。

通过超链接的方式集成了国家级、省级的相关教育常用系统入口，但尚未实现账号对接的免登集成和相关数据集成。教育数据方面主要发布了西安市历年智慧校园名单、创客教育实践学校、西安市教育信息化创新应用示范学校等共享数据清单11个。

经过三年的运行，目前大数据平台沉淀的个人用户数为8.39万人（98%为教职工），教育证书模板87个、已制作12.19万张，数据字典167张表。试点开通区县节点的4个，试点集成的智慧校园3所，API服务的应用共22个。

面向全市各级各类教育组织和用户在应用的丰富供给、数据的深度洞察、数字服务体验等日益增长的需求，西安市教育大数据平台亟需进一步的优化升级能力、强化运营服务。

数据资源的管理情况及差距

西安教育大数据平台在数据资源资产化管理方面已经取得了一定的进展，通过将数据资源资产化管理与传统的数据资源全生命周期管理有机融合，促进了数据资源的共享、流动和价值提升。

西安教育数据资源管理体系构建需要进一步明确和完善，数据资源化过程管理、技术、政策支持也需要加强。

西安教育数据资产管理仍有如下差距和挑战：

1.基础数据汇聚需进一步完善，要持续融合在用业务系统数据。西安教育大数据平台数据持续汇聚，目前西安市教育局各业务处室在用的业务系统接入正在推进中，进程需要进一步加速，具体包括教育事业统计系统、义务教育入学报名系统、校园安全防控应急管理平台。

2. 数据质量需进一步加强，涉及到数据的准确性、真实性、完整性、全面性、及时性等多个维度。需强化数据融合与治理工具，在进一步理清数据关系的基础上进行数据清洗治理，提高数据质量，同时需提高业务系统数据更新频率，加强业务系统数据融合力度。

3.数据价值发挥不明显，需畅通数据共享通道，加快数据流通效率，打破部门间的壁垒，消除部分业务系统间的数据孤岛，同步开展数据融合和治理，在确保数据质量的前提下充分发挥数据价值。

网路安全现状分析

网络环境现状

系统部署在西安市政务云中，采用台集约化模式建设，此次项目不再单独采购服务器、存储等硬件资源。通过基础环境，充分利用基础资源，并由云平台统一提供资源、安全、运维和管理服务，提升基础设施利用率，避免重复建设、投资浪费现象。

等级保护现状

西安市政务云平台已通过等保三级、密码应用测评。

当前西安市政务云平台利用云计算技术实现政务云全平台全业务的安全防护，降低基础设施的投入成本和运营维护成本，主要内容包括态势感知、DDoS 清洗、云防火墙、Web 应用防火墙、主机防护、堡垒机、数据库审计、流量安全监控、安全运营运维专家服务、安全运营运维专家服务等。政务云平台安全保障服务，持续提供高效稳定的政务云环境，为政务云平台稳定、安全、可靠运行提供持续保障，以及不断优化和提高政务云平台资源使用效能，打造政务云资源使用的标杆。

密码应用现状

经前期调研了解，西安市大数据局政务云平台已构建一套政务云密码服务平台。基于服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、安全认证网关、统一密码服务平台、协同签名系统、数据库加解密系统、文件加解密系统等密码软硬件设备组成密码资源池，为云上信息系统提供密钥管理服务、数字签名/验证服务、数据加密/解密服务、安全传输通道服务、时间戳服务、协同签名服务、身份认证服务等服务。设备清单如下表：

硬件密码设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 数量 | 部署区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务密码机 | 硬件 | 4台 | 政务外网区 |
| 2 | 签名验签服务器 | 硬件 | 2台 | 政务外网区 |
| 3 | 安全认证网关 | 硬件 | 2台 | 政务外网区 |
| 4 | 时间戳服务器 | 硬件 | 2台 | 政务外网区 |

软件密码系统清单

| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 数量 | 部署区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一密码服务平台 | 软件 | 1套 | 政务外网区云平台 |
| 2 | 协同签名系统 | 软件 | 1套 | 政务外网区云平台 |
| 3 | 数据库加解密系统 | 软件 | 1套 | 政务外网区云平台 |
| 4 | 文件加解密系统 | 软件 | 1套 | 政务外网区云平台 |

密码服务能力清单

| 序号 | 服务能力 | 说明 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥管理服务 | 根据密码接入规范和标准管理协议，为信息系统提供密钥生成、存储、更新、备份、恢复及归档等密钥全生命周期管理 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 2 | 数据加密服务 | 为信息系统提供应用数据加解密、杂凑等密码运算服务，实现信息的机密性、完整性、真实行和不可否认性保护 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 3 | 签名验签服务 | 基于数字签名、验证验签技术，为信息系统提供应用级数字签名、验证验签等服务 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 4 | 时间戳服务器 | 基于公钥密码基础设施应用技术，为政务信息系统提供精准、安全和可信时间认证服务 |  |
| 5 | 身份认证服务 | 采用国家认可的SM2算法，提供数字证书认证服务，应用于个人用户或终端设备真实性鉴别 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 6 | SSL VPN服务 | 基于国密SSL/TLS协议，提供通信数据机密性/完整性保护功能，构建安全传输通道，基于国密浏览器或专用客户端结合使用 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 7 | 数据库字段级加密服务 | 通过数据库加密技术，对数据库文件、表空间、数据库字段级进行库外加密及安全加固，满足数据存储机密性和完整性要求。支持关系型及非关系型数据库（人大金仓、达梦、南大通用、Mysql、Mongodb等） | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 8 | 文件加密服务 | 对非结构化文件提供加密服务，保障文件数据安全 | 政务云政务外网区 互联网区 |
| 9 | 终端密码模块服务 | 采用符合国密二级认证要求的终端密码，为终端设备提供签名验签、加密解密、杂凑等密码运算服务 | 基于政务云信息系统移动端应用 |
| 10 | 密码支撑服务 | 根据密码应用安全性评估差距情况和整改建议，提供密码应用改造方面的协调整改和改进服务 | 政务云政务外网区 互联网区 |

政务云密码服务平台以Rest接口形式提供上述密码服务能力。提供密码能力服务能力前提需保障信息系统与密码服务平台之间网络互通。

目前政务云密码服务平台已对接完成12个政务信息系统，均已通过密码应用安全性评估测评。

西安市政务云密码服务平台资产归属西安市大数据资产经营有限责任公司，管理权限归属西安市大数据服务中心。

安全管理现状

1.管理制度

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定了与信息系统相适应的密码应用安全管理制度、操作规程及相关操作记录表单，内容包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等几个方面，并制定密码应用相关管理制度发布流程，进行版本控制，待新制定的密码应用安全管理制度和操作规程评审通过后，按照密码应用管理制度的发布流程予以发布并遵照执行。

每年年底组织内部专家和密码相关人员对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

管理制度详细内容见本单位密码应用管理制度相关文档。

| 序号 | 文档名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《密码应用安全管理制度》 | 密码管理制度、密钥管理、人员管理和人员职责、设备管理、信息资产管理、网络安全管理、安全事件管理、应急预案管理。 |
| 2 | 《操作手册》 | 供管理人员、密码操作人员使用的密码产品操作规程。 |

2.人员管理

安全管理制度规范的建立、日常安全管理、具体控制措施的贯彻执行以及对安全管理方针贯彻落实情况的监督等工作的开展都需要一个完善有效的信息安全组织架构来支撑。安全管理机构建设的目的主要是通过构建和完善信息安全组织架构，明确不同安全组织、不同安全角色的定位、职责以及相互关系，强化信息安全的专业化管理，实现对安全风险的有效控制。

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理人员方面的要求，建立了企业移动管理系统的人员管理制度。

建立密码专题培训机制，通过培训、考核相结合的方式，让相关人员了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度。每6个月组织一次，由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范、商用密码应用、商用密码应用安全性评估等多个方面，使相关人员了解密码相关的法律和法规，掌握密码基本原理，并遵照执行。

组织密码设备厂商对系统部署使用的密码产品进行操作培训，确保相关人员能够正确配置使用业务系统中部署的密码产品；

结合系统密码应用情况，分别设立密钥管理员、安全审计员、密码操作员等岗位，明确各岗位职责，每个岗位均由2人担任。密钥管理员、安全审计员、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员不兼任其他岗位。

在密码应用安全管理制度中，明确密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度，每年对密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育。密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员与单位订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

3.应急处置

西安市大数据局在《密码应用安全管理制度》中制定了应急管理相关制度，但尚未细化应急处理流程和应急事件处置预案等具体应急措施。

信息化基础设施现状分析

西安市政务云为全市市级党政机关、事业单位的732个政务应用系统提供政务云服务，2024年全市政务云共提供计算资源、存储资源、网络带宽，以及IAAS、PAAS、SAAS、运维、安全5大类云服务。

目前我市政务云作为西安市关键信息基础设施，通过采购基于多种云平台技术的政务云资源服务，为各委办局提供底层云资源服务，承载市卫健委区域卫生平台、市金融局地方金融风险监测预警及监管服务平台等信息化系统。政务云作为政府数字化转型的关键基础设施，是政府实现关键决策、公共服务、社会治理的重要支撑。为了更好地推进政府数字化转型，须按照“逻辑集中、物理分散、统一管理、集约建设”的原则，实现政务云异构多云并存、统一管理、提升效能等目标。

1.政务云基础环境现状

西安市政务云凤八及西咸两个节点是承载我市电子政务互联互通、资源共享的重要公共基础设施和物理载体，其机房基础设施与配套环境为全市各委办局应用系统提供有效、可靠、不间断的信息化服务基础支撑需求。具体基础环境如下：

（1）凤八节点

凤八节点机房场地位于凤城八路101号一层，按照原国家标准 GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》要求设计，是市级政务数据中心的核心组成部分。总面积885 平方米，其中核心机房面积 630 平方米，值班室 11 平方米，休息室 12 平方米，应急会商中心 62 平方米，监控中心 51平方米，大屏设备区 13 平米。机房具备动力系统（UPS、强电列头柜）、机房空调系统、机房环境的设备进行集中监控；并在机房内安装了 20 组温度、湿度探头，动态监测机房内部温湿度，并将监测信息统一输出到总监控室。

（2）西咸节点

西安市政务云西咸节点机房总用地约 172 亩，总建筑面积 26.9万㎡，在建设6栋数据中心（已投产3栋）、3栋动力中心、1栋维护支撑楼、3栋管理用房和一座110KV变电站，于2018 年正式投用。西咸节点机房工程建设标准为国际T3+标准，PUE低至1.2。园区建有自建110KV变电站，可同时接入2路独立外市电，并配有柴油发电机配置，实现供电的三重保障；安防与消防上采用智能化先进技术，园区配置先进安防消防系统，实现7*24小时全天候、无死角智能监控，消防系统分区分类，确保环境安全。

西安市政务云平台已通过等保三级、密码应用测评。

当前西安市政务云平台利用云计算技术实现政务云全平台全业务的安全防护，降低基础设施的投入成本和运营维护成本，主要内容包括态势感知、DDoS 清洗、云防火墙、Web 应用防火墙、主机防护、堡垒机、数据库审计、流量安全监控、安全运营运维专家服务、安全运营运维专家服务等。政务云平台安全保障服务，持续提供高效稳定的政务云环境，为政务云平台稳定、安全、可靠运行提供持续保障，以及不断优化和提高政务云平台资源使用效能，打造政务云资源使用的标杆。

运行维护现状

西安市教育局的信息化运行维护由机房运维和业务系统运维两个部分组成。

机房运维由西安市信创政务云的技术人员承担，主要负责机房设备安全、物理安全、网络安全的运行维护。

各业务系统通过每年购买服务方式依托技术公司进行运行维护，各运行维护单位较好的遵守了省民政厅有关规定，常态化开展系统巡检监测，及时响应处理系统故障，热情解答系统疑问，保障了各业务系统稳定运行、高效服务。

需求分析

业务需求分析

数字化教学服务业务需求分析

校本课程服务业务需求分析

校本课程由学校负责设置，坚持学生本位、着眼学生个性成长，体现学校文化、凸显学校办学特色，围绕学生兴趣爱好、发展特长自主开发，注重反映学生多元成长需求，服务学生个性化学习需求。校本课程要避免与国家课程和地方课程简单重复，原则上不对专题教育独立设课。

1.校本课程开设业务

校本课程在一至九年级开设，门类由学校根据办学资源条件和学生发展需求合理确定，既要体现“五育并举”，又要避免繁复冗杂。各学段和各年级设置的校本课程总体上要体现螺旋上升的编排逻辑，采取学生喜闻乐见的形式，避免内容和形式单一。校本课程周课时数由学校依据《陕西省义务教育课程设置表（试行）》自主确定，但需保证平均每周不少于1 课时。

2.校本课程内容载体

校本课程内容载体需明确课程名称、开设年级、课时，阐明课程目标、内容、结构、实施和评价方式等。鼓励丰富校本课程内容载体，开发多样课程资源，积极倡导实践活动手册、学习资源包、活页、汇编等方式呈现学习材料。校本课程修订周期原则上不超过三年。

3.校本课程实施要求

校本课程实施从地方和学生真实生活实际出发，创设丰富多样的学习情境，设计富有挑战性的学习任务，充分发挥学生主体作用，推行启发式、互动式、探究式、项目式等教学方式，创新利用信息技术辅助教学，倡导学生通过网络检索、实地参观、访谈调查、设计制作等活动开展深度学习。

5.校本课程综合评价

鼓励学生、家长、教师、教学管理人员、相关社会人士等参与课程评价，建构综合评价共同体，灵活运用自我评价、同伴互评、教师评价、家长评价和社会评价，多维呈现学生的真实学习情况，注重展示学生的个体差异。

校本课程评价注重评价方式的多样化，以质性评价为主、择宜采用量化评价，原则上不采用纸笔测验，提倡采用档案袋、小组分享、作品展示等质性评价方式，有效利用作品、制品、产品等综合反映学生素养发展状况，推行表现性评价和发展性评价，不仅关注学生外在的学习结果，更要关注内在的学习品质。

6.校本课程责任主体

市级和区县级教育行政部门是本地区全面落实校本课程政策的责任主体，要强化辖区内校本课程实施督导，重视过程检查，着力提升育人效果，并定期对校本课程建设情况进行监测，督促各校严格按规定落实课程建设规划。各地教研部门在教育行政部门的领导下，切实做好对校本课程的教学研究与指导工作。

加强学校管理。学校要加强校本课程教学管理，建立健全本校校本课程教学制度，具体安排校内校本课程教学事务，规范选用地方课程教材，推动国家课程、地方课程、校本课程协同育人。学校要将校本课程的教学任务计入教师的工作量，并纳入教师考核、评聘和晋级内容。

2.业务流程描述

由学校进行校本课程建设，并进行课程设置管理和课程开设管理。教师按照校本课程建设要求进行课程教学设计、课程资源上传和课程教学实施。学生按照课程安排和报名情况开始课堂学习，学习结束后上传学习成果。学校则逐渐完善课程矩阵工作，并进行教学学情分析。

校本课程服务业务流程图

教学资源服务业务需求分析

1.业务需求内容描述

随着教育信息化发展的不断深入、信息技术与学校教学融合的深化，课堂作为教学活动的主要场所，也在逐渐实现“多媒体”化，多媒体的教学方式，是从教师的备课、教学课件的展示等教授方式上实现了电子化。

教学资源业务主要业务参与人员是中小学学校的教师。教师在教学过程当中需要使用大量的教学资源用于课堂教学，所以将教学资源进行数字化并进行管理是数字化教学服务的重要支撑。

（1）学校教学资源服务业务

学校根据教学业务需要进行教学资源管理的配置、空间分配和资源分类管理和分析，并根据资源使用请调整和优化教学资源，以提高教学效果和学生的学习体验，鼓励教师教学资源的制作和分享，激发教学创造力和协作精神。

（2）教师教学资源服务业务

教师在教学过程中需要充分利用教学资源，提升教学效果、丰富学生学习体验。教师需要根据教学目标和课程内容，选择与之相关且适合学生年龄和认知水平的资源；评估资源的可靠性、时效性和教育价值，确保所选资源能够满足学生的学习需求；利用不同资源的特点和优势，设计多样化的教学活动，激发学生的学习兴趣；通过学生的作业、考试和课堂表现等方式，评价教学资源利用的效果和学生的学习成果。

2.业务流程描述

学校根据教学工作需要通过教学资源管理进行教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、共享资源管理。

教师在教学设计和实施过程中根据教学需要上传教学资源，教学资源审核通过后可以进行教学资源的分享。学校进行教学资源的配置、存储空间的管理；教师上传教学资源。

学生则根据教师的课堂教学实施要求进行课程学习，学习观看本课程对应的课程资源信息。学生学习结束根据学习效果，学校和教师在进行学情分析。

教学资源服务业务流程图

作业设计服务业务需求分析

1.业务需求内容描述

作业设计服务业务主要聚焦于教育机构、学校、教师及家长对学生作业质量和效率提升的实际需求。这一服务旨在通过专业的作业设计，减轻教师的备课压力，提高学生的学习效果，同时满足家长对孩子学业发展的期望。通过深入了解不同学段、学科的教学目标和要求，结合学生的学习特点和兴趣，设计出既符合教学规范又富有创新性的作业内容。此外，还需关注作业的难度梯度、时间管理以及反馈机制，确保作业设计服务能够为学生提供个性化的学习支持，帮助他们更好地掌握知识、提升能力。

本项目的总体目标是通过数字化环境下的作业设计服务，推动义务教育学校作业设计的创新与优化，以实现学生全面发展为核心，以教师专业成长为支撑，以学校学科作业体系建设为基础，从而提升教育教学质量，促进学生、教师及学校的共同发展。

2.业务流程描述

学校进行课程方案、课程标准、学科教材、省级作业设计实施、市级作业设计指南的业务设置和服务。学科教师对课时作业范本、达标检测范本、课时作业设计、达标检测设计、作业组卷、作业题库等事项进行完善、发布及管理。学生按照作业设计内容完成课堂学习及作业。

作业设计服务业务流程图

学生健康管理业务需求分析

学生健康管理项目建设内容是依托西安市一体化数据资源管理服务中枢平台，完善数据资源库，建设学生健康体检、视力健康、学校传染病监测预警、食堂食品安全、营养配餐、膳食摄入6项内容。本项目实施范围为：西安市教育局、各区县教育局、我市中小学校、中小学生及体检医疗机构和视力筛查机构。通过本项目的实施，市教委主管领导可以通过信息平台实现区、校一体化管理，及时指导、检查、监督学校卫生和健康管理工作的情况。除此之外，还可以给政府出具学生健康工作报告。

学生健康体检管理业务需求分析

体检单位数据管理人员进行体检项目如形态机能（身高、体重、胸围、肺活量、收缩压、舒张压等项目）、内科、外科、口腔科、耳鼻喉科、化验项目、查验问询等项目的管理和科室分配，并给各体检单位现场录入人员分配权限；同时准备学生条形码。

学生条码在体检开始前发给学生，学生拿着条码进行各科室的体检，各科室体检医生现场扫描学生的条码识别学生，录入每个学生体检项目的数据、现场可进行学生漏检、漏项检查，具备医生签名功能，医生进行签字确认体检结果。

体检单位体检的学生体检数据统一采集上报后，各区县数据管理人员对全区学生体检数据的统一管理，出具学生个体报告单，并进行统计分析，如进行身高、体重、肺活量等常规体检指标的统计、超重与肥胖筛查评价、自动生成监测报告书，内容中含有表格、统计、图表等，满足学生健康管理需求，及时提供健康指导与服务，“早发现、早干预”；学校校医可查询学生常见病患病情况（如超重、肥胖、龋齿、高血压、脊柱侧弯、近视、心脏异常）。

学生健康体检管理业务流程图

视力健康管理业务需求分析

通过对视力设置监测预警，进行区域内儿童青少年的近视率和视力不良率的动态监测管理，如按照国家标准制定预警范围，设置预警阈值；

筛查单位数据管理人员进行视力项目的管理（视力项目库含裸眼视力、是否戴镜、戴镜视力、矫正视力、瞳孔间距、电脑验光—球镜、电脑验光-柱镜、电脑验光—轴位等项目库的管理），并给现场筛查人员分配录入权限。打印学生条码，在筛查前开始前发给学生，学生拿着条码进行视力筛查，筛查医生现场扫描学生的条码识别学生，录入每个学生的视力筛查数据；实时采集数据。。实现对全市学生视力数据进行统一管理，建立学生个人眼健康电子综合档案，详细记录学生完整的裸眼视力、矫正视力、屈光度数等生理指数和相关资料，进行重点人群和重点学生的干预和指导。

通过数据分析近视率在地域、学校、年龄、性别等分布和相关性，进行区域内各学校的近视率、视力不良率等统计；学校校医可查询学生近视情况重点关注。

视力健康管理业务流程图

学校传染病监测预警管理业务需求分析

学校疾病监测预警管理为教育管理部门提供管理工具，设置传染病预警阈值（例如某班2天5例发热），自动进行预警模型计算，并向相关人员发送预警信息；学校的疫情报告人进行每日辖区学校晨午检信息上报。

为全市各学校校医提供疾病数据采集，由校医进行学生预防接种情况登记，每日进行晨午检、因病缺课登记追查信息的登记，当学校和托幼机构发现传染病或疑似传染病病人时，学校疫情报告人应当立即报出相关信息。后期可以统计本校的相关症状和疾病的报表。

教育部门落实之后在做好维稳工作的同时，配合卫生部门做好疫情处置工作，跟踪和监督学校在系统中做好疫情处置的反馈记录。数据汇总后可以形成全区的晨午检信息上报、班级停课上报管理；实现学生传染病症状查询、伤害等查询；实现学校/辖区内传染病统计报表统计、传染病分类构成报表、伤害统计报表、查验及补种情况汇总表、预防接种证统计表、非传染病统计报表统计和实现因病缺课主要症状汇总表统计、预警数量分布统计等。

学校传染病监测预警管理业务流程图

校园食堂食品安全管理业务需求分析

通过规范化的信息处理，注重基础信息收集、反馈和分析的准确性、及时性，实现统一高效的管理，创新我区校园食品安全日常监管手段，有效提升防范效能。

通过及时落实食堂管理、供餐单位管理、人员管理、视导情况采集、投诉处理等要求，及时消除学校食品安全隐患，不断提高学校食品安全保障水平。有效预防、积极应对、及时控制食品安全事故，高效组织应急救援工作，最大限度减轻食品安全事故的危害，保证师生的身体健康，维护学校正常的教学、生活和工作秩序。

通过信息化技术手段实时监管，确保采购、贮存、加工等关键环节安全可控，对学校食堂食品安全实施量化评价管理，配合食品药品监督管理部门，密切协作、齐抓共管，不断提高学校食品安全保障水平，达到校餐安全、学生吃好、家长放心、社会满意的良好效果。

实现全市校园食堂和供餐单位食品安全的全面管理。满足学校食堂日常管理工作的需要，提供网络信息查询统计平台，管理单位和业务单位查看和浏览系统自动形成的以多种表现形式出具的统计分析结果，为教育行政部门及其他监管部门提供多种统计分析报表。

校园食堂食品安全管理业务流程图

学生营养配餐管理业务需求分析

根据中小学生生长发育特点，遵循“吃动平衡”的健康理念，强化体力活动、膳食营养与生长发育、体质健康的良性互动关系，在确保学生每天能量与营养素摄入的基础上，较好地体现了食谱多样、搭配合理、营养均衡的特点，为中小学生膳食营养提供科学、便捷和有效的指导。可根据时令菜和价格等制定并内置学生一周参考食谱。

学生营养配餐管理业务流程图

学生膳食摄入评估业务需求分析

通过对学生的日常膳食进行监测，包括营养成分摄入情况、膳食结构、饮食习惯等方面,以评估其营养状况。通过对膳食摄入的监测，可以及时发现学生是否存在营养不良或者过多摄入某些不健康的食物的情况，预防营养不良和相关疾病发生，并且制定相应的监测计划将有利于及时发现问题、采取有效措施，提高学生的营养健康水平，为改善饮食提供科学依据。

学生膳食摄入评估管理业务流程图

校园综合管理业务需求分析

校园综合管理业务需求分析聚焦于构建一个全面的安全管理框架，以确保校园内的人员安全和秩序稳定。该业务需求涵盖了四个关键子业务领域：

首先，校园安全巡检子业务要求制定和执行详尽的安全检查计划，这包括对班级的日常安全检查、学生请假和销假的管理，以及通过教学一体机内置摄像头进行的远程班级监控，确保能够及时发现并处理潜在的安全隐患。

其次，人员出入管控子业务关注于对校园内所有人员的身份验证和权限管理。这包括学生、教职员工以及外来人员的进出管理，确保只有经过授权的人员能够进入校园，从而有效预防安全风险。

第三，安全台账子业务则侧重于记录和追踪校园安全相关的所有事件和事故。通过建立一个详细的事件数据库，按照事件类型、发生时间以及相关文档进行分类和存档，便于在需要时能够迅速调取和分析相关数据，为安全决策提供支持。

最后，校内管控模块子业务涵盖了安全接送、安全教育和日常班级管理等方面。这一模块旨在通过制定和执行一系列的安全管理措施，提高师生的安全意识，确保校园内的教育活动能够安全、有序地进行。

安全巡检需求分析

校园安全巡检计划的制定和管理，包括计划的创建、调整和分配。巡检人员能使用移动设备记录巡检信息，如巡检时间、地点、异常情况等。能自动生成巡检报告，包括巡检结果、异常情况和建议的整改措施。对于班级维度班主任要进行日检，班主任每日晨检时查看本班学生到校和请假信息，对于销假管理与校园管理结合，事假可通过人员出入管控自动销假，病假要求上传病假诊断。提供班级管理软件，方便班主任利用教学一体机内置的摄像头随时查看班级教室实况，远程了解班级情况。

巡检计划应根据校园特点和安全风险进行合理的规划，确保全面覆盖和有效利用资源，巡检业务种类包含添加剂存储点、值班记录、食堂冷藏点、食堂更衣分餐点、消毒保洁点、食品清洗点、饮用水、一键报警测试、食堂台账点、食堂储藏间、灭火器&消防栓、食堂操作间、每日安保巡查、废弃物处理点、留样冰箱点、每日防火巡查、消防设施、陪餐记录等。巡检信息应实时上传至系统，以便及时发现和处理安全问题。巡检报告应具备可读性和准确性，并能在需要时进行跟踪和审查。对于不安全的方面，要提交安全检查整改，学校责任人员接到安全隐患后，可在多个端面查看。安全隐患整改之后，可在多个端面上传整改报告。

安全巡检业务流程图

人员出入管控需求分析

对学生和教职员工、外来人员的身份认证和授权管理，确保只有合法人员能够进入校园，同时身份认证时与校园管理结合，例如请销假管理、住宿生管理等。记录人员的出入时间、地点和目的，并能生成相应的出入记录。

预计一期硬件投入试点校10所，每所学校配备两条人行道闸通道，投入硬件共计为闸机管理的边缘数据看板10台、人行道闸人脸识别40台、道闸单机芯20台、单机芯10台。二期建设内容为新增10所智能硬件试点校，扩大试点范围，数量和一期投入相同。

人员出入管控业务流程图

安全台账需求分析

安全台账记录和管理校园安全相关的事件和事故，包括体系制度、报警记录、安全演练、教育活动等。安全台账提供事件分类、时间线和关联文档等功能，以便快速查找和审核。能生成安全报告和统计数据，为决策提供参考。

人安全台账业务流程图

校内管控需求分析

每个班级需要有个学生操作的班级智慧终端，学生通过该终端人脸识别验证身份，选择需要操作的功能模块，参与安全接送、安全教育、人脸签到、家庭留言、社团报名、安全接送、安全教育活动报名等。

预计一期硬件投入试点校10所，每所学校配备36台终端，投入硬件共计为班级智能终端360台。二期建设内容为新增10所智能硬件试点校，扩大试点范围，数量和一期投入相同。

校内管控业务流程图

学前教育管理业务需求分析

学前教育大数据驱动深度挖掘，逐步推动学前教育管理进程。推进人工智能技术和学前教育应用的深度融合，实现学前教育相关数据伴随式收集和集成化管理，建设科学的学前教育数据生态。创新数据采集方式，从而建设各类学前教育管理相关数据汇聚、整合、清洗及建模的自动化的、科学的循环生态，为学前教育数据的深度挖掘奠定基础。构建学前教育发展及监测数据模型，服务教育行政部门的督导评价、等级评价、调研评价、各类评比、办园规范、办园质量、项目监管等，实现对区域、学前教育机构、幼儿园的各类评价与舆情监测，从而能够有效支撑学前教育管理的规划与决策，提供区校发展预警。主要包含学前教育数字资源库管理、学前教育机构与幼儿园管理、学前教育督导检查管理、学前教育信息采集与上报、学前教育机构等级评估管理、学前教育调研评价管理、学前教育项目结果指标完成度监测、学前教育幼儿行为管理等。

学前教育数字资源管理业务需求分析

1.业务内容描述

学前教育数字资源库管理业务旨在为幼儿园教师提供方便、高效的资源管理和分享，同时也为教师提供一个丰富的教育资源库，以支持更高效的教学活动。通过集中管理数字教育资源，为教师和学生提供丰富、可靠的教学内容，同时支持教育资源的创新和共享。为教育机构提供一个集中的资源管理和分享解决方案。可以根据用户模型和资源模型提供个性化资源推荐，并且为教师提供了一个私人工作区和资源分享区。此外，需要提供程资源的统计分析工具，帮助管理者监控和分析课程建设情况，以优化教育质量和资源分配。

核心需求分析如下：

（1）学前教育数字资源管理业务：为幼儿园教师提供方便、高效的资源管理和分享，同时也为教师提供一个丰富的教育资源库，以支持更高效的教学活动。

（2）学前教育课程建设统计分析业务：对课程资源进行统计分析，帮助管理者监控和分析课程建设情况，以优化教育质量和资源分配。

2.业务流程描述

学前教育数字资源管理业务流程图

学前教育机构与幼儿园管理业务需求分析

1.业务内容描述

市、区县、园所基于西安市平台根据各自权限对所辖的学前教育机构和幼儿园进行信息维护，包括学前机构及幼儿园名称、类型（幼儿园、托儿所、早教中心、家庭托儿站、咨询）、举办者、地址、规模、教职工等信息添加、修改、查看等维护。市、区县、园所根据权限可对所辖学前教育机构和幼儿园进行申请材料、备案文件、许可证文件等进行上传、更新与审核，为完善学前教育机构监管提供材料。所有过程数据根据要求脱敏后向亚行项目部动态呈现。

学前教育机构与幼儿园管理平台旨在通过数字化手段，全面提升幼儿园的行政管理、教育资源管理、人口信息管理、资产管理和业务流程管理。核心业务需求分析如下：

（1）学前教育幼儿园库管理业务：需要一个集中的信息库，用于维护幼儿园的基础信息，确保信息的准确性和实时更新。针对不同类型的幼儿园（公立园、私立园、普惠园），实现资料的上传和管理，以支持教育资源共享和监管。

（2）学前教育机构管理业务：允许教育机构更新和维护其基本信息，增强机构间的信息透明度和沟通效率。

（3）学前教育人口库业务：管理幼儿和教职工的个人信息，包括公立园、私立园和普惠园的详细资料，以及家长信息，以促进家园互动和信息共享。

（4）学前教育资产库管理业务：对幼儿园资产进行登记、跟踪和维护，提高资产管理的效率和准确性。

（5）学前教育业务库管理业务：涵盖幼儿园变更管理、机构变更管理、幼儿在园保育信息管理等多个方面，以支持业务流程的规范化和自动化。

（6）学前教育机构与幼儿园分类统计信息上报业务：包括学前教育机构数据统计、资产数据统计、系统使用数据统计等，为管理者提供决策支持。

（7）幼儿园分类统计信息管理业务：需要对幼儿园的分类进行信息统计，帮助管理者进行宏观分析和微观管理。

（8）学前教育机构分类统计业务：需要对学前教育机构的分类进行信息统计，帮助管理者进行宏观分析和微观管理。

（9）统一权限管理业务：需要对学前教育机构的组织、岗位、角色、权限进行组织和权限的管理。

（10）统一登录管理业务：需要为学前教育机构的相关用户提供方便统一的登录入口。

通过这些满足这些业务需求来支持学前教育机构在信息管理、资源配置、流程优化和决策制定等方面的数字化转型，为提高教育质量和管理效率提供强有力的技术支撑。

2.业务流程描述

学前教育教育机构与幼儿园管理业务流程图

学前教育督导检查管理业务需求分析

1.业务内容描述

各级教育局可按照年度工作要求，设置针对于幼儿园的专项检查表，支持设置专项检查的评价指标、评价维度、评价分数等。对于可通过共享数据获取的学生、教师情况可以直接获取，对于共享不可获取的数据开展填报。所有活动过程指标统计后根据需求向亚行项目部动态呈现。

学前教育督导检查管理业务需要一套综合性的监管工具，旨在加强幼儿园规范办园行为的监督、评价和分析，确保学前教育质量与安全标准。核心业务需求分析如下：

（1）幼儿园规范办园行为检查管理业务：需要提供专项检查表，用于监管幼儿园的办学行为，包括但不限于教育活动、设施安全、卫生条件等，以确保幼儿园遵守教育法规和标准。允许教育督导人员填报和记录检查结果，便于跟踪幼儿园的改进措施和合规性。

（2）幼儿园规范办园行为评价业务：通过行为规范评价模块，对幼儿园的办学行为进行量化评估，鼓励幼儿园持续提升教育服务质量。

（3）幼儿园规范办园行为统计业务：利用统计分析工具，对幼儿园的办园行为数据进行深入分析，为教育决策提供科学依据。

（4）学前机构办学规范监督与管理业务：需要涵盖学前机构办学规范文件通知、机构申报、审批流程，以及日常规范监督评价，形成一个闭环的监督管理体系。

通过这一业务流程，教育管理部门能够实现对幼儿园的实时监管，提高督导工作的效率和效果，同时为幼儿园提供明确的规范指导，促进学前教育行业的健康发展。需要通过集成化管理，强化幼儿园的规范性和透明度，为学前教育的持续改进和质量提升提供了有力的数据支持和监管工具。

2.业务流程描述

学前教育督导检查管理业务流程图

学前教育信息采集上报管理业务需求分析

1.业务内容描述

为了搭建教育管理部门和幼儿园之间搭建的桥梁，规范和优化学前教育机构的创建、申报、评审和信息管理流程。业务需求分析的核心业务如下：

（1）市级幼儿园创建工作申报业务：市级公立、私立和普惠幼儿园的创建申报工作，需要一个统一的平台，让幼儿园能够提交申报资料，便于教育管理部门进行审核和管理。

（2）区（县）级示范幼儿园创建工作申报业务：针对区县级示范幼儿园的创建，系统提供申报和评审流程，旨在提升幼儿园的教育质量和办园水平。

（3）幼儿园游戏活动提质专项申报与评审业务：鼓励幼儿园申报游戏活动提质项目，通过专项申报与评审，促进幼儿园游戏活动的创新和教育价值的提升。

（4）幼儿园游戏改革试点幼儿园申报与评审业务：支持幼儿园申报成为游戏改革试点，推动学前教育的创新改革。

（5）幼儿园课程建设与使用情况上报业务：幼儿园需要上报课程建设与使用情况，帮助教育管理部门了解和监督课程实施效果。

（6）幼儿园家园共育示范基地申报与评审业务：鼓励幼儿园申报家园共育示范基地，通过评审过程，促进家园合作，提升教育合力。

通过集中管理各类申报和评审工作，提高了申报的效率和透明度，有助于教育管理部门进行科学决策和资源优化配置，促进学前教育质量的整体提升。

2.业务流程描述

学前教育信息采集上报管理业务流程图

学前教育机构等级评估管理业务需求分析

1.业务内容描述

依据《西安市学前教育机构等级办园标准》《西安市幼儿园等级评估管理办法》等现行标准及办法对学前教育单位进行评估。考评指标设定：市教育局可根据现行标准制定和修订考评指标，考评指标可包含量化评价指标、经验研判指标及必须的佐证材料。相关考评指标统计后根据需求向亚行项目部动态呈现。考评范围设定：市教育局根据年度工作安排，确定参与评价的幼儿园范围。

教育局需要精细化的考评指标体系管理，为幼儿园等级评估提供标准化的评估流程和量化的评价标准，确保评估工作的公正性和准确性。包括对幼儿园等级评估的全面管理，从评估指标的设定到评估过程的监控，再到评估结果的发布和管理，形成一个闭环的评估体系，为教育管理部门提供决策支持。核心业务需求梳理如下：

（1）考评指标体系管理业务：建立一套全面、客观、科学的考评指标体系，用于评价学前教育机构的综合实力和教育质量。该体系应涵盖教育成果、师资力量、设施设备、管理水平等多个维度，各指标应具有可量化、可比较的特点，以便于进行公正、透明的评估。

（2）幼儿园等级评估业务：制定一套幼儿园等级评估标准和流程，对幼儿园进行等级划分。评估标准应包括硬件设施、师资力量、教学质量、安全管理等方面，评估流程应公开透明，确保评估结果的权威性和可信度。

（3）幼儿园等级评估结果管理业务：建立一套幼儿园等级评估结果的管理制度，包括评估结果的录入、审核、公示、查询等环节。评估结果应定期更新，确保信息的时效性。同时，应建立评估结果的反馈机制，对评估结果有异议的幼儿园可提出复核申请。

（4）学前教育机构数据统计分析业务：对幼儿园的幼儿分布情况进行统计和分析，包括幼儿的数量、性别、年龄、家庭背景等信息。分析幼儿分布的地域特征，如城乡分布、区域分布等，为优化教育资源配置提供依据。对公立幼儿园教师的职业发展情况进行统计和分析，包括教师的学历、教龄、职称、培训经历等信息。分析教师的职业发展路径，评估教师培训和专业发展的机会。对幼儿园的地理分布情况进行统计和分析，包括园所的数量、位置、服务范围等信息。分析园所分布的合理性，为优化园所布局和资源配置提供参考。对幼儿园的办园质量进行统计和分析，包括硬件设施、师资力量、教学成果、家长满意度等指标。分析办园质量的影响因素，为提高办园质量提供策略建议。并且包含公立园、私立园、普惠园等不同维度的统计。

2.业务流程描述

学前教育机构等级评估管理业务流程图

学前教育调研评价管理业务需求分析

1.业务内容描述

为了进行学前教育的数据搜集，需如向各区县教育局、幼儿园等发放问卷等。教育局需按照任务名称、起止时间、年度、填写说明等设置调研任务，并支持历史调研任务的复用，并且调查结果根据需求脱敏后向亚行项目部动态呈现。

学前教育领域需要一个的综合性评价业务流程，通过系统化的调研任务管理和问题设置，实现对教育质量的全面监控和评估。该业务的核心需求分析综合性描述如下：

（1）调研任务管理业务：需要一套系统化的区域维度或针对不同性质园所（如公立、私立、普惠园）调研任务管理流程，旨在对不同区域的学前教育现状进行深入分析。需求包括调研任务的创建、分配、进度跟踪以及质量控制，确保调研任务能够覆盖关键区域并按时完成。

（2）调研问题设置业务：需要灵活的调研问题设置工具，允许教育管理者根据不同区域或园所的不同性质（公立、私立、普惠等）的特点定制调研问卷。需求涉及问题库的建立、问题的逻辑关联设置以及问卷的个性化定制，以适应不同区域的调研需求。

（3）调研评价过程监控业务：用以实时跟踪调研进度和质量。需求包括调研进度的可视化展示、关键节点的自动提醒、数据收集的实时监控以及异常情况的快速响应机制。

（4）调研评价结果业务：旨在对收集到的数据进行有效整合和深入分析。需求涉及数据的清洗、分类、存储，以及通过图表、报告等形式直观展示调研发现，为决策提供数据支持。

2.业务流程描述

学前教育调研评价管理业务流程图

学前教育项目结果指标完成度监测业务需求分析

1.业务内容描述

学前教育项目共涉及18项结果指标，市教育局需要在每半年进度报告和年度审查会议等向亚行汇报进度。18项结果指标中有8项为支付指标，其完成情况直接与贷款拨付相关联，市教育局需要在监测进度的同时，汇总区县教育局提供的数据，撰写进度报告。针对各结果指标进度监测。核心业务需求如下：

（1）项目指标报表业务：为了确保学前教育项目目标达成和保证项目质量。需要通过指标报表功能，为管理者提供了一个直观的信息展示，用以追踪和评估学前教育项目的关键绩效指标。这些指标报表能够实时反映项目的完成情况，帮助管理者快速识别项目执行过程中的问题和挑战。

（2）项目进度填写业务：允许项目团队成员及时更新项目状态，包括已完成的工作、遇到的障碍和预期的里程碑。这些信息的及时更新对于保持项目透明度和确保所有利益相关者对项目进展有清晰了解至关重要。

（3）项目进度监管业务：使管理者能够监控项目的进展情况，确保项目按计划推进，并采取必要的干预措施以应对任何偏差或延误。管理者可以确保项目资源得到有效分配，项目风险得到妥善管理。

2.业务流程描述

学前教育项目结果指标完成度监测业务流程图

学前教育幼儿行为管理业务需求分析

1.业务内容描述

为了对幼儿的静态数据及动态数据的采集、统计，了解幼儿的个性化成长记录。需要将幼儿的基本信息、行为表现等数据信息化，方便管理和查询。除了文字记录，还需要添加照片、视频等形式的记录，从而更直观地展示幼儿的成长和变化。也需要对园本资源进行管理和采集，包括数字绘本资源、幼儿互动资源、数字游戏资源等，采集幼儿在园内成长的数据资源，对本园及外部设定能够查看的人进行共享下载。人员要和组织中心人员进行同步，实现人员统一管理。核心业务需求梳理如下：

（1）指标管理业务：定义、跟踪和更新幼儿行为评估的指标。需支持指标的动态调整，以适应幼儿行为研究的最新发展。

（2）评价采集业务：收集幼儿园教师对学生行为的观察和评价。易于使用，确保数据的准确性和及时性。

（3）园本资源采集业务：允许幼儿园上传和记录其教育资源，如教学材料、活动照片和视频等，以便于资源的统一管理和后续分析。

（4）园本资源共享业务：不同幼儿园之间可以互相访问和利用彼此的教育资源，促进资源的有效利用和教育经验的交流。

（5）园本资源下载业务：允许授权用户下载和使用共享的教育资源。需确保下载过程的安全性和版权保护，同时提供便捷的搜索和筛选机制。

2.业务流程描述

学前教育幼儿行为管理业务流程图

教师全息画像业务需求分析

教师全息画像业务主要包括教师档案统一管理、教师精细化管理、教师发展评价。

教师档案统一管理需求分析

教师档案的统一管理方便市级、区县级和学校对教师档案的统一管理。首先，需要对教师个人档案进行全面记录和管理每位教师的个人信息、教育经历、工作经历等，为教师的职业生涯提供完整记录。其次，需要沟通便捷化填报工具，将教师手中的数据收集起来。最后，需要通过能够快速定位和检索教师的各类档案信息，需要实现全面、精准的数据管理，方便根据各类场景进行统计分析。

教师档案统一管理流程图

教师精细化管理需求分析

教师精细化管理是市级、区县级以及学校层面需要通过统计不同区域、学段教师数量，从年龄分布、工龄分布、学历分布、职称分布、学科分布等维度揭示教师队伍的整体数量和结构分布情况。

首先市区管理员将利用教师档案统一管理业务流程生成的教师档案。其次市、区、校级管理者需通过教师档案分析专任队伍建设情况发现问题并干预问题，将经验和数据相结合。最后市、区、校级管理者需要能够统筹查看区域内教师各项数据了解教师队伍建设情况，发现并干预问题。

教师精细化管理流程图

教师发展评价需求分析

教师发展评价需要借助信息化工具构建评价指标框架，细化各项评价标准，确保评价的科学性和公正性，同时将评价结果与教师的日常教学场景相结合，实现评价反馈闭环，以评促成长。

首先由管理员基于教师评价指标体系完成对评价方案、评价对象、评价指标、评价方法进行设计。其次复用教师档案数据制作各级教师发展报告。最后各级管理者及一线教师查看与自身业务相关的教师发展评价报告。

教师发展评价流程图

师生信息素养提升业务需求分析

师生信息素养提升业务围绕全市和各区县教育局举办“科创比赛”、“书画比赛”、“体育活动”等多种形式的活动和比赛开展业务，降低各级各类教育组织开展素质类活动和比赛的门槛，突破传统线下活动组织难、评审难、沉淀难、推广宣传难的形式不足，提高活动和比赛推出的数量和频次、提高活动和比赛组织的效率。师生信息素养提升业务的展开，可以有效提高师生的信息素养，建立家庭、社会、学校的沟通与交流，促进家校社和谐。

活动比赛举办面临的问题

师生信息素养提升业务的价值：

1.打造全国领先的活动赛事数字平台，师生信息素养提升活动以“数字化”活动赛事为抓手，实现全流程数字办赛在教育领域属于国内首创，通过业务的推广使用，提升师生信息素养水平。活动与赛事的全流程数字化、系统化、线上化，以高质量的数字化能力持续赋能教育事业。

2.促进教育资源公平，传统的活动赛事因受到组织能力的局限，往往提供的名额数量偏少，地处偏远地区或信息相对闭塞的学生往往就没有机会参与教育局举办的各项活动和赛事。师生信息素养提升活动能让活动和赛事的组织不再受限于场地难、人员少、资源不足的影响，极大得提高了赛活动和赛事的组织规模、改变了参与模式、创新了评价方法、提供了数字化证书，让各级教育局的教育资源得到最大化提升和辐射，促进教育资源的公平。

3.健全学生数字档案，系统的搭建旨在让全市的学生能够数字化参加科技、艺术、体育、少先队等的活动和赛事，通过竞赛激发学生在校学习的动力。学生参与的表现均以数字档案的形式存档保存，并通过全市教育大平台的数据汇聚和交换，健全学生“一人一档”数字档案。

4.数字赋能教育，为活动赛事的举办提质增效。师生信息素养提升活动将活动比赛“创建-报名-参赛-评审-评奖-发奖”环节实现全流程数字化，特创的线上办赛模式，解决现有的“组织难、推广宣传难、评审难、沉淀难”，倡导“让数字多走路，主办方参与者少走路”的理念，提升办赛的质量与效率。

师生信息素养提升业务核心业务主要有活动比赛举办、家长（学生）参赛、学校参赛、通知公示发布、评委评审打分、奖状发放。

      - 活动比赛举办

教育局管理员举办活动比赛，整个流程分成“创建-报名-参赛-评审-评奖-发奖”6个环节，每个环节。

活动比赛举办业务流程图

1.创建活动比赛：活动赛事包括公开个人赛、公开团队赛、学校个人赛、学校团队赛等多种形式的。在创建活动比赛之后，需在教育局内部进行审核，自由审核通过的活动比赛才能发布。

2.活动比赛报名：教育局管理员可在报名环节基于预置的规则，家长（学生）、学校报名参赛，自动过滤掉不符合报名要求的队伍和人，减轻组织方报名后大量的核实校对工作。

3.作品提交参赛：参加人员根据要求提交多种形式作品及相关要求的字段、附件。

4.评审打分：管理员可管理活动赛事的评委专家库，比赛打分时可以从中选择评委，安排评委进行打分。

5.评奖：打分完成后，管理员可以批量对获奖人员进行评奖。

6.发奖：管理员可自定义设置奖状：上传本单位自身的奖状，自定义奖状页面的字段、结构布局并对奖项进行批量设置。一键批量发放电子奖状给所有对应的获奖人员。

      - 家长（学生）参赛

家长（学生）参加活动比赛，包括在线报名、线上赛的可在线提交作品参赛，获奖的活动比赛可收到电子奖状。

家长（学生）业务流程图

1.报名：家长（学生）在线报名参加活动比赛，类型不同有不同的报名和参赛形式。

（1）公开个人赛：单个学生独立报名参赛。

（2）公开团队赛：多个学生组队报名参赛。

（3）学校个人赛：学生提交报名申请，由学校教师审核，审核通过才能参加比赛。

2.参赛：线上比赛的可以在线上传作品，作品上传成即完成整个参赛流程。

      - 学校参赛

学校参加活动比赛，学校自行组队在线报名、线上赛的可在线提交作品参赛，获奖的活动比赛可收到电子奖状。

学校参赛业务流程图

1.报名：学校在线报名参加活动比赛，学校参赛前需对参赛名单进行内部审核，审核通过后才能正式报名参赛。

2.参赛：线上比赛的可以在线上传作品，作品上传成即完成整个参赛流程。

      - 通知公示发布

通知公示用于教育局发布官方通知内容。一般分为活动赛事的通知、活动赛事的结果公示等。

通知公示发布业务流程图

1.起草（创建）：教育局管理员可起草（创建）活动赛事的通知内容。

2.审核：通知起草好之后发起内部的审核，对通知的内容进行审核。

3.发布：内部审核通过无异议的，发布到线上。

      - 评委评审打分

评委评审打分的场景为当活动比赛是线上参赛的，需要对参赛的作品进行在线打分。教育局管理员可组织选择评委，评委进入相应的活动比赛进行在线打分。

评委评审打分业务流程图

1.添加（设置）评委：教育局管理员把评委添加到需要打分的活动比赛。

2.评审打分：评委可在线对作品进行打分。

      - 奖状发放

活动比赛结束后，教育局管理员可对获奖人员进行电子奖状的批量发放。

奖状发放业务流程图

1.选定奖状图片：奖状图片可以有两种方式进行选择确定，第一种新制作奖状并用于使用，第二种从原来使用过的奖状库中选择使用。

2.确定奖状样式：教育局管理员可以用过个性化的方式来设置并确定奖状的布局样式。

3.奖状审核：奖状确定好之后发起内部的审核，审核通过的奖状才能用于使用。

4.批量发布：活动比赛评奖工作完成，一键批量发布奖状给所有的获奖人员。

智慧决策业务需求分析

智慧决策业务需求主要由数据资产服务、教育数据分析、教育数据主题展示三项子业务组成。

数据资产服务需求分析

需要面向全市各级教育单位与组织管理者实现教育数据资产的可视、可管、可查，以清晰、明了的数据统计结果呈现组织内数据治理与沉淀成果，实现教育数据“底数清、维度明”，教育数据资产透明化管理，提高教育组织对于数据敏感度，该项子业务主要由教育管理者、运营方、资产服务提供方三类核心角色构成。

由组织中心判断教育管理者对应的数据资产服务功能权限，如未分配权限则会自动帮助管理者转至权限申请，申请通过后方可以正常权限查询数据资产、使用数据应用，资产服务提供方进行数据资产查询、数据应用查看，反馈结果给教育管理者，结束流程。

数据资产服务业务流程图

教育数据分析需求分析

该项业务应具备强大的数据分析功能，能够对师生校区四大对象的数据进行深入的分析，赋能全市数字化档案。需要结合市教育局有关区县、学生、教师、学校四类关键角色设置的数据指标施行全面归档与分析能力，建立标准化数据指标搭建与分析能力，协同核心教育大数据仓，通过数据指标综合形成各种数据分析看板与数字化档案的搭建。

首先数据分析需求方通过分析能力提供方提供的数据分析能力，进行分析数据接入、分析指标搭建、分析数据映射等步骤，实现分析数据成果物的搭建，并可进行分析结果的开放与集成，最后结束该业务流程。

教育数据分析业务流程图

教育数据主题展示需求分析

需要建立全市的教育大数据可视化建模展示与分析能力，面向教育大数据集成治理之后的资源成果进行主题大屏的搭建，综合实现教育大数据的内在共享与一站式分析展示。

首先数据展示需求方通过数据展示能力提供方提供的各项能力，进行可视化数据接入、可视化组件编辑、可视化项目管理等步骤，实现主题展示大屏成果物的搭建，并可进行主题展示大屏的发布与分享，最后结束该业务流程。

教育数据主题展示业务流程图

电子地图业务需求分析

教育概况业务需求分析

1.业务内容描述

展示教育概况，包括学校、培训机构、学生分布、教师分布、教育规划。

2.业务流程描述

在电子地图上实现区域、学段统计学校数量，可查看学校位置、详细信息，可查看学校详细信息，通过图表形式对学校进行区域、学段分析。

教育概况业务流程图

教育热点业务需求分析

1.业务内容描述

实现对新生入学预警、大班额、随迁子女、留守儿童、民办教育等热点问题的展现。

2.业务流程描述

新生入学预警、大班额、随迁子女、留守儿童、民办教育等热点问题的维护，区县进行审核，市级进行发布。

教育热点业务流程图

名校+维护业务需求分析

1.业务内容描述

展示“名校+教育联合体”，包括名校的名称、位置信息、对应的＋校名称、位置信息、名校与＋校的关联关系类型。

2.业务流程描述

学校进行“名校+教育联合体”信息的维护，区县进行审核，市级进行发布。

名校+教育联合体业务流程图

学区维护业务需求分析

1.业务内容描述

结合地图向社会公众展示学区划分等教育热点数据，其中学区划分需在地图上展示西安市辖区及各区县管辖范围内所有的学区划分地理信息。为保证发布信息的准确性，展示学区划分地理信息的同时还需显示与其一致的学区划分文字描述；可根据学段、学校名称筛选。

2.业务流程描述

学校进行基本信息和地理位置信息的维护，区县进行审核，市级进行发布。

学区维护业务流程图

培训机构维护业务需求分析

1.业务内容描述

培训机构维护主要包括培训机构的地图维护包括培训机构基本信息、文字介绍、活动图片及活动视频等信息等。

2.业务流程描述

培训机构进行基本信息和地理位置信息的维护，区县进行审核，市级进行发布。

培训机构维护业务流程图

学校地图维护业务需求分析

1.业务内容描述

学校地图维护主要包括各级各类学校的地图维护业务等。

2.业务流程描述

学校进行基本信息和地理位置信息的维护，区县进行审核，市级进行发布。

学校地图维护业务流程图

社区学习点地图维护业务需求分析

1.业务内容描述

社区学习点维护主要包括各类社区学习点的地图维护业务等。

2.业务流程描述

社区学习点进行基本信息和地理位置信息的维护，区县进行审核，市级进行发布。

社区学习点地图维护业务流程图

教育统计业务需求分析

经验校验说明业务需求分析

1.业务内容描述

在教育统计工作中，学校填报的数据需要经过区县级、市级等部门逐级审核，市级汇审完成后，学校将教育统计基础数据库系统生成的数据上报至教育统计管理信息系统，教育统计管理信息系统会对学校数据进行经验校验，若其未通过经验校验，则学校需要对校验结果进行说明填报。

2.业务流程描述

市教育局获取教育部经验校验内容，并对教育部经验校验内容进行核查分析，完成校验内容的问题归类和统计，然后市教育局将存在问题的经验校验说明分发至区县教育局，区县教育局再将其分发至学校，学校对存在问题的经验校验说明进行反馈，之后交由区县教育局审核，审核未通过继续修改，审核通过后区县教育将学校反馈提交至市教育局。

经验校验说明业务流程图

教育统计数据预警业务需求分析

1.业务内容描述

通过对教育统计数据进行分析和指标关系计算，找出调查表之间、指标之间的问题，定位不合理、疑似错误、变化较大的数据问题，将上述问题整理成为预警数据，并按问题的性质及严重程度对预警数据进行分类。市级、区县级、学校级可以对预警数据进行查看及审核，从而快速修正数据填报问题。

2.业务流程描述

学校完成数据上报后，依据预警规则对上报数据进行预警计算，市级、区县级教育局对预警内容进行审核，审核存在问题时，将问题反馈给学校，由学校进行修改，之后学校再进行预警计算与递交审核，直至不存在问题。

教育统计数据预警业务流程图

统计数据汇审业务需求分析

1.业务内容描述

每年教育统计年报采集工作开始后，西安市教育局管辖范围内的3766所学校需要完成教育数据采集工作，区县级教育局需要对管辖内的学校数据进行初步审核工作，市教育局按时间节点，组织21个区县级教育局进行市级汇审工作。

市级汇审工作首先对学校填报的数据进行集中审核，之后市教育局安排区县相互审核，集中找出数据质量问题及特殊数据情况，最后区县教育局安排学校对审核问题进行修正和说明。

汇审完成工作后，学校将调查表数据导入教育统计管理信息系统。

一致性比对是在每年省级汇审、部级汇审期间，市教育局将学校填报的指标数据与省建平台的指标数据进行多次比对，并将存在问题的数据交由区县教育局核实，之后学校对问题数据进行修正并同步至教育统计管理信息系统。

数据归档指的是对统计数据进行信息化处理，生成电子数据资料并保存。

2.业务流程描述

市教育局首先设定汇审工作流程，然后市教育局依据核查问题反馈进行问题核实，之后安排区县互审工作。区县教育局依据安排完成互审及问题反馈，之后市教育局安排省属中专审核工作，区县教育局进行省属中专审核与问题反馈，最后市教育局依据数据核实情况反馈安排区县教育局，区县教育局安排学校完成数据核实说明填报。当汇审完成后，学校将数据导入教育统计管理信息系统，市教育局进行一致性比对，对存在问题的数据交由区县审核核实，之后学校对问题数据进行修正并同步至教育统计管理信息系统，直至不存在问题数据。最终对数据进行电子化归档。

统计数据汇审业务流程图

教育部年报终稿数据解析业务需求分析

1.业务内容描述

教育部年报终稿数据，是由学校导入教育统计管理信息系统的，经过区县级、市级等部门逐级审核后的教育统计数据，也是教育统计工作的唯一标准成果。教育统计数据的使用和分析均以教育部年报终稿数据为准。

教育部年报终稿数据解析是市教育局对教育部生成的db文件，依据年度调查表及指标变化情况进行数据提取，之后按照不同的表格类型进行数据解析，最后根据年份及标准进行数据转换并存储。

2.业务流程描述

市教育局获取教育部生成的db文件，因为目前存在多套解析标准，所以要进行年份确定，之后导入db文件，依据确定的年份，设定解析标准与指标内容，然后逐表进行数据提取，按照表格表、浮动行表、年度变化表这三种表格类型，完成数据解析，最后完成调查表数据转换与存储。

教育部年报终稿数据解析业务流程图

教育事业发展情况报告业务需求分析

1.业务内容描述

为进一步做好全市教育事业统计及统计数据的应用与管理工作，发挥统计数据在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用，结合市局工作要求，对教育统计数据进行常规分析与个性分析，并编制教育事业发展情况报告。

2.业务流程描述

常规分析依据分析指标进行数据提取，然后按照下述情况进行数据计算与分析，具体包括：基础教育学生情况、学前教育发展情况、义务教育发展情况、普通高中发展情况、分区县教育情况等，之后生成相应的常规报告。

个性分析依据年份分析举办者类型、城乡类型、区域，校数、学生数、教职工数、专任教师数、校舍面积、固定资产及仪器设备值等指标，生成个性分析报告。

最后对生成的多种分析报告进行汇总，生成教育事业发展情况报告。

教育事业发展情况报告业务流程图

部门统计报表业务需求分析

1.业务内容描述

根据市统计局报表制度要求，市教育局需在每年3月至4月间，填报10余张部门报表，以网络直报的方式报送至市统计局。部门报表按区县、办学类型分为两类，其中每类报表涉及学生、教职工、办学条件等指标的计算。

2.业务流程描述

市教育局根据市统计局报表制度，制定报表计算标准与填报模板，统计工作人员依据报表计算标准，提取指标计算，再根据模版填报数据，完成部门报表。

部门统计报表业务流程图

教育统计数据分析业务需求分析

1.业务内容描述

市教育局对管辖范围内学校的教育统计数据有统计监督管理的职责，教育统计数据分析结果，能客观反映教育发展规律，有利于市教育局作出正确的教育决策。教育统计数据分析业务是通过解析内部使用稿数据，得出学校经纬度，进而开展学校位置分析、距离分析、基础信息查看、重点指标查看、学校三年数据比对分析、重点指标趋势分析、查看历年统计公报等工作。方便市教育局快速掌握教育统计事业发展情况。

2.业务流程描述

首先对教育部内部使用稿数据进行解析，提取出学校经纬度，确定要分析的学校后可对其进行位置分析、距离分析，也可直接查看学校基础信息、重点指标数据、三年数据比对、重点指标趋势分析，或者直接查看学校历年统计公报与数据统计分析报告。

教育统计数据分析业务流程图

教育事业统计年鉴业务需求分析

1.业务内容描述

教育事业统计年鉴可分幼儿园、小学、普通中学、特殊教育及工读、职业高中学校五大类，共计101张年鉴表。目前每年市教育局组织人员以人工计算、汇总、复审的流程进行人工编写。

2.业务流程描述

市教育局根据教育部年度调查表制度，制定统计年鉴标准与年鉴填报模板，然后统计工作人员依据年鉴标准和模版提取指标数据，按幼儿园、小学、普通中学、特殊教育及工读、职业高中学校五大类进行年鉴数据计算，之后填写对应年鉴模版生成年鉴。

教育事业统计年鉴业务流程图

应用系统功能需求分析

数字化教学服务系统功能需求分析

数字化教学服务系统按照业务需求分析本系统功能主要分为：课程矩阵管理、教学资源管理和作业设计管理。

课程矩阵管理功能需求分析

课程矩阵管理主要功能包括：校本课程管理、课程教学管理、课程学习管理和课程学习分析等。

课程矩阵是学校在校内进行校本课程的整体规划、课程设置、课程标准、课程实施、课程成果、课程展示及课程评价反馈的全覆盖。

具体包括如下方面：

1.课程规划与设计

确定教学目标与学习成果。设计课程内容结构，包括理论教学与实践环节。

选择或编制教材及辅助教学材料。

2.课程安排

制定课程时间表，考虑教师可用性、教室分配、学生选课需求等因素，避免时间冲突。使用课程管理处理复杂的时间表安排，提高效率和准确性。

3.教师分配与管理

根据教师的专业领域、教学能力和课程需求合理分配教学任务。

4.学生选课与学习

学生根据个人学习计划轻松选择课程。学生学习过程，包括课程的浏览、学习和课程成果管理。

教学资源管理功能需求分析

教学资源管理集成了教材、课件、教案、试卷等各类教学资源，通过网络技术实现资源的统一管理、调度和利用。旨在提高教学质量和效率，实现教学资源的共享和协作。

教学资源管理需要提供完善的教学资源管理功能，包括资源的上传、下载、分类、整理和归档等。同时，应支持多种格式的教学资源，如文档、图片、视频等。有效的教学资源管理优化资源的分配和使用，促进教学方法的创新和多样化。

教学资源管理主要包括：教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、共享资源管理、教师资源管理等。

1.教学资源的管理

学校需要根据数字化教学资源工作要求进行教学资源配置，主要配置内容包括教学资源的资源库参数信息。包括资源库名称、地址、资源库类型、资源库访问用户和密码等。

学校需要根据教学、课程以及教学要求情况进行学校和教师存储空间管理。具体管理内容可以按照学校资源库、共享资源库和教师资源库按照条件和比例进行存储空间的分配。空间大小和空间是否可以自动扩展及扩展规则等。

教学资源分类可以按照年级、学科、类型等进行教学资源的分类管理。

2.教学资源的分类

教学资源使用组织和使用对象需要进行分级分类管理，具体包校级、群组共享和教师个人三个类别。

校本资源管理主要是通过针对校级资源进行教学资源的上传、审核、发布及下架等管理要求。

共享资源管理是教师通过资源共享将资源同步到共享资源库，通过条件界面进行资源的管理包括资源的上传、下载、分类、审核及权限。

教师进行个人教学科目的教学资源的上传、下载、分类、整理和归档等，支持多种格式的教学资源，如文档、图片、视频等。

作业设计管理功能需求分析

1.课程方案管理：

参照2022版课程方案，对课程方案的培养目标、方案原则、课程学制、课程科目、教学时间、实施机制等内容进行结构化管理，方便各中小学老师在作业题库管理作业设计时随时参考。

2.课程标准管理：

对2022版义务教育新课标所有学科的课程性质、课程理念、课程目标、课程内容、学业质量、课程实施、附录进行结构化管理。其中课程目标分为核心素养内涵、总目标和学段要求；课程内容包括主题与载体形式、内容组织与呈现方式；学业质量包括学业质量内涵、学业质量描述；课程实施包括教学建议、评价建议、教材编写建议、课程资源开发与利用、教学研究与教师培训。通过各类标准的设定，为各科目作业设计提供依据。

- 3.学科教材管理：

通过对教材的管理确定采用哪种作业设计标准和模式，不同版本不同科目的教材对应该对应不同的作业。确定出版社后，并对教材的目录进行维护，确保作业和教材目录匹配。在教材版本未发生变化的情况下，可以形成固定的教材库，一次维护多次使用。

- 4.省级作业设计实施管理：

按照省级作业设计相关标准，通过设定省级标准、维护设计理念，确定基础型、发展型和扩展型作业的设计指南，同时确定省级作业设定实施要点。

- 5.市级作业设计指南管理：

按照市级作业设计相关标准，通过设定学科设计理念、要求和原则，对不同类型，不同形式的作业确定设计建议，征求共享典型化案例。

- 6.课时作业范本管理：

为小学（三至六年级）和初中（初一至初三）分别提供两套精心设计的课时配套作业范本。学科覆盖：小学语文、数学、英语；初中语文、数学、英语、物理、化学。确保范本内容紧密贴合西安各学校主流教材版本。范本设计注重整体性与连贯性，以学科核心素养为目标。

- 7.达标检测范本管理作业设计：

针对不同年级、不同学段系统根据教材版本，提供两套精心设计的达标检测范本，同时学校管理员也可以自行设定维护达标检测范本。

8.课时作业设计管理：

学校学科组可选择适合的作业范本作为课时作业设计的基础。学科老师在设计作业时，可以浏览对应年级、学科、教材版本的章节目录，按照章节目录逐个课时设计，也可以分工同步设计不同课时作业。系统提供逐题浏览审核功能，教师可调整题目顺序或替换不适合的题目。系统智能推荐相似题目供教师选择替换。

- 9.达标检测设计管理：

针对单元测试、期中和期末考试等各类达标检测，按照设定题目层级和类型等比列，由系统自动组卷。同时也可以从题库手动中选择题目，自定义组卷，完成作业、试卷设计。

- 10.作业组卷管理：

教师可根据教学进度和学情，手动选择题目组成班级统一卷、分层卷和个性化作业及单元达标检测、期中期末考试用卷。

系统根据教师设定的条件（如单元课时范围、知识点、难度、题型及题量等）自动生成班级统一卷、分层卷和个性化作业及单元达标检测、期中期末考试用卷。

11.作业题库管理：

系统提供校本题库建设支持，方便学校根据本校教材版本建设适合的题库。题库包括单元课时、单元检测、期中期末考试等各类题目。支持单题录入和批量导入功能。

为每位教师提供个人题库建设功能。教师可随时积累适合教情、学情的题目。支持将个人题库中的题目导入校本题库，经学科组审核后进入正式题库。

数字化教学服务业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校本课程服务业务 | 课程矩阵管理 | 基本校本课程建设、课程设置管理、可成开设管理、课程矩阵管理、教学学情分析等 | 一期建设 |
| 2 | 教学资源服务业务 | 教学资源管理 | 教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、共享资源管理、教师资源管理等 | 一期建设 |
| 3 | 课程设计服务业务 | 课程设计管理 | 课程方案管理、课程标准管理、学科教材管理、省级作业设计实施管理、市级作业设计指南管理、课时作业范本管理、达标检测范本管理、课时作业设计管理、达标检测设计管理、作业组卷管理、作业题库管理 | 二期建设 |

学生健康管理系统功能需求分析

      - 学生健康体检管理功能需求

学生健康体检管理需包含体质健康信息分析、体质健康服务，并支持对各个模块的学生健康数据进行采集、监测、上报、健康大数据分析和干预。

支持学生体检数据的实时上报和查询操作；支持学生体检数据的查询，含学生基本信息和常规体检项目数据；支持按学段（小学、初中、高中）、学年、班级、学校、年龄、性别等条件生成报表，并以表格及图形方式展现，图形方式包含但不限于直方图、饼状图、曲线图等，支持统计报表的打印和导出。应内置最新的国家标准，定期更新国家标准和专业的诊断意见库。

      - 视力筛查与管理功能需求

应实现全流程标准化、无纸化的视力筛查。支持通过二维码可扫描识别学生，支持自动判断视力检查结果，数据实时上传与统计，支持多品牌台式电脑验光仪、手持视力筛查仪，实现屈光数据的自动实时上传与统计。同时支持手动数据录入。一键导出统计报告，无需人工统计，支持自动生成区域、学校、年级、班级多维度统计报告。

支持可进行近视程度、视力度数分级，近视率、屈光异常率分析，各学校近视率、屈光异常率，近视程度、视力度数分级对比，各年级、班级近视率、屈光异常率，近视程度、视力度数分级对比。支持统计报告实时更新，一键导出。建立视力健康电子档案，逐年对比分析。支持一人一档，保存完整建档信息。支持对历次检查记录自动存档，实时查阅。

      - 传染病监测预警管理功能需求

学校传染病监测预警管理应含管理后台、学校网页端、教育主管部门网页端等模块，涵盖了小学、初中、高中等各学段学生和教职工的每日晨午检及因病缺勤学生登记、原因追踪等功能。为学校提供传染病早期预警监测系统，减轻基层学校卫生工作人员的负担，提高学校晨、午检等有关传染病监测与上报工作的及时性、规范性，实现学生因病缺课追踪。为学校传染病疫情和突发公共卫生事件得以早发现、早报告、早控制提供准确、可靠的早期症状数据和预警，使之成为学校传染病监测体系的第一道监测关口和现有公共卫生监测体系的重要数据来源。

      - 营养配餐与膳食摄入功能需求

应具备中小学学校集体食谱设计的功能，对学校实际供餐情况进行营养分析和评价，以科学指导供餐单位提供符合中小学生生长发育所需的食物。

应内涵盖市面上常见的大多数食物，拥有每种食物都的基本信息（可食部、类别等）及常见的营养素成分（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、铁、锌、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C等）。应支持对常见食物的维护，可自定义添加地方特色食物；应具备《学生营养餐指南》的食物分类标准，并且同《中国食物成分表》中的食物分类进行挂钩。

应用包含多种常见菜品信息，每个菜品都包含详细的食物信息及营养素分析，能自动计算每一个菜品的成本价格。

应包含多种常见的膳食食谱，能满足不同季节、不同地域、不同年龄下的膳食食谱制定，方便学校自主配餐、营养配餐。

应包含《学生餐营养指南》中的标准，并作为默认标准在系统中进行配餐分析。能够根据标准对配餐食谱进行分析计算，根据食谱的实际供应量和推荐摄入量进行分析，出具对应的图例展示及配餐建议。

      - 校园食堂食品安全管理功能需求

支撑基础数据的备案存档，包含学校信息、食堂基本信息、外送餐基本信息、食堂监控、食材台账、周带量食谱、学生就餐情况、校外就餐情况等多维度信息。

支持为各类人员的建档和存档，人员分为食品营养领导、食品安全领导、食品安全管理员、食品安全检查员、校园营养师、饮水安全管理员。

应具备校园食品安全工作自查表的模板，方便学校开展日常检查和阶段性检查。

应提供分析报表，包含学生供餐情况汇总表、食堂基本情况统计、送餐及校内送餐情况表、食堂量化等级统计表、在校就餐情况汇总表、校园营养师统计表等专业的统计报表。

学生健康管理业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康体检业务 | 学生健康体检管理 | 基础参数管理、体检项目管理、信息填报、数据查询、专项统计报表、系统设置管理 | 一期 |
| 2 | 视力健康业务 | 学生视力健康管理 | 筛查计划管理、筛查机构管理、筛查设备管理、视力评价管理、学生项目数据管理、筛查年度管理 | 一期 |
| 3 | 学校传染病预警监测业务 | 学校传染病监测预警管理 | 因病缺课管理、消息管理、传染病直报、报表管理、预警管理、症状管理 | 二期 |
| 4 | 学生营养配餐业务 | 学生营养配餐管理 | 就餐对象管理、常用食物库管理、参考食谱、配餐管理、配餐建议库、就餐信息管理 | 二期 |
| 5 | 校园食堂食品安全业务 | 校园食堂食品安全管理 | 供餐单位维护、学生就餐情况、食堂信息管理、日常检查、食品安全自查 | 二期 |
| 6 | 学生膳食摄入评估业务 | 学生膳食摄入评估 | 标准管理、估重说明管理、上报进度、24小时膳食回顾、食物频率调查、个体营养报告单 | 二期 |

校园综合管理系统功能需求分析

      - 校园安全巡检功能需求分析

主要实现学校消防、燃气、食堂、宿舍等关键安全隐患点进行每日巡检，强化学校主体责任，实现制度化、常态化、信息化安全管理，巡检结果实时上传到大平台进行台账记录。

应提供各校巡检计划的创建和管理功能，包括设定巡检的时间、地点和相关责任人。应支持巡检点位二维码批量生成功能，方便打印张贴到巡检点位，同时支持NFC射频电子标签，通过手持巡检机进行安全巡检。应支持对巡检结果进行整理、分析和生成报告，以便学校管理层进行评估和改进。应提供班级管理软件，方便班主任利用教学一体机内置的摄像头随时查看班级教室实况，远程了解班级情况。

      - 人员出入管控功能需求分析

应提供统一的校园人脸识别道闸出入控制功能，通过边缘计算设备或学校闲置电脑安装校园安全卫士系统软件，统一接管人脸识别道闸，实现校端设备与市级智慧教育大平台之间的功能偶合，实时对接大平台学生、家长、老师信息库，可设置校园人员安全出入的通行规范，数据留痕，实现人员出入的精细化管控功能。

学生出入管理：接管校门人脸识别道闸，由校园安全卫士系统实时控制，可对教职工、家长、走读生、住宿生等多种人员类型进行进出规则设定和时间段控制，对允许进入的教职工、学生、家长、访客等进行人脸识别，识别成功语音播报，开闸可进入。学生出入信息实时通过市教育大平台APP端发送给家长手机。

访客管理：通过大平台统一的移动端或小程序，实现家长及访客预约和登记的功能，经学校审批同意后分配临时访问权限。平台应能够记录外来人员的到访时间、离开时间以及访问的区域，在需要时能够快速查找和追踪访客信息。

预计一期硬件投入试点校10所，每所学校配备两条人行道闸通道，投入硬件共计为闸机管理的边缘数据看板10台、人行道闸人脸识别40台、道闸单机芯20台、单机芯10台。二期建设内容为新增10所硬件试点校，扩大试点范围，数量和一期投入相同。

      - 安全台账管理功能需求分析

应支持自动生成每个学校的安全台账，提供安全事件的记录和管理功能，包括事故发生时间、地点、描述以及相关责任人。应支持学校工作人员用平台记录和跟踪安全事件的处理过程，并上传相关的文件和图片。应支持对安全事件进行分类和统计，以便学校管理人员进行事后分析和改进措施的制定。

      - 校内管控功能需求分析

学生通过班级智慧终端参与安全接送、安全教育及日常管理等，支持人脸签到、家庭留言、社团报名、安全接送、安全教育活动报名、学生与家长视频通话、住宿生管理、问卷调查、护导安排等。

预计一期硬件投入试点校10所，每所学校配备36台终端，投入硬件共计为班级智能终端360台。二期建设内容为新增10所硬件试点校，扩大试点范围，数量和一期投入相同。

校园综合管理业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安全巡检业务 | 校园安全巡检 | 1.食堂监管 2.消防巡检 3.保安巡更 4.安全检查整改 5.班级日检 6.班级巡检 |  |
| 2 | 出入管控业务 | 出入管控 | 1.人脸录入 2.人脸考勤 3.人脸出入权限管控 4.中途离校 5.访客管理 |  |
| 3 | 安全台账业务 | 安全台账管理 | 1.组织领导体系管理 2.制度建设体系管理 3.安全与法治教育 4.巡检管理工作 5.应急能力建设管理 6.实际成效管理 |  |
| 4 | 校内管控业务 | 校内管控 | 1.安全接送 2.家校互动 3.安全教育宣传 4.班级管理 5.优秀安全模范评价 |  |

学前教育管理信息系统功能需求分析

2018年经国家发改委、财政部审批，亚洲开发银行确认投资发展西安学前教育发展项目，2021年批复1.5亿美元的RBL发展贷款。其中学前教育管理平台作为其中的一项基础交付目标。因为疫情等社会大环境及管理要求的变化，目前亚投行西安学前教育的专项还在分层审核审批中。根据《“十四五”陕西学前教育发展提升行动计划》、《西安市学前教育发展规划（2019-2025年）》相关要求，为了提升西安市整体学前教育管理信息化水平，经调研西安市教育局基教三处等相关管理部门需求，统筹提出了学前教育管理系统建设需求。本次建设需求以目前迫切的管理需求为主，一部分统计方面的管理功能与亚投行专项重合，但专项的功能要求、覆盖范围、实施内容更深入和广泛，包括了完整的功能建设及园所侧的软件、硬件实施。待亚行西安学前教育发展专项审批完成，将会在此次建设的基础上继续扩大建设，以完成专项要求的各项交付目标。

本次学前教育管理信息系统的功能需求分析如下：

1.学前教育数字资源库管理功能需求分析：主要功能包括学前教育数字资源库和学前教育课程建设统计分析。学前教育数字资源库通过素材资源管理和微课资源管理、智能推荐、教师个人空间以及管理空间等模块，提供资源的全生命周期管理。系统支持资源的新增、修改、删除、查询，以及标签和审核信息的维护，确保资源的质量和适用性。智能推荐功能根据用户和资源特征进行个性化推荐，提升资源发现率。教师个人空间允许教师管理个人信息，而管理空间则负责资源库的宏观调控。学前教育课程建设统计分析通过课程资源统计分析，帮助优化课程建设和资源配置。

2.学前教育机构与幼儿园管理功能需求分析：包括学前教育幼儿园库管理、学前教育机构管理、学前教育人口库管理学前教育资产库管理、学前教育业务库管理、学前教育机构与幼儿园分类统计信息上报、幼儿园分类统计信息管理、学前教育机构分类统计信息管理、统一权限管理、统一登录管理等功能模块。支持公立园、私立园和普惠园的分类管理，实现信息的新增、修改、删除和查询。此外，系统还提供幼儿园和机构变更管理、数据统计、分类统计信息上报及审核功能，确保数据的准确性和时效性，为学前教育管理提供强有力的数据支持。

3.学前教育督导检查管理功能需求分析：至少包括幼儿园规范办园行为检查管理、幼儿园规范办园行为评价、幼儿园规范办园行为统计分析、学前机构办学规范监督与管理等能力。

4.学前教育信息采集与上报功能需求分析：至少包括市级幼儿园创建工作申报管理、区（县）级示范幼儿园创建工作申报管理、幼儿园游戏活动提质专项申报与评审、幼儿园游戏改革试点幼儿园申报与评审、幼儿园课程建设与使用情况上报、幼儿园家园共育示范基地申报与评审等能力。

5.学前教育机构等级评估管理功能需求分析：包含考评指标体系管理、幼儿园等级评估管理、幼儿园等级评估结果管理、学前教育机构评估指导管理等主要功能。

6.学前教育调研评价管理功能需求分析：包含调研任务管理、调研问题设置、调研评价过程监控、调研评价结果等主要功能。调研任务管理和调研问题设置支持区域维度和园所性质两个层面的调研任务管理，包括任务的发布和复用，以及针对性问题的设置，确保调研的广泛性和深入性。此外，调研评价过程监控和调研评价结果还提供调研评价过程的监控功能，特别是家长调研评价的集成，以及评价结果的汇总和分析。

7.学前教育项目结果指标完成度监测功能需求分析：支持市教育局每半年进度报告和年度审查会议等数据统计分析需要，包含指标报表、项目进度填写、项目进度监督等功能。

8.学前教育幼儿行为管理功能需求分析：包括行为指标管理、日常评价管理、评价排行管理、课堂评价管理，园本资源采集、园本资源共享和园本资源下载。

学前教育管理信息业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前教育数字资源管理业务 | 学前教育数字资源库管理 | 学前教育数字资源库 |  |
| 2 | 学前教育课程建设统计分析业务 | 学前教育数字资源库管理 | 学前教育课程建设统计分析 |  |
| 3 | 学前教育幼儿园库管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育幼儿园库管理 |  |
| 4 | 学前教育机构管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育机构管理 |  |
| 5 | 学前教育人口库业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育人口库管理 |  |
| 6 | 学前教育资产库管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育资产库管理 |  |
| 7 | 学前教育业务库管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育业务库管理 |  |
| 8 | 学前教育机构与幼儿园分类统计信息上报业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育机构与幼儿园分类统计信息上报 |  |
| 9 | 幼儿园分类统计信息管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 幼儿园分类统计信息管理 |  |
| 10 | 学前教育机构分类统计业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 学前教育机构分类统计信息管理 |  |
| 11 | 统一权限管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 统一权限管理 |  |
| 12 | 统一登录管理业务 | 学前教育机构与幼儿园管理 | 统一登录管理 |  |
| 13 | 幼儿园规范办园行为检查管理业务 | 学前教育督导检查管理 | 幼儿园规范办园行为检查管理 |  |
| 14 | 幼儿园规范办园行为评价业务 | 学前教育督导检查管理 | 幼儿园规范办园行为评价管理 |  |
| 15 | 幼儿园规范办园行为统计业务 | 学前教育督导检查管理 | 幼儿园规范办园行为统计分析 |  |
| 16 | 学前机构办学规范监督与管理业务 | 学前教育督导检查管理 | 学前机构办学规范监督与管理 |  |
| 17 | 市级幼儿园创建工作申报业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 市级幼儿园创建工作申报管理 |  |
| 18 | 区（县）级示范幼儿园创建工作申报业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 区（县）级示范幼儿园创建工作申报管理 |  |
| 19 | 幼儿园游戏活动提质专项申报与评审业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 幼儿园游戏活动提质专项申报与评审 |  |
| 20 | 幼儿园游戏改革试点幼儿园申报与评审业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 幼儿园游戏改革试点幼儿园申报与评审 |  |
| 21 | 幼儿园课程建设与使用情况上报业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 幼儿园课程建设与使用情况上报 |  |
| 22 | 幼儿园家园共育示范基地申报与评审业务 | 学前教育信息采集与上报管理 | 幼儿园家园共育示范基地申报与评审 |  |
| 23 | 考评指标体系管理业务 | 学前教育机构等级评估管理 | 考评指标体系管理 |  |
| 24 | 幼儿园等级评估业务 | 学前教育机构等级评估管理 | 幼儿园等级评估管理 |  |
| 25 | 幼儿园等级评估结果管理业务 | 学前教育机构等级评估管理 | 幼儿园等级评估结果管理 |  |
| 26 | 学前教育机构数据统计分析业务 | 学前教育机构等级评估管理 | 学前教育机构评估指导管理 |  |
| 27 | 调研任务管理业务 | 学前教育调研评价管理 | 调研任务管理 |  |
| 28 | 调研问题设置业务 | 学前教育调研评价管理 | 调研问题设置 |  |
| 29 | 调研评价过程监控业务 | 学前教育调研评价管理 | 调研评价过程监控 |  |
| 30 | 调研评价结果业务 | 学前教育调研评价管理 | 调研评价结果 |  |
| 31 | 项目指标报表业务 | 学前教育项目结果指标完成度监测 | 指标报表 |  |
| 32 | 项目进度填写业务 | 学前教育项目结果指标完成度监测 | 项目进度填写 |  |
| 33 | 项目进度监管业务 | 学前教育项目结果指标完成度监测 | 项目进度监管 |  |
| 34 | 指标管理业务 | 学前教育幼儿行为管理 | 指标管理 |  |
| 35 | 评价采集业务 | 学前教育幼儿行为管理 | 评价采集 |  |
| 36 | 园本资源采集业务 | 学前教育幼儿行为管理 | 园本资源采集 |  |
| 37 | 园本资源共享业务 | 学前教育幼儿行为管理 | 园本资源共享 |  |
| 38 | 园本资源下载业务 | 学前教育幼儿行为管理 | 园本资源下载 |  |

教师全息画像系统功能需求分析

业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师档案统一管理的业务需求 | 教师全息档案 | 全息搜索、用户池管理、个体档案、个体画像 | 一期覆盖全市及各区县 |
| 2 |  | 教师档案管理 | 审核管理、数据管理、质量管理 | 一期覆盖全市及各区县 |
| 3 | 教师精细化管理的业务需求 | 教师群体分析 | 市区级教师队伍分析，包括：师资分布分析、师资配置分析 | 一期覆盖全市及各区县 |
| 4 |  |  | 校级教师群体分析，包括：专任教师队伍分析、荣誉奖项分析、科研成果分析、教学活动分析、教研活动分析、培训学习分析 | 一期覆盖市直属学校 |
| 5 |  | 教师发展成长树 | 市区级教师发展成长树，包括：教师队伍配置、教师发展成效、教师专业发展 | 一期覆盖全市及各区县 |
| 6 |  |  | 校级教师发展成长树，包括：工作过程观测、工作成果观测、教师成长树 | 一期覆盖市直属学校 |
| 7 | 教师发展评价的业务需求 | 教师评价观测（校级） | 评价配置：评价方案配置、指标配置、分析配置； | 一期覆盖市直属学校 |
| 8 |  |  | 评价分析：评价框架查看、群体评价分析报告、个体评价分析报告、评价结构报表 |  |

      - 教师全息档案

根据业务需求通过能够快速定位和检索教师的各类档案信息，需要实现全面、精准的数据管理，方便根据各类场景进行统计分析的需求。引导出管理者需要对全息搜索、用户池管理、个体档案及个体画像的功能需求。

1.全息搜索：根据业务需求导出管理者需要能够进行精准搜、组合搜和快捷搜。具体包括可输入关键字，按教师姓名、本人奖项、资格证书、课题名称等搜索符合条件的教师的功能需求；可自定义检索参数，实现不同维度、不同档案属性的多条件组合查询的功能需求；可将常用的组合搜索条件保存为标签，通过标签一键查询的功能需求。

2.用户池管理：根据业务需求导出管理者需要能够对满足条件的教师添加到用户池进行管理，支持单一添加、批量添加、移除、批量清空操作的功能需求的功能需求；可以教师个体为单位，将用户池教师档案导出为word文档的功能需求的功能需求；可以档案维度为单位，将用户池的教师 符合条件的档案数据批量导出为excel，支持设置导出条件的功能需求。

3.个体档案：根据业务需求导出管理者需要能够按照配置的档案维度，展示教师个体档案各维度的明细数据的功能需求；可对个人档案进行增、删、改、查、批量导入、导出等操作的功能需求；可在线预览个人档案简历信息，并支持将简历文件或附件导出到本地的功能需求。

4.个体画像：根据业务需求导出管理者需要能够查询教师个体画像信息，包括：教师基本画像、历年活跃情况、个体成长轨迹和重大成长事件的功能需求。

      - 教师档案管理

根据业务需求需要对教师个人档案进行全面记录和管理每位教师的个人信息、教育经历、工作经历等，为教师的职业生涯提供完整记录；需要沟通便捷化填报工具，将教师手中的数据收集起来。引导出管理者需要对审核管理、数据管理及质量管理的功能需求。

1.审核管理：根据业务需求导出管理者需能够对档案进行审核与反馈。可查询待审核、审核通过、驳回的档案数据的功能需求；以及待审核档案的审核和驳回操作处理的功能需求；可查询和处理教师个体反馈的异常档案记录信息的功能需求。

2.数据管理：根据业务需求导出管理者需能够对档案进行批量导入与基本信息编辑的功能需求。管理者按档案维度模板批量导入离线excel档案数据，实现在线可视化校验和导入的功能需求；管理者可在线批量编辑教师的基本信息的功能需求。

3.质量管理：根据业务需求为保障数据收集进度与质量设计质量管理，包括进度分析与质量分析的功能需求。管理者可按维度统计各维度的档案填报整体进度，并按维度、年级、学科等条件查询查询填报进度教师名单明细的功能需求；管理者可通过列表和趋势图两种视图，展示历史质量分析报告列表，并查询某次质量分析报告明细，包括：质量综合得分概况、按维度、按数据源的质量分析排行情况的功能需求。管理者可一键生成当前档案数据的质量分析报告的功能需求。

      - 教师群体分析

根据业务需求市级、区县级以及学校层面需要通过统计不同区域、学段教师数量，从年龄分布、工龄分布、学历分布、职称分布、学科分布等维度揭示教师队伍的整体数量和结构分布情况。引导出市、区、校需要市区级教师队伍分析与校级教师群体分析的功能需求。

1.市区级教师队伍分析：

根据业务需求为让市级、区县级管理者能够实时全市、全区县师资力量分布。导出师资分布分析让市/区管理者可按学段查看区域专任教师队伍整体结构，包括专任教师数、教师年龄、性别、编制、学科、工龄分布；教师学历、职称分布的功能需求。

根据业务需求为让市级、区县级管理者能够准确了解全市、全区县师资达标情况。导出师资配置分析能够进行市区师资配置结构合理性统计分析，包括查看不同学段的区域达标概况、学校达标详情。系统内置了义务教育优质均衡指标模型，也支持用户自定义配置师资达标条件的功能需求。

2.校级教师群体分析：

根据业务需求为让学校管理者能够掌握专任教师队伍情况。导出专任教师队伍分析让学校管理者可查看学校专任教师队伍结构，包括专任教师数、师生比数量分布；年龄、性别、编制、学科、工龄分布；学历、职称、骨干教师/学科带头人分布的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够掌握学校内教师获奖情况。导出荣誉奖项分析让学校管理者可查看教师荣誉奖项分析，包括荣誉级别分析、荣誉奖项排行分析，点击查看教师详情，支持学年切换查看的功能需求。

根据业务需求为让学校级管理者能够掌握学校内科研成果情况。导出科研成果分析让学校管理者可查看教师科研成果分析，包括课题级别分析、教师科研活跃分析，点击查看教师详情，支持学年切换查看的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够掌握学校内教学活动情况。设计教学活动分析让学校管理者可查看教师信息化教学活动分析，包括备课、授课、作业、指导等不同维度分析，支持查看教师活跃榜单的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够掌握学校内教研活动情况。设计教研活动分析让学校管理者可查看教师教研活动分析，包括集体备课、听评课、公开课、专题研讨等不同维度分析，教师教学活跃分析，并可查看教师详情，支持学年切换查看的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够掌握学校内培训学习情况。导出培训学习分析让学校管理者可查看教师培训学习分析，包括培训级别分布分析，教师培训活跃分析，点击查看教师详情的功能需求。支持学年切换查看的功能需求。

      - 教师发展成长树

根据业务需求市级、区县级以及学校层面需要通过统计不同区域、学段教师数量，从年龄分布、工龄分布、学历分布、职称分布、学科分布等维度揭示教师队伍的整体数量和结构分布情况。引导出市、区、校需要建立市级成长树与校级成长树的功能需求。

1.市区级成长树：

据业务需求为让市级、区县级管理者能够根据准确掌握区域内教师队伍配置情况。设计教师队伍配置让市级、区级与县级管理者能够查看区域师资力量配置，包含专任教师总数及专任教师总人数在性别、年龄、学历、职称、学科等维度的结构分布的功能需求；支持查看区域教师分层评价方案中设置的教师成长梯度标签的各层级教师人数及占专任教师人数的比例的功能需求；支持区域当年新招聘教师人数、拟退休教师人数、教师交流轮岗率的功能需求。

据业务需求为让市级、区县级管理者能够根据准确掌握区域内教师发展趋势及成效情况。设计教师发展成效让市级、区级与县级管理者能够查看区域教师本人发展成效，包含教师本人获奖数据、指导学生获奖数据、课题研究数据、论文发表数据的功能需求；支持查看区域教师风采展示，展示区域优秀教师姓名、照片及优秀典型事件的功能需求。

据业务需求为让市级、区县级管理者能够根据准确掌握区域内教师在专业领域发展情况。设计教师专业发展让市级、区级与县级管理者能够查看区域教师专业发展情况，根据区域教师发展成长评测方案，支持查看评价方案总得分、得分率，支持按照评价框架查看评价一级维度的得分及得分率，一级维度支持下钻查看二级评价维度的得分及得分率的功能需求；支持查看区域教师参加培训情况分析，包含培训人次、覆盖教师数、人均学时。支持查看各培训级别的培训人次数据统计的功能需求。支持查看教师参加集体备课、公开课、听评课、专题研讨的人次的功能需求。

2.校级成长树

根据业务需求为让学校管理者能够掌握教师教学、教研活动、培训学习进度开展情况。设计教研活动分析、教学活动分析与培训学习分析让学校管理者可学年展示本组织教师的备课、授课、互动、作业、分享等教学活动次数走势的功能需求；可按学年展示本组织教师的集体备课、公开课、听评课、专题研讨等教研活动次数；支持下钻查看教研活动明细数据的功能需求；可按学年展示本组织教师不同级别的培训次数；支持下钻查看培训明细数据的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够便于展示学校针对教师工作的各项成绩。设计荣誉奖项分析与科研成果分析让学校管理者可按全部和分学年展示本组织教师不同级别的荣誉奖项次数，支持下钻查看获奖排行和明细数据的功能需求；可按全部和分学年展示展示本组织教师不同级别的课题参与次数的功能需求；支持下钻查看课题明细数据的功能需求。

根据业务需求为让学校管理者能够便于展示教师特色评价模型。设计教师成长树包括成长模型、教师之星。让学校管理者能够以成长树样式，展示当前评价方案指标框架体系，以及各评价维度的结果等级分布的功能需求；可展示每个评价群体下综合表现最优的教师，支持下钻查看该教师评价报告详情的功能需求。

      - 教师评价观测（校级）

根据业务需求学校需要借助信息化工具构建评价指标框架，细化各项评价标准，确保评价的科学性和公正性，同时将评价结果与教师的日常教学场景相结合，实现评价反馈闭环，以评促成长。引导出学校需要建立评价管理与评价分析的功能需求。

1.评价管理：

据业务需求为让学校管理者能够根据各级教师情况设置个性化教师评价观测方案。设计评价方案配置让学校管理者可按评价主题类别配置评价方案及框架信息，包括：评价主题名称、评价主题描述、评价方案周期、方案名称、公开范围的功能需求；支持自定义设置参评对象、配置评价一级维度及分值、二级维度及分值、采集要点及分值的功能需求。

据业务需求为让学校管理者能够根据学校绩效考核情况设置针对性评价指标。设计评价指标配置让学校管理者可根据采集要点量化赋分规则，包括：将采集要点关联档案维度；以及指标化配置采集要点赋分规则的功能需求。包括：指标名称、取数条件、指标计算周期、赋分方式、分值设置的功能需求。

据业务需求为让学校管理者能够制定科学评价模式。设计评价分析配置让学校管理者可定义评价结果分析方式，包括：绝对分析和相对分析两种方式；支持定义评价结果等级和等级转换规则的功能需求。

2.评价分析：

据业务需求为让学校管理者能够掌握学校评价指标框架。设计评价框架查看让学校管理者可按评价主题查看评价指标框架体系的功能需求。

据业务需求为让学校管理者能够掌握各级教师群体评价情况。设计群体评价分析让学校管理者可查看本组织下的参评教师整体表现，包括：参评对象概况、评价结果概况、典型教师分布、一二级评价维度表现的功能需求。

据业务需求为让学校管理者和教师本人能够准确识别教师个人发展情况。设计个体评价分析让学校管理者与教师本人可查看教师个体的评价分析报告详情，包括：评价整体解读、维度和要点解读、成长规划提升策略的功能需求。

师生信息素养提升活动系统功能需求分析

师生信息素养提升活动系统的主要功能介绍：

1.活动管理：教育局可以举办各种活动，活动创建好后进入内部的审核，审核后正式发布。活动进行中可以查看参加活动的名单及参加作品、设置活动的评委对活动作品进行评审打分、打分完成后进行活动奖项的设置、奖状的设置并进行批量的评奖，评奖完成后发放电子奖状。另外还可以对活动的作品进行下载保存。

2.比赛管理：教育局可以举办各种比赛，活动创建好后进入内部的审核，审核后正式发布。比赛进行中可以查看参加比赛的名单及参赛作品、设置比赛的评委对比赛作品进行评审打分、打分完成后进行比赛奖项的设置、奖状的设置并进行批量的评奖，评奖完成后发放电子奖状。另外还可以对比赛的作品进行下载保存。

3.奖状中心：教育局管理活动比赛奖状的地方，包括奖状库管理即对所有活动比赛电子奖状统一管理的地方；奖状设置是在每次发奖时，可以对奖状的底图、样式、布局进行设置；奖状审核，奖状发奖使用前的内部审核，审核通过后才能使用该奖状。

4.评委库：比赛活动评审打分的评委的管理，教育局管理员可以添加评委进入评委库，不需要的评委可以删除，也可以禁用评委。

5.评审管理：在线类活动比赛需要评审打分的，会进入评审管理：包括对评委的分组、作品的打分、打分结果的管理。

6.通知公示：教育局管理员对活动比赛的通知类信息、公示类信息的管理，包括创建通知公示，创建后进入内部的审核，审核后自动发布到线上。通知公示的管理主要包括内容的编辑、置顶、撤回、删除等。

7.教育局控制台：控制台是教育局举办活动比赛能正常开展的基础条件，包括比赛活动通知奖状各个业务的审核流程设置。教育局内部不同负责人操作权限的设置与分配。市级教育局对县市级教育局管理人员与权限的设置和分配。以及各个业务审核等流转过程中消息通知的设置。

8.活动比赛分析看板/学生分析看板：对活动比赛开展中各项数据的汇总、教育局管理管理员可通过活动比赛分析看板了解活动赛事开展情况，各项数据的表现。另外，还可以通过学生看板，了解单个学生参与活动比赛的记录数据。

9.综合首页：提供给家长（学生）使用，包括查看通知公示、开展的活动和比赛以及一些快捷入口等。

10.活动中心：家长（学生）查看各级教育局发布的活动的中心，并可在此选择适合自己的活动进行报名参加。

11.比赛中心：家长（学生）查看各级教育局发布的比赛的中心，并可在此选择可以选择适合自己的比赛进行参赛报名。

12.通知中心：家长（学生）查看各级教育局发布的通知公示的中心，可以查看活动比赛的各种通知内容。

13.个人中心：家长（学生）的个人中心包括信息管理、参与记录、荣誉计入三个部分。信息管理主要是孩子及孩子信息的管理；参与记录就是活动比赛的参加记录，包括报名记录、上传参赛作品、参赛队伍的管理等；荣誉记录需要显示获奖的电子奖状。

14.活动比赛列表：学校教师参与与管理比赛活动的地方。比赛管理可以查看各级教育局发布的比赛，学校可以组织参加学校团队类型的比赛。除了参加比赛还可以查看本校学生参加其他比赛情况与获奖情况。活动管理可以查看各级教育局发布的活动，学校可以组织参加学校团队类型的活动。除了参加活动还可以查看本校学生参加其他活动情况与获奖情况

15.学校控制台：控制台是学校参与各级活动比赛能正常开展的基础条件，包括比赛活动各个业务的审核流程设置。学校内部不同负责人操作权限的设置与分配。以及各个业务审核等流转过程中消息通知的设置。

师生信息素养提升活动业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动比赛举办业务 | 活动管理、比赛管理、评委库、教育局控制台 | 活动管理、比赛管理、评委库、教育局控制台、活动比赛分析看板、学生分析看板等 |  |
| 2 | 家长（学生）参赛业务 | 综合首页、活动中心、比赛中心、通知中心、个人中心 | 综合首页、活动中心、比赛中心、通知中心、个人中心等 |  |
| 3 | 学校参赛业务 | 活动比赛列表、学校控制台 | 活动比赛列表、学校控制台等 |  |
| 4 | 通知公示发布业务 | 通知公示 | 通知公示 |  |
| 5 | 评委评审打分业务 | 评审管理 | 评审管理 |  |
| 6 | 奖状发布业务 | 奖状中心 | 奖状中心 |  |

数字教育大脑应用系统功能需求分析

1.数据资产服务、教育数据主题展示功能需求分析：需要面向全市各级教育单位与组织管理者实现教育数据资产的可视、可管、可查，建立数据可视化组件库、数据资产清单，以清晰、明了的数据统计结果呈现组织内数据治理与沉淀成果，实现教育数据“底数清、维度明”，教育数据资产透明化管理，提高教育组织对于数据敏感度。

2.教育数据分析功能需求分析：需要结合市教育局有关学生、教师、学校、区县四类关键角色设置的数据指标施行全面归档与分析能力，建立标准化数据指标搭建与分析能力，协同核心教育大数据仓，通过数据指标综合形成一生一档、一师一档、一校一档、一区一档四类数字化档案的搭建。

数字教育大脑业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资产服务、教育数据主题展示功能需求分析 | 数据资产服务模块 | 资产工作台，数据资产查询功能 |  |
| 2 |  | 教育数据分析大屏模块 | 主题分析工作台、主题分析展示功能 |  |
| 3 | 教育数据分析功能需求分析 | 教育数据分析报表模块 | 数据分析报表管理，数字档案管理 |  |

教育电子地图系统升级扩建功能需求分析

教育电子地图系统是西安教育对外呈现数据的统一窗口，是一个综合性、基础性的场景应用，既涉及到对教育内部人员服务，又涉及到对大众服务。此外，因为该系统需要与各类教育统计和业务数据打交道，故在本项目中不仅仅是集成的问题，还要同步进行升级改造。

电子地图对学前、中小学、培训机构等各教育层次的学校、学生、教师及教育机构等多方面的教育基础数据进行清洗整理，结合数字地图、大数据分析等技术，运用文字、符号、线条、颜色等多种形式将西安市教育大数据叠加到地图上，并与城市地理信息融为一体，打造一张服务广大市民及教育管理的“西安教育电子地图”。

将西安教育数据叠加到电子地图上，并与城市地理信息融为一体，打造了一张服务广大市民及教育管理人员的“西安市教育电子地图”，具备教育概况、教育资讯、学校规划、名校+、学区划分以及大班额、随迁子女、留守儿童等教育主题功能。

此次教育电子地图系统升级影响业务范围包括：升级管理端及小程序端，扩建PAD端。

（1）教育电子地图系统管理端（升级）

管理端此次主要升级内容包括与西安智慧教育大平台进行融合包括部门、账号及上架方面的功能升级优化，使其能够与智慧教育大平台进行无缝对接。

（2）教育电子地图PAD端（扩建）

西安教育电子地图PAD端功能为此次扩建内容，按照使用场景扩建PAD端电子地图功能：以符合PAD操作模式的方式扩建各级各类学校的电子地图呈现及业务数据展示。

（3）教育电子地图小程序端（升级）

教育电子地图小程序端升级主要为升级小程序展示功能优化小程序操作模式，重构小程序地图展示代码框架。

西安教育电子地图业务需求与应用系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育概况业务、教育热点业务、名校+维护业务、学区维护业务、培训机构维护业务、学校地图维护业务、社区学习点地图维护业务 | 教育电子地图系统管理端 | 教育概况、名校＋、教育资讯、学校信息维护、学校信息审核、义务教育学区维护、教育规划信息维护、教育热点 | 升级 |
| 2 |  | 教育电子地图PAD端 |  | 扩建 |
| 3 |  | 教育电子地图小程序端 |  | 升级 |

教育统计基础数据库系统升级扩建功能需求分析

教育统计基础数据库系统升级扩建主要涵盖经验校验说明管理，预警数据管理，统计数据汇审管理，教育部年报终稿数据解析，教育事业发展情况报告生成，部门统计报表生成，教育统计数据分析管理，教育事业统计年鉴生成，详细需求分析如下：

经验校验说明管理需求分析

1.经验校验说明上传解析管理

由于教育统计管理信息系统导出的经验校验说明数据是Excel文件形式，需要与学校及其管理区县进行关系绑定，不能直接应用于系统，因此需要对其进行解析和管理。

（1）经验校验说明上传管理

教育统计数据经过区县级、市级、省级、部级逐级审核可能会造成多稿数据，因为每一级部门在审核时都可能对数据进行修改，系统要存储每一级部门审核后的统计数据，故需要多稿数据上传功能对其进行管理。

（2）经验校验说明转换解析管理

由于教育统计管理系统导出的经验校验说明数据，需与学校及其管理区县进行关系绑定，无法直接应用于系统，因此需要对其进行转换、解析。

2.经验校验说明核查管理

目前，经验校验说明核查均以人工筛选方式进行核查。结合教育部“要求”，经验校验说明核查管理需要做到以下五点要求：

（1）关键词经验校验说明核查管理

在经验校验说明核查时，存在学校统计人员没有填写具体情况说明，仅填报“核实无误”、“情况属实”等字眼，这类填报内容不符合填报要求，需要关键词经验校验说明核查管理对此类问题重点筛查。

（2）填报模板经验校验说明核查管理

在核查上下年变化幅度较大的经验校验说明时，学校很少对上下年数据情况进行说明，这种情况会加大数据审核难度，需要对此类问题进行填报模板经验校验，确保填写内容符合模板。

（3）重复内容经验校验说明核查管理

在经验校验说明核查时，存在学校统计工作人员，针对不同核查问题，填报相同的说明内容，并且未对具体问题进行情况说明。需要对重复内容进行经验校验说明核查管理。

（4）填报字数经验校验说明核查管理

在经验校验说明核查时，存在学校统计工作人员，填报说明内容字数较少的情况，并且没有对问题进行清晰的描述，这类问题加大了数据审核难度，所以需要填报字数经验校验说明核查管理对此类情况重点筛查。

（5）填报错误经验校验说明核查管理

在核查上下年有变化的经验校验说明时，存在学校统计工作人员，填报“填写错单位、指标理解错误”等情况，这类问题对数据质量影响较大，所以需要填报错误经验校验说明核查管理对此类情况进行筛查。

3.经验校验归类管理

经验校验归类管理是将每年教育部经验校验的内容进行归类整理，一是方便后期审核，二是了解每年教育部统计指标的核查内容，从而可以进一步提高数据审核工作质量和数据质量。

预警数据管理需求分析

1.预警数据核查管理

预警数据核查管理信息作为市、区两级汇审的重要依据，以学校级56张调查表为数据基础，“逐表逐指标”找出填报值过大或过小、指标关系不合理、数据逻辑不符标准等数据问题。其展现方式以目录形式先呈现，点开目录后显示有异常数据的学校列表，同时标记重点异常数据。预警数据核查内容可在线上查看也可下载后查看。

预警数据核查内容分为两类，第一类逻辑错误类，如有图书无图书面积、有行政人员无行政办公用房。第二类异常数据类，其中又可分为两类：一是只涉及当年异常的数据，如初中在校生中有18岁，教学仪器设备值占固定资产值50%以上，固定资产100亿等；二是上下年数据变动异常类，如占地面积、固定资产、校舍面积、图书册数。

2.预警数据汇总管理

预警数据内容繁多，分类复杂，因审核工作要求，与审核工作时效性高的特点，需对预警数据内容进行汇总管理，方便审核人员按要求高效地完成预警数据问题审核工作。

统计数据汇审管理需求分析

目前，市级汇审会虽然按照审核工作要求开展了各环节审核工作，但在审核记录、问题反馈、数据核实三方面的监督管理上仍较为薄弱，往年均通过微信群的方式开展，存在数据安全风险、工作效率不高等问题，为了切实解决以上问题，增设统计数据线上审核环节，实现汇审工作线上全流程监督管理。该功能主要包括：汇审流程管理、汇审人员管理、问题反馈管理、数据核实反馈管理、一致性比对和数据归档管理。

1.汇审流程管理

由于统计数据汇审首次采用线上的模式，且汇审会需要展示整体的工作流程，更新汇审工作进度，故需要对汇审流程进行管理。

2.汇审人员管理

汇审人员管理分为：市级汇审专家管理、区县互审名单管理、省属中专专家管理。由于参与汇审的专家人数较多，需要市级汇审专家管理对参与汇审的人员名单进行管理。区县互审采用多对多的形式，将区县顺序打乱，随机抽取两个区县进行互审，因此也需要对其进行管理。省属中专专家名单采用文件的形式进行拟定，为便于操作也需对其进行名单管理。

3.问题反馈管理

在汇审工作中，问题反馈主要可以分为：市级核查问题反馈管理、区县互审问题反馈管理、省属中专问题反馈管理。问题反馈管理指市教育局、区县教育局对汇审过程中的问题进行填报反馈，以及市教育局安排的统计工作人员对省属中专问题进行填报反馈。

4.数据核实反馈管理

数据核实反馈管理分为两部分，一部分指的是区县教育局、学校需要对汇审过程中，未通过审核的问题数据进行核实，另一部分是区县教育局、学校针对确实出现问题的数据，填写数据核实反馈说明，解释问题原因。

5.一致性比对

市级汇审完成后，学校将调查表数据导入教育统计管理信息系统，并需要将教育部数据与本系统数据进行一致性比对，以保障学校数据填报准确。在经过区县级、市级、省级、部级逐级审核时，需进行多次一致性比对。

6.数据归档管理

按照教育统计资料实行分级管理的有关要求，系统需要进行电子资料归档管理。归档范围包括：市教育局、各区县级教育局及管辖范围内的学校。数据归档内容主要有基表和综表，归档格式有Excle格式、pdf格式，统计数据db库格式。数据归档清单以每年省教育厅和市教育局要求的归档清单进行分类归档。

教育部年报终稿数据解析需求分析

系统目前解析的是教育部生成的分析教基表，是Excel文件形式，其涉及的调查表指标并不完整，仅能满足数据采集填报工作，无法满足日常教育统计数据分析应用的需求，无法作为数据分析及应用的有力支撑。

教育部年报终稿数据是经过区县级、市级、省级、教育部逐级审核后的教育统计数据，也是教育统计工作的唯一标准成果，其以db文件形式进行数据存储，共计56张表。对其进行数据解析，可为教育统计数据分析及应用提供准确、全面的数据基础。

内部使用稿是教育部机构代码系统生成的学校机构数据，是Excel文件形式，教育部要求每季度在机构代码系统中进行学校新建、合并、撤销、变更的操作。每年教育统计年报工作是以本学年和上学年第三季度机构代码维护的数据为标准，内部使用稿是教育统计工作中学校机构及其归属区县的唯一数据依据。另因教育部学校调查表中的学校信息并不完整，需要对内部使用稿数据文件进行管理与数据解析，为学校信息的统计和分析工作提供准确的数据支撑。

教育事业发展情况报告生成需求分析

教育事业发展情况报告是汇总和分析近年来教育发展情况的综合性文件，分为常规分析报告和个性分析报告。它主要为市教育局提供全面、准确的教育统计数据分析成果，以便市教育局准确、直观地了解近年来的教育发展变化趋势，为制定和调整相关策略提供数据支撑。

目前教育事业发展情况报告主要是通过人工进行计算、审核、校对，费时费力，因此需实现教育事业发展情况报告自动计算、分析和生成功能。

部门统计报表生成需求分析

根据市统计局部门统计报表制度，市教育局需在每年3月至4月间填报10余张报表，以网络直报的方式报送至市统计局，作为编写西安统计年鉴的重要资料。为最大程度降低人工统计造成的风险，系统建设部门统计报表生成功能，通过系统自动生成报表，再进行人工审核，提高数据准确性的同时提升工作效率。

教育统计数据分析管理需求分析

教育统计数据分析管理，可对教育统计数据分析成果进行展示。根据业务科室实际工作需求，面向西安市教育局领导及主管业务科室人员，以教育部年报数据为基准，对教育统计数据进行汇总、分析、成果展示。教育统计数据分析管理主要包括：学校位置分析功能，在校生、教职工、办学条件等指标查看功能，学校三年数据比对功能，指标数据趋势图查看功能。

教育事业统计年鉴生成需求分析

为进一步完善西安市教育局教育统计工作体系，实现教育事业统计年鉴生成功能。依据市教育制定的年鉴计算标准与年鉴填报模板，实现指标数据提取、指标数据计算、年鉴自动生成功能，保障数据准确性的同时，方便印刷及存档。

育统计业务需求与应用系统功能对比表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验校验说明业务 | 经验校验说明管理 | 经验校验说明上传解析管理 | 升级 |
| 2 | 经验校验说明业务 | 经验校验说明管理 | 经验校验说明核查管理 | 升级 |
| 3 | 经验校验说明业务 | 经验校验说明管理 | 经验校验归类管理 | 升级 |
| 4 | 教育统计数据预警业务 | 预警数据管理 | 预警数据核查管理 | 升级 |
| 5 | 教育统计数据预警业务 | 预警数据管理 | 预警数据汇总管理 | 升级 |
| 6 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 汇审流程管理 | 新建 |
| 7 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 汇审人员管理 | 新建 |
| 8 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 问题反馈管理 | 新建 |
| 9 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 数据核实反馈管理 | 新建 |
| 10 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 一致性比对 | 新建 |
| 11 | 统计数据汇审业务 | 统计数据汇审管理 | 数据归档管理 | 新建 |
| 12 | 教育部年报终稿数据解析业务 | 教育部年报终稿数据解析 | 年报数据db文件管理 | 新建 |
| 13 | 教育部年报终稿数据解析业务 | 教育部年报终稿数据解析 | 内部使用稿Excel文件管理 | 新建 |
| 14 | 教育部年报终稿数据解析业务 | 教育部年报终稿数据解析 | 年报数据解析管理 | 新建 |
| 15 | 教育部年报终稿数据解析业务 | 教育部年报终稿数据解析 | 内部使用稿数据解析管理 | 新建 |
| 16 | 教育事业发展情况报告业务 | 教育事业发展情况报告生成 | 常规分析管理 | 新建 |
| 17 | 教育事业发展情况报告业务 | 教育事业发展情况报告生成 | 个性分析管理 | 新建 |
| 18 | 部门统计报表业务 | 部门统计报表生成 | 部门报表模板管理 | 新建 |
| 19 | 部门统计报表业务 | 部门统计报表生成 | 部门统计表计算与生成 | 新建 |
| 20 | 教育统计数据分析业务 | 教育统计数据分析管理 | 学校位置分析管理 | 新建 |
| 21 | 教育统计数据分析业务 | 教育统计数据分析管理 | 学校统计指标查询 | 新建 |
| 22 | 教育统计数据分析业务 | 教育统计数据分析管理 | 学校三年数据比对查询 | 新建 |
| 23 | 教育统计数据分析业务 | 教育统计数据分析管理 | 指标趋势分析查询 | 新建 |
| 24 | 教育统计数据分析业务 | 教育统计数据分析管理 | 分析报告管理 | 新建 |
| 25 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 年鉴模板管理 | 新建 |
| 26 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 幼儿园年鉴生成 | 新建 |
| 27 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 小学年鉴生成 | 新建 |
| 28 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 普通中学年鉴生成 | 新建 |
| 29 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 特殊教育及工读年鉴生成 | 新建 |
| 30 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 职业高中学校年鉴生成 | 新建 |
| 31 | 教育事业统计年鉴业务 | 教育事业统计年鉴生成 | 年鉴文件汇总管理 | 新建 |

应用支撑需求分析

应用支撑组件使用资源列表

| 序号 | 组件名称 | 支撑的应用系统 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织中心 | 数字化教学服务系统 学生健康管理系统 校园综合管理系统 学前教育管理系统 教师全息画像系统 师生信息素养提升实践活动系统 教育电子地图系统 教育统计基础数据库系统 数字教育大脑应用系统 “i西安”教育版客户端 “i西安”教育版web门户 “i西安”便民服务端教育专区小程序 教育综合服务系统 教育督导信息管理系统 西安优质教育资源共享平台 校园一键报警系统 校园安全防控应急管理平台 | 17 |  |
| 2 | 应用中心 | 数字教育大脑应用系统 学生健康管理系统 校园综合管理系统 学前教育管理系统 教师全息画像系统 师生信息素养提升实践活动系统 教育电子地图系统 教育综合服务系统 教育督导信息管理系统 校园一键报警系统 西安优质教育资源共享平台 校园安全防控应急管理平台 | 12 |  |
| 3 | 数据中心 | 教育综合服务平台 教育督导信息管理平台 教育电子地图系统 校园安全防控应急管理平台 校园一键报警系统 学生健康管理系统 校园综合管理系统 学前教育管理系统 教师全息画像系统 师生信息素养提升实践活动系统 “i西安”教育版客户端 | 11 |  |
| 4 | 客户端基础支撑服务 | “i西安”教育版客户端 | 1 |  |
| 5 | 客户端基础应用功能服务 | “i西安”教育版客户端 | 1 |  |

    - 业务支撑

      - 组织中心

目前教育局和各级各类学校拥有各自的组织架构，教育局拥有科室和直属单位，而学校则针对教师设有所属行政部门和专业学科组织，对学生则主要按学段、校区、年级、班级进行编排。从教育数字化服务基础的互联互通能力要求出发，西安需要一个覆盖区域各级各类教育组织的数字化的组织管理平台，实现按层级、按管理和服务关系创建教育局内部和外部相关的组织架构，并可以对组织中的人员设定多样的角色和权限，以便支持相关应用里选择对象人群的需要。

同时也需要实现全市的统一教育用户账户管理和统一认证服务能力，以支持跨平台跨应用的单点登录和身份识别，还需要支持按需创建群组，以保障各类组织行为的有效开展所需。

      - 应用中心

目前全市教育组织的应用比较分散，特别是各个学校的应用系统间没有统一的标准和管理、重复建设雷同的应用系统，导致各级教育局无法有效地了解学校应用系统的使用情况，同时也带来数据获取困难、数据应用价值挖掘的困难。因此，需要构建一个服务全市教育组织的应用中心。

需要对分散的应用进行集中管理和运营，需要建设统一的应用接入开发规范和应用管理运营平台，并针对上架接入的应用可以进行集中展示，利于优质应用的复制推广运营。对于应用系统接入，应提供统一的API调试工具，方便调用接口。对于应用系统管理，应能进行应用工作台展示，实现应用搜索，并能按组织、使用范围分发应用。对于第三方开发者，应提供开发者信息维护服务，并支持其对接。同时，还需要进行应用中心的页面配置和类目管理，支持生态应用的管理运营等。

    - 技术支撑

      - 数据中心

构建基于政务数据和行业数据的教育开放域，根据数据分类和安全等级等，在用户授权机制的支撑下，实现面向教育行业应用的数据开放，赋能创新业务应用，推动教育行业数据要素市场化配置，扎实推进教育治理体系和治理能力现代化，核心功能建设包含以下几点：

1.数据开放共享模块：应满足教育数据的开放共享机制与能力搭建，通过广泛收集教学和管理过程中的各类数据，形成数据资源目录开放体系，通过教育数据治理不断完善教育数据标准和管理规范，强化教育数据共享交换体系，实现市、区县、校三级教育数据交换应用全覆盖，确保教育数据“按需尽享”。完善教育政务数据共享系统，建设教育治理“数据高铁”，减少跨部门数据共享环节，推动基于接口的业务数据实时共享与动态汇聚。

形成跨部门、跨层级、跨学段的学校、教师、学生大数据。实现教育大数据的集中存储、授权开发和有序共享。

2.“i西安”教育版客户端数据同步模块：为了解决了“i西安”教育版客户端与西安智慧教育平台数据中心之间的数据交换和同步问题。通过该模块，可以实现从客户端获取到的业务数据的有效管理、转换和上传，确保数据能够按照要求的格式和标准被上传至数据中心，从而为数据分析、决策和应用提供支持。这样一来，教育管理部门可以更加便捷地获取和利用教育数据，促进教育信息化建设和教育管理的智能化水平提升。

3.教育数据上报回流模块：应满足教育数据的统一归集通道搭建与数据回流供给，面向下属区县学校及单位形成多级的数据闭环管理机制，集合教育事业统计数据标准、国家教育信息化业务标准制定数据回流主题与上报方式，统一归集到市级教育大平台核心数仓中，形成教育数据由下至上的一体化闭环回流与上报机制，确保市教育局核心数据常用常新，持续赋能下属各级单位教育数据共享与分析需求。

  - 数据资源需求分析

数据治理需求

完善全市的教育数据标准和管理规范，广泛收集全市各类教育数据，完善教育数据治理与共享交换体系，实现市、区/县、校三级教育数据联通共享，针对全市范围内的主要业务系统提供全域数据集成、治理开发、标准设计、基础库、主题库搭建服务，具体包含如下服务内容：

数据治理服务项总表

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有系统数据探查 | 对现有存量业务系统数据进行盘点、采集、质量检测； |
| 2 | 数据接入 | 根据对现有系统数据探查到的系统情况，分二期进行重要或高频业务系统的数据接入工作； |
| 3 | 数据确权 | 根据接入系统情况，进行系统数据确权工作 |
| 4 | 数据同步任务配置 | 对业务系统数据进行同步任务规则配置 |
| 5 | 数据质量检测 | 对重要或高频业务系统的不合规数据分二期进行标准化处理；包含对重复数据作删除，仅保留一份权威数据。对缺失数据通过补录、新增进行补全，对错误数据进行修正。 |
| 6 | 数据关联 | 对重要或高频业务系统的数据集中的数据项分二期联系起来，以便进行分析、查询或提取相关信息。 |
| 7 | 数据分类 | 将数据进行规范化分类，数据分类面向数据共享与数据开放两个维度开展，规范教育数据共享开放管理过程。 |
| 8 | 数据分级 | 根据教育数据遭篡改、破坏、泄露或非法利用，可能对自然人、法人和其他组织，以及社会秩序、公共利益和国家安全带来潜在影响，将教育数据分为一级、二级、三级和四级，四级为最高级别。 |
| 9 | 数据转换 | 分二期对重要或高频业务系统的数据从一个格式、结构或表示形式转换为另一个格式、结构或表示形式，以便在不同系统之间进行有效的数据交换和集成。 |
| 10 | 数据清洗 | 根据教育部《教育基础数据》、《教育系统人员基础数据》、《中小学校基础数据》等相关数据规范，完成数据清洗、数据标准化工作。 |
| 11 | 数据仓库设计 | 基于西安市教育局现有数据、业务流程、数据应用需求现状，一期制定4个基础数据库、9个主题库，二期设计5个专题库； |
| 12 | 数据标准规范设计 | 针对基础库、主题库进行数据标准设计，融合国家、陕西省、西安市相关教育数据标准进制定； |
| 13 | 代码集设计 | 基于西安市教育局接入的系统数据，根据《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息、教育管理基础代码》、《信息技术学习、教育和培训教育管理基础代码》等相应规范，设计数据中心代码集。 |
| 14 | 来源标注 | 对系统数据来源进行标注，包括数据提供者/机构、数据集名称、数据提供日期、数据获取方式、数据提供机构或平台、数据版本号、数据可信度/来源评估等； |
| 15 | 定期汇报 | 对数据治理情况进行定期汇报，确定汇报周期和频率：确定定期汇报的时间周期，例如每月、每季度或每年，并确定具体的汇报日期和频率； |
| 16 | 数据接口设计、中间库设计搭建服务 | 基于智慧教育大平台内的数据中心建立数据资源开放体系，面向教育开发者、社会公众开发者提供配套的数据开放共享服务，主要涉及市教育信息技术中心、基座运营团队、数据开发者三类服务人员和角色。同时也包含10个数据共享的中间库、30个接口的相关设计要素、规范的编制。 |

    - 数据治理软件的功能需求分析

西安市目前已经建立西安市一体化数字资源管理服务中枢平台系统，该系统的主要功能包括数据集成、数据质量管理、数据开发、数据计算、数据共享交换和数据应用分析等。

    - 本项目数据供给清单

本项目数据供给清单

| 数据名称 | 数据来源 | 供给部门（单位） | 数据类型 | 共享类型 | 共享方式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市教育数据开放情况 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市教育数字化档案信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市级师资教育均衡信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市级入学入园预警信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市级学校发展水平信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市级教育资源投入信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 市级教学质量信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 教育数据开放共享信息 | 数据中心系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 教育数据上报回流信息 | 数据中心系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 接口调用 | 每日 |
| 教育数据资产服务信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 接口调用 | 每月 |
| 教育数据报表信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 接口调用 | 每月 |
| 教育分析展示大屏信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 接口调用 | 每日 |
| 教育工作服务信息 | 数字教育大脑应用系统 | 西安市大数据局 | 结构化 | 有条件共享 | 接口调用 | 每月 |

    - 本项目数据需求清单

本项目数据需求清单

| 数据名称 | 提供单位（部门） | 产生该需求的事项或业务名称 | 应用场景 | 用数系统 | 共享方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育综合服务信息 | 西安市教育局 | 数据集成、全域资源治理 | 教育数据治理 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 系统点对点共享（接口调用/库表交换） |  |
| 教育督导信息 | 西安市教育局 | 数据集成、全域资源治理 | 教育数据治理 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 系统点对点共享（接口调用/库表交换） |  |
| 教育电子地图信息 | 西安市教育局 | 数据集成、全域资源治理 | 教育数据治理 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 系统点对点共享（接口调用/库表交换） |  |
| 校园一键报警信息 | 西安市教育局 | 数据集成、全域资源治理 | 教育数据治理 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 系统点对点共享（接口调用/库表交换） |  |
| 校园安全防控信息 | 西安市教育局 | 数据集成、全域资源治理 | 教育数据治理 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 系统点对点共享（接口调用/库表交换） |  |
| 教育事业统计_普通小学基本情况 | 西安市大数据局 | 组织搭建、数据分析 | 数据中心基础组织搭建、数字化档案搭建、分析大屏搭建 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 市级政务数据共享交换平台点对点共享（接口调用） |  |
| 教育事业统计_普通中学基本情况 | 西安市大数据局 | 组织搭建、数据分析 | 数据中心基础组织搭建、数字化档案搭建、分析大屏搭建 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 市级政务数据共享交换平台点对点共享（接口调用） |  |
| 教育事业统计_特殊教育基本情况 | 西安市大数据局 | 组织搭建、数据分析 | 数据中心基础组织搭建、数字化档案搭建、分析大屏搭建 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 市级政务数据共享交换平台点对点共享（接口调用/） |  |
| 教育事业统计_普通幼儿园基本情况 | 西安市大数据局 | 组织搭建、数据分析 | 数据中心基础组织搭建、数字化档案搭建、分析大屏搭建 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 市级政务数据共享交换平台点对点共享（接口调用/） |  |
| 教育事业统计_中等职业学校基本情况 | 西安市大数据局 | 组织搭建、数据分析 | 数据中心基础组织搭建、数字化档案搭建、分析大屏搭建 | 数据中心、数字教育大脑应用系统 | 市级政务数据共享交换平台点对点共享（接口调用/） |  |

    - 数据库建设需求

根据本项目实际业务系统建设需求的分析，实际数据应用、分析模型搭建的需求分析，本项目所有数据资源规划的需求按照以下内容进行建设：

数据资源需求表

| 数据资源规划 | 数据库范围 | 来源业务系统 | 规划用途 | 数据项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始库 | 校园安全 | 校园一键报警系统、校园安全防控应急管理平台、校园综合管理系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 学前教育 | 学前教育管理系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 学生健康 | 学生健康管理系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 教师画像 | 教师全息画像系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 信息素养 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 教育服务 | 教育综合服务平台 | 原始数据归集 | / |
|  | 教育督导 | 教育督导信息平台 | 原始数据归集 | / |
|  | 教育地图 | 教育电子地图系统 | 原始数据归集 | / |
|  | 教育统计 | 教育统计基础数据库系统 | 原始数据归集 | / |
| 基础库 | 教育局基础库 | 所有需治理业务系统 | 基础数据归集 | 教育机构信息、人员、学生、资源、质量、经费等信息 |
|  | 学校基础库 | 所有需治理业务系统 | 基础数据归集 | 学校组织、资源、教学活动、学生管理等信息 |
|  | 教职工基础库 | 所有需治理业务系统 | 基础数据归集 | 教职工基本信息、职业资格、荣誉、培训等信息 |
|  | 学生基础库 | 所有需治理业务系统 | 基础数据归集 | 学生学籍、家庭、健康、考试、成绩等信息 |
| 主题库 | 校园安全主题库 | 校园一键报警系统、校园安全防控应急管理平台、校园综合管理系统 | 主题数据库搭建 | 校园安全基础设施、安全事件记录、安全教育活动、应急预案、安全检查与维护等信息 |
|  | 教育地理信息主题库 | 教育电子地图系统 | 主题数据库搭建 | 包含学校地理位置、校园平面布局、教育资源分布、交通状况、周边环境特征等信息 |
|  | 教师职业发展主题库 | 教育统计基础数据库系统 | 主题数据库搭建 | 包含教师基本信息、职业资格、教育培训、职称评定、教学业绩、科研成果、职业路径等信息 |
|  | 师生信息素养提升主题库 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 主题数据库搭建 | 师生信息技能培训记录、数字资源利用情况、信息化教学活动参与度、多媒体应用能力等信息 |
|  | 教育督导信息主题库 | 教育督导信息平台 | 主题数据库搭建 | 督导计划与任务、督导人员信息、学校基本信息、教育质量评估结果、教学活动监督记录等信息 |
|  | 教育资源主题库 | 数字化教学服务系统 | 主题数据库搭建 | 包含校本课程、课程作业、课程计划、学情分析、校级教学资源、共享教学资源、教师个人资源、等信息 |
|  | 学生健康管理主题库 | 学生健康管理系统 | 主题数据库搭建 | 学生的基本信息、体检数据、健康教育记录、疫苗接种情况、体质测试结果、心理健康档案、疾病与伤害记录等信息 |
|  | 学前教育主题库 | 学前教育管理系统 | 主题数据库搭建 | 幼儿园基本信息、在园儿童名册、教职工资料、课程与教学活动、教育质量评估、家庭与社区参与、安全与健康管理、教育资源配置等信息 |
|  | 教师全息画像主题库 | 教师全息画像系统 | 主题数据库搭建 | 教育背景、职业资格、教学经历、教学成果、专业发展、学生评价、教学风格等信息 |
| 专题库（二期） | 教育资源投入专题库 | 所有数据资源二次整合 | 教育分析模型搭建 | 包含教育经费总额、经费来源渠道、经费分配比例、具体支出项目、教育资源配置等信息 |
|  | 教学质量均衡专题库 | 所有数据资源二次整合 | 教育分析模型搭建 | 包含学生学业成绩、教师资源配置、课程设置与实施、教学方法与手段、学生参与度、教学设施与技术应用等信息 |
|  | 师资教育均衡专题库 | 所有数据资源二次整合 | 教育分析模型搭建 | 涵盖教师分布情况、教师资格与学历、教龄与经验、职称结构、学科专长、城乡及区域差异、教师流动率等信息 |
|  | 入学入园预警专题库 | 所有数据资源二次整合 | 教育分析模型搭建 | 包括人口统计数据、出生率趋势、学龄人口预测、学校分布与容量、历史入学数据、教育资源配置等信息 |
|  | 学校发展水平专题库 | 所有数据资源二次整合 | 教育分析模型搭建 | 学校的基础设施条件、教育资源配置、教师队伍建设、学生发展状况、教育质量与成果、管理与服务效能、教育信息化水平、教育经费投入与使用等信息 |

  - 终端系统需求分析

    - “i西安”教育版web门户需求分析

1.建设背景及原因

“十三五”规划实施以来，在市委、市政府的坚强领导下，西安市全市教育事业得到喜人的提升，人民群众享有更好更公平教育的获得感明显增强。进入“十四五”，面向党中央关于教育的新要求，对教育数字化带来了新的挑战和任务。

（1）需建设面向全市的综合性教育门户网站及站群系统

长久以来各级建设的教育云平台普遍以Web服务形态为主，这些平台在实际使用中暴露出诸多问题，如使用不方便、兼容扩展性不高、交互体验不好等。鉴于此，考虑到未来教育数字化服务向集成化、智能化、个性化发展的趋势，亟需构建一个覆盖全市、涵盖学前教育至基础教育全学段（包括幼儿园、小学、初中、高中）的综合性教育门户网站及站群系统，包括区县、科室及学校各级子门户，将面向所有教育参与者，整合各类教育应用与服务，大幅提升各类教育用户对数字化服务的使用便捷度、参与积极性以及整体体验感。

（2）需构建与门户系统高度兼容且数据实时同步的移动端

各级各类教育组织不得已使用多种缺少服务和安全保障的公共免费APP，无法实现与网页端数据的即时同步，导致信息流通受阻，用户体验割裂。因此，需要基于教育门户网站及站群系统，开发一款能与之完全同步、实时共享数据的手机端应用。不仅能够弥补现有服务短板，同时确保用户在不同平台间享受连贯、顺畅的操作体验，将进一步推动全市教育信息化体系的整体升级，迈向全新的发展阶段。

2.建设内容

“i西安”教育版web门户以西安市为单位建立的区域级智慧教育官方门户网站，承载着区域教育管理应用服务的统一入口、对外宣传等基本任务。Web门户以为教师、学生、家长、管理者等用户提供“教育领域全覆盖、教育应用全接入”一站式数据展现服务为建设理念，为西安市教育管理部门相关用户提供一个整合的、一体化的操作环境，和统一展示区域教育信息化建设成果、发布教育管理信息的重要窗口。

（1）建设信息发布与公开服务平台

教育门户网站作为教育部门面向公众的一体化信息窗口，其核心功能在于权威发布最新、最全的教育政策解读、业界资讯、重要通知公告、特色主题活动、素质教育典范与智慧教育创新成果。该平台应构建起高效透明的教育信息公开机制，确保所有教育用户均能第一时间接收到教育系统的官方信息和实时动态。

（2）打造区县级、科室级、校级门户网站集群系统

通过构建一个多层次、互联互通的门户网站集群系统，提供区县级教育局的行政管理与服务功能，提供科室间协作与信息共享的渠道，同时为学校提供独立的门户网站，更好地展示学校特色、发布教育成果、提供教育资源共建共享。站群门户系统应具备灵活的权限分配机制，确保各级教育主体能够在权限范围内便捷地获取和发布信息，实现跨层级、跨部门、跨学校的全方位协同办公，提升教育管理效率和服务水平，推进区域教育信息化的整体发展。

（3）提高便民服务及拓展服务数字化

为教育用户提供便民公共服务，缩短传统窗口服务的等候时间和人力成本投入，提升服务的可达性和便捷性。用户可以随时随地，跨越地域限制，无缝接入所需服务。

（4）提高多终端适配及用户体验多元化

为了实现多终端适配及提供卓越的用户体验，平台需兼容各类设备，包括PC端、iOS和Android移动设备，确保用户无论通过哪种方式访问都能享受到统一且优质的体验。此外，平台应重视用户界面的直观性和交互的便捷性，通过精心设计的用户界面和流畅的用户交互流程，来满足用户在不同设备上的使用习惯和需求，从而提升用户满意度和平台的易用性。

    - “i西安”便民服务端教育版专区小程序需求分析

目前教育公共服务业务需要通过一个统一的教育专区服务应用入口小程序进行整合，统一挂载到“i西安”教育版客户端中，面向社会公众提供教育服务与咨询功能，因此，基于次业务需求的实际功能需求主要由“i西安”便民服务端教育专区小程序功能组成，功能需求分析如下：

移动门户需求：需要提供了一个用户友好的界面，使得学生、教师、家长以及社会公众能够通过智能手机或平板电脑轻松访问教育应用和服务。移动门户支持多平台访问，包括iOS、Android等操作系统，确保广泛的用户覆盖。

管理后台需求：需要有效管理众多教育应用，建立统一管理后台，需提供后台管理功能，包括应用审核、上架、下架、分类、推荐等。此外，管理后台还能够对用户反馈进行跟踪和处理，确保教育应用的质量和安全性。

应用服务集成需求：需要实现各类三方应用集成，专区小程序能够将分散的教育应用和服务整合到一个统一的平台中。这不仅包括教育局官方提供的服务，也包括第三方教育服务提供商的应用。集成过程中，确保数据的兼容性和互操作性，为用户提供无缝的体验。

运维监测需求：需要监控门户的运行状态，包括服务器性能、应用响应时间、用户访问量等关键指标。通过实时监测和预警机制，确保门户的稳定性和可靠性，及时发现并解决潜在问题。

公告管理需求：需要用于发布教育局的通知、新闻、活动信息等功能。通过这一模块，教育局能够及时向公众传达重要信息，同时也为应用门户提供了一个信息发布和更新的渠道。

基座对接与西安政务服务APP对接需求：需要将“i西安”便民服务端教育专区小程序与西安市智慧教育大平台、西安政务服务APP进行深度集成，确保数据和服务的一致性。通过上述对接，专区小程序能够利用西安市智慧教育大平台、西安政务服务APP的数据资源和计算能力，沿用统一的设计与服务规范，提升服务的智能化水平。

“i西安”便民服务端教育专区小程序的建立，不仅为西安市的师生和家长提供了一个便捷的教育服务入口，也为社会公众提供了了解和参与西安教育发展的窗口。通过这一平台，西安市教育局能够更好地推动教育资源的数字化转型，实现教育信息化的深入发展。

业务需求与系统功能对应表

| 序号 | 业务需求 | 系统模块名称 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动门户需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 基础信息维护管理、专区服务功能管理 |  |
| 2 | 管理后台需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 基础信息维护管理、专区服务功能管理 |  |
| 3 | 应用服务集成需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 专区服务功能管理 |  |
| 4 | 运维监测需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 专区服务功能管理 |  |
| 5 | 公告管理需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 公告管理 |  |
| 6 | 基座对接与西安政务服务APP对接需求 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 基础信息维护管理、专区服务功能管理 |  |

  - 网络安全需求分析

    - 等级保护需求

本期项目围绕西安市等教育领域提供信息化建设和综合管理服务，平台涵盖的业务对象为教育人员、儿童人群，不涉及全民性重大民生问题，但基本教育保障在社会建设中又处于兜底性、基础性地位，因此在结合《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020的要求，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，因此建议定级为三级。

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019相关标准要求，在本项目的建设中应采取“一个中心、三维防护”的防护策略，实现相应级别信息系统的安全保护技术要求，建立并完善信息系统综合防护体系，提高信息系统的安全防护能力和水平。即需要从安全管理中心、安全计算环境、安全域边界、安全通信网络四个方面进行相应的规范设计。

信息系统等级保护框架

具体安全需求要点如下：

      - 安全物理环境需求

物理安全是系统安全运行的前提，是安全系统的重要组成部分。物理安全涉及环境安全、设备安全、媒体安全三个部分，它们分别针对信息系统所在环境、所用设备、所载媒体进行安全保护。

      - 安全通信网络需求

网络安全是系统安全运行的基础，保证系统安全运行的关键。安全通信网络设计应符合三级安全要求的通信网络运行安全保护和通信网络数据传输与交换安全保护，实现对通信网络所提供服务，以及通信网络中传输数据的完整性、保密性、真实性和抗抵赖等的安全保护。网络系统的安全需求包括网络边界安全需求、入侵监测与实时监控需求、安全事件的响应和处理。

      - 安全区域边界需求

在网络结构中，需要对各区域的边界进行访问控制，对于互联网区域边界、外部数据中心网络边界、内部数据中心网络边界，需采取多种边界防护技术纵向防御实现高级别的访问控制，避免来自其他区域对本区域的攻击行为。

安全边界防护设计以符合三级安全要求的防火墙、安全网关，以及隔离与过滤等安全机制，隔离并控制区域边界传输的数据和操作，防止非法链接和违规操作。应具备区域边界访问控制、区域边界包过滤、区域边界安全审计、区域边界完整性保护能力。

      - 安全计算环境需求

安全计算环境设计以符合等保三级安全要求的安全操作系统和安全数据库管理系统所提供的安全功能及相应安全等级的其他安全功能，实现对计算环境的内部数据的存储、传输和处理及系统运行的安全保护。

      - 安全管理中心需求

安全管理中心对分布在通信网络环境的各种安全机制和服务进行集中控制和管理。

      - 安全管理机构需求

为实现统一领导和分级管理的原则，安全管理必须设立专门的管理机构，配备相应的安全管理人员，并实行“第一把手”责任制。项目安全管理机构，将根据国家的有关信息网络安全的法规、方针、政策等，承担所属部门网络系统的各项安全管理工作。

      - 安全管理制度需求

安全管理制度是保证网络系统安全的基础，需要通过一系列规章制度的实施，来确保各类人员按照规定的职责行事，做到各行其职、各负其责，避免责任事故的发生和防止恶意的侵犯。安全管理制度包括：人员安全管理制度、设备安全管理制度、运行安全管理制度、安全操作管理制度、安全等级保护制度。有害数据防治管理制度。敏感数据保护制度、安全技术保障制度、安全计划管理制度等。

      - 安全管理人员需求

为实现统一领导和分级管理的原则，安全管理必须设立专门的管理机构，配备相应的安全管理人员，并制定相关的安全人员管理制度，强化对人员录用、离港、安全培训以及外部人员进出的管理。

      - 安全建设管理需求

项目建设过程中以信息安全管理工作为出发点，充实完善信息化建设管理制度中有关网络安全的内容。涉及等级保护的定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务供应商选择等方面。

      - 安全运维管理需求

应选择相适应的运维管理模式，通过运维支撑工具，基于流程化的方法，实现业务系统的可持续安全运营（PDCA）。通过构建防护、检测、响应、恢复能力于一体的全面的安全运维体系，实现业务系统的主动、动态和精准的安全防护。

    - 密码应用需求分析

      - 合规性需求分析

密码技术的使用，应满足国家密码相关法律法规和国家密码标准规范：

1.国家关于密码应用的法律法规要求

按照《中华人民共和国密码法》相关规定要求，信息系统安全等级保护中密码的配备、使用和管理等，应当严格执行国家密码管理的有关规定。

应保证系统中密码产品和密码技术的应用合规、正确且有效。即从系统和产品层面看，密码软件和密码设备，应具有经国家密码管理局认证的密码检测机构颁发的商用密码产品认证证书；从密码算法和密码协议层面看，应按照国家密码管理的有关要求配用国产密码算法和密码协议。

2.密码行业标准规范要求

依据国家密码管理局发布的密码产品及密码技术规范，使用密码技术保障信息系统机密性、完整性、真实性和不可否认性。

同时应依法开展商用密码应用安全测评工作，确保密码应用的合规、正确、有效。

      - 计算平台层面需求分析

本信息系统基于西安市政务云平台规划建设，西安市政务云平台已通过商用密码应用安全性评估三级测评。按“GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》”分别从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、管理要求等层面进行了安全性评估，还需针对以下问题进行改进。

        - 物理和环境安全

1.风险分析

物理和环境是指信息机房等重要场所。物理和环境安全是保障网络系统安全的前提。特别是对电子门禁，需要采用密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性，和人员访问记录数据的完整性。保证视频监控音视频记录数据的完整性。

计算平台位于位于陕西省咸阳市秦都区康定路与风邑大道交叉口西 160米，中国移动(陕西)数据中心4号IDC 机房。物理机房部署了视频安全门禁系统。

进入机房管理员采用智能 I℃卡进行进入机房过程的身份验证，智能 I℃ 卡和门禁读卡器之间采用 SM1 算法进行身份鉴别，门禁记录存储于门禁系统审计数据库内,并采用 SM2 数字签名技术对门禁记录进行完整性保护。

在机房内部署杭康威视摄像头进行全天 24 小时的实时监控，并将视频记录存储于硬盘录像机，其中视频音像记录未采用密码技术进行完整性保护，存在视频记录数据被篡改的安全风险。

2.密码应用需求分析

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境安全层面密码应用的需求如下：

针对机房视频监控系统的音视频记录数据，需采用合规的密码技术和密码产品做完整性保护，防止视频数据被篡改。

所使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求，采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》二级及以上安全要求。

        - 网络和通信安全

在网络和通信安全方面，主要涉及计算平台的管理用户、运维人员，从身份鉴别、通信数据的完整性、通信数据的机密性、网络边界访问控制信息完整性以及安全接入认证进行分析：

身份鉴别：管理用户和运维人员已采用智能密码钥匙结合SM2数字证书，实现对通信实体的身份鉴别，符合GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》相关要求。因此不存在安全风险和密码应用需求。

通信数据的完整性和机密性：计算平台在管理和运维过程中，采用安全浏览器结合SM2数字证书与SSL VPN网关建立GMTLS1.0安全通道，通信过程采用 SM2 数字证书实现通信的双向鉴别，Client 端与 Server 端互相发送 SM2 数字证书，数字证书签名算法均为1.2.156.10197.1.501,通信过程采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0xe013)保证通信安全性。符合GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》相关要求。因此不存在安全风险和密码应用需求。

网络边界访问控制信息完整性：SSL VPN网关符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级密码模块要求，访问控制信息基于自身密码技术实现完整性保护。符合GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》相关要求。因此不存在安全风险和密码应用需求。

安全接入认证：计算平台无从外部网络进行安全接入认证的需求，因此不适用。

综上所述，计算平台在网络和通信安全层面不存在安全风险和密码需求。

        - 设备和计算安全

1.风险分析

设备和计算安全层面主要包括通用服务器（如应用服务器、数据库服务器）、数据库管理系统、整机类和系统类的密码产品、堡垒机（当系统使用堡垒机用于对设备进行集中管理时，不涉及应用和数据安全层面）等，而交换机、网闸、防火墙、 WAF等未使用密码功能的网络设备、安全设备一般不作为设备和计算安全层面的测评对象，

分别从用户登录设备身份的真实性、远程管理信息传输通道安全、系统资源访问控制信息的完整性、设备中的重要信息资源安全标记的完整性、日志记录完整性、重要可执行程序的完整性等层面进行安全分析：

（1）设备身份的真实性：密码产品采用智能密码钥匙结合SM2数字证书（签名算法为1.2.156.10197.1.501）登录SSLVPN 网关和金融数据密码机；通用设备采用云堡垒机实现身份真实性检验（云堡垒机通过智能密码钥匙结合SM2数字证书（签名算法为1.2.156.10197.1.501）以及SSLVPN 网关登录云堡垒机）；因此不存在安全风险和密码应用需求。

（2）远程管理信息传输通道安全：管理员通过 SSLVPN 网关对云堡垒机进行远程管理采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0Xe013)保证远程管理安全；云堡垒机远程管理HCSO应用服务器、数据库服务器、DEW服务器、Guass 数据库，其中采用 SSH 远程管理各服务器，采用 TLS1.2 远程管理Guass，并采用密码算法套件 ECDHE RSA AES128 GCM SHA256 保护数据库的远程管理安全。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（3）系统资源访问控制信息的完整性：云堡垒机中配置了针对运维管理员的访问权限，配置信息明文存储，如果访问控制信息被修改，会造成系统数据被泄露、篡改等风险。

（4）重要信息资源安全标记完整性：系统未设置重要信息资源安全标记，本项不适用。

（5）日志记录完整性：密码产品日志记录由自身密码技术能力实现日志记录的完整性保护，因此不存在安全风险和密码应用需求；通用设备、安全设备中日志记录未采用合规密码技术和密码产品对服务器设备的日志记录进行完整性保护，存在日志记录被恶意篡改或删除等风险。

（6）重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性：计算平台不涉及重要可执行程序，本项不适用。

2.密码应用需求分析

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》要求，在设备和计算安全密码应用层面的需求如下：

（1）系统资源访问控制信息的完整性：需采用合规密码技术、密码产品对系统资源访问控制信息的进行完整性保护。

（2）日志记录完整性：需采用合规密码技术、密码产品对日志记录进行完整性保护。

        - 应用和数据安全

应用和数据安全层面主要从应用系统用户身份的真实性、访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记的完整性、重要数据传输过程中的机密性、重要数据存储过程中的机密性、重要数据传输过程中的完整性、重要数据存储过程中的完整性以及在可能涉及法律责任认定的应用中实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性等层面进行分析。

1.风险分析

（1）用户身份真实性：管理用户采用智能密码钥匙登录华为HCSO 管理平台，并与集成于华为IAM 的华为 VPP 密码软件模块，实现了满足 GM/TI5843.3 的挑战-响应机制，采用 SM2 数字证书对用户身份进行身份鉴别，数字证书签名算法为 1.2.156.10197.1.501，但SM2 数字证书为华为自签发证书，存在一定的安全风险。

（2）访问控制信息完整性：DEW 服务器将访问控制信息发送给金融数据库密码机，调用用 SM3-HMAC 消息鉴别码机制对访问控制信息进行完整性保护，因此不存在安全风险和密码应用需求。

（3）重要信息资源安全标记的完整性：系统不涉及重要信息资源安全标记，本项不适用。

（4）重要数据传输过程中的机密性和完整性：管理和运维过程中，采用安全浏览器结合SM2数字证书与SSL VPN网关建立GMTLS1.0安全通道，通信过程采用 SM2 数字证书实现通信的双向鉴别，Client 端与 Server 端互相发送 SM2 数字证书，数字证书签名算法均为1.2.156.10197.1.501,通信过程采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0xe013)保证通信安全性。符合GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》相关要求。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（5）重要数据存储过程中的机密性和完整性：DEW 服务器将身份鉴别明文数据与密钥数据发送给金融数据密码机，调用 SM4 对称密码算法保护身份鉴别数据、密钥数据机密性，并将密文存储于数据库中,应用系统采用 SM3-HMAC 消息鉴别码机制对身份鉴别数据、密钥数据、操作日志进行完整性保护，并将消息鉴别码存储于数据库中。管理员在应用系统中创建 SM2 密钥，并调用 SM2 密钥对相关镜像进行数字签名。因此不存在安全风险和密码应用需求。

2.密码应用需求分析

用户身份鉴别：SM2数字证书需由具备《电子认证服务许可证》认证机构颁发SM2数字证书。

        - 安全管理

计算平台在管理层面建立了一套完整的管理制度，因此不存在安全风险和密码应用需求。具体描述如下：

1.管理制度需求分析

在管理制度方面,被测单位依据等级保护标准建立了一整套信息安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度，能够严格规范修订、发布等流程。

2.人员管理

在人员管理方面，被测单位人员安全意识较好，十分了解密码相关法律法规，能够积极学习密码安全方向知识，密码安全岗位完善，明确了各岗位在安全系统中的职责和权限，并制定了上岗人员培训制度、考核制度、保密制度和调离制度。

3.建设运行

在建设运行方面，信息系统建设及运行前已制定合规的《西安市政务云平西咸分节点(华为云)密码应用解决方案》且密码应用方案已通过密评，根据密码应用方案制定了完备的密码实施方案和密钥策略，信息系统在投入正式运行前开展商用密码应用安全性评估，但未定期开展密码攻防对抗演习。

4.应急处置

在应急处置方面，被测单位人员具有完备的应急制度，应急资源充足，目前暂无安全事件发生。

      - 信息系统层面需求分析

依据“GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》”分别从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、管理要求等层面针对本信息系统进行密码需求分析：

        - 物理和环境安全

1.风险分析

物理和环境是指信息机房等重要场所。物理和环境安全是保障网络系统安全的前提。特别是对电子门禁，需要采用密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性，和人员访问记录数据的完整性。保证视频监控音视频记录数据的完整性。

系统计划部署于陕西省咸阳市秦都区康定路与风邑大道交叉口西 160米，中国移动(陕西)数据中心4号IDC 机房。物理机房部署了视频安全门禁系统。

进入机房管理员采用智能 I℃卡进行进入机房过程的身份验证，智能 I℃ 卡和门禁读卡器之间采用 SM1 算法进行身份鉴别，门禁记录存储于门禁系统审计数据库内,并采用 SM2 数字签名技术对门禁记录进行完整性保护。

在机房内部署杭康威视摄像头进行全天 24 小时的实时监控，并将视频记录存储于硬盘录像机，其中视频音像记录未采用密码技术进行完整性保护，存在视频记录数据被篡改的安全风险。

2.密码应用需求分析

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境安全层面密码应用的需求如下：

针对机房视频监控系统的音视频记录数据，需采用合规的密码技术和密码产品做完整性保护，防止视频数据被篡改。

所使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求，采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》二级及以上安全要求。

        - 网络和通信安全

网络和通信安全主要从通信实体身份的真实性、通信过程中数据的完整性、通信过程中重要数据的机密性、网络边界访问控制信息的完整性及外部连接到内部网络的设备身份真实性等五方面进行安全分析和密码应用需求分析：

1.风险分析

（1）通信实体身份的真实性：通信实体包括信息系统使用人员、管理人员和运维人员。其中使用人员、管理人员拟采用智能密码钥匙+SM2数字证书实现身份真实性校验；

运维人员复用计算平台已有的密码技术校验方式验证运维人员身份的真实性。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（2）通信过程中要数据的机密性和完整性：业务系统拟采用国密浏览器结合SM2数字证书与SSL VPN网关基于GMTLS1.0建立安全通道，确保重要数据在传输过程中的机密性和完整性。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（3）网络边界访问控制信息完整性：SSL VPN网关符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级密码模块要求，访问控制信息基于自身密码技术实现完整性保护。符合GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全要求》相关要求。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（4）安全接入认证：计算平台无从外部网络进行安全接入认证的需求，因此不适用。

2.密码应用需求分析

综上所述，业务系统在网络和通信安全层面不存在安全风险和密码需求。

        - 设备和计算安全

1.风险分析

设备和计算安全层面主要包括通用服务器（如应用服务器、数据库服务器）、数据库管理系统、整机类和系统类的密码产品、堡垒机（当系统使用堡垒机用于对设备进行集中管理时，不涉及应用和数据安全层面）等，而交换机、网闸、防火墙、 WAF等未使用密码功能的网络设备、安全设备一般不作为设备和计算安全层面的测评对象，

分别从用户登录设备身份的真实性、远程管理信息传输通道安全、系统资源访问控制信息的完整性、设备中的重要信息资源安全标记的完整性、日志记录完整性、重要可执行程序的完整性等层面进行安全分析：

（1）设备身份的真实性：密码产品采用智能密码钥匙结合SM2数字证书（签名算法为1.2.156.10197.1.501）登录SSLVPN 网关和金融数据密码机；通用设备采用云堡垒机实现身份真实性检验（云堡垒机通过智能密码钥匙结合SM2数字证书（签名算法为1.2.156.10197.1.501）以及SSLVPN 网关登录云堡垒机）；因此不存在安全风险和密码应用需求。

（2）远程管理信息传输通道安全：管理员通过 SSL VPN 网关对云堡垒机进行远程管理采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0Xe013)保证远程管理安全；云堡垒机远程管理HCSO应用服务器、数据库服务器、DEW服务器、Guass 数据库，其中采用 SSH 远程管理各服务器，采用 TLS1.2 远程管理Guass，并采用密码算法套件 ECDHE RSA AES128 GCM SHA256 保护数据库的远程管理安全。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（3）系统资源访问控制信息的完整性：云堡垒机中配置了针对运维管理员的访问权限，配置信息明文存储，如果访问控制信息被修改，会造成系统数据被泄露、篡改等风险。

（4）重要信息资源安全标记完整性：系统未设置重要信息资源安全标记，本项不适用。

（5）日志记录完整性：密码产品日志记录由自身密码技术能力实现日志记录的完整性保护，因此不存在安全风险和密码应用需求；通用设备、安全设备中日志记录未采用合规密码技术和密码产品对服务器设备的日志记录进行完整性保护，存在日志记录被恶意篡改或删除等风险。

（6）重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性：计算平台不涉及重要可执行程序，本项不适用。

2.密码应用需求分析

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》要求，在设备和计算安全密码应用层面的需求如下：

（1）系统资源访问控制信息的完整性：需采用合规密码技术、密码产品对系统资源访问控制信息的进行完整性保护。

（2）日志记录完整性：需采用合规密码技术、密码产品对日志记录进行完整性保护。

        - 应用和数据安全

应用和数据安全层面主要从应用系统用户身份的真实性、访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记的完整性、重要数据传输过程中的机密性、重要数据存储过程中的机密性、重要数据传输过程中的完整性、重要数据存储过程中的完整性以及在可能涉及法律责任认定的应用中实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性等层面进行分析：

1.风险分析

（1）用户身份真实性：业务系统所涉及的用户包括使用人员、管理人员和运维人员，其中使用人员和管理员采用普通账号+口令方式实现身份校验，存在身份被假冒的安全风险；

运维人员复用计算平台已有的密码技术校验方式验证运维人员身份的真实性。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（2）访问控制信息完整性：业务系统主要通过“角色+权限”的方式对应用系统人员进行访问控制权限管理，访问控制权限信息未使用密码技术对访问控制信息进行完整性保护，存在访问控制信息表被篡改的风险。

（3）重要信息资源安全标记的完整性：业务系统不涉及重要信息资源安全标记，本项不适用。

（4）重要数据传输过程的机密性和完整性：业务系统拟采用国密浏览器结合SM2数字证书与SSL VPN网关基于GMTLS1.0建立安全通道，确保重要数据在传输过程中的机密性和完整性。因此不存在安全风险和密码应用需求。

（5）重要数据存储过程中的机密性和完整性：业务系统重要数据在存储过程中未采用合规国产密码技术进行数据存储过程中的机密性保护，存在数据被窃取和篡改的风险。

（6）在可能涉及法律责任认定的应用中实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性：业务系统不涉及存在法律责任认定的应用，本项不适用。

2.密码应用需求分析

（1）用户身份的真实性：需采用符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》或GMT 0067-2019基于数字证书的身份鉴别接口规范的密码技术对登录本系统的系统使用员、系统管理员和系统运维员进行身份鉴别。

（2）访问控制信息完整性：需采用符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》的密码技术对应用系统的访问控制信息进行完整性保护。

（3）重要数据存储过程中的机密性和完整性：需采用符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》的密码技术或GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》并取得商用密码产品认证证书的密码产品/设备对应用系统的重要数据存储进行机密性和完整性保护。

      - 安全管理

业务系统依据密码相关国家、行业标准，制定密码应用方案，规划建设密码保障系统，系统上线前和运行后，开展过密码应用安全性评估，依据GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中的安全管理要求，制定密码管理制度、人员管理制度、建设运行制度、应急处置制度，利于在本系统中落实密码相关国家政策要求，发挥密码在信息系统安全中的基础支撑作用。

    - 国产自主可控应用需求

本项目涉及所有服务器、操作系统、数据库等支撑软件，均使用西安市信创政务云提供的资源，全部采用国产自主品牌，严格落实本项目国产自主可控的相关规定，确保系统安全可靠运行。

  - 运行维护需求分析

本次运行维护是西安市智慧教育大平台，包括学前教育、校园综合管理、教师全息画像、师生信息素养提升活动系统等业务系统，以及对应的网络、存储、计算、云服务等基础资源。

需要确保系统运维期间7×24小时电话咨询畅通，软件系统全周期正常运行，出现一次问题能够2小时内处理完成，较大1天内处理完成，由软件系统引起重大问题出现率为0，其他因素引起的重大问题能够在1天内配合现场处置。

  - 系统性能及其他需求分析

    - 用户规模预测

用户规模人数/天=（各级别机构用户合计数量+业务机构用户数量+覆盖群众用户数量）*冗余系数

1、数字化教学服务系统

本次设计中用户量包含中小学学校教师、学生和教育管理者。其中：中小学学校1549所、教师7.1万、学生数为：98万，合计总用户数约为105.7万，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照120万人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数：预计注册用户中有75%会完成激活流程，则预计注册激活用户总人数为120万×75%=90万人

（2）本应用的平均日活的用户人数：

平均日活跃用户数（DailyActiveUsers,DAU）受到多种因素的影响，包括系统的服务质量、用户体验、内容更新频率、用户粘性、市场推广活动等。

对于数字化教学服务系统，如果假设日活跃用户占总用户数的10%，那么：110万人×5%=45,000人，预计每天有大约4.5万名活跃用户。

数字化教学服务系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 90 | 45000 |

2.西安市学生健康管理系统

（1）本应用的注册激活用户总人数

1）市局管理员：6人；

2）区县教委管理员：13区县*6人=78人；

3）学校管理员（小、初、高）：校领导、校医或相关业务负责人：1746所*6=10476人；

4）健康体检医疗卫生机构管理员：13区县，13人；

5）健康体检医务人员：13*15人=195人；

6）视力筛查机构管理员：13区县，13人；

7）视力筛查机构筛查人员：13*10人=130人；

8）学生/家长（小、初、高）：152万中小学生*1.5=229万家长

本应用的注册激活用户总人数为：230万人

（2）本应用的平均日活的用户人数

1）西安市学生健康管理系统应用的平均日活用户总人数为：17633人/日；

2）在筛查时间段内（9月到12月），健康体检义务人员和视力筛查机构筛查人员工作日需要下校进行体检和视力筛查工作，日活为130+195=325人/日；

3）学校相关业务负责人每年(工作日按照160天)需要统计数据等操作，按照每年登录20次计算1746*20/168=208人/日；学校相关业务负责人每年(工作日按照160天)需要上报数据和统计数据等操作，按照每天登录2次计算1746*2=3492人/日；学校每年需要上报食堂数据大概登录10次，1746*10/160=109人/日，学校每周需要上报营养食谱登录2次，每年按照38周计算，1746*2*38/160=829人/日；

4）家长用户每年20%查询体检和视力数据各1次，2300000*2/365=12602人/日

5）区县和市局管理员每天登录2次查看数据(78+6)*2=168人/日；

学生健康管理系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生健康管理系统 | 230 | 17633 |

3.校园综合管理系统

（1）本应用的注册激活用户总人数

本应用的注册激活用户总人数为老师注册使用，根据西安市2022教育年鉴统计：目前西安市幼儿园（含学前班）教师数6.55万人，基础教育小学教师约5.43万人，中学（含职业高中）教师约5.99万人，合计18.03万人（比上年增幅4.02%），所以本应用的注册激活最大用户总人数为18.03万人,用户总人数第一年约为最大总用户数的5%=0.9万人

（2）本应用的平均日活的的用户人数

本应用有日检和每日巡检、每周巡检、每月巡检，预估日活人数为用户人数的60%，所以本应用的平均日活的人数为0.9万*60%=0.54万人。

校园综合管理系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园综合管理系统 | 18.03 | 5400 |

4.学前教育管理系统

（1）本应用的注册激活用户总人数

目前西安市幼儿园在园学生409871人，西安市幼儿园2005所，本次设计中用户量包含幼儿群体、教师群体、家长群体、管理者群体，按照一般教育平台中家长和学生的1.5:1的注册比例，总用户数约为61.5万人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照70万人计算。

（2）本应用的平均日活的的用户人数

各学段下的学校数量、教职工数量、学生家长数量、教育局用户平均登录时长0.3h,用户留存时长1.6h,计算出来日活跃用户为160个/日。

学前教育管理系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前教育管理系统 | 61.5 | 160 |

5.教师全息画像系统

（1）本应用的注册激活用户总人数

西安市教师全息画像系统支撑全市教师开展教师全息画像工作。根据根据西安市2022教育年鉴统计，目前西安市幼儿园（含学前班）教师数6.55万人，基础教育小学教师约5.43万人，中学（含职业高中）教师约5.99万人，合计18.03万人（比上年增幅4.02%）。西安市下辖21个区县、开发区，市区县管理员用户预计不超过50人，按照每年在4.02%增长率下，预估五年后西安市全市学校教职工将达到219634人。即未来五年西安市教师全息画像系统用户注册量为219634人。

（2）本应用的平均日活的的用户人数

西安市教师全息画像系统支撑全市教师开展教师全息画像工作。围绕新时期教师队伍建设和改革重大需求，聚焦教师专业发展核心诉求，通过场景化、数智化的应用，创新教师管理模式、释放教师业务负担、挖掘教师专业特质，从而推动教师群体和个体的专业发展提质增效。根据西安市教师全息画像系统业务特点，预估西安市教师全息画像系统日平均活跃率为5%，即活跃人数10982人。

教师全息画像系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师全息画像系统 | 21.97 | 10982 |

6.师生信息素养提升实践活动系统

（1）本应用的注册激活用户总人数

本次设计中用户量包含学生群体、教师群体、家长群体、管理者群体、外部机构用户，按照一般教育平台中家长和学生的1.5:1的注册比例，参考西安市2022年教育年鉴统计数据，得出总用户数约为504万人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照530万人计算，即本应用的注册激活用户总人数大约在530万。

计算公式参考下式：

用户总人数=(学生数量+家长数量+教师数量+管理者数量+外部机构数量)*(年增幅+1)³

（2）本应用的平均日活的的用户人数

日活跃用户数=用户总量*日活跃率

日活跃用户数=530*10%=53（万）

师生信息素养提升实践活动系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 530 | 530000 |

7.组织中心*应用中心

（1）本应用的注册激活用户总人数

本次设计中用户量包含学生群体、教师群体、家长群体、管理者群体、外部机构用户，按照一般教育平台中家长和学生的1.5:1的注册比例，总用户数约为504万人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照530万人计算。

考虑到前期推广的节奏，西安市初期按照30%的推广规模进行测算，预估本应用的注册激活总人数为 530*30%=159万。

（2）本应用的平均日活的的用户人数

考虑到前期推广的节奏，西安市初期注册激活用户总人数预估为159万。其中组织中心按照10%的平均日活比例，平均日活总人数159*10%=15.9万；应用中心按照5%的平均日活比例，平均日活总人数159*5%=7.95万

根据西安市2022教育年鉴统计：

（1）目前西安市幼儿园（含学前班）教师数6.55万人，基础教育小学教师约5.43万人，中学（含职业高中）教师约5.99万人，合计18.03万人（比上年增幅4.02%）。

（2）目前西安市幼儿园在园学生409871人，小学生936312人、初中学生347611人，高中学生173981人，中职学生69571人，合计193.86万（比上年增幅1.44%）。

（3）西安市幼儿园2005所，小学1174所，初中349所，普通高中168所，职业高中55所，特殊教育学校15所，专门学校1所，合计3767所（比上年增幅1.05%）。

组织中心*应用中心用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织中心 | 159 | 159000 |
| 2 | 应用中心 | 159 | 79500 |

8.“i西安”教育版web门户系统

本次设计中用户量包含学生群体、教师群体、家长群体、管理者群体、外部机构用户，按照一般教育平台中家长和学生的1.5:1的注册比例，总用户数约为504万人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照530万人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数：预计注册用户中有90%会完成激活流程，则预计注册激活用户总人数为530万×90%=477万人

（2）本应用的平均日活的用户人数：

门户系统平均日活跃用户数（Daily Active Users, DAU）受到多种因素的影响，包括网站的服务质量、用户体验、内容更新频率、用户粘性、市场推广活动等。

对于西安市教育局门户系统，如果假设日活跃用户占总用户数的10%，那么：530万人×10%=53,0000人，预计每天有大约53万名活跃用户。

备注：根据西安市2022教育年鉴统计：

（1）目前西安市幼儿园（含学前班）教师数6.55万人，基础教育小学教师约5.43万人，中学（含职业高中）教师约5.99万人，合计18.03万人（比上年增幅4.02%）。

（2）目前西安市幼儿园在园学生409871人，小学生936312人、初中学生347611人，高中学生173981人，中职学生69571人，合计193.86万（比上年增幅1.44%）。

（3）西安市幼儿园2005所，小学1174所，初中349所，普通高中168所，职业高中55所，特殊教育学校15所，专门学校1所，合计3767所（比上年增幅1.05%）。

“i西安”教育版web门户系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “i西安”教育版web门户系统 | 477 | 530000 |

9.数字教育大脑应用系统

本次设计中用户量包含各级教育部门、市级其他部门、市应用开发者、学校管理员，总用户数约为4047人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照5000人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数：预计注册用户中有90%会完成激活流程，则预计注册激活用户总人数为5000×90%=4500人

（2）本应用的平均日活的用户人数：

门户系统平均日活跃用户数（DailyActiveUsers,DAU）受到多种因素的影响，包括数据资产服务质量、数据分析效率、数据展示效果等。

对于西安市教育局数字教育大脑应用系统，如果假设日活跃用户占总用户数的10%，那么：5000人×10%=500人，预计每天有大约500名活跃用户。

数字教育大脑应用系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字教育大脑应用系统 | 0.45 | 500 |

10.数据中心系统

本次设计中用户量包含市级教育管理者群体、市级应用开发者群体，总用户数约为4047人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照5000人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数：预计注册用户中有90%会完成激活流程，则预计注册激活用户总人数为5000×90%=4500人

（2）本应用的平均日活的用户人数：

门户系统平均日活跃用户数（Daily Active Users, DAU）受到多种因素的影响，包括数据开放共享效率、数据上报回流的质量、统计时效等。

对于西安市教育局数据中心系统，如果假设日活跃用户占总用户数的10%，那么：5000人×10%=500人，预计每天有大约500名活跃用户。

数据中心系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心系统 | 0.45 | 500 |

11.“i西安”便民服务端教育专区小程序

本次设计中用户量包含家长群体、社会公众群体用户，按照一般教育平台中家长和学生的1.5:1的注册比例，总用户数约为290万人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照300万人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数：预计注册用户中有90%会完成激活流程，则预计注册激活用户总人数为300万×90%=270万人

（2）本应用的平均日活的用户人数：

门户系统平均日活跃用户数（DailyActiveUsers,DAU）受到多种因素的影响，包括网站的服务质量、用户体验、内容更新频率、用户粘性、市场推广活动等。

对于西安市教育局i西安"便民服务端教育专区小程序，如果假设日活跃用户占总用户数的10%，那么：300万人×10%=300000人，预计每天有大约30万名活跃用户。

“i西安”便民服务端教育专区小程序用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 270 | 300000 |

12.教育统计基础数据库系统

本次设计中用户量包含各级教育部门、市应用开发者、学校管理员，总用户数约为18945人，考虑三年的合理增长量，总用户数规划按照19000人计算。

（1）本应用的注册激活用户总人数

1）市局管理员：5人；

2）区县教委管理员：21区县*5人=105人；

3）学校管理员：3766所*3=11298人；

4）应用开发者：5人；

本应用的注册激活用户总人数为11413人。

（2）本应用的平均日活的的用户人数

本应用在教育统计业务期间，预估日活人数为用户人数的30%，所以本应用的平均日活的人数为11413人*30%=3424人。

教育统计基础数据库系统用户规模表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育统计基础数据库系统 | 1.1413 | 3424 |

各系统用户规模表汇总表

| 序号 | 应用系统名称 | 注册激活用户总人数（万人） | 平均日活用户人数（人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 90 | 45000 |
| 2 | 学生健康管理系统 | 230 | 17633 |
| 3 | 校园综合管理系统 | 18.03 | 5400 |
| 4 | 学前教育管理系统 | 61.5 | 160 |
| 5 | 教师全息画像系统 | 21.97 | 10982 |
| 6 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 530 | 530000 |
| 7 | 教育电子地图系统 | 50 | 130 |
| 8 | 教育统计基础数据库系统 | 1.1413 | 3424 |
| 9 | 组织中心 | 159 | 159000 |
| 10 | 应用中心 | 159 | 79500 |
| 11 | 数据中心 | 0.45 | 500 |
| 12 | 数字教育大脑应用系统 | 0.45 | 500 |
| 13 | “i西安”教育版客户端 | 500 | 500000 |
| 14 | “i西安”教育版web门户系统 | 477 | 53000 |
| 15 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 270 | 300000 |

    - 并发用户数预测

平均并发用户数=用户规模*平均登录时长/登录考察时长。

并发用户数峰值=平均并发用户数+3*平均并发用户数。

并发用户数计算表

| 序号 | 应用系统名称 | 用户规模（个） | 平均登录时长（h） | 登录考察时长（h） | 并发用户数（个） | 并发用户数峰值（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 45000 | 0.4 | 12 | 1500 | 2,067 |
| 2 | 学生健康管理系统 | 17633 | 1.8 | 8 | 892 | 1,012 |
| 3 | 校园综合管理系统 | 5400 | 0.2 | 8 | 225 | 270 |
| 4 | 学前教育管理系统 | 160 | 2 | 8 | 40 | 60 |
| 5 | 教师全息画像系统 | 10982 | 0.2 | 8 | 126 | 160 |
| 6 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 530000 | 0.2 | 12 | 8833 | 9114 |
| 7 | 数字教育大脑应用系统 | 500 | 1.05 | 8 | 66 | 90 |
| 8 | 教育电子地图系统 | 130 | 2 | 8 | 33 | 50 |
| 9 | 教育统计基础数据库系统 | 11413 | 1 | 10 | 1141 | 1462 |
| 10 | 组织中心 | 159000 | 0.5 | 8 | 9937 | 10236 |
| 11 | 应用中心 | 79500 | 0.5 | 8 | 474 | 540 |
| 12 | 数据中心 | 500 | 0.3 | 10 | 15 | 27 |
| 13 | “i西安”教育版web门户系统 | 53000 | 0.4 | 8 | 2650 | 2804 |
| 14 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 300000 | 0.5 | 15 | 10000 | 13000 |
| 15 | “i西安”教育版客户端 | 5000000 | 0.1 | 10 | 50000 | 50670 |

    - 性能需求分析

      - 并发性能

根据“并发用户数预测”章节对各个业务系统的并发用户数峰值的预测，要求各个业务系统计算环境提供不低于其并发用户数峰值的能力。

      - 响应时间参考值

响应时间参考值

| 序号 | 应用系统名称 | 指标项 | 峰值响应时间（S） | 平均响应时间（S） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 响应时间 | 3 | 1.8 |
| 2 | 学生健康管理系统 | 健康体检数据指标、视力筛查数据指标、传染病因病缺勤指标、营养配餐指标、校园食堂食品安全指标、学生膳食摄入评估指标 | 2 | 500ms |
| 3 | 校园综合管理系统 | 请求响应 | <0.2 | <0.1 |
| 4 | 学前教育管理信息系统 | 响应时间 | 2 | 1 |
| 5 | 教师全息画像系统 | 业务数据单条信息页面、业务数据基本操作 | ≤3 | ≤1 |
| 6 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 请求响应时间 | 1.2 | 0.5 |
| 7 | 数字教育大脑应用系统 | 数据资产服务、数据查询速度、教育数据分析、报表查询速度、教育数据分析大屏、编辑速度 | 3 | 2 |
| 8 | 教育电子地图系统 | 响应时间 | 2 | 1 |
| 9 | 教育统计基础数据库系统 | 应用服务响应速度 | 3 | 2 |
| 10 | 组织中心 | 认证调用 | 3 | 1.5 |
| 11 | 应用中心 | 应用支撑 | 3 | 1.6 |
| 12 | 数据中心 | 数据开放、上报回流操作响应速度 | 3 | 2 |
| 13 | “i西安”教育版web门户系统 | / | 2-3S | 200-500毫秒 |
| 14 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 应用服务响应速度 | 3 | 2 |
| 15 | “i西安教育版”客户端 | 应用服务响应速度 | 3 | 2 |

业务数据基本操作少于2秒；业务数据单条信息页面显示时间少于2秒，复杂检索结果的页面显示时间少于5秒。

      - 系统可用性指标

本次建设的系统可用性指标，均按照服务等级要求，年度系统故障累计时间小于8.76个小时。

      - 扩展性需求

系统的设计应确保在用户需求变更或增加时系统可以灵活地扩展。例如自定义查询模块预留业务主题扩展接口，适应业务的变化和需要。随着数据量和并发用户数的不断增长，系统能够通过硬件扩容或增加节点达到客户的性能指标要求。

系统性能的提高与硬件的增长呈线性增长关系

      - 灾备性

排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统崩溃故障，平均无故障时间（MTBF）应不小于360天，平均修复时间（MTTR）应小于4小时。

应用系统必须支持连续7×24 小时不间断地工作，应用系统中的任一构件更新、加载时，在不更新与上下构件的接口的前提下，不影响业务运转和服务。

应用系统必须支持负载均衡能力，支持应用部署在多台服务器上，避免应用系统的单点故障。

      - 可维护性

系统在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号，并能在系统的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤。应用系统应该采用构件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离；要求具备开放的体系结构。应用系统必须支持各构件的单独升级，并应该尽可能实现在线升级功能。

      - 容错性

核心应用要求多活，避免单点设计，自身有容错和修复能力；平台须具备数据冗余机制，数据存储的副本数可以设置，读写分离，冷热数据分离；应用出现问题时，要求能回滚到上一版本，或做功能开关或降级；确保系统的保密性能完整性，要求具有足够的防攻击能力。

  - 基础设施需求分析

    - 数据量指标分析

云存储资源用于实现本项目结构化业务数据及非结构化业务数据的持久化存储。

数据存储量测算主要是为了在系统平台设计时保证存储系统能够满足系统的正常运行。存储资源包括结构化数据和图片、音视频、文档等非结构化数据。

1.结构化数据

（1）系统并发用户数峰值为Y/秒，则每分钟的系统最大并发用户数为Y*60（U）；

（2）每人每分钟平均发出2次操作请求（N）；

（3）全部操作请求中，交互（注册、登录）占1/4、查询占2/4、接口调用占1/4；

（4）每次交互操作平均产生1个数据库事务（T1）；

（5）每次查询操作平均产生2个数据库事务（T2）；

（6）每次接口调用操作平均产生1个数据库事务（T3）；

（7）平均每次数据库事务涉及变更数据库记录数2个；

（8）每数据库记录大小约为0.05Kbytes；

（9）每天访问系统的时间集中在8小时内；

（10）进位换算比例：1024

结构化数据计算公式为：每天存储量=（U×N÷4×T1+U×N÷2×T2+U×N÷4×T3）×数据库事务涉及数据库记录数×变更数据记录大小×每天访问系统集中时间÷进位换算。

参考表并发用户数计算表，以单个系统的并用用户峰值为依据，计算单个系统的结构化数据量，如下表所示

结构化数据量测算表

| 序号 | 系统名称 | 并发用户数峰值 | 每分钟的系统最大并发用户数（U） | 每人每分钟平均发出2次操作请求（N） | 每次交互操作平均产生1个数据库事务（T1） | 每次查询操作平均产生2个数据库事务（T2） | 每次接口调用操作平均产生1个数据库事务（T3） | 数据库事务涉及数据库记录数 | 变更数据记录大小（Kbytes） | 每天访问系统集中时间（h） | 进位换算比例 | 数据量预测（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 2067 | 117020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.15 | 8 | 1024 | 0.25 |
| 2 | 西安市学生健康管理系统 | 1472 | 88320 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.05 | 8 | 1024 | 0.2 |
| 3 | 校园综合管理系统 | 17 | 1020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.02 | 4 | 1024 | 0.47 |
| 4 | 学前教育管理系统 | 1000 | 10000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.05 | 8 | 1024 | 1.37 |
| 5 | 教师全息画像系统 | 141 | 8475 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.05 | 8 | 1024 | 0.145 |
| 6 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 13595 | 815700 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.05 | 4 | 1024 | 0.095 |
| 7 | 数字教育大脑应用系统 | 110108 | 2057 | / | / | / | / | / | 0.15 | 35 | 1024 | 5.08 |
| 8 | 教育电子地图系统 | 1000 | 10000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.04 | 8 | 1024 | 1.2 |
| 9 | 教育统计基础数据库系统 | 1462 | 87720 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 1024 | 0.134 |
| 10 | 组织中心 | 171 | 10236 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.85 | 8 | 1024 | 4.078 |
| 11 | 应用中心 | 87 | 5180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.48 | 8 | 1024 | 0.777 |
| 12 | 数据中心 | 4027 | 154 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.1 | 10 | 1024 | 1.8 |
| 13 | “i西安”教育版web门户系统 | 2804 | 16800 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.05 | 4 | 1024 | 0.7 |
| 14 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 60000 | 2134 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.05 | 15 | 1024 | 4.7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |

如上测算结果所示，一年按251个工作日计算，其年存储元数据约为21GB*251≈5300GB,存储过程中因中间表、汇聚表、索引等因素，实际所需存储空间约为元数据量的300%，则业务系统数据库首年产生结构化数据量所需存储空间约为15.53TB。

系统建设首年以及预测未来3～5年（按年增长率15%计）。系统建设依托政务云平台进行部署，为避免一次性申请过多资源造成浪费，按照最小够用原则，以系统建设首年所需存储量申请存储空间，即可用空间不小于16TB。

2.非结构化数据

非结构化数据量测算表

| 序号 | 业务系统 | 日访问用户量 | 图片（M） | 视频(M) | 其他文件(M) | 小计（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 4.5万*10%（提交资料用户） | 500 | 500 | 450 | 1450 |
| 2 | 西安市学生健康管理系统 | / | / | / | / | / |
| 3 | 校园综合管理系统 | 3240*30%（提交资料用户） | 348 | 0 | 220 | 568 |
| 4 | 学前教育管理系统 | 1000*5%（提交资料用户） | 2 | 10 | 2 | 2000 |
| 5 | 教师全息画像系统 | 10982*20%（提交资料用户） | 10 | 0 | 5 | 32964 |
| 6 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 80000*30%（提交资料用户） | 10 | 10 | 0 | 480000 |
| 7 | 数字教育大脑应用系统 | 2122667*30%（提交资料用户） | 1.207 | 0 | 0.603 | 1.81 |
| 8 | 教育电子地图系统 | 130*30%（提交资料用户） | 2855 | 0 | 0 | 2855 |
| 9 | 教育统计基础数据库系统 | 11413*20%*30%（数据生成） | 10 | 0 | 15 | 17119.5 |
| 10 | 组织中心 | 530w*30%*10%*1%（提交用户认证资料） | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 |
| 11 | 应用中心 | 10*30%（应用提交认证资料） | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 |
| 12 | 数据中心 | / | / | / | / | / |
| 13 | “i西安”教育版web门户系统 | / | / | / | / | / |
| 14 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 1590000*30%（提交资料用户） | 0.9 | 0 | 0.45 | 1.35 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 536965.578 |

一年按251个工作日计算，其年存储元数据约为0.512T*251≈128.512TB，非结构化数据合计约为：130TB。存储过程中因中间表、汇聚表、索引等因素，实际所需存储空间约为元数据量的300%，则业务系统数据库首年产生结构化数据量所需存储空间约为130TB*3=390TB

由以上结构结化数据量测算数据、非结构化数据量测算数据可得出每年需要的总的数据资源量为16TB+390TB=406TB,即首年需要的存储空间为406TB。

    - 云服务器资源需求分析

云服务器用于部署西安市智慧教育大平台、公共服务应用等业务系统，响应前端应用请求。SPECjbb2015通过模拟三层C/S系统（主要是中间层）来评估服务器端Java的性能。该测试软件运行JVM（Java虚拟机）、JIT （Just-In-Time）编译器、碎片收集、线程以及操作系统的其他任务，它同时也测量CPU、Cache、内存和SMP的性能。

服务器上运行基于J2EE的中间应用软件平台，可以将其应用处理能力量化为Java处理能力性能值SPECjbb2015，同时充分考虑系统的冗余处理能力以及系统资源分配情况，即可估算出服务器的处理能力性能值。

其估算公式为：SpecJbb2015 =A×B/(1‐C‐D)；其中：

A：即为其交易峰值，高峰期交易峰值为A线程/秒 （参照“并发用户数预测”章节，各业务系统预测取值不同）；

B：根据对行业应用的理解和相关项目实施经验，每个线程消耗 200个 bops；

C: 系统冗余能力为40%；

D: 非 Java 应用所占用的系统资源百分比为 20%；

服务器的 SpecJbb2015 性能计算值如下表。

云服务器SpecJbb2015性能计算表

云服务器SpecJbb2015性能计算表

| 序号 | 系统名称 |  | 交易峰值A | 每线程消耗B | 系统冗余C | 非 Java 应用所占用的系统资源百分比D | SpecJbb2015 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统-政务外网区 | 数字化教学服务业务系统 | 4500 | 260 | 40% | 20% | 338168 |  |
| 2 |  | 西安市学生健康管理系统 | 1472 | 200 | 30% | 20% | 147200 |  |
| 3 |  | 校园综合管理系统 | 270 | 260 | 40% | 20% | 28080 |  |
| 4 |  | 教师全息画像系统 | 141 | 200 | 30% | 20% | 14100 |  |
| 5 |  | 学前教育管理信息系统-外网区 | 500 | 260 | 40% | 20% | 52000 |  |
| 6 |  | 师生信息素养提升活动系统 | 13595 | 260 | 40% | 20% | 1413880 |  |
| 7 |  | 教育电子地图系统 | 3750 | 260 | 40% | 20% | 390000 |  |
| 8 |  | 教育统计基础数据库系统 | 1141 | 200 | 40% | 20% | 570500 |  |
| 9 |  | 组织中心 | 171 | 260 | 40% | 20% | 17784 |  |
| 10 |  | 应用中心 | 86 | 260 | 40% | 20% | 8944 |  |
| 11 |  | 数据中心 | 154 | 260 | 40% | 20% | 16016 |  |
| 12 |  | “i西安”教育版web门户系统 | 2804 | 260 | 40% | 20% | 291616 |  |
| 13 |  | 数字教育大脑应用系统 | 2003 | 260 | 40% | 20% | 208312 |  |
| 14 |  | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 2134 | 260 | 40% | 20% | 221936 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 3718536 |  |
| 15 | 业务系统-互联网区 | 学前教育管理信息系统-互联网区 | 160 | 200 | 30% | 20% | 16000 |  |
| 16 |  | 师生信息素养提升活动系统-互联网区 | 13595 | 200 | 30% | 20% | 1359500 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1375500 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5094036 |  |

综上所述，政务外网区系统的云服务器资源的性能需求为SpecJbb2015=3718536，互联网区云服务器资源的性能需求为SpecJbb2015=1375500，共计SpecJbb2015=5094036。

    - 云数据库资源需求分析

对数据库服务器（应用服务器、Web服务器可参考）所需服务器的CPU能力进行估算。根据估算出的TPC-C值选择合适的服务器和服务器配置。

原理介绍：该估算法是通过计算应用系统峰值每分钟需要处理的业务交易数，再综合考虑业务交易的复杂程度、未来业务交易数量的增长和CPU处理余量等因素，通过公式计算得出一个估算值，以此来评估需要服务器必须达到的TPC-C值。

计算公式：TPC-C值 = ((TASK*80%) /T)*V*S*F/C

参数解释：

TASK：典型工作日平均业务交易总量，指的是应用系统需要处理的用户业务请求的总和。工作日访问用户数为M，平均每个用户执行的事务数根据业务系统不同，取值为15-30次。

TASK x 80%：假设典型工作日80%的业务交易集中在高峰时段，

TASK x 80% / T： 即应用系统峰值每分钟处理的业务交易数。

T：应用系统典型工作日业务交易峰值（完成80%交易）持续时间，以分钟为单位。通常按照20-80的原则进行估算，即80%的业务交易在高峰时间进行，20%的在非高峰时间进行。根据经验，政务类系统峰值持续时间为2+2=4小时=240分钟。

V：每一个业务操作产生TPC-C值，按照常规值取 8tpmC。

S：实际业务交易操作相对于标准TPC-C测试基准环境交易的复杂程度比例。由于实际业务交易的复杂程度与TPC-C标准测试中的业务交易存在较大的差异，应设定一个合理的对应值，根据经验，简单事务的S值为2-5，一般复杂事务为6-12，较复杂事务为13-16，高度复杂事务为17-20。针对数据库服务器，S值建议设置为15。

F：系统未来的业务交易量发展冗余预留，需要根据应用系统情况估算。结合西安市智慧教育大平台实际情况，预计未来用户数年增长20%-30%。

C：服务器CPU利用率估算值。实际应用经验表明，服务器的CPU利用率高于80%则表明CPU的利用率过高会产生系统瓶颈，而利用率处于70%时，是处于利用率最佳状态。此值一般设定为C=70%。

云数据库资源TPC-C值

| 序号 | 系统名称 |  | 工作日访问用户数M | 单用户操作次数 | 系数 | 峰值持续时间T | 每一个业务操作产生TPC-C值V | 复杂度S | 用户增长系数F | CPU利用率估算值C | TPC-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统-政务外网区 | 数字化教学服务系统 | 45000 | 30 | 80% | 240 | 8 | 20 | 120% | 70% | 41142.85715 |
| 2 |  | 西安市学生健康管理系统 | 17633 | 25 | 80% | 120 | 10 | 20 | 120% | 70% | 40304.00000 |
| 3 |  | 校园综合管理系统 | 5400 | 30 | 80% | 240 | 8 | 20 | 120% | 70% | 4937.14300 |
| 4 |  | 教师全息画像系统 | 10982 | 20 | 80% | 120 | 8 | 20 | 120% | 70% | 20081.37100 |
| 5 |  | 学前教育管理信息系统-外网区 | 160 | 15 | 80% | 240 | 8 | 20 | 120% | 70% | 146.28600 |
| 6 |  | 师生信息素养提升活动系统 | 530000 | 30 | 80% | 240 | 8 | 15 | 120% | 70% | 363428.57100 |
| 7 |  | 教育电子地图系统 | 130 | 25 | 80% | 240 | 6 | 15 | 120% | 70% | 66.85700 |
| 8 |  | 教育统计基础数据库系统 | 1141 | 30 | 80% | 240 | 8 | 15 | 120% | 70% | 23472.00000 |
| 9 |  | 组织中心 | 159000 | 20 | 80% | 240 | 10 | 25 | 120% | 70% | 227142.85700 |
| 10 |  | 应用中心 | 79500 | 25 | 80% | 240 | 10 | 25 | 120% | 70% | 113571.42900 |
| 11 |  | 数据中心 | 500 | 25 | 80% | 240 | 10 | 25 | 120% | 70% | 714.28600 |
| 12 |  | “i西安”教育版web门户系统 | 53000 | 30 | 80% | 240 | 6 | 15 | 120% | 70% | 27257.14300 |
| 13 |  | 数字教育大脑应用系统 | 500 | 30 | 80% | 240 | 8 | 15 | 120% | 70% | 342.85700 |
| 14 |  | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 300000 | 20 | 80% | 240 | 8 | 15 | 120% | 70% | 205714.28600 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068321.94315 |
| 15 | 业务系统-互联区 | 学前教育管理信息系统-互联网区 | 160 | 25 | 80% | 120 | 8 | 20 | 120% | 70% | 292.57100 |
| 16 |  | 师生信息素养提升活动系统-互联网区 | 530000 | 20 | 80% | 120 | 10 | 15 | 120% | 70% | 908571.42900 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908864.00000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977185.94315 |

综上，政务外网区云数据库资源的性能需求为TPC-C=1068321.94315，互联网网区云数据库资源的性能需求为TPC-C=908864.00000，合计TPC-C=1977185.94315。

    - 计算资源需求分析

参考“云服务器资源测算”章节对云服务器资源需求的测算，初步参照SPEC官网对国产云服务器中云基础设施的平均测算结果；参考“云数据库资源测算”章节对云数据库资源需求的测算。综上所述，项目云资源见系统软硬件资源配置表

    - 网络带宽指标分析

云平台提供的网络资源应划分政务外网区和互联网区两个网络区域，两个网络区域之间应设置隔离防火墙进行隔离，保障系统安全。

云网络资源主要由公网IP地址和公网出口带宽体现，其中公网出口带宽测算如下：

根据对本次建设系统的用户构成、系统使用人数规模以及在线率、活跃率的分析，参考“并发用户数预测”章节对各业务系统的并发数预估，来测算系统整体对云网络资源的需求。

1.系统并发用户数为（U），则每分钟的系统最大并发用户数为（U*60）；

2.每人每分钟平均发出2次操作请求（N）；

3.全部操作请求中，交互（注册、登录）占1/4、查询占2/4、接口调用占1/4；

4.每次交互操作平均产生1个数据库事务（T1）；

5.每次查询操作平均产生2个数据库事务（T2）；

6.每次接口调用操作平均产生1个数据库事务（T3）；

7.每数据库事务平均大小0.2KB；

8.页面生成数按照并发用户数的20%计；

9.每页面平均大小100KB；

10.每笔交易响应时间：2秒；

11.波特率换算比例：8；

12.进位换算比例：1024

13.带宽有效利用率：70%

数据计算公式为：

数据传输所需带宽B1=（60*U*N/4*1+60*U*N/2*2+60*U*N/4*1）×每数据库事务平均大小÷每笔交易响应时间×波特率换算比例÷带宽有效利用率÷进位换算比例。

页面传输带宽B2=页面生成数×每页面平均大小÷每笔交易响应时间×波特率换算比例÷带宽有效利用率÷进位换算比例。

云网络资源预测表

| 序号 | 系统名称 | 并发用户数峰值U | 数据传输所需带宽B1 | 页面传输带宽B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化教学服务系统 | 3750 | 180 | 320 |
| 2 | 校园综合管理系统 | 270 | 54 | 30 |
| 3 | 学前教育管理信息系统-外网区 | 500 | 0.84 | 27.9 |
| 4 | 师生信息素养提升活动系统 | 13595 | 20.14 | 77 |
| 5 | 西安市学生健康管理系统 | 1472 | 3.23 | 59.74 |
| 6 | 教师全息画像系统 | 141 | 69 | 131 |
| 7 | 教育电子地图系统 | 3750 | 21 | 29 |
| 8 | 教育统计基础数据库系统-外网区 | 1472 | 195.93 | 164.29 |
| 9 | 组织中心 | 171 | 3.33 | 19.08 |
| 10 | 应用中心 | 86 | 0.92 | 9.6 |
| 11 | 数据中心 | 154 | 4.13 | 17.2 |
| 12 | “i西安”教育版web门户系统 | 2804 | 266.18 | 295.76 |
| 13 | 数字教育大脑应用系统 | 2003 | 20.63 | 220.89 |
| 14 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 2134 | 14.29 | 238 |
| 小计 |  | 32302 | 853.62 | 1639.46 |

综上所述，总带宽=B1+B2=2493.08Mbps。

则系统建设首年以及预测未来3～5年（按年增长率3%计）所需互联网带宽如下表所示：

系统建设首年及以及未来3～5年互联网带宽需求预测表

| 首年所需互联网带宽 | 第3年所需互联网带宽 | 第5年所需互联网带宽 |
| --- | --- | --- |
| 2493.08Mbps | 2,724.25Mbps | 2,890.16Mbps |

系统建设依托政务云平台进行部署，为避免一次性申请过多资源造成浪费，按照最小够用原则，以系统建设首年所需带宽进行申请，即带宽不小于2,890.16Mbps。

本项目政务云网络资源需求表

| 云资源类别 | 配置概述 | 数量 | 网络区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性IP服务 | 提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽（2,890.16Mbps）服务 | 1套 | 互联网区 |  |

    - 系统灾备资源需求

本项目设计部署在西安市信创政务云。本项目建设西安市智慧教育大平台项目，将面向全市教育工作人员和社会公众提供教育类业务网上办理、全流程管理等功能，数据信息涉及大量个人信息和业务办理信息，故本次采用全业务数据两地三中心备份，重要业务系统采用应用及环境本地或异地备份，特殊高可用要求的业务采用双活方案。

本项目备份系统设计采用整体数据三中心三备份，重要业务系统采用应用及环境本地或异地备份。根据业务系统数据量配置备份资源需求量。

      - 数据库资源备份

1.本地定时备份

根据对本系统存储资源的计算结果，本系统结构化数据量为16T，非结构化数据中重点文件数据量为390T，故本地定时备份的资源需求量约为：16TB+390TB=406TB。

2.异地定时备份

根据对本系统存储资源的计算结果，本系统结构化数据量为16T，非结构化数据中重点文件数据量为390T，故异地定时备份的资源需求量约为：16TB+390TB=406TB。

      - 同城应用级灾备

容灾级别：应用级容灾。

容灾技术：存储复制、虚拟高可用集群（生产云主机与容灾云主机在同一个HA集群中）。

RTO：可达到分钟级别恢复。

RPO：根据双活机房的同步复制，可达到数据零丢失。

灾备切换关键：

Web、应用、数据库服务器：在HA集群上迁移虚拟机至容灾云虚拟主机上，然后启动虚拟机。

虚拟机文件、数据库文件均使用存储虚拟化技术实时复制。

根据本项目存储资源的量和经验取值，建议同城应用级容灾的资源需求量为：406T*1.5=609T。

运营服务需求分析

运营服务的定位和价值

以往教育云平台的服务形态主要是网页门户，除了带来各类用户使用的不便利外，还导致许多优秀的小程序形态的教育应用无法被集成进来为用户提供扩展服务。即使有提供独立移动端的地区，往往受限于技术框架、运营水平很难保障大规模人群、高并发下使用移动端的性能和体验。

但是，近年来随着全社会各类人群对移动端移动端越来越全面的拥抱，从国家数字城市到智慧教育先行先试示范区的实践经验看，数字教育服务的成功推广一定要解决用户在使用数字应用和服务时的交互体验问题，体验不好往往成为用户（包括教育组织）抱怨投诉、弃用少用的主要原因之一。因此西安智慧教育大平台特别考虑了建设独立客户端的服务形态，规避过往重平台、轻交互的风险。

“i西安”教育版客户端的核心定位是为西安市教育局、教育局直属单位、区域内区/县教育局、各级各类学校、学生及家庭提供随时随地的高效的“局-校-家”组织沟通和办公协同的统一访问平台。此外，“i西安”教育版客户端还将成为各类学校的教育数字服务的载体，承载家校互动、在线教学、校务办公等应用与服务。

为实现对所有用户的服务，“i西安”教育版客户端需要支持Android、iOS移动设备、Windows、Mac和信创操作系统电脑、智慧黑板等设备全天候随时随地安全访问。

面向教育用户的常见需求，“i西安”教育版客户端中还将提供部分通用、刚需的基础应用服务：单聊服务、群聊及群组服务、消息提醒服务、通知公告服务、考勤打卡服务、流程审批服务、日历与日程服务、任务管理服务、问卷填表服务、在线存储服务等。

作为面向教育各类用户服务的交互入口，“i西安”教育版客户端和西安智慧教育大平台的数字基座之间的关系和业务协同设计为：

1.组织关系映射的匹配。“i西安”教育版客户端端与智慧教育大平台的组织用户关联映射，满足用户一端修改，自动同步，具备面向各类教育系统用户全面覆盖、统一使用的组织能力。

2.应用分发和服务的联动。基于应用中心的管理能力，支持市、区县级的统建应用便捷分发到各级教育组织在“i西安”教育版客户端的工作台上服务用户，且能够在工作台上实现教育管理者、校长、教师、教职工、家长等不同角色人员所见应用和服务各不相同、按人群角色的自定义配置。

3.数据流转的支持。基于数据中心和教育大脑的能力，支持各级各类学校组织在“i西安”教育版客户端中获取相应的数据服务，并且在“i西安”教育版客户端中使用的原生应用产生的数据在授权机制下回流到智慧教育大平台的数据中心，形成数据闭环。

选择服务模式的原因

在“i西安”教育版客户端的建设思路上，根据中共中央、国务院于2022年底发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）政策指引，同时结合教育行业数字新基建的实施目标和规划远景，为便于今后教育系统数据资源和资产的产权确认、流通交易、安全管理顺利开展，计划采用“个性化定制开发建设+部分服务购买”的模式来落地”i西安”教育版客户端。这种模式将带来三方面的便利和价值：

（1）自建开发客户端可以对于西安各类教育组织和用户的需求做深度适配开发，与现存信息化系统对接过程响应度更高。拥有客户端完整的所有权和管理权。便于今后对教育数据资产的产权明晰、交易流通和安全管理。

（2）自建原生客户端作为西安各类教育组织和用户的专属服务客户端，不存在其他无关功能和链接，同时呈现具有西安教育品牌的形象和元素（应当包括但不限于App Logo、一二级服务栏目、各类交互场景、个性化应用等）。用户能够获得更好的教育公共服务体验。

（3）自建模式下的本地化研发支撑服务团队，可以提供客户端APP专属技术迭代、优化和升级服务保障，确保APP持续稳定运营。

采用“个性化定制开发建设+部分服务购买”的模式费用相比“服务租用+定制化”模式，不仅确保客户端产权清晰明确，同时避免了租赁模式下大量无关信息或者无用功能对用户的干扰，并且自建自开发模式总体开发费用低于目前可选租赁平台的总体租赁费用。因此结合政府采购模式的方向，以及教育行业对客户端功能和应用深适配的要求，经过慎重评估后认为采用以自建自开发为主的“个性化定制开发建设+部分服务购买”是最优的选择。

“i西安”教育版客户端与“i西安”APP的关系

前期市教育局向市大数据局进行了书面征询，得到的回复是：“i西安”规划建设的两个客户端均无法满足全市教育统一客户端的基础核心需求，其中“政务协同办公客户端”的用户体系只能面向全市公务员人群，无法将学校教职工、学生、家长纳管进来；“政务便民服务客户端”虽然可以面向所有教育用户，但缺少教育场景刚需的即时沟通、独立组织空间、通讯录服务、组织架构树服务等能力，所以也无法适应；因此大数据局建议市教育局自行建设全市教育统一的客户端。

深入分析此次拟建设的西安智慧教育大平台的目标和内容，其中的确存在一部分需要面向社会大众提供服务的的场景（例如学位查询、招生政策查询、入学报名、招教报名等），且这些场景的入口可以通过本项目二期规划建设的小程序集成到“i西安”APP的教育板块中，为广大社会群众提供教育便民服务。

然而西安智慧教育大平台中更主要的功能定位是围绕“局-校-家”的教育关系链，以教师的备授课和教学、以学生的学习和活动、以家长和学校的共育协作、以学校内部管理办公等“核心生产性”业务场景为核心，这些场景中具有的特点和对移动端能力的要求与面向大众的便民服务有明显的不同。因此“i西安”教育版客户端只有以独立移动端的形态才能为全市广大师生、家长和教育行政人员提供所需要的教育服务，具体体现在两大方面：

1.“i西安”教育版客户端承载的核心业务功能特点需要独立移动端形态

首先，面向家校协同共育诸多场景的数字化应用（例如家校通知、智慧作业、班级填表、五育管理、习惯养成、综合评价等）需要强依赖于“家校通讯录”的组织和账户架构能力。“家校通讯录”是教育领域特有的记录“学校—学生—家长”拓扑关系的一种组织关系，并能够向上层各类应用提供家校通讯录的接口服务。而在政务便民服务移动端中，即使考虑将学校组织纳入其中，也不会、不适宜将学校的学生、家长信息，以及其在学校组织中的“校区-年级-班级”关系纳入管理范围。

此外，“i西安”教育版客户端计划为全市的18万名教职工、193万名学生和对应的290万名家长提供的服务中，包括了教学教研工具、备授课应用、知识库文档工具、教学资源和在线上课等最基于音视频能力的服务和应用，这些能力在政务便民服务移动端中往往无法提供针对性的功能支持和资源保障。

其次，“i西安”教育版客户端面向的人群除了教育局行政人员、学校教职工和家长外，有50%左右的用户是学生群体，他们需要高频地使用“i西安”教育版客户端在家里进行在线学习、在线辅导、在线活动参加、在线作业提交、师生在线沟通等等，因此“i西安”教育版客户端需要保持面向未成年人群的内容纯净、安全、可控的能力。然而一般的政务便民服务移动端中90%的内容和服务应用都是和教育不相关的，所以不适合提供给未成年的学生群体使用。尤其考虑学前教育和基础教育学校的在校学生均为未成年人，对他们的信息管理复杂度和要求比对市民大众的信息管理有很大不同。

2.其他省市在政务便民服务移动端和教育移动端上分开建设的实践

放眼全国，在目前几个国家级的智慧教育/互联网+教育示范区/试点区中，不难发现其所在城市提供政务便民服务移动端的同时，也为教育领域用户和组织提供了专门的数字教育移动端。例如：

上海市有全市政务便民服务移动端“随申办”，同时宝山区（国家智慧教育示范区）建有面向区内的数字教育移动端“未来宝”，浦东新区也正在建设服务其辖区的数字教育移动端。

宁夏自治区（国家首批互联网+教育示范区）有政务便民服务移动端“我的宁夏”，同时建设了全省统一的数字教育移动端“宁教云”。

浙江省有政务便民服务移动端“浙里办”，同时超过95%的教育局和学校使用公共移动端作为其教育数字化的专门客户端（浙江特殊的情况）。

江西省有全省政务便民服务移动端“赣服通”，同时建设了全省统一的数字教育移动端“赣教云教学通”。

广州市有全省政务便民服务移动端“粤省事”，同时也建设了面向所有市中小学生的“广州智慧阅读”移动端。

同时经过分析上述提到的政务便民服务移动端中与教育相关的板块或服务内容，不难发现基本上都是相似的，都是围绕教育公开信息查询（如培训机构查询、学校基础信息查询、考试成绩和证明查询、证书查询）、教育公开信息填报（招生报名、意见反馈、基础申请）这两类服务内容。

从全国数字教育先行地区的实践趋势来看，区域教育局加强教育数字基座建设、提供统一入口的数字教育服务、从传统单纯网页端向移动化多端融合的数字化服务形式转变，是提高区域数字化教育服务水平的必然趋势。结合上述分析，能够更清晰地判断建设独立的“i西安”教育版客户端对于我市教育数字化发展的必要性和重要价值。

在此次智慧教育大平台建设方案的第二期，计划将适合面向社会大众的教育服务统一打包，以“学在西安”小程序的形态集成到“i西安”APP中，一方面方便尚未加入任何教育组织的社会人群使用之需，一方面丰富“i西安”APP在教育板块的便民服务的内容，与“i西安”通过服务场景的共创共建打造西安数字教育服务的名片。

- 总体建设方案

  - 总体设计原则

    - 业务设计原则

1.平台联动，资源协同

注重系统谋划、整体设计、部门协同、上下联动，统筹整合各方面力量，丰富各类优质线上应用和资源，赋能区县教育局的数字治理所需，切实提高此次建设的共享和复用效益。

2.应用为王，服务至上

根据教育发展规律和政府政策引导，聚焦服务局校管理、教师教学、学生学习，把各类应用摆在优先突出位置，以应用需求驱动平台建设，切实为师生提供能用好用的应用和资源。

3.文化浸润，科技滋养

以智能化科技为手段，积极结合AI、大数据等前沿技术实践，融合西安汉唐文化特色，推动教育数字化的创新成果转化，助力打造西安教育数字化、智能化的名片，提升城市教育服务水平，增强城市竞争力。

4.守正创新，生态重构

加快教育数字化转型和智能升级步伐，采用 “政府定标准、搭平台，企业做产品、保运维，学校买服务、建资源”的信息化建设模式不断丰富完善更新资源，升级迭代服务功能，构建开放共享的智慧教育环境，保障区域优质均衡发展。

    - 技术设计原则

- 1.规范性

系统设计首先应遵循国际上成熟的、通用的标准、规范和协议，其次要遵照执行国家颁布的技术标准，三是结合本地区有关技术规范和技术要求，参考其他兄弟省市区政府相关部门的规范性经验。

系统采用的技术设备、软件平台应符合工业标准和国家标准或规定，依照通行的系统开发设计系统结构、处理流程及功能模块，提供完整的开发文档。

2.准确性

供需双方紧密协作，以用户需求为中心，准确理解业务要求，共同研究实现方案。通过规范的项目管理、周密的系统测试和质量保证措施，保证系统处理的准确性。

3.实用性

应用系统设计应以满足当前教育信息化的业务需求为首要目标，以各级教育机构的可接受能力为尺度，充分考虑教育信息系统建设的现状，避免盲目追求最新技术，造成资金的浪费。

4.可靠性

系统设计应该采用多种成熟、稳定、高可用性技术保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。

5.先进性

在实用、可靠的前提下，应用系统设计应尽可能地跟踪国内外先进的软件开发平台和软件开发技术，使设计系统能够最大限度地适应技术发展变化的需要，以确保系统的先进性。

6.开放性

应用系统设计应采用开放式系统平台，通过统一的标准接口，可以让不同厂家的产品快速集成到应用系统中来，丰富系统应用，降低整个系统的开发周期和成本。考虑到将来发展需要及扩充功能要求，在应用软件系统设计时，支持跨平台和开放数据接口，保证每个独立系统的设计要求外，充分考虑到可能与其他系统互连，实现数据共享、交换等应用集成服务。

7.易用性

采用门户、智能人机交互技术保证系统具有友好的用户使用界面和良好的可操作性，使用户能够快速掌握系统的使用，便于应用推广。

8.集成性

应用系统设计需考虑软硬件系统之间可以方便地实现集成。保证系统用户无需花费过多的精力进行系统平台的集成，而将精力集中到经办业务的整理和系统的实现上，从时间和进度上促进系统的快速本地化。通过集成的应用系统须降低系统维护的难度和要求，方便用户日后的应用和管理。

9.安全性

综合利用服务器、存储、网络、平台服务、应用系统、云计算等方面的安全技术，保证系统数据处理的一致性，保证业务和数据不被非法获取和篡改，保证数据不因意外情况丢失和损坏，保证信息传输时确认对使用者、发送和接收者的身份，提供多种安全检查审计手段，确保整个平台的安全性。

10.可伸缩性

随着应用水平的提高、使用规模的扩大，平台能采取平滑扩展的技术手段，保证大用户量并发处理，实现高效的访问速度。平台也能在应用高峰期、空闲期到来时，按需调度和释放基础设施资源满足性能保障和能耗降低的需要。在需求增加、新应用引入时，平台能提供持续升级和系统融合的支持。

11.可维护性

系统应该具有良好的结构，各个部分应有明确和完整的定义，使得局部的修改不影响全局和其他部分的结构和运行；并利用成熟可靠的技术或产品管理系统的各组成部分，管理数量庞大的组件。

  - 总体目标与分期目标

    - 总体目标

      - 打造西安教育大平台，共享底层能力

西安市智慧教育大平台的建设定位是面向全市各级各类教育组织的服务需要、面向未来3-5年的教育数字化高速发展需要、面向解决区域教育数字化共性难题、低水平重复和冲突问题需要，因此最重要的能力需要之一就是一个能服务西安教育领域各级各类教育组织、各种角色教育用户的数字底座。

通过组织中心、应用中心、数据中心等三大中心的建设、通过与存量系统和平台的集成和融通，最终形成“1”座数据中心，从而支撑“数字化“转型时代的教育新治理、创造智能时代的教与学应用新形态、共享智能时代的教育服务新范式，以及夯实智能时代的教育信息化新基建，全面推进西安教育的数字化转型。

此外，西安智慧教育大平台的建设不仅服务于市级教育局，同时也将通过上下级组织关联的耦合联动机制、灵活的权限域设计和丰富的接口组件能力实现四大中心对区县级教育局的能力共享、助力区县级教育局快速高效、低成本地实现区县一级的教育数字化服务基座能力。最终实现西安地区各级教育局在教育治理和服务中共享一套机制、有序融通，但仍拥有各级独立创新、施展特色的空间。

（1）组织中心

为教育局和学校提供全量权威的组织信息及成员信息管理，并提供用户的统一账户和统一认证服务，支撑教育系统内各应用的集成免登和外部系统的身份互认。通过局、校组织树的建设和上下级关联，打造全市教育组织的一张网，并在组织架构的基础上进行人员的角色、权限精准管理。最终实现秒找人、秒通知，同时可以基于组织和部门快速建群。

（2）应用中心

通过推动应用上架至应用中心，建立第三方应用的接入审核和认证机制，规范和推进第三方应用管理，实现各类应用有序、安全地在全市应用中心服务各级各类教育组织。学校基于智慧教育大平台的应用试点成功后，其他学校可在应用中心便捷订阅该应用，且直接享受账户通、数据通的优势。

应用中心将实现应用申请、审核、上下架、统一分发，以及针对应用开通的统一管理流程，形成西安教育领域完整的应用市场和完善的应用管理机制。方便学校及时了解、开通应用，方便管理者掌握区域内教育组织使用应用的情况等，让使用者评价，促进应用优胜劣汰，最终形成西安教育信息化应用新生态。

（3）数据中心

通过数据中心，实现教育局及时获取校端的应用数据，并通过数据交换共享服务对接上下级教育局和西安市其他相关部分，为后续局校管理、跨校信息共享提供数据治理支持。

数据中心将提供集约高效、安全可靠的教育一体化数据开放共享模块、数据上报回流模块，以支撑西安市教育局对于数据资产管理需求，实现市区县校一体统筹、集约高效的教育大数据数据资源共享。

      - 打造千人千面、服务融合的服务终端

服务终端的定位是为西安市教育局、直属单位、各类学校师生及家长提供高效的“局-校-家”沟通和办公协同的统一访问入口。服务终端将成为各级各类学校的使用数字教育服务的载体，承载各类场景的应用和服务资源。从用户体验和便捷的角度出发，将打造一套专门为西安教育设计的、多端融合的服务终端，包括一个支持各类移动设备访问的“i西安”教育版客户端和一个支持各种浏览器访问的“i西安”教育版Web门户。

“i西安”教育版客户端将集成通讯录、群组服务、文件服务、聊天服务、安全服务、消息分发、登录服务、接入服务和推送服务等功能，结合定制化设计和灵活配置的能力，充分展现西安教育的特色和文化的同时为各类教育用户带来一流的数字化服务交互体验。此外基于各级各类教育组织的差异化诉求、使用习惯、风采特色，还能支持教育组织打造自己的专属服务工作台，最终实现一个客户端中各校各特色、千人有千面。

“i西安”教育版Web门户为市教育局提供统一教育门户，面向社会公众展示区域教育信息化建设成果、发布重要信息，同时Web门户还将集成教育权威网站入口（如国家中小学智慧教育大平台、陕西省教育信息化2.0平台的对接、部分区县智慧教育平台）、教育局各处室和下属单位的办公业务门户入口，和各学段内容导航入口等功能。

“i西安”教育版Web门户也会作为一个应用嵌入到“i西安”教育版客户端中，方便用户在客户端中免登访问门户，最终实现任何设备可获取服务、随处被服务的超级服务入口目标。

      - 打造一批数字应用，助力数字化管理和服务更好落地

基于当前教育改革和发展的重点领域和新要求、以及本地教育发展中面临的突出问题，此次智慧教育大平台将针对一批重要的场景提供数字化支撑能力，力争解决场景中难题的同时形成相应的教育管理和服务的数字化落地示范。主要聚焦在以下几个场景：

1.数字化教学服务场景：利用信息技术手段和数字资源，为教学活动提供支持和服务的过程，旨在提升教学效率、丰富教学内容、促进个性化学习和实现教育资源的广泛共享。中小学教学业务是中小学学校教育工作的重中之重，是涉及教师、学生、课程、教学资源等多个方面。

2.学前教育管理场景：建设以服务学前教育管理及应用为抓手，以数字化能力为驱动，搭建市级学前教育管理信息系统，实现各幼儿园信息数据的采集，使我市学前教育大数据得以规范化统一管理，服务各级各类学前教育主管单位监督管理与科学决策。打造以“统一标准、集中采集、实时监测、智能决策”为特征的现代化市级学前教育信息系统，通过以数据驱动政策制定、以数据推动政策执行、以数据监测评价政策成效的数字化治理机制，提高学前教育治理能力和治理水平。

3.校园综合管理和风险防范场景：通过实施西安市校园综合管理系统，加强教育主管部门对校园全域风险场景的管理和监督能力。该平台将为市、区县教育管理部门提供一个集中的视角，以监测和管理全市范围内的校园风险情况，确保所有学校都能遵循统一标准的安全和风险管理措施，由阶段性检查到常态化监督的转变，切实降低校园的各类风险发生率。

4.学生健康管理场景：以学校体育、卫生和健康为核心业务，着力打造西安市儿童青少年体育卫生与健康管理的主要的技术载体、服务入口。以国家、陕西省、西安市学校体育卫生与健康相关政策文件要求为指导，打造学校体育卫生与健康的数据采集、存储、评价、反馈、统计于一体，建立健全学生体质健康档案，实现学生常见病的控制，打赢近视防控攻坚战，全面覆盖全市各级教育主管部门、中小学校，从而提高西安市青少年健康服务的获得感，支撑“健康西安行动”、“健康陕西行动”乃至“健康中国行动”。

5.教师全息画像洞察和评价管理场景：通过构建数字化的教师全息档案采集和管理工具、落地教师分析和评价的抓手工具，解决教师数据汇聚的低效和水平不齐的问题，对师资分布和配置的管理缺乏鲜活数据支撑、从而导致师资断档和师资分布不均的问题，评价结果与教师的日常教学场景、未能形成闭环、无法实现以评促长的现状。

6.教育数据统计分析场景：升级改造西安市教育统计基础数据库系统，实现长期、全面、系统地收集、积累和应用西安市教育局管辖范围内最原始的教育资料与数据的有效机制，推动全市教育事业统计数据化建设，加强统计数据研究分析，提升全市教育事业统计创新应用能力，提高全市教育事业统计数据质量和服务水平。学校和教育管理部门通过教育统计基础数据库系统可上报和审核数据，系统可高效完成西安教育统计工作任务，并且为教育统计数据核查工作提供有力依据，为教育系统、教育大数据等提供数据支撑，为教育研究领域和教育决策提供数据来源和支撑。

7.数字校园应用普惠化覆盖的需要：参考《陕西省中小学数字校园评估标准（试行）》和《西安市中小学智慧校园建设标准（试行）》、《西安市中小学智慧校园评估细则（试行）》中的要求和建议，结合K12学校在日常的管理和教学研活动中的共性需求和挑战，将推出一批通用性的开箱即用、轻量好用的应用群，以实现对各级各类学校通用需求的普惠性支撑、提高校际间享受数字化服务的公平性，进而促进更多的学校早日达标数字校园标准。所提供的应用都能够实现统一免登访问、跨组织间的独立和联动，以及应用数据的汇聚和再利用治理。从场景大类上主要分为教育管理类、教育教学类、办公提效类等三大类。

      - 打造数据汇聚、连通、消费的服务闭环

通过建设面向全市局校的数据服务门户，结合基座中的数据中心能力，实现教育各类用户访问入口、各类应用数据的集约和标准统一，对基础数据实现统一维护管理和“一数一源”，让业务“数据”统一起来。通过伴随式数据采集、主题式数据交换和个性化数据挖掘，形成市局主导设计实施、学校深度参与的数据治理和数据服务模式。

建设局校间教育数据流转的通道能力，建设面向区县教育局、学校视角的数据服务目录和数据服务工具。一方面解决学校数据向教育大数据中心汇聚时的成本高和效率低的问题，一方面通过数据交换共享服务，实现数据在部门与部门之间、系统与系统之间、平台与平台之间的按需交换共享，实现教育局、学校等不同组织对权限范围内的教育数据的消费场景落地。基础数据汇聚和共享服务的打造，有助于培育开放、共享、可持续的数字化应用新生态，增强决策与管理、服务的关联度，提升教育数字化治理水平。

此外西安市智慧教育大平台将深化和政府横向部门间的教育数据连通，实现跨层级、跨部门、跨领域的数据共享和交换，与卫生、疫情防控、公共安全、城市管理等重点领域的部门形成联动，融入西安市智慧城市“133N”的建设体系。智慧教育大平台将作为智慧城市教育板块承接，将重点教育数据报送至智慧城市大数据平台，支撑“数字名城·智慧西安”名片的打造。

    - 建设内容清单

建设内容清单

| 序号 | 大类 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统 | 数字化教学服务系统 | 新建 |
| 2 |  | 学生健康管理系统 | 新建 |
| 3 |  | 校园综合管理系统 | 新建 |
| 4 |  | 学前教育管理信息系统 | 新建 |
| 5 |  | 教师全息画像系统 | 新建 |
| 6 |  | 师生信息素养提升实践活动系统 | 新建 |
| 7 |  | 数字教育大脑应用系统 | 新建 |
| 8 |  | 教育电子地图系统 | 升级/国产化适配/迁移 |
| 9 |  | 教育统计基础数据库系统 | 升级/国产化适配/迁移 |
| 10 | 应用支撑系统 | 组织中心 | 新建 |
| 11 |  | 应用中心 | 新建 |
| 12 |  | 数据中心 | 新建 |
| 13 | 服务终端 | “i西安”教育版客户端 | 新建 |
| 14 |  | “i西安”教育版Web门户 | 新建 |
| 15 |  | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 新建 |
| 16 |  | 与“i西安”APP的对接 | 新建 |
| 17 | 数据资源建设 | 数据资源建设 | 服务 |
| 18 | 运营服务 | “i西安”教育版客户端（定制） | 服务 |
| 19 |  | 高清直播间服务 | 服务 |
| 20 |  | 高清视频会议服务 | 服务 |
| 21 |  | 在线文档与知识库服务 | 服务 |
| 22 |  | 客户端应用功能服务 | 服务 |
| 23 |  | 客户端基础支撑服务 | 服务 |
| 24 |  | 面向局校的技术运营服务 | 服务 |

    - 分期目标

第一期（2024年），首先落地智慧教育大平台的四大中心能力，实现和主要应用系统的对接集成，打造服务融合的数字教育服务终端、实现对主要教育人群的服务体验升级。对接西安市的教育存量系统（教育电子地图系统、教育统计基础数据库等），同步地建设一批刚需场景的数字应用（包括数字化教学服务系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统等），推出一批支撑数字校园普惠需求的数字化服务（高清直播间、高清视频会议室、在线文档&知识库），从而实现对当前刚需的业务和管理场景有效支撑。

此外，还将依托于西安市一体化数字资源管理服务中枢平台提供的能力，系统梳理和建设全市教育数据清单和数据资源服务目录，结合首批应用的融合集成，跑通教育数据在市局、区县局和学校之间的共享和交换模式，为后续更多应用的数据对接提供服务标准。建设应用市场的集成标准和治理机制，为接下来的本地教育应用生态引入做好技术和机制的准备。

第二期（2025年），一方面强化数字教育服务终端对不同教育组织和人群的千人千面差异化服务能力、提升“i西安”教育版的服务体验水平。一方面扩大全市各类教育组织存量应用的对接范围和数量，并通过外部合作来丰富全市教育应用市场中优质应用的种类和数量。

此外，在数据开发治理方面，继续扩展教育主题库和专题库的建设，丰富面向不同教育人群的、更多场景的数据模型和分析看板，重点打造数字教育大脑应用系统，为融合AI的业务智能做好准备。

扩展数字化教学服务系统，增加作业设计管理的场景功能，包括课程方案设计、课程标准管理、学科教材管理、课时作业范本管理等，全面提升数字化教学服务水平。扩展学生健康管理系统的场景功能（学生传染病监测和预警、学生营养配餐管理、校园食堂食品安全管理系统、学生膳食摄入评估系统），扩展校园安全智能硬件试点校范围。推出一批区域示范教育局和示范校，并将有示范局校形成的最佳实践推向全市。到2026年初基本建成国内领先、在国际上有一定影响力的智慧教育区域治理样板，争创国家级示范区。

  - 总体建设任务与分期建设内容

    - 总体建设任务

西安市智慧教育大平台的总体建设任务分类几大类，具体如下：

1.应用支撑系统建设：包括组织中心、应用中心、数据中心的建设，以及客户端基础支撑服务。同时完成存量应用系统和智慧教育大平台的账户集成和数据对接（西安教育综合服务平台、西安市优质教育资源共享平台、西安教育统计基础数据库系统、西安市教育督导信息管理平台、西安市校园一键报警系统、西安市校园安全防控应急管理平台，实现与2个外部重要平台（国家智慧教育平台、陕西省智慧教育平台）的免登访问集成。

2.重点场景应用建设：包括数字化教学服务系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统和教育电子地图系统升级扩建/国产化适配改造/迁移、教育统计基础数据库系统升级扩建/国产化适配改造/迁移，以及数字教育大脑应用系统，还包括面向全市教育组织共享的高清直播间服务、高清视频会议室服务和在线文档&知识库服务。

3.客户服务端的建设：包括基于客户端基础服务的“i西安”教育版个性化定制、“i西安”教育版Web门户，以及配合“i西安”政务便民服务端打造教育领域公共服务需要的小程序建设。

4.数据资源类的开发建设：依托于西安市一体化数字资源管理服务中枢平台的公共服务，结合存量应用和新建应用的数据资源，进行系统地教育数据资源治理，形成严谨清晰的数据库表资产，并结合业务需求进行数据模型的建设、系统集成工作。

5.配套体系的建设：围绕信息安全体系将进行平台的密码方案设计和评测、三级等保测评和达标。围绕标准规范体系将进行业务、数据、管理、安全和技术等方面的标准规范建设和推行。最后在运维保障、面向局校的技术运营服务方面也将逐步沉淀并形成一套完善有效的制度和方法。

6.运营服务：利用客户端基础服务个性化设计与开发、面向不同人群的客户端服务工作台定制开发。面向全市学校提供高清直播间、高清视频会议室的共享服务和在线文档和知识库工具，帮助学校的教研、培训、公开课的数字化工具支撑。采购面向局校的技术运营服务，保障整个西安市智慧教育大平台项目运营。

    - 分期建设任务

第一期（2024年）的建设任务如下表所示：

一期建设任务表

| 大类 | 系统名称 | 一期（2024） |
| --- | --- | --- |
| 应用系统 | 数字化教学服务系统 | 数字化教学服务系统是一个集成了教材、课件、教案、试卷、作业等各类教学资源的平台，通过网络技术实现资源的统一管理、调度和利用。该系统旨在提高教学机构的教学质量和效率，实现教学资源的共享和协作。 |
|  | 学生健康管理系统 | 西安市学生健康管理云平台，学生健康体检管理系统，学生视力健康管理系统。 |
|  | 校园综合管理系统 | 安保工作管理系统、卫生防疫管理系统、消防巡检系统、安全检查整改系统、安全台账系统、人脸出入管控系统、视觉分析系统、班级智能巡课安全管理系统、大数据可视化展示和预警平台； 10个试点校硬件：校门安全管理系统、智慧班牌、校园电梯管控。 |
|  | 学前教育管理信息系统 | 学前教育机构与幼儿园管理服务系统，学前教育督导检查系统，学前教育信息采集与上报系统，学前教育机构等级评估，调研评价系统。学前教育主题数据库，亚行项目结果指标完成度监测，学前教育招生报名系统 |
|  | 教师全息画像系统 | 全息搜索，教师群体分析，档案管理，教师评价，教师数据采集终端。 |
|  | 师生信息素养提升实践活动系统 | 为全市各级师生信息素提升活动、以及各类教育在线的活动赛事提供数字化管理和服务工具，提高活动和赛事的运转效率和教育用户的体验。 |
|  | 数字教育大脑应用系统 | 建设教育数据资产服务模块。 |
|  | 教育电子地图系统升级扩建/国产化适配/迁移 | 对教育电子地图系统进行必要的功能扩建，对教育电子地图系统管理端、PAD端、小程序端功能进行适应性升级改造，将西安市最新教育基础信息与城市地理信息融为一体。 |
|  | 教育统计基础数据库系统升级扩建/国产化适配/迁移 | 教育统计基础数据库系统升级扩建主要涵盖经验校验说明管理，预警数据管理，统计数据汇审管理，教育部年报终稿数据解析，教育事业发展情况报告生成，部门统计报表生成，教育统计数据分析管理，教育事业统计年鉴生成。 |
| 应用支撑系统 | 组织中心 | 组织中心开发建设。 |
|  | 应用中心 | 应用中心开发建设。 |
|  | 数据中心 | 建设教育数据开放共享、“i西安“教育版客户端数据同步模块。 |
| 服务终端 | “i西安”教育版客户端 | 初步建设适配于各类主流手机操作系统的教育版客户端。 |
|  | “i西安”教育版Web门户 | 建设包括首页，区县、科室、学校站群门户系统，便民公共服务系统，管理后台，客户端H5版等模块的网站。 |
| 数据资源建设 | 数据资源建设 | 对现有7个存量市级教育业务系统和5个新建业务系统数据进行开发接入和治理，建设4个基础库和9个主题库，完成30个数据接口和10个共享中间库的建设。 |
| 运营服务 | 软件运营服务 | 基于“i西安”教育版客户端基础工具的个性化设计与开发、面向不同人群的客户端服务工作台定制开发。面向全市学校提供高清直播间、高清视频会议室的共享服务和在线文档和知识库工具，帮助学校的教研、培训、公开课的数字化工具支撑。 |
|  | 面向局校的技术运营服务 | 基于智慧教育大平台对外提供的应用集成接入、数据回流和服务、组织和账户集成等服务，面向全市所有的中小学和各级教育局提供持续、专业的技术运营服务，以促进全市各类教育组织在大平台上的有序、深度落地使用。 |

第二期（2025年）的建设任务如下表所示：

二期建设任务表

| 大类 | 系统名称 | 二期（2025） |
| --- | --- | --- |
| 应用系统 | 数字化教学服务系统 | 续建作业设计管理的场景功能，包括课程方案设计、课程标准管理、学科教材管理、课时作业范本管理等，全面提升数字化教学服务水平。 |
|  | 学生健康管理系统 | 续建4个模块：校园食堂食品安全管理、学生膳食摄入评估，学校传染病监测预警管理、学生营养配餐管理。 |
|  | 校园综合管理系统 | 续建10个试点校硬件：校门安全管理系统、智慧班牌、校园电梯管控。 |
|  | 数字教育大脑应用系统 | 续建教育数据分析报表模块，建设教育数据分析大屏模块和8个主题大屏。 |
| 应用支撑系统 | 数据中心 | 续建建设教育数据上报回流模块。 |
| 服务终端 | “i西安”教育版客户端 | 继续优化、开发“i西安”教育版客户端。 |
|  | “i西安”便民服务端教育专区小程序 | 配合“i安”便民服务端的规划，开发教育专区小程序，实现面向社会大众的教育公共事项的服务。 |
|  | 与“i西安”APP的对接 | 西安市教育局与“i西安”APP的集成主要分为两大方面，其一是市教育局行政工作人员常用的应用向“i西安”政务协同版客户端的集成，方便行政人员在“i西安”中高效地一站式办公；其二是市教育局面向全市民众需要提供的教育政务服务和相关应用向“i西安”便民政务服务版客户端的集成，方便广大市民通过“i西安”即可使用相关的服务、办理相关事项。 |
| 数据资源建设 | 数据资源建设 | 扩展数据治理范围和深度，完成5个新专题库的开发、5个重要模型的开发和一批上报数据表的开发。 |
| 运营服务 | 软件运营服务 | 基于“i西安”教育版客户端基础工具的个性化设计与开发、面向不同人群的客户端服务工作台定制开发。面向全市学校提供高清直播间、高清视频会议室的共享服务和在线文档和知识库工具，帮助学校的教研、培训、公开课的数字化工具支撑。 |
|  | 面向局校的技术运营服务 | 基于智慧教育大平台对外提供的应用集成接入、数据回流和服务、组织和账户集成等服务，面向全市所有的中小学和各级教育局提供持续、专业的技术运营服务，以促进全市各类教育组织在大平台上的有序、深度落地使用。 |

  - 系统总体结构和逻辑结构

    - 系统架构

为提高智慧教育大平台整体的可扩展性、可靠性和可用性，本项目采用分布式架构；用户可通过互联网、教育网访问智慧教育大平台中相关应用，包括四大中心等，同时组织中心、数据中心、应用中心等应用服务软件采用分布式应用服务管理及计算资源，共享对象存储、消息队列、配置管理、数据库、分布式调度、关系型数据库、流程引擎等，避免资源重复建设，满足西安市智慧教育大平台处理大数据量、高并发和高可用性的场景。

本系统建设内容从层次上分为用户层、展示层、应用层、应用支撑层、数据资源层和基础设施层；从体系上又可以分为标准规范体系、信息安全体系、运维保障体系。其中：

1.用户层：主要涵盖了西安市教育局、西安市各区县教育局、西安市校园管理工作人员、教师、学生和学生家长。

2.展示层：一期要建设的是“i西安”教育版客户端和“i西安”教育版web门户，二期要建设的有“i西安”便民服务端教育专区小程序。

3.应用层：一期要建设的内容有数字教育大脑应用（教育数据资产服务）、学生健康管理系统（体检管理和视力管理）、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统、数字化教学服务系统，以及高清直播间、高清视频会议室和在线文档知识库的持续服务等。此外还需要对存量的教育电子地图系统和教育统计基础数据库系统进行国产化适配、迁移和升级扩建。

二期要建设的内容是数字化教学服务系统续建（作业设计管理）、学生健康管理系统的续建（传染病管理、营养配餐管理、食品安全管理和膳食摄入管理）、数字教育大脑应用系统的续建（教育数据分析报表和教育数据分析大屏），以及高清直播间、高清视频会议室和在线文档知识库的持续服务。

4.应用支撑层：一期建设内容有组织中心中、应用中心中、数据中心（教育数据开放共享和“i西安”教育版客户端数据同步子系统），采购客户端基础支撑云服务。二期续建数据中心，增加教育数据上报回流功能。

5.数据资源层：复用西安市一体化数字资源管理服务中枢平台的服务，进行数据开发治理和计算存储。一期对接应用原始库、建设基础库和部分主题库，

二期建设更多主题库和专题库、进行数据分析模型开发。

6.基础设施层：使用西安市的公共服务的西安市信创政务云和电子政务外网以及互联网进行交互。

7.标准规范体系：结合业务需求制定相关的业务标准、数据标准、管理标准、安全标准和技术标准，来实现完整的标准规范体系。

8.安全管理体系：复用西安市现有的密码应用服务，进行密码应用测评和等级保护测评。

9.运维保障体系：建立严格的运维操作规程、变更管理和审计日志记录制度。

总体架构图

    - 数据架构

数据架构图

数据整体的架构涉及从三种类型进行落地，分别为数据服务、数据处理和数据对接。

数据服务：数据服务在整个项目一期和二期的建设中都包含业务系统数据治理、共享中间库设计、标准主题库设计和数据共享接口设计。

数据开发：包含专题库建设（教育资源投入分析专题库、教学质量均衡专题库、师资教育均衡专题库、入园入学分析专题库和学校发展水平检测专题库等等），主题库的建设（教育局主题库、学校主题库、教师主题库和学生主题库等等），基础库的建设（教育局基础库、学校基础库、教师基础库、学生基础库等等），原始库的对接（综合管理数据库、学前教育数据库、学生健康数据库和教师画像数据库等）。

数据处理：复用西安市的一体化数据资源管理服务中枢平台的公共服务。

数据对接：数据对接分为市内对接和市外对接。市内对接包括数字化教学服务系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统、学生健康管理系统，教育综合服务平台、教育督导信息管理平台、教育电子地图系统、校园一键报警系统、校园安全防控应急管理平台、教育统计基础数据库系统的数据对接。市外对接包含横向市级部门数据对接、各区县教育系统对接和其他系统对接。

    - 技术架构

技术架构从层次方面主要分为展示层、应用层、应用支撑层、数据资源层和基础设施层组成。

1、基础设施层是依托西安市政务云提供的云环境，主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、容器、块存储等技术，虚拟化平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的部署场景，为西安市智慧教育大平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。另外在备份和密码部分也是依托政务云提供的资源。

2、数据资源层是各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的资源服务。这里使用的RDS是高性能云分布式数据库,可以提供高吞吐、大存储、低延时、易扩展和超高可用的云时代数据库服务，再利用Redis实现数据的持久化，系统中的超大规模数据的存储会使用NoSQL数据库技术。这里还应用了SLS日志服务技术和Kafka技术。

3、应用支撑层：这里通过Spring Boot、Spring MVC多种技术系统框架降低了代码的冗余性，提高了解耦性，OIDC和RBAC技术保证用户身份认证的安全性和高速响应，SchedulerX技术提高分布式任务调度的高可用和可视化，Kubernetes容器编排平台提供了应用部署、规划、更新、维护的一套完整机制，RocketMQ和Nginx中间件的应用更加确保系统的稳定性和高效性，activiti工作流引擎保障了各个业务流程在流转过程中的隔离性。Log4j日志技术更加方便和后期系统运行过程中排查突发状况。

4、应用层：Spring Boot、Spring MVC、Spring Cloud、SpringWebFlux、Elasticsearch搜索引擎提高了搜索的性能和拓展性，还用到了Gradle、Log4j、RocketMQ、OCR、EasyExcle、AMQP。

5、展示层：React、Vue、Axios、Webpack、HTML、CSS。

技术架构图

    - 网络拓扑

网络拓扑图

本项目中建设类型的应用系统全部部署在西安信创政务云外网环境中，包括支撑系统和大部分统建应用系统；服务租赁类的应用（移动端客户端、数字校园基础应用群中的音视频服务）在服务方的互联网端直接向教育用户提供服务、产生的目标数据通过数据自动上报实现T+1回流到智慧教育大平台的数据仓。

在信创政务云外网中，分为互联网区和外网区：互联网区主要部署“i西安”教育版Web门户、“i西安”便民服务端教育专区小程序，以及代理面向师生的各类应用的跳转服务；政务外网区部署教育相关业务应用系统，以满足安全规格的要求。

    - 部署架构

部署架构图

在西安市信创政务云的外网区服务器上部署核心应用如数字教育大脑应用系统、“i西安”教育版Web门户、数字化教学服务系统、师生信息素养提升实践活动系统、校园综合管理系统、教师全息画像系统、学生健康管理系统、学前教育管理系统、组织中心、应用中心、数据中心、教育统计基础数据库系统、教育电子地图系统等。在信创政务云的互联网区部署的“i西安”便民服务端教育专区小程序、“i西安”教育版Web门户。

城域网核心交换机连接互通政务外网外联区和政务网接入区，其中政务外网外联区中通过专网接入到专线交换机和防火墙，访问到省教育厅和市/区县教育居。互联网接入区中通过防火墙和负载均衡以及抗DDOS等保护直接连通到各个用户角色。

    - 路由设计

智慧教育大平台计划使用微服务网关组件实现服务路由，微服务网关组件相当于是设备、HTTP和反向代理web服务器流应用的所有请求的前门。使用微服务网关组件服务集群作为服务网关，将请求进行服务路由。通过服务路由的功能，在对外提供服务的时候，只需要通过暴露微服务网关组件中配置的调用地址就可以让调用方统一的来访问的服务，而不需要了解具体提供服务的主机信息。

通过微服务基础服务目录功能，选择微服务网关组件服务集群，选择集群的容器实例大小和容器数量，一键创建微服务网关组件集群，平台会自动将微服务网关组件的容器pod自动挂载到负载均衡器中，并为微服务网关组件集群分配域名用于访问集群，并把DNS纪录增加到DNS中，同时微服务网关组件的集群容器pod会想集群注册自己的Pod IP等信息，完成服务注册。

通过微服务基础服务平台，配置微服务网关组件集群的路由规则，更新到微服务网关组件集群。服务的外部用户可以通过微服务网关组件集群的路由配置规则实现对内部服务提供者的服务访问。

平台路由设计架构图

    - 系统内外部关联图

系统内外部关联图

1.存量应用、新建应用和系统的关系

存量：在国家整体政策下已经推进了部分教育的进程，这为教育行业智能化、信息化、数字化的推进打下了坚实的基础，西安市智慧教育大平台将会承上启下，对存量引用做一个整合集成，继续保留其实用功能，并且直接就可以转化现有数据和基础用户群体。其中教育统计基础数据库系统和教育电子地图系统还将进行升级改造/国产化适配/数据迁移等工作。

新建：在西安市智慧教育大平台项目中，新建的应用包含西安数字教育大脑、数字化教学服务系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统、“i西安”教育版客户端服务（运营服务），“i西安”教育版web门户，“i西安”便民服务端教育专区小程序和SaaS服务有高清直播间、高清视频会议室、在线文档和知识库。这些新建的应用和服务是西安市智慧教育大平台最核心的功能，从校园安全、学生健康、教师提升等多方面、多维度、全面化的推荐和教育行业的改革。

2.与上级组织的关系：

西安市智慧教育大平台向上对接国家智慧教育公共服务平台、陕西省教育大平台、“i西安”政务便民服务端、西安市一体化数字资源管理服务中枢平台和西安市统一密码服务平台。

3.与下级组织的关系：

西安市智慧教育大平台向下和西安市各区县教育平台/数仓、部分市直学校数据平台和部分区县级学校数据平台实现对接，主要对接方式为向下级平台和应用提供统一账户接入的服务、数据上报清单和通道，从而方便下级组织的数据高效分享给市级智慧教育大平台。

知识产权要求

本项目建设中中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、建设模式、运作模式等，但不限于上述形式）归招标人所有。建设方向招标人交付的信息系统已享有知识产权的，建设方应事先申明并保证招标人在许可范围内合理使用。

本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归招标人所有。

未经招标人书面同意，建设方方及其合作方不得以任何形式自行申请。

建设方不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经招标人书面同意，建设方不得以任何形式提供或出售给其他单位使用。若发生侵害行为，中标人则全额赔付招标人本项目中标金额以及中标人通过侵害行为获得的全部收益。没有招标人明示的书面同意，建设方不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

建设方提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由中标人承担，招标人不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

- 一期项目建设方案

  - 建设目标、规模与内容

    - 建设目标

第一期建设目标旨在初步落地西安智慧教育大平台的核心能力，并推动主要应用系统的对接和集成，以满足教育管理和服务的刚需。具体目标包括：

1.数字基座能力建设：实现组织中心、应用中心、数据中心等三大中心的初步建设，确保基础设施的完备性和稳定性，以及相关配套的业务和运营的规范和标准。

2.服务融合的数字客户端和门户：推出“i西安”教育版客户端和Web门户，提供便捷的“局-校-家”沟通和办公协同入口，确保教育用户能够灵活便捷地访问教育服务，打造“i西安”教育口碑。

3.重点管理场景的数字支撑和痛点解决：面向学生健康管理、教师发展管理、校园风险管理和学前业务管理等急迫的一批重点场景，落地对应的应用系统，为业务和管理提供有效支撑。

4.数据资源治理和数据服务闭环的打通：通过开展深入的数据治理，以及数据服务门户的建设，形成从数据流入到以结果提供服务输入的数据服务闭环流程。

通过以上措施，第一期将奠定西安教育数字化转型的基础，为二期阶段的深化和拓展打下坚实基础。

    - 建设规模

本项目建设规模的仍然是覆盖西安市各级各类学校组织段和教育用户，相比一期更加侧重教育组织和用户在大平台和客户端上的应用使用种类和深度。

本期集成的对象主要为“i西安”APP、陕西教育大平台的基础两个外部重点平台。应用系统方面均为基于一期部分应用的升级扩展，包括数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统和校园综合管理系统。

本期建设规模将服务于西安全市的各级区、县的幼儿园、小学、初中、高中、中职、特殊和专门学校共计3700余所。涵盖的用户组织群体有市、区县教育局、学校管理者、教师、学生、家长共计约500多万人。

集成的存量应用包含：西安教育综合服务平台、西安市优质教育资源共享平台、西安市教育督导信息管理平台、西安教育统计基础数据库系统、西安市校园一键报警系统、西安市校园安全防控应急管理平台、教育电子地图系统。打通的外部平台主要是国家智慧教育公共服务平台。

新建应用包含：数字化教学服务系统、数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统、教师全息画像系统、学前教育管理信息系统、校园综合管理系统、师生信息素养提升实践活动系统。升级扩建：教育电子地图系统、教育统计基础数据库系统。

新建的应用支撑系统包括组织中心、应用中心、数据中心。

需要租用的服务主要包括第三方客户端标准服务和开放接口服务，高清的音视频会议室和直播间服务，以及大容量的协同文档与知识库服务。

    - 建设内容

第一期的具体建设内容包括：

1.建设组织中心、应用中心、数据中心，同步进行和外部系统的集成对接。

2.“i西安”教育版客户端开发和web门户建设：客户端APP基础服务框架和开放能力开发建设，进行个性化的定制和开放，形成“i西安”教育版客户端，为全市各类学校和各级教育局提供“局-校-家”沟通和办公协同的统一访问入口，以提升教育服务的便捷性和效率。

3.建设首批数字应用：包括数字化教学服务系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统，升级扩展教育电子地图系统和教育统计基础数据库系统，以满足市局相关业务部门和全市对应垂直业务领域的管理和服务需求。

4.数据治理工作：对存量的系统数据和本期新建的系统进行数据对接与治理，形成基础库表，形成数据资源编目

5.启动数字教育大脑建设：结合本期内的数据治理结果，形成第一批可面向教育组织的数据服务，通过教育数据资产服务门户对外呈现。

6.建立应用市场的相关机制和规范：初步建立全市教育应用市场的集成标准和治理机制，为各方的教育应用接入、集成、上架和服务教育组织完成试点和模式的落地。

  - 标准规范建设内容

    - 学生健康管理系统

《学生健康体检数据采集上报流程标准》

《学生视力筛查数据采集规范》

    - 校园综合管理系统

校园安全巡检标准规范：明确巡检计划创建、巡检点位二维码生成、巡检结果整理分析等方面的要求，确保校园安全巡检工作的规范化、系统化。

人员出入管控标准规范：规定校园人脸识别道闸出入控制功能的实施要求，包括校端设备与市级智慧教育大平台之间的功能偶合、通行规范的设置等，以实现人员出入的精细化管控。

学生出入管理规范：详细说明校门人脸识别道闸的管理要求，包括进出规则设定、时间段控制、人脸识别等方面的实施细节，确保学生出入管理的有效性和安全性。

访客管理规范：规定访客预约和登记功能的操作流程，包括学校审批同意、临时访问权限分配、访客信息记录和追踪等方面的要求，以提高访客管理的效率和准确性。

安全台账标准规范：明确安全台账的记录和管理要求，包括事故发生时间、地点、描述以及相关责任人的记录，以及对安全事件进行分类和统计的规定，以便于学校管理人员进行事后分析和改进措施的制定。

    - 学前教育管理信息系统

利用大数据、人工智能、云计算等现代技术，建立涵盖“学前教育综合数据中心基础数据接入”“学前教育驾驶舱构建”“八个学前教育应用系统统一建设”的学前教育管理信息系统，为教育主管单位提供全市幼儿园与学前教育机构各类信息采集与分析、招生管理、办园规范监管、督导评价管理、学前教育数字资源建设、家庭信息公开等应用系统，通过各应用系统使全市幼儿园与学前教育机构的各类学前业务数据的学前统一接入与统一管理，实现全市学前教育大数据得以规范化统一管理，服务各级各类学前教育主管单位监督管理与科学决策，提升学前教育的管理与决策能力。

本项目将建成以“统一标准、集中采集、实时监测、智能决策”为特征的现代化市级学前教育信息平台。通过以数据驱动政策制定、以数据推动政策执行、以数据监测评价政策成效的数字化治理机制，提高学前教育治理能力和治理水平。

市级学前教育管理信息系统将解决全市幼儿园招生入园等信息统计不全，各幼儿园保教与安全监督不及时，各类学前教育机构办学质量监管困难，学前教育资源分配不均等问题。同时，平台建设后，各级区县教育局将能够通过统一账户登录统一访问，根据各自权限上报与查看所辖学前教育大数据，解决各类学前教育应用系统互不相通造成建设重复，以及学前教育大数据缺少统一治理、统一标准等问题。

《教育部关于印发幼儿园办园行为督导评估办法的通知》（教督〔2017〕7号）

《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）

《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（2018年11月）

《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（教基〔2021〕4号）

《教育部等九部门印发“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）

《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）

《教育部关于印发幼儿园保育教育质量评估指南的通知》（教基〔2022〕1号）

以上国家战略为本项目提供了导向指引。

《陕西省人民政府教育督导委员会关于印发陕西省县域学前教育普及普惠督导评估工作实施方案的通知》（陕政教督〔2020〕1号）

《陕西省教育厅等九部门关于印发“十四五”陕西学前教育发展提升行动计划的通知》（陕教〔2022〕39号）

《西安市学前教育发展规划（2019—2025年）》（市政办发〔2020〕20号）

以上省市政策规划为本项目建设初衷、建设目标与建设内容等指明了实施策略与规划。

    - 教师全息画像系统

区域教师全息画像的建设遵循以下行业标准及规范：

《中小学数字校园建设规范（试行）》（教技【2018】5号）

《教育信息化2.0行动计划》（教技【2018】6号）

《教育部关于数字教育资源公共服务体系建设与应用的指导意见》（教技【2018】7号）

《基础教育教学资源元数据规范》（教技【2002】3号）

    - 师生信息素养提升实践活动系统

师生信息素养提升活动系统的实施，探索建立《师生信息素养活动指导》、《活动比赛标准化流程指导办法》。

1.编码规范

命名约定：定义变量、函数、类、模块等的命名规则，如使用驼峰命名法或下划线命名法。

代码风格：规定缩进、空格、注释、代码块等的格式和风格。

编程约定：明确使用的编程语言版本、库或框架的使用规范等。

2.文档编写规范

文档结构：定义需求文档、设计文档、用户手册、测试报告等的结构和内容要求。

文档格式：规定使用的文档格式，如Word、Markdown、PDF等。

文档更新与维护：制定文档的版本控制、更新和维护流程。

3.测试规范

测试策略：明确测试的类型（如单元测试、集成测试、系统测试等）和测试的方法（如黑盒测试、白盒测试等）。

测试用例设计：规定测试用例的编写要求，包括测试场景、测试步骤、预期结果等。

缺陷管理：定义缺陷的发现、报告、跟踪和关闭流程。

4.项目管理规范

项目流程：明确项目启动、需求分析、设计、开发、测试、部署、维护等阶段的管理流程。

团队协作：规定团队成员的协作方式、沟通渠道和任务分配机制。

版本控制：使用版本控制系统（如Git）来管理代码和文档的版本。

5.质量控制规范

代码审查：实施代码审查机制，确保代码质量和符合编码规范。

持续集成：使用持续集成工具，自动构建、测试和部署软件，及时发现和修复问题。

用户反馈处理：建立用户反馈收集和处理机制，及时响应并解决用户问题。

6.安全规范

安全策略：制定软件系统的安全策略，包括数据加密、用户认证、访问控制等。

漏洞管理：建立漏洞发现、报告、修复和验证的流程。

安全测试：实施安全测试，如渗透测试、漏洞扫描等，确保软件系统的安全性。

    - 统一教育基础数据规范

基于《教育管理信息教育管理基础代码》（JY/T1001—2012）、《教育管理信息教育管理基础信息》（JY/T1002—2012）、《教育管理信息教育行政管理信息》（JY/T1003—2012）、《教育管理信息普通中小学校管理信息》（JY/T1004—2012）、《教育管理信息教育统计信息》（JY/T1007—2012）等5个教育信息化相关标准，建设统一的教育基础数据规范，形成涵盖教育行业信息化数据的基础数据规范，针对基础数据和数据字典建立统一的数据标准，并根据实际需要进行扩展，实现平台内系统的基础数据统一管理和共享，提供统一教育基础数据规范文档。所有应用系统使用统一教育基础数据标准平台进行数据管理，打破数据孤岛，做到一数一源。

    - 统一教育资源元数据规范

建设统一的教育资源元数据数据规范，基础教育教学资源元数据规范是一系列用来指导基础教育教学资源描述、促进其共享、重用与快速寻找的规范，确定了基础教育教学资源元数据的数据模型，对资源数据进行结构化的描述和管理。元数据规范中定义了基础教育教学资源元数据的九大类别，包括通用、生存期、元数据、技术、教育、权利、关联、评价以及分类系统，并分别对每个类别进行了子元素定义和值定义，通过定义的元素及元素取值来描述资源数据的内容、特征和属性，形成教育教学资源的属性描述文件，达到对资源的组织、分类、查找、使用等目的。资源文件和资源属性描述文件被同样遵循基础教育教资源元数据标准的资源应用接受，方便了资源的交换，提供统一教育资源元数据规范文档。

资源元数据标准是系统资源建设的基础环境，资源元数据基于国家最新基础教育资源元数据规范，形成涵盖教育行业信息化数据的基础资源元数据规范，建立了资源数据的统一标准，后期可以根据实际需要进行自定义的扩展，实现了资源元数据的统一管理和共享，为平台后续的资源引入和资源交换建立基础。

    - 统一教育身份认证规范

建设统一的身份认证规范，统一身份认证规范基于企业级的认证和授权协议技术，支持OAUTH2.0协议，采用统一认证和授权机制，同一用户访问不同应用中的受保护资源，只需要登录一次，即通过一个应用中的安全验证后，再访问其他应用中的受保护资源时，不再需要重新登录验证。统一身份认证提供登录接口、统一登录界面、统一授权界面等多种登录方式，支持B/S、C/S、移动端等多种模式的系统接入，提供统一的用户身份认证和登录审计日志服务，成为统一入口，同时提供统一的日志审计服务为各应用系统提供查询统计功能，对用户的使用情况可及时掌握。本次建设中将采用西安市教育数据大平台提供统一身份认证规范文档作为身份认证规范。

    - 统一教育开放接口规范

建设统一的接口规范，采用统一的对外数据标准、数据字典，针对用户会话信息、用户基本信息、机构基本信息、班级基本信息、用户关系信息、Oauth授权、资源编目、资源信息、统一消息、页面公共头尾等接口服务和能力，定义了统一的对外开放接口规范，包括接口分类、接口描述、接口参数、接口定义以及接口返回码等，通过定义开放API的标准来对第三方应用提供商进行指导，包括在设计、开发、使用等不同阶段上对API的理解，第三方应用提供商通过服务网关可以申请应用接入所需的开放接口，另外本规范也可以在一定程度上指导各应用系统API的设计和开发等，提供统一开放接口规范文档。

    - 统一的数据交换规范

建设统一的数据交换规范，统一数据交换规范是依据我国教育管理信息系统之间互操作的解决方案教育管理信息系统互操作框架（EMIF）建立，针对数据提供方和数据使用方所制定的技术规范，旨在建立数据交换的标准，使框架内的所有系统在进行数据层整合时，要实现这些规范，并严格按照规范进行数据交换。解决当前缺乏教育管理信息系统的标准，造成了极大的数据冗余和资源浪费，难以实现资源共享与数据交换。而仅仅对数据进行标准化，并不能从根本上解决不同系统之间数据交换的问题。通过定义数据报文标准和数据交换流程来对开发者进行指导，它主要适用于基础平台开发者和第三方应用开发者，满足数据的交换和数据层对接需求，提供统一数据交换规范文档。

    - 统一教育应用接入规范

建设统一的应用接入规范，应用接入规范基于服务体系枢纽环境的系统操作，定义了应用接入的相关流程和需要遵循的标准，包括开发者的注册、接口的申请、应用的汇聚规范、定价规范、上线规范和审核规范，包括注册流程、汇聚流程、接口使用流程、接口调试、上线流程、审核流程等，通过这个规范可以定义教育资源超市汇聚应用的基本流程准则和展示要求，同时对服务提供商的服务对接提供技术支撑，对管理者提供管理上的规范指导。开发者通过应用接入规范可以自主完成应用的接入和调试，提供统一应用接入规范文档。

    - 统一教育大数据采集规范

建设统一的大数据采集规范，大数据采集遵从xAPI（ExperenceAPI）标准。该规范定义了学习过程的“活动流（ActivityStream）”。xAPI规范是一种简单的、轻量级的、开放的技术规范。可以让任何被许可的参与者存储和检索可扩展的学习记录、学习者信息和学习经历档案。通过该规范可以统一各种教育应用的数据接入，实现教育数据的整合，同时也有利于教育大数据的分析挖掘的实现，提供统一应用大数据采集规范文。

    - “i西安”教育版Web门户

“i西安”教育版web门户的目标与范围，选用前后端分离的技术架构实现系统模块化、高可用和可扩展性；制定严格的编码规范、测试标准及CI/CD流程，确保软件工程过程的高效与可控；统一用户体验设计，规范功能模块与API接口，关注数据安全与隐私保护，设定性能基准并实施优化策略，建立内容管理体系，严格执行测试与质量控制，设立完善的运维管理规范与监控体系，确保系统稳定运行；同时，严守国家法律法规与行业规定，充分考虑系统未来的可扩展性与可持续发展，旨在通过全面而细致的规范化建设，打造具备优质用户体验、高度安全稳定且能够灵活适应业务发展的门户应用。

一期web门户的主要建设内容包括西安市首页门户系统，各区县、科室和学校门户系统，便民公共服务系统、门户管理后台和移动端H5，面向平台用户提供一站式的公告通知，新闻资讯，友情链接和信息检索及搜索服务。

  - 数据库设计

在统一的数据标准下建立数据库，并且要建立起对数据库的管理、维护、更新和使用的长效管理机制，使数据库能够不断的扩展、完善，保证数据的一致性、时效性和准确性，为整个信息资源的规划和建设奠定一个良好的基础，确保智慧教育大平台建设的顺利进行。

数据库中的表、字段、映射字段采用统一的命名规范，统一常用字段数据类型及名称降低开发维护代价，制定严格的数据库设计修改流程保证产品的稳定和易维护。

    - 信息资源分析

本项目涉及的信息按照信息表示方式分为两大类：即结构化数据和非结构化数据。

1.结构化数据

结构化数据主要是指存储在数据库里，可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。

2.非结构化数据

非结构化数据是指不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据，包括各类办公文档、文本、图片、VR视图等。

（1）因不具备在线报送条件而提供的各类纸质文件扫描件。

（2）导入系统的pdf、word等格式的附件。

（3）业务办理中产生的图片信息等。

按照信息来源，主要包括：

1.填报信息资源

填报信息资源主要是指各级单位和个人自主填报的业务信息，此类信息将作为智慧教育大平台系统的补充资源。

2.第三方系统信息资源

其他系统信息资源主要是指从市级其他政府部门等第三方信息系统获取的信息资源。

    - 设计原则与方式

1.采用关系型数据库存储建模

目前，主流的信息存储是采用关系型数据库管理系统对信息进行存储管理，它具有工业化程度高、经济高效的特点。因此，信息目录及其元数据的存储需要使用已有的关系型数据库进行存储。

2.概念模型的设计方式

可按照业务管理规定建立起符合其概念模型的信息数据库结构。概念数据模型。是一个高层次的数据模型。定义了重要的业务概念和彼此的关系。主要解决核心的业务问题。由核心的数据实体或其集合，以及实体间的业务关系组成。一般来说，在进行系统设计与开发之前，往往就核心的业务概念及其关系（即概念模型）已经达成一致。

3.逻辑模型的设计方式

面对许可审批指标项的扩展和灵活性，依据教育信息指标业务规则，建立逻辑模型。逻辑模型依据业务规则建立的，模型内的关系就是业务的运行规则，一般应满足第三范式。

逻辑数据模型。

对概念数据模型的进一步分解和细化。描述实体、属性以及实体关系。

主要解决细节的业务问题。设计时一般遵从“第三范式”以达到最小的数据冗余。

系统设计时，根据已有的概念模型，与业务人员一起，直接进行逻辑模型的设计。

4.物理模型的设计方式

描述模型实体的细节，对数据冗余与性能进行平衡。主要解决细节的技术问题（数据库的物理实现）。需要考虑所使用的数据库产品、字段类型、长度、索引等因素。必须首先确定数据库平台和应用程序的架构。

逻辑模型设计完成之后，再根据所选的数据库产品及其他因素，进行物理模型的设计。

    - 性能保障要求

由于系统查询峰值笔数较高，可能形成系统瓶颈。解决该问题的核心是数据库的合理设计以及利用集群技术进行负载均衡。

数据库集群技术用来在集群环境下实现多机共享数据库，允许群集系统或并行系统中的多个节点共享同一物理数据库，保证应用的高可用性以及数据访问的并行处理及均分负载，使数据库在故障时能够容错和无断点恢复。

服务器中某节点失效，透明的应用程序容错把用户自动转接到另一节点上继续运行。进程的失效可以转移到另一节点上去，通过适当的配置，可以指定所有查询都在客户端进行缓存，这样可以在转移后的节点上重新设置。同时，还可以在没有失效时预先与容错节点建立一个连接，减少容错时在连接上所花的时间。

另外，系统所提供的在线查询，除了一种简单输入条件查询外，还有一种是分析海量数据的查询，基于多维条件查询和探索性查询，并发查询量大，适用于大量用户在线查询的联动监管信息、审批预警、趋势预测、辅助决策等专题示范应用。因此，数据库模型设计考虑了下面的技术点：

1.数据分仓。利用分仓技术对数据库大表进行按年月、地区分仓。

2.适当非规范化设计。利用数据库表非规范式模型设计，将源自不同表的类似数据进行归并，几个数据表合并到一个数据库系统表，这种合并可以大大提高查询性能，并且可以通过去除所需的连接而简化复杂的数据模型关系。

3.读写分离。将读多写少的字段与写多读少的字段分开存放于不同的表。按照磁盘的工作原理，磁盘是以扇区为单位存放数据的，并且有写缓冲、排队、延迟写入的特点。数据库是以记录为单位的，每次访问，总是将整行记录读入缓冲区，再依命令所需的字段从中筛选数据，组成返回的记录行。读写分离原则能显著改善磁盘和记录的缓存性能。

4.高频与低频字段分离原则。高频字段是指访问较频繁的字段，低频字段是指访问频度较低的字段。不管是高频字段还是低频字段，数据库总是读取整行记录，然后筛选。命令中不访问到的字段，同样要先读入内存。高低频分开存放，能减少记录行读入的字节数（写入也一样），减少不必要的读写。

5.面向查询的索引。根据提供的服务类型在相关数据表上建立索引以优化查询效率。

6.适当的数据颗粒度。采用面向分析型数据模型，提前将报告进行分析计算，存储在相应的数据库表中，减少查询时计算的时间。

7.将数据库数据的所有者和使用者分开，设置合理的访问数据的权限，建立相应的数据视图，提高数据安全性。

8.数据库产品支持。采用支持海量存取，I/O性能高，支持数据库分区、并行处理技术，并能与其他系统兼容性好的企业级数据库系统。不同种类的查询分别通过不同的数据库主机访问数据库，提高并发访问和I/O处理能力。

9.合理分布数据库文件。在优化数据库的物理配置同时，将不同的数据库文件分散在不同的磁盘上，减少磁盘I/O竞争，提高磁盘I/O效率。

    - 库表结构设计

数字化教学服务系统

- 1.表汇总

- （1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| KCJZ_KC | 课程表 |
| KCJZ_KC_CG | 课程表_成果表 |
| KCJZ_KC_CG_FJ | 课程表_附件表 |
| KCJZ_KC_XXJL | 课程表_学习记录 |
| KCJZ_KCLB | 课程类别 |
| BASE_JSGL | 教师关联表 |
| BASE_JSXX | 学生基本信息 |
| BASE_XQGL | 学期管理 |

2.表结构说明

（1）KCJZ_KC 课程表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCMC | VARCHAR(255) | 课程名称 |
| FM_URL | VARCHAR(255) | 封面URL |
| KCJJ | TEXT | 课程简介 |
| SSBM | VARCHAR(125) | 所属部门 |
| SJ | DATETIME | 时间 |
| KCNR | BLOB | 课程内容（自编时使用） |
| KCLX | VARCHAR(255) | 课程类型 |
| KC_URL | VARCHAR(1024) | 课程链接 |
| FL1 | VARCHAR(255) | 一级分类 |
| FL2 | VARCHAR(255) | 二级分类 |
| FL3 | VARCHAR(255) | 三级分类 |
| FL1MC | VARCHAR(255) | 一级分类名称 |
| FL2MC | VARCHAR(255) | 二级分类名称 |
| FL3MC | VARCHAR(255) | 三级分类名称 |
| KCNJ | VARCHAR(255) | 课程年级 |
| ZT | VARCHAR(1) | 状态 |
| SFGK | VARCHAR(1) | 是否公开课 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| ZDZT | VARCHAR(1) | 置顶状态 |

（2）KCJZ_KC_CG 课程表_成果表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCCG_MC | VARCHAR(255) | 课程成果名称 |
| FM_URL | VARCHAR(255) | 封面URL |
| KCCG_JJ | TEXT | 成果简介 |
| ZZ | VARCHAR(255) | 作者 |
| SSBM | VARCHAR(125) | 所属部门 |
| KCCG_SJ | DATETIME | 成果时间 |
| KCCG_URL | VARCHAR(255) | 成果URL |
| KCCG_LX | VARCHAR(1024) | 成果类型 |
| KCCG_NR | BLOB | 课程内容（自编时使用） |
| SFGK | VARCHAR(1) | 是否公开课 |
| ZT | VARCHAR(2) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| ZDZT | VARCHAR(1) | 置顶状态 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |

（3）KCJZ_KC_CG_FJ 课程表_附件表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCCG_ID | VARCHAR(64) | 课程成果ID |
| KCCGFJ_MC | VARCHAR(255) | 课程附件名称 |
| KCCGFJ_URL | VARCHAR(255) | 附件URL |
| KCCGFJ_MS | TEXT | 课程简介 |
| KCCGFJ_LX | VARCHAR(1024) | 课程附件类型 |
| KCCGFJ_FMURL | VARCHAR(255) | 视频封面url |
| KCCGFJ_M3U8 | VARCHAR(255) | 视频m3u8 |
| ZT | VARCHAR(2) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |

（4）KCJZ_KC_XXJL课程表_学习记录

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCFJID | VARCHAR(255) | 课程附件ID |
| KCFJ_URL | VARCHAR(255) | 课程URL |
| KCFJ_LX | VARCHAR(1024) | 课程附件类型 |
| ZSC | BIGINT | 总时长 |
| GKSC | BIGINT | 观看时长 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |

（5）KCJZ_KCLB课程类别

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| PARENT_ID | VARCHAR(64) | 父ID |
| MC | VARCHAR(255) | 名称 |
| BM | VARCHAR(255) | 编码 |
| JB | VARCHAR(255) | 级别 |
| PX | INT | 排序 |
| ZT | VARCHAR(255) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(500) | 描述 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| IZ_LEAF | BIT(1) | 是否有叶子节点: 1是0否 |

（6）BASE_JSGL 教师关联表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(32) | 主键 |
| JS_ID | VARCHAR(64) | 教师ID |
| JS_MC | VARCHAR(255) | 教师名称 |
| XK_ID | VARCHAR(64) | 学科ID |
| XK_MC | VARCHAR(64) | 学科名称 |
| BJ_ID | VARCHAR(64) | 班级ID |
| BJ_MC | VARCHAR(64) | 班级名称 |
| NJ_ID | VARCHAR(64) | 年级ID |
| NJ_MC | VARCHAR(64) | 年级名称 |
| XX_ID | VARCHAR(64) | 学校ID |
| XX_MC | VARCHAR(64) | 学校名称 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_ORG | VARCHAR(64) | 创建部门 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |
| UPDATE_ORG | VARCHAR(64) | 修改部门 |

（7）BASE_JSXX 学生基本信息

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| GH | VARCHAR(255) | 工号 |
| XM | VARCHAR(64) | 姓名 |
| SFZJH | VARCHAR(32) | 身份证件号 |
| PHONE | VARCHAR(32) | 手机号 |
| XX_ID | VARCHAR(64) | 学校ID |
| XX_MC | VARCHAR(64) | 学校名称 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_ORG | VARCHAR(64) | 创建部门 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |
| UPDATE_ORG | VARCHAR(64) | 修改部门 |

（8）BASE_XQGL学期管理

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | ID |
| NF | VARCHAR(64) | 年份 |
| XN | VARCHAR(64) | 学年 |
| XQBM | VARCHAR(64) | 学期 |
| XQMC | VARCHAR(64) | 学期名称 |
| SFDQXQ | VARCHAR(16) | 是否当前学期 |
| ZT | VARCHAR(64) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(255) | 备注 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |

      - 学生健康管理系统

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| Base_Project | 筛查项目信息表 |
| Base_Organ | 筛查单位信息表 |
| Vis_OrganSchool | 筛查学校对应信息表 |
| Base_Studnet | 学生信息表 |
| Vis_OrganProject | 筛查单位项目对应信息表 |
| Base_Doctor | 筛查医生信息表 |
| Vis_Checkdb | 历史筛查数据信息 |
| Vis_CheckPlan | 筛查计划信息表 |
| Base_Device | 筛查设备表 |
| Base_ProjectLimit | 筛查项目限制表 |
| Base_ProjectResult | 筛查项目结论表 |
| Vis_OrganDevice | 筛查单位设备对应表 |
| Vis_CheckTjnd | 筛查年度表 |
| Vis_PermitSchool | 区域默认筛查项目表 |

2.表结构说明

（1）Base_Project表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ProjectCode | varchar(50) | 筛查项目编码 |
| ProjectName | varchar(50) | 筛查项目名称 |
| ProjectType | varchar(50) | 筛查项目类型 |
| DeptId | varchar(50) | 科室ID |

（2）Base_Organ表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| Organbh | varchar(50) | 筛查单位编码 |
| OrganName | varchar(50) | 筛查单位名称 |
| LinkMan | varchar(50) | 联系人 |
| Address | varchar(200) | 地址 |

（3）Vis_OrganSchool表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| OrganId | varchar(50) | 筛查单位ID |
| SchoolId | varchar(50) | 学校ID |
| semeterNo | int | 筛查年度 |
| ScreeningFrequency | int | 筛查次数 |

（4）Base_Studnet表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| name | varchar(50) | 姓名 |
| sex | varchar(10) | 性别 |
| birthday | date | 出生日期 |

（5）Vis_OrganProject表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| OrganId | varchar(50) | 筛查单位ID |
| ProjectId | varchar(50) | 筛查项目ID |
| semeterNo | int | 筛查年度 |
| ScreeningFrequency | int | 筛查次数 |

（6）Vis_PermitSchool表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| SchoolId | nvarchar(50) | 学校ID |
| SchoolName | nvarchar(100) | 学校名称 |
| SchoolType | nvarchar(50) | 学校类型 |
| LinkMan | nvarchar(50) | 联系人 |
| OfficePhone | varchar(50) | 联系电话 |
| ... | ... | ... |

（7）Vis_Checkdb表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| semeterNo | int | 筛查年度 |
| ScreeningFrequency | int | 筛查次数 |
| SCHOOLNAME | varchar(50) | 学校名称 |
| XM | varchar(50) | 姓名 |
| LSL | float | 裸眼视力左 |
| RSL | float | 裸眼视力右 |
| LQJ | float | 球镜左 |
| RQJ | float | 球镜右 |

（8）Base_ProjectLimit表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ProjectId | nvarchar(50) | 项目ID |
| Sex | varchar(10) | 性别 |
| Age | int | 年龄 |
| MinValue | decimal(10,4) | 最小值 |
| MaxValue | decimal(10,4) | 最大值 |

（9）Base_ProjectResult表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| Id | varchar(50) | 主键 |
| Code | varchar(50) | 结论编码 |
| Name | nvarchar(100) | 结论名称 |
| ProjectId | varchar(50) | 项目ID |
| MainCode | varchar(50) | 对应主项目编码 |
| Remark | nvarchar(200) | 备注 |

（10）Vis_OrganDevice表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | varchar(50) | 主键 |
| OrganId | varchar(50) | 筛查单位ID |
| DeviceIds | varchar(200) | 设备Id |
| DeviceNames | nvarchar(500) | 设备名称 |
| IS_DISABLED | bit | 启用标记 |
| IS_DELETED | bit | 删除标记 |

      - 校园综合管理系统

- 1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| appcenter | 应用中心移动端配置 |
| appcenter_role | 应用中心角色 |
| appcenter_school | 网页端应用中心配置 |
| area_server | 区域配置 |
| black_white | 进出黑白名单 |
| car_record | 车牌进出记录 |
| card_pass_config | 车牌进出记录配置 |
| class_circle_likes | 班级圈点赞 |
| classhonor | 班级五项评比 |
| classinfo | 班级信息 |
| corporation | 课后活动 |
| corporation_detial | 课后活动详情 |
| corporation_sign | 课后活动签到 |
| corporation_student | 课后活动学生 |
| course | 课表 |
| coursetime | 课程时间 |
| coursetime_detial | 课程详情 |
| daily_check | 巡检内容 |
| daily_check_child | 巡检详情 |
| daily_check_config | 巡检配置 |
| daily_check_config_child | 巡检详情配置 |
| daily_check_config_point | 巡检点位 |
| daily_check_data | 巡检数据统计 |
| daily_check_maintaince | 安全隐患 |
| daily_check_night | 巡更 |
| data_detial | 数据详情 |
| data_title | 数据标题 |
| door_record | 进出记录 |
| door_record_today | 今日进出记录 |
| dorm | 宿舍号 |
| dorm_sign | 宿舍签到 |
| dorm_sign_time_config | 宿舍签到时间配置 |
| exam | 考试列表 |
| exam_detial | 考勤详情 |
| gallery | 安全活动相册 |
| gallery_photo | 相册照片 |
| halfway_apply | 中途离校 |
| halfway_reason | 中途离校理由 |
| keda_device | 门禁设备 |
| keda_down_error | 人脸下发失败 |
| keda_down_status | 人脸下发成功 |
| lcd_rel | 智能终端对应班级 |
| lcd_state | 智能终端状态 |
| lcdlist | 智能终端列表 |
| lcdonoff | 开关机 |
| leave_apply | 学生请假 |
| leave_reason | 请假原因 |
| leave_school_config | 请假配置 |
| leave_school_config_rel | 请假配置对应关系 |
| leave_teacher_apply | 教师请假 |
| maintaince | 报修 |
| message | 家庭留言 |
| morningcheck | 晨午检 |
| morningcheck_reason | 晨午检备注 |
| msgcenter | 消息中心 |
| msgcenter_type | 消息中心类型 |
| parent_arrvive_out | 家长是否到校 |
| parent_plate | 家长车牌 |
| parent_stu | 家长学生关系 |
| parent_user | 家长信息 |
| pic | 宣传图册 |
| pic_photo | 宣传图册图片 |
| question | 问卷调查 |
| question_answer | 问卷回复 |
| question_option | 问卷项 |
| question_title | 问卷标题 |
| school | 学校列表 |
| school_staff | 教职工 |
| sign_time_config | 教师签到配置 |
| stu_dorm | 学生宿舍 |
| stu_sign | 学生签到 |
| student | 学生列表 |
| student_msg | 学生给家长留言 |
| student_msg_parent | 家长给学生留言 |
| student_time_config | 学生签到时间配置 |
| sys_menu | 系统菜单 |
| sys_menu_btn | 系统按钮 |
| sys_role | 系统角色 |
| sys_role_rel | 角色和菜单关系 |
| sys_role_rel_user | 角色和用户关系 |
| sys_user | 用户列表 |
| teach_course_sign | 教师课程签到 |
| teacher_home_visit | 家访 |
| teacher_sign | 教师签到 |
| teacher_sign_time | 教师签到时间配置 |
| top_notice | 置顶消息 |
| user_plate | 教师车牌 |
| video | 宣传视频 |
| video_info | 视频信息 |
| video_item | 视频对应班级终端 |
| visitor | 访客列表 |
| visitor_door_rel | 访客对应门禁 |
| visitor_machine | 访客设备 |
| visitor_record | 访客记录 |

2.表结构说明

（1）appcenter_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(20) | 主键 |
| appid | int(20) | 应用id |
| schoolid | int(20) | 学校id |
| roleid | varchar(20) | 角色id |
| ... | ... | ... |

（2）black_white表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| guid | varchar(20) | 主键 |
| name | varchar(20) | 名称 |
| userid | varchar(20) | 用户id |
| type | int(20) | 0白名单1黑名单 |
| ... | ... | ... |

（3）brake_device表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| guid | varchar(20) | 主键 |
| sn | varchar(20) | 名称 |
| schoolid | int(20) | 用户id |
| remark | varchar(20) | 0白名单1黑名单 |
| ... | ... | ... |

（4）car_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(20) | 主键 |
| plateNo | varchar(20) | 车牌号码 |
| direction | int(20) | 0入场过车1出场过车 |
| passTime | varchar(20) | 通行时间 |
| ... | ... | ... |

（5）daily_check表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| guid | varchar(20) | 主键 |
| cguid | varchar(20) | 巡检guid |
| address | varchar(20) | 点位名称 |
| addtime | datetime(20) | 添加时间 |
| ... | ... | ... |

（6）daily_check_child表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| guid | varchar(20) | 主键 |
| pguid | varchar(20) | 巡检guid |
| cguid | varchar(20) | 配置子级guid |
| ... | ... | ... |

（7）daily_check_config表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| guid | varchar(20) | 主键 |
| schoolids | text(20) | 所属学校ids |
| title | varchar(20) | 巡检名称 |
| ctype | int(20) | 巡检类型；1：点位；2：设备；3：巡更 |
| ... | ... | ... |

      - 学前教育管理系统

- 1.表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| pre_edu_children | 学前教育幼儿库 |
| pre_edu_workers | 幼儿园职工库 |
| pre_edu_org | 学前教育组织机构管理 |
| pre_edu_parents | 幼儿家长库 |
| pre_edu_assets | 幼儿园资产管理 |
| pre_edu_business_count | 学前教育业务管理库 |
| pre_edu_user | 学前教育用户表 |
| pre_edu_role | 学前教育角色表 |
| pre_edu_power | 学前教育角色管理表 |
| pre_edu_busleader_org | 学前教育领导驾驶舱 |
| pre_edu_resources | 学前教育资源库 |
| pre_edu_indicator | 学前教育指标库 |
| pre_edu_report_data | 学前教育上报信息库 |
| pre_edu_supvn_check | 学前教育督导行为检查 |
| pre_edu_supvn_evaluate | 幼儿园规范办园行为评价表 |
| pre_edu_supvn_action | 幼儿园规范办园行为统计表 |
| pre_edu_supvn_supervision | 学前机构办学规范监督管理库 |
| pre_edu_info_kind | 信息采集与上报幼儿园申报表 |
| pre_edu_info_activity | 幼儿园游戏活动及改革提质专项申报 |
| pre_edu_info_class | 幼儿园课程建设与使用情况上报表 |
| pre_edu_home | 家园共育示范基地申报与评审表 |
| pre_edu_indicator_assment | 考评指标体系表 |
| pre_edu_kind_level_detail | 幼儿园等级评估明细表 |
| pre_edu_kind_level_RES | 幼儿园等级评估结果 |
| pre_edu_public_evaluate | 学前教育幼儿评价表 |
| pub_edu_signup | 园本资源目录表 |
| pub_edu_data | 园本资源数据表 |
| pre_edu_evaluate_task | 调研评价任务表 |
| pre_edu_evaluation_record | 调研评价记录跟踪表 |

2.表结构说明

（1）pre_edu_childs表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| CHILD_ID | VARCHAR(32) | 幼儿ID |
| CHILD_NAME | VARCHAR(255) | 幼儿名称 |
| CHILD_IDCARD | VARCHAR(255) | 幼儿身份证 |
| CHILD_BIRTHDATE | VARCHAR(255) | 幼儿初生日 |
| CHILD_SEX | VARCHAR(255) | 幼儿性别 |
| CHILD_ADDRESS | VARCHAR(255) | 家庭住址 |
| CHILD_DOMICILE | VARCHAR(255) | 户籍地址 |
| CHILD_FATHER | VARCHAR(255) | 父亲 |
| CHILD_MOTHER | VARCHAR(255) | 母亲 |
| CHILD_REMARKS | VARCHAR(255) | 备注 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |
| ORG_CENTER_ID | VARCHAR(255) | 所属幼儿园ID |
| ORG_CENTER_NAME | VARCHAR(255) | 所属幼儿园名称 |

（2）pre_edu_workers表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| WORKERS_ID | VARCHAR(32) | 职工ID |
| WORKERS_NAME | VARCHAR(255) | 职工名称 |
| WORKERS_SEX | VARCHAR(255) | 职工性别 |
| ... | ... | ... |

（3）pre_edu_org表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ORG_ID | VARCHAR(32) | 机构ID |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 机构名称 |
| PARENT_ORG_ID | VARCHAR(255) | 上级机构 |
| PARENT_ORG_NAME | VARCHAR(255) | 上级机构名称 |
| ... | ... | ... |

（4）pre_edu_parents表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| PARENTS_ID | VARCHAR(32) | 家长ID |
| PARENTS_NAME | INT | 家长姓名 |
| CHILD_ID | VARCHAR(255) | 幼儿ID |
| ... | ... | ... |

（5）pre_edu_assets表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ASSETS_ID | VARCHAR(32) | 资产ID |
| ASSETS_NAME | INT | 资产名称 |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属幼儿园 |
| ASSETS_NUM | VARCHAR(255) | 资产数量 |
| ... | ... | ... |

（6）pre_edu_business_count表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| DATA_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属幼儿园 |
| ASSET_ID | VARCHAR(255) | 所属资源 |
| ... | ... | ... |

（7）pre_edu_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| USER_ID | VARCHAR(32) | 用户ID |
| USER_NAME | VARCHAR(255) | 用户名称 |
| USER_ACCOUNT | VARCHAR(255) | 用户账号 |
| USER_PASSWORD | VARCHAR(255) | 用户密码 |
| ... | ... | ... |

（8）pre_edu_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ROLE_ID | VARCHAR(32) | 角色ID |
| ROLE_NAME | INT | 角色名称 |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属组织ID |
| ... | ... | ... |

（9）pre_edu_power表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| POWER_ID | VARCHAR(32) | 权限ID |
| USER_ID | VARCHAR(255) | 用户ID |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属组织ID |
| ... | ... | ... |

（10）pre_edu_busleader_org表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| DATE_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 组织机构ID |
| ACC_ORG_COUNT | VARCHAR(255) | 机构数量 |
| ... | ... | ... |

（11）pre_edu_resources表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| RES_ID | VARCHAR(32) | 资源ID |
| RES_NAME | VARCHAR(255) | 资源名称 |
| RES_TYPE | VARCHAR(255) | 资源类型 |
| ... | ... | ... |

（12）pre_edu_indicator表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| INDI_ID | VARCHAR(32) | 指标ID |
| INDI_NAME | VARCHAR(255) | 指标名称 |
| INDI_UNIT | VARCHAR(255) | 指标单位 |
| INDI_CALC | VARCHAR(255) | 指标计算公式 |
| INDI_TYPE | VARCHAR(255) | 类型 |
| ... | ... | ... |

（13）pre_edu_report_data表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| REPORT_DATA_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 机构ID |
| IND_ID | VARCHAR(255) | 指标ID |
| IND_DATE | VARCHAR(255) | 指标数据 |
| DATE_STATE | VARCHAR(255) | 数据状态 |
| REPORT_DATA | INT | 数据 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（14）pre_edu_supvn_check表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| REPORT_DATA_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 机构ID |
| IND_ID | VARCHAR(255) | 指标ID |
| IND_DATE | VARCHAR(255) | 指标数据 |
| DATE_STATE | VARCHAR(255) | 数据状态 |
| REPORT_DATA | INT | 数据 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（15）pre_edu_supvn_evaluate表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| EVAL_ID | VARCHAR(32) | 评价ID |
| EVAL_RULE | VARCHAR(255) | 评价规则 |
| EVAL_FILE | VARCHAR(255) | 评价文件 |
| EVAL_RESULT | VARCHAR(255) | 评价结果 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（16）pre_edu_supvn_action表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ACTION_ID | VARCHAR(32) | 行为ID |
| ACTION_INDI | VARCHAR(255) | 行为指标 |
| ACTION_DATA | VARCHAR(255) | 行为分析数据 |
| ACTION_RESULT | VARCHAR(255) | 行为分析结果 |
| ... | ... | ... |

（17）pre_edu_supvn_supervision表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| SUPERV_ID | VARCHAR(32) | 督导数据ID |
| SUPERV_INDI | VARCHAR(255) | 督导指标 |
| SUPERV_DATE | VARCHAR(255) | 督导数据 |
| ... | ... | ... |

（18）pre_edu_info_kind表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| KIND_ID | VARCHAR(32) | 幼儿园ID |
| KIND_NAME | VARCHAR(255) | 幼儿园名称 |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属组织 |
| KIND_TYPE | VARCHAR(255) | 幼儿园类型 |
| KIND_AREA | VARCHAR(255) | 幼儿园面积 |
| KIND_STUDENTS | VARCHAR(255) | 幼儿园规模 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（19）pre_edu_info_activity表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ACTIV_ID | VARCHAR(32) | 活动ID |
| ACTIV_NAME | VARCHAR(255) | 活动名称 |
| ACTIV_SUB | VARCHAR(255) | 活动主体 |
| ACTIV_TYPE | VARCHAR(255) | 活动类型 |
| ACTIV_TIME | VARCHAR(255) | 活动时间 |
| ACTIV_REVIEW | VARCHAR(255) | 活动评审 |
| REVIEW_RESULT | VARCHAR(255) | 活动评审结果 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（20）pre_edu_info_class表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| CLASS_ID | VARCHAR(32) | 课程ID |
| CLASS_NAME | VARCHAR(255) | 课程名称 |
| CLASS_TYPE | VARCHAR(255) | 课程类型 |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属组织 |
| CLASS_OWER | VARCHAR(255) | 作者 |
| CLASS_FILE | VARCHAR(255) | 课程文件 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（21）pre_edu_home表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| HOME_EDU_ID | VARCHAR(32) | 家校共育ID |
| HOME_EDU_NAME | VARCHAR(255) | 家校共育名称 |
| HOME_EDU_TYPE | VARCHAR(255) | 家校共育类型 |
| HOME_EDU_ACTIVE | VARCHAR(255) | 家校共育活动 |
| HOME_EDU_ACTOR | VARCHAR(255) | 共育参与者 |
| HOME_EDU_RESULT | VARCHAR(255) | 家庭共育成果 |
| HOME_EDU_FILE | VARCHAR(255) | 家庭共育成果文件 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（22）pre_edu_indicator_assment表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ASSES_ID | VARCHAR(32) | 考评ID |
| ASSES_INDI | INT | 考评指标 |
| ASSES_NAME | VARCHAR(255) | 考评名称 |
| ASSES_RULE | VARCHAR(255) | 考评规则 |
| ASSES_RESULT | VARCHAR(255) | 考评结果 |
| ASSES_SCORE | VARCHAR(255) | 考评分数 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（23）pre_edu_kind_level_detail表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| KIND_LEVEL_ID | VARCHAR(32) | 等级评估ID |
| KIND_LEVEL | INT | 等级名称 |
| KIND_LEVEL_RULE | VARCHAR(255) | 等级评审规则 |
| KIND_LEVEL_RESULT | VARCHAR(255) | 等级评审结果 |
| KIND_LEVEL_SCORE | VARCHAR(255) | 等级评审分数 |
| KIND_LEVEL_RECORD | VARCHAR(255) | 等级评审记录 |
| KIND_LEVEL_STATE | VARCHAR(255) | 等级评审状态 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（24）pre_edu_kind_level_RES表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| KIND_LEVELRES_ID | VARCHAR(32) | 等级评估结果ID |
| KIND_LEVELRES_NAME | VARCHAR(255) | 等级评估名称 |
| KIND_LEVELRES_INDI | VARCHAR(255) | 等级评估指标 |
| KIND_LEVELRES_RESULT | VARCHAR(255) | 等级评估结果 |
| KIND_LEVELRES_INFO | VARCHAR(255) | 等级评估明细 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（25）pre_edu_evaluate_task表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| TASK_ID | VARCHAR(32) | 任务ID |
| TASK_NAME | VARCHAR(255) | 任务名称 |
| TASK_REQUIRE | VARCHAR(255) | 评价要求 |
| TASK_INDI | VARCHAR(255) | 评价指标 |
| ... | ... | ... |

（26）pre_edu_evaluation_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| RECORD_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| RECORD_NAME | VARCHAR(255) | 名称 |
| TASK_QUESTION | VARCHAR(255) | 问题 |
| TASK_INDI | VARCHAR(255) | 评价指标 |
| TASK_RESULT | VARCHAR(255) | 评价明细 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（27）pre_edu_evaluation_results表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| RES_ID | VARCHAR(32) | 结果ID |
| TASK_INDI | INT | 评价指标 |
| TASK_RESULT | VARCHAR(255) | 评价结果 |
| TASK_ORG | VARCHAR(255) | 所属机构 |
| TASK_SCORE | VARCHAR(255) | 评价分数 |
| TASK_FEILE | VARCHAR(255) | 评价文件 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |

（28）pre_edu_indix_monitor表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| MONITOR_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| MONITOR_INDI | INT | 监控指标 |
| MONITOR_RESULT | VARCHAR(255) | 监控结果 |
| ORG_ID | VARCHAR(255) | 所属组织机构 |
| CREATED_BY | VARCHAR(32) | 创建人 |
| CREATED_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATED_BY | VARCHAR(32) | 更新人 |
| UPDATED_TIME | DATETIME | 更新时间 |
| MONITOR_ID | VARCHAR(32) | 数据ID |
| MONITOR_INDI | INT | 监控指标 |

      - 教师全息画像系统

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| t_data_grxx | 基本信息表 |
| t_data_jyjl | 教育经历表 |
| t_data_gzjl | 工作经历表 |
| t_data_brjx | 本人奖项表 |
| t_data_zdqnjs | 指导教师获奖表 |
| t_data_zdxshj | 指导学生获奖表 |
| t_data_ktyj | 课题研究表 |
| t_data_xscg | 论文发表表 |
| t_data_jc | 教材著作表 |
| t_data_gkkjx | 公开课教学表 |
| t_data_ztyt | 专题研讨表 |
| t_data_pxxx | 培训学习表 |

2.表结构说明

（1）t_data_grxx表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| user_name | varchar(40) | 姓名 |
| xb | varchar(10) | 性别 |
| sr | varchar(10) | 生日 |
| mz | varchar(40) | 民族 |
| jg | varchar(255) | 籍贯 |
| zjzmc | varchar(100) | 政治面貌 |
| sjh | varchar(11) | 手机号 |
| yx | varchar(40) | 邮箱 |
| xjzd | varchar(20) | 现居住地 |
| yyzk | varchar(10) | 婚姻状况 |
| zgxl | varchar(10) | 最高学历 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |

（2）t_data_jyjl表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| xxmc | varchar(40) | 学校名称 |
| zy | varchar(40) | 专业 |
| xl | varchar(40) | 学历 |
| xxcc | varchar(255) | 学校层次 |
| xxfs | varchar(32) | 学习方式 |
| xlsx | varchar(32) | 学历属性 |
| hdxw | varchar(255) | 获得学位 |
| ly_code | tinyint(4) | 来源状态0本地新增-1-第三方 |

（3）t_data_xscg表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| zpmc | varchar(100) | 作品名称 |
| fbkw | varchar(100) | 发表刊物 |
| fbny | varchar(10) | 发表年月 |
| brjs | varchar(10) | 本人角色 |
| files | longtext | 附件地址 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |
| is_delete | tinyint(4) | 是否删除0-正常1-删除 |
| create_time | Date | 创建时间 |

（4）t_data_gzjl表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| gzdw | varchar(100) | 工作单位 |
| rzsj | varchar(32) | 在职时间(入职时间) |
| lzsj | varchar(32) | 在职时间(离职时间) |
| drzw | varchar(40) | 担任职务 |
| bzrnx | varchar(40) | 班主任年限 |
| gznr | varchar(400) | 工作内容 |
| audit_status | varchar(32) | 审核状态 |
| files | longtext | 附件地址 |
| ly_code | tinyint(4) | 来源状态0本地新增-1-第三方 |
| ly | varchar(32) | 来源 |
| data_id | varchar(32) | 第三方数据主键 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |

（5）t_data_brjx表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| jxmc | varchar(100) | 奖项名称 |
| jxjb | varchar(10) | 奖项级别 |
| hjrq | varchar(10) | 获奖日期 |
| jxlb | varchar(10) | 奖项类别 |
| jxdj | varchar(10) | 奖项等级 |
| bjdwmc | varchar(200) | 颁奖单位名称 |
| pjxlb | varchar(255) | 父级奖项类别 |
| files | longtext | 附件地址 |
| ly_code | tinyint(4) | 来源状态0本地新增-1-第三方 |

（6）t_data_zdxshj表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| ... | ... | ... |

（7）t_data_ktyj表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| ... | ... | ... |

（8）t_data_xscg表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| ... | ... | ... |

（9）t_data_jc表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| ... | ... | ... |

（10）t_data_gkkjx表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 唯一主键 |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| kclx | varchar(40) | 课程类型 |
| kcmc | varchar(40) | 课程名称 |
| xk | varchar(10) | 学科 |
| bj | varchar(40) | 班级 |
| skrq | varchar(10) | 授课日期 |
| ly_code | tinyint(4) | 来源状态0本地新增-1-第三方 |
| ly | varchar(32) | 来源 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |

（11）t_data_ztyt表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| hdmc | varchar(100) | 活动名称 |
| ytsj | varchar(10) | 研讨日期 |
| cjrs | varchar(10) | 参与人数 |
| ytnr | varchar(400) | 研讨内容 |
| ytjb | varchar(32) | 研讨级别 |
| audit_status | varchar(32) | 审核状态 |
| files | longtext | 附件地址 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |

（12）t_data_pxxx表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| project_id | varchar(32) | 项目标识 |
| id_card_no | varchar(32) | 身份证号码 |
| jgh | varchar(32) | 教工号 |
| user_id | varchar(32) | 用户id |
| pxmc | varchar(100) | 培训名称 |
| pxsj | varchar(10) | 培训结束时间 |
| pxjb | varchar(10) | 培训级别 |
| pxdwmc | varchar(255) | 培训单位名称 |
| audit_status | varchar(32) | 审核状态 |
| school_id | varchar(32) | 学校id |
| is_delete | tinyint(4) | 是否删除0-正常1-删除 |

      - 师生信息素养提升实践活动系统

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| cp_competition | 比赛内容表 |
| cp_competition_project | 比赛项目表 |
| cp_competition_project_team | 比赛项目团队表 |
| cp_competition_round | 比赛内容表 |
| cp_competition_signup | 比赛报名表 |
| cp_data_config | 数据配置表 |
| cp_fanqie_record | 番茄表单 |
| cp_flow_def | 审批流程定义表 |
| cp_flow_execution | 审批流程实例表 |
| cp_flow_templete | 审批模板表 |
| cp_judge | 评委信息表 |
| cp_organization | 组织机构表 |
| cp_prize_item | 项目得奖表 |
| cp_project_group | 学生分组表 |
| cp_project_judges | 项目评委表 |
| cp_project_prize | 项目奖项表 |
| cp_project_prize_template | 项目奖项模版表 |
| cp_project_score | 项目评分表 |
| cp_project_score_sign | 项目打分签名 |
| cp_project_works | 作品文件表 |
| cp_school_signup_project | 报名项目表 |
| cp_school_signup_project_team | 团队报名项目表 |
| cp_school_sys_permission | 学校权限配置表 |
| cp_school_sys_permission_url | 学校权限配置url表 |
| cp_school_sys_role | 角色表 |
| cp_school_sys_role_permission | 角色权限表 |
| cp_school_sys_user | 用户表 |
| cp_school_sys_user_role | 用户角色关联表 |
| cp_school_young | 少先队名单表 |
| cp_school_young_info | 少先队名单详细信息表 |
| cp_signup_project | 报名项目表 |
| cp_signup_project_round | 报名项目内容表 |
| cp_signup_project_team | 团队报名项目表 |
| cp_signup_team_student | 团体报名学生 |
| cp_student_guardian_relation | 学生家长关系表 |
| cp_student_judges | 学生评委表 |
| cp_student_teacher_relation | 学生老师关系表 |
| cp_student_unmatch | 未匹配成功学生表 |
| cp_student_user | 学生信息表 |
| cp_sum_board_config | 统计面板表 |
| cp_sum_item | 统计各项值表 |
| cp_sum_school | 按学校统计获奖表 |
| cp_sum_school_item | 按学校参与项目统计各类获奖表 |
| cp_sum_school_total | 按学校汇总统计表 |
| cp_sys_config | 配置表 |
| cp_sys_log | 系统日志表 |
| cp_sys_menu | 系统菜单表 |
| cp_sys_user | 系统用户表 |
| cp_sys_user_menu | 系统用户菜单表 |
| cp_user | 用户表 |
| train_sum | 培训记录汇总表 |

2.表结构说明

（1）cp_competition表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 竞赛ID |
| article_id | bigint | 文章ID |
| competition_start | datetime | 竞赛开始 |
| competition_end | datetime | 竞赛结束 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| round | int | 默认为1单轮2开始是多轮3是第三轮4是第四轮以此类推 |
| comp_type | int | 比赛类型1公开个人赛2公开团队赛3学校个人4学校团队 |
| comp_form | int | 比赛形式1线上2线下 |
| memo | longtext | 自定义字段 |

（2）cp_competition_project表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| title | varchar | 项目名称 |
| quotas | int | 名额数：0不限名额 |
| ... | ... | ... |

（3）cp_competition_project_team表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| title | varchar | 项目名称 |
| quotas | int | 名额数：0不限名额团队数量 |
| ... | ... | ... |

（4）cp_competition_round表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 竞赛ID |
| works_need | int | 是否需要提交作品：1需要0不需要 |
| works_type | int | 作品类型：0图片1视频2文档 |
| works_limit | int | 作品数限制 |
| works_remark_need | int | 含作品说明0不需要，1需要 |
| ... | ... | ... |

（5）cp_competition_signup表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| status | int | 竞赛状态：0未报名1已报名-1取消参赛 |
| gender | char | 性别:N未知M男W女 |
| ... | ... | ... |

（6）cp_data_config表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| pid | bigint |  |
| no | varchar |  |
| item_name | varchar |  |
| item_title | varchar |  |
| item_type | varchar |  |
| ... | ... | ... |

（7）cp_fanqie_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | id |
| template_id | varchar | 模块名称 |
| record_info | text | 操作类型0用户操作1系统事件 |
| user_id | varchar |  |
| value | varchar | 操作人 |
| operation | varchar | 操作名称 |
| remark | longtext |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |

（8）cp_flow_def表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| title | varchar | 场景名称 |
| process_code | varchar | 审批模板码 |
| school_nodes | text | 学校审核人 |
| approvers | text | 局校终审人 |
| tenant_type | int | 租户类别0学校1少年宫2上级部门3其他 |
| action_type | varchar | 会签：AND；或签：OR；单人：NONE |
| pid | bigint | 上级id |
| category | int | 分类 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（9）cp_flow_execution表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| flow_id | bigint | 流程id |
| flow_instance_id | varchar | 流程实例id |
| target_id | bigint |  |
| ... | ... | ... |

（10）cp_flow_templete表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| title | varchar | 模板名称 |
| process_code | varchar | 审批模板码 |
| agent_id | bigint | 组织的微应用ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| user_id | varchar |  |
| remark | text | 备注 |
| deleted | int |  |

（11）cp_judge表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| user_id | varchar | 学生id |
| judge_count | int | 评判次数 |
| skilled | text | 擅长 |
| judge_status | int | 0未启用1已启用2已拉黑 |
| remark | text | 备注 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| deleted | int |  |

（12）cp_organization表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| name | varchar | 名称 |
| pid | bigint | 上级 |
| category_key | varchar | 关键字 |
| description | varchar | 简述 |
| link_url | varchar | 链接地址 |
| school_id | bigint | 专属id |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| org_type | varchar | 类别campus校区，period学段,grade年级,grade_class班级，dept部门,org社团 |
| grade_id | bigint | 年级id |
| grade_name | varchar | 年级名称 |
| org_id | varchar | 组织id |

（13）cp_prize_item表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| signup_id | bigint | 报名项 |
| project_id | bigint | 项目ID |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| prize_id | bigint | 奖项id |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| awards_file | text | 奖状文件 |
| is_noticed | tinyint | 0未通知1已通知 |
| export_info | text |  |
| prize_status | int | 0为新建1为url生成中2为生成结束 |
| competition_id | bigint | 学校id |
| round_id | bigint | 轮次id |
| round | int | 轮次 |
| qr_file | text | 二维码 |

（14）cp_project_group表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| project_id | bigint | 项目ID |
| group_id | int |  |
| group_name | varchar |  |
| student_no_start | varchar | 学生号开始 |
| student_no_end | varchar | 学生号结束 |
| round_id | bigint | 轮次id |
| competition_id | bigint | 比赛id |

（15）cp_project_judges表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| user_id | varchar | 用户id |
| student_no_start | varchar | 学生号开始 |
| student_no_end | varchar | 学生号结束 |
| group_id | int |  |
| graded_count | varchar | 已打分人数 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| round_id | bigint | roundId |
| round | int |  |
| competition_id | bigint | 比赛Id |

（16）cp_project_prize表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| prize_name | varchar | 奖项名称 |
| winners | int | 得奖人数 |
| awards_template_file | varchar | 奖状模板文件 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| subject | int | 科目:1艺术类,2科技类,3体育类 |
| user_id | varchar |  |
| competition_id | bigint | 比赛ID |

（17）cp_project_prize_template表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| competition_id | bigint | 学校ID |
| title | varchar | 比赛名称 |
| awards_template_file | text | 奖状模板文件 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| subject | int | 科目:1艺术类,2科技类,3体育类 |
| template_type | int | 0奖状模板1底版图片 |
| cover_url | text | 图片对象 |
| user_id | varchar | 更新人ID |
| prize_time | varchar | 发奖时间 |
| flow_instance_id | varchar | 流程实例id |

（18）cp_project_score表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| signup_id | bigint | 报名项目id |
| judge_user_id | varchar | 打分评委 |
| score | int | 得分 |
| flag | tinyint | 1标记 |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| round | int | 1 |
| competition_id | bigint | 比赛id |

（19）cp_project_score_sign表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛Id |
| round | int |  |
| user_id | varchar | 用户id（评委或管理员老师） |
| sign_url | varchar | 签名图片链接地址 |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |

（20）cp_project_works表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| student_id | bigint | 学生ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| works_name | varchar | 作品名称 |
| works_file | varchar | 作品文件 |
| sort_no | int | 排序 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| round | bigint | 轮次 |
| signup_id | bigint | 报名项id |

（21）cp_school_name表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| name | varchar | 名称 |
| category_key | varchar | 关键字 |
| description | varchar | 简述 |
| school_id | bigint | id |
| deleted | int | 是否删除 |
| org_id | varchar | 组织id |

（22）cp_school_signup_project表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| team_id | varchar | 团队id |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| signup_status | int | 0意向参赛1已同意参赛2名额已满 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| org_id | varchar |  |
| flow_instance_id | varchar | 流程实例id |
| publish_status | int | 0未审核1已通过2审核不通过3过期4审核中 |
| other | text | 自定义 |

（23）cp_school_signup_project_team表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| team_id | varchar | 团队id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| team_name | varchar | 团队名称 |
| remark | varchar | 备注 |
| code | varchar | 参赛证号 |
| student_id | bigint | 队长userID |
| mate_count | int | 团队人数 |
| team_status | int | 0默认组队中1组队完成解散直接删除 |
| signup_status | int | 0未报名1已报名 |
| publish_status | int | 0未审核1已通过2审核不通过3过期4审核中 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| flow_instance_id | varchar | 流程实例id |
| user_id | varchar | 用户id |
| phone | varchar | 手机号 |

（24）cp_school_sys_permission表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| name | varchar |  |
| parent_id | bigint |  |
| remark | varchar |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（25）cp_school_sys_permission_url表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| permission_id | varchar |  |
| url | varchar |  |
| remark | varchar |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（26）cp_school_sys_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| name | varchar |  |
| cname | varchar | 中文名称 |
| remark | varchar |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（27）cp_school_sys_role_permission表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| role_id | bigint |  |
| permission_id | bigint |  |
| platform_type | int | 平台默认0全平台 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（28）cp_school_sys_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| org_id | varchar |  |
| user_id | varchar | 用户id |
| status | int | 状态:1:有效用户,0:禁用 |
| enable | tinyint | 是否可用:1:已设为有效用户,0:可选用户 |
| is_admin | tinyint | 是否管理员 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| remark | text | 备注 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| campus_name | varchar | 校区名称 |

（29）cp_school_sys_user_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| user_id | varchar |  |
| role_id | bigint |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| campus_id | bigint | 校区ID |

（30）cp_school_young表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 名单ID |
| article_id | bigint | 文章ID |
| student_user_id | varchar | 学生用户id |
| real_name | varchar |  |
| remark | text | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| flow_instance_id | bigint | 流程实例id |
| signup_time | datetime |  |
| publish_status | int | 0未审核1已通过2审核不通过3过期4审核中 |

（31）cp_school_young_info表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| members | int | 少先队员 |
| members_brigade | int | 少先队大队 |
| members_squadron | int | 少先队中队 |
| squadron_instructor | int | 中队辅导员 |
| outside_instructor | int | 校外辅导员 |
| honour | text | 荣誉 |
| remark | text | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| signup_time | datetime |  |

（32）cp_signup_project表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| teacher_name | varchar | 辅导老师 |
| works_name | varchar | 作品名称 |
| works_description | varchar | 作品说明 |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| score | int | 得分 |
| round | int | 1为默认第一轮2是第二轮 |
| works_len | int | 作品时长（秒） |
| code | varchar | 参赛证号 |

（33）cp_signup_project_round表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| first_signup_id | bigint | 第一轮报名id项目报名表的id |
| student_id | bigint | 学生用户id |
| round_id | bigint | 轮次id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| teacher_name | varchar | 辅导老师 |
| works_name | varchar | 作品名称 |
| works_description | varchar | 作品说明 |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| score | int | 得分 |
| round | int | 轮次 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| round_tag | int | 身份标记类型0默认1不参赛只发奖2需参赛 |
| work_upload | int | 0没上传1上传了 |
| code | varchar | 参赛证号 |
| notice_status | int | 0未通知1已发送2已通知成功 |
| works_len | int | 作品时长（秒） |

（34）cp_signup_project_team表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| team_id | varchar | 团队id |
| project_id | bigint | 项目ID |
| round_id | bigint | 轮次ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| teacher_name | varchar | 辅导老师 |
| team_name | varchar | 团队名称 |
| works_name | varchar | 作品名称 |
| works_description | varchar | 作品说明 |
| remark | varchar | 备注 |
| score | int | 得分 |
| round | int | 轮次1为默认第一轮2第二轮 |
| round_tag | int | 身份标记类型0默认1不参赛只发奖2需参赛 |
| work_upload | int | 0没上传1上传了 |
| works_len | int | 作品时长（秒） |
| code | varchar | 参赛证号 |
| team_status | int | 0默认组队中1组队完成解散直接删除 |
| student_id | bigint | 队长userID |
| phone | varchar | 手机号 |

（35）cp_signup_team_student表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 报名ID |
| team_id | varchar | 团队id |
| student_id | bigint | 学生ID |
| competition_id | bigint | 比赛ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| signup_id | bigint | 学生报名ID |
| team_signup_id | bigint | 团队报名ID |
| teacher_name | varchar | 辅导老师 |
| remark | varchar | 备注 |
| status | int | 状态0请求加入1正常成员 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |

（36）cp_student_guardian_relation表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| student_userid | varchar | 学生用户id |
| guardian_userid | varchar | 家长用户id |
| class_id | bigint |  |
| relation | char | （M妈妈，F爸爸，O其他） |
| relation_name | varchar | 关系名称 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |
| current | int |  |

（38）cp_student_judges表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| project_id | bigint | 项目ID |
| student_id | bigint | 学生 |
| user_id | varchar | 老师用户id |
| signup_id | bigint | 学生报名 |
| group_id | int |  |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| round | int |  |
| competition_id | bigint | 比赛Id |

（30）cp_student_teacher_relation表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| student_userid | varchar | 学生用户id |
| teacher_userid | varchar | 老师用户id |
| teacher_name | char | 老师名 |
| is_adviser | int | 是否为班主任，1是，0不是 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |

（40）cp_student_unmatch表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| student_userid | varchar | 学生id |
| student_no | varchar | 学号 |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| phone | varchar | 手机号 |
| gender | char | 性别:N未知M男W女 |
| period_type | varchar | 学段：幼儿园：kindergarten,小学：primary_school,初中：middle_school高中：high_school |
| campus_name | varchar | 校区名称 |
| period_name | varchar | 学段名称 |
| grade_level | int | 年级级数 |
| grade_name | varchar | 年级名称 |
| class_name | varchar | 班级名称 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| remark | text | 备注 |
| deleted | int |  |

（41）cp_student_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| student_userid | varchar | 学生id |
| student_no | varchar | 学号 |
| user_img_url | varchar | 用户头像地址 |
| nick_name | varchar | 用户昵称 |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| phone | varchar | 手机号 |
| grade_id | bigint | 年级ID |
| campus_name | varchar | 校区名称 |
| period_name | varchar | 学段名称 |
| id_type | int | 证件类型0身份证1护照2其他 |
| id_card | varchar | 身份证号 |
| birth_day | varchar | 生日 |
| country | varchar | 国家 |

（42）cp_sum_board_config表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| title | varchar | 名称 |
| board | longtext | 获奖人数/排名 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| type | int | 0BI1足球2少先队 |
| campus_id | bigint | 校区ID |

(43)cp_sum_item表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| item_name | varchar | 名称 |
| pcs | int | 人数/排名 |
| type | int | 内容总计0 |
| sum_time | datetime | 统计时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |

(44)cp_sum_school表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| sort_no | varchar | 排序号 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| campus_name | varchar | 校区名称 |
| type | int | 0线上数据1导入数据 |
| group_title | varchar | 男子乙组女子乙组女子u19男子u23等 |
| group_name | varchar | 甲组乙组u19u23等 |
| gender | char | 性别:N未知M男W女 |
| project_name | varchar | 项目名称 |
| pcs | int | 参与人数 |
| prize_pcs | int | 获奖人数 |

(45)cp_sum_school_item表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| sum_id | bigint | 统计ID |
| sum_type | int | 1排名0人数 |
| prize_name | varchar | 奖项名称 |
| prize_pcs | int | 获奖人数/排名 |
| sum_time | datetime | 统计时间 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |

(46)cp_sum_school_tota表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | ID |
| sort_no | varchar | 排序号 |
| campus_id | bigint | 校区ID |
| campus_name | varchar | 校区名称 |
| title | varchar | 汇总项名称 |
| item_name | varchar | 项目名称 |
| prize_pcs | int | 获奖人数 |
| sum_time | datetime | 统计时间 |
| deleted | int | 1删除0正常 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |

(47)cp_sys_config表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| pid | bigint |  |
| item_name | varchar |  |
| item_val | text |  |
| item_remark | varchar |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |

(48)cp_sys_log表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | id |
| module | varchar | 模块名称 |
| operate_type | bit | 操作类型0用户操作1系统事件 |
| user_id | varchar |  |
| operate_name | varchar | 操作人 |
| operation | varchar | 操作名称 |
| operate_ip | varchar | 操作ip地址 |
| remark | longtext |  |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |

(49)cp_sys_menu表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| menu_name | varchar |  |
| parent_id | bigint |  |
| permissions | varchar |  |
| url | varchar |  |
| icon | varchar |  |
| sort_no | int |  |
| enable | bit |  |
| remark | varchar |  |
| menu_type | char | 0菜单1按钮 |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |

(50)cp_sys_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| org_id | varchar |  |
| login_app_id | varchar | 当前登录的应用id |
| nick_name | varchar | 用户昵称 |
| user_name | varchar | 登录用户 |
| password | varchar |  |
| phone | varchar | 手机号 |
| email | varchar | email |
| duties | varchar |  |
| gender | char | 性别:N未知M男W女 |
| login_ip | varchar | login_ip |
| enable | tinyint | 是否可用:1:已设为有效用户,0:可选用户 |
| avatar | varchar | 头像 |
| is_admin | tinyint | 是否管理员 |
| dept_id | bigint | 部门id |

(51)cp_sys_user_data_permission表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| user_id | varchar | 用户id |
| role_type | int | 角色类别0普通用户1管理员 |
| permission | int | 权限0私有1公开读2公开读写 |
| permission_id | varchar |  |
| remark | varchar | 备注 |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |

(52)cp_sys_user_menu表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint |  |
| user_id | bigint |  |
| roles | varchar |  |
| org_id | bigint | 组织id |
| permissions | varchar |  |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int |  |

(53)cp_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | bigint | ID |
| org_id | varchar |  |
| user_type | int | 用户类型：0未知1-学生2-家长3-学校4班级5社团6机构 |
| user_img_url | varchar | 用户头像地址 |
| nick_name | varchar | 用户昵称 |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| phone | varchar | 手机号 |
| gender | char | 性别:N未知M男W女 |
| birth_day | date | 出生年月 |
| status | int | 状态:1:有效用户,0:禁用 |
| id_card | varchar | 身份证号 |
| login_pwd | varchar | 登录密码 |
| dept_id | bigint | 部门id |

(54)train_sum表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| user_id | varchar |  |
| year | varchar | 年度 |
| term | varchar | 学期 |
| depart | varchar | 部门 |
| pcs | int | 报名数 |
| category_pcs | text | 分类人数 |
| gmt_create | datetime | 时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| deleted | int | 是否删除 |
| id | bigint | ID |

教育统计基础数据库系统

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| UserInfo | 用户表 |
| StudentInfo | 学生信息表 |
| TeacherInfo | 教职工信息表 |
| BuildingsInfo | 校舍信息表表 |
| ConditionInfo | 办学条件信息表 |
| SchoolBusinessRelation | 学校办学信息表 |
| TeacherTrainingInfo | 专任教师培训情况表 |
| GatherEntity | 管理机构信息表 |
| UserPermission | 角色权限表 |
| UserRole | 用户角色表 |
| RoleInfo | 角色信息表 |
| LogInfo | 日志表 |
| SysMenuInfo | 系统菜单表 |
| CheckResultInfo | 经验校验信息表 |
| CheckResultKeyWordData | 关键词经验校验说明数据表 |
| CheckResultRepeatData | 重复内容经验校验说明数据表 |
| ExpCheckResultInfo | 经验校验归类信息表 |
| ReviewProcessInfo | 汇审流程信息表 |
| ReviewProcessExpertInfo | 市级汇审专家信息表 |
| AnnualReportInfo | 年报信息表 |
| AnnualReportData | 年报数据表 |
| AnnualReportCellInfo | 年报表格表数据解析信息 |
| BasicEduStudentAnalysisData | 基础教育阶段学生情况分析数据表 |
| EduKidDevelopData | 学前教育发展情况分析数据表 |
| EduHighSchoolDevelopData | 普通高中教育发展情况分析数据表 |
| DepartmentTableData | 部门报表数据表 |
| CommuniqueInfo | 统计公报信息表 |
| CommuniqueData | 统计公报数据表 |
| SchoolPositionInfo | 学校数据信息表 |
| AlmanacData | 年鉴数据表 |
| CheckWarnInfo | 预警数据信息表 |
| CheckWaranJj1001Data | 基础教育教基1001表预警数据 |
| CheckWaranJj1102Data | 基础教育教基1102表预警数据 |
| CheckWaranJj1102xData | 基础教育教基1102x表预警数据 |
| CheckWaranJj3040Data | 基础教育教基3040表预警数据 |
| CheckWaranJj3045Data | 基础教育教基3045表预警数据 |
| ... | ... |

2.表结构说明

（1）UserInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| loginName | nvarchar(50) | 登录名 |
| userNameDisplay | nvarchar(50) | 显示用户名 |
| phoneDisplay | nvarchar(50) | 显示手机号 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| organizationName | nvarchar(50) | 机构名称 |
| organizationLevel | int | 机构级别 |
| sex | nvarchar(50) | 性别 |
| department | nvarchar(50) | 所在部门 |
| userStatus | int | 用户状态 |
| userStatus | nvarchar(255) | 用户状态备注 |
| ... | ... | ... |

（2）StudentInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| classCode | uniqueidentifier | 班级id |
| className | nvarchar(50) | 班级 |
| gradeName | nvarchar(50) | 年级 |
| studyPeriod | nvarchar(50) | 学段 |
| studentName | nvarchar(50) | 姓名 |
| cardNo | nvarchar(50) | 身份证号 |
| sex | nvarchar(50) | 性别 |
| birthday | nvarchar(50) | 出生日期 |
| age | int | 年龄 |
| country | nvarchar(50) | 国籍 |
| gatq | nvarchar(50) | 港澳台侨 |
| nation | nvarchar(50) | 民族 |
| ... | ... | ... |

（3）TeacherInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| studyPeriod | nvarchar(50) | 学段 |
| teacherName | nvarchar(50) | 姓名 |
| cardNo | nvarchar(50) | 身份证号 |
| sex | nvarchar(50) | 性别 |
| birthday | nvarchar(50) | 出生日期 |
| age | int | 年龄 |
| country | nvarchar(50) | 国籍 |
| gatq | nvarchar(50) | 港澳台侨 |
| nation | nvarchar(50) | 民族 |
| positiionCategory | nvarchar(50) | 岗位类别 |
| highestEducation | nvarchar(50) | 最高学历 |
| getDegree | nvarchar(50) | 获取学位 |
| ... | ... | ... |

（4）BuildingsInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| campusName | nvarchar(50) | 校区 |
| buildingsName | nvarchar(50) | 校舍名称 |
| mainUses | nvarchar(50) | 主要用途 |
| layersNumber | int | 层数 |
| structureType | nvarchar(50) | 结构类型 |
| usageSituation | nvarchar(50) | 使用情况 |
| acquisitionMethod | nvarchar(50) | 采集方式 |
| completedCost | nvarchar(50) | 竣工造价 |
| propertyRightForm | nvarchar(50) | 产权形式 |
| isDangerous | nvarchar(50) | 是否危房 |
| isRent | nvarchar(50) | 是否租借 |
| ... | ... | ... |

（5）ConditionInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organization | nvarchar(50) | 机构编码 |
| areaCount | decimal | 占地面积 |
| greenArea | decimal | 绿化用地面积 |
| sportsArea | decimal | 运动场地面积 |
| elevenFootballCount | int | 11人制足球场个数 |
| sevenFootballCount | int | 7人制足球场个数 |
| fiveFootballCount | int | 5人制足球场个数 |
| booksCount | int | 图书册数 |
| teachTerminalCount | int | 教师终端数 |
| studentTerminalCount | int | 学生终端数 |
| otherTerminalCount | int | 其他终端数 |
| classroomCount | int | 教室间数 |
| ... | ... | ... |

（6）SchoolBusinessRelation表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| state | int | 状态 |
| schoolAttrib | nvarchar(50) | 学校属性 |
| schoolTypeGroup | nvarchar(50) | 学校类型分组 |
| schoolType | nvarchar(50) | 学校类型 |
| schoolTypeNo | nvarchar(50) | 学校类型编码 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| organizationName | nvarchar(50) | 学校名称 |
| createBusinessTime | nvarchar(50) | 办学年份 |
| isNation | int | 是否民族校 |
| isCount | int | 是否计校数 |
| isLastYearCancel | int | 是否上年撤销 |
| isExistsDoubleLanguage | int | 是否双语教学学校 |
| ... | ... | ... |

（7）TeacherTrainingInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organization | nvarchar(50) | 机构编码 |
| teacherName | nvarchar(50) | 老师姓名 |
| cardNo | nvarchar(50) | 身份证号 |
| countryLevel | int | 国家级培训时长 |
| provinceLevel | int | 省级培训时长 |
| cityLevel | int | 市级培训时长 |
| countyLevel | int | 区县级培训时长 |
| schoolLevel | int | 校级培训时长 |
| foreignLevel | int | 国（境）外培训时长 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| recordYear | int | 统计年份 |
| oupdateTime | nvarchar(50) | 更新时间 |
| ... | ... | ... |

（8）CheckWarnJj1001表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| officialWebsite | nvarchar(50) | 学校官网网址 |
| isElectricityAvailable | nvarchar(50) | 是否通电 |
| internetAccess | nvarchar(50) | 接入互联网 |
| schoolWaterSupply | nvarchar(50) | 学校供水方式 |
| schoolToiletConditions | nvarchar(50) | 学校厕所情况 |
| handwashingFacilities | nvarchar(50) | 洗手设施 |
| classNum | int | 班级数 |
| studentNum | int | 在校学生数 |
| staffNum | int | 教职工数 |
| teacherNum | int | 专任教师数 |
| ... | ... | ... |

（9）CheckWarnJj1102表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| isSportsVenueAreaUpToStandard | nvarchar(50) | 体育运动场（馆）面积是否达标 |
| isSportsEquipmentUpToStandard | nvarchar(50) | 体育器械配备是否达标 |
| isMusicalInstrumentsUpToStandard | nvarchar(50) | 音乐器材配备是否达标 |
| isArtEquipmentUpToStandard | nvarchar(50) | 美术器材配备是否达标 |
| isMathNaturalScienceInstrumentsUpToStandardPrimarySchool | nvarchar(50) | 数学自然实验仪器是否达标（小学） |
| isScienceInstrumentsUpToStandardJuniorHighSchool | nvarchar(50) | 理科实验仪器是否达标（中学） |
| classNum | int | 班级数 |
| studentNum | int | 在校学生数 |
| staffNum | int | 教职工数 |
| teacherNum | int | 专任教师数 |
| ... | ... | ... |

（10）CheckWarnJj1102x表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| previousYearPhysicalExaminationStudents | int | 上学年体检学生数 |
| obeseStudents | int | 肥胖学生数 |
| nearsightedStudents | int | 近视学生数 |
| previousYearFitnessTestParticipants | int | 上学年参加国家学生体质健康标准测试人数 |
| securityPersonnel | int | 安全保卫人员数 |
| schoolDoctors | int | 专职校医数 |
| classNum | int | 班级数 |
| studentNum | int | 在校学生数 |
| staffNum | int | 教职工数 |
| teacherNum | int | 专任教师数 |
| ... | ... | ... |

（11）CheckWarnJj2105表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| range36To40 | int | 36-40人班额数 |
| range41To45 | int | 41-45人班额数 |
| above46 | int | 46人以上班额数 |
| classNum | int | 班级数 |
| studentNum | int | 在校学生数 |
| staffNum | int | 教职工数 |
| teacherNum | int | 专任教师数 |
| ... | ... | ... |

（12）CheckWarnJj3040表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| businessTypeNo | nvarchar(50) | 办学类型编码 |
| preschool | int | 学前教育在校学生数 |
| preschoolFemale | int | 学前教育在校学生数女 |
| preschoolMinority | int | 学前教育在校学生数少数民族 |
| preschoolReturning | int | 学前教育复学学生数 |
| preschoolOnLeaveOfAbsence | int | 学前教育休学学生数 |
| ... | ... | ... |

（13）ExpCheckResultInfo表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| rowId | uniqueidentifier | 唯一标识 |
| organizationNo | nvarchar(50) | 机构编码 |
| organizationName | nvarchar(50) | 机构名称 |
| businessType | nvarchar(50) | 办学类型 |
| campusType | nvarchar(50) | 校区类型 |
| checkResult | nvarchar(max) | 经验校验内容 |
| templateNoDisplay | nvarchar(50) | 显示基表编码 |
| templateNameDisplay | nvarchar(50) | 显示基表名称 |
| checkType | nvarchar(50) | 校验类型 |
| checkRemark | nvarchar(50) | 校验说明内容 |
| checkRemarkTime | nvarchar(50) | 经验校验说明时间 |
| ... | ... | ... |

数字教育大脑应用系统

- 1.表汇总

(1)表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| data_user | 用户表 |
| menu | 菜单 |
| organization | 组织机构表 |
| code_set | 代码集 |
| code_set_value | 代码集值 |
| data_theme_domain | 数据主题域 |
| data_classes | 数据类 |
| data_sub_table | 数据子类表 |
| data_field | 数据字段 |
| department | 部门 |
| department_user | 部门用户关联表 |
| organization_user | 组织用户关联表 |
| role | 角色 |
| role_menu | 角色菜单关联 |
| role_user | 角色用户关联表 |
| visual_data | 可视化数据 |
| visual_data_role | 可视化数据可见角色 |
| visual_data_user | 可视化数据可查看人员 |

2.表结构说明

（1）data_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| code | varchar(200) | 用户唯一标识 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（2）menu表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| type | tinyint | 菜单类型 |
| `key` | varchar(200) | 菜单key |
| path | varchar(200) | 路径 |
| pid | bigint | 父级id |
| pic | varchar(200) | 菜单图标 |
| memo | varchar(200) | 备注 |
| visible | tinyint(1) | 可见类型 |
| idx | int | 排序权重 |

（3）organization表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| type | tinyint | 组织类型 |
| pid | bigint | 上级id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（4）code_set表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| code | varchar(255) | 代码编号 |
| en_name | varchar(255) | 代码英文名称 |
| cn_name | varchar(255) | 代码中文名称 |
| code_source | varchar(255) | 代码来源 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（5）code_set_value表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织机构id |
| code_set_id | bigint | 代码集id |
| code_value | varchar(255) | 编码取值 |
| code_name | varchar(255) | 编码名称 |
| memo | varchar(255) | 编码说明 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（6）data_theme_domain表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| code | varchar(200) | 编号 |
| name | varchar(255) | 名称 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（7）data_classes表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| theme_domain_id | bigint | 主题域id |
| code | varchar(255) | 编号 |
| name | varchar(255) | 名称 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（8）data_sub_table表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| theme_domain_id | bigint | 数据类id |
| code | varchar(255) | 编号 |
| name | varchar(255) | 名称 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（9）data_field表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| theme_domain_id | bigint | 主题域id |
| classes_id | bigint | 数据类id |
| sub_table_id | bigint | 子类表id |
| code | varchar(255) | 编号 |
| data_name | varchar(255) | 数据项名 |
| name | varchar(255) | 名称 |
| data_type | varchar(255) | 类型 |
| value_space | varchar(255) | 值空间 |
| memo | varchar(255) | 备注 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（10）department表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| name | varchar(255) | 部门名称 |
| pid | bigint | 上级id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（11）department_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| department_id | bigint | 部门id |
| user_id | tinyint | 用户id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（12）import_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| file_name | varchar(255) | 文件名 |
| file_url | varchar(255) | 文件链接 |
| type | tinyint | 类型 |
| memo | longtext | 备注 |
| user_id | bigint | 用户id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（13）organization_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| type | tinyint | 特殊类型（1:管理员） |
| user_id | bigint | 用户id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（14）page_config表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| logo | varchar(255) | logo |
| system_name | varchar(255) | 系统名称 |
| banner | varchar(255) | banner |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（15）role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| name | varchar(255) | 角色名称 |
| memo | varchar(255) | 角色描述 |
| type | tinyint | 角色类型 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（16）role_menu表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| role_id | bigint | 角色id |
| menu_id | bigint | 菜单id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（17）role_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| role_id | bigint | 角色id |
| user_id | bigint | 用户id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（18）visual_data表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| url | varchar(255) | 源地址 |
| pic | varchar(255) | 封面图 |
| type | tinyint | 类型 |
| idx | int | 排序权重 |
| range_type | tinyint | 可见范围 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（19）visual_data_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| visual_data_id | bigint | 可视化数据id |
| role_id | bigint | 角色id |
| type | tinyint | 类型 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（20）visual_data_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织id |
| visual_data_id | bigint | 可视化数据id |
| user_id | bigint | 用户id |
| type | tinyint | 类型 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

组织中心系统

（1）表汇总

1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| co_org | 组织基础表 |
| co_dept | 部门基础表 |
| co_org_user | 组织员工表 |
| edu_user_account | 用户账号表 |
| edu_user_info | 用户信息表 |
| co_class | 班级表 |
| co_class_grade | 班级年级表【暂未使用】 |
| co_config | 业务配置表 |
| co_cube_org_upgrade_whitelist | 1.0数据升级白名单 |
| co_dept | 部门表 |
| co_dept_user | 部门用户表 |
| co_dict_data | 数据字典表 |
| co_edge | 图边表 |
| co_grade | 年级表 |
| co_im_dept_sync_scheduler_status | im部门同步数据调度记录表 |
| co_notification | 通知消息表【暂未使用】 |
| co_org | 组织信息表 |
| co_org_binding | 组织与外部组织绑定表 |
| co_org_manage_group | 管理分组表 |
| co_org_manage_group_item | 管理分组表明细表 |
| co_org_permission | 组织权限表 |
| co_org_permission_resource | 组织权限&资源关系表 |
| co_org_resource | 组织资源表 |
| co_org_role | 组织角色表 |
| co_org_role_member | 角色人员表 |
| co_org_role_member_dept_manage | 权限人员-部门权限管理扩展表 |
| co_org_role_permission | 组织角色权限表 |
| co_org_user | 组织用户表 |
| co_org_user_employee | 组织员工扩展表 |
| co_org_user_identity | 组织用户身份表 |
| co_org_user_outer_relation | 组织用户与外部用户关联表 |
| co_org_user_parent | 组织用户家长扩展表 |
| co_org_user_student | 组织用户学生扩展表 |
| co_outer_admin | 外部组织管理员表 |
| co_outer_data_sync | 外部数据同步表 |
| co_permission | 权限表 |
| co_permission_resource | 权限&资源关系表 |
| co_region | 行政区划（区域）表 |
| co_resource | 资源表 |
| co_role | 基础角色表 |
| co_role_permission | 角色权限表 |
| co_school | 学校组织扩展表 |
| co_school_year | 学年表 |
| co_semester | 学期表 |
| co_short_link | 短链接表 |
| co_stage | 学段表 |
| co_sub_graph_cache | 子图缓存表 |
| co_tenant | 租户信息表 |
| co_tree | 树表 |
| co_tree_node | 树节点表 |
| co_user_account_log | 学生账号操作记录表 |

（2）表结构说明

1）co_org表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| creator_id | varchar(64) | 创建人ID |
| last_modifier_id | varchar(64) | 最后更新人ID |
| org_id | varchar(64) | 组织内部业务ID |
| name | varchar(64) | 组织名称 |
| name_pinyin | varchar(255) | 组织拼音名 |
| parent_id | varchar(64) | 上级组织的ID |
| credit_code | varchar(64) | 组织统一社会信用代码 |
| other_address | varchar(255) | 其他详细地址信息 |
| legal_person_name | varchar(64) | 法人姓名 |
| national_type | varchar(64) | 所属地民族属性：字典表SSDMZSX,1是民族自治县，0不是民族自治县 |
| economic_type | varchar(64) | 所在地经济属性：字典表SZDJJSX |

2）co_dept表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 更新时间 |
| org_id | varchar(64) | 组织ID |
| dept_id | varchar(64) | 部门ID |
| creator_id | varchar(255) | 创建人ID |
| last_modifier_id | varchar(255) | 更新人ID |
| feature | varchar(1024) | 特性及扩展 |
| status | tinyint | 部门同步状态1：未开始2：导入中3：导入成功4：导入失败 |
| is_visible | bit(1) | 是否可见 |

3）co_org_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| name | varchar(255) | 姓名 |
| name_en | varchar(255) | 英文姓名 |
| name_pinyin | varchar(255) | 拼音名 |
| nick | varchar(255) | 昵称 |
| org_id | varchar(64) | 组织ID |
| user_id | varchar(64) | 用户中心：用户ID |
| account_id | json | 用户中心：账号ID |
| mobile | varchar(255) | 手机号码 |
| source_staff_id | varchar(255) | 外部用户ID |
| quit_time | varchar(255) | 头像URL |

4）edu_user_account表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| account_id | varchar(30) | 账号ID |
| user_id | varchar(30) | 用户ID |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| sex | tinyint | 性别 |
| email | varchar(40) | 邮箱地址 |
| state_code | varchar(10) | 手机号国家编码 |
| mobile | varchar(255) | 手机号码 |
| credential | varchar(100) | 密码 |
| avatar | varchar(255) | 头像 |

5）co_org表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| user_id | varchar(30) | 用户ID |
| name | varchar(255) | 名称 |
| name_en | varchar(255) | 英文名称 |
| name_py | varchar(255) | 拼音名称 |
| cert_code | varchar(64) | 证件编码 |
| cert_type | tinyint | 证件类型 |
| id_card | varchar(64) | 身份证号码 |
| nationality_code | varchar(10) | 国家编码 |
| mobile | varchar(20) | 手机号码 |
| sex | tinyint | 性别 |
| email | varchar(40) | 邮件 |
| birthday | varchar(12) | 出生日期 |
| remark | varchar(500) | 备注 |

应用中心系统

（1）表汇总

1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| edu_app | 应用基础表 |
| edu_app_audit | 部门基础表 |
| edu_app_item | 应用商品表 |

（2）表结构说明

1）edu_app表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| creator_id | varchar(128) | 创建者id |
| last_modifier_id | varchar(128) | 最后修改者id |
| category_code | varchar(32) | 分类 |
| server_ips | varchar(512) | 服务器ip |
| app_home_url | varchar(1024) | app首页地址 |
| pc_home_url | varchar(512) | pc首页地址 |
| admin_home_url | varchar(255) | 管理地址 |
| ding_config_for_open | varchar(1024) |  |
| goods_code | varchar(64) | 商品code |

2）edu_app_audit表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| app_code | varchar(32) | 应用code |
| target_type | varchar(32) | 目标类型 |
| target_id | varchar(32) | 目标id |
| creator_id | varchar(128) | 创建者 |
| last_modifier_id | varchar(128) | 最后修改者 |
| contact_name | varchar(128) | 联系人名称 |
| phone_number | varchar(16) | 手机号码 |
| apply_for_reason | varchar(1024) | 申请原因 |
| reason_for_approval | varchar(1024) | 批准原因 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| attachment_url_list | varchar(1024) | 附件url |
| ding_corp_id | varchar(128) |  |
| feature | varchar(1024) | 属性 |

3）edu_app_item表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| gmt_create | datetime | 创建时间 |
| gmt_modified | datetime | 修改时间 |
| item_code | varchar(32) | 商品code |
| app_code | varchar(32) | 应用code |
| price_rule_code | varchar(32) | 价格code |
| app_tags | varchar(1024) | 应用标签 |
| item_desc | varchar(1024) | 商品描述 |
| price_show_pic_url | varchar(256) | 图片地址 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| feature | varchar(1024) | 属性 |

数据中心系统

- 1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| d_category | 类目表 |
| d_resource | 数据资源表 |
| d_organization | 组织机构表 |
| d_resource_category | 数据资源类目关联表 |
| d_resource_organization | 数据资源组织机构关联表 |
| d_resource_service_info | 数据资源服务信息表 |
| d_user | 用户表 |
| d_apply_record | 数据资源申请记录表 |
| d_browse_record | 数据资源浏览记录表 |
| d_collect_record | 数据资源收藏记录表 |
| d_evaluate_record | 数据资源评价记录表 |
| d_order_record | 数据资源清单表 |

2.表结构说明

（1）d_category表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| p_id | bigint | 父级类目id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（2）d_organization表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（3）d_resource表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| name | varchar(200) | 名称 |
| abstract_info | varchar(200) | 摘要 |
| provider_type | tinyint | 资源提供方枚举 |
| share_type | tinyint | 共享类型 |
| update_cycle | tinyint | 更新周期枚举 |
| publish_time | datetime | 发布日期 |
| format_type | tinyint | 数据资源格式分类 |
| provider_inside_type | tinyint | 资源内部提供方枚举 |
| en_name | varchar(200) | 英文名称 |
| code | varchar(200) | 数据资源代码 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（4）d_resource_category表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| category_id | bigint | 类目id |
| resource_id | bigint | 数据资源id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（5）d_resource_organization表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| organization_id | bigint | 组织机构id |
| resource_id | bigint | 数据资源id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（6）d_resource_service_info表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| resource_id | bigint | 数据资源id |
| service_name | varchar(200) | 资源服务名称 |
| service_type | tinyint | 服务类型 |
| service_memo | varchar(255) | 服务描述 |
| service_info | longtext | 服务详情信息 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（7）d_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| code | varchar(200) | 用户唯一标识 |
| name | varchar(200) | 姓名 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（8）d_apply_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| user_id | bigint | 用户id |
| resource_id | bigint | 资源id |
| apply_status | tinyint | 申请状态 |
| apply_info | varchar(255) | 申请说明 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（9）d_browse_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| user_id | bigint | 用户id |
| resource_id | bigint | 资源id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（10）d_collect_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| user_id | bigint | 用户id |
| resource_id | bigint | 资源id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（11）d_evaluate_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| user_id | bigint | 用户id |
| resource_id | bigint | 资源id |
| evaluate_level | tinyint | 评价等级 |
| evaluate_info | varchar(255) | 评价信息 |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

（12）d_order_record表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键id |
| user_id | bigint | 用户id |
| resource_id | bigint | 资源id |
| status | tinyint(1) | 状态（1:正常，0:已删除） |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |

“i西安”教育版Web门户

（1）表汇总

1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| ums_app | 应用表 |
| ums_app_auth | 应用认证表 |
| ums_node | 组织节点表 |
| ums_user | 用户表 |
| ums_user_node | 用户节点关系表 |
| ums_user_role | 用户角色关系表 |
| ums_user_local_auth | 用户密码登录认证表 |
| ums_user_third_auth | 用户第三方登录认证表 |
| ums_role_type | 角色类型表 |
| ums_role | 角色表 |
| ums_menu | 菜单表 |
| ums_operation | 操作表 |
| ums_role_menu | 角色菜单关系表 |
| ums_role_menu_operation | 角色菜单操作关系表 |
| ums_title | 文章记录表 |
| ums_content | 文章内容表 |
| ums_title_analysis | 文章行为统计分析表 |
| ums_local_file_path | 资源存储文件夹表 |
| ums_file | 资源记录表 |
| ums_authorization_session | 认证会话表 |
| ums_lock_session | 锁定会话表 |
| ums_captcha_session | 验证码会话表 |
| ums_request_log | 日志记录表 |

（2）表结构说明

1）ums_app表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| create_time | bitint(20) | 创建时间 |
| update_app | varchar(128) | 更新应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| name | varchar(255) | 中文名称 |
| short_name | varchar(255) | 中文简称 |
| en_name | varchar(255) | 英文名称 |
| logo | varchar(255) | 应用logo |
| brief | varchar(255) | 简介 |
| website | varchar(255) | 官网地址 |
| expires | bigint(20) | 统一登录过期时间 |
| access_token | varchar(255) | 应用访问令牌 |

2）ums_app_auth表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| create_time | bitint(20) | 创建时间 |
| update_app | varchar(128) | 更新应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| app_id | varchar(128) | 应用id |
| user_id | varchar(128) | 用户id |
| user_app_id | varchar(128) | 用户授权应用id |
| visible | bit(1) | 是否前台可见 |
| access_type | int(11) | 访问权限 |
| secret | varchar(255) | 访问密钥 |

3）ums_node表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| create_time | bitint(20) | 创建时间 |
| update_app | varchar(128) | 更新应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| name | varchar(255) | 名称 |
| parent_node_id | varchar(128) | 父级组织id |
| deletable | bit(1) | 是否允许删除 |
| editable | bit(1) | 是否允许编辑 |
| weight | int(11) | 排序权重 |

4）ums_user表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| avatar | varchar(255) | 头像 |
| mobile | varchar(255) | 手机号码 |
| gender | varchar(16) | 性别 |
| location | varchar(255) | 位置 |
| name | varchar(255) | 姓名 |
| remark | varchar(255) | 备注 |
| role_id | varchar(128) | 角色id |
| username | varchar(128) | 用户名 |
| idcard | varchar(128) | 身份证号 |

5）ums_user_node表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| create_time | bitint(20) | 创建时间 |
| update_app | varchar(128) | 更新应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| user_id | varchar(128) | 用户id |
| node_id | varchar(128) | 组织id |

6）ums_user_role表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| create_time | bitint(20) | 创建时间 |
| update_app | varchar(128) | 更新应用 |
| update_user | varchar(128) | 更新用户 |
| update_time | bitint(20) | 更新时间 |
| user_id | varchar(128) | 用户id |
| role_type_id | varchar(128) | 角色类型id |
| role_id | varchar(128) | 角色id |

7）ums_user_local_auth表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| ... | ... | ... |

8）ums_user_third_auth表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| ... | ... | ... |

9）ums_role_type表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(128) | 唯一标识 |
| create_app | varchar(128) | 创建应用 |
| create_user | varchar(128) | 创建用户 |
| ... | ... | ... |

  - 应用系统设计

数字化教学服务系统

系统概述

数字化教学服务系统主要实现课程矩阵管理和教学资源管理功能。

课程矩阵管理由学校负责设置，坚持学生本位、着眼学生个性成长，体现学校文化、凸显学校办学特色，围绕学生兴趣爱好、发展特长自主开发，注重反映学生多元成长需求，服务学生个性化学习需求。

教学资源管理是集成了教材、课件、教案、试卷等各类数字教学资源，通过网络技术实现资源的统一管理包括资源的上传、下载、分类、整理和归档等。支持多种格式的教学资源，如文档、图片、视频等，提高教学机构的教学质量和效率，实现教学资源的共享。

系统架构

根据系统业务需要及系统建设实际情况，系统采用多层架构设计。主要分为基础层设施、数据资源层、应用支撑层、系统应用层、展示层和用户层。

1、基础层设施为西安智慧教育大平台的电子政务外网支撑网络。电子政务外网是政府的业务专网，主要运行政务部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。电子政务外网和互联网之间逻辑隔离。

2、数据资源层包括学校数据、教师数据、学生数据、校本课程数据和教学资源数据。

3、应用支撑层为西安智慧教育大平台的组织中心。通过组织中心提供的统一认证服务，将数字化教学服务系统融合到大平台中。

4、系统应用层为数字化教学服务系统的两大核心功能课程矩阵管理和教学资源管理。其中课程矩阵管理主要实现功能模块包括：校本课程管理、课程教学管理、课程学习管理和课程学习分析。教学资源管理主要实现功能模块包括：教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、共享资源管理、教师资源管理和资源备份导出等。

5、展示层为Web端数字化教学服务系统，因为系统功能主要为管理和相对复杂的学习操作故采用WEB端形式以浏览器访问。

6、用户层主要用户包括：市教育局、区县级教育局、中小学学校和教师与学生。系统根据不同的用户进行功能划分和权限分配。

系统架构图

系统功能关系图

数字化教学服务系统通过应用提供对应功能。具体如下：

本系统主要分为：课程矩阵管理、教学资源管理。

系统功能关系图

功能模块设计

课程矩阵管理

学校为了达到教育目的或解决学校的教育问题，依据学校自身的性质、特点、办学条件以及可以利用和开发的资源，由学校教育人员与校外团体或个人合作开展的课程开发活动。校本课程开发不仅对教师提出了新的要求，还为教师的专业发展提供了可能性。

课程矩阵管理主要围绕校本课程开展课程建设管理、课程教学、课程学习和课程学习成果分析展，核心功能包括：校本课程管理、课程教学管理、课程学习管理、课程学情分析等。

1.校本课程管理

校本课程围绕课程的类别、基本信息、课程大纲、课程附件、课程要求、课程成果、课程认证以及教师团队等方面展开。主要实现核心功能包括：课程类别管理、课程信息管理、课程详情管理、教师团队管理、课程大纲管理、课程附件管理、课程成果管理、课程要求管理、课程认证管理、课程测验管理。

（1）课程类别管理

课程类别按照本校的校本课程进行类别管理，如大美陕西、人文西安、立人课程、以心润德、诵读、思维导图课程、以体育人课程、乐达人课程、劳动教育课程、动漫课程、STEAM课程等。还可以针对不同年级进行课程细化：绅士淑女养成记、天天不一样、人人不一样、万物不一样、心理秀、发声思维	、思维之门、图形之窗，探索之路、一码当先、律动小精灵、小小乐高工程师、我是3D设计师、我是编程小达人等。

学校在课程类别管理时可以按照班级、年级、课程类别关键字进行检索，根据检索结果为校本课程类别进行添加、删除、编辑等操作。因为课程类别每个学校设置不一致并且比较灵活所以用树形结构形式对课程类别进行管理。

（2）课程信息管理

校本课程是中小学学校的特色课程，每个学校、每门功课都具有独特性，在独特性当中进行信息管理。主要操作包括课程新增、修改、删除操作。

点击新增按钮可以单条增加课程信息。

增加时进行课程名称长度限制验证。课程类别使用下拉列表选择，防止课程类别输入错误。可以上传图片设置课程封面，图片格式限定为PNG，尺寸为100*180，文件大小限制为10MB以下。课程使用学校默认为当前登录用户所在学校，不能进行修改。课程使用年级使用下来类别选择。使用班级则可以进行复选框进行多选。

课程批量增加功能，主要为已经进行课程信息梳理可以通过课程导入模版进行批量导入校本课程。批量课程模版包括：课程名称、课程类别、课程简介三个必填项，其余项目为非必填。

课程修改功能点击课程列表后的修改即可单条修改课程信息。课程信息验证规则同课程新增时。

课程删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条课程信息。批量删除课程信息时系统必须提示谨慎操作。

（3）课程详情管理

课程详情管理在课程基础信息基础上进行更加丰富的课程信息管理具体包括：包括课程大类、中类、小类、课程的开设需求、课程的主要内容及详尽课程信息，课程代码、学时、开课学期等。

课程详情信息管理主要功能包括新增、修改和删除操作。

课程详情信息新增时课程大类、中类、小类需要使用下拉列表进行选择，防止输入错误和不标准。课程代码规则按照大类2位、中类2位、小类3位、顺序5位规则生成。课程学时按照和开课学区均进行下拉选择。其他课程信息需要进行类型和长度限制要求。

课程批量增加功能，主要为已经进行课程信息梳理可以通过课程导入模版进行批量导入校本课程。批量课程模版包括：课程代码、课程名称、课程大类、课程中类、课程小类、开课学期六个列是必填项，其余项目为非必填。

课程详情修改功能点击课程列表后的修改即可单条修改课程信息。课程信息验证规则同课程新增时。

课程删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条课程信息。批量删除课程信息时系统必须提示谨慎操作。

（4）教师团队管理

针对校本课程的具体课程管理教师团队管理，首先进行课程类别和课程名称等信息查询，然后进行教师团队成员的新增、修改和删除。

课程团队管理包括课程任课的主讲教师和其他教师。团队成员的介绍包括教师姓名、教师性别、获得过的教学荣誉、教育专长、教师风采、教师简介等信息。新增时针对教师姓名进行长度校验、性别下拉选择、获得荣誉、教育专长、教师风采和简介为富文本框形式。

课程团队修改功能点击课程团队列表后的修改即可单条修改课程信息。课程团队信息验证规则同新增时。

课程团队删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条课程信息。批量删除课程信息时系统必须提示谨慎操作。

（5）课程大纲管理

校本课程大纲详细描述课程的教学内容，包括章节、小节、知识点等，确保内容的系统性和完整性。

针对课程大纲管理包括新增、修改、删除等。其中新增提供单条新增和批量导入功能。修改为单条记录方式，删除提供单条删除和批量删除功能。

信息维护界面采用树形结构进行大纲维护，必须提供方便的添加本级、添加下级、节点展开、节点收缩等方便操作。

（6）课程附件管理

课程附件管理的主要内容为课程的源代码、音频、视频资料内容的上传、修改、删除作。

上传操作提供可以一次性增加多个附件内容上传功能。上传附件要求进行格式限定、上传文件大小限定、可以进行内容封面设置操作。

修改功能的非空验证、数据格式验证包括日期、数值等同上传操作具体验证。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

（7）课程成果管理

课程成果管理主要针对学生学习课程后的成果展示和上传管理。

上传操作提供可以一次性增加多个附件内容上传功能。上传附件要求进行格式限定、上传文件大小限定、可以进行内容封面设置操作。

修改功能的非空验证、数据格式验证包括日期、数值等同上传操作具体验证。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

（8）课程要求管理

课程要求管理信息主要包括课程性质（如必修、选修等）和目的（如培养学生的某种能力或素质等）。

课程要求管理主要提供新增、修改和删除操作。

新增操作时课程性质需要使用下拉框形式防止非标准输入，课程要求内容采用富文本框形式，字数限制1000字，培养能力描述采用富文本框。

修改功能的非空验证、数据格式验证同上传操作具体验证。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

（9）课程认证管理

课程认证管理主要是课程学习结束后的认证信息，包括取得的认证要求、认证名称、认证获得条件等。

课程认证管理主要提供新增、修改和删除操作。

新增操作时认证名称、认证获得条件和认证要求为必须录入项，课程名称采用模糊搜索匹配，不能维护未维护课程信息的课程认证管理。

修改功能的非空验证、数据格式验证同上传操作具体验证。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

（10）课程测验管理

课程在学习当中和结束后进行的课程测试维护，包括测验的内容和分值信息。

课程测验管理主要提供新增、修改和删除操作。

新增操作时可以进行单元测试和期末测试等，测试内容则可以进行单选题、复选题、判断题限定。测验的时长和测验分值同时进行设置。

修改功能的非空验证、数据格式验证同上传操作具体验证。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

2.课程教学管理

课程教学管理围绕课程教学相关的主题进行管理，主要实现课程背景管理、课程目标管理、课程设计管理、课程资源管理、课程公告管理、课程互动管理、课程任务管理、课程作业管理、课程考核管理。

（1）课程背景管理

课程背景管理主要包括课程产生的环境、原因、需求以及其在教育体系中的位置进行描述和分析的管理，可以新增、修改、删除。

（2）课程目标管理

课程本身要实现的具体目的和预期成果，目标通常包括知识目标、能力目标和情感态度价值观目标等方面。针对不同的课程目标进行相应的新增、修改、删除和查询。操作时首先进行课程的筛选操作，筛选条件包括课程名称模糊查询、课程类型下拉选择、任课教师模糊选择、开课时间段选择等。

（3）课程设计管理

课程设计管理主要涉及确定课程目标、选择和组织课程内容、设计教学方法和评估方式，以及制定课程实施计划等多个方面。这个过程的目的是为了创建一个结构清晰、内容连贯、目标明确的课程体系，以满足学习者的学习需求和促进他们的全面发展。在课程设计管理中可以灵活设计各个阶段和活动。

（4）课程资源管理

校本课程的本身课程包资源包括手工课程资源和数字课程资源。针对资源进行记录、编辑、删除和查询。操作时首先进行课程的筛选操作，筛选条件包括课程名称模糊查询、课程类型下拉选择、任课教师模糊选择、开课时间段选择等。

（5）课程公告管理

课程公告在课程建设后、课程实施前、实施中以及实施完毕后全时段进行。公告内容主要为课程重要通知内容。公告采用醒目的方式在首页进行显示。按照课程的实施要求进行课程公告操作，新建课程公告、发布课程公告。

（6）课程互动管理

课程互动管理主要包括课程上课内容的互动情况，包括学生的提问和教师的答复等，互动内容和互动历史的查询等。

学生针对课程资源进发表评论，提供标注表情符、文本形式。不提供音频和视频方式，不提供附件形式。发表评论框进行评论内容自行负责要求，防止出现不当评论。

课程互动历史引用可以采用嵌套模式层级套用，支持最大层级为3层。

（7）课程任务管理

课程任务管理主要在课程实施过程中的教学任务管理，包括新增任务、修改和删除任务，课程任务以课程任务单的形式。

新增任务时按照课程名称关键字进行检索，在课程列表记录上增加课程任务，课程任务可以设置课程教学要求，如完成学习内容对应测验、查阅相关图书、朗读、背诵相关内容等。

修改功能的数据验证同新增操作。

删除操作提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条记录。批量信息时系统必须提示谨慎操作。

（8）课程作业管理

课程作业管理包括每课、每单元进行课程作业的维护，包括作业的上传、编辑和发布。

作业新增时要求设置作业类型，作业内容由教师在线提交。作业题型可以包括单选题、复选题、判断题以及打卡类作业。

（9）课程考核管理

课程考核管理针对课程结束后所有的课程作业完成和测试通过后进行课程考核结果新增、修改、删除和发布。

课程考核结果是教师根据学生课程整体完成情况进行综合性考核。考核结果包括通过课程和不通过重新考核。

新增、修改考核信息时进行数据信息验证。考核信息的删除需要进行强制弹框提示，防止错误操作删除考核信息。

3.课程学习管理

课程学习管理主要实现教师任课管理、课标安排管理、课程报名管理、课程评价管理、课程学习管理。

（1）教师任课管理

可以通过课程查询和任课老师建立任课关系，一个老师可以带多门课程，一个课程也可以有多个任课老师上课。课程和教师是M：N的关系。课程查询时可以模糊关键字进行查询并匹配。

（2）课表安排管理

每个年级、每个班级根据教师、课程、任课关系生成任课安排表，具体到每周的课表。课表可以按照教师查询，可以按照班级进行查询，还可以按照课程进行查询。

（3）课程报名管理

课程及任课教师确定后，发布课程供学生进行报名学习。学生可以按照课程名称或者任课教师进行模糊查询，并报名学习课程。

（4）课程评价管理

课程结束后每位学生对学习的课程进行评价，主要教师教导的情况、上课学习情况等进行课程评价管理。

（5）课程学习管理

网络对于每位学生来说都有平等的学习机会，每个学生学习时都会进行课程学习日志记录。针对学生的学习开始时间、结束时间、学习时长、学习内容等。

4.课程学习分析

课程学习分析围绕任课科目学情分析、学校学情分析、区县级学情分析和课程矩阵展示。

（1）课程学情管理

主要针对学习的学习情况进行全面管理和掌握。通过课程的学习开始、结束时间、学习时长、学习内容进行个人分析，还可以根据班级学习情况进行班级学情分析，以及学校整体学情的分析。

课程学情通过三个维度进行分别为：任课科目、学校级和区县级。

任课科目是站在任课教师角度进行课堂学习情况的分析，可以看到具体年级、班级以及学生的课程学情况分析。包括课程学习时长、作业完成情况、作业正确率等。

学校级学情分析是在全校范围内进行课程学习效果TOP分析、教师TOP分析、学生TOP分析、学习科目TOP分析等。

区县级是在全区范围内进行学校学习人数TOP分析、学校开课数量TOP分析、课程学习情况TOP分析。

（2）课程矩阵展示

学生学习报名学习各种课程可以通过课程矩阵展示，让学习选择方便进行。学生可以通过课程名称、课程类别、任课教师、课程大类、学习年级等进行筛选并选择开始学习。

教学资源管理

教学资源管理主要针对数字教学资源进行管理。功能包括：教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、教师资源管理、资源回收和备份导出等进行管理。

1.教学资源配置

教学资源配置主要包括学校可提供的教学资源类型、种类、数量等进行新增、修改和删除操作。条件过滤时可以考虑使用资源的名称模糊搜索。

教学资源配置具体的管理功能分为：资源仓库配置、资源类型维护、资源格式管理、资源参数配置。

（1）资源仓库管理

资源仓库配置针对教学资源进行仓库配置包括仓库名称、仓库地址、仓库空间、仓库用户和权限等配置。每个学校分为不同的资源仓库，针对每个学校不同的情况进行个性化配置。

（2）资源类型维护

资源类型维护包括支持的科目资源、学校、年级、班级等不同的学科科目和类别产生不同的维护内容。还可以按照资源的种类如电子教材、教辅资料、课外阅读等进行维护。维护时需要使用树形结构方便设置大中小类层级操作。

（3）资源格式管理

资源格式维护包括支持编辑和预览的资源格式类型，包括图片、视频、文本文件、PPT、PDF文件等。

资源格式管理主要包括上传、修改和删除。

资源格式上传需要进行文件格式的验证、包括前端文件后缀名验证和后台文件头验证，双重验证防止验证失效。

资源格式设置对应的预览和在线编辑器，保证资源格式可以在线操作。

（4）资源参数配置

资源参数配置针对所有资源的资源的有效期、分享时长、资源大小等资源参数维护。

资源参数配置包括新增、修改和删除功能。

2.存储空间管理

存储空间管理包括空间的存储位置、读取权限、空间大小等进行编辑和变更。

存储空间管理：校本资源空间管理、共享资源空间管理、教师资源空间管理。

（1）校本资源空间管理

校本资源空间管理主要按照学校进行资源空间的分配和管理，支持资源的动态扩展和回收。

（2）共享资源空间管理

共享资源空间管理主要按照群组、部门等进行资源空间的分配和管理，支持资源的动态扩展和回收。

（3）教师资源空间管理

教师资源空间管理主要按照教师进行资源空间的分配和管理，支持资源的动态扩展和回收。

3.资源分类管理

资源分类管理是针对学校级、群组共享级、教师个人三个不同级别进行目录管理和权限分配管理。主要功能包括：校本资源目录管理、校本资源权限分配、共享资源目录管理、共享资源权限分配、教师资源目录管理、教材版本管理、年级学科管理、课程章节目录管理等。

（1）校本资源目录管理

校本资源目录管理可以针对校本资源目录按照学校空间，通过树形结构方便进行资源目录的添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

（2）校本资源权限分配

校本资源权限分配可以设置可管理校本资源的用户和响应的上传、下载、读取、分享等权限划分。

（3）共享资源目录管理

共享资源目录管理可以针对群组共享资源目录按照资源空间，通过树形结构方便进行资源目录的添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

（4）共享资源权限分配

共享资源权限分配可以设置可管理群组共享资源的用户和响应的上传、下载、读取、分享等权限划分。

（5）教师资源目录管理

教师资源目录管理可以针对教师资源目录按照任课科目，通过树形结构方便进行资源目录的添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

（6）教材版本管理

教材版本管理可以针对所有课程的版本按照不同科目进行管理，通过树形结构方便进行添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

（7）年级学科管理

年级学科管理可以针对不同年级开设学科不同进行管理，通过树形结构方便进行添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

（8）课程章节目录管理

课程章节目录管理可以不同课程进行章节目录的管理，通过树形结构方便进行目录的添加、下级添加、删除、下级批量删除、重命名等操作。

4.校本资源管理

校本资源管理：校本资源上传管理、校本资源审核管理、校本资源发布管理、校本资源下架管理、校本资源历史管理。

在校级层次上进行资源的权限管理包括允许进行的上传、删除、分享等操作。

（1）校本资源上传管理

通过此功能进行校本级资源的上传，可以按照资源单个上传和批量上传。上传时按照可以上传的资格文件进行上传。通过模糊查询进行资源匹配。

（2）校本资源审核管理

已经上传的资源进行内容审核和发布前的审核，通过审核的内容才可以进行资源的发布。

（3）校本资源发布管理

将审核通过的资源进行发布，发布后教师才能进行资源的查看和下载。

（4）校本资源下架管理

已经发布的资源由于时间到期、内容问题等可以进行及时下架处理。下架后将不能看到该资源。

（5）校本资源历史管理

查看学校本级所有资源的上传、管理、审核和发布、下架的时间轴追溯历史。

5.共享资源管理

共享资源管理：共享资源上传管理、共享资源审核管理、共享资源发布管理、共享资源下架管理、共享资源历史管理。

在群组层次上进行资源的权限管理包括允许进行的上传、删除、分享等操作。

（1）共享资源上传管理

通过此功能进行群组层次资源的上传，可以按照资源单个上传和批量上传。上传时按照可以上传的资格文件进行上传。通过模糊查询进行资源匹配。

（2）共享资源审核管理

群组层次已经上传的资源进行内容审核和发布前的审核，通过审核的内容才可以进行资源的发布。

（3）共享资源发布管理

群组层次将审核通过的资源进行发布，发布后教师才能进行资源的查看和下载。

（4）共享资源下架管理

已经发布群组层次的资源由于时间到期、内容问题等可以进行及时下架处理。下架后将不能看到该资源。

（5）共享资源历史管理

查看群组层次所有资源的上传、管理、审核和发布、下架的时间轴追溯历史。

6.教师资源管理

教师个人学科资源的权限管理包括允许进行的上传、删除、分享等操作。

教师资源管理：教师资源上传管理、教师资源审核管理、教师资源分享管理、教师资源历史管理。

（1）教师资源上传管理

通过此功能进行学科资源的上传，可以按照资源单个上传和批量上传。上传时按照可以上传的资格文件进行上传。通过模糊查询进行资源匹配。

（2）教师资源审核管理

已经上传的学科资源，进行资源的修改、删除、分享、下载等操作。

（3）教师资源分享管理

教师自己将上传的学科资源分享给其他教师，通过部门树和用户查询的方式进行资源分享，分享时可以设置下载密码和分享有效期。

（4）教师资源历史管理

查看教室上传的资源情况，包括资源被查看、下载和分享的时间轴追溯历史。

7.资源回收管理

在资源删除时首先存储到回收站，给用户一个可以恢复的操作。

资源回收管理包括：回收站设置管理、校本资源回收管理、共享资源回收管理、教师资源回收管理。

（1）回收站设置管理

回收站设置管理主要设置回收站的空间大小、回收站保存时长、回收站操作权限等。回收站可以使用列表、大图标、小图标、详情等多种形式显示已经删除的教学资源。在回收站可以设置单个和批量恢复操作。可以通过资源名称、删除时间等进行资源筛选，筛选后进行文件预览，确定要回复则进行稳定恢复即可。

（2）校本资源回收管理

学校级资源被删除后存放位置，可以进行资源名称、上传时间、删除时间等进行查询，进行还原操作。回收站可以使用列表、大图标、小图标、详情等多种形式显示已经删除的教学资源。在回收站可以设置单个资源和批量资源恢复操作。可以通过资源名称、删除时间等进行资源筛选，筛选后进行文件预览，确定要回复则进行稳定恢复即可。

（3）共享资源回收管理

群组共享资源被删除后存放位置，可以进行资源名称、上传时间、删除时间等进行查询，进行还原操作。回收站可以使用列表、大图标、小图标、详情等多种形式显示已经删除的教学资源。在回收站可以设置单个资源和批量资源恢复操作。可以通过资源名称、删除时间等进行资源筛选，筛选后进行文件预览，确定要回复则进行稳定恢复即可。

（4）教师资源回收管理

教师资源被删除后存放位置，可以进行资源名称、上传时间、删除时间等进行查询，进行还原操作。回收站可以使用列表、大图标、小图标、详情等多种形式显示已经删除的教学资源。在回收站可以设置单个资源和批量资源恢复操作。可以通过资源名称、删除时间等进行资源筛选，筛选后进行文件预览，确定要回复则进行稳定恢复即可。

8.资源备份管理

资源备份管理是可以进行资源的单个和批量文件打包备份。

资源备份管理主要包括功能为：校级资源备份管理、共享资源备份管理、教师资源备份管理。

（1）校级资源备份管理

有权限的用户可以进行学校级资源的备份，包括全量备份、单个文件备份和批量文件备份，支持文件级和文件夹级别。

备份前首先在备份列表页面可以进行备份的设置包括：备份名称、备份备注、备份保存时长、备份文件存放路径等。点击开始备份后进行备份进度显示，防止用户中途退出备份。备份进度在得到用户确认的情况下可以随时取消，取消备份需要清除临时备份文件。备份管理可以按照备份名称、备份时间继续模糊和精确查询。查询出来的备份信息和文件可以手工编辑、下载、删除。

（2）共享资源备份管理

有权限的用户可以进行群组共享资源的备份，包括全量备份、单个文件备份和批量文件备份，支持文件级和文件夹级别。

备份前首先在备份列表页面可以进行备份的设置包括：备份名称、备份备注、备份保存时长、备份文件存放路径等。点击开始备份后进行备份进度显示，防止用户中途退出备份。备份进度在得到用户确认的情况下可以随时取消，取消备份需要清除临时备份文件。备份管理可以按照备份名称、备份时间继续模糊和精确查询。查询出来的备份信息和文件可以手工编辑、下载、删除。

群组内共享的备份仅限于群组内成员进行操作管理，群组外成员无权操作备份信息。

（3）教师资源备份管理

教师可以对自己的教学资源进行备份，包括全量备份、单个文件备份和批量文件备份，支持文件级和文件夹级别。

备份前首先在备份列表页面可以进行备份的设置包括：备份名称、备份备注、备份保存时长、备份文件存放路径等。点击开始备份后进行备份进度显示，防止用户中途退出备份。备份进度在得到用户确认的情况下可以随时取消，取消备份需要清除临时备份文件。备份管理可以按照备份名称、备份时间继续模糊和精确查询。查询出来的备份信息和文件可以手工编辑、下载、删除。

教师自己的教学资源的备份仅限于个人进行操作管理，其他人无权操作备份信息。

9.资源导出管理

资源备份管理主要包括功能为：校级资源导出管理、共享资源导出管理、教师资源导出管理。

（1）校本资源导出管理

有权限的用户可以进行学校级资源的导出，可以选择通过模糊查询和时间精确查询进行备份文件的导出下载。

资源导出列表可以进行校级所有资源信息检索，包括按照目录展示形式和文件展现形式两种。通过资源的名称、上传时间、发布时间、上传人员等有关信息进行导出资源筛选。筛选完成后可以进行单个资源导出和多资源导出。多资源导出时设置导出名称，系统自动压缩zip包后进行自动下载。根据导出设置限制导出的文件数量和一次性导出文件大小。

（2）共享资源导出管理

有权限的用户可以进行群组共享资源的导出，可以选择通过模糊查询和时间精确查询进行备份文件的导出下载。

资源导出列表可以进行校级所有资源信息检索，包括按照目录展示形式和文件展现形式两种。通过资源的名称、上传时间、发布时间、上传人员等有关信息进行导出资源筛选。筛选完成后可以进行单个资源导出和多资源导出。多资源导出时设置导出名称，系统自动压缩zip包后进行自动下载。根据导出设置限制导出的文件数量和一次性导出文件大小。

共享资源的导出严格限制在群组共享范围内。非群组成员不得导出。

（3）教师资源导出管理

教师可以对自己的教学资源进行导出，可以选择通过模糊查询和时间精确查询进行备份文件的导出下载。

资源导出列表可以进行校级所有资源信息检索，包括按照目录展示形式和文件展现形式两种。通过资源的名称、上传时间、发布时间、上传人员等有关信息进行导出资源筛选。筛选完成后可以进行单个资源导出和多资源导出。多资源导出时设置导出名称，系统自动压缩zip包后进行自动下载。根据导出设置限制导出的文件数量和一次性导出文件大小。

教师资源导出严格限制在教师个人，其他人员不能导出。

技术方案

针对教育信息化工作管理系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合Spring Boot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，使用符合信创环境的关系型数据库。为了提升系统性能，加入Redis等内存数据存储作为缓存层。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护TCP连接，以及数据的发送和接收。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。使用JSON等格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。使用Spring MVC来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如学生出入信息管理、消息推送管理、设备管理等。使用Spring的@Service注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。可使用MyBatis等ORM框架来实现。

基础服务层：此层提供一些通用的服务，如邮件发送、短信通知等。使用Apache Dubbo等微服务框架来实现服务的注册和发现。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。使用Redis缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如发送邮件、生成报表等，可采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。可使用消息队列（RabbitMQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

系统接口设计及集成

1.账号集成（实现基于组织中心统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

    - 学生健康管理系统

      - 系统概述

学生健康体检管理建立一个符合学生体检工作业务流程的分级管控系统，形成从学生家长、学校到区级主管部门一体化工作网络体系，实现各部门的职责与权限分层管理，实现学生健康体检工作从计划、实施、反馈、抽查到总结的流程管理，提高对体检计划、体检进度、体检数据上报率、体检报告反馈率、学生健康档案建档率、复查率的实时管控能力。实现全市中小学生健康体检数据的采集、存储、汇总、分析、统计、评价与共享，建立学生健康档案，进行健康评价，实现连续多年监测学生健康状况，进行学生常见病与多发病的防治和健康教育干预。

学生视力健康管理集数据采集、评价、存储、汇总统计等功能于一体的信息化系统，包含主数据管理、筛查项目管理、筛查人员管理、筛查次数管理、筛查数据管理、筛查数据管理等功能模块，形成一个规范的儿童青少年风险评估和分级预防体系。将协助主管部门、学校、筛查单位进行科学化、规范化、网络化与实时化的学校健康管理工作。

通过信息化手段优化学生健康体检和视力筛查流程，实现体检现场及视力筛查现场的无纸化工作模式，减少传统纸质表记录、人工分析的错误率；提高数据录入效率，缩短学校与家长等待体检筛查数据时间，保证体检及视力数据分析报告及时反馈。

充分利用人工智能、物联网及大数据分析，通过系统+智能设备，实现现场采集，实时传输，即时反馈；实现连续多年监测学生健康状况，提高儿童青少年眼健康数据化管理水平，满足省市区县三级监管和考核要求，为深入制定相关政策，提供科学数据支撑。

      - 系统架构

根据现状分析以及业务需要，本期项目在信息化建设方面采用“一体化”设计思路，即6层结构、2个应用。6层结构包含了用户层、展示层、应用层、应用支撑层、数据资源层、基础设施层，2个应用是学生健康体检管理、学生视力健康管理。

学生健康体检管理扩展出基础信息管理、体检项目管理、体检计划管理、体检数据采集、数据查询及统计、监测报告书等功能，实时反映体检工作的各项指标数据。

学生视力健康管理包含了视力筛查计划、筛查机构管理、筛查项目阈值、是评价维护管理、数据采集、筛查年度管理等功能，将协助主管部门、学校、筛查单位进行科学化、规范化、网络化与实时化的学校健康教育工作。

系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 学生健康体检管理

1.基本参数管理

（1）行政区划管理

用于管理省份、地市、区县、街道的行政地区划分，支持按区划编码、名称进行检索，并根据实际行政区划进行新增、修改和删除的操作。

（2）主管部门管理

对主管部门管理信息的单位编码、单位名称、电话等信息进行拉取同步、查询、导出等功能，并根据实际情况划进行新增、修改和删除的操作。

（3）体检机构管理

该功能完成体检机构信息的新增、修改、查询、导出等操作。

（4）体检医生管理

该功能完成体检医生信息的新增、修改、查询、导出，并完成体检医生用户启用等操作。

（5）学校信息管理

该功能完成学校信息的拉取、查询、导出等操作，并根据实际情况对学校信息进行新增、修改和删除的操作。

（6）年级信息管理

该功能完成年级信息的拉取、查询、导出等操作。并根据实际情况对年级信息进行新增、修改和删除的操作。

（7）班级信息管理

该功能完成班级信息的拉取、查询、导出等操作。并根据实际情况对班级信息进行新增、修改和删除的操作。

（8）学生信息管理

该功能完成学生信息的拉取、条码打印、查询、导出等操作。并根据实际情况对学生信息进行新增、修改和删除的操作。

（9）体检项目管理

该功能完成体检项目信息的新增、修改、删除操作。

（10）体检项目多阈值管理

该功能完成体检项目多阈值信息的新增、修改、删除、查询操作，针对项目设置输入上下限，防止逻辑错误数据录入。

（11）体检项目结论管理

该功能完成体检项目相关结论信息的新增、修改、删除、查询操作。

2.主数据管理

（1）体检项目标准管理

该功能完成体检项目标准信息的新增、修改、删除、查询操作。

3.帐号管理

（1）单位账号管理

完成对主管部门信息的数据拉取操作，并对单位帐号进行停用、解锁、注销等操作，支持按区划、单位类型、用户状态进行检索。

（2）机构账号管理

完成对体检机构信息的新增、修改、删除等操作，并对体检机构帐号进行停用、解锁、注销等操作，支持按区划、机构名称、用户状态进行检索。

（3）学校账号管理

完成对学校帐号信息的拉取，并对学校帐号进行停用、解锁、注销等操作，支持按区划、学制、用户状态进行检索。

（4）学生账号管理

完成对学生帐号信息的拉取，并对学校帐号进行停用、解锁、注销等操作，支持按姓名、身份证号等进行检索。

4.体检配置管理

（1）体检学校设置管理

完成对体检机构所负责体检学校分配操作，对体检机构负责的学校进行新增、删除操作、支持按区划、体检机构名称、学校名称进行检索。

（2）体检学校审核管理

完成当前学年体检机构与学校对应许可关系审核的操作。

（4）学校许可设置管理

完成当前学年所涉及到的学校选取操作，并可对所选择的学校进行删除操作，支持按区划、学年、学校名称进行检索。

（5）机构设备管理

该功能完成对体检机构所用到的设备进行添加、删除操作，支持按区划、机构名称、设备名称进行检索。

（6）参检学校报送管理

该功能完成对体检机构所负责体检的学校进行添加、删除操作，主管部门进行参检学校审核，支持按区划、机构名称、学校名称进行检索。

（7）参检学校审核管理

该功能完成对已许可的学校是否参与体检进行审核操作。

（8）体检项目设置管理

该功能完成当前学年所用到的体检项目选取操作，对选择的体检项目进行删除操作。

（9）体检学期设置管理

该功能完成体检学期的新增、修改、删除操作。

（10）地方项目配置管理

该功能完成地方项目的新增、修改、删除操作。

（11）补报学期设置管理

该功能针对需补报数据学期设置的新增、修改、删除操作。

5.信息填报

（1）体检计划填报管理

该功能完成体检机构对所负责体检学校进行工作计划填报，并对填报学校进行删除操作、支持按区划、体检机构名称、学校名称进行检索。

（2）体检数据采集管理

该功能在采集端完成体检机构对学生体检进行数据采集，修改、删除，并可对体检进度、体检漏项进行查询，支持按学校、年级、班级进行检索。

（3）体检信息管理

完成学生体检信息的新增，修改、删除操作，实现个体报告单，体检表、健康档案的导出，支持按区划、学年、学校名称进行检索。

（4）体检进度管理

对当前体检的已体检、未体检信息进行查询与导出。

（5）漏检项目管理

查询体检过程中漏检项目并导出。

6.数据查询

（1）上报学校查询管理

该功能完成体检数据上报汇总整体情况，支持按区划、学年、学校类型进行查询。

（2）区级学校查询管理

该功能完成主管部门对学校体检数据上报汇总整体情况，支持按学年、学校类型进行查询。

（3）机构学校查询管理

该功能完成体检机构对所负责的学校整体数据上报情况，支持按学年、学校名称进行查询。

（4）常见病明细查询管理

该功能完成学生体检数据按常见病名称进行分别查询，并对查询结果进行反馈，支持按学年、学校名称、常见病名称进行查询。

（5）体检机构上报监管

该功能完成管理部门对体检机构上报数据汇总情况，支持按学年、区划、体检机构进行查询。

（6）体检报告签收管理

该功能完成家长收到报告后进行确认的管理，以确保每位学生家长收到体检报告。

7.专项统计报表管理

（1）动态分析统计

该功能完成多年体检数据的纵向对比分析，支持按区划、学年范围、统计方式进行统计。

（2）学校监测报告书

该功能完成学校体检数据进行统计分析，自动形成图表数据，结论建议，导出分析报告。

（3）区县监测报告书

该功能完成区县体检数据进行统计分析，自动形成不同体检项目图表数据，结论建议，导出分析报告。

（4）牙齿统计表

该功能完成牙齿项目的统计分析，以图表图式展示，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（5）常见病患病统计表

该功能完成常见疾病的异常情况统计分析，以图表图式展示，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（6）学生健康体检情况年报表

该功能完成学生健康体检情况的统计分析，可按学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（7）学校统计报表

该功能完成学校统计报表的统计分析，可按学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（8）学校卫生情况年报表

该功能完成学校卫生情况年报表的统计分析，可按区划、学年进行统计。

（9）身高体重统计表

该功能完成身高体重统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（10）胸围肺活量统计表

该功能完成胸围肺活量统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（11）脉搏血压统计表

该功能完成脉搏血压统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（12）收缩压舒张压统计表

该功能完成收缩压舒张压统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（13）腰围统计表

该功能完成腰围统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（14）形态机能统计表

该功能完成形态机能统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（15）脊柱侧弯统计表

该功能完成  脊柱侧弯统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（16）常见病统计

该功能完成常见病统计的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（17）贫血统计表

该功能完成贫血统计表的统计分析，可按区划、学年进行统计。

（18） 营养评价统计表

该功能完成营养评价统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（19）体型发育统计表

该功能完成体型发育统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

（20）实验室项目统计表

该功能完成实验室项目统计表的统计分析，可按区划、学校、年级、年龄等不同维度进行统计。

8.监督管理

（1）培训情况管理

该功能完成管理部门对各基层单位的培训情况的监督管理，了解各单位是否针对本项工作进行培训以及培训的时间、人员、内容等信息。

（2）报告书申请管理

该功能主要完成体检机构、区县教育等部门对数据分析报告的出具申请。

（3）操作培训预约管理

该功能针对体检机构等单位针对系统的操作学习进行技术人员培训的预约。包括预约时间、预约人员等。

（4）体检工作延期申报管理

该功能针对无法按期完成工作的单位进行延期申请，主要体现申报人、申报原因等。

9.行政管理

（1）工作通告管理

该功能主要以管理部门针对不同区域不同单位进行工作通知、工作要求等发布。

（2）工作总结报告管理

对本单位的工作进行总结并填报的管理。

（3）科学发展考核标准管理

管理部门对科学发展考核进行标准制定，以供基层单位进行参考，包括各项指标需要达到的比率等。

（4）地市（区县）动态管理

所有用户可在此功能中发布本单位的新闻动态等，以起到宣传作用。

（5）经验交流

所有单位进行交流的功能，以实现单位之前进行工作经验的交流与学习。

（6）建议反馈管理

对工作、对系统进行建议反馈。

        - 学生视力健康管理

1.基础信息管理

（1）筛查单位管理

对筛查单位的名称、联系人、地址等信息进行新增、修改、删除、导出、查询功能；

对筛查单位管理用户的用户名、密码等信息进行新增、修改、删除、导出、重置密码、启用停用、查询、导出等功能；

对筛查单位所属角色的角色名称、编码等进行新增、修改、删除操作，并且查询功能，设定筛查单位所属角色，方便权限控制；

对筛查单位角色进行权限功能分配，包含新增、修改、删除、导出、查询功能页面等操作，控制筛查单位其他操作的功能权限；

给筛查单位分配、新增、修改、删除、查询、导出筛查设备功能，使筛查单位可使用分配的设备进行快速筛查。

（2）当前年度筛查学校配置

管理部门选定当前年度参与视力筛查的学校，供筛查单位选择，该功能管理部门可针对学校编码、筛查年度，筛查次数等进行新增、修改、删除、查询、导出操作。

（3）筛查学校对应管理

筛查单位提交、修改、删除由该单位进行视力筛查的学校名单并可查询和导出，由管理部门进行审核批准后，才可进校筛查。

（4）筛查医生管理

对筛查单位里的需下校筛查学生视力的医生的姓名、性别等进行添加、修改、删除操作，并可查询和导出已有的医生信息。

对筛查医生的用户信息进行管理，可新增、修改、删除、重置密码、启用、等操作，并可查询和导出。

2.筛查管理

（1）筛查年度管理

对筛查年度的年度编码、年度名称、是否当前年度等进行新增、修改、删除操作，并可根据年度或者当前年度与否进行查询操作，并可设置一个年度为当前年度。

（2）筛查次数管理

筛查单位可设置该次筛查的是当前年度的第几次，可以对筛查次数进行新增、修改、删除操作，并可查询。

（3）筛查单位补录年度次数管理

筛查单位可设置和当前筛查年度不同的补录年度，方便数据补录工作，可对补录年度进行新增、修改、删除操作，管理用户可对该信息进行审核，方便管理数据入口。

（4）筛查项目管理

可对视力科室的科室名称、科室编码等进行新增、修改、删除操作，并可查询。

可对视力筛查项目的项目名称、项目编码、所属科室、项目类型等信息进行新增、修改、删除操作，并可对指定项目进行启用和停用处理，还可以根据项目名称、科室名称进行查询和导出操作。

可对视力筛查项目的结论性项目的项目结论和项目结论编码等进行新增、修改、删除操作，并可针对不懂项目进行查询。

可对视力筛查项目的数值类项目进行阈值进行设置，可针对不同年龄进行新增、修改、删除、查询操作。

可针对不同的区县设置该区域不同的筛查项目，包含新增、修改、删除、查询等操作。

（5）筛查单位项目对应管理

筛查单位可从所属区域内设置的筛查项目里面选择本单位所筛查的项目，方便后期进行漏项查询防止漏检情况，包含新增、修改、删除、查询等操作。

（6）筛查设备管理

可对筛查设备的设备名称、设备类型、设备参数等进行新增、修改、删除、查询等操作。

（7）筛查计划管理

可以对筛查计划的筛查日期，筛查学校等进行维护，方便整个筛查过程中的协调工作，包含新增、修改、删除等操作，可根据筛查日期、筛查学校等进行查询和导出。

（8）筛查数据管理

可以对当期年度和当前筛查次数筛查医生报送的筛查项目、筛查日期、筛查数值等视力数据全部存储，留存每次上报和修改记录，包含新增和查询功能。

可对当期年度和当前筛查次数学生的视力项目筛查的数值进行新增、修改、删除等操作，不包含修改前记录，可根据学生、学校进行查询和导出。

可对所有的筛查数据进行新增、修改、删除等操作，可根据学生、学校等进行查询和导出，可针对不同学生进行眼健康档案的导出进行备档。

3.学生筛查项目管理

（1）筛查医生项目对应管理

筛查医生可从拉取下来的项目里面灵活选择，并可对已选择项目录入顺序进行调整，适应使用者的录入习惯，提升录入效率，包含新增、修改、删除、查询和顺序调整操作。

（3）学生项目数据管理

可对筛查医生录入的学生的视力数据进行新增、修改、删除查询等操作，可在网络波动时临时存储在本地，并在网络状况转好后自动上报的服务器。

可对筛查中的学生筛查项目是否遗漏进行查询和统计，防止学生筛查遗漏。

可针对学校年级班级进行筛查进度查询和统计，方便管理者统筹协调。

4.筛查数据分析管理

（1）视力不良统计管理

可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行视力不良率统计，可按照性别维度进行视力不良率统计，可按照年龄维度进行视力不良率统计，可按照年级维度进行视力不良率统计。

可进行三年视力不良率进行对比统计

（2）近视率统计管理

可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行近视率统计，可按照性别维度进行近视率统计，可按照年龄维度进行近视率统计，可按照年级维度进行近视率统计。

可进行三年近视数率进行对比统计

（3）新发近视统计管理

可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行新发近率统计，可按照性别维度进行新发近率统计，可按照年龄维度进行新发近率统计，可按照年级维度进行新发近率统计。

（4）新发视力不良统计管理

可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行新发视力不良率统计，可按照性别维度进行新发视力不良率统计，可按照年龄维度进行新发视力不良率统计，可按照年级维度进行新发视力不良率统计。

（5）边缘视力统计管理

可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行边缘视力统计，可按照性别维度进行边缘视力统计，可按照年龄维度进行边缘视力统计，可按照年级维度进行边缘视力统计。

（6）个体视力检测报告书

对学生个体的视力检测情况生成个体分析报告，有数据、有评价，有指导建议等内容。

（7）学校视力检测报告书

实现学校检测报告书导出，按指定监测报告模板来生成监测报告书，有封面、目录、内容等。

实现视力不良按照性别统计并展示表格和图表。

实现视力不良按照年级统计并展示表格和图表。

实现视力不良按照年龄统计并展示表格和图表。

实现近视率按照性别统计并展示表格和图表。

实现近视率按照年级统计并展示表格和图表。

实现近视率按照年龄统计并展示表格和图表。

实现屈光不正检出率表格统计展示。

（8）街道视力检测报告书

实现街道检测报告书导出，按指定监测报告模板来生成监测报告书，有封面、目录、内容等。

实现视力不良按照性别统计并展示表格和图表。

实现视力不良按照年级统计并展示表格和图表。

实现视力不良按照年龄统计并展示表格和图表。

实现近视率按照性别统计并展示表格和图表。

实现近视率按照年级统计并展示表格和图表。

实现近视率按照年龄统计并展示表格和图表。

实现屈光不正检出率表格统计展示。

（9）区县检测报告书

实现区县检测报告书导出，按指定监测报告模板来生成监测报告书，有封面、目录、内容等。

实现全区视力低下总检出率表格展示。

实现全区屈光不正总检出率表格展示。

实现不同学习阶段视力低下图表和表格展示。

实现不同年级视力低下图表和表格展示。

实现不同性别视力低下图表和表格展示。

实现不同学校视力低下图表和表格展示。

实现不同学习阶段近视率图表和表格展示。

实现不同年级近视率图表和表格展示。

实现不同性别近视率图表和表格展示。

实现不同学校近视率图表和表格展示。

实现全区近视构成比，并展示。

（10）地市视力检测报告书

实现地市级检测报告书导出，按指定监测报告模板来生成监测报告书，有封面、目录、内容等。

实现全市视力低下总检出率表格展示。

实现全市屈光不正总检出率表格展示。

实现不同学习阶段视力低下图表和表格展示。

实现不同年级视力低下图表和表格展示。

实现不同性别视力低下图表和表格展示。

实现不同学校视力低下图表和表格展示。

实现不同学习阶段近视率图表和表格展示。

实现不同年级近视率图表和表格展示。

实现不同性别近视率图表和表格展示。

实现不同学校近视率图表和表格展示。

实现全市近视构成比，并展示。

（11）筛查医生工作量管理

可对筛查医生工作量进行管理，可根据学校、筛查单位等进行查询和统计，并可生成工作量对比图表。

（12）视力评价维护管理

可对视力评价信息进行新增、修改、删除、查询、导出操作，为生成统计数据和眼健康档案提供评价支持。

（13）戴镜类型管理

可对戴镜类型进行管理，可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行戴镜类型统计，可按照性别维度进行戴镜类型统计，可按照年龄维度进行戴镜类型统计，可按照年级维度进行戴镜类型统计。

（14）异常情况管理

可对异常情况进行管理，可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行异常情况统计，可按照性别维度进行异常情况统计，可按照年龄维度进行异常情况统计，可按照年级维度进行异常情况统计。

（15）眼病管理

可对眼病情况进行统计管理，可根据学校、地区等进行查询和统计，并可生成对比图表。

可按照地域维度进行眼病统计，可按照性别维度进行眼病统计，可按照年龄维度进行眼病统计，可按照年级维度进行眼病统计。

      - 技术方案

本系统基于.NetCore3.1构建

1.视图

（1）移动端

采用Vue2+JavaScript+Cordova11，通过Cordova完成系统移动端功能的开发和发布，完成业务的流程处理和数据的展示等功能。

（2）管理系统

管理系统采用“Vue+JavaScript+Pnpm”进行开发，使用Pnpm作为前端构建工具，完成数据的统计分析、权限的管理校验等功能。

2.接入

使用Nginx实现整体服务的负载均衡与高可用。

3.组件

系统基于.NetCore开发，数据库采用国产化信创数据库Highgo，日志系统采用NLog，分布式任务调度中心使用Quartz。系统使用Redis缓存技术，实现系统的缓存服务，存储热点数据、用户信息、学校信息、机构信息等，提升系统性能指标。

4.数据

（1）持久化地业务数据使用Highgo，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用Redis存储热点数据、用户信息、学校信息、机构信息等，提升系统性能指标。

      - 系统接口设计及集成

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.账号集成（实现基于西安市智慧教育大平台统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织账户中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

2.数据集成（数据向市教育平台上报共享）

（1）数据推送接口：将应用产生的目标数据，按照大平台数据中心发布的清单定时推送到数据中心，以进行后续的数据处理、挖掘和分析。

（2）数据查询接口：通过调用数据中心提供的接口，从中心获取分析结果和报表，用于应用的数据应用需求。

3.消息集成（应用系统的消息通过市教育大平台发布/推送）：

（1）实时消息推送接口：与客户端的消息通道进行集成，将实时的安全预警、系统通知等信息推送给目标用户。

（2）消息订阅接口：让客户端用户能够订阅特定类型的消息，根据用户的关注和订阅设置进行消息推送。

4.上架集成（应用系统在市教育大平台的应用中心注册上架、便于更多教育组织订阅使用，或者西安教育大平台的应用上架到对方平台中）：

（1）应用注册接口：将应用注册到应用中心，获取应用的标识和密钥，用于安全的应用间通信和身份验证。

（2）应用信息查询接口：获取应用管理中心中所有已注册的应用信息，用于授权和管理。

具体接口如下：

1.服务接口描述

学生健康体检和视力健康业务主要涉及与教育主管部门对接区域、学校、年级、班级、学生基本信息；按相关数据交换规范，将健康体检和视力筛查数据进行回流操作，更新频率是每天更新1次。

本系统的服务接口列表如下表所示：

服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检数据列表 | 根据学校获取体检数据 | 体检年度、学校 | 学生姓名、学生性别、身高、体重、肺活量、腰围、臀围、头部、颈部、胸部、四肢、脊柱等 | 内部接口 |
| 2 | 视力数据列表 | 根据学校获取巡检点位列表 | 筛查年度、筛查次数、学校 | 学生、学校、筛查单位、裸眼视力、戴镜视力、戴镜类型、球镜、柱镜、轴位等 | 内部接口 |
| 3 | 筛查单位学校对应列表 | 根据筛查单位获取对应学校 | 筛查年度、筛查次数、筛查单位 | 筛查单位、筛查年度、筛查次数、对应学校等 | 内部接口 |
| 4 | 体检机构学校对应列表 | 根据体检机构获取对应学校 | 体检年度、体检机构 | 体检机构、体检年度、对应学校等 | 内部接口 |
| 5 | 当前年度筛查学校列表 | 根据筛查年度、筛查次数获取学校 | 筛查年度、筛查次数 | 筛查年度、筛查次数，学校等 | 内部接口 |
| 6 | 筛查医生列表 | 获取筛查医生列表 | 无 | 医生姓名、性别、用户名、所筛查单位等 | 内部接口 |
| 7 | 体检医生列表 | 获取体检医生列表 | 无 | 体检医生姓名、性别、用户名、所属体检机构 | 内部接口 |
| 8 | 筛查单位列表 | 获取筛查单位信息 | 无 | 筛查单位名称、负责人、联系电话等 | 内部接口 |
| 9 | 体检单位列表 | 获取体检单位信息 | 无 | 体检单位名称、负责人、联系电话等 | 内部接口 |

2.接口地址

https://IP：api/physical/querycheckdb

3.请求方式

本接口的请求方式为POST。

4.请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入系统标识（key） |  | String | 在微服务中注册的系统标识 |
| 2 | 请求的编码（request_id） |  | String | 请求的唯一流水号 |
| 3 | 发送请求的时间（s_time） |  | String | 发送请求的时间，精确到毫秒 |
| 4 | 输入参数（data | 体检年度（semeterNo） | String | 体检年度 |
|  |  | 学校 (SchoolId) | String | 学校主键Id |

请求示例：

{ "key"："disease", "request_id"："xxxxx", "s_time"："2024-04-14", "data"：｛ "semeterNo":"2024", "SchoolId":"610103142421", }

5.返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回码值（code） |  | String | 服务调用是否成功的状态值 |
| 2 | 返回码描述（msg） |  | String | 返回码的描述信息 |
| 3 | 输出参数 | 学生姓名（name） | String | 学生姓名 |
| 4 |  | 学生性别（sex） | String | 学生性别 |
| 5 |  | 身高（Height） | float | 身高数据 |
| 6 |  | 体重（Weight） | float | 体重数据 |
| 7 |  | 肺活量（LungCapacity） | int | 肺活量数据 |
| 8 |  | 腰围（WaistCircumference） | float | 腰围数据 |
| 9 |  | 臀围（HipCircumference） | float | 臀围数据 |
| 10 |  | 头部（Head） | String | 头部数据 |
| 11 |  | 颈部（Neck） | String | 颈部数据 |
| 12 |  | 胸部（Chest） | String | 胸部数据 |
| 13 |  | 四肢（Limbs） | String | 四肢数据 |
| 14 |  | 脊柱（Spine） | String | 脊柱数据 |

返回示例：

{ "code"："200", "msg"："成功", "data"：｛ "name":"张三", "sex":"12", "Height":"172.2", "Weight":"92.2", "LungCapacity":"3722", "WaistCircumference":"52.2", "HipCircumference":"62.2", "Head":"正常", "Neck":"正常", "Chest":"正常", "Limbs":"正常", "Spine":"正常" }

    - 校园综合管理系统

      - 系统概述

1.校园综合管理系统的主要功能

（1）校园安全巡检

校园安全巡检支持校园安全巡检计划的制定和管理，包括计划的创建、调整和分配。巡检人员应能使用移动设备记录巡检信息，如巡检时间、地点、异常情况等。系统应能自动生成巡检报告，包括巡检结果、异常情况和建议的整改措施。对于班级维度班主任要进行日检，班主任每日晨检时查看本班学生到校和请假信息，对于销假管理与校园管理结合，事假可通过人员出入管控系统自动销假，病假要求上传病假诊断。提供班级管理软件，方便班主任利用教学一体机内置的摄像头随时查看班级教室实况，远程了解班级情况。

巡检计划根据校园特点和安全风险进行合理的规划，确保全面覆盖和有效利用资源，巡检系统种类包含添加剂存储点、值班记录、食堂冷藏点、食堂更衣分餐点、消毒保洁点、食品清洗点、饮用水、一键报警测试、食堂台账点、食堂储藏间、灭火器&消防栓、食堂操作间、每日安保巡查、废弃物处理点、留样冰箱点、每日防火巡查、消防设施、陪餐记录等。巡检信息应实时上传至系统，以便及时发现和处理安全问题。巡检报告应具备可读性和准确性，并能在需要时进行跟踪和审查。对于不安全的方面，要提交安全检查整改，学校责任人员接到安全隐患后，可在多个端面查看。安全隐患整改之后，可在多个端面上传整改报告。

（2）人员出入管控

人员出入管控通过人行闸机支持学生和教职员工、外来人员的身份认证和授权管理，确保只有合法人员能够进入校园，同时身份认证时还要与校园管理结合，例如请销假管理、住宿生管理等。

人员出入管控系统记录人员的出入时间、地点和目的，并能生成相应的出入记录。身份认证系统应安全可靠，防止冒名顶替和身份泄露的情况发生。出入记录应存储在可靠的数据库中，并能进行快速查询和统计分析。系统应具备扩展性，能够适应校园规模的变化和未来的需求。

（3）安全台账管理

安全台账记录和管理校园安全相关的事件和事故，包括体系制度、报警记录、安全演练、教育活动等。安全台账应提供事件分类、时间线和关联文档等功能，以便快速查找和审核。系统应能生成安全报告和统计数据，为决策提供参考。

安全台账具备数据的完整性和可靠性，防止数据丢失或篡改的情况发生。安全报告和统计数据应具备可视化和易读性，以便决策者能够迅速了解校园安全状况。系统应提供权限管理功能，确保只有授权人员能够查看和修改安全台账的内容。

（4）校内管控

学生通过班级智慧终端进行人脸签到、家庭留言、社团报名、安全接送、安全教育活动报名、学生与家长视频通话、住宿生管理、问卷调查、护导安排等。

数据提交到校园综合管理系统中进行交互，同时数据与其他子系统进行流转，实现学生参与校园安全管理中。

2.校园综合管理系统解决的主要业务问题和达到的主要目标

（1）校园安全巡检

主要实现学校消防、燃气、食堂、宿舍等关键安全隐患点进行每日巡检，强化学校主体责任，实现制度化、常态化、信息化安全管理，巡检结果实时上传到大平台进行台账记录。

提供班级管理软件，方便班主任利用教学一体机内置的摄像头随时查看班级教室实况，远程了解班级情况。

（2）人员出入管控

通过边缘计算设备或学校闲置电脑安装校园安全卫士系统软件，统一接管人脸识别道闸，实现校端设备与市级智慧教育大平台之间的功能偶合，实时对接大平台学生、家长、老师信息库，可设置校园人员安全出入的通行规范，数据留痕，实现人员出入的精细化管控功能。

通过大平台统一的移动端或小程序，实现家长及访客预约和登记的功能，经学校审批同意后分配临时访问权限。平台应能够记录外来人员的到访时间、离开时间以及访问的区域，在需要时能够快速查找和追踪访客信息。

（3）安全台账管理

自动生成每个学校的安全台账，提供安全事件的记录和管理功能，包括事故发生时间、地点、描述以及相关责任人。对安全事件进行分类和统计，以便学校管理人员进行事后分析和改进措施的制定。

（4）校内管控

能够在不影响日常教学工作、不给教职工增加负担的同时，进一步提高校园管理工作的信息化、智能化进程，给校园管理者、教职工减负，提高家校互动的粘度，降低校园管理风险；并对整体校园数据包括教学数据、管理数据、交互数据进行采集，并对其进行大数据分析进而完善校园大数据的应用。

      - 系统架构

系统架构图

1.总体架构

（1）用户层

用户层包括全体教师和教职工以及学生、家长和管理者，用户可通过展示层提供的能力对系统进行操作和使用。

（2）展示层

在展示层中，分为可视化数据大屏、移动APP、电脑WEB端、前端硬件。

可视化大屏：用于市局、区县级管理部门按管理权限，将所辖区域学校安全重要数据和信息以可视化的方式展示在大屏上，用于实时监控和指挥调度，支持局端的安全管理和应急响应。

移动APP：教师和教职工、家长可通过移动APP进行对系统的操作和使用。

电脑WEB端：教师和教职工、管理者可通过电脑WEB端对系统进行操作和使用。

前端硬件：主要用于学生参与系统的交互中来，实现系统应用层的大部分功能。

（3）系统应用层

出入管控：包括人脸识别、安全卫士、访客登记、视频监控等功能，用于管理学校的出入口、安全防范和人员进出管理，可扩展实现学生放学安全接送功能。

安全巡检：涵盖安保人员信息、保安巡更、安保情况上报、食堂点位、饮用水点位、陪餐信息、每日防火巡查、消防设施巡检、安全隐患整改等巡检管理功能。

安全台账：用于管理学校的组织领导体系、制度建设体系、安全法制教育、巡检管理工作、应急建设能力、实际成效等安全相关的台账信息。

校内管控：例如班级智能终端，让学生参与进系统交互。学生能够完成安全接送、家校互动、安全教育等功能。

（4）应用支撑层

该层包括APP基础支撑、业务支撑和技术支撑。

APP基础支撑提供用户移动端操作能力。

业务支撑中组织中心提供家校通讯录及统一身份认证管理。应用中心提供应用上架能力。

技术支撑中数据中心提供数据交互能力。

（5）数据资源层

该层分为原始库、基础库和专题库。

1）原始库

点位信息：该库存储了校园内各个关键点位的信息，包括位置坐标、设备状态等。例如，可以记录入口门禁、紧急报警器、消防栓等设备的位置和状态信息，用于实时监测和响应校园安全事件。

台账体系：该库用于记录和管理校园风险管理系统中的各类台账信息，如事故台账、隐患台账、巡检记录等。通过对这些台账信息的统计和分析，可以及时发现和解决校园内存在的安全风险和问题。

2）基础库：

组织架构库：该库存储了校园内各个组织部门的信息和关系，如学校、教务处、保卫处等。它记录了各个部门的职责、人员编制、联系方式等信息，为系统的权限管理和信息交互提供基础支撑。

黑白名单库：该库用于记录校园内人员或实体的黑名单和白名单信息。黑名单记录了有不良行为或安全风险的人员或实体，而白名单则记录了受信任或特殊权限的人员或实体。通过对黑白名单的管理，系统可以进行访问控制、预警提醒等操作，确保校园的安全和秩序。

3）专题库：

法制教育库：该库用于存储法律法规、规章制度等与校园安全管理相关的知识和教育资源。它包括各类法律法规文本、安全管理制度、教育培训材料等。通过这个库，系统可以提供在线法制教育培训、法规查询等功能，提高师生对法律法规的了解和遵守程度。

安全宣传库：该库包含了校园安全宣传和宣传活动的相关资料和资源，例如宣传海报、宣传册、宣传视频等。这些资源可以用于向校园师生传达安全知识、提醒安全注意事项，并通过多种渠道进行宣传，提高校园安全意识和预防能力。

（6）基础设施层

使用西安市信创政务云服务提供的计算资源，支持系统的计算和处理需求，保证系统的高可用性和性能。网络层面使用电子政务外网和互联网。

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

校园综合管理系统主要分为四大块，分别是校园安全巡检、安全台账管理、人员出入管控、校内管控。

四个模块的数据统计后进行数据分析和安全预警。四个模块之间，数据互相传递和调用，实现管理闭环并具备人工智能特色的智慧校园管理。

例如学生安全管理方面，学生在班级智慧终端发起中途离校申请，由班主任同意离校申请后将信息同步至班级日检与人员出入管控系统，学生方可刷脸离校，家长收到学生离校信息。同时，如果是病假学生，在本班级日检系统返校上传病情诊断才可以通过人员出入管控系统返校，如果是事假学生，人员出入系统自动提交该学生销假信息至班级日检系统。

      - 功能模块设计

        - 校园安全巡检

为了系统化管理，每一种类型的点位可以制定详细的巡检表格，明确每个点位需要检查的要素和标准，以确保巡检的全面性和准确性。巡检人员通过手机进行数据记录和照片上传，提供自动化通知功能，确保巡检工作的高效性和及时性。

1.食堂监督管理

（1）食堂点位巡检

每周对食堂的关键点位按不同巡查要求进行实时巡检并上传相关信息和照片。每周未上传的点位，自动通知食堂关键点对应的安全责任人。

（2）饮用水点位巡检

每月对饮用水点位按卫生监督所的要求进行巡检并上传相关信息和照片。每月未正确上传和有异常的饮用水点位系统通过手机通知对应安全责任人。

（3）陪餐信息上报

为全面落实校长、中层人员陪餐制度，在食堂设置陪餐二维码。每日赔餐老师通过扫码二维码提交赔餐信息，局端和校端管理员和随时查看提交情况。

2.消防巡检管理

（1）每日防火巡查

要求按规定对消防设施、消除通道等进行观察，及时上报消防安全隐患。每个学校生成对应的防火点位二维码，每天进行巡查，完成一轮点位扫码后自动记录全校今日完成一次巡查。巡查次数由局端管理员进行设置。

（2）每月消防设施巡检

每月对消防设施按照要求进行巡检，根据设定的消防设施巡检条例进行上传。每月未正确上传和有异常的消防设施点位系统通过手机通知对应安全责任人。

3.保安巡更管理

（1）巡更提交

安保人员重点位置进行巡更，可用手机端进行扫码按照系统提示进行巡更，确定提交。

（2）巡更状态

实时显示巡更人员信息、巡更时间段、巡更任务、巡更地点及地点的状态，另外在手机端可查看巡更记录。

（3）巡更管理

为全面落实校长、中层人员陪餐制度，在食堂设置陪餐二维码。每日赔餐老师通过扫码二维码提交赔餐信息，局端和校端管理员和随时查看提交情况。

4.安全隐患管理

（1）安全隐患录入

所有内部巡查系统发现的安全隐患进行录入，根据提示进行描述地点、备注、拍照上传隐患图片，系统根据配置的校园安全管理员进行推送。

（2）安全隐患整改

学校责任人员接到安全隐患后，可在多个端面查看。安全隐患整改之后，可在多个端面上传整改报告。

（3）安全隐患跟踪

在安全隐患录入后，系统将自动创建一个安全隐患跟踪记录，其中包含详细的信息，如录入时间、隐患描述、地点、备注等。责任人员可以通过多个端面（如网页、移动应用等）查看这些记录，并了解每个隐患的状态和处理进展。

（4）隐患图片管理

在录入安全隐患时，用户可以通过拍照或从相册选择图片，将与隐患相关的照片上传至系统。这些图片将与隐患记录关联，供责任人员和相关人员查看，以更好地了解隐患的具体情况。

（5）校园安全管理员推送

系统根据事先配置的校园安全管理员信息，将接收到的安全隐患记录推送给相应的管理员。管理员可以即时收到有关隐患的通知，并及时采取适当的措施。

（6）多端面查看

学校责任人员可以通过多个端面（如计算机、手机、平板等设备）访问安全隐患管理系统，以便及时查看和处理相关隐患。无论在何时何地，他们都可以通过登录系统来获取最新的隐患信息，并及时采取行动。

（7）报告上传

在安全隐患得到整改之后，学校责任人员可以通过多个端面将整改报告上传至系统。整改报告应包含对隐患的具体处理过程、采取的措施以及整改结果的描述。这样，系统将会记录整个整改过程，方便后续的安全追溯和审核。

5.班级日检管理

（1）每日日检

班主任每日晨检时查看本班学生到校和请假信息。可对未到的学生进行补签，同时如果个别学生即没有签到也没有请假，系统将异常信息通知校管理员处，同时学生家长收到学生未到与请假提醒。

（2）请假管理

事假要求必须填写请假事由、请假日期等，病假要求增加病症等由学校班主任进行审批。学生请假由班主任查看，教师请假由校管理员查看，查看完成后，进行记录请假数据同时信息发送至人员出入管控系统上。

（3）销假管理

事假师生员工返校后可通过人员出入管控系统自动销假。病假师生归校时，需在手机上完成销假工作并上传病假诊断，病假未销假的师生无法成功返校。

6.班级巡检管理

（1）班级注册

教室内一体机点击设置按钮将出现该班级二维码，教师通过手机进行扫码可以将教室内一体机注册到班级巡检系统中，系统将根据MAC地址设定班级。除了通过手机扫描班级二维码进行注册，教师还可以在班级巡检系统中手动输入教室内一体机的相关信息，例如设备名称、MAC地址等，以完成注册过程。注册后，系统会将该教室内一体机与对应班级进行绑定，确保只有授权的教师可以进行相关操作。

（2）查看桌面

本班班主任或者巡课老师可通过手机查看教室内一体机电脑桌面上课内容。除了查看教室内一体机电脑桌面上的课程内容，本班班主任或巡课老师还可以在手机上进行实时屏幕录制，以便稍后回顾课堂情况或进行教学评估。

（3）查看画面

本班班主任或者巡课老师可通过手机查看教室内一体机摄像机视频画面。除了查看教室内一体机摄像机的视频画面，本班班主任或巡课老师还可以对画面进行实时录制或拍照，以记录课堂活动或发现的问题。他们可以通过手机上的巡检系统应用，轻松地观察教室内的实时情况，确保教学秩序和学生安全。

（4）双向对讲

本班班主任或者巡课老师可通过手机发起与教室内一体机双向视频对讲。

        - 人员出入管控

通过组织中心提供的组织架构（学校、年级、班级等）以及用户信息（姓名、所属学校等）存入数据库完成进入人员信息判断，再根据前端设置的身份规则完成进出管控。

1.人脸录入

（1）前端人脸录入

系统支持手机端和系统电脑端，通过前端界面方便地进行人脸录入操作。用户可以使用自己的手机或者校园电脑上的摄像头，将个人人脸信息录入系统。这个功能主要应用于在校学生、教职工人员以及主要家属的人脸信息的录入。

在手机端，用户可以打开系统的移动应用程序，选择人脸录入功能。通过摄像头捕捉脸部图像，系统会自动检测和识别人脸特征，然后将其与用户的个人信息关联起来。用户可以在录入过程中进行适当的调整，以确保录入的人脸图像质量良好。

在系统电脑端，用户可以登录系统的网页界面，选择人脸录入功能。同样地，用户可以通过电脑上的摄像头捕捉人脸图像，并进行特征提取和关联操作。系统会提供实时的预览功能，帮助用户调整姿态和光线条件，以获得最佳的人脸录入结果。

此外，系统还支持批量导入功能。管理员可以通过指定文件或数据库连接，一次性导入大量学生、教职工人员以及主要家属的人脸信息。这种批量导入的方式可以提高录入效率，减少重复操作，尤其适用于人员信息集中管理的情况。

（2）人脸管理

管理员拥有权限在多端对本校人员人脸信息进行管理。他们可以通过系统提供的界面进行增删改查操作，并且还可以添加家属人脸信息。

管理人员可以根据需要对已录入的人脸信息进行修改或删除。例如，当学生或教职工人员的人脸发生变化或者离校时，管理员可以更新相应的信息或将其从系统中删除。这样可以确保人脸信息的准确性和实时性。

管理员还可以添加家属人脸信息。这对于家属访问校园或参加特定活动时的身份识别非常有用。通过添加家属人脸信息，系统可以将其与对应的学生或教职工人员关联起来，以便在需要时进行验证和授权。管理员可以通过系统界面选择添加家属人脸信息，并输入与家属相关的其他身份信息。

2.人脸考勤管理

（1）考勤记录

考勤记录功能基于人员的人脸信息进行签到和签退的记录，并同时生成出入流水表。当人员进入或离开学校区域时，系统会通过识别其人脸信息来进行签到或签退操作。管理员可以根据时间、设备序列号、出入时间等条件进行查询，以获取人员的具体出入记录有效地记录学校师生的考勤情况，并提供准确的出入时间信息。通过人脸识别技术，可以确保每个人的签到签退操作与其真实身份一致，防止代签等作弊行为的发生。

（2）规则设置

规则设置功能允许每个学校自定义考勤时间段，并自动统计师生的迟到、早退等情况。管理员可以灵活地设置不同时间段的考勤规则，以适应学校的作息安排和考勤要求。例如，管理员可以设置上午7到上午8为考勤时间段，下午4点到下午5点为考勤时间段。系统会根据这些规则自动统计每个人在规定时间段内的迟到和早退情况，并生成相关报表或提醒。

（3）手机考勤设置

手机考勤设置功能允许教师使用手机进行考勤操作，并可以设置学校地点和学校周边的打卡范围。教师可以使用系统提供的移动应用程序，在指定的考勤时间段内进行签到签退。管理员可以在系统中指定学校的地点，并设置合适的打卡范围。例如，管理员可以将打卡范围设置为学校周边500米的范围。当教师处于该范围内时，系统会自动识别其位置，并进行考勤记录。

3.人脸出入权限管理

（1）出入显示

出入显示功能用于对人员的出入校信息进行取证和展示。系统可以展示人员的进出身份和姓名，并提供数据面板供管理员查看。当中途离校的学生出校时，系统可以通过语音播报告知其已请假。管理员可以通过数据面板查看人员的进出记录，及时发现异常情况或者未经授权的人员进入。

（2）出入控制

出入控制功能允许管理员对闸机的进出权限进行授权和控制。管理员可以选择授权不同类型的人员，如老师、家长、学生等，在不同的周几和时间段内进行出入控制。例如，管理员可以设置周一至周五上午8点到下午5点为老师的出入时间段，周一至周五上午8点到上午9点为学生的出时间段，全天为入的时间段，周末全天为学生的出入时间段。系统会根据这些设置，在指定的时间段内自动控制闸机的开启和关闭，确保只有授权的人员能够进入校园。

（3）自定义身份

自定义身份功能允许管理员为不同的学生设定不同的身份，例如晚自习、住宿生、体育生等，并控制其出入权限。

管理员可以根据学生的特殊身份设置相应的出入规则。例如，针对晚自习学生，可以设定晚上特定时间段内的出入权限。系统会根据这些设定，在指定时间段内自动控制学生的出入。

（4）学生迟到

学生迟到功能可以设定迟到时间，并通过人脸识别自动登记学生的迟到情况，并将数据对接到班级日检系统。

当学生在规定时间内通过人脸识别进入校园时，系统会自动判断是否迟到，并记录相关信息。这些数据可以与班级日检系统进行对接，方便班主任或教师进行迟到情况的统计和管理。

（5）通道监控

通道监控功能允许管理员通过数据面板查看各通道的进出视频监控。

管理员可以通过数据面板实时监控校园各个通道的视频画面。这样，可以及时发现异常情况、人员拥堵或其他安全问题，并采取相应的措施。

（6）手动开门

手动开门功能允许管理员通过数据面板操作牌，根据通道名称控制闸机的开关门。

管理员可以在数据面板上选择指定的通道名称，并进行开关门的控制。这样，当有特殊情况或需要临时开门时，管理员可以方便地进行操作。

4.中途离校管理

（1）中途离校申请

由学生班主任或管理员主动发起学生中途离校电子请假单，要求学生请假数据同步至班级日检系统，同时家长能够在手机上收到班主任同意学生提前中途离校通知。

（2）学生出校

请假的学生可通过校门人脸识别出入通道外出，外出时家长手机收到学生离校信息并携带离校时间。

（3）签字留痕

学校管理如需家长必须来接学生，系统可自动打印接送凭条，家长在凭条上签字后方可完成接送留痕。

5.访客管理

（1）现场登记

现场登记功能允许系统在人脸识别闸机上自动识别不在本校系统中的人员，并将其推送到数据看板上。保安人员可以通过数据看板自行进行登记操作。

当有人脸不在本校系统中的人员进入校园时，系统能够及时识别并将其信息推送给保安人员。保安人员可以通过数据看板进行现场登记，记录访客的身份和进入时间等信息。

（2）家长送物

家长送物功能允许家长到校送物品时，保安人员可以接取货物并进行检查。检查完毕后，保安人员可以通过操作牌将家长送物的通知发送至班主任处。

当家长到校送物品时，保安人员可以负责接收和检查货物的安全性。检查完毕后，保安人员可以通过操作牌将相关信息通知给班主任，方便班主任及时了解家长送物的情况。

（3）接待人员认证

接待人员认证功能允许访客进行登记认证，并将认证信息下发到人脸识别闸机设备上。门卫人员可以录入访客登记信息，并将信息推送至接待人员的手机上。在接待完毕后，门卫人员可以录入反馈信息，访客离开校园。

当访客到校访问时，可以进行登记认证流程。门卫人员会录入访客的登记信息，并将信息推送至接待人员的手机上。接待人员完成接待后，门卫人员可以录入反馈信息，标记访客已离开校园。

（4）出入管理

出入管理功能可以管理访客的出入校园情况。当访客完成登记或预约后，系统会自动将其人脸信息下发到闸机上，并记录访客的出入时间。如果访客已经离开校园，系统会自动删除其人脸信息，访客不可再次进入校园，需要再次登记。

通过管理访客的出入情况，系统可以确保只有经过登记或预约的访客能够进入校园，并记录其出入时间。离开校园后，系统会自动删除访客的人脸信息，以保证访客的安全和安排。

（5）预约拜访

预约拜访功能允许访客自主通过分享的链接或二维码进行拜访预约。预约成功后，相关信息同步至数据看板上，安保人员可以通过数据看板操作。对于通过预约审核通过的人员，系统会自动将其人脸信息下发至闸机上。

访客可以通过自主预约的方式进行拜访预约。预约成功后，相关信息会同步至数据看板上，安保人员可以通过数据看板进行查看和操作。对于通过预约审核的访客，系统会自动将其人脸信息下发至闸机上，以便访客能够顺利进入校园。

        - 安全台账管理

统一安全台账管理，支持根据类别项目导出各个台账内容，如未完成某项台账内容，对安全台账总体分数进行扣分，各校能看到自己的安全台账分数。

1.组织领导体系管理

（1）展示和上传学校安全工作目标责任制

每学年提交建立健全创建“安全校园”组织领导工作机制，责任明确、措施落实的文件，每学年提交学校有创建“安全校园”工作年度目标、计划。每学年提交学校与各科室负责人、教师、职工、保安等签订不同的岗位安全责任书。将安全宣传教育纳入德育、保教工作计划，上传行事历。每月上传研究分析校园安全稳定问题，提出针对性对策措施。

根据内容进行评分：有创建“等级平安校园”工作组织领导机构，第一责任人到位，安全岗位职责明确的不扣分；未建立组织领导工作机制的不得分。有明确的创建目标和详细的工作计划不扣分；目标、计划针对性不强的扣10分；无创建目标、计划的不得分。学校与各科室负责人、教师、职工、保安等签订不同的岗位安全责任书不扣分；安全责任书内容与岗位不匹配或部分岗位未签订责任书的扣10分；本年底漏签责任书的不得分。将安全宣传教育纳入德育、保教工作计划，上传行事历。有效整合落实的不扣分；未有效整合的不得分。每月不少于1次（组织本校校安会议不少于8次）的不扣分；每缺少1次会议或会议记录造假的扣3分。

（2）展示和上传校园安全管理机构和人员配备

设立校安室并配有专职校安室主任，每学年上传校安室主任任命文件。按标准设立校医务室、保健室，配备专职校医、保健老师，每学年上传相关文件。中小学按标准设立校医务室或保健室，并配有专职心理健康教师，每学年上传相关文件。按《反恐标准》配齐配足符合要求的保安，每学年上传相关文件。

根据内容进行评分：设立校安室并配有专职校安室主任，上传校安室主任任命文件的不扣分；配有兼职校安室主任的扣5分，没有配备校安室主任的不得分。按标准设立校医务室或保健室，并配有专职校医或保健老师的不扣分；保健为兼职的扣5分；出现未配备情况的不得分。中小学按标准设立校医务室或保健室，并配有专职心理健康教师的不扣分；心理健康老师为兼职的扣5分；出现未配备情况的不得分。按《反恐标准》配齐配足符合要求的保安不扣分，每出现1名保安年龄超过55周岁的扣5分。

2.制度建设体系管理

（1）展示和上传治安制度

每学年上传门卫安全保卫制度和巡逻安全保卫制度。有符合实际的校本制度不扣分；制度不全或明显抄袭的扣5分；无制度的不得分。

（2）展示和上传教学安全制度

定期上传不同学科安全管理制度和学生外出社会实践制度。有符合实际的校本制度不扣分；制度不全或明显抄袭的扣5分；无制度的不得分。

（3）展示和上传消防制度卫生制度

教学区、学生公寓和重点部位有每日消火巡查和消防月检查制度。有符合实际的校本制度不扣分；制度不全或明显抄袭的扣5分；无制度的不得分。

（4）展示和上传校园应急机制建设

分门别类建立健全校园突发事件应急处置预案。建立重大紧急事件信息上报制度和对外信息发布制度，流程清晰，责任到人。学校有应急物资储备。学校建立应急处置组织队伍。有符合实际的校本制度不扣分；制度不全或明显抄袭的扣10分；无制度的不得分。

（5）展示和上传卫生制度

每学年上校园环境卫生制度和食堂卫生制度、疫病防治制度。有符合实际的校本制度不扣分；制度不全或明显抄袭的扣2分；无制度的不得分。

（6）展示和上传安保经费投入

每学年上传在日常安保经费支出的基础上，每学年有较大新增项目投入文件。除保安费用外，每学年无新增安保设施投入的得5分，新增安保设施投入额1-5万元的得8分，新增安保设施投入额超过5万元的得10分。

3.安全与法治教育

（1）展示和上传消防教育

每学期举行1次消防安全主题教育、1次火灾逃生演练、1次防震应急演练，需定制上传类别，每年进行修改。每学期举行1次消防安全主题教育，每学年至少2次的不扣分，每少一次扣5分。每学期举行1次应急演练，每学年至少2次（1次火灾逃生演练、1次防震应急演练）的不扣分，每少一次扣5分。

（2）展示和上传自我保护

幼儿园上传开展自我保护教育相关文件。幼儿园每学期开展1次幼儿自我保护教育，每学年至少2次的不扣分，每少一次扣5分。

（3）展示和上传禁毒反邪教育

中小学上传开展禁毒教育和反邪教教育活动相关文件。中小学上半年完成1次反邪教教育、下半年完成1次禁毒教育及网上禁毒教育工作的不扣分，每少一次扣5分。

（4）展示和上传反恐教育

每学期开展1次反恐怖防范教育或反恐应急演练需上传活动相关文件。每学期开展1次反恐怖防范教育或反恐应急演练，每学年度合计不少于2次不扣分；每少一次扣10分。

（5）展示和上传交通安全教育

每学期开展1次交通安全教育需上传活动相关文件。每学期开展1次交通安全教育，每学年度合计不少于2次不扣分；每少一次扣10分。

（6）展示和上传食品安全教育

每学期举行1次食品安全主题教育需上传活动相关文件。每学期举行1次食品安全主题教育，每学年度合计不少于2次不扣分；每少一次扣10分。

（7）展示和上传卫生健康教育

每学期举行1次卫生健康主题教育需上传活动相关文件。每学期举行1次卫生健康主题教育，每学年度合计不少于2次的不扣分；每少一次扣10分。

（8）展示和上传防溺水教育

每学年开展2次防溺水系列主题教育需上传活动相关文件。每年开展2次防溺水系列主题教育的不扣分；每少一次扣10分。

（9）展示和上传法制教育

每学年开展2次聘请法制副校长或社区民警辅导员每学期开展1次法制教育活动需上传活动相关文件。每学年度合计不少于2次的不扣分；每少一次扣10分。

（10）展示和上传员工培训

每学期开展1期保安、保洁、食堂员工、教师等岗位安全技能和安全意识培训需上传活动相关文件。每学期开展1期保安、保洁、食堂员工、教师等岗位安全技能和安全意识培训，每学年度合计不少于2期的不扣分；每少一次扣10分

4.巡检管理工作管理

（1）展示和数据获取

获取校园安全巡检系统中班级日检、值班记录、陪餐记录、食堂周检、消防月检、饮用水月检展示在该系统中。按时完成值班记录，及时做好教职工请销假记录不扣分；偶尔出现漏检的扣5分；经常被通报漏检的扣10分；屡次通报未改进的不得分。按要求做好学生陪餐记录的不扣分；偶尔出现漏检的扣2分；经常被通报漏检的扣5分；屡次通报未改进的不得分。按时完成食堂周检，及时完成隐患整改不扣分；偶尔出现漏检的扣5分；经常被通报漏检的扣10分；屡次通报未改进的不得分。按时完成消防月检，及时完成隐患整改的不扣分；偶尔出现漏检的扣5分；经常被通报漏检的扣10分；屡次通报未改进的不得分。按时完成饮用水月检，及时完成隐患整改的不扣分；偶尔出现漏检的扣5分；经常被通报漏检的扣10分；屡次通报未改进的不得分。

（2）展示和一键报警测试

一键报警每月测试且能正常使用，每月提交相关记录。一键报警系统每月测试且能正常使用不扣分。设备损坏的不得分。

5.应急能力建设管理

（1）展示和上传处置学生打群架、斗殴等学生群体性事件

显示和上传立即启动预案，及时采取措施，成功化解群体性事件的相关内容。能立即启动预案，及时采取措施，成功化解群体性事件的不扣分；处置不当的按情节扣分。

（2）展示和上传处置学生伤亡或重大灾害性事件

显示和上传启动应急预案，措施得当，成功解决灾害性事故的相关内容。启动应急预案，措施得当，成功解决灾害性事故的不扣分；处置不当的按情节扣分。

（3）展示和上传处置周边事件

显示和上传与有关部门及时联系，有效解决校园周边事件的相关内容。与有关部门及时联系，有效解决校园周边事件的不扣分；处置不当的按情节扣分。处置突发事件迅速、高效的不扣分；处置迟缓的按情节扣分。

6.实际成效管理

（1）展示和上传重大事件情况

显示和上传一学年内群死群伤事故发生、一学年内火灾事故（爆炸事件）、一学年内食物中毒事件、一学年内校园责任的师生非正常死亡事故、一学年内学生涉毒事件、一学年内在校学生意外死亡事件。未发生师生群体性安全事故和学生打架斗殴事件的不扣分。发生1起群体性事故扣20分；处置不善再扣20分。发生1起学生打架斗殴事件（以公安介入处理为准）扣20分。

（2）展示和上传学生违法犯罪情况

显示和上传一学年内学生违法犯罪。在校学生零违法犯罪的（以公安、司法部门立案为准，包括拘留）不扣分；发生一起不得分。

（3）展示和上传其他影响校园稳定事件

显示和上传一学年内校园骚乱事件或各类邪教、非法宗教等活动。校园平安，公安部门无有关记录不扣分；每发生1次扣10分。

（4）展示和上传相关部门评价

显示和上传一学年内相关部门对校园稳定及工作配合度的评价。由相关部门对各校工作积极性、配合度、成效和总体影响情况进行排名打分，由管理员汇总填写。

        - 校内管控管理

1.安全接送

（1）放学通知管理

该功能允许班主任和任课教师在手机上记录班级学生放学状态，并向家长发送学生准备放学的信息。通过手机应用程序，班主任和任课教师可以方便地更新学生的放学状态，例如准备放学、已离校等，以便家长及时了解学生的动态。

（2）放学公示管理

利用学校原有的LED大屏幕，学校可以将放学时间自动切换为放学模式，并实时显示已放学和未放学的班级信息，以及留堂学生的相关信息。这样一来，学校的工作人员和家长可以通过LED大屏幕了解每个班级的放学情况，确保学生的安全。

（3）接送通知管理

当家长到校门口接孩子时，可以通过人脸识别闸机进入校园，并通过系统发送通知给其他有关学生的家长，告知他们该学生已被接走。这样，家长之间可以相互知晓学生的接送情况，增加安全保障。

（4）委托接送管理

果学生的家长当天无法亲自前来接孩子，可以选择进行委托接送。家长可以通过系统自主上传委托人的信息，代替自己接走学生。这样，学校可以核实委托信息，并确保学生被委托人接走，从而保证学生的安全。

（5）课后服务接送管理

学生通过班级智慧终端刷脸进入课后服务教室，系统自动记录学生在课后服务教室信息。当家长到学校后,在手机上点击到校确认或者在学校大门口闸机刷脸确认,对应学生所在课后服务教室的教学电脑会有通知”xx学生家长已到校门口”,学生自主离开教室,不用家长进入学校找到班级。

（6）自行回家协议管理

学生家长可以签署自行回家协议，协议中规定学生可以在放学后自行离校。当学生到达放学时间后，通过刷脸系统完成离校流程，并将离校消息推送给家长。签署的协议文件会被永久保存，同时支持打印、导出等功能，以便学校和家长随时查阅和核实。

2.家校互动

（1）学生留言

该功能允许学生通过班级智慧终端向家长留言，通过这种方式，学生可以与家长分享学校生活中的点滴、表达自己的想法和感受，促进家校之间的沟通与交流。

（2）视频通话

学生可以通过班级智慧终端与家长进行实时视频通话。这种功能使学生能够与家长面对面地交流，无论身处何地，都能感受到家长的关心和支持。家长可以通过视频通话了解学生在学校的情况、学习进展以及参与的活动，同时也可以给予学生必要的指导和鼓励。

（3）家长留言

当学生在班级智慧终端刷脸后，他们可以查看家长给他们发送的信息。这些信息可以包括家长对学生的鼓励、关心或提醒，也可以是一些重要事项的通知和安排。学生可以随时查看这些留言，及时了解家长的意见和要求，以便更好地配合家庭和学校的工作安排。

（4）视频留言

学生通过班级智慧终端向家长进行视频留言。学生通过班级智慧终端录制留言视频，选择要发送的家长进行发送。家长手机会收到留言通知，可进行播放查看。

（5）语音留言

学生通过班级智慧终端向家长进行语音留言。学生通过班级智慧终端录制语音内容，选择要发送的家长进行发送。家长手机会收到留言通知，可进行播放查看。

3.安全教育宣传

（1）校园通知管理

通过系统设置校园通知内容，并选择发送给班级或全校。这些通知内容将显示在班级智慧终端上，供学生、教师和家长查阅。校园通知可以包括各类安全教育相关的信息、重要活动通知、学校规章制度的宣传等，有效提高安全意识和传达学校的管理要求。

（2）安全视频

学校可以上传安全教育视频内容，并设置播放的开始时间和结束时间。管理员可以选择将视频发送给特定班级或全校范围内的班级智慧终端进行播放。这样的安全视频可以涵盖火灾逃生、交通安全、网络安全等方面的知识，以生动的方式向学生传达安全教育的重要内容。

（3）紧急通知管理

在紧急情况下，学校可以发送紧急通知给班级或全校，内容将全屏显示在班级智慧终端上，以引起学生和教职员工的高度关注。紧急通知可以包括自然灾害预警、突发事件处理指南等重要信息，以确保学生和教职员工的安全。

（4）安全教育管理

学校可以设置安全教育活动的内容，包括标题、上课老师、课程介绍、课程地点、课程时间等，并允许学生通过班级智慧终端进行报名。学生可以浏览安全教育活动的信息，并选择参加感兴趣的课程。报名结果将显示在班级智慧终端上，提供给学生参考。

（5）安全宣传图册管理

学校可以制作安全宣传图册，并在图册中上传相关图片。管理员可以选择将图册发送给班级或全校，内容将在班级智慧终端上显示，并通过滚动播放多张图片的方式呈现。这些图册可以涵盖各种安全知识、常见安全事故案例和预防措施等内容，以图文并茂的方式进行安全宣传。

（6）安全知识问答管理：

通过班级智慧终端提供安全知识问答功能，学生可以参与在线答题活动。学校可以设置一系列与安全相关的问题，学生可以通过选择题或填空题的方式回答。这样的问答活动可以帮助学生巩固安全知识，同时也能激发他们的学习兴趣。

（7）安全演练管理：

学校可以设立安全演练活动，并允许学生通过班级智慧终端进行预约参与。学生可以选择参加感兴趣的安全演练活动，并提前预约时间和地点。系统会自动提醒学生参与安全演练的相关事项，帮助他们做好准备。

（8）学生安全报警：

在班级智慧终端中集成安全报警功能，学生可以通过一键报警按钮发送紧急求助信号，门卫保安会收报警信息。当学生遇到紧急情况或感到不安全时，他们可以迅速触发报警功能，将相关信息发送给学校和家长以及门卫，以便及时得到帮助和支援。

（9）安全资源库管理：

学校可以建立安全资源库，将各类安全知识、宣传资料、应急处理指南等整理归档。这些资源可以通过班级智慧终端进行浏览和下载，供学生、教师和家长随时查阅和学习。安全资源库的建设有助于提供全面、系统的安全教育支持。

（10）家长安全教育讲座管理：

学校可以组织家长安全教育讲座，并通过手机端进行通知和报名。家长可以了解不同方面的安全知识和家庭安全管理的方法，提高他们在家庭中的安全意识和应对能力。这样的讲座活动有助于家校合作，共同关注学生的安全成长。

4.班级管理

（1）人脸补签

未经过校门的学生，可以通过班级智慧终端快速人脸识别签到,并可同时识别多张人脸，签到信息实时推送给家长，教师可通过移动端实时查看全班签到情况，学校可导出考勤表。

（2）家长为学生请假

家长可以通过移动端向班级智慧终端提交请假申请。班级智慧终端会实时显示请假人员的信息，而班主任则收到请假详细信息并进行处理。

（3）学生自主请假

学生可以通过班级智慧终端发起中途离校的请假申请。一旦请假申请得到班主任的批准，学生便可通过校门的人脸识别闸机离校。这种方式使得学生能够自主管理请假事项，同时也方便学校对请假流程进行监控和记录。

（4）教师留言

可针对学生发布教师留言，班级智慧终端、电子黑板等多终端显示，学生阅读后会收到阅读回执。

（5）校园报修

学生可以通过班级智慧终端进行校园报修。他们可以填写报修地点、报修内容，并上传相关照片。同时，报修系统会展示审核、维修和归档等报修流程，方便学生了解报修进展情况。管理员可以导出校园报修表格，以便进行维修管理和统计分析。

5.优秀安全模范评价

（1）模范生管理

班级智慧终端可展学生得分排名。可通过刷脸查看个人分数，以及教师的点评内容、评价的老师等。老师也可以设置模范生，模范生也会在班级智慧终端展示。

（2）学生安全表现评价

整合安全考核评比，老师可通过手机对本班级学生安全表现进行点评打分，遇到不认识的学生在操场上追逐打闹点，也可以通过手机进行人脸识别本校任意学生进行打分。

（3）模范班级评比

班级智慧终端可展示班级在评比中的各项得分。可查看评比结果公示。评价人员可刷脸/刷卡在班级智慧终端上对班级安全表现进行打分。系统自动根据设置的模范班级统计规则，算出模范班级，并把模范班级称号显示在该班级的班级智慧终端上。

      - 技术方案

针对市教育局智慧校园大平台校园综合管理系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，我们使用Java作为主要的开发语言，结合SpringBoot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，推荐使用PolarDB-X等关系型数据库。为了提升系统性能，建议加入Redis等内存数据存储作为缓存层。

2.架构设计

我们将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护TCP连接，以及数据的发送和接收。可使用Netty框架来实现。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。可使用ProtocolBuffers或JSON等格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。可使用SpringMVC或SpringWebFlux来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如学生出入信息管理、消息推送管理、设备管理等。可使用Spring的@Service注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。可使用SpringDataJPA或MyBatis等ORM框架来实现。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。可使用Redis等缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如发送邮件、生成报表等，可采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。可使用Spring的@Async注解或消息队列（如MQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（如Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

      - 系统接口设计及集成

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.数据集成

为了满足西安市统一数据中枢服务平台的要求，将采用以下三种数据集成方式：

（1）原库对接模式：作为基础必要的对接方式，为数据中心提供底层数据库表的访问权限，确保数据中心能够获取到全量的业务系统数据。

（2）中间库对接模式：针对前端呈现且在应用内进行二次计算加工的数据，将采用中间库对接方式，由数据中心统一提供和管理所需的服务器资源。

（3）API对接模式：同样针对前端数据，将利用数据中心提供的API进行数据推送，数据结构将根据需求在建设过程中确定。

2.数据共享获取

通过数据中心的“数据开放共享模块”申请数据资源目录。支持API共享模式和中间库共享模式，由数据管理员审核后以不同形式开放数据，供业务应用开发者获取。

3.数据应用集成

所有校园综合管理数据报表将基于智慧教育大平台的“数字教育大脑应用系统”提供服务

“数字教育大脑”作为统一入口，将根据用户角色分权限进行访问，实现不同用户角色基于统一入口的数据应用查询与管理。

4.账号集成

基于组织中心的免登访问，包括：

（1）用户同步接口：与组织中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。

（3）组织同步接口：通过调用组织中心的接口进行学校、年级、班级同步并存储，用于用户操作分配组织位置。

5.消息集成

应用系统的消息将通过数据中心发布/推送，包括：

（1）实时消息推送接口：与客户端的消息通道进行集成，推送实时的安全预警、系统通知等信息。

（2）消息订阅接口：允许客户端用户订阅特定类型的消息，根据用户的关注和订阅设置进行消息推送。

6.上架集成

应用系统将在应用中心注册上架，便于更多教育组织订阅使用：

（1）应用注册接口：将应用注册到应用中心，获取应用的标识和密钥，用于安全的应用间通信和身份验证。

（2）应用信息查询接口：获取应用管理中心中所有已注册的应用信息，用于授权和管理。具体接口如下：

1.服务接口描述

本系统的服务接口列表如下表所示：

系统服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供安全巡检数据 | 根据学校获取巡检统计 | 开始时间和学校 | 点位巡检总数，点位巡检完成数，设备巡检总数，设备巡检完成数，巡更总数，寻个更完成数。 | 内部接口 |
| 2 | 巡检点位列表 | 根据学校获取巡检点位列表 | 学校、父级类型、开始时间、点位类型 | 点位地址、添加时间、添加人id、添加人姓名、点位id、点位code、一级类型、二级类型、三级类型、父级id、是否删除、长度、点位名称、安全员id、安全员姓名、状态、关联标题。 | 内部接口 |
| 3 | 巡检详情 | 根据学校获取巡检详情 | 点位id、点位类型、开始时间 | 巡检状态、巡检人姓名、巡检人id、安全员id、安全员姓名、巡检内容id。 | 内部接口 |
| 4 | 巡检内容 | 根据学校获取巡检内容详情 | 点位id、巡检内容id | 内容标题、内容类型、内容1、内容2、内容3…… | 内部接口 |
| 5 | 巡更点位数据 | 根据学校获取巡更点位数据 | 点位类型、学校id | 点位地址、添加时间、添加人id、添加人姓名、内容id、点位code、点位名称、安全员id、安全员姓名、点位标题 | 内部接口 |
| 6 | 学生人脸上传 | 学生人脸通过手机或者电脑端上传 | 文件、学生id、系统id | 是否成功 | 内部接口 |
| 7 | 教师人脸上传 | 教师人脸通过手机或者电脑端上传 | 用户guid、用户姓名、人脸文件、所属学校id | 是否成功 | 内部接口 |
| 8 | 学生考勤 | 提交学生考勤数据 | 班级id、签到时间、系统id、学生id | 是否成功、是否迟到、是否早退 | 内部接口 |
| 9 | 学生请假 | 学生请假上传 | 班级id、系统id、学生id、请假类型、请假开始时间、请假预计结束时间、病假症状、体温、时间预计时长、请假备注 | 是否成功 | 内部接口 |
| 10 | 某班级内学生已到 | 查询某个班级已到学生 | 系统id、班级id、签到日期 | 列表（学生guid、学生姓名、已到类型） | 内部接口 |
| 11 | 某人门禁进出记录 | 查询某人门禁进出记录 | 系统id、签名、开始时间、结束时间、姓名、人员id | 分页长度、分页编号、列表（添加时间、门禁名称、门禁sn、出入类型） | 内部接口 |
| 12 | 获取安全台账tree | 获取安全台账结构 | 系统id、签名 | 添加时间、父级name、子集列表、父级上传标准、所占分值、排序 | 内部接口 |
| 13 | 获取台账填写内容类型 | 获取台账填写内容类型 | 子项pid | 添加时间、内容guid、标题名称、内容值 | 内部接口 |
| 14 | 新增、修改安全台账 | 新增、修改安全台账 | 一级id、一级名称、二级id、二级名称、三级id、三级名称、数据info表单 | 是否成功 | 内部接口 |
| 15 | 获取安全台账流水 | 获取安全台账流水 | 系统id、签名、开始时间、结束时间、一级id、二级id、三级id、学校id | 添加时间、添加人、添加人姓名、台账内容guid、台账标题、修改时间、修改人id、修改人姓名、结束时间、一级id、内容文件、一级名称、内容数字、内容图片、学校id、二级id、二级名称、状态文本内容、第三级id、三级名称、数据类型 | 内部接口 |
| 16 | 通过内容guid获取详情 | 通过内容guid获取详情 | 系统id、签名、内容guid | 列表（文件、文字、内容、图片） | 内部接口 |
| 17 | 安保工作管理 | 查询安保工作管理列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、工作名称、工作内容、添加人） | 内部接口 |
| 18 | 卫生防疫管理 | 查询卫生防疫管理列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、工作名称、工作内容、添加人） | 内部接口 |
| 19 | 食堂安全监管 | 查询食堂安全监管列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、工作名称、工作内容、添加人） | 内部接口 |
| 20 | 消防巡检 | 查询消防巡检列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、工作名称、工作内容、添加人） | 内部接口 |
| 21 | 安全检查整改 | 查询安全检查整改列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、工作名称、工作内容、添加人） | 内部接口 |
| 22 | 访客管理 | 查询访客列表 | 系统id、签名、学校id、开始时间、结束时间 | 分页长度、分页编号、更多、列表（添加时间、访客姓名、被拜访人姓名、被拜访人id、拜访事由、身份证、手机号、车牌号、人脸url、到校时间、离校时间、随行人数） | 内部接口 |
| 23 | 班级常规检查打分 | 对班级常规检查打分 | 签名、 系统id、 班级id、 第几周、 周几 | 是否成功 | 内部接口 |
| 24 | 发布校园广播 | 发布校园广播 | 签名、 系统id、 班级列表、 开始时间、结束时间、内容 | 是否成功 | 内部接口 |
| 25 | 课程表 | 课程表初始化 | 签名、系统id、Json体 | 是否成功 | 内部接口 |
| 26 | 安全教育活动考试发布 | 发布安全教育活动考试考场显示 | 班级id、开始时间、结束时间、准考证号、考试名称考试类型独占显示、模板 | 是否成功 | 内部接口 |
| 27 | 获取安全教育相册 | 安全教育相册列表 | 系统id、签名、班级id | 列表（相册id、添加时间、添加人、添加人姓名、对应班级列表、开始时间、结束时间、排序、相册名称、封面url） | 内部接口 |
| 28 | 获取相册中的照片 | 获取相册中的照片 | 系统id、签名、相册id | 分页长度、分页编号、列表（添加人、添加时间、添加人、添加人姓名、图片url、图片预览图url、图片原图url） | 内部接口 |

2.接口地址

https://IP：PORT/dailyCheckStatic/queryCheckDetail

3.请求方式

本接口的请求方式为GET。

4.请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校（schoolid） | Integer | 学校id |
| 2 | 父级类型（ctype） | Integer | 父级的id |
| 3 | 开始时间（starttime） | String | 发送需要获取的开始时间 |
| 4 | 点位类型（type） | Integer | 点位类型 |

请求示例：

{ "schoolid"："48654", "ctype"："11", "starttime"："2023-10-17", "type"："0", }

5.返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位地址（address） | String | 点位地址 |
| 2 | 添加时间（addtime） | String | 点位添加事件 |
| 3 | 添加人id（adduser） | String | 点位添加人 |
| 4 | 添加人姓名（addusername） | String | 点位添加人姓名 |
| 5 | 点位id（guid） | String | 点位id |
| 6 | 点位code（code） | Integer | 点位code码 |
| 7 | 一级类型（ctype） | Integer | 点位一级类型 |
| 8 | 二级类型（dtype） | Integer | 点位二级类型 |
| 9 | 三级类型（type） | Integer | 点位三级类型 |
| 10 | 父级id（cguid） | String | 点位父级id |
| 11 | 是否删除（isdel） | Integer | 点位是否删除 |
| 12 | 长度（length） | Integer | 列表长度 |
| 13 | 点位名称（name） | String | 点位名称 |
| 14 | 安全员id（safeid） | String | 点位安全员id |
| 15 | 安全员姓名（safename） | String | 点位安全员姓名 |
| 16 | 状态（status） | Integer | 点位状态 |
| 17 | 关联标题（title） | String | 点位关联标题 |

返回示例：

{ "code"："200", "msg"："成功", "data"：｛ "address":"校园内围", "addtime":"2023-03-3014:21:45.0", "adduser":"74937", "addusername":"xxxxxxxxxx", "guid":"d9c8dda7-760d-49fa-aaf8-bb2e8142b91c", "code":"21789", "ctype":"3", "dtype":"1", "type":"0", "cguid":"7b765923-7d1c-4c5b-9847-3e07573c4a8a", "isdel":"1", "name":"xxxxxxxxxx", "length":"10", "safeid":"75521", "safename":"xxxxxxxxxx", "status":"0", "title":"每日防火巡查", }

学前教育管理系统

系统概述

西安市学前教育信息管理系统主要建设应用包括“学前教育数字资源库管理”、“学前教育机构与幼儿园管理”、“学前教育督导检查管理”、“学前教育信息采集与上报管理”、“学前教育机构等级评估管理”、“学前教育调研评价管理”、“学前教育项目结果指标完成度监测管理”、“学前教育幼儿行为管理”等八个学前教育应用的建设。

“学前教育数字资源库管理”：该模块是集资源上传、管理、共享及智能推荐于一体的综合模块，旨在优化学前教育资源的整合与应用。该系统允许教师和教育机构上传、编辑和发布教学资源，同时支持资源的标签化和结构化处理，以便更高效的检索和使用。系统同时支持智能推荐引擎，根据教师的教学需求和偏好推荐合适的教学资源。

“学前教育机构与幼儿园管理”：该模块是综合性的信息化管理平台，旨在通过集成化的服务和数据管理，提高学前教育的质量和效率。为不同级别的教育机构提供基本信息和资料的维护、上传和审核等功能。对幼儿园资产进行全面跟踪和管理，包括土地、校舍、设备进行全面管理。

“学前教育督导检查管理”：该模块主要实现了对幼儿园及其他学前教育机构的规范办园行为进行全面的监督管理。通过创建任务、指标设定、资料上传、审核评价和统计分析等功能，为教育管理部门提供了一套完善的监督管理工具。

“学前教育信息采集与上报管理”：该模块是专门用于收集、管理和上报学前教育相关信息的综合性模块。支持教育机构进行自评申报、课程建设和使用情况的报告，以及家园共育示范基地的申报与评审。支持对幼儿园游戏活动提质专项的申报、评审和监管，确保教育活动的质量。支持区县级和市级的在线初评打分、推荐和评估打分，以及整改情况报告的上报，从而实现对学前教育机构的全面监管和评估。该模块的核心目的在于实现数据的标准化收集、精细化管理和便捷化上报，以提高学前教育管理的效率和质量。

“学前教育机构等级评估管理”：该模块用于标准化和优化学前教育机构的评估流程。允许使用者自定义评估指标，支持教育机构的自评申报，实现多层级评估，并确保评估结果的透明公示。此外，模块还包括问题整改跟踪、招生政策管理、系统维护等功能，旨在提高评估效率，保障数据安全，并辅助教育决策。

“学前教育调研评价管理”：该模块围绕调研任务管理、问题设置、评价过程监控、结果分析四大核心功能展开，旨在全面收集、分析各类学前教育数据，为决策提供有力支持。该系统支持教育局灵活配置调研任务，包括设定任务名称、时间、填写说明等，确保问卷设计的针对性与规范性，且可复用历史任务，提高工作效率。调研问题库涵盖多种题型，支持自定义分值设定与内容编辑，便于针对不同群体精准投放。在评价过程中，系统实时监控家长的线上评价动态，智能汇总总分、平均分与完成进度，确保数据的及时性和准确性。

“学前教育项目结果指标完成度监测管理”：该模块专注于监测18项学前教育关键指标的完成进度与成效。以项目指标体系为基础，精准对接各数据源，全面收集涵盖人口统计、资源配置、教学质量、环境改善、师资培训、政策落实等多维度数据，确保数据来源权威、详实。支持各级教育主管单位按季度、年度等时间节点录入项目进度信息，自动汇总分析，生成项目进度条与汇报报告，为管理部门动态跟踪项目进展、调整策略提供直观依据。

“学前教育幼儿行为管理”：该模块对幼儿行为数据进行评价和采集，包括幼儿的静态数据及动态数据形成个性化成长记录，为了使用灵活，课堂评价可利用现有班级内的教学电脑，课后评价支持语音评价，自动分析语音内容完成评价操作。对于园本资源，各园根据统一设定的资源目录，上传对应的幼儿行为资源，包括数字绘本资源、幼儿互动资源、数字游戏资源等，采集幼儿在园内成长的数据资源，园本资源对本园及外部设定能够查看的人进行共享下载。

系统架构

西安市市级学前教育管理信息系统以教育大平台为基础，构建基于大数据、人工智能等技术云架构平台。充分发挥市级学前教育信息系统将各幼儿园、学前教育机构的基础数据、上报数据、办园数据、申报数据、行为数据等进行归集与数据分析展示。

通过此架构模式，服务全市各级各类教育主管单位、各幼儿园，以及各幼儿家长。

学前教育管理系统架构图

系统功能关系图

系统功能关系图

功能模块设计

学前教育数字资源库管理

该模块旨在为教师提供一个方便、高效的资源管理和分享平台，同时也为教师提供一个丰富的教育资源库，以支持更高效的教学活动。所有活动过程指标统计后根据需求向亚行项目部动态呈现。

1. 学前教育数字资源库

（1）素材资源管理

支持自定义编辑章节目录、专题等体系，支持四级机构体系，用户可根据本地资源情况进行编辑。

支持各幼儿园教师上传课件、教案、视频、音频、图片、素材等资源；上传后，系统对课件、教案等word和pdf文档进行结构化、数字化识别，识别后，幼儿园教师可对素材进行标签挂接，标签包括年级、章节、目录、名称等；支持教师修改、删除素材资源；支持教师选择是否共享至平台。

支持市教育局、区县教育批量导入素材资源，支持批量标签挂接。

幼儿园教师上传资源后，市、区县、幼儿园管理员可对素材进行审核，审核通过后，可展示在平台。

各幼儿园教师可选择年级、学期、资源类型筛选素材，也可文本输入关键词查找素材资源，查找后可在线预览与下载使用，也可直接调用。

（2）微课资源管理

支持各幼儿园教师上传各类微课资源；上传后，幼儿园教师可对微课进行标签挂接，标签包括年级、章节、目录、名称等；支持教师修改、删除微课资源；支持教师选择是否共享至平台。

支持市教育局、区县教育批量导入微课资源，支持批量标签挂接。

幼儿园教师上传资源后，市、区县、幼儿园管理员可对微课进行审核，审核通过后，可展示在平台。

各幼儿园教师可选择年级、学期、资源类型筛选微课，也可文本输入关键词查找微课，查找后可在线预览与下载使用，也可直接调用。

（3）智能推荐

该功能构建了基于知识图谱、用户画像、大数据分析等技术的资源推荐模型，可根据教师所在地区、教授科目、教授年级等智能推荐最优教学内容。

教师可根据自身需求，设置年份、资源类型、时间、内容等来优选资源，教师设置标签后，系统根据教师设置的内容智能推荐数字资源。

（4）教师个人空间

教师个人空间为每位教师提供了一个展示和交流的平台，教师可以在此发布个人教学成果、教学心得以及教学计划，同时也能够查询和修改自己的空间信息，增强了教师之间的互动和协作。

（5）管理空间

管理空间则是系统管理员的专属区域，负责整个资源库的宏观管理，包括数字资源信息的新增、查询和删除等操作，确保资源库的有序和更新。

2.学前教育课程建设统计分析

（1）课程资源统计分析

系统还提供了学前教育课程建设统计分析功能，通过对总体课程资源信息、学龄段课程资源信息以及各科资源类型信息的统计分析，帮助管理者全面了解课程资源的分布和使用情况，为课程建设和资源优化提供数据支持。

学前教育机构与幼儿园管理

该模块主要用于幼儿园的审批、设立、备案、信息更新等工作。所有过程数据根据要求脱敏后向亚行项目部动态呈现。

1.学前教育幼儿园库管理

（1）幼儿园库信息维护

市、区县、园所基于西安市平台根据各自权限对所辖的幼儿园库进行信息维护，包括幼儿园名称、附设幼儿班的名称、类型（私立、公立）、举办者、地址、在园幼儿、教职工、班级、楼舍等信息添加、修改、查看等维护。

市、区县、园所根据权限可对所辖幼儿园进行申请材料、备案文件、许可证文件等进行上传、更新与审核，为完善幼儿园监管提供材料。

（2）学前教育幼儿园库资料上传

为公立幼儿园提供一个资料上传平台，允许园方上传和更新其官方文件和资料，如教育部门的申请材料、备案文件、办学许可证、年度报告、教育活动照片和视频等。市、区县教育管理部门可以对上传的文件进行审核，确保资料的合规性和真实性，同时为幼儿园的监管和评估提供必要的文档支持。

2.学前教育机构管理

（1）学前教育机构信息维护

市、区县、园所基于西安市平台根据各自权限对所辖的学前教育机构进行信息维护，包括学前机构名称、类型（幼儿园、托儿所、早教中心、家庭托儿站、咨询）、举办者、地址、规模、教职工等信息添加、修改、查看等维护。

市、区县、园所根据权限可对所辖学前教育机构进行申请材料、备案文件、许可证文件等进行上传、更新与审核，为完善学前教育机构监管提供材料。

（2）学前教育机构资料上传

此功能为学前教育机构提供一个安全的资料上传平台，用于提交和更新机构的官方文件和资料。可上传的资料包括但不限于办学许可证、年度检查报告、课程大纲、教学计划、活动照片、安全培训证书等。上传的资料应通过系统进行验证和审核，以保证其合法性和真实性。此外，系统应提供版本控制功能，以便追踪和管理资料的更新历史。

3.学前教育人口库管理

（1）学前教育幼儿信息维护

市、区县、园所根据权限对所辖幼儿园在园和已离园的学龄幼儿的姓名、身份证号、户籍等基本信息进行添加、修改等管理维护。

市、区县、园所根据权限可对所辖幼儿园的在园和已离园的学龄幼儿的姓名、身份证号、户籍等基本信息进行查看。市教育局可选择区县名称、地址、幼儿园名称、建园时间进行查看明细；区县可选择园所名称、地址、建园时间进行查看明细；幼儿园可选择幼儿园姓名、家长电话、身份证号进行查看。

（2）学前教育教职工信息维护

市、区县、园所根据权限对所辖幼儿园的教职工信息进行维护，包括姓名、岗位、身份证号、出生年月、性别、教职工岗位聘用、职级管理等进行添加、修改等基础信息管理维护。

市、区县、园所可根据权限查看所辖教职工基本信息，市教育局可选择区县名称、地址、幼儿园名称、教职工名称等查看教职工明细；区县可选择园所名称、地址、教职工姓名查看明细；幼儿园可选择教职工姓名、电话、身份证号进行查看。

（3）学前教育家长信息维护

市、区县、园所根据权限对所辖幼儿家长的申请入园、在园、已离园学生的监护人信息及接送学生的非监护人信息进行添加、修改等信息管理维护，包括家长身份证号码、电话号码、家庭住址、户籍、家庭成员信息等。

市、区县、园所可根据权限查看所辖已入园的家长基本信息，市教育局可选择区县名称、地址、幼儿园名称、家长身份证号等查看家长明细；区县可选择园所名称、地址、家长身份证号查看明细；幼儿园可选择家长身份证号、电话、姓名等查看家长信息。

4.学前教育资产库管理

市、区县、园所根据权限对所辖幼儿园的土地、校舍、教学仪器设备、玩教具等资产进行信息添加、修改、删除等管理维护，并对各园所资产进行采购、领用、报废、租借等状态设置。

市、区县、园所根据权限对所辖幼儿园的资产进行查看，包括土地、校舍、教学仪器设备、玩教具等资产信息，并可对各园所各资产的采购、领用、报废、租借等状态进行详细查看，同时，可对各资产的使用率进行数据统计。

5.学前教育业务库管理

（1）幼儿园变更管理

幼儿园可在线对园所筹建、设立、撤销、合并、资产处置等进行填报、修改、删除；市、区县、园所可根据权限对以上变更数据进行审核。

市教育局可选择区县、地址、幼儿园名称等查看幼儿园变更明细，审批状态等；区县教育局可选择地址、幼儿园名称等查看幼儿园变更明细，审批状态等；幼儿园可查看审批流查看审批状态。

（2）学前教育机构变更管理

学前教育机构可在线对机构筹建、设立、撤销、合并、资产处置等进行填报、修改、删除；市、区县、园所可根据权限对以上变更数据进行审核。

市教育局可选择区县、地址、学前机构名称等查看幼儿园变更明细，审批状态等；区县教育局可选择地址、学前机构名称等查看幼儿园变更明细，审批状态等；学前机构可查看审批流查看审批状态。

（3）学前教育幼儿在园保育信息管理

幼儿园或学前教育机构可在线对幼儿的招生、成绩、体测、出勤、看护、培养等保育过程中产生的数据进行录入与统计。

市教育局可选择区县、地址、幼儿园名称等查看幼儿园保育明细；区县教育局可选择地址、幼儿园名称等查看幼儿园保育明细；幼儿园可根据幼儿姓名、班级名称等查看本园保育信息。

（4）学前教育机构数据统计

收集和分析学前教育机构关键数据的系统，如在园幼儿总数、教职工人数、毕业率、满意度调查结果等。提供数据可视化工具，帮助教育决策者洞察教育质量。

（5）学前教育幼儿园资产数据统计

记录和统计幼儿园的资产信息，包括教学设备、游乐设施、图书资料等。系统应支持资产的录入、折旧、报废和采购记录，以及生成资产负债表。

（6）学前幼儿园各系统使用数据统计

监控和统计幼儿园内各个信息系统使用情况的工具，如学生信息管理系统、财务管理系统、教学资源库等。系统应提供使用频率、用户满意度、系统故障率等关键指标的统计分析。

6.学前教育机构与幼儿园分类统计信息上报

系统通过园所信息上报和园所信息审核两个主要功能模块，实现了教育信息的规范化收集和质量控制。

（1）园所信息上报

在园所信息上报模块中，各个幼儿园和学前教育机构可以填报其基本信息，包括但不限于园所的规模、设施、师资力量、教育活动等关键数据。这些信息的上报对于教育管理部门了解和掌握各个园所的实际情况至关重要，有助于实现教育资源的合理分配和优化配置。

（2）园所信息审核

园所信息审核模块则确保了上报信息的准确性和可靠性。教育管理部门或相关审核机构可以对上报的信息进行核实和评估，确保所有数据都符合标准和要求。审核过程中可能会涉及到信息的反馈、修改和再次提交，形成一个闭环的管理流程，从而保障了统计数据的高质量。

7.幼儿园分类统计信息管理

（1）幼儿园分类信息统计

系统对幼儿园数据进行统计分析，并对各幼儿园填报的班级数、幼儿数、幼师数、位置、基础设施等信息进行统计分析，并按照市、区县、幼儿园维度以可视化图表形式展示，有权限的用户可查看所辖区域幼儿园的各类信息。相关数据纳入平台统一数据库，用于支持西安市幼教业务统计及分析决策。

8.学前教育机构分类统计信息管理

（1）学前教育机构分类信息统计

系统对学前教育机构数据进行统计分析，并对各学前教育机构填报的班级数、幼儿数、幼师数、位置、基础设施等信息进行统计分析，并按照市、区县、学前教育机构维度以可视化图表形式展示，有权限的用户可查看所辖区域学前教育机构的各类信息。相关数据纳入平台统一数据库，用于支持西安市幼教业务统计及分析决策。

9.统一权限管理

（1）组织管理

市、区县、园所管理员可根据权限修改所辖管理机构的组织架构进行添加、修改、删除、角色分配等；支持添加、修改、删除组织架构下的人员信息。市、区县、园所管理员可以通过此模块对系统用户进行功能权限分配、数据使用权限分配。

市、区县、园所管理员可根据权限对市、区县、园所的用户进行用户名称、账号、密码、角色等基础信息添加、修改、删除等设置；支持用户信息的批量导入、删除。市教育局可选择区县、幼儿园名称等查看各用户信息明细，包括账号、密码、姓名等详细信息；区县教育局可选择幼儿园名称等查看各用户信息明细，包括账号、密码、姓名等详细信息；幼儿园可对本园各用户信息明细，包括账号、密码、姓名等详细信息。

（2）岗位管理

市、区县、园所管理员可根据权限对市、区县、园所的各行政岗位进行设置，包括设置岗位名称、级别、人员等信息进行添加、修改、删除、查看等操作。

市教育局可选择区县、幼儿园名称等各查看岗位信息明细，包括名称、级别、人员等详细信息；区县教育局可选择区县、幼儿园名称等查看各岗位信息明细，包括名称、级别、人员等详细信息；幼儿园可对本园各岗位信息明细，包括名称、级别、人员等详细信息。

（3）角色管理

市、区县、园所管理员根据权限可对各用户进行角色设置，包括管理员、教育局用户、园长用户、幼师用户、职工用户、家庭用户等的角色配置。

市教育局可选择区县、幼儿园名称等查看各角色信息明细，包括幼儿园名称、姓名、角色、状态等详细信息；区县教育局可选择幼儿园名称等查看各角色信息明细，包括幼儿园名称、姓名、角色、状态等详细信息；幼儿园可查看本园各角色详细信息。

（4）权限管理

市、区县、园所管理员可对各级角色分级别设置用户使用权限，包括功能使用权限配置、数据查看权限配置、数据管理权限配置、账号密码权限配置等，方便区县级教育局使用。

市教育局可选择区县、幼儿园名称等查看各用户权限明细，包括各用户功能使用权限、数据查看权限、数据管理权限、账号密码权限等；区县教育局可选择幼儿园名称等查看各用户权限明细，包括各用户功能使用权限、数据查看权限、数据管理权限、账号密码权限等；幼儿园可查看本园各用户权限明细，包括各用户功能使用权限、数据查看权限、数据管理权限、账号密码权限等。

10.统一登录管理

（1）用户登录

通过对接组织中心统一认证平台进行身份认证，用户只需要一次验证便可在各业务板块间切换，实现板块内各类用户的统一集中管理，建成高效、稳定、安全、可靠的统一身份管理和单点登录平台。基于分级授权可有效控制用户对不同数据的访问操作权限，统一认证系统通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计，在保证应用整体安全性、可靠性的同时，为各角色用户使用软件功能和信息资源带来很大便利。

学前教育督导检查管理

该模块主要实现了对幼儿园及其他学前教育机构的规范办园行为进行全面的监督管理。通过创建任务、指标设定、资料上传、审核评价和统计分析等功能，为教育管理部门提供了一套完善的监督管理工具。所有活动过程指标统计后根据需求向亚行项目部动态呈现。

1.幼儿园规范办园行为检查管理

（1）幼儿园规范办园行为任务维护

市、区县教育局可创建年度、季度、月份等规范办园行为任务，包括任务名称、任务起止时间、任务范围等信息。

（2）幼儿园规范办园行为专项指标设置

市、区县教育局可自定义设置幼儿园规范办园指标体系，指标体系支持四级指标设置，支持自定义设置各级指标内容、评价维度、评价权重、评价分数、评价描述等。

（3）幼儿园规范办园行为专项指标评价组织设置

系统支持针对专项指标设置评价组织架构，添加评价人、评价角色、评分权限等。设置后，各角色评价人可根据各幼儿园上报的办园规范进行打分与评审。

（4）幼儿园规范办园行为填报

各幼儿园在接收到规范办园行为任务后，可根据评价指标填写评价内容、上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。

（5）督导组规范办园行为填报

各级教育局督导组可根据实际检查情况，在系统中填写幼儿园检查情况、上传证明材料等，支持督导组修改填报信息内容。

2.幼儿园规范办园行为评价管理

（1）督导组规范办园行为评价

督导组可根据幼儿园、督导人员填写的评价内容进行评分，系统自动根据各指标权限计算综合得分，评分后，各幼儿园可查看评分结果。

（2）限期整改管理

评价后，督导组可编辑整改通知意见，针对不合格的幼儿园下发整改通知书。幼儿园整改后，可在次上传整改情况，系统支持对整改后情况复查。

3.幼儿园规范办园行为统计分析

（1）办园行为统计分析

对全市办园行为的评价结果进行统计分析，支持各幼儿园办园行为进行排名、分析、公示、评价结果公布等。

4.学前教育机构办学规范监督与管理

（1）学前教育机构办学规范管理制度公开

支持各级教育局针对学前教育机构的办学规范相关管理制度进行发布与管理。

（2）学前教育机构办学申请

支持学前教育机构在线申请办学，填写申报基本信息、提价审核资料。

（3）学前教育机构办学审核

支持各级教育主管单位对申请办学的学前教育机构进行资质审核，审核通过后，学前教育机构可在线查看是否具备办学资质。

（4）学前机构办学规范投诉处理

支持家长填写学前教育机构违规投诉内容，支持教育主管单位回复家长投诉。

学前教育信息采集与上报管理

1.市级幼儿园创建工作申报管理

（1）市级幼儿园创建工作申报任务管理

市教育局可创建市级幼儿园创建工作申报任务，包括任务名称、任务起止时间、任务范围等信息。并下发市级幼儿园创建工作申报政策文件，以及市级幼儿园创建工作申报详细要求。

（2）市级幼儿园创建工作申报指标设置

市教育局可自定义设置市级幼儿园创建工作指标体系，指标体系支持四级指标设置，支持自定义设置各级申报指标内容、评价维度、评价权重、评价分数、评价描述等。支持上传文件包括但不限于《西安市幼儿园等级创建申报评估表》、《西安市幼儿园创建情况统计表》、《幼儿园等级创建任务汇总表》、《西安市规范幼儿园等级提升工作责任书》、《幼儿园“五险一金”缴纳情况说明》。

（3）市级幼儿园创建工作申报评价组织设置

支持针对市级幼儿园创建工作申报指标设置评价组织架构，添加评价人、评价角色、评分权限等。设置后，各角色评价人可根据各幼儿园上报的申报内容进行打分与评审。

（4）幼儿园申报

各幼儿园可根据评价指标填写评价内容、上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。

（5）区县初评

区县教育局在接收到各幼儿园申报材料后，可在线对幼儿园进行评分，填写评价结果，推荐幼儿园给市级教育局进行评审。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

（6）市教育局终评

市教育局接收到区县推荐的幼儿园后，可在线对幼儿园申报材料进行审核材料、打分；支持自动根据各指标权限计算综合得分，评分后，各幼儿园可查看评分结果。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

2.区（县）级示范幼儿园创建工作申报管理

（1）示范园评价指标管理

区县教育局可自定义设置示范园评价指标，指标体系支持四级指标设置，支持自定义设置各级申报指标内容、评价维度、评价权重、评价分数、评价描述等。支持上传文件包括但不限于《西安市幼儿园等级创建申报评估表》、《西安市幼儿园创建情况统计表》、《幼儿园等级创建任务汇总表》、《西安市规范幼儿园等级提升工作责任书》、《幼儿园“五险一金”缴纳情况说明》。

（2）示范园申报

各幼儿园可根据评价指标填写评价内容、上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。

（5）示范园评审

区县教育局在接收到各幼儿园申报材料后，可在线对幼儿园进行评分，填写评价结果，推荐幼儿园给市级教育局进行评审。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

3.幼儿园游戏活动提质专项申报与评审

（1）游戏活动申报

各幼儿园可根据幼儿园游戏活动提质专项申报要求上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。支持案例文档上传及在线预览、材料分类上传、视频上传等。

（2）游戏活动评审

教育局在接收到各幼儿园申报材料后，可在线对幼儿园进行评分，填写评价结果，推荐幼儿园给市级教育局进行评审。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

4.幼儿园游戏改革试点幼儿园申报与评审

（1）游戏改革试点申报

各幼儿园可根据幼儿园游戏改革试点政策要求上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。系统支持案例文档上传及在线预览、材料分类上传、视频上传等。

（2）游戏改革试点评审

区县教育局在接收到各幼儿园申报材料后，可在线对幼儿园进行评分，填写评价结果，推荐幼儿园给市级教育局进行评审。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

市教育局接收到区县推荐的幼儿园后，可在线对幼儿园申报材料进行审核材料、打分；支持自动根据各指标权限计算综合得分，评分后，各幼儿园可查看评分结果。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

5.幼儿园家园共育示范基地申报与评审

（1）幼儿园家园共育示范基地申报

市教育局可创建幼儿园家园共育示范基地创建工作申报任务，包括任务名称、任务起止时间、任务范围等信息。并下发幼儿园家园共育示范基地申报政策文件，以及幼儿园家园共育示范基地申报详细要求。

市教育局可自定义设置幼儿园家园共育示范基地指标体系，指标体系支持四级指标设置，支持自定义设置各级申报指标内容、评价维度、评价权重、评价分数、评价描述等。

各幼儿园可根据评价指标填写评价内容、上传评审证明资料，查看评审状态、评审结果。支持案例文档上传及在线预览、材料分类上传、视频上传等。

（2）幼儿园家园共育示范基地评审

区县教育局在接收到各幼儿园申报材料后，可在线对幼儿园进行评分，填写评价结果，推荐幼儿园给市级教育局进行评审。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

市教育局接收到区县推荐的幼儿园后，可在线对幼儿园申报材料进行审核材料、打分；支持自动根据各指标权限计算综合得分，评分后，各幼儿园可查看评分结果。支持逐条上传盖章PDF文件，可自动对文件是否盖章进行审查。

6.幼儿园课程建设与使用情况上报

（1）幼儿园课程建设上报

市教育局可按照学年、学期、课程类型等创建课程上报任务，设置学年、学期、课程名称、课时、课程类型、班级、幼儿园、任课教师等表单，供幼儿园填报。

各幼儿园可按照表单内容填写本园的课程建设情况，包括学年、学期、课程名称、课时、课程类型、班级、任课教师等信息。

（2）幼儿园课程建设统计

市教育局可按照学年、学期、课程名称、课时、课程类型、班级、幼儿园等查看所辖各幼儿园课程建设情况，查看各幼儿园课时完成情况。

学前教育机构等级评估管理

依据《西安市学前教育机构等级办园标准》《西安市幼儿园等级评估管理办法》等现行标准及办法对学前教育单位进行评估。相关考评指标统计后根据需求向亚行项目部动态呈现。

1.考评指标体系管理

（1）考评指标设定

市教育局可根据现行标准自定义设置考评体系、指标体系支持多级指标设置，支持自定义设置考评指标、考评内容、考评分值、指标权重、评价维度、评价描述等，考评指标分为量化评价指标、经验研判指标，并根据考评内容支持的佐证材料上传与审核。

（2）考评范围设定

市教育局可根据年度工作安排，选择参与评价的幼儿园范围。

2.幼儿园等级评估管理

（1）幼儿园自查申报

幼儿园对照考评内容填报等级评估内容，上传自评报告，包括幼儿园发展规划、幼儿园基本情况、幼儿园发展状况、成绩和经验、存在问题、整改方向和措施、今后发展目标和任务等，在线填写《西安市学前教育机构考核评估自查表》，并上传加盖公章扫描件，在限定时间内报所属区县教育局。

（2）区县打分评选

区县教育局根据幼儿园填报的等级评估内容进行评审与打分，支持自动对可量化评价指标进行评估与打分。

（3）区县录入评选

区县教育局可对照《标准》录入各幼儿园实地考察内容，并进行初评打分，上传评审材料；同时支持在线填写《西安市学前教育机构考核初评表》，通过系统生成《西安市学前教育机构考核初评结果汇总表》，经审核无误后上报市教育局。

（4）市级评定

市教育局可对照《标准》，对区县上报的学前教育考核初评结果进行考核评定，形成全市学前教育机构考核评估结果，录入《西安市学前教育机构考核评估结果认定表》。

3.幼儿园等级评估结果管理

（1）考核结果公示

通过平台进行考核结果公示，公示无异议后以文件形式认定考核评估结果。

（2）考核结果发布

公示期后，教育局可上传正式文件认定考核评估结果，并可选择想各幼儿园、区县教育局进行考核评估结构发布，各区县、幼儿园、家长可在平台查看各幼儿园考核评估结果。

（3）优秀良好幼儿园公示

教育局可在平台公示本年度被评为优秀、良好的公办幼儿园，家长可在线查看详细信息。

（4）幼儿园问题整改

在本年度考核评估中不合格的幼儿园，可在线填写《西安市学前教育机构考核评估整改方案报送表》，提交问题整改方案，经区县教育局审核后报市教育局。市教育局对经整改达标的幼儿园给予发文认定，对经整改仍未达标的幼儿园责令停园，并在全市范围内进行通报。

4.学前教育机构评估指导管理

（1）学前教育幼儿分布数据统计

支持对全市幼儿园、学前教育机构的幼儿年龄、所在区域、户籍、入园年份等各类信息进行多维度统计，并以可视化图表的形式进行展示，形成“学前教育一张图”的模式。市教育局可根据权限选择区县、地址、时间、幼儿园类型、学前机构类型、学龄等查看所辖幼儿的分布情况，辅助教育主管单位科学决策，配置资源。

区县教育局可权限选择地址、幼儿园类型、学前机构类型、学龄等所辖幼儿园与学前教育机构的幼儿年龄、所在区域、户籍、入园年份等维度分布情况，并以可视化图表的形式进行展示。

（2）学前教育幼师发展数据统计

支持对全市幼儿园、学前教育机构的幼师教龄、年龄、学历、所在园所、职级等各类信息进行多维度统计，并以可视化图表的形式进行展示，形成全市幼师统计分析。市教育局可根据权限选择区县、地址、幼儿园类型、学前架构类型、幼师职级等信息查看所辖幼师的整体发展情况、幼师资源分布情况、幼师成长情况等，辅助教育主管单位管理幼师，为幼师发展提供科学决策。

区县教育局可根据权限选择地址、幼儿园类型、学前架构类型、幼师职级等信息查看所辖幼师的整体发展情况、幼师资源分布情况、幼师成长情况等，并可查看幼师教龄、年龄、学历、所在园所、职级等各类信息的多维度统计分析，并以可视化图表的形式进行展示。

（3）学前教育园所分布统计

支持对全市幼儿园、学前教育机构的所辖区域、园所性质（公立、私立）、园所规模、园所等级、园所基础设施等进行多维度统计，并以可视化图表的形式进行展示。市教育局可根据权限选择区县、地址、幼儿园类型、学前教育机构类型等查看所辖幼儿园、学前教育机构的分布情况，辅助教育主管单位监督监管各幼儿园、学前教育机构的管理。

区县教育局可根据权限选择地址、幼儿园类型、学前教育机构类型等查看所辖幼儿园、学前教育机构的分布情况，并可查看所辖区域、园所性质（公立、私立）、园所规模、园所等级、园所基础设施等进行多维度统计，并以可视化图表的形式进行展示。

（4）学前教育办园质量统计

支持对全市幼儿园、学前教育机构的督导评估、调研数据、申报数据、教学活动、等级评估等进行统计分析，按照评价指标综合分析与可视化图表展示。市教育局可根据权限选择区县、地址、幼儿园类型、学前机构类型等查看所辖幼儿园、学前教育机构的办园质量，辅助教育主管单位为各幼儿园、学前教育机构的配置教育资源。

区县教育局可根据权限选择地址、幼儿园类型、学前机构类型等查看所辖幼儿园、学前教育机构的办园质量，包括幼儿园、学前教育机构的督导评估、调研数据、申报数据、教学活动、等级评估等进行统计分析，按照评价指标综合分析与可视化图表展示。

学前教育调研评价管理

1.调研任务管理

（1）调研任务发布

以区域维度或者园所性质进行管理，调研板块主要服务于数据搜集目的，如向各区县教育局、幼儿园等发放问卷等。教育局可按照任务名称、起止时间、年度、填写说明等设置调研任务。

（2）调研任务复用

以区域维度管理历史调研任务，并支持历史调研任务的复用。

2.调研问题设置

（1）调研问题设置

以区域维度或园所性质进行管理，调研问题设置支持教育局自定义设置问卷调查内容，包括单选题、多选题、问答题选项题、投票题等，并可设置对应的分值。问题内容与选项均可自定义设置，并支持二次编辑。支持提供问题分组设置，教育局可按将按分组针对不同群体设置问题。

3.调研评价过程监控

（1）家长调研评价

家长可以通过平台对调研问题进行评价，系统可实时监控调研评价过程，系统会实时汇总调研评价数据，被评价幼儿园的总分、平均分以及完成进度会自动更新。

4.调研评价结果

（1）评价结果汇总

支持实时对评价结果进行统计分析，包括各题的统计分析、整体的统计分析，并以可视化图表形式显示。同时，支持评价结果的一键导出，如可以选择是否保留幼儿园名称、教师名称、题目以及总分数据。数据汇总类型也可以选择按角色身份汇总或按题目汇总，可以根据需求完全自定义设置。

（2）评价结果分析

同时，调研板块和数据分析和可视化板块进行联动，通过调研板块搜集的数据可通过内嵌公式进行计算，同步到数据分析和可视化板块，自动生成各指标的进展情况。

学前教育项目结果指标完成度监测管理

1.指标报表

（1）指标报表

配置有学前教育项目18项结果指标，各结果指标项目如下：

| 编号 | 结果指标 | 搜集数据 | 分列 | 填报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前教育毛入学率提高 | 西安市3-5岁户籍/常驻人口数 | 按年份、按区县、按性别、按城乡 | 西安市公安局或其他掌握此项数据的单位 |
|  |  | 在园幼儿数 | 按年份、按班级（大、中、小班）、按区县 | 21个区县教育局 |
| 2 | 普惠性学前教育准入提高 | 在园幼儿数 | 按年份、按办别（公办，普惠民办，非普惠民办）、按性别、按民族、家庭收入（是否低保）、按城乡地区（城市或乡村）、按区县、是否残疾儿童、是否外来务工人员 | 21个区县教育局 |
| 3 | 3年制学前教育教职员工-儿童比例提高，特别是在农村地区 | 教师人数、保育员人数 | 按年份、按城乡地区、按编制（正式/合同制）、按性别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 4 | 达到优质标准的幼儿园比例增加 | 幼儿园数量 | 按年份、按城乡地区、按办别、按等级（省级示范、一类、二类、三类）、按区县 | 21个区县教育局 |
| 5 | 新建公办园中新增的带有绿色设计标识的幼儿园学位数 | 学位数 | 按年份、按城乡地区、按办别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 6 | 使用节能和环保材料更新的公办园设施数目 | 使用节能环保材料更新的更新的公办园数量及设施数量、设施情况 | 按年份、按区县、设施数量、设施情况（认证情况） | 21个区县教育局 |
| 7 | 获得改进后的带有环保标志的设备的公办园的数量 | 改进后带有环保标志的设备数、设备情况、设备所在的公办园 | 按年份、按区县、改进后带有环保标志设备的幼儿园数量、设备情况（认证情况） | 21个区县教育局 |
| 8 | 新的学前教育教职员工招聘人数 | 新招聘教师数、新招聘保育员数 | 按年份、按城乡地区、按编制、按性别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 9 | 接受在职培训的全职学前教师比例增加 | 接受培训的教师数 | 按年份、按城乡地区、按办别、按性别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 10 | 提高学前教育教师的领导力 | 骨干教师（具有省、市、县级教学能手、学科带头人、教师名师称号的学前教育教师）数 | 按年份、按城乡地区、按办别、按性别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 11 | 达到西安市政府规定的公办园和普惠性民办园生均经费标准的区县的百分比（/） | 达到西安市政府规定的生均经费标准的幼儿园数 | 按年份、按城乡地区、按办别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 12 | 无证幼儿园数量减少 | / | / | / |
| 13 | 学前教育管理信息系统的建立和实施 | / | / | / |
| 14 | 从导师计划中受益的教师数量 | 参加计划的导师数和从计划中受益的教师数 | 按年份、按城乡地区、按办别、按性别、按区县 | 21个区县教育局 |
| 15 | 基于游戏的学习改革试点 | 进行游戏学习改革试点的幼儿园数以及各幼儿园的进度报告 | 按年份、幼儿园名称、按城乡地区、按等级、按区县 | 21个区县教育局 |
| 16 | 由西安市政府资助并由西安市教育局管理的已完成的学前教育研究项目总数 | 学前教育课题研究项目名称，开题时间，结题时间，研究主题，课题是否有性别包容因素，研究结果是否已通过研讨会等形式进行广泛传播 | / | 教科院 |
| 17 | 建立家园共育示范幼儿园的数量 | 家园共育示范幼儿园数 | 按年份、幼儿园名称、按城乡地区、按等级、按区县 | 21个区县教育局 |
| 18 | 融合幼儿园数量增加 | 融合幼儿园数量 | 按年份、幼儿园名称、按城乡地区、按等级、按区县 | 21个区县教育局 |

2.项目进度填写

（1）项目进度报告

市教育局、区县教育局可按照季度、年度、月份时间点填写项目进度结果。

3.项目进度监管

（1）项目进度监管

市、区县教育局填写后，支持对项目进度进行统计分析，并生成项目进度条，同时可生成总统汇报报告，供项目管理部门跟进项目进度。

学前教育幼儿行为管理

1.指标管理

（1）行为指标管理

该功能用于管理和定义幼儿行为指标，包括描述行为指标的名称、说明和相关属性，以便后续的评价和采集过程中使用。同时为了统计划分，可规划一级指标项、二级指标项，在二级指标项目中可以添加评价项目。

2.评价采集

（1）日常评价管理

该功能用于进行日常评价的管理，包括记录幼儿的行为数据、生成个性化成长记录，并提供评价输入界面，以方便教师或工作人员记录评价信息。在输入界面显示行为指标规定的一级、二级指标以及评价项目，通过点击评价项目上报学生行为。

提供教师语音提交评价数据按钮，通过点击该按钮，教师说话内容自动识别语音内容，返回需要评价的幼儿和行为内容，自动完成评价操作。

（2）评价排行管理

该功能用于管理和展示幼儿的评价排行榜，根据评价数据的统计和排序，以便更好地了解幼儿的表现和进步情况。可根据年、月、日或自定义时间段查看幼儿评价情况。

（3）课堂评价管理

该功能支持在课堂环境中进行评价，提供教学电脑上的评价界面，方便教师记录和提交课堂评价数据。

根据教师互动，该功能支持教师通过计时按钮，形成倒计时任务，幼儿通过互动完成后，发出提示音，教师根据互动结果对学生进行评价。

课堂上教师也可以随机抽取学生完成课堂互动，可选择随机的人数等，根据课堂互动结果，对抽取的幼儿进行评价。

3.园本资源采集

（1）园本资源权限管理

与组织中心进行人员同步后，该功能用于管理系统中各个用户的权限，包括园本资源采集的权限控制，确保只有授权人员可以上传和管理资源。

（2）资源目录管理

该功能用于管理园本资源的目录结构，包括创建、编辑和删除资源目录，以便组织和分类幼儿行为资源。

（3）资源上传

该功能允许授权人员上传幼儿行为资源，包括数字绘本资源、幼儿互动资源、数字游戏资源等，以采集幼儿在园内成长的数据资源。

4.园本资源共享

（1）资源共享

该功能允许授权人员将园本资源共享给其他用户或园校，可以设定共享范围和权限，以便其他人可以查看和使用这些资源。支持共享范围选择设定的部门人员。

5.园本资源下载

（1）资源下载

该功能允许授权用户下载园本资源，可以按照设定的权限和共享范围，选择需要下载的资源，并进行相应的传输操作，以获取幼儿行为数据资源。系统自动记录传输流水，可通过传输列表进行查看。

技术方案

针对西安市建的学前教育管理系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合Spring Boot框架以简化开发流程并提高开发效率。服务器层面，采用云服务器（ECS）的弹性伸缩功能，根据业务负载动态调整计算资源，确保平台始终保持最佳性能。同时，利用资源编排ROS进行自动化资源部署和管理，提高运维效率。服务器操作系统选用统信服务器操作系统UOS_a，保证项目的自主可控。数据库方面，选用RDS数据库，作为核心业务数据存储层，同时使用云数据库Redis版，作为缓存服务，提升热点数据访问速度，减轻主数据库压力。使用文件存储NAS，来存储信息采集、数字资源库等系统内的非结构化文件数据，如文档、图片等。

2.架构设计

将采用微服务分布式系统架构，以保障系统的高可用，便于协作开发与扩展升级，可以与第三方应用共享协同平台中的rest接口实现完美对接。

技术架构

充分保证系统在安全性、易扩展性、易维护性等方面的要求，采用先进的微服务构架平台应用技术路线，系统通过架构于应用体系结构之上，并采用先进的编程技术和面向对象程序设计技术(OOP)，将复杂的业务处理逻辑、流程控制逻辑和数据存取逻辑通过组件来实现，并运行在应用服务器之上，实现业务逻辑的快速部署和灵活调整，并通过部署在应用服务器层的专用组件实现对数据库的存取访问，以充分保证数据库系统的安全可靠访问。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。可使用Redis等缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如数据查询、生成报告等，可采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。可使用Spring的@Async注解或消息队列（MQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（如Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

系统接口设计及集成

1.接口设计

（1）统一接口服务

为了支撑业务系统架构搭建，需要实现应用管理、授权管理、接入管理、接口路由、消息队列、访问控制、服务订阅、开发者管理等功能，同时还需要测试、日志分析等工具来支撑平台运行，平台同时提供可视化界面，将应用间复杂的关联结构展示出来，帮助建设单位自主管理。

系统对外提供开放服务，允许第三放服务开发商在系统注册并审核通过后，将自己的应用接入到平台中来，并通过管理员授权给用户使用。

系统提供标准接口，将平台的基础数据对外输出，允许第三方应用通过授权后获取使用，基于这些基础数据进行二次开发。

（2）API接口

API接口方便快速生成表单，验证和获取表单数据，支持多页面。平台自身业务以及第三方业务产生的数据可通过数字底座中台与其他第三方进行业务联动从而实现应用生态融合。

API接口示意图

第一步：第三方应用入驻，完成开放API入驻。

重点说明API入驻的几种典型场景：

| 典型场景 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 第三方能够提供API，并能配合进行技术对接工作 | 根据基础数据和数字底座扩展应用的标准对接方式进行对接，第三方将API接口注册到平台，然后对接单点登录和统一认证。 |
| 第三方能够提供API | 根据第三方已经提供的标准接口和幼儿园要实现的具体效果来评估如何对接，对接到什么程度。 |
| 第三方不能提供API，也不能配合做对接工作，但能够指导数据库的连接方式 | 通过数据库的逆向工程，根据库表编写生成API，将生成的API接入到平台，从而实现数据的共享和同步。此种情况需要根据提供的数据库开放程度确定能够实现的效果。 |

第二步：根据实际需求做API授权给其他第三方厂商。

第三步：系统支持实时消息订阅，订阅事件发生后实时消息通知，从而实现系统数据与业务联动。

（3）接口名称、接口说明

1）本系统的服务接口列表如下表所示：

服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市教育局各部门信息 | 市教育局各部门基础信息信息回流 | 市教育局各部门信息 | 市教育各部门编码，部门名称，部门级别代码，单位地址 | 内部接口 |
| 2 | 区县教育局各部门信息 | 区县教育局各部门基础信息信息回流 | 区县教育局各部门信息 | 区县教育各部门编码，部门名称，部门级别代码，单位地址 | 内部接口 |
| 3 | 幼儿园信息 | 幼儿园基础信息信息回流 | 幼儿园信息 | 幼儿园编码，幼儿园名称，幼儿园类型代码，幼儿园地址 | 内部接口 |
| 4 | 市教育局人员信息 | 市教育人员信息同步 | 市教育人员信息 | 姓名、身份证号、手机号码、政治面貌、学历、工作单位、部门、职务、职务级别、专职或兼职、账号状态、创建时间、是否开通账户 | 内部接口 |
| 5 | 区县教育局人员信息 | 区县教育人员信息同步 | 区县教育人员信息 | 姓名、身份证号、手机号码、政治面貌、学历、工作单位、部门、职务、职务级别、专职或兼职、账号状态、创建时间、是否开通账户 | 内部接口 |
| 6 | 幼儿园教职工信息 | 幼儿园教职工信息回流 | 幼儿园教职工信息 | 姓名、身份证号、手机号码、政治面貌、学历、工作单位、部门、职务、职务级别、任课科目、专职或兼职、账号状态、创建时间、是否开通账户 | 内部接口 |
| 7 | 幼儿园幼儿信息 | 幼儿园幼儿信息回流 | 幼儿园幼儿信息 | 姓名、身份证号、手机号码、家长姓名、家长手机号码、家长身份证号码、出生年月日、入园时间 | 内部接口 |
| 8 | 幼儿园资产信息 | 幼儿园资产信息回流 | 幼儿园资产信息 | 幼儿园编码，幼儿园名称，资产名称，资产类型，资产数量 | 内部接口 |
| 9 | 幼儿园业务信息 | 幼儿园业务信息回流 | 幼儿园业务信息 | 幼儿园编码，幼儿园名称，保育信息 | 内部接口 |

2）接口地址

https://IP：PORT/{0}/{1}/{2}/{3}/{4}

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入系统标识（key） |  | String | 在微服务中注册的系统标识 |
| 2 | 请求的编码（request_id） |  | String | 请求的唯一流水号 |
| 3 | 发送请求的时间（s_time） |  | String | 发送请求的时间，精确到毫秒 |
| 4 | 输入参数（data） | 公民身份信息（id） | String | 公民的身份证号码 |

请求示例：

{ "key"："jiuzhu", "request_id"："xxxxx", "s_time"："2023-10-17", "data"：｛ "id":"xxxxxxxxxx" }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回码值（code） |  | String | 服务调用是否成功的状态值 |
| 2 | 返回码描述（msg） |  | String | 返回码的描述信息 |
| 3 | 输出参数 | 居民身份证号码（id） | String | 公民的身份证号码 |
| 4 |  | 审批时间（time） | Data | 审批的时间 |
| 5 |  | 审批结果（result） | String | 审批的结果 |

6）返回示例：

{ "code"："200", "msg"："成功", "data"：｛ "id":"xxxxxxxxxx", "time":"2023-10-10", "result":"通过", }

2.集成设计

从集成工作的类型来分，主要分为：

（1）应用集成：

1）应用上架

学前教育管理系统在应用中心完成注册和上架，获取应用的唯一APPID，以及对应AK/SK密钥。成为智慧教育大平台认证应用，以支持后续的接口对接授权。

2）用户同步接口：与组织账户中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。完成用户体系的单点登录接入，以实现用户在“i西安”教育版客户端等服务终端的一键免登。支持以OAuth2.0协议为主的方式进行用户体系映射绑定。

3）组织人员信息接口

在应用上架的前提下，通过应用中心的开发者平台，获取组织中心内相关组织和人员的接口调用权限，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。可批量获取已授权的组织下，组织用户的相关数据，并支持增量数据回调。

（2）数据集成（西安市统一数据中枢服务平台上报共享）

1）原库对接模式（基础必要）：学前教育管理系统面向数据中心，提供系统的底层数据库表访问权限，提供完整的业务系统数据库，便于数据中心获取到全量的表、字段和数据。

2）中间库&API对接模式（按需）：针对在系统子模块中呈现的如幼儿分布数据统计、园所分布数据统计、课程建设统计等在应用内进行二次计算加工，没有对应到底层数据库的表、字段类数据，采用这两种对接方式。业务应用利用中间库、API进行数据推送。同时结合教育大平台的需要（如数据上报，数据统计）、确定合适的推送频率。中间库需要的服务器资源由数据中心统一提供和管理，API由数据中心提供，数据结构根据需求在建设过程中确定。

（3）数据共享获取

通过数据中心的 “数据开放共享模块” 进行幼儿园数据、教师数据等资源目录的查询和申请，共享模式分为API共享模式、中间库共享模式，按需申请。

（4）数据应用集成

学前教育管理系统所有数据报表、数据驾驶舱、数据大屏等数据应用，都基于智慧教育大平台的“数字教育大脑应用系统”对目标用户提供服务，由数字教育大脑提供统一的数据应用挂载和访问入口，其中：

1）学前教育管理系统向“数字教育大脑应用系统”提供如数据采集、园所分布、办园质量统计等的数据报表、大屏、驾驶舱等数据应用的直接访问地址（非业务系统的首页）。

2）“数字教育大脑应用系统”作为报表、大屏等各类数据应用的统一入口，可根据实际用户角色分权限进行访问，实现不同用户角色基于统一入口的数据应用查询与管理。

（5）消息集成（应用系统的消息通过西安市一体化数字资源管理服务中枢平台发布/推送）：

1）实时消息推送接口：与客户端的消息通道进行集成，将实时的安全预警、系统通知等信息推送给目标用户。

2）消息订阅接口：让客户端用户能够订阅特定类型的消息，根据用户的关注和订阅设置进行消息推送。

    - 教师全息画像系统

      - 系统概述

通过人工智能、大数据、互联网等技术在教育教学核心场景的融合应用，为教育管理者、教师提供智慧化教学服务可提供全师普适的绩效评价方案，解决教师绩效考评时需要大量的信息搜集举证和手动赋分工作，评价管理负担重问题；解决过度强调考核结果，忽视了过程性为教师共性薄弱点提供支持的作用，导致通过绩效进行激励、以评促发展的真实目的未能完全达成等问题；可提供教师职称专技晋升指引，解决管理者无法精准掌握不同层次教师的职称发展情况，辅助管理工作规划缺乏针对性；解决教师个体不了解个人专业能力提升中具体薄弱点，不能针对性快速提升等问题。具体包括教师全息档案、教师档案管理、教师群体分析、市区级教师成长树、校级教师评价观测、校级教师发展成长树及教师发展管理配置管理。

      - 系统架构

教师全息画像系统应用架构分为六层，分别为用户层、展示层、系统应用层、应用支撑层、数据资源层及基础设施层。

系统架构图

1.用户层

教师全息画像系统主要面向区域管理者、教师发展中心、人事处、学校管理者与教师。

（1）面向区域管理者提供全市教师成长树围绕教师发展成效、教师队伍配置以及教师专业发展三大核心展开，旨在通过全市范围内的数据集成与分析，为教师队伍的整体优化与发展提供有力支撑；面向区域管理者还提供配置管理旨在通过精细化的系统设置，为教师发展管理的高效运行提供坚实支撑。

（2）面向教师发展中心提供全市教师群体分析旨在全面分析、优化和提升全市教师群体的教育教学水平，为教育事业的持续发展提供有力支持。

（3）面向人事处提供市级、区县级教师档案管理涵盖档案审核管理、档案批量导入、基本信息维护、档案进度分析以及档案质量分析五个核心环节，让全市教师档案管理业务高效运转。

（4）面向学校管理者提供学校教师成长树融合了工作过程观测、工作成果观测以及教师发展成长树三个核心环节，旨在通过数据驱动的教师评价与发展，促进教师队伍的持续优化和教学质量的全面提升。面向学校管理者还提供学校教师评价观测，旨在通过系统性的评价观测，提升教师队伍整体素质，推动学校教育的持续发展。

（5）面向教师提供教师全息档案与教师档案管理模板中的个人档案填报功能、教师个人画像功能、教师成长轨迹功能等功能，助力教师对个人成长数据的填报与应用。

2.展示层

教师全息画像系统通过电脑web端的方式进行访问和使用。

3.系统应用层

系统应用层包括教师全息档案、教师档案管理、教师群体分析、市区级教师成长树、校级教师评价观测、校级教师发展成长树与教师发展配置管理。其中教师全息档案、教师档案管理、教师群体分析、市区级教师成长树面向全市、区县使用；校级教师评价观测、校级教师发展成长树面向市直属学校使用。教师发展配置管理市级、区县级与市直属学校共同使用。

4.应用支撑层

以组织中心和应用中心为支撑，遵循组织中心和应用中心统一用户认证标准规范，实现基于组织中心统一账号的免登访问，便于教育管理者或者教师使用。

5.数据资源层

数据资源层以基础库为支撑，提供教师全息画像系统与组织中心和应用中心统一账号免登录访问基础数据。

6.基础设施层

基础设施层由西安市信创政务云提供基础设施建设，包含但不限于服务器，负载均衡、网络带宽、文件存储、数据库等。系统部署在西安市信创政务云机房互联网区，系统满足高可用需求，属于分布式部署。

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 教师全息档案

1.全息搜索功能设计

（1）需支持关键字检索：按照教师姓名、荣誉奖项名称、教学教研活动业务属性字段进行精准搜索，方便管理者快速查找目标教师；

（2）需支持条件组合搜索：用户可以将多个查询条件进行条件组合检索，满足复杂业务场景的教师信息查询服务；

（3）需支持标签搜索：需支持根据多种条件进行自定义标签，对标签进行增删改查，点击标签后进行一键查询；

2.用户池管理功能设计

（1）需支持提供用户池操作功能，需支持将查询教师结果单个或批量加入用户池内，需支持单个删除或批量清空用户池教师；

（2）需支持以教师个体为单位导出档案数据，一个教师一份文档；

（3）需支持以档案维度为单位导出档案数据，导出时支持按照维度条件进行二次组合筛选后导出；

3.个体档案功能设计

（1）需支持伴随式记录每位教师在教育教学生涯中的过程性和经历性数据，形成教师个体数字档案，呈现：教师基本信息、教育经历、工作经历、荣誉奖项、科研成果、教学活动、教研活动、培训学习维度信息。

（2）经历资历档案维度需支持教育经历、工作经历；

（3）荣誉奖项档案维度需支持本人奖项、指导学生获奖、指导教师获奖；

（4）科研成果档案维度需支持课题研究、学术成果；

（5）教学活动档案维度需支持教学计划、教学记录；

（6）教研活动档案维度需支持集体备课、公开课教学、听评课、专题研讨；

（7）继续教育档案维度需支持培训学习；

（8）资质证书档案维度需支持技能证书；

（9）需支持下载档案；

（10）需支持教师对本人档案信息进行填报操作：需支持文本框直接输入信息的方式或通过OCR能力辅助，单条新增档案信息，也需支持通过表格进行批量导入新增信息；

（11）需支持教师对本人档案信息进行编辑和删除操作，修改时会提供修改建议供参考；

（12）需支持系统日志查询，选择操作时间段查询对个人档案的操作行为，包括操作账号、操作时间、操作行为、操作对象等。

4.个体画像功能设计

（1）需支持提供个性化的标签描述教师个人基本概况，如专任教师、班主任，直观呈现教师人事和执教基本信息；

（2）需支持基于教师档案活动数据进行统计，反映教师参与教学、教研、教科研工作的活跃频次信息；

（3）需支持以时间轴方式展现教师在科研、教研、荣誉、培训维度的成果、经历信息，体现个体纵向发展变化趋势；

（4）需支持对教师个人教育教学生涯中的重大事件进行提炼，包括参加省级以上比赛、获得省级以上表彰；或者首次参加某一类活动。从而反映教师在成长发展过程中的个体增值变化情况。

        - 教师档案管理

1.审核管理功能设计

（1）需支持档案管理员对教师个体填报的档案数据进行单一和批量审核操作，审批档案内容、档案附件信息是否正确、完整；需支持预览档案图文附件；支持查看已通过与已驳回的信息列表；

（2）需支持档案管理员对教师个体反馈的档案信息进行汇总查阅与勘误，为系统导入的错误档案数据提供修正通道；

2.数据管理功能设计

（1）档案批量导入

1）需支持档案管理员选择识别码（如身份证、userID等），将教师业务档案数据以离线表格形式批量导入系统；

2）需支持提供导入模板，模板内内置字段项及格式设置等；

3）需支持可视化的在线格式校验和数据查重功能，校验通过即可成功导入。

（2）基本信息维护

1）需支持档案管理员对教师基本信息进行在线编辑维护；

2）需支持对有选项的字段（性别、民族、籍贯等）、有时间格式的字段（入校时间、职称获取时间等）、性别、民族、籍贯、政治面貌、职称、入校时间字段选项和格式进行校验约束。

3.质量管理功能设计

（1）档案进度分析

1）需支持查看整体收集情况，包括收集档案维度数、已采集数据的档案维度数、档案采集率、已采集档案条数、人均档案数、教师参与率等；

2）需支持按维度查看不同维度下档案记录数、教师参与率、未参与教师数，支持按允许个人填报、教师参与率进行筛选查看；

3）需支持查看每位教师的详情，包括档案总数、不同维度条数等，支持按维度、年级、学科、教师姓名、教师参与率为0进行筛选查询、导出等；

（2）档案质量分析

1）需支持一键生成档案数据质量报告，通过列表、趋势图等方式查看历次数据质量变化情况，包括综合得分、完整性得分、准确性得分等；

2）单次报告内，需支持查看整体质量概况，包括检测档案数、异常档案条数、质量综合评分、数据整体质量得分；需支持安维度进行质量分析，包括维度质量排行、维度质量明细等，需支持查看不同维度下数据质量明细；需支持按照数据源进行质量分析，包括数据源质量排行、数据源质量明细等，需支持查看不同数据源下质量明细。

        - 教师群体分析

1.市区级教师队伍分析功能设计

（1）师资分布分析

需支持对专任教师进行分析，包括：师生人数、性别占比、年龄、编制、学科、工龄、学历、职称分布情况，骨干教师、学科带头人方面的优质师资数量。

（2）师资配置分析

1）需支持进行分析方向，支持选择义务教育优质均衡师资配置模型，包括小学、初中段每百名学生拥有县级以上骨干教师数、每百名学生拥有音体美教师数、每百名学生拥有高于规定学历专任教师数三个方面，对应指标标准及指标差异系数标准；需支持自定义选择学段及指标进行指标标准和指标差异系数标准自定义设定；

2）需支持查看不同学段、不同指标下，区域概况与学校详情，区域概况方面，查看全区整体指标结果值、区级缺口数，达标学校占比与未达标学校数，全区分布差异系数值及达标情况，学校详情方面，需支持查看各校在不同指标方面的具体表现及缺口值。

2.校级教师群体分析功能设计

（1）专任教师队伍分析

1）需支持查看学校专任教师队伍结构，包括专任教师数、师生比数量分布；年龄、性别、编制、学科、工龄分布；学历、职称、骨干教师/学科带头人分布。

荣誉奖项分析

2）需支持按学年进行教师荣誉奖项分析，包括：国家级、省级、市级、区级校级等不同级别奖项人次，最新荣誉动态，教师荣誉排行统计。需支持下钻到教师个体查看档案明细。

（2）科研成果分析

需支持教师科研成果分析，包括国家级课题、省部级课题、市厅级课题、区县级课题、校级课题等不同级别分析，教师科研活跃分析，下钻查看教师详情，需支持学年切换查看。

（3）教学活动分析

需支持查看教师信息化教学活动分析，包括备课、授课、作业、指导等不同维度分析，支持查看教师活跃榜单。

（4）教研活动分析

需支持教研活动分析，包括集体备课、听评课、公开课、专题研讨参与人次统计，教师教学活跃分析，下钻查看教师详情，需支持学年切换查看。

（5）培训学习分析

1）需支持培训学习分析，包括国家级、省级、市级、区县级、校级等培训级别分布分析，教师培训活跃分析，下钻查看教师详情；

2）需支持学年切换查看。

        - 教师发展成长树

1.市区级教师发展成长树功能设计

（1）教师队伍分析

1）需支持查看区域师资力量配置，包含专任教师总数及专任教师总人数在性别、年龄、学历、职称、学科等维度的结构分布；

2）需支持查看区域教师分层评价方案中设置的教师成长梯度标签的各层级教师人数及占专任教师人数的比例；

3）需支持区域当年新招聘教师人数、拟退休教师人数、教师交流轮岗率。

（2）教师发展成效

1）需支持查看区域教师本人发展成效，包含教师本人获奖数据、指导学生获奖数据、课题研究数据、论文发表数据；

2）需支持查看区域教师风采展示，展示区域优秀教师姓名、照片及优秀典型事件。

（3）教师专业发展

1）需支持查看区域教师专业发展情况，根据区域教师发展成长评测方案，支持查看评价方案总得分、得分率，需支持按照评价框架查看评价一级维度的得分及得分率，一级维度支持下钻查看二级评价维度的得分及得分率；

2）需支持查看区域教师参加培训情况分析，包含培训人次、覆盖教师数、人均学时；

3）需支持查看各培训级别的培训人次数据统计；

4）需支持查看教师参加集体备课、公开课、听评课、专题研讨的人次。

2.校级教师发展成长树功能设计

（1）工作过程观测

需支持通过可视化图表呈现不同学年学期的教师各类教学、教研和培训活动数据，包括：

1）教师采用信息化教学手段实施的备课、作业、活动、分享数据统计和使用频次走势；

2）教师集体备课、听评课、专题研讨、公开课教学统计数据，滚动展示最新教研活动动态数据；

3）教师参与国培、省培、区级和校本培训统计数据，滚动展示最新培训动态数据。

（2）工作成果观测

需支持通过可视化图表呈现不同学年学期的教师各类教科研、荣誉奖项成果数据，包括：

1）教师科研课题、论文成果统计数据，滚动展示最近的教科研成果动态数据；

2）教师本人或指导学生荣获的国家级、省部级、市级、区县级各类荣誉奖励统计数据，滚动展示最新荣誉奖项动态数据。

（3）教师成长树

1）需支持展示不同层次教师的发展培养认定标准，需支持下钻查看各类教师名单；

2）需支持结合教师发展培养方案，呈现教师分层发展评价指标体系；需支持下钻查看各类指标的教师评价结果分布数据；

3）需支持依据教师发展观测评价规则，推荐不同层次教师中表现突出的“教师之星”，需支持下钻查看该教师的评价结果明细、评价报告。

        - 教师评价观测（校级）

1.评价指标管理功能设计

（1）评价方案管理

1）需支持增删改评价主题，包括评价主题名称、评价主题类型、评价主题简介。支持点击对应评价主题跳转到评价主题内的方案列表；

2）需支持新建评价方案，包括评价方案基本信息编辑及评价模型设置，评价方案基本信息包括评价周期类型、评价周期时间、评价方案名称及评价方案是否向个体公开；

3）评价模型设置中，需支持增加多个群体，群体建设中支持标签选择及人员选择两种模式，标签选择中支持查看已有标签、下载名单及标签的修改删除，支持新建标签，新建标签支持标签名称命名、标签说明及通过多条件组合进行标签设置；人员选择模式中，支持查看已有分组、下载名单及分组的修改删除，新建分组支持群体名称命名、群组说明及通过勾选教师名单确认群组人员；

（2）评价指标管理

评价模型设置中需支持评价维度设置，包括一级维度与二级维度的名称自定义、满分设置，及对应采集要点设置，采集要点设置中支持要点名称自定义、关联档案维度、采集要点基础分值、最高分、最低分设置及统计指标设置，统计指标设置中查看已有指标、指标的修改删除，需支持新建指标，新建标签支持标签名称命名、标签说明及通过基础指标规则结合附件条件进行指标建设。

（3）评价分析管理

1）评价模型设置中，需支持结果分析设置，需支持选择结果分析方式为相对标准分析或绝对标准分析，相对标准分析则选择该维度下最高分进行对比分析，绝对结果分值则支持给总分、不同维度下参考分值做自定义设置；需支持自定义评价结果转化范围及类型命名；

2）需支持下载评价方案详情，包括评价方案基本信息、评价模型信息，评价模型包括评价对象名单、评价一级维度、二级维度、采集要点、统计指标等信息。

2.评价分析功能设计

（1）评价框架查看

1）需支持查看不同主题下评价方案，每个主题下支持查看主题的名称、主题类型、主题描述，通过不同主题方案卡片可跳转到对应评价框架及分析报告；需支持按评价主题类型进行筛选。

2）需支持以思维导图方式直观查看教师发展评价体系框图，查看不同对象下评价体系，包括一级维度、二级维度和采集要点等；

3）需支持切换不同方案查看历次评价体系，发现评价方案的变化内容，需支持跳转查看对应分析报告。

（2）群体评价分析

1）需支持查看整体概况，包括参评对象概况、评价对象整体表现情况（平均分、参考分值、平均得分率）及典型教师（包括最低类型表现教师与最高类型表现教师）；

2）需支持查看一级维度下对应群体的表现情况，及对应最优表现维度及最低表现维度，在一级维度中，进一步支持查看不同二级维度的平均分、参考分值、得分率、等级表现等；

3）需支持切换不同类型对象查看不同类型下的评价分析报告。

（3）个体评价分析

1）需支持查看个体卡片，个体卡片中可查看教师姓名、授课学科、学历、工龄、教职工类型、政治面貌等基础画像，及评价体系内对应群体标签画像；

2）需支持查看在评价周期内教师的累计得分、得分率及综合表现，及跟下一阶段比整体差距分值情况，需支持下载得分详情表，查看整体得分、一级维度、二级维度、采集要点的具体得分值；

3）需支持查看不同一级维度整体表现，通过切换一级维度可查看不同其对应不同二级维度表现，需支持对不同维度表现进行结果解读；

4）需支持查看可提升分值的采集要点及优势采集要点，可提升采集要点中支持查看不同采集要点下群体平均得分、个体得分及满分值，综合群体表现、个体表现、各维度表现给以不同采集要点提供推荐系数，对基础考察要点、可提升考察要点，结合教师表现提供个性化成长建议；

5）采集要点中，需支持点击提交材料，跳转到对应档案维度，便于教师进行信息补充。

（4）评价结果报表

1）需支持查看总分情况下，每位教师的总体表现、参考分值、得分率、各一级维度的得分表现；

2）需支持切换不同一级维度，需支持查看一级维度下每位教师的总体表现、参考分值、得分率、各二级维度的得分表现；

3）需支持切换不同类型对象查看不同类型下的评价报表；

4）需支持跳转到每位教师查看每位教师的个体报告内容。

      - 技术方案

教师全息画像系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合SpringBoot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库支持达梦、南大通用等国产主流数据库，推荐使用达梦数据库（西安市信创政务云提供）。为了提升系统性能，建议加入Redis等内存数据存储作为缓存层。操作系统支持统信1060a、银河麒麟等（西安市信创政务云提供），推荐使用统信1060a操作系统。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护HTTP或HTTPS连接，以及数据的发送和接收。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。可使用JSON等格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。可使用SpringMVC来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如教师档案管理、教师群体分析、驾驶评价观测等。可使用Spring注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。可使用MyBatis等框架来实现。

基础服务层：此层提供一些通用的服务，如教师全息档案，教师成长树等。可使用SpringBoot+Dubbo等微服务框架来实现系统分布式架构，保障系统高可用。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。可使用Redis作为缓存工具。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（如Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；

      - 系统接口设计及集成

        - 外部接口

教师全息画像系统支撑全市教师开展教师全息画像工作，助力教育管理者梳理教师数据标准，构建教师全息档案，搭建评价管理平台，服务多场景教师评价，推动教师评价形态变革，助力教师队伍成长。因此不提供外部接口。

        - 内部接口

教师全息画像系统支撑教师开展教师全息画像工作，助力教育管理者梳理教师数据标准，构建教师全息档案，搭建评价管理平台，服务多场景教师评价，推动教师评价形态变革，助力教师队伍成长。系统部署在西安市政务云机房互联网区，系统满足高可用需求，属于分布式部署。根据教师全息画像系统业务特点，与内部其他系统无对接需求，因此不提供内部接口。

        - 与组织中心和应用中心集成

教师全息画像系统支撑全市教师开展教师全息画像工作。围绕新时期教师队伍建设和改革重大需求，聚焦教师专业发展核心诉求，通过场景化、数智化的应用，创新教师管理模式、释放教师业务负担、挖掘教师专业特质，从而推动教师群体和个体的专业发展提质增效。

教师全息画像系统遵循西安市教育局统一规划，系统上架至应用中心，遵循组织中心统一用户认证标准规范，实现基于组织中心统一账号的免登访问，便于教育管理者或者教师使用。

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.账号登录集成

基于组织中心的免登访问，包括：

（1）当前登录平台用户信息接口：获取当前平台登录用户的用户信息，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证：通过调用组织中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。

2.上架集成

应用系统将在应用中心注册上架，便于更多教育组织订阅使用。将应用注册到应用中心，获取应用的标识和密钥，用于安全的应用间通信和身份验证。

    - 师生信息素养提升实践活动系统

      - 系统概述

师生信息素养提升活动系统主要从三个方面进行系统的设计：

1.教育局（市/区县）管理端：从活动比赛的创建、报名审核、评审评分、评奖、发奖，实现全流程数字化管理及对全市信息素养提升的赋能。

（1）活动比赛管理：

1）创建活动比赛：可创建多种类型的比赛，不同的比赛类型对应不同的参与流程；同时可以设置报名参赛的各项过滤条件以及需要上传的参赛证明材料，以解决传统活动赛事要人工来资格审查的过程，节约办赛的成本。一场比赛办完了，还可以复用原来比赛的设置微调后重新创建比赛，提高主办方的工作效率。

2）参赛人员的管理：对所有报名人员/队伍进行管理，可以导出名单给到赛事组织方进行赛事的组织。线下活动比赛需要生成参赛证的还可以批量生成参赛证。

3）组织评委评审：线上比赛的，可组织评委在线评审打分，减少了线上评委的组织与场地的预定，评委打完分以后系统自动计算，减少评审出错、统计出错，提升效率。

4）成绩的归档与可追溯性：评审打完分后可以查看每个参赛队员的成绩，均会记录评审打分的分数，体现了活动赛事的公平。

5）奖状与奖项的设置：需要发奖的，待评审完成后设置奖项与奖状进行批量发放电子奖状，较于传统赛事节约了奖杯奖状的采购成本。

6）作品下载：线上参赛的作品全部存储在云，若有需要部分下载用作宣传推广的可以批量下载作品。

（2）奖状中心管理：管理员可以根据比赛需要设计多种奖状并保存在奖状库中，每次比赛可复用奖状，并可根据活动赛事的不同调整奖状的字段，满足个性化办赛的需要。

（3）评委库管理：把活动赛事各领域的专家都统一在一个库中管理，需要活动和比赛评审时，从库中随机组合进行打分，利于评委的管理和维护，也保证了赛事评审的公平性、公正性，提高组织效率。

（4）通知公示管理：系统从局端-校端-家长端的设计，活动比赛的通知公示可以第一时间促达到全市的家长（学生），解决了以往活动比赛推广途径有限、覆盖范围有限、投入资源有限的问题，保证了教育资源的公平。

（5）教育局控制台：通过对人员、权限的设置，实现市级-区县级管理权限的联动，保证各项流程的正常流转。

（6）活动比赛分析看板/学生分析看板：通过多维度的数据看板可以随时监测活动赛事举办情况，对于活动赛事工作的宣传与展示、事后的总结统计、复盘与交流提供了数据支撑。

2.学校端：学校管理员可以轻松得了解本校学生参与活动赛事的情况，发现优秀的学生，为学生的评价提供有利依据。

（1）活动比赛管理：传统学校参加活动比赛采用表格和文档的报名方式，通过系统的使用全流程采用数字化报名、参赛、发奖，既有利于各项赛事数据的沉淀，也帮助了学校赛后的数据统计，各方都带来便利。

（2）学校控制台：为提高学校的工作效率，学校可以设置不同的教师来负责不同的赛事，减少教师负担，大大提升工作效率。

3.家长（学生）端：可参加全市/区县符合的各项活动赛事，促进家校社和谐共育。

（1）综合首页：学生参加活动赛事、查看通知公示、进入个人中心的主入口。

（2）活动中心：查看所有的活动，根据自身需要报名并参加活动。

（3）比赛中心：查看所有的比赛，根据自身需要报名并参加比赛。

（4）通知中心：最新活动赛事通知/公示中心，第一时间了解全市最新的活动赛事动态。

（5）个人中心：家长可以管理自己的孩子（学生）信息、查看参加活动比赛的记录，在线比赛的可以提交作品及相应附件材料，比赛结束也可以看到国网作品。对于获奖的，可以在线查看电子奖状并在线下载，为家长带来真正的便利。

通过以上的系统设计，师生信息素养提升活动系统投入使用后，活动比赛的参加规模可以提升3-10倍，活动赛事的组织频次可提升2-4倍，单场赛事参加规模可轻松达到10000-100000+人，线上举报的活动比赛，单场可节约几千上万元场地租借费及物料费，还可以节约奖杯奖状的采购费、快递费。

      - 系统架构

师生信息素养提升活动系统架构设计如下：

师生信息素养提升活动系统应用架构图

师生信息素养提升活动系统分为六个部分：

1.用户层：

（1）市级教育局：全市视角管理整个系统、查看活动比赛各项的业务开展情况及数据表现。可为区县教育局设置权限，区县教育局在所辖范围内使用系统能力举办辖区内的活动赛事。

（2）区县级教育局：管理所辖范围内活动比赛各项的业务情况开展情况及数据表现。

（3）学校：管理学校学生参加活动比赛的情况，也可以组队参加活动比赛。

（4）家长（学生）可以组织报名参加各项活动和比赛。管理自身信息、查看参与记录与荣誉记录。

2.展示层：

（1）桌面终端：市（区县）管理员、学校管理员可通过桌面终端操作使用系统。

（2）手持终端：家长（学生）通过手持终端来参与系统的各项使用。

（3）活动比赛分析看板/学生分析看板：市（区县）管理员可通过数据看板来查看各项业务开展的情况。

3.系统应用层：系统最核心的业务部分，包括活动管理、比赛管理、奖状中心、评委库、评审管理、通知公示、教育局控制台、数据中心、综合首页、活动中心、比赛中心、通知中心、个人中心、活动比赛列表、学校控制台。

4.应用支撑层：智慧教育大平台组织中心的组织架构、统一账号服务，以及应用前置数据库。

5.数据资源层：包括数据接入（服务接口、数据报送、报文交换等），数据治理（清洗、比对、质量校验、转换），数据共享（共享目录、共享方式）。

6.基础设施层：主要为信创政务云，包括计算、存储、数据库、中间、安全等基础。

系统各功能模块与应用支撑层的关系：

活动管理模块对活动的操作包含创建审核等需要依赖支撑层的组织中心和应用中心服务，通过统一的组织架构体系和账号权限来限制操作人员是否可以创建活动，活动创建后由谁审批。

比赛管理模块对比赛相关的所有操作都依赖于智慧教育大平台组织中心的组织架构和账号服务，只有识别到所属组织和账号权限才可去创建比赛和设置比赛。

评委库模块主要与应用支撑层中的组织中心服务进行交互，因评委身份特殊，只有经平台认定后的账号才能成为评委，并赋予其评委身份或者删除评委，因此评委库模块和应用支撑层之间需要进行频繁的数据交换和通信，评委库模块将处理后的数据发送到应用支撑层账号服务进行存储或进一步处理，同时从应用支撑层获取必要的数据和服务。

奖状中心模块主要与应用支撑层中的数据中心即应用前置数据库进行交互，因奖状中心服务于所有活动和赛事，故奖状中心模块的查询请求统一提交给前置数据库，由前置库判断查询的是热数据还是冷数据，相应的访问本地数据，或将请求转发给中央数据仓库。最后，将热、冷数据计算结果整合后，统一返回给奖状中心模块。

数据中心模块的响应速度与数据中心即应用前置数据库的设置息息相关，对于频繁出现的少量热数据由应用前置数据库来查询，偶尔出现的针对大量冷数据的查询由中央数仓负责。这样可以大大降低中央数仓的负载。

综合首页、活动中心、比赛中心、通知中心等C端功能模块也依赖于数据中心的应用前置数据库的配置，其中综合首页内容、活动中心的活动列表、比赛中心的比赛列表、通知中心的通知公示列表都需要根据实际应用设置热数据，提高用户访问时的响应速度。

个人中心、活动比赛列表和两个控制台都需要依赖于智慧教育大平台组织中心的组织架构和账号服务基础，其中个人中心主要依赖账号服务来查询信息管理、参与记录、荣誉记录等内容；局/校端控制台依赖组织架构来设置组织架构下权限管理，账号管理核审核设置则依赖账号服务的支撑。

系统各功能模块与数据资源层的关系：

局/校端控制台设置需要依赖数据资源层的原始库，才能生成正常的组织架构，在架构生成完成后通过对各项功能模块的设置，来侧面清洗掉无用或者重复的数据，在应用沉淀数据后可以通过调用共享API鉴权后可以将数据共享给三方。

系统各功能模块与基础设施层的关系：

大规模的硬件资源，如通过网络相互连接的服务器和存储设备等，为系统各功能模块提供数据持久化、数据处理、消息传输等必要的通用技术能力。

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 活动管理

各级局端管理员具有活动管理的权限。

1.创建活动：创建活动分成两个步骤进行：

（1）第一步创建活动的类型、标题、简介、封面图。

（2）第二步创建活动的报名时间、比赛时间、活动名额、活动参与形式、活动人群。其中活动参与形式包括线上、线下两种，线上活动的，可选择图片/视频参与并上传相应内容。活动人群可以控制参与人所在区域/学校/年级等。

2.活动审核：活动创建成功可提交活动进行审核，系统同时发送消息通知到审核人，具有审核权限的的工作人员会收到通知，并可对活动进行通过/不通过（不通过的可补充修改意见）的审核操作。通过的活动自动发布到线上，不通过的活动会发消息通知到活动创建人，创建人根据要求修改后再次提审。

3.活动设置：对发布的活动进行多维度管理

（1）报名管理：查看/查询报名名单、导出报名名单。

（2）轮次管理：一场活动可举办多个轮次，在上一轮活动结束后，可创建下一轮活动。创建下一轮活动后，需要进行参加活动人员进行筛选，把满足参加下一轮的选手查询出并筛选到下一轮活动。

（3）设置评委：需要评审的活动，可以设置评委对上传的作品进行评审打分。设置评审分成两个步骤：第一步：添加/删除评审；第二步，给评审进行分组或修改分组。若对评审的结果不满意，可以清空评审/清空分组，重新安排打分。

（4）活动发奖：活动结束后对活动进行线上发电子奖状，主要有三个步骤：第一步：设置奖项，第二步给参加活动的人单个或批量设置奖项；第三步：批量发布奖状。同时还提供奖状的撤回操作或单个补发奖状的操作。活动发奖结束后会给所有参赛人员发送通知告知活动结果。获奖的学生将在荣誉记录中收到电子奖状，并可下载电子奖状。

（5）活动管理：活动查询、上/下架、编辑、删除。

        - 比赛管理

各级局端管理员具有比赛管理的权限。

1.创建比赛：创建活动分成三个步骤进行：

（1）第一步创建比赛的类型、标题、封面、简介。比赛的类型包括公开个人赛、公开团队赛、学校个人赛、学校团队赛四种，不同的比赛类型适用不同的比赛场景，具有不同的比赛流程。公开个人赛：学生个人报名参赛的比赛；公开团队赛：学生组队报名参赛的比赛；学校个人赛：学生个人报名，学校审核参赛资格参赛的比赛、学校团队赛：学校老师组队报名参赛的比赛。

（2）第二步创建比赛的报名时间、比赛时间、参赛形式、作品提交形式、计分方式。其中参赛形式包括线上、线下两种，线上活动的，需提交参赛作品。作品提交形式包括图片/视频两类。计分方式包括分数取总分、分数取平均、分数去高去低取平均三种。

（3）第三步设置比赛的全局/组别/项目。全局控制的有设置参赛人数的规模数、队伍数，对每个队伍的人数、性别进行控制，对全部参赛运动员报名项目数量、具体项目的控制。组别设置包括组别名称、年龄区间、同时报名多项目的控制。项目设置包括项目名称、限制名额、限制人数、项目附件、字段的控制。

2.比赛审核：比赛创建成功可提交比赛进行审核，系统同时发送消息通知到审核人，具有审核权限的的工作人员会收到通知，并可对比赛进行通过/不通过（不通过的可补充修改意见）的审核操作。通过的比赛自动发布到线上，不通过的比赛会发消息通知到活动创建人，创建人根据要求修改后再次提审。

3.比赛设置：对发布的比赛进行多维度管理

（1）报名管理：查看/查询报名名单、导出/导入报名名单、生成参赛证。

（2）轮次管理：一场比赛可举办多个轮次，在上一轮比赛结束后，可创建下一轮比赛。创建下一轮比赛后，需要进行参赛人员进行筛选，把满足参加下一轮的选手查询出并筛选到下一轮比赛。

（3）设置评委：需要评审的比赛，可以设置评委对上传的作品进行评审打分。设置评审分成两个步骤：第一步：添加/删除评审；第二步，给评审进行分组或修改分组。若对评审的结果不满意，可以清空评审/清空分组，重新安排打分。

（4）作品下载：每场比赛可对优秀的作品可展示或存储，通过作品的单个下载、批量下载，把作品下载到本地供使用。

（5）分数管理：可以查看每个评审给参赛选手的打分情况，对于分数有异议的选手，管理员以对分数进行再打分或分数调整。

（6）活动发奖：活动结束后对活动进行线上发电子奖状，主要有三个步骤：第一步：设置奖项，第二步给参加活动的人单个或批量设置奖项；第三步：批量发布奖状。同时还提供奖状的撤回操作或单个补发奖状的操作。活动发奖结束后会给所有参赛人员发送通知告知活动结果。获奖的学生将在荣誉记录中收到电子奖状。

（7）比赛管理：比赛查询、上/下架、编辑、删除。

        - 奖状中心

各级局端管理员有独立的奖状中心以管理奖状。

1.奖状库：活动和比赛的电子奖状的管理中心，可以上传奖状到奖状库，每次使用奖状时均可以调用选择库中的奖状。对过期不用的奖状可以删除。

2.奖状设置：奖状设置为活动/比赛结束对奖状进行自定义的设置，主要包括两个步骤：

（1）第一步；选择需要使用的奖状，匹配需要发放奖状的活动、奖状时间。

（2）第二步：对奖状进行自定义的设置，包括布局、字体、字段、颜色等的设置以及位置拖拽，还可以进行奖状的预览。奖状设置过程中还可以保存，后续再进行二次编辑。

3.奖状审核：奖状设置成功后进行提交审核，系统同时发送消息通知到审核人，具有审核权限的的工作人员会收到通知，并可对奖状进行通过/不通过（不通过的可补充修改意见）的审核操作。通过的奖状可进行发奖使用，不通过的奖状会发消息通知到奖状创建人，创建人根据要求修改后再次提审。

        - 评委库

各级局端管理员有独立的评委库以对评委进行管理。

1.评委的邀请添加/删除。

（1）创建评委邀请并发送邀请链接，邀请评委，对方同意后，再经过审核可以加入至评委库。

（2）管理员可以对评委的表现进行考核，考核不通过的平均进行删除。

2.评委的禁用/启用：评委暂不能参加评审工作的，可以对评委进行禁用/启用操作，被禁用的评委不能被添加参加评审打分。

        - 评审管理

评委可以对线上的活动或比赛进行评审打分。

参赛作品会按照组别/项目进行分类展示，评审根据被分配的组别/项目权限进行作品的查看与打分：需要打分的作品书、已打分的作品数、未打分的作品数。

1.打分方式分成两种：

(1)单个打分：每个作品逐一打分，输入打分分数，确认就打分成功。也以跳到后面进行打分，同时可以对已打作品进行分数修改。

(2)瀑布流打分：查看所有作品的列表，可以在列表页面进行打分或修改分数。

所有作品打分完毕后总体提交，完成全部的评审打分工作。

        - 通知公示

1.创建通知：创建活动的类型（通知/公示两种）、标题、作者、封面图、通知正文。

2.通知审核：通知创建成功可提交通知进行审核，系统同时发送消息到审核人，具有审核权限的的工作人员会收到消息，并可对通知进行通过/不通过（不通过的可补充修改意见）的审核操作。通过的通知自动发布到线上，不通过的活动会发消息到活动创建人，创建人根据要求修改后再次提审。

3.通知管理：通知的查询、上/下架、置顶、删除。

        - 教育局控制台

各级局端管理员对工作人员账号及权限的设置。

1.审核设置：对活动、比赛、通知、奖状内部流转审核的设置，按类型划分，可自定义设置审核层级（一级到N级），在各个层级上设置审核人员。

（1）选择人员：下拉选择需要配置的审核人员

（2）审核设置：审核设置包括或签、会签、依次审批的审核方式的选择。

2.账号设置：管理员账号可以设置成三类及以上（超级管理员、管理员、子管理员），新增管理员：

（1）选择账号：下拉选择需要设置成管理员的人员。

（2）选择权限：勾选各项权限（权限可以精确到按钮级别），给管理员设置相应的权限。超级管理员

3.权限设置：系统所有的权限（权限精确到按钮级别）都显示在一张页面内，有新增/下架功能同步显示相应的权限管理。

4.消息设置：对活动、比赛、通知、奖状业务内，涉及到工作人员之间消息流转，以及家长学生用户需要接收相应的消息，需要配置消息，消息的配置包括：

（1）消息的标题、消息的内容、消息的接收对象、消息的触发条件、消息的跳转链接。

（2）消息的跳转：个人获奖荣誉类消息可以跳转到个人中心查看获奖情况。审核类消息可以打开审核页面。

5.区县管理员设置：通过组织大架构获取各区县的架构并再此基础上设置区县的管理员及工作人员，并可对该区县的人员进行修改、删除。

        - 数据中心

各级局端管理员可以查看系统运行的各项数据看板。

1.学生分析看板：查询学生在素养提升活动中的参与情况与获奖情况，包括参与时间、参与活动/比赛、获得荣誉（获奖情况）等。

2.活动比赛分析看板：各项数据的综合展示

（1）看板配置：数据的配置页面，对核心页面的核心字段具有修改配置的能力。

（2）看板展示：设计七个页面的看板：首页、活动页、比赛页、区县页面、学校页面、活动/比赛详细页面。首页：所有数据的汇总与综合展示。活动页：活动相关的数据汇总与综合展示。比赛页：比赛活动的数据汇总与综合展示。区县页：每个区县的活动/比赛的数据汇总与综合展示。学校页：学校的数据汇总与展示。活动/比赛详细页面：展示每场活动/比赛的数据展示。

（3）数据下钻：下钻查看详细内容，以活动比赛为例，可下钻查看报名人数、报名学校、参赛人数、参赛学校、获奖人数、参赛率、获奖率、获奖学校榜单、奖项发放榜单、参赛作品等。

        - 综合首页

家长（学生）参与活动比赛、查看通知的综合页面。

首页：家长（学生）使用的首综合页，包括活动中心、比赛中心、通知中心的内容展示与详情页入口。

        - 活动中心

家长（学生）参与活动的页面。

1.活动列表：所有活动的列表，包括活动类型、封面图、标题、时间、可报名状态展示（报名中、报名结束、活动结束）。

2.活动报名：活动的详情页有活动报名入口，在可报名时间内进行活动的报名。

（1）线下类活动：选择报名学生完成报名。

（2）线上类活动：选择报名学生完成报名，完成报名后，到个人中心-参与记录中上传作品。

        - 比赛中心

家长（学生）参与比赛的页面。

1.比赛列表：所有比赛的列表，包括比赛类型、封面图、标题、时间、可报名状态展示（报名中、报名结束、比赛结束）。

2.比赛报名：活动的详情页有活动报名入口，在可报名时间内进行活动的报名

（1）公开个人赛：选择组别、项目、报名学生完成报名，如果是线上赛的，到个人中心-参与记录中上传作品。如果是线下赛的，线下参赛。

（2）公开团队赛：选择组别、项目、创建队伍、报名学生进行预报名，分享报名链接给到其他家长（学生）参加队伍，满足队伍人数需求后，创建队伍的队长可以组队并完成报名。如果是线上赛的，到个人中心-参与记录中上传作品。如果是线下赛的，线下参赛。

（3）学校个人赛：选择组别、项目、报名学生进行预报名，学校教师对预报名的学生进行报名审核，同意参赛的学生报名成功，不同意参赛的报名失败。如果是线上赛的，到个人中心-参与记录中上传作品。如果是线下赛的，线下参赛。

（4）学校团队赛：该类型比赛为学校教师报名，需要教师在管理端进行报名。

        - 通知中心

家长（学生）了解活动/比赛官方通知公示的中心。

1.通知公示列表：所有通知公示的列表，包括标题、封面图、时间。

2.通知公示详情：通知公示详情，包括标题、通知正文、时间、作者。

        - 个人中心

家长（学生）的个人中心。

1.信息管理：包括多孩管理（有多个孩子的情况），每个孩子的姓名、学校、年级、班级、年龄、性别、家长姓名、家长手机号。

2.参与记录：分为活动记录、比赛记录。

（1）记录的状态：全部记录、预报名记录、已报名记录、评审中记录、已结束记录。

（2）记录详情：活动/比赛的名称、组别、项目、封面图，根据活动/比赛的的类型，家长（学生）会有多种活动的参与与操作：

1）作品提交：线上参赛的需要提交/修改作品、完善信息、上传/修改附件。

2）队伍管理：队长组队参赛的可以对队伍进行管理，包括邀请队员/同意入队/踢出队员，确认组队参赛、解散队伍。

3）参赛证：有参赛证的比赛可查看生成的参赛证。

4）比赛结果：比赛结束后可查看比赛结果，获奖的可以收到电子奖状并可下载奖状。

3.荣誉记录：学生参加活动/比赛的荣誉，包括参加活动比赛名称、参加时间、参加组别/项目、获得电子奖状（可下载奖状）。

        - 活动比赛列表

学校老师（校端）对活动动/比赛的管理。

1.活动管理：记录本校学生参加活动的记录，可以详细查看活动的报名人数、参加人数、获奖人数、获奖奖状的批量下载；

2.比赛管理：教师参与举办的比赛

（1）比赛审核：比赛类型为学校个人赛的，学生预报名名单会提交到学校，学校教师可以审核同意参赛/不同意参赛，审核后发送消息通知家长（学生），同时学生的比赛状态跟着改变（报名成功/报名失败）。

（2）报名参赛：比赛类型为学校团队赛的，教师可组织本校学生进行报名参赛，提交报名信息后由学校老师进行审核，审核通过后报名成功。如果是线上赛的，还需上传作品。

（3）赛事查询：记录本校学生参加比赛的记录，可以详细查看比赛的报名人数、参赛人数、获奖人数、获奖奖状的批量下载；

        - 学校控制台

学校老师（校端）为参与活动/比赛管理，设置教师账号及权限。

1.账号设置：学校管理员（需局端设置）可对学校内要参与活动比赛的教师进行管理与设置。

（1）选择人员：下拉选择需要活动/比赛管理的教师

（2）设置权限：勾选各项权限（权限精确到按钮级别）都显示在一张页面内，有新增/下架功能同步显示相应的权限管理。

2.审核设置：对比赛内部流转审核的设置，按类型划分，可自定义设置审核层级（一级到N级），在各个层级上设置审核人员。

（1）选择人员：下拉选择需要配置的审核人员

（2）审核设置：审核设置包括或签、会签、依次审批的审核方式的选择。

3.权限设置：系统所有的权限（权限精确到按钮级别）。

4.消息设置：对比赛业务，涉及到工作人员之间消息流转，以及家长学生用户需要接收相应的消息，需要配置消息，消息的配置包括：

（1）消息的标题、消息的内容、消息的接收对象、消息的触发条件、消息的跳转链接。

（2）消息的跳转：审核类消息可以打开审核页面。

      - 技术方案

针对师生信息素养提升活动系统的开发，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合SpringBoot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，推荐使用PolarDB-X、PolarDB-O、DMS等关系型数据库，为了提升系统性能，建议加入Redis等内存数据存储作为缓存层。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护TCP连接，以及数据的发送和接收。可使用Netty框架来实现。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。可使用JSON格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。可使用SpringMVC来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如学生出入信息管理、消息推送管理、设备管理等。可使用Spring的@Service等注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。可使用SpringDataJPA或MyBatisPlus等ORM框架来实现。

基础服务层：此层提供一些通用的服务，如邮件发送、短信通知等。可使用SpringCloud或ApacheDubbo等微服务框架来实现服务的注册和发现。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

拆分：将系统拆分为多个独立的模块或服务，从而提高系统的可扩展性、并行处理能力和容错性。

存储：推荐使用CDS_OSS，提高非结构化数据的存储和读取效率。

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。可使用云数据库Redis版等缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如发送邮件、生成报表等，可采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。可使用消息队列（MQ）来实现异步处理。

并发处理：可以使用多线程、多进程等同时执行多个任务，充分利用计算资源，并减少用户等待时间。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器SLB软件来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描，定期清理无用数据。

      - 系统接口设计及集成

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.账号集成（实现基于西安市智慧教育大平台统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织账户中心进行平台用户信息批量同步，包括学生、家长、教师、管理者的姓名、角色、权限等信息，并支持增量数据回调。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

（3）SSO单点登录：完成用户体系的单点登录接入，以实现用户在“i西安”教育版客户端等服务终端的一键免登。支持以OAuth2.0协议为主的方式进行用户体系映射绑定。

2.数据集成（数据向市教育平台上报共享）

（1）数据推送接口：将应用产生的目标数据，按照大平台数据中心发布的清单定时推送到数据中心，以进行后续的数据处理、挖掘和分析。

（2）数据查询接口：通过调用数据中心提供的接口，从中心获取分析结果和报表，用于应用的数据应用需求。

3.消息集成（应用系统的消息通过市教育大平台发布/推送）：

（1）实时消息推送接口：与客户端的消息通道进行集成，将实时的安全预警、系统通知等信息推送给目标用户。

（2）消息订阅接口：让客户端用户能够订阅特定类型的消息，根据用户的关注和订阅设置进行消息推送。

4.上架集成（应用系统在市教育大平台的应用中心注册上架、便于更多教育组织订阅使用，或者西安教育大平台的应用上架到对方平台中）：

（1）应用注册接口：将应用注册到应用中心，获取应用的标识和密钥，用于安全的应用间通信和身份验证。

（2）应用信息查询接口：获取应用管理中心中所有已注册的应用信息，用于授权和管理。

师生信息素养提升活动系统业务主要涉及与教育平台对接师生基本信息；按师生数据交换规范，将师生数据进行回流操作，更新频率是每天更新1次。

具体接口如下：

1.服务接口描述

本系统的服务接口列表如下表所示：

师生信息素养提升活动系统系统服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取报名项目记录信息团队 | 获取报名项目记录信息团队 | 项目id、轮次id、比赛id | 报名记录id、项目id、团队id、团队名、指导老师、分数、打分人数、奖项 | 内部接口 |
| 2 | 小程序个人报名记录 | 小程序个人报名记录 | 状态 | 报名记录id、项目id、团队id、团队名、指导老师、分数、打分人数、奖项 | 内部接口 |
| 3 | 后台比赛列表 | 后台比赛列表 | 分类、状态、比赛名称 | 比赛id、比赛详情、已报名数、参赛项目上限、参赛项目下限、报名开始时间、报名结束时间、项目、团队报名数、学校报名数 | 内部接口 |
| 4 | 评委库 | 评委库 | 评委名 | 用户id、评委名、打分次数、头像 | 内部接口 |
| 5 | 保存评委 | 编辑评委 | 评委id，评委名 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 6 | 奖状中心模板列表 | 奖状中心模板列表 |  | id、比赛id、奖项名称、奖状模版文件 | 内部接口 |
| 7 | 奖状中心底版列表 | 奖状中心底版列表 |  | id、比赛id、奖项名称、奖状模版文件 | 内部接口 |
| 8 | 奖状中心模板详情 | 奖状中心模板详情 | 模版id | id、比赛id、奖项名称、奖状模版文件、模版状态、封面、发奖时间、团队名称、老师姓名 | 内部接口 |
| 9 | 奖状模板保存 | 奖状模板保存 | 比赛id、模版文件、封面 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 10 | 奖状底版保存 | 奖状底版保存 | d、比赛id、奖项名称、奖状模版文件、模版状态、封面、发奖时间、团队名称、老师姓名 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 11 | 比赛详情 | 比赛详情 | 比赛id | 比赛id、比赛名称、作品类型、作品数限制、作品说明、打分方式、比赛状态、剩余名额、已报名数、参赛项目上限、项目下限、报名开始时间、报名结束、学校报名数、团队报名数、比赛形式 | 内部接口 |
| 12 | 比赛轮次列表 | 比赛轮次列表 |  | 轮次id、比赛id、轮次名称、比赛名称 | 内部接口 |
| 13 | 比赛轮次详情 | 比赛轮次详情 | 轮次id | 轮次id、比赛id、比赛名称、作品类型、作品数限制、作品说明、打分方式、比赛状态、剩余名额、已报名数、参赛项目上限、项目下限、报名开始时间、报名结束、学校报名数、团队报名数、比赛形式 | 内部接口 |
| 14 | 比赛项目列表 | 比赛项目列表 | 比赛id | 比赛id、比赛名称、项目id、项目名称、已报名数、参赛项目上限、项目下限 | 内部接口 |
| 15 | 生成二维码 | 生成二维码 | 图片地址 | 二维码地址 | 内部接口 |
| 16 | 查看奖状 | 查看奖状 | 奖状id | 奖状地址 | 内部接口 |
| 17 | 比赛轮次保存 | 比赛轮次保存 | 轮次id、比赛id、轮次、作品数限制、报名开始时间、报名结束时间、比赛开始时间、比赛结束时间 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 18 | 比赛保存 | 比赛保存 | 比赛id、比赛名称、作品类型、作品数限制、作品说明、打分方式、比赛状态、剩余名额、已报名数、参赛项目上限、项目下限、报名开始时间、报名结束、 学校报名数、团队报名数、比赛形式 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 19 | 轮次筛选名单人数 | 轮次筛选名单人数 | 轮次id、项目id、开始名次、结束名次 | 人数 | 内部接口 |
| 20 | 轮次筛选名单 | 轮次筛选名单 | 轮次id、项目id、开始名次、结束名次 | 成功 | 内部接口 |
| 21 | 导出比赛项目 | 导出比赛项目 | 项目id | 文件 | 内部接口 |
| 22 | 导出比赛项目名单 | 导出比赛项目名单 | 项目id、轮次id、比赛id | 文件 | 内部接口 |
| 23 | 团队批量导出 | 团队批量导出 | 项目id、轮次id、比赛id、团队id | 文件 | 内部接口 |
| 24 | 个人取消报名 | 个人取消报名 | 报名记录id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 25 | 导入比赛数据 | 导入比赛数据 | excel | 成功/失败 | 内部接口 |
| 26 | 导出比赛数据 | 导出比赛数据 | excel | 成功/失败 | 内部接口 |
| 27 | 打分分组 | 打分分组 | 项目id、轮次id、 组人数 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 28 | 重置分组 | 重置分组 | 项目id、轮次id、 比赛id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 29 | 重置打分 | 重置打分 | 项目id、轮次id、 比赛id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 30 | 撤销奖状 | 撤销奖状 | 奖状id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 31 | 查看作品 | 查看作品 | 项目id、轮次id、 比赛id、报名记录id | 项目id、轮次id、 比赛id、报名记录id、作品名称、作品文件、作品说明、实际视频长度、视频长度限制、得分 | 内部接口 |
| 32 | 单人评奖 | 单人评奖 | 项目id、轮次id、 比赛id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 33 | 单人批量评奖 | 单人批量评奖 | 项目id、轮次id、 比赛id、奖状id、开始名次、结束名次 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 34 | 生成奖状链接 | 生成奖状链接 | 项目id、轮次id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 35 | 报名项目 | 报名项目 | 比赛id、 学生id、性别、生日 | 比赛id、学生、项目名称、状态 | 内部接口 |
| 36 | 比赛报名列表 | 比赛报名列表 | 项目id、报名状态 | 报名记录id、报名项目id、分数、打分人数、奖项、报名记录 | 内部接口 |
| 37 | 个人报名 | 个人报名 | 报名项目id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 38 | 个人预报名 | 个人预报名 | 报名项目id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 39 | 团队报名 | 团队报名 | 报名项目id | 成功/失败 | 内部接口 |
| 40 | 导出奖状 | 导出奖状 | 项目id、轮次id | 奖状文件 | 内部接口 |
| 41 | 导出报名记录 | 导出报名记录 | 项目id、轮次id | 文件 | 内部接口 |
| 42 | 比赛导入 | 比赛导入 | 文件 | 成功/失败 | 内部接口 |
| 43 | 下载作品 | 下载作品 | 项目id、比赛id、学生id | 文件 | 内部接口 |
| 44 | 批量下载作品 | 批量下载作品 | 项目id、比赛id、轮次id | 文件 | 内部接口 |
| 45 | 导出成绩 | 导出成绩 | 项目id | 文件 | 内部接口 |
| 46 | 导出报名 | 导出报名 | 比赛id、轮次id | 文件 | 内部接口 |

2.接口地址

https://IP:PORT/school/sys/competition/single_signup

3.请求方式

本接口的请求方式为POST。

4.请求参数

请求参数

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | Long | 报名项目id |

请求示例：

{ "id"："1145" }

5.返回参数

返回参数

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回码值（code） |  | String | 服务调用是否成功的状态值 |
| 2 | 返回码描述（message） |  | String | 返回码的描述信息 |
| 3 | 输出参数 | id | String | id |
| 4 |  | 报名记录id（signUpId） | String | 报名记录id |
| 5 |  | 比赛名称（title） | String | 比赛名称 |
| 6 |  | 比赛id（competitionId） | String | 比赛id |
| 7 |  | 用户id（userId） | String | 用户id |
| 8 |  | 状态（status） | Integer | 状态 |
| 9 |  | 备注（remark） | String | 备注 |
| 10 |  | 创建时间（gmtCreate） | String | 创建时间 |
| 11 | 是否成功（isSuccess） |  | Boolean | 是否成功 |

返回示例：

{ "code":"1000", "message":"成功", "data":{ "id":1145, "signUpId":"SU620159857", "title":"比赛", "competitionId":"C943976017", "userId":"QCC907155489", "status":1, "round":1, "remark":"{\"otherInfo\":null,\"otherFiles\":null,\"phone\":null}", "gmtCreate":"2024-04-07T10:46:11.755" }, "isSuccess":true }

    - 数字教育大脑应用系统

      - 系统概述

数字教育大脑应用系统由数据资产服务、教育数据分析报表、教育数据分析大屏三部分组成，考虑建设成本与实际数据管理需求，一期项目重点完成数据资产服务的建设，其基于西安市一体化数据资源管理服务中枢所治理之后的数据资产，建立全市统一的数据查询与管理功能，形成教育数字大脑统一的应用门户入口，规划综合各类数据应用入口与导航界面，形成入口统一的数字教育大脑应用系统，为我局提供全域局、校级数据资产的管理和服务功能，一期建设内容包括数据资产目录、数据血缘分析和数据资产大盘等。主要针对数据资产实现可视、可管、让用户能够直观的感受的数据的存在，同时，匹配数据应用的管理与运营能力，实现一个门户统管所有数据相关的应用，建立统一入口。

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

图5-9数字教育大脑应用系统功能关系图

      - 功能模块设计

数字教育大脑应用系统由数据资产服务模块、教育数据分析报表模块、教育数据分析大屏模块三部分组成，考虑建设成本与实际数据管理需求，一期项目重点完成数据资产服务模块的建设。

        - 数据资产服务模块

1.资产工作台

（1）用户组织同步管理

设计一项能够满足组织用户信息、角色权限信息同步的功能，能够结合组织中心实现用户组织的信息同步，实现统一身份认证的能力。

（2）服务导航功能

设计一项用于资产服务功能导航的实际界面，建立功能导航页，集成多种数据查询服务的应用入口，提供用户认证信息及区内教育基础信息概览，并按照功能层次将版块划分为数据仓库、数据驾驶舱、数据分析等

（3）数据应用集成功能

设计一项能够拓展整合第三方数据应用的功能，能够与其他数据应用进行集成，例如数据分析应用、数据决策模型、数据服务应用等。

2.数据资产查询功能

（1）区域数据展示功能

结合已有的数据进行全域概览，直接体现在资产服务的界面，能够根据用户实际管理范围进行数据的划分展示，包含重点展示区域内部数据概览，包括学生、教师人数与去年对比增值，以及学校数据概况、学校性质占比、办学层次占比等信息。

（2）教育数据详情查询功能

设计一项以树状组织结构方式展示区域内学校、学校内数据资产列表，实现数据标准化、资产化和服务化，用户可以点击相应学校后展示学校数据资产详情、表字段详情、表详情、数据存储量详情等。

设计一项数据血缘分析功能，包含数据表级、字段级血缘关系展现，包括沿血缘链路的逐层追溯，以及字段血缘采用中文简称查询，以实体线段形式标注上下游字段来源，支持点击任意字段进行查询；表血缘采用上游、当前、下游圆形图例，展示上下游及当前表血缘关系图。

（3）数据资产全景管理

设计构建教育组织单位的数据资产大盘，可查看数据仓库内的表数据量排名、存储量排名、空数据表列表、各主题域数据子类表数量统计图、数据表完善度报告等。

该模块旨在为用户提供全面的数据资产管理和分析功能，包括数据资产的组织和维护、数据血缘关系的清晰展现，以及数据资产大盘的统计和分析，有助于用户全面了解数据资产的情况，便于数据资产的合理运用和管理。

      - 技术方案

针对西安市数字教育大脑应用系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.数据层

数据层是平台各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。利用部署的数据库，部署业务数据库和用户数据等；通过选用redis实现缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储。

2.服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

Spring Boot用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring 框架的应用程序，通过Spring Boot风格将各种比较成熟的服务框架组合再封装，并屏蔽掉复杂的配置和实现原理，给开发者提供了一套简单易懂、易部署、易维护的分布式系统开发工具包，只需要非常少量的配置代码，使开发人员能够更加专注于业务逻辑。

Spring MVC是一个基于Java的实现了MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级web框架，它将web层进行职责解耦，把复杂的web应用分成逻辑清晰的几部分。简化开发，减少出错，方便组内开发人员之间的配合。

通过Druid技术提供高性能、可扩展、强大的数据库连接池和监控功能。

Hibernate是一个开源的对象关系映射框架，它提供了一种自动将Java对象映射到关系型数据库表中的机制。通过Hibernate，开发人员可以使用面向对象的方式来操作数据库，而不需要直接编写SQL语句。Hibernate提供了丰富的API来简化数据库操作，包括对象的增删改查、事务管理、缓存、关联映射等功能。

Hibernate的工作原理是将Java对象和数据库表之间建立映射关系，通过配置文件或注解来描述对象和表之间的映射规则。当应用程序调用HibernateAPI时，Hibernate会自动生成对应的SQL语句并执行，从而实现Java对象和数据库表之间的数据交互。

Hibernate的主要优点包括：

（1）简化开发：开发人员可以使用面向对象的方式操作数据库，而不需要编写复杂的SQL语句。

（2）提高效率：Hibernate提供了丰富的API和工具，可以大大减少开发工作量。

（3）跨数据库：Hibernate支持多种数据库，开发人员可以在不同数据库之间切换而不需要修改代码。

3.缓存机制：Hibernate提供了一套缓存机制，可以提高查询性能。

4.事务管理：Hibernate支持事务管理，可以确保数据操作的一致性和完整性。

通过Nginx实现数据流量的负载均衡，不同的是Nginx是应用级的、采用事件驱动的方式，除了负载均衡外，还可以作为Web服务器、反向代理服务器、缓存服务器等多种用途。

5.展示层

UmiJS是可扩展的企业级前端应用框架。Umi以路由为基础，同时支持配置式路由和约定式路由，保证路由的功能完备，并以此进行功能扩展。然后配以生命周期完善的插件体系，覆盖从源码到构建产物的每个生命周期，支持各种功能扩展和业务需求。

AntDesign是一套UI设计语言和React实现，以其优雅的设计和完备的功能组件库，帮助开发者构建用户友好的界面。它提供丰富的布局和导航组件，让设计和实现变得简单快捷。

TypeScript为JavaScript赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护.它兼容JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言.

Axios是一个基于Promise的HTTP客户端，用于浏览器和node.js。它提供了丰富的API和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让Axios.成为了处理HTTP通信的首选工具。

React是一个用于构建用户界面的JavaScript库，以其组件化和虚拟DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代web开发的主流选择。

ECharts，一个使用JavaScript实现的开源可视化库，可以流畅的运行在PC和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器（IE9/10/11，Chrome，Firefox，Safari等），底层依赖矢量图形库 ZRender，提供直观，交互丰富，可高度个性化定制的数据可视化图表。

6.视图

采用React17.0.2+AntDesign4.24.8+Axios0.27.2+Echarts5.3.3，通过umijs3.5.20完成开发者及运营平台的相关功能开发；使用Antd组件和Echarts图表完成整体页面的UI实现，完成产品功能。html页面、js.文件、css文件存储于服务器，其余静态资源使用CDN管理，包括：image图片，字体文件等。

7.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。

8.组件

系统微服务基于SpringBoot开发。数据库连接池采用hikari，日志系统采用Log4j2，持久层接口实现采用Hibernate，缓存：作为系统的缓存服务，存储标的信息、验证码信息、用户信息等，运用Redis缓存技术，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

9.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

数据应用集成：本项目所有新建业务系统（学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统）中的数据报表、数据驾驶舱、数据大屏等数据应用，全部基于西安市智慧教育平台数字教育大脑应用系统进行承载，由数字教育大脑应用系统提供统一的数据应用挂载和访问入口，因此数字教育大脑除了基础的页面配置接口、角色列表接口、角色创建接口外，也支持各个业务系统中报表、驾驶舱等数据应用的集成，其中具体要求如下：

1.数字教育大脑对数据应用做统一入口承载的目的是为了根据实际用户角色分权限进行访问，实现不同用户角色基于统一入口的数据应用查询与管理。

2.数字教育大脑所挂载的数据应用入口是各个业务系统中数据报表、大屏、驾驶舱的直接访问地址，并非访问业务系统的首页。

3.业务系统首先需要与组织中心系统完成组织认证的对接，方可进行后续的数据应用挂载到数字教育大脑。

数字教育大脑应用系统（一期）的接口主要包括获取页面配置接口、角色列表接口、角色创建接口。

提供的服务接口列表如下表所示

系统接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取页面配置接口 | 获取页面配置 | 系统名称、默认系统名称、 logo等 | 页面配置列表 | 内部接口 |
| 2 | 角色列表接口 | 角色列表详情 | 角色id | 角色列表详情 | 内部接口 |
| 3 | 角色创建接口 | 创建角色 | 角色id | 角色创建详情 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.获取页面配置接口

1）服务接口描述

查询获取页面配置。

2）接口地址

GET/api/data-center-portal/1.0/dataCenter/pageConfig

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | number |  |
| 2 | result | object |  |
| 3 | systemName | string | 系统名称 |
| 4 | defaultBanner | string |  |
| 5 | banner | string |  |
| 6 | defaultSystemName | string | 默认系统名称 |
| 7 | logo | string | logo |
| 8 | defaultLogo | string | 默认logo |
| 9 | status | number | 状态码1：成功0:失败 |
| 10 | message | string | 错误信息 |

请求示例：

?categoryId=vmQtt&organizationId=vQsaa&searchValue=学校

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object[] | 页面配置信息 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [ ] }

2.角色列表接口接口

1）服务接口描述

获取角色列表。

2）接口地址

GET/api/data-center-portal/1.0/role

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | number | 错误码 |
| 2 | result | object |  |
| 3 | list | object [] |  |
| 4 | id | number | 主键id |
| 5 | memo | string | 备注 |
| 6 | menuIds | string | 菜单id |
| 7 | name | string | 菜单名称 |
| 8 | status | number | 状态码1：成功0：失败 |

请求示例：

?categoryId=vmQtt&organizationId=vQsaa&searchValue=学校

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object[] | 角色信息列表 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [ ] }

3.角色创建接口接口

1）服务接口描述

获取角色创建信息。

2）接口地址

POST/api/data-center-portal/1.0/dataCenter/role

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | number |  |
| 2 | result | object | 备注: |
| 3 | id | number | Id |
| 4 | status | number |  |

请求示例：

?categoryId=vmQtt&organizationId=vQsaa&searchValue=学校

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object[] | 角色创建接口列表 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [ ] }

    - 教育电子地图系统升级扩建

      - 扩建的原因与背景

教育电子地图系统是西安教育对外呈现数据的统一窗口，是一个综合性、基础性的场景应用，既涉及到对教育内部人员服务，又涉及到对大众服务。此外，因为该系统需要与各类教育统计和业务数据打交道，故在本项目中不仅仅是集成的问题，还要同步进行升级改造。

电子地图对学前、中小学、培训机构等各教育层次的学校、学生、教师及教育机构等多方面的教育基础数据进行清洗整理，结合数字地图、大数据分析等技术，运用文字、符号、线条、颜色等多种形式将西安市教育大数据叠加到地图上，并与城市地理信息融为一体，打造一张服务广大市民及教育管理的“西安教育电子地图”。

将西安教育数据叠加到电子地图上，并与城市地理信息融为一体，打造了一张服务广大市民及教育管理人员的“西安市教育电子地图”，具备教育概况、教育资讯、学校规划、名校+、学区划分以及大班额、随迁子女、留守儿童等教育主题功能。

此次教育电子地图系统升级影响业务范围包括：升级管理端及小程序端，扩建PAD端。

      - 扩建内容和新旧关系对比

（1）教育电子地图系统管理端（升级）

管理端此次主要升级内容包括与西安智慧教育大平台进行融合包括部门、账号及上架方面的功能升级优化，使其能够与智慧教育大平台进行无缝对接。

教育电子地图PAD端（扩建）

西安教育电子地图PAD端功能为此次扩建内容，按照使用场景扩建PAD端电子地图功能：以符合PAD操作模式的方式扩建各级各类学校的电子地图呈现及业务数据展示。

教育电子地图小程序端（升级）

教育电子地图小程序端升级主要为升级小程序展示功能优化小程序操作模式，重构小程序地图展示代码框架。

教育电子地图新旧功能对比表

| 序号 | 应用系统名称 | 已建功能 | 升级功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育电子地图系统管理端 | 用户权限中心 | 与智慧平台融合 | 升级用户权限中心架构 |  |
| 2 |  | 组织机构管理 | 匹配智慧平台组织架构 | 升级映射组织机构架构 |  |
| 3 |  | 用户信息管理 | 匹配智慧平台用户体系 | 升级映射用户信息管理功能 |  |
| 4 |  | 角色管理 | 匹配智慧平台用户角色分类 | 升级角色管理分类方式 |  |
| 5 |  | 用户权限管理 | 匹配智慧平台用户权限结构 | 升级用户权限分配方式和内容 |  |
| 6 |  | 安全管理 | 融合智慧平台安全管理内容 | 增加智慧平台安全管理相关信息 |  |
| 7 |  | 用户登录日志 | 匹配智慧平台登录方式和登录信息 | 升级用户登录日志的操作日志内容 |  |
| 8 |  | 系统操作日志 | 匹配智慧平台操作方法和操作内容 | 记录智慧平台相关系统操作日志 |  |
| 9 |  | 审计日志 | 匹配智慧平台审计信息 | 升级审计日志管理功能 |  |
| 10 |  | 账号活跃度 | 增加账号活跃度功能掌握账号使用情况 | 扩建账号活跃度功能 |  |
| 11 |  | 部门数据维护 | 匹配智慧平台部门数据 | 升级部门数据属性 |  |
| 12 |  | 部门数据审核 | 匹配智慧平台部门数据审核信息 | 增加智慧平台数据审核项 |  |
| 13 |  | 学校数据维护 | 匹配智慧平台学校数据 | 升级学校数据属性 |  |
| 14 |  | 学校数据审核 | 匹配智慧平台学校数据审核信息 | 增加智慧平台数据审核项 |  |
| 15 |  | 开发区维护 | 增加开发区维护功能 | 扩建开发区维护功能 |  |
| 16 |  | 社区学习点维护 | 匹配智慧平台社区学习点数据 | 升级社区学习点数据属性 |  |
| 17 |  | 培训机构管理 | 匹配智慧平台培训机构数据 | 升级培训机构数据属性 |  |
| 18 |  | 义务学区管理 | 匹配智慧平台义务学区数据 | 升级义务学区数据属性 |  |
| 19 |  | 名校管理 | 匹配智慧平台名校数据 | 升级名校数据属性 |  |
| 20 |  | +校管理 | 匹配智慧平台+校数据 | 升级+校数据属性 |  |
| 21 |  | 规划学校管理 | 匹配智慧平台规划学校数据 | 升级规划学校数据属性 |  |
| 22 | PAD端 | 首页 | 增加PAD端首页功能 | 扩建PAD端首页功能 |  |
| 23 |  | 学校搜索 | 增加PAD端首页功能 | 扩建PAD端首页功能 |  |
| 24 |  | 幼儿园展示 | 增加PAD端首页功能 | 扩建PAD端首页功能 |  |
| 25 |  | 小学学校展示 | 增加PAD端学校搜索功能 | 扩建PAD端学校搜索功能 |  |
| 26 |  | 初中学校展示 | 增加PAD端初中学校展示功能 | 扩建PAD端初中学校展示功能 |  |
| 27 |  | 高中学校展示 | 增加PAD端高中学校展示功能 | 扩建PAD端高中学校展示功能 |  |
| 28 |  | 九年一贯制学校 | 增加PAD端九年一贯制学校功能 | 扩建PAD端九年一贯制学校功能 |  |
| 29 |  | 十二年一贯制学校 | 增加PAD端十二年一贯制学校功能 | 扩建PAD端十二年一贯制学校功能 |  |
| 30 |  | 特教及其他学校展示 | 增加PAD端特教及其他学校展示功能 | 扩建PAD端特教及其他学校展示功能 |  |
| 31 |  | 学校详情数据管理 | 增加PAD端学校详情数据管理功能 | 扩建PAD端学校详情数据管理功能 |  |
| 32 |  | 学校搜周边 | 增加PAD端学校搜周边功能 | 扩建PAD端学校搜周边功能 |  |
| 33 |  | 学校学区 | 增加PAD端学校学区功能 | 扩建PAD端学校学区功能 |  |
| 34 |  | 路径规划 | 增加PAD端路径规划功能 | 扩建PAD端路径规划功能 |  |
| 35 | 小程序端 | 系统登录 | 结合智慧平台登录要求升级 | 升级小程序端系统登录功能 |  |
| 36 |  | 系统首页 | 融合智慧平台首页优化 | 升级小程序端系统首页功能 |  |
| 37 |  | 学校查询 | 融合学校基本数据及详细数据维度 | 升级小程序端学校查询功能 |  |
| 38 |  | 名校+ | 融合智慧平台名校+数据属性 | 升级小程序端系统名校+功能 |  |
| 39 |  | 教育资讯 | 融合智慧平台教育咨询内容 | 升级小程序端系统教育资讯功能 |  |
| 40 |  | 教育概况 | 融合智慧平台教育概况信息 | 升级小程序端系统教育概况功能 |  |
| 41 |  | 我的 | 融合智慧平台我的展示内容 | 升级小程序端我的功能 |  |

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

教育电子地图系统改造及扩建内容涉及如下部分：

（1）教育电子地图系统管理端。

（2）教育电子地图PAD端。

（3）教育电子地图小程序端。

系统功能关系图

      - 功能模块设计

对教育电子地图系统进行国产化适配；对教育电子地图系统管理端、PAD端、小程序端功能进行适应性升级改造，将西安市最新教育基础信息与城市地理信息融为一体，聚焦“教育概况”、“学校规划”、“名校+”、“学区划分”，“教育热点”等主题，服务“社会大众”&“教育行政管理”，构建权威且鲜活的西安“教育一张图”

1.教育概况

用户可在地图上查询附近学校位置信息及学区信息、该校是否名校＋联合体。

2.名校＋

展示西安市名校及其关联的＋校在地图上的位置、对应关系、简要信息、名校及＋校列表、学校详情。

（1）名校：在地图上展示名校的位置，统计全市名校＋联合体的数量，展示考核报告图标。

（2）＋校：在地图上点击名校图标，展示该名校关联的若干＋校，隐藏其他名校，同时展示该名校的简要信息；点击＋校，展示该＋校的简要信息。

3.教育资讯

通过点击西安市教育地图内“教育资讯”可进入教育相关部门推送的官方信息，信息与微信公众号、官网的内容一致。有更新时会有小红点提示，选择重要信息在地图上以缩略或者图标浮现，提醒用户及时了解。

4.学校信息维护

本功能主要供各级学校管理人员维护本学校的基本扩展信息，包含基本文字信息、机构位置以及学校举办活动的图片、视频等；维护的信息在审核通过后，可同时展示在公众服务平台和行政管理平台上。

5.学校信息审核

本功能主要由上级教育主管部门的行政管理人员对本辖区学校信息（或由本校行政管理人员对本校信息）进行审核。只有审核通过后的，才能信息，才可在公众服务平台和行政管理平台展示。

6.义务教育学区维护

本功能适用于教育行政主管部门，主要实现对义务教育的学区划分边界范围进行维护。

7.教育规划信息维护

本功能主要实现针对新建、改扩建、撤并学校的规划信息进行维护。包括规划的基本信息、建设进度等。

8.教育热点

西安教育电子地图的教育热点问题包括大班额分析、外来务工子女分析、留守儿童分析、民办教育分析、名校+分析等。

      - 技术方案

针对教育电子地图系统的建设，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合Spring Boot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，推荐使用MySQL关系型数据库。为了提升系统性能，加入Redis等内存数据存储作为缓存层。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护TCP连接，以及数据的发送和接收。可使用Netty框架来实现。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。使用JSON等格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。可使用Spring MVC来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如学校信息管理、消息推送管理、设备管理等。使用Spring的@Service注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。使用MyBatis等ORM框架来实现。

基础服务层：此层提供一些通用的服务，如短信通知等。使用Apache Dubbo等微服务框架来实现服务的注册和发现。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。使用Redis缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如发送邮件、生成报表等，采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。使用消息队列（RabbitMQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

      - 系统接口设计及集成

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.账号集成（实现基于组织中心统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

2.数据集成（数据向数据中心上报共享）

（1）数据推送接口：将应用产生的目标数据，按照大平台数据中心发布的清单定时推送到数据中心，以进行后续的数据处理、挖掘和分析。

（2）数据查询接口：通过调用数据中心提供的接口，从中心获取分析结果和报表，用于应用的数据应用需求。

具体接口如下：

1.服务接口描述

本系统的服务接口列表如下表所示：

服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校数据 | 根据学校获取学校地理位置信息 | 学校ID | 学校ID、学校名称、学校地址、学校经度、学校纬度。 | 内部接口 |
| 2 | 名校+数据 | 根据名校+数据 | 学校ID | 学校ID、学校名称、名校ID、名校名称、+校ID、+校名称、关联关系 | 内部接口 |
| 3 | 社区学习点数据 | 根据社区学习点ID获取地理位置信息 | 社区学习点ID | 社区学习点ID、社区学习点名称、社区学习点地址、社区学习点经度、社区学习点纬度。 | 内部接口 |
| 4 | 培训机构数据 | 根据培训机构ID获取地理位置信息 | 培训机构ID | 培训机构ID、培训机构名称、培训机构地址、培训机构经度、培训机构纬度。 | 内部接口 |

2.接口地址

https://IP：PORT/queryDetail

3.请求方式

本接口的请求方式为GET。

4.请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校（schoolid） | Integer | 学校id |

请求示例：

5.返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校（ID） | String | 学校ID |
| 2 | 学校名称（xxmc） | String | 学校名称 |
| 3 | 学校地址（xxdz） | String | 学校地址 |
| 4 | 学校经度（xxjd） | String | 学校经度 |
| 5 | 学校纬度（xxwd） | String | 学校纬度 |

返回示例：

{ "code"："200", "msg"："成功", "data"：｛ "id":"6101018954862596", "xxmc":"西安市第一小学", "xxdz":"西安市高新区科技1路1号", "xxjd":"108.93", "xxwd":"34.15" }

教育统计基础数据库系统升级扩建

扩建的原因与背景

根据《教育部办公厅关于做好2023年教育事业统计工作的通知》、《中国教育现代化2035》、《教育统计管理规定》以及《陕西省教育事业统计管理实施细则》等文件精神，为发挥统计数据在教育管理、科学决策和服务社会发展中的重要作用，推动全市教育事业统计数据化建设，加快教育事业统计数据由传统方式向信息化方式转变，深化政务服务事项标准化工作，结合政务服务智能、精准推送能力，进一步对系统进行健全安全管理体系、完善安全制度机制、强化安全保障能力、加强信息技术应用创新工作，提高综合服务能力，推动部门自建机房撤并和非涉密信息系统迁移上云，保障迁移上云工作安全、可靠、有序实施，结合全市教育统计实际工作，需要对系统进行扩建工作。

一方面现有的教育部调查表指标并不完整，仅能满足数据采集填报工作，无法满足日常教育统计数据分析应用的需求，另一方面系统扩建是为了进一步做好全市教育事业统计及统计数据的应用与管理工作，加强统计数据研究分析，提升全市教育事业统计创新应用能力，提高全市教育事业统计数据质量和服务水平。

      - 扩建内容和新旧关系对比

系统升级功能包括：经验校验说明管理、预警数据管理。

系统新建功能包括：统计数据汇审管理、教育部年报终稿数据解析、教育事业发展情况报告生成、部门统计报表生成、教育统计数据分析管理、教育事业统计年鉴生成。

教育统计基础数据库系统新旧功能对比表

| 序号 | 应用系统名称 | 已建功能 | 升级功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据结转管理 | 一键毕业、一键升级 | / |  |  |
| 2 | 数据填报管理 | 数据填写、数据上报 | / |  |  |
| 3 | 数据生成管理 | 基表生成、综表生成 | / |  |  |
| 4 | 数据审核管理 | 学校代录、学校审核 | / |  |  |
| 5 | 经验校验说明管理 | 经验校验说明筛选、经验校验说明分析 | 经验校验说明上传解析管理、经验校验说明核查管理、经验校验归类管理 | 升级功能 |  |
| 6 | 预警数据管理 | 预警数据计算、预警数据分析 | 预警数据核查管理、预警数据汇总管理 | 升级功能 |  |
| 7 | 统计数据汇审管理 | / | 汇审流程管理、汇审人员管理、问题反馈管理、数据核实反馈管理、一致性比对、数据归档管理 | 新建功能 |  |
| 8 | 教育部年报终稿数据解析 | / | 年报数据db文件管理、内部使用稿Excel文件管理、年报数据解析管理、内部使用稿数据解析管理 | 新建功能 |  |
| 9 | 教育事业发展情况报告生成 | / | 常规分析管理、个性分析管理 | 新建功能 |  |
| 10 | 部门统计报表生成 | / | 部门报表模板管理、部门统计表计算与生成 | 新建功能 |  |
| 11 | 教育统计数据分析管理 | / | 学校位置分析管理、学校统计指标查询、学校三年数据比对查询、指标趋势分析查询、分析报告管理 | 新建功能 |  |
| 12 | 教育事业统计年鉴生成 | / | 年鉴模板管理、幼儿园年鉴生成、小学年鉴生成、普通中学年鉴生成、特殊教育及工读年鉴生成、职业高中学校年鉴生成、年鉴文件汇总管理 | 新建功能 |  |

      - 系统架构

系统架构图

1.总体架构

（1）用户层

用户层包括市教育局、区县教育局以及学校的统计工作人员，用户可通过Web端对系统进行操作和使用。

（2）展示层

Web端指市教育局、区县教育局以及学校的统计工作人员通过Web浏览器登陆系统，并在系统中完成统计工作。

（3）系统应用层

系统已有的功能主要包括：数据结转管理、数据填报管理、数据生成管理、数据审核管理、经验校验说明管理、预警数据管理。其中经验校验管理和预警数据管理为本次升级功能。

系统新建的功能包括：统计数据汇审管理、教育部年报终稿数据解析、教育事业发展情况报告生成、部门统计报表生成、教育统计数据分析管理与教育事业统计年鉴。

数据结转管理：包括一键毕业、一键升级等，其主要应用于上下年数据衔接，将上年度非减少数据一键结转入本年度数据，并将需要修改的字段进行结转修改。

数据填报管理：包含数据填写、数据上报等，数据填写分为系统填报和Excel文件导入，主要用于学校统计工作人员将学校采集数据进行填报，数据上报指的是学校统计工作人员将填报完成的数据进行上传，由上级部门进行审核。

数据生成管理：包含基表生成、综表生成等，基表指的是幼儿园、小学、初中、高中、中职、特殊教育学校的教育部年度统计基础数据报表，综表指的是教育部年度统计综合内容表，该功能主要对学校上报的采集数据进行提取、计算、合并，生成符合统计模板的教育部年度报表表。

数据审核管理：针对市教育局、区县教育局统计工作人员对学校上报的采集数据进行审核，市教育局审核区县教育局上报数据，区县教育局审核学校上报数据。

经验校验说明管理：包括经验校验说明上传解析管理、经验校验说明核查管理、经验校验归类管理。

预警数据管理：涵盖预警数据核查管理、预警数据汇总管理，该功能针对学校上报后生成的报表数据进行表内、报表间数据关系预警，依据预警核查内容指标，展示存在问题的学校。

统计数据汇审管理：包括汇审流程管理、汇审人员管理、问题反馈管理、数据核实反馈管理、一致性比对、数据归档管理。该功能主要用于统计会的线上开展，功能从汇审进度追踪、参与人员管理、审核问题反馈、数据一致性比对到数据最终归档管理。

教育部年报终稿数据解析：针对教育部发布的年报终稿数据与内部使用稿数据进行电子化管理与指标解析，具体包括：年报数据db文件管理、内部使用稿Excel文件管理、年报数据解析管理、内部使用稿数据解析管理。

教育事业发展情况报告生成：从不同内容、不同纬度出发，进行近年来教育事业发展情况分析，包括常规分析管理、个性分析管理。

部门统计报表生成：依据市统计局部门统计报表制度，实现部门统计报表电子化填写、汇总，包括：部门报表模板管理、部门统计表计算与生成。

教育统计数据分析管理：对教育统计数据进行汇总、分析、成果展示，包括：学校位置分析管理、学校统计指标查询、学校三年数据比对查询、指标趋势分析查询、分析报告管理。

教育事业统计年鉴：进行教育事业统计电子化，功能包含：年鉴模板管理、幼儿园年鉴生成、小学年鉴生成、普通中学年鉴生成、特殊教育及工读年鉴生成、职业高中学校年鉴生成、年鉴文件汇总管理。

（4）应用支撑层

应用支撑层主要指的是业务支撑，业务支撑中组织中心针对登陆系统的所有用户，提供统一身份认证管理。

（5）数据资源层

该层主要指的是原始库。学生数据、教师数据、学校数据、审核过程数据、调查表制度数据、部门数据。

（6）基础设施层

本次系统升级改造后，将按照设计要求分别部署在电子政务外网和互联网上，分别对不通的用户提供服务。

      - 系统功能关系图

教育统计基础数据库系统扩建内容涉及如下部分：

系统升级功能包括：经验校验说明管理、预警数据管理。

经验校验说明管理包括：经验校验说明上传解析管理、经验校验说明核查管理、经验校验归类管理。

预警数据管理包括：预警数据核查管理、预警数据汇总管理。

系统新建功能包括：统计数据汇审管理、教育部年报终稿数据解析、教育事业发展情况报告生成、部门统计报表生成、教育统计数据分析管理、教育事业统计年鉴生成。

统计数据汇审管理包括：汇审流程管理、汇审人员管理、问题反馈管理、数据核实反馈管理、一致性比对、数据归档管理。

教育部年报终稿数据解析包括：年报数据db文件管理、内部使用稿Excel文件管理、年报数据解析管理、内部使用稿数据解析管理。

教育事业发展情况报告生成包括：常规分析管理、个性分析管理。

部门统计报表生成包括：部门报表模板管理、部门统计表计算与生成。

教育统计数据分析管理包括：学校位置分析管理、学校统计指标查询、学校三年数据比对查询、指标趋势分析查询、分析报告管理。

教育事业统计年鉴生成包括：年鉴模板管理、幼儿园年鉴生成、小学年鉴生成、普通中学年鉴生成、特殊教育及工读年鉴生成、职业高中学校年鉴生成、年鉴文件汇总管理。

系统功能关系图

      - 功能模块设计

教育统计基础数据库系统是长期、全面、系统地收集、积累和应用西安市教育局管辖范围内最原始的教育资料与数据的有效机制，推动全市教育事业统计数据化建设，加强统计数据研究分析，提升全市教育事业统计创新应用能力，提高全市教育事业统计数据质量和服务水平。学校和教育管理部门通过教育统计基础数据库系统可上报和审核数据，系统可高效完成西安教育统计工作任务，并且为教育统计数据核查工作提供有力依据，为教育系统、教育大数据等提供数据支撑，为教育研究领域和教育决策提供数据来源和支撑。

经验校验说明管理

1.经验校验说明上传解析管理

分为上传管理与转换解析。在系统中实现教育统计管理信息系统生成的经验校验说明导入功能，实现多稿数据管理机制。

（1）经验校验说明上传管理

对区县级、市级、省级、部级逐级审核可能造成的多稿数据进行管理，实现上传导入功能，以上传日期为基准实现多稿数据、多状态管理机制，将教育统计管理信息系统生成的经验校验说明数据进行存储，便于后续数据提取与分析。

（2）经验校验说明转换解析管理

因为教育统计管理信息系统生成的经验校验说明内容跨度大，所以需要对其按照教育统计基础数据库系统的表内、表间关系，指标内容进行解析转换，并且对部分数据进行补充，实现对经验校验说明数据的转换解析，实现查询、分析、统计等操作。

2.经验校验说明核查

对教育部经验校验说明内容进行核查并分析，完成校验内容的问题归类和统计，实现对学校校验说明的审核及反馈。

（1）关键词经验校验说明核查管理

关键词经验校验核查管理是对经验校验涉及“核实无误”、“情况属实”等字段的说明进行筛选。

（2）填报模板经验校验说明核查管理

填报模板经验校验核查管理是对经验校验中，可设计填报模板的校验说明，进行识别并要求规范填写。

（3）重复内容经验校验说明核查管理

重复内容经验校验核查管理是对不同问题，同一个经验校验说明的情况进行核查，包括内容相似70%校验和内容重复校验。

（4）填报字数经验校验说明核查管理

填报字数经验校验核查是对校验说明填写字数过多、填写字数过少等情况的进行核查。

（5）填报错误经验校验说明核查管理

填报错误经验校验核查是对上年数字填写有误，并在经验说明中写出的，系统核查“误将”，“误”，“理解有误”，“错误”等字段，进行筛选，并开通端口上传学校说明，同时对此类型问题进行分区县统计。

3.经验校验归类管理

经验校验归类管理是将上述五种校验内容按表号、表名及校验内容进行归类统计并展示，支持导出功能以供分析应用。

预警数据管理

1.预警数据核查管理

预警数据核查管理主要是对统计工作人员在填报中产生的异常数据进行预警，其展现形式为，采用目录对预警数据内容进行展示，打开预警内容后，显示存在预警数据的学校列表，其中预警内容如下表所示：

（1）学校信息及办学条件预警，包括：学校基本情况预警核查、资产等办学条件预警核查；

（2）班额情况预警：班额班数情况预警核查

（3）学生信息预警：如下表所示。

学生信息预警内容列表

| 序号 | 预警数据内容 | 序号 | 预警数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随迁子女类型学生数预警核查 | 2 | 分年龄学生数预警核查 |
| 3 | 送教上门、随班就读学生预警核查 | 4 | 学生变动情况预警核查 |
| 5 | 在校生中死亡的主要原因预警核查 | 6 | 在校生中其他情况（政治面貌、港/澳/台/侨）预警核查 |
| 7 | 国际学生基本情况预警核查 | 8 | 学生退学的主要原因预警核查 |
| 9 | 中等职业教育分专业学生数预警核查 | 10 | 职业教育学生招生中其他情况预警核查 |
| 11 | 职业教育学生、高等教育学生对外开展培训情况预警核查 | 12 |  |

（4）教职工信息预警：如下表所示。

教职工信息预警内容列表

| 序号 | 预警数据内容 | 序号 | 预警数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教职工预警核查 | 2 | 专任教师变动情况预警核查 |
| 3 | 专任教师接受培训情况预警核查 | 4 | 专任教师分年龄情况预警核查 |
| 5 | 专任教师分课程、分学历、分领域情况预警核查 | 6 | 职业教育学校教师授课分类情况预警核查 |

（5）校舍情况预警：校舍情况预警核查。

2.预警数据汇总管理

针对审核问题中产生的预警数据内容设计汇总展示功能、数据查看功能与数据导出功能，方便学校对预警数据问题进行说明反馈与修改。

统计数据汇审管理

1.汇审流程管理

汇审流程管理功能主要是依据市教育局提供的汇审会流程文件，实现汇审流程管理功能。支持流程维护和管理操作，绘制汇审工作流程示意图，并在界面予以显示。可依据汇审工作进度，更新流程状态，便于参会人员了解汇审进展，及时掌握汇审工作节奏。

2.汇审人员管理

（1）市级汇审专家管理

市级汇审专家管理功能是对参与统计数据汇审的众多专家人员进行管理，方便人员及时掌握分工和职责，便于汇审工作安排，提高工作效率。

（2）区县互审名单管理

区县互审采用的形式是随机抽取区县进行一对一审查，从汇审整体角度出发，实质是区县间的多对多审查。实现区县互审名单生成功能，满足区县互审要求，实现区县互审名单的随机生成，使得每个区县都参与审查，并且每个区县都不止被一个区县审查。

（3）省属中专专家管理

目前省属中专专家名单仍采用的是Excel文件的形式，所以设计省属中专专家管理功能，对其进行电子化管理，组织市级专家对省属中专学校在市级会审现场审核，并在系统上统一反馈。

3.问题反馈管理

（1）市级核查问题反馈管理

针对市级汇审专家提出汇审问题进行填报说明，市级在系统上传数据核查信息，区县级在系统下载核查内容，确保数据安全。

（2）区县互审问题反馈管理

系统设置统一表格，各区县填报后线上反馈。

（3）省属中专问题反馈管理

系统提供统一表格，组织市级专家对省属中专学校在市级会审现场审核，并在系统上统一反馈。

4.数据核实反馈管理

区县教育局根据市教育局反馈的数据问题进行逐一核实，之后在系统上传反馈内容，对数据问题进行解释、说明，在页面呈现已报送、未报送等提示。

5.一致性比对

在市区两级系统中显示一致性比对的情况，分学段显示一致性问题数，方便统计人员及时了解情况。

6.数据归档管理

实现根据统计年份为入口的教育统计数据资料归档功能，支持Excel、pdf、db等格式的文件上传、下载功能，并按照每年省教育厅、市教育局要求制定资料归档清单，并实现可将其对接导入至省建系统。

教育部年报终稿数据解析

1.年报数据db文件管理

搭建教育部年报终稿数据db文件分析框架，为保障数据安全，实现以桌面应用形式的数据解析程序，根据年度调查表制度的变化，支持按年份导入的数据提取功能。

2.内部使用稿Excel文件管理

对教育部机构代码系统生成的内部使用稿Excel文件进行管理，支持按年份导入近年来的内部使用稿文件。

3.年报数据解析管理

实现对db文件提取的数据进行解析，对表格表数据、浮动行表数据、年度变化调查表数据进行非结构化解析，形成统一格式的数据解析成果。实现对年报数据转换及存储，将解析的非结构化数据，转换上报并存储，以满足年报数据多并发、多应用、多场景的使用需求。

功能包括：年报数据提取、表格表数据解析、浮动行表数据解析、年度变化表数据解析、年报数据转换、年报数据存储。

4.内部使用稿数据解析管理

实现对内部使用稿数据进行解析，按照教育统计工作学校机构本学年与上学年间的变化原则，对本年与上年的学校信息数据进行办学类型变化的对应和关联，保障学校信息数据的分析及应用工作。

教育事业发展情况报告生成

1.常规分析管理

以各学段为单位，对各学段学校数、学生数（毕业、招生、在校、随迁、进城务工等）、教职工情况、专任教师（总数、学历、年龄、专业技术职务）、校舍建筑面积、占地面积、固定资产总值（含仪器设备值）分别开展上下年数据分析、三年数据分析、五年数据分析、十年数据分析。

呈现方式为图表和文字相结合。功能包括：基础教育阶段学生情况分析管理、学前教育发展情况分析管理、义务教育发展情况分析管理、普通高中发展情况分析管理、特殊教育学校情况分析管理、职业高中学校情况分析管理、分区县情况分析管理。

2.个性分析管理

对分城乡（城区、镇区、乡村），分办学性质（公、民办）各学段学校数、学生数、教职工数、专任教师（总数、学历、专业技术职务）、校舍建筑面积、占地面积、固定资产总值（含仪器设备值）分别开展上下年数据分析、三年数据分析、五年数据分析、十年数据分析。

呈现方式为图表和文字相结合。功能包括：学校发展数据查询、学生发展数据查询、教职工发展数据查询、专任教师发展数据查询、校舍建筑面积变化情况数据查询、学校占地面积变化情况数据查询、学校固定资产变化情况数据查询。

部门统计报表生成

1.部门报表模板管理

对市教育局制定的部门报表模板进行管理，提供模版上传功能，对报表模版进行存储，以便于后续报表的自动化生成。

2.部门统计表计算与生成

依据市教育局制定的报表计算标准和报表模板，提取相关指标并进行部门报表计算，实现报表的自动生成。

包括分区县初中毕业情况表、分区县普通初等教育情况表、分区县普通中等教育情况表、分区县学前教育基本情况表、分区县职业高中情况表、以及各级各类教育学生情况表、各级各类学校教职工情况表、各级各类学校信息化情况表、民办教育情况表、平均每万人口在校学生数等。

（1）分区县初中毕业情况表：针对各区县对初中应庙毕业生人数、职业高中学校招收初中应届毕业生人数、普通高中招生数、初中毕业生升学率（%）等数据进行统计计算。

（2）分区县普通初等教育情况表：针对各区县对学校数（所）、毕业生数（人）、招生数（人）、在校学生数（人）、在校女生数（人）、教职工数（人）、专任教师数（人）等数据进行统计计算。

（3）分区县普通中等教育情况表：针对各区县对学校数（所）、毕业生数（人）、高中毕业生数（人）、招生数（人）、高中招生数（人）、在校学生数（人）、在校女生数（人）、高中在校学生数（人）、教职工数（人）、专任教师数（人）等数据进行统计计算。

（4）分区县学前教育基本情况表：针对各区县对幼儿园（所）、班数（个）、毕业生数（人）、招生数（人）、在园幼儿数（人）、教职工数（人）、专任教师数（人）等数据进行统计计算。

（5）分区县职业高中情况表：针对各区县对学校数（所）、毕业生数（人）、招生数（人）、在校学生数（人）、在校女生数（人）、教职工数（人）、专任教师数（人）等数据进行统计计算。

（6）各级各类教育学生情况表：针对全市的普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中学校、市属职业高中学校、技工学校、市属技工学校、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校、初级中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校、完全中学、小学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校、特殊教育学校、小学附设特教班、小学随班就读、初中随班就读、小学送教上门、初中送教上门、工读学校、独立幼儿园、附设幼儿园等机构，进行毕业生数（人）、招生数（人）、在校生数（人）、在校学生中女生人数（人）统计计算。

（7）各级各类学校教职工情况表：针对全市的普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中学校、市属职业高中学校、技工学校、市属技工学校、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校、初级中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校、完全中学、小学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校、特殊教育学校、小学附设特教班、小学随班就读、初中随班就读、小学送教上门、初中送教上门、工读学校、独立幼儿园、附设幼儿园等机构，进行学校数（所）、教职工数（人）、专任教师（人）统计计算。

（8）各级各类学校信息化情况表：针对中等职业学校（机构）、普通高中、初中、普通小学进行学校数、无线网全覆盖学校数、光纤方式接入互联网的学校数、数字终端数、教师终端数、教职工数、信息科技专任教师、电子图书、电子期刊、学位论文、音视频进行统计计算。

（9）民办教育情况表：针对民办中等教育、民办普通高中、民办中等专业学校、民办职业高中、民办普通初中、民办的附设中职班等学校、民办普通小学、民办幼儿园，进行学校数（所）、毕业生数（人）、招生数(人）、在校生数（人）、教职工数（人）、专任教师（人）、校外教师（人)进行统计计算。

（10）平均每万人口在校学生数：针对本年和上年的平均每万人高等学校在校学生、平均每万人高中阶段在校学生、平均每万人初中在校学生、平均每万人小学在校学生、平均每万人学前教育在校学生进行统计计算。

教育统计数据分析管理

1.学校位置分析

依据教育部内部使用稿数据解析成果，转换学校经纬度坐标，结合百度地图api接口，对学校位置信息进行分析与管理。

2.学校统计指标管理

实现可通过筛选查看指定区县、办学类型的学校，根据搜索内容查找学校信息，实现学校位置预览，并可查看学校填报的统计数据中在校生、教职工、办学条件等相关指标数据。

功能包括：学校统计指标信息查询、班级统计指标信息查询查询、学生统计指标信息查询、教师统计指标信息查询、教职工统计指标信息查询、专任教师统计指标信息查询、校舍统计指标信息查询、办学条件统计指标信息查询。

3.学校三年数据比对管理

通过对指标进行计算，实现学校数据的三年比对功能，具体包括：班级三年比对基础信息查询、学生三年比对基础信息查询、教师三年比对基础信息查询、教职工三年比对基础信息查询、专任教师三年比对基础信息查询、校舍三年比对基础信息查询、办学条件三年比对基础信息查询。

4.指标趋势分析管理

指标趋势分析指的是同一指标的同比功能，主要用于分析指标的近年趋势变化，具体包括：班级趋势分析信息查询、学生趋势分析信息查询、专任教师趋势分析信息查询、教职工趋势分析信息查询、校舍趋势分析信息查询、办学条件趋势分析信息查询。

5.分析报告管理

根据市教育局日常业务需求，提供历年重要数据报告查看功能。实现近年来教育发展情况统计公报的查看功能，实现数据分析报告的查看功能，方便市教育局领导日常对学校的巡检管理及教育发展情况决策等工作。

功能包括：统计公报信息管理和数据分析报告管理。

教育事业统计年鉴生成

1.年鉴模板管理

依据年度调查表制度标准与统计年鉴模板，提供年鉴填报模版。教育事业统计年鉴由幼儿园年鉴、小学年鉴、普通中学年鉴、特殊教育及工读年鉴、职业高中学校年鉴组成。每个年鉴涉及的数据表如下所示。

2.幼儿园年鉴生成

幼儿园年鉴主要由以下18张年鉴表组成，系统依据年鉴内容，提取指标、分析计算，并将数据带入年鉴模板，自动生成幼儿园年鉴。

幼儿园年鉴内容

| 序号 | 幼儿园年鉴内容 | 序号 | 幼儿园年鉴内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园园数分城乡、分办别、分区县表 | 2 | 学前教育班数分城乡、分区县表 |
| 3 | 学前教育班数分办别、分区县表 | 4 | 学前教育班额分区县表 |
| 5 | 学前教育幼儿数合计分城乡、分区县表 | 6 | 学前教育幼儿数合计分办别、分区县表 |
| 7 | 学前教育分年龄幼儿数合计分城乡、分办别、分区县表 | 8 | 幼儿园教职工数合计分城乡、分区县表 |
| 9 | 幼儿园教职工数合计分办别、分区县表 | 10 | 幼儿园教职工其他情况、分区县表 |
| 11 | 幼儿园专任教师职称、年龄情况分城乡、分区县表 | 12 | 幼儿园园长、专任教师学历情况分城乡、分区县表 |
| 13 | 幼儿园专任教师变动情况分区县表 | 14 | 幼儿园专任教师接收培训情况分区县表 |
| 15 | 幼儿园专任教师其他情况分区县表 | 16 | 幼儿园校舍情况分城乡、分区县表 |
| 17 | 幼儿园办学条件情况分城乡、分区县表 | 18 | 附设幼儿班情况分区县表 |

3.小学年鉴

小学年鉴主要由以下23张年鉴表组成。

小学年鉴内容

| 序号 | 小学年鉴内容 | 序号 | 小学年鉴内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小学校数情况分区县、分城乡表 | 2 | 小学班数情况分区县、分办别表 |
| 3 | 小学班额情况分区县表 | 4 | 小学在校学生情况分区县、分年龄表 |
| 5 | 小学在校生情况分区县、分城乡表 | 6 | 小学在校生情况分区县、分办别表 |
| 7 | 小学在校生中随迁子女、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童、寄宿生情况分区县、分办别表 | 8 | 小学随班就读、送教上门学生情况分区县表 |
| 9 | 小学学生变动情况分区县表 | 10 | 小学在校生中其他情况分区县表 |
| 11 | 小学学生退学的主要原因分区县表 | 12 | 小学国际学生基本情况分区县表 |
| 13 | 小学、小学教学点教职工数分区县、分办别表 | 14 | 小学专任教师年龄、职称情况分区县、分城乡表 |
| 15 | 小学专任教师分课程、分学历情况分区县表 | 16 | 小学专任教师变动情况分区县表 |
| 17 | 小学心理健康教育教师情况分区县表 | 18 | 小学教职工其他情况分区县表 |
| 19 | 小学专任教师其他情况分区县表 | 20 | 小学专任教师接受培训情况分区县表 |
| 21 | 中小学县级及以上骨干教师情况分区县、分城乡表 | 22 | 小学校舍情况（小学、教学点）分区县、分城乡表 |
| 23 | 小学学校信息及办学条件（小学、教学点）分区县、分城乡表 |  |  |

4.普通中学年鉴

普通中学年鉴由以下33张年鉴表组成。

普通中学年鉴内容

| 序号 | 普通中学年鉴内容 | 序号 | 普通中学年鉴内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通中学校数分区县、分城乡表 | 2 | 普通中学班数分区县、分办别表 |
| 3 | 普通中学班额情况分区县表 | 4 | 普通初中在校生分年龄情况分区县表 |
| 5 | 普通高中在校生分年龄情况分区县表 | 6 | 普通中学在校生情况分区县、分城乡表 |
| 7 | 普通中学在校生情况分区县、分办别表 | 8 | 普通初中在校生中随迁子女、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童、寄宿生情况分区县、分办别表 |
| 9 | 普通高中在校生随迁子女情况分区县、分办别表 | 10 | 普通初中随班就读、送教上门学生情况分区县表 |
| 11 | 普通初中在校生数变动情况分区县表 | 12 | 普通高中在校生数变动情况分区县表 |
| 13 | 普通初中学生退学的主要原因分区县表 | 14 | 普通高中学生退学的主要原因分区县表 |
| 15 | 普通初中在校生中其他情况分区县表 | 16 | 普通高中在校生中其他情况分区县表 |
| 17 | 普通初中国际学生基本情况分区县表 | 18 | 普通高中国际学生基本情况分区县表 |
| 19 | 普通中学教职工数分区县、分办别表 | 20 | 普通中学专任教师职称、年龄情况分区县、分城乡表 |
| 21 | 普通初中专任教师分课程、分学历情况分区县表 | 22 | 普通高中专任教师分课程、分学历情况分区县表 |
| 23 | 普通初中专任教师变动情况分区县表 | 24 | 普通高中专任教师变动情况分区县表 |
| 25 | 通中学心理健康教育教师情况分区县表 | 26 | 普通中学教职工其他情况分区县表 |
| 27 | 普通中学专任教师其他情况分区县表 | 28 | 普通中学上学年专任教师接受培训情况分区县表 |
| 29 | 中小学县级及以上骨干教师情况分区县、分城乡表 | 30 | 普通初中学校校舍情况分区县、分城乡表 |
| 31 | 普通高中学校校舍情况分区县、分城乡表 | 32 | 普通初中学校信息及办学条件分区县、分城乡表 |
| 33 | 普通高中学校信息及办学条件区县、分城乡表 |  |  |

5.特殊教育及工读年鉴

特殊教育及工读年鉴由以下9张年鉴表组成。

特殊教育及工读内容

| 序号 | 特殊教育及工读年鉴内容 | 序号 | 特殊教育及工读鉴内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工读学校情况表 | 2 | 特殊教育校数、班数、学生数分区县表 |
| 3 | 特殊教育学校教职工数分区县表 | 4 | 特殊教育教职工其他情况分区县表 |
| 5 | 特殊教育专任教师年龄、职称情况分城乡分区县表 | 6 | 特殊教育专任教师学历情况分区县表 |
| 7 | 特殊教育专任教师其他情况分区县表 | 8 | 特殊教育校舍建筑面积情况分区县表 |
| 9 | 特殊教育学校占地面积及其他办学条件分区县表 |  |  |

6.职业高中学校年鉴

职业高中学校年鉴由以下18张年鉴表组成。

职业高中学校年鉴内容

| 序号 | 职业高中学校年鉴内容 | 序号 | 职业高中学校内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业高中学校机构数分区县表 | 2 | 职业高中学校基本情况分区县表 |
| 3 | 职业高中各类学生情况分区县表 | 4 | 职业高中在校学生分办别分区县表 |
| 5 | 职业高中在校学生分学科分区县表 | 6 | 职业高中在校生分年龄情况分区县表 |
| 7 | 职业高中在校生其他情况分区县表 | 8 | 职业高中学生变动情况分区县表 |
| 9 | 职业高中对外开展培训情况分区县表 | 10 | 职业高中教职工情况分区县表 |
| 11 | 职业高中专任教师年龄、职称情况分区县表 | 12 | 职业高中学校教师学历、职称情况分区县表 |
| 13 | 职业高中教师授课情况分区县表 | 14 | 职业高中专任教师变动情况分区县表 |
| 15 | 职业高中教职工中其他情况分区县表 | 16 | 职业高中专任教师接受培训情况分区县表 |
| 17 | 职业高中校舍情况分区县表 | 18 | 职业高中资产情况分区县表 |

7.年鉴文件汇总管理

对上述功能涉及的各种年鉴表进行汇总合并，并生成的教育事业统计年鉴，实现年鉴导出。

      - 技术方案

针对教育统计基础数据库系统的建设，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到系统的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合Spring Boot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，使用人大金仓数据库。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

基础设施层：此层负责提供运行环境涉及主机、网络与存储部分。具体包括：银河麒麟操作系统，人大金仓数据库，360国产浏览器。

数据层：此层负责提供数据存储与数据读取服务。包括：统计标准库、统计明细库、系统配置库、日志库等。

应用服务层：此层主要提供统计服务，包括：明细采集服务、数据上报服务、数据校验与审核服务、报表生成服务等。

应用层：此层面向用户，依据用户权限提供用户应用。包括：数据填报、数据结转、业务遍历、审批上报、用户管理、系统管理等。

展示层：依据用户权限，提供学校机构界面、教育管理部门界面、系统管理界面等，其中学校机构包括幼儿园、中小学、中职教育、特殊教育，教育管理部分包括市级教育局和区县教育局。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。使用Redis缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如生成报表等，采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。使用消息队列（RabbitMQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

      - 系统接口设计及集成

1.系统集成

从集成工作的类型来分，主要指账号集成（实现基于组织中心统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

2.系统接口

因本系统不与外部系统进行对接，因此没有外部接口。

应用系统国产化适配设计

    - 教育电子地图系统国产化适配设计

      - 国产化适配概述

本系统基于原西安教育电子地图信息管理系统进行升级改造，在保障与原系统业务上的协同及数据的互联互通外，还应考虑国产化发展的要求做好兼容适配。

本系统适配主要从三个方面进行：

1.服务器适配。主要适配中间件，数据库，文件存储等。

2.客户端适配。主要适配国产浏览器。

3.智能设备适配。主要适配智能设备的驱动及硬件。

适配完成之后需要对各个功能模块进行适配验证、测试，以保证系统各业务运行正常。

      - 国产化适配流程

为确保后续客户全部数据业务顺利有序地迁移到适配环境信创云平台，结合数据业务系统特点，制定如下国产化适配流程。

1.规划设计

对云化评估分析内容进行确认后，根据前期的调研分析客户的业务特性，设计上云方案，确定通过平台重构将现有平台完整部署到云平台。

2.测试验证

根据适配方案中的步骤流程，按照既定方案，准备迁移测试环境和测试用例，进行平台重构，从操作系统兼容性、业务服务器负载、数据一致性、网络互通等方面验证上云方案的可行性。经过迁移测试，能提前暴露出上云过程中的问题，针对具体的问题制定相应的解决方案，为正式上云实施环节的突发事件提供支撑。

3.上云实施

根据方案，分布实施应用迁移及数据增量同步工作，应用平台部署到云平台后，由客户及其业务厂家制定测试用例验证业务系统的功能，待验证部分包括业务系统基础功能、性能、可靠性、与周边系统互通性、数据一致性等。

      - 系统现状分析

西安市智慧教育大平台的建设，以新发展理念为引领，以信息化为主导，以数字化为手段，聚焦平台体系建设，夯实数字教育的底座，能够为解决以下问题带来契机，从而驱动西安市教育高质量发展，为社会培养面向未来的创新型人才。

西安教育电子地图于2019年进行建设，是新时代、新技术背景下的“互联网+教育”大数据应用，是扩大优质教育资源覆盖面的“绿色通道”、是支撑教育管理和教育决策的“教育地图”、是服务于社会公众教育需求的“在线窗口”。项目建设完成后实现了西安教育对外呈现数据的统一窗口，是一个综合性、基础性的场景应用，既涉及到对教育内部人员服务，又涉及到对大众服务。

（1）教育电子地图系统管理端

（2）教育电子地图小程序端

        - 硬件信息

教育电子地图系统现状服务器硬件信息表

| 系统 | 相关说明 | 数量 | 配置参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育电子地图系统 | 应用服务器1 | 10 | 系统版本：centos 8C/32G/500GB |  |
|  | 数据库服务器 | 3 | 系统版本：centos 8C/32G/500GB |  |

        - 软件信息

教育电子地图系统现状描述表

| 软件名称 | 描述 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安教育电子地图 | 西安教育电子地图 | V1 |  |
| etl | 数据交换 | V4.1.3 |  |
| Tomcat | 部署引用 | V8.0 |  |
| nginx | 反向代理 | v1.23.1 |  |
| Mysql | 数据库 | V8 |  |
| jdk | jdk | v1.8 |  |

      - 国产化适配可行性评估

        - 国产化适配评估

1.系统兼容性评估

（1）源端业务应用服务器是否可以在目的端虚拟化平台部署，主要评估三个方面：

教育电子地图系统目前使用tomcat进行部署，根据前期测试和兼容性分析结果，该系统可以在信创云平台上重构部署。

客户目前使用的数据库平台，采用mysql数据库软件，根据前期测试和兼容性分析结果，数据库平台在信创云平台上迁移部署是没有风险，人大金仓高度兼容mysql，如遇到较少差异部分，可根据业务需求进行替换。

客户文件存储目前使用的是nas，根据前期测试和兼容性分析结果，文件在信创云平台上迁移是没有风险。但是数据量较大，迁移要进行对接和支撑。

（2）源端业务应用客户端是否可以在目的端正常运行，主要评估以下方面：

客户目前使用的浏览器是360浏览器、谷歌、火狐等浏览器，根据兼容性测试。客户端可以通过兼容性适配国产化浏览器。从而在国产化系统正常使用。

（3）源端业务智能设备是否可以在目的端正常使用，主要评估两个方面：

智能设备驱动：目前的使用的智能设备驱动迁移到国产化平台需要升级智能设备驱动，并且登记处需要对驱动进行更新。

智能设备硬件：目前使用的智能设备硬件迁移到国产化平台部分智能设备需要进行国产化适配及替换。

2.评估结果

西安教育电子地图信息管理系统完成后，通过功能、性能、可靠性等维度对系统状况进行评估：

教育电子地图系统国产化适配风险评估列表

| 序号 | 迁移系统名称 | 功能情况 | 性能情况 | 可靠性情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育电子地图系统 | 正常 | 正常 | 正常 |

        - 迁移网络环境评估

现有部署于天翼云的教育电子地图系统，当前部署环境是互联网环境。迁移环境是政务外网环境。

目前用户登录系统使用的用户名密码登录方式进行系统的访问，后续迁移至政务外网环境想要继续使用用户名密码登录方式进行网络环境的登录。

目前部省数据交换和联网审查都需要使用专网环境。因此迁移到政务外网后需要访问专网进行部省数据交换和联网审查。

        - 重构上云风险汇总

系统重构前需要对其承载的业务有足够的风险评估，以确保在上云过程中，客户生产环境受到的影响最小。

依据前期收集的业务、系统信息评估结果如下：

教育电子地图系统重构上云风险评估列表

| 风险内容 | 风险影响度 | 风险应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据迁移 | 中 | 人大金仓数据库提供技术支持 |
| 文件迁移 | 中 | 共享存储3T（公共服务） |
| 网络环境 | 中 | 部省数据交换和联网审查使用的是专网环境 |
| 登记处沿用原来用户名密码登录方式进行系统的访问 | 中 | 后续继续使用用户名密码的登录方式进行网络环境登录 |

      - 国产化适配方案

        - 国产化适配方案

按照项目建设要求，系统需适配国产自主可控的软硬件环境，确保系统稳定运转，各项功能正确无误、安全可靠，系统性能达到要求。本项目软硬件适配范围如下：

1.服务器适配：适配国产服务器，华为；

2.操作系统适配：适配国产操作系统，银河麒麟；

3.中间件的适配：适配国产中间件，东方通；

4.数据库适配：适配国产数据库，人大金仓；

5.浏览器适配：适配国产浏览器，360；

6.应用适配：目前教育电子地图系统国产化适配前端需要进行代码开发及改动，进而完成国产化浏览器的适配；后端需要进行代码开发及改动完成国产化环境的适配，大概包括对西安教育电子地图等功能模块适配改造；

        - 国产化适配步骤

1.确定适配目标

明确适配的系统软件和硬件，以及适配的目标和要求

2.评估现有系统

评估现有系统的性能、可靠性、安全性及兼容性

3.选择国产化组件

选择符合要求的国产化组件。操作系统使用麒麟V10，数据库使用人大金仓、并选择合适的中间件。

4.进行适配测试

对选择的国产化组件及进行适配测试，确保其与现有系统的兼容性和稳定性。

5.实施适配

根据测试结果，对现有系统进行适配，包括安装国产化组件、修改配置文件等。

6.系统测试和上线

对适配后的系统进行测试，确保其满足要求，然后上线运行。

7.维护和支持

对适配后的系统进行维护和支持，确保其长期稳定运行。

      - 测试验证

确保系统所有功能满足原系统设计内容中的约定。

尽可能多地找出软件中存在的缺陷，确保系统顺利交付用户使用。

        - 组件测试

服务器上的业务搭建完成，业务开启正常后开启测试，包括业务联调、功能测试、性能测试、可靠性测试。业务测试主要由客户自己进行测试。

测试工具主要用到BUG管理器：TAPD。

测试环境操作系统：国产化麒麟V10操作系统，数据库人大金仓，客户端奇安信浏览器。

        - 组件功能测试

1.组件功能测试目的

组件功能测试旨在保证新系统可实现原系统的所有功能，在业务部署前没有功能缺陷。

2.组件功能测试方法

根据不同的组件选择适合该组件的功能测试方法。

        - 组件性能测试

1.在部署的真实环境下，实时单条件精确查询的响应时间低于5秒；

2.超过5秒的复杂查询等耗时较长的查询应设置进度条，提示用户操作进度；查询结果支持分页显示，减少用户的等待时间；

3.并发性要求：满足200人的并发和2000人同时在线的要求；

    - 教育统计基础数据库系统国产化适配设计

      - 国产化适配概述

本系统基于原教育统计基础数据库系统进行升级改造，在保障与原系统业务上的协同及数据的互联互通外，还应考虑国产化发展的要求做好兼容适配。

本系统适配主要从三个方面进行：

1.服务器适配。主要适配中间件，数据库，文件存储等。

2.客户端适配。主要适配国产浏览器。

适配完成之后需要对各个功能模块进行适配验证、测试，以保证系统各业务运行正常。

      - 国产化适配流程

为确保后续客户全部数据业务顺利有序地迁移到适配环境信创云平台，结合数据业务系统特点，制定如下国产化适配流程。

1.规划设计

对云化评估分析内容进行确认后，根据前期的调研分析客户的业务特性，设计上云方案，确定通过平台重构将现有系统完整部署到云平台。

2.测试验证

根据适配方案中的步骤流程，按照既定方案，准备迁移测试环境和测试用例，进行系统重构，从操作系统兼容性、业务服务器负载、数据一致性、网络互通等方面验证上云方案的可行性。经过迁移测试，能提前暴露出上云过程中的问题，针对具体的问题制定相应的解决方案，为正式上云实施环节的突发事件提供支撑。

3.上云实施

根据方案，分布实施应用迁移及数据增量同步工作，应用系统部署到云平台后，由客户及其业务厂家制定测试用例验证业务系统的功能，待验证部分包括业务系统基础功能、性能、可靠性、与周边系统互通性、数据一致性等。

      - 系统现状分析

教育统计基础数据库系统于2016年下半年实施招标后并稳定运行至今，通过验收后，部署在中国电信二长机房（位于西咸新区中国电信运营商机房），承接历年来全市教育统计工作的技术保障任务，期间一直稳定运行，未出现系统问题。现为响应《教育部办公厅关于做好2023年教育事业统计工作的通知》及部分业务处室工作需求，需对其进行迭代升级，以满足要求。

教育部办公厅每年度会发布关于做好教育统计工作任务的通知和统计调查表制度要求，各级单位依照调查表制度要求，自9月1日统计时点开始采集数据、汇总数字形成调查表，按学校级、区县级、市级、省级逐层上报，并要求11月上旬完成本年度教育统计数据填报、校验和审核任务。

教育统计工作具备特殊的时效性，从准备、采集到上报工作时间短，数据质量要求高；报表填报表内关系、表间关系复杂，对新统计工作者的要求较高；统计布置、培训、汇审逐级逐层会议，问题参差不齐；统计数据的准确性及数据核查的可追溯性较难保障。

系统为西安市教育局、21个区县及开发区教育局、3800余所基础教育、职业高中学校提供数据统计服务，通过统计系统的升级准确高效地完成学校、学生、教职工、办学条件等数据填报工作，保障了近年来西安市教育统计事业的顺利完成。

        - 硬件信息

教育统计基础数据库系统现状服务器硬件信息表

| 系统 | 相关说明 | 数量 | 配置参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育统计基础数据库系统 | 应用服务器 | 5 | 系统版本：CentOS7 处理器：E5-4650 V2 4C 硬盘：1T |  |
|  | 数据库服务器 | 1 | 系统版本：Windows Server 2008 R2 处理器：E5-4650 V2 4C 硬盘： 2T |  |
|  | 数据库备用服务器 | 1 | 系统版本：Windows Server 2008 R2 处理器：E5-4650 V2 4C 硬盘：2T |  |
|  | Redis集群服务器 | 5 | 系统版本：CentOS7 处理器：E5-4650 V2 4C 硬盘：1T |  |

        - 软件信息

教育统计基础数据库系统现状描述表

| 软件名称 | 描述 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育统计基础数据库系统 | 教育统计基础数据库系统 | v2023.03.104 |  |
| nginx | 反向代理 | v1.17.3 |  |
| Sql Server | 数据库 | 2008 R2 |  |
| jdk | jdk | v1.8 |  |
| Redis | 缓存 | v5.0.8 |  |

      - 国产化适配可行性评估

        - 国产化适配评估

1.系统兼容性评估

（1）源端业务应用服务器是否可以在目的端虚拟化平台部署，主要评估三个方面：

教育统计基础数据库系统目前使用微服务方式进行部署，根据前期测试和兼容性分析结果，该系统可以在信创云平台上重构部署。

客户目前使用的数据库平台，采用Sql Server数据库软件，根据前期测试和兼容性分析结果，数据库平台在信创云平台上迁移部署是没有风险，人大金仓高度兼容Sql Server，如遇到较少差异部分，可根据业务需求进行替换。

（2）源端业务应用客户端是否可以在目的端正常运行，主要评估以下方面：

客户目前使用的浏览器是360浏览器、谷歌、火狐等浏览器，根据兼容性测试。客户端可以通过兼容性适配国产化浏览器。从而在国产化系统正常使用

2.评估结果

教育统计基础数据库系统国产化适配改造完成后，通过功能、性能、可靠性等维度对系统状况进行评估：

教育统计基础数据库系统国产化适配风险评估列表

| 序号 | 迁移系统名称 | 功能情况 | 性能情况 | 可靠性情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育统计基础数据库系统 | 正常 | 正常 | 正常 |

        - 迁移网络环境评估

现有部署于电信二长机房的教育统计基础数据库系统，当前部署环境是互联网环境。迁移环境是政务外网加互联网环境。

目前用户登录系统使用的用户名密码登录方式进行系统的访问，后续迁移至互联网环境市级及区县级用户使用Ukey登录，学校级用户使用手机号加短信验证码的方式进行网络环境的登录。

        - 重构上云风险汇总

系统重构前需要对其承载的业务有足够的风险评估，以确保在上云过程中，客户生产环境受到的影响最小。

依据前期收集的业务、系统信息评估结果如下：

教育统计基础数据库系统重构上云风险评估列表

| 风险内容 | 风险影响度 | 风险应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据迁移 | 中 | 人大金仓数据库提供技术支持 |
| 网络环境 | 中 | 数据交换使用国密密码机进行加密 |
| 登记处沿用原来用户名密码登录方式进行系统的访问 | 中 | 后续使用UKey、手机验证码的登录方式进行网络环境登录 |

      - 国产化适配方案

        - 国产化适配方案

按照项目建设要求，系统需适配国产自主可控的软硬件环境，确保系统稳定运转，各项功能正确无误、安全可靠，系统性能达到要求。本项目软硬件适配范围如下：

1.服务器适配：适配国产服务器；

2.操作系统适配：适配国产操作系统，银河麒麟；

3.中间件的适配：适配国产中间件，东方通；

4.数据库适配：适配国产数据库，人大金仓、达梦数据库；

5.浏览器适配：适配国产浏览器，360安全浏览器，火狐浏览器。

6.应用适配：目前教育统计基础数据库系统国产化适配前端需要进行代码开发及改动，进而完成国产化浏览器的适配；后端需要进行代码开发及改动完成国产化环境的适配。

        - 国产化适配步骤

1.确定适配目标

明确适配的系统软件和硬件，以及适配的目标和要求

2.评估现有系统

评估现有系统的性能、可靠性、安全性及兼容性

3.选择国产化组件

选择符合要求的国产化组件。操作系统使用麒麟V10，数据库使用人大金仓、并选择合适的中间件。

4.进行适配测试

对选择的国产化组件及进行适配测试，确保其与现有系统的兼容性和稳定性。

5.实施适配

根据测试结果，对现有系统进行适配，包括安装国产化组件、修改配置文件等。

6.系统测试和上线

对适配后的系统进行测试，确保其满足要求，然后上线运行。

7.维护和支持

对适配后的系统进行维护和支持，确保其长期稳定运行。

      - 测试验证

确保系统所有功能满足原系统设计内容中的约定。

尽可能多地找出软件中存在的缺陷，确保系统顺利交付用户使用。

        - 组件测试

服务器上的业务搭建完成，业务开启正常后开启测试，包括业务联调、功能测试、性能测试、可靠性测试。业务测试主要由客户自己进行测试。

测试工具主要用到BUG管理器：redmine。

测试环境操作系统：国产化麒麟V10操作系统，数据库人大金仓，客户端360浏览器。

        - 组件功能测试

1.组件功能测试目的

组件功能测试旨在保证新系统可实现原系统的所有功能，在业务部署前没有功能缺陷。

2.组件功能测试方法

根据不同的组件选择适合该组件的功能测试方法。

        - 组件性能测试

1.在部署的真实环境下，实时单条件精确查询的响应时间低于5秒；

2.超过5秒的复杂查询等耗时较长的查询应设置进度条，提示用户操作进度；查询结果支持分页显示，减少用户的等待时间；

3.并发性要求：满足2000人的并发和2000人同时在线的要求；

  - 应用支撑系统设计

    - 组织中心系统

      - 系统概述

组织中心主要可以实现建设一套从局到校分级管理且权威的组织树、部门和用户管理体系，从而形成从局到校的组织树和部门机构网络及用户管理中心，并提供统一的用户认证鉴权服务，支持用户统一身份认证实现跨平台单点登录。此外系统提供配套工具，实现组织管理分组排序、角色管理，人员认证、权限管理、审批管理等功能，支撑全市教育体系用户的高效协同。

组织中心定位是支撑全市教育数字化建设的基础底座，实现全市教育数字化体系的组织人员一张网、一棵树、一用户oneID，从而支撑教育系统内各应用的集成登录和外部系统的身份互认的需求，为教育局和学校提供全量权威组织及成员管理并统一提供用户认证服务，保障组织用户数据安全的前提下提升用户访问各应用的体验，为一线使用用户减负。

      - 系统架构

组织中心架构图

组织中心分成应用层、展示层、系统应用层、应用支撑层、数据资源层、基础设施层。

用户层用于管理员或者教职工进行操作；展示层表示组织中心可用于不同的终端包含PC端和APP端。系统应用层是组织中心的核心能力层，包含组织树管理、局级部门树管理、校级组织机构管理、校级内部员工管理、部门树管理、运营管理、统一用户账号管理等等核心能力。应用支撑层包含用户的登录注册、SSO授权能力赋能组织中心的用户鉴权体系；网关包含API开放组织、用户数据能力，接口路由转发能力。数据层沉淀组织中心的关系数据和非结构数据，通过数据接入、数据治理、数据共享进行数据的分析。基础设施层为组织中心适配的信创政务云等。

      - 系统功能关系图

组织中心核心功能关系图

组织中心功能关系图

组织中心由局级管理，校级管理，账号和运营管理等组成。

局级管理应提供局的组织树管理，局级组织分组管理，局级内部成员管理，局级内部成员认证等能力，对局的能力进行统一管理。

校级管理应提供校级组织机构管理，校级内员工管理，校级学生管理，校级学生认证等等能力，对校的能力进行统一管理。

账号和运营管理应提供统一账号管理、管理员工具等能力，为组织中心提供统一的运营能力。

      - 功能模块设计

        - 组织树管理

组织树管理是基于教育局、校间的管理关系，将组织进行有序关连、分组的展示形式，具体功能包括组织管理和组织树结构两部分：

1.组织管理

（1）局级组织管理

局级组织机构管理负责对组织进行创建、编辑、删除、查询等操作，旨在简化组织管理流程，提高工作效率，为用户提供便捷的组织管理服务。

1）单个组织新建

组织中心作为平台中管理用户的关键单元，组织创建采用自上而下逐级建立的方式，创建方成为被创建方的上级组织，从上级组织发起新建组织->单个创建实现下一级新组织的创建。

支持从组织树管理中“新建组织”，支持“单个新建”，支持填写组织信息后完成创建。

组织名称：填写下级组织的名称

组织大类：创建行政机构，则选择“教育行政机构”

组织类型：选择组织大类下的组织类型

上级主管组织：默认显示当前组织的上级主管组织

统一社会信用代码：长度为18位的，用于法人和其他组织身份识别的代码

所在地址：选择填写省-市-区-街道，手动输入具体门牌号

超级管理员：填入该新建组织的管理员的11位手机号码

2）批量组织新建

组织创建采用自上而下逐级建立的方式，创建方成为被创建方的上级组织，从上级组织发起新建组织，支持批量创建，通过下载模版，并上传文件的方式实现下一级新组织的批量创建

3）高级部署

在根级节点组织，进行下载高级部署模板，并填写组织信息，可以支持跨层级批量新建/批量新建并激活组织。

高级部署仅创建不激活需要填写的信息包括：

上级组织名称：本次创建组织的上级主管组织名称；

组织名称：本次创建的组织名称；

组织大类：创建学校组织，则选择“学校”；创建行政机构，则选择“教育行政机构”；

组织类型：选择组织大类下的组织类型；

统一社会信用代码：长度为18位的，用于法人和其他组织身份识别的代码；

学校标识码：如创建的是学校组织，需要填写教育部颁布的10位学校标识码；

学籍校区名称：如创建的是学校组织，需要填写权威校区名称；

办学类型：如创建的是学校组织，需要选择公办或民办；

集团校属性：如创建的是学校组织，需要根据学校实际情况选择集团校属性；

超级管理员姓名：填入该新建组织的管理员姓名；

超级管理员手机号码：填入该新建组织的管理员的11位手机号码；

高级部署创建并激活填写的信息包括：

上级组织名称：本次创建组织的上级主管组织名称；

组织名称：本次创建的组织名称；

组织大类：创建学校组织，则选择“学校”；创建行政机构，则选择“教育行政机构”；

组织类型：选择组织大类下的组织类型；

统一社会信用代码：长度为18位的，用于法人和其他组织身份识别的代码；

所在街道行政区划代码：填写12位区划代码

具体地址：组织所在具体街道地址

学校标识码：如创建的是学校组织，需要填写教育部颁布的10位学校标识码；

学籍校区名称：如创建的是学校组织，需要填写权威校区名称；

办学类型：如创建的是学校组织，需要选择公办或民办；

集团校属性：如创建的是学校组织，需要根据学校实际情况选择集团校属性；

超级管理员姓名：填入该新建组织的管理员姓名；

超级管理员手机号码：填入该新建组织的管理员的11位手机号码。

（2）校级组织管理

校级组织创建采用自上而下逐级建立的方式，创建方成为被创建方的上级组织，在上级组织进行新建组织，单个创建实现下一级学校新组织的创建。

从组织树管理，进行“新建组织”，进行“单个新建”，并填写学校组织信息后完成创建。

组织名称：填写学校组织的名称

组织大类：创建学校组织，则选择“学校”

组织类型：选择组织大类下的组织类型

上级主管组织：默认显示当前组织的上级主管组织

统一社会信用代码：长度为18位的，用于法人和其他组织身份识别的代码

所在地址：选择填写省-市-区-街道，手动输入具体门牌号

超级管理员：填入该新建组织的管理员的11位手机号码

学校标识码：创建的是学校组织，需要填写教育部颁布的10位学校标识码

（3）组织门户管理

1）组织树关系

组织树管理按照组织树结构显示下级组织单位，根组织默认是本组织，可查看当前组织的所有下属的行政机构及下属学校机构信息。

2）组织机构删除

在下属行政机构、下属学校列表中，可对组织进行“删除操作”（注意：只可对直属下级删除，有下属组织的也不能被删除），可机构撤并的场景。

3）机构信息管理

管理人员对当前机构的信息进行查看，编辑等管理功能，可按照国标/省标设定不同的机构信息管理字段。

4）机构内部成员

可查看当前机构的内部成员信息，包含姓名、部门、实名证件类型、实名证件号、认证来源、用户状态等信息

5）下属机构列表

可对当前机构的下属行政机构的列表进行查看，也可对当前机构的下属学校机构的列表进行查看。

6）下属机构指标

可对当前机构的下属机构的指标进行统计和查看，包含下属教育行政机构总数、下属学校总数、内部成员总数、学生总数等。

7）下属机构基本信息及成员

可对当前机构的某个下属行政机构的基本信息进行查看和编辑并可对当前机构的某个下属行政机构的内部成员信息进行查看。同时也可对当前机构的某个下属学校机构的基本信息进行查看和编辑，并对当前机构的某个下属行政机构的下属学校列表进行查看。下属学校机构的内部成员列表进行查看，学生列表信息进行查看。支持在组织树定位到下属学校，并在“基础信息”中查看编辑；或在下属学校入口，找到下属学校，在“基础信息”中查看编辑。

高级信息包括：

组织英文名称：若无，则填写拼音；

法人姓名：法人的名字；

建立年月：建校时间；

举办者名称：公办学校填写县级教育局，民办学校填写实际创办人或集团名称；

举办者代码：选择，举办者类型；

行政区划类型：选择，省/市/县；

所在地城乡类型：选择，所在地城市或乡村的分类；

所属地民族属性：选择，是否是民族自治区县；

所在地经济属性：选择，所在地区是否贫困县；

电话：选填，学校的联系电话号码；

传真电话：选填，学校的传真电话号码；

电子信箱：选填，学校的电子信箱地址；

网址：选填，组织门户；

2.组织树结构管理

（1）组织序列可视化

针对组织树中的组织关系结构进行自定义设置分组和排序，如按照中学、小学、幼儿园学段进行分组排序。

（2）组织角标管理

针对组织树中不同类型的组织，可以进行角标标注，如标注是局、校、分校区等，便于用户可以快速区分组织类型。

        - 局级部门树管理

局级部门和直属机构部门树管理负责对部门信息和组织架构进行管理和维护，以确保跨部门间的合作和沟通的高效性。

1.部门树管理

（1）部门绑定管理

1）绑定“i西安”教育版客户端组织全部部门

可通过绑定“i西安”教育版客户端组织的内部通讯录的根部门进行部门的导入。

2）绑定“i西安”教育版客户端组织部分部门

可通过绑定“i西安”教育版客户端组织的内部通讯录的部分部门进行部门的导入。

（2）部门信息管理

1）机构部门树

可查看当前组织的部门列表和层级关系、部门人员数量、部门负责人信息等。

2）部门信息实时同步

通过部门信息的接口查询，需要保持客户端的部门信息和组织中心中的机构部门信息进行定期（T+1）的同步，使双边一致。

3）新建和编辑子部门

可以在部门管理，通过“建子部门”，填写部门信息后，完成创建。支持部门管理中，通过“编辑”操作修改完善部门信息。

4）删除部门

部门管理中可对部门的删除，本地创建的部门和“i西安”教育版客户端绑定的部门都可以删除，删除后部门的叶子节点一并删除，部门删除后，部门成员自动移出至根节点下。

该功能的目标是简化部门管理流程，促进组织之间的高效协作和沟通，并提高工作效率。

（3）部门序列可视化

针对部门树结构，可以进行部门自定义排序，便于用户按需管理部门，提升工作效率。

        - 局级内部成员管理

局级部门和直属机构内部成员管理旨在可用户对内部通讯录中的成员进行新增、编辑、移动、展示、搜索、导入、同步、批量编辑、详细信息管理和快速认证通知等操作，从而提高成员信息维护的便捷性和效率。

1.用户信息管理

（1）新建用户

在内部通讯录中，可新增用户。完成填写用户信息后创建完成。

（2）用户认证信息管理

用户信息编辑的支持，在“详情”查看时进行“编辑”。未实名的成员可编辑其个人信息及工作信息，已实名的用户只可编辑工作信息。

2.人员部门管理

（1）人员部门归属管理

在内部通讯录中，可对成员进行部门的“移除”和“转移到”操作，也可单个操作也可批量操作。

（2）员工列表信息管理

在内部通讯录中，支持展示部门组织树，同时展示部门及子部门员工列表。

3.机构成员管理

（1）机构成员信息管理

1）支持机构成员查找

在内部通讯录中可通过成员的姓名或成员手机号进行内部成员查找

2）支持机构成员导入

可通过绑定“i西安”教育版客户端组织的部门进行该部门的成员导入。

3）支持成员信息实时同步

可教育移动端的部门成员信息与组织中心的成员信息保持实时同步及一致。

4）支持成员详情属性

可对成员的详细属性信息点击进行查看。

5）支持成员详情管理

可对成员的详细信息进行编辑管理，可按照国标/省标设定成员信息管理字段。

6）支持成员快速认证通知

可快速对成员发送认证通知，用户收到认证通知后可以通过对应页面提交认证。

局级部门和直属机构内部成员管理的功能设计旨在使成员信息的管理更加便捷和高效。通过该功能，用户能够快速、准确地管理和维护部门和成员的信息，提升组织内部的协同工作效率和沟通畅通度。

        - 局级内部成员认证

局级部门和直属机构内部成员认证旨在可单个和批量成员的实名认证操作，包括自动化认证以及成员的认证解除，并为管理员提供便捷的认证管理功能。

1.内部成员认证管理

（1）单个认证

对需要认证的成员进行“实名认证”，被认证成员将会收到通知（绑定教育移动端组织部门的成员发送教育移动端通知，自主添加的成员发送短信通知）。成员只能在手机端进行认证，电脑端无法进行身份认证。教育移动端通知：成员可在移动端通知中“查看详情”并点击授权同意，支持选择不同证件类型并输入证件号码后，完成提交身份信息。短信通知：成员可在短信通知中的“认证链接”输入姓名、证件类型、证件号、手机号码及验证码完成“提交”。

（2）批量认证

支持给多个未实名成员批量发起实名认证通知/短信。

（3）自动化认证

通过与权威系统比对的逻辑，自动确认的免审批，人工需要确认的进入到审批中心。

（4）静默认证

使用未实名用户的姓名、手机号码、所在组织学校标识码/统一社会信用代码与权威系统数据进行比对，三个字段全部匹配一致则用户自动完成实名认证。任一字段匹配不一致则用户状态不变，还是未实名

（5）系统认证

遍历内部成员花名册、组织身份认证列表，使用姓名、身份证号码、学校标识码与权威数据进行比对，匹配一致状态变为系统认证，任一字段匹配不一致当前状态不改变。

2.解除认证管理

组织的管理员可以针对已完成认证的成员进行认证解除，解除认证后成员将变成未认证状态。

系统此模块的设计旨在提供简便的实名认证流程，使实名认证操作更加高效和自动化。通过该功能，管理员可以轻松管理成员的认证状态，保障成员信息的真实性和有效性。

        - 局级组织分组管理

局级组织机构分组管理旨在对机构进行机构分组管理设置，包括机构分组类别设置、删除、重命名、移动、逻辑管理以及成员添加和删除操作，以实现对机构的灵活组织和管理。

1.机构组管理

（1）机构组信息管理

1）支持机构组创建

可对机构进行机构组管理，可创建多层级机构组。

2）支持机构组删除

可对已创建的机构组进行删除操作，删除机构组后，该机构组下的所有学校都会被归类到默认分组中。

3）支持机构组重命名

可对已创建的机构组进行重新命名。

4）支持机构组移动

可对已经创建的机构组进行拖动操作进行排序。

2.机构组成员管理

（1）机构组成员信息管理

1）支持机构组成员添加

可向已有的机构组内添加成员，任何一个机构都可以添加到任意一个机构组中，一个机构可以归属于多个机构组中。

2）支持机构组成员删除

可对机构组中的已有机构进行删除操作。

该功能的设计目的在于实现对机构的灵活组织和管理，使机构分组操作更加高效和便捷。管理员可以根据需要快速创建、删除、重命名和调整机构分组，实现对机构的细致管理和划分。

        - 局级成员条线角色管理

局级部门和直属机构成员身份角色管理旨在可教育行政组织按照日常工作需求建立和删除职能业务条线，维护角色以及管理角色成员，包括添加、删除、通知等操作，从而实现对组织内部成员的有效管理和组织。

1.业务线管理

（1）业务线信息管理

1）新建业务条线

教育行政组织可按照日常工作需求建立业务条线，在业务条线下建立角色，向下级组织分发角色，下级组织需要为角色指定本组织内的成员。

2）删除业务条线

教育行政组织可删除无用业务条线，删除条线前需要将条线下的角色及角色成员信息删除。

2.用户角色管理

（1）用户角色信息管理

1）创建用户角色

条线管理员可在本条线内创建角色，并将角色下发给下级组织树内的特定组织，用于管理下属单位/部门的关键角色。

2）删除用户角色

条线管理员可以在本条线内删除角色，删除角色后该角色下的所有角色成员都将被删除。

3.角色成员管理

（1）角色成员信息管理

1）支持添加角色成员

教育行政机构可以为自己创建的条线角色添加本组织的角色成员。（可以添加一个或者多个）

2）支持删除角色成员

教育行政机构可以为自己创建的条线角色删除已设置的角色成员。（可以删除一个或者多个）

3）支持设置角色成员通知

教育行政机构可以为下属机构发送设置角色成员的提醒通知。

4）支持用户角色成员管理

下级组织可以按照上级组织的需求为角色指定本组织内的成员，用于日常工作场景的沟通协同场景。

5）支持查看角色成员设置情况

可当前组织查看下属机构的角色成员设置情况，列表中可以清晰的看出哪些机构未进行角色成员设置。

该功能的设计目的在于实现对组织内部成员的有效管理和组织，使角色管理和成员管理操作更加高效和便捷。通过该功能，管理员可以快速创建、删除、维护和管理角色，实现对组织内部成员的细致管理和划分。

        - 校级组织机构管理

校级组织机构管理旨在可学校管理员完成组织激活流程，并管理学校的基本信息、学年段和学期信息，以有效管理学校组织和学期安排。

1.学校机构

（1）学校机构激活

上级机构创建学校后，学校管理员首次进入组织管理应用需完成组织激活流程。激活时需要填写/确认组织信息。激活后可通过绑定“i西安”教育版客户端快速初始化，也可以跳过绑定，

直接进入组织管理应用中，自主完善组织架构及人员信息。

2.学校管理

（1）学校信息管理

学校基本信息在学校激活时填写，可对信息进行查看和编辑能力，编辑保存后后需要上级部门审批，审批通过后信息变更完成。

学校基本信息在学校激活时填写，可以进行修改，修改后需要上级部门审批，审批通过后信息变更完成。

学校组织基础信息字段说明：

组织名称：可修改，但不能重复

组织大类：组织大类无法修改

组织类型：可在学校大类下任意修改

统一社会信用代码：可修改为其它长度为18位的，用于法人和其他组织身份识别的代码；

学校标识码：可修改为其它填写教育部颁布的10位学校标识码；

办学类型：可修改为公办或民办

上级主管组织：无法修改

超级管理员：本组织无法修改，只有根节点组织的超管和主管理员有权限修改

超级管理员手机号：本组织无法修改，只有根节点组织的超管和主管理员有权限修改

集团校属性：可修改为其他集团校属性

所在地址：可修改为其他地址

以上学校组织基础信息均为必填

高级信息填写说明：

组织英文名称：若无，则填写拼音；

法人姓名：法人的名字；

建立年月：建校时间；

举办者名称：公办学校填写县级教育局，民办学校填写实际创办人或集团名称；

举办者代码：选择，举办者类型；

行政区划类型：选择，省/市/县；

所在地城乡类型：选择，所在地城市或乡村的分类；

所属地民族属性：选择，是否是民族自治区县；

所在地经济属性：选择，所在地区是否贫困县；

电话：选填，学校的联系电话号码；

传真电话：选填，学校的传真电话号码；

电子信箱：选填，学校的电子信箱地址；

网址：选填，组织门户；

（2）学年信息管理

可自主设置学年信息，包括新建学年、删除学年、修改学年的功能。

（3）学期信息管理

可在已创建的学年下进行学期管理，包括新建/删除学期信息。同时应支持设置当前学期，用以对年级升班进行管理。

该功能的设计目的在于提供学校管理员便捷的学校信息管理功能，使其能够有效管理学校组织的相关信息和学年段、学期安排，实现学校内部信息的高效管理与组织。

        - 校级内部员工管理

校级内部员工管理旨在可学校对组织架构部门、学段、年级、班级等进行维护和管理，并完成员工的添加、编辑、移动和认证等操作，以管理学校的内部及师生情况。

1.学校部门管理

（1）学校部门信息管理

可通过绑定“i西安”教育版客户端组织的内部通讯录的根部门或分部门进行部门的导入

在部门管理支持，支持“建子部门”，并填写部门信息后完成创建。在部门管理中，还可“编辑”修改完善部门信息。部门管理中可对部门的删除，本地创建的部门和“i西安”教育版客户端绑定的部门都可以删除，删除后部门的叶子节点一并删除，部门删除后，部门成员自动移出至根节点下。

支持新建校区，需要包括以下信息

校区名称：必填，校区的命名

校区英文名称：非必要，可不填

校区负责人：从内部成员中选择，可不填

学校标识码：教育部版本的10位标识码，可不填

设为主校区：主校区配置，一个学校只能有一个主校区

支持新建学段，需要包括以下信息

学段：学习阶段，在校区下，可创建学前、小学、初中、高中等，选择学段后，系统自动生成对应学段的年级，可直接勾选创建。同一个校区中，不能新建已存在的学段，新建学段同时需要至少创建一个年级，学段负责人从内部成员中选择，非必填。

支持新建年级，需要包括以下

年级：在学段下，可创建年级。不能新建已存在的年级，新建年级同时需要至少创建一个班级，年级负责人从内部成员中选择，非必填。

支持新建班级，需要包括以下信息

班级：在年级下，可创建班级。不能新建已存在的班级，其他信息非必填。

选择班级：选择需要创建的班级序号

班级别名：班级的其他命名方式

班主任：从内部成员中选择，可多选，非必填

任课老师：从内部成员中选择，可多选，非必填

2.学校用户管理

（1）学校用户信息管理

在内部通讯录中，还可新增/编辑用户。新增用户要填写用户基本信息。支持编辑“详情”信息。未实名的成员可编辑其个人信息及工作信息，已实名的用户只可编辑工作信息。

3.学校人员部门管理

（1）学校人员部门信息管理

在内部通讯录中，可对成员进行部门的“移除”和“转移到”操作，可单个操作也可批量操作。

4.学校部门树管理

（1）学校部门树信息管理

可查看当前学校的部门列表和层级关系、部门人员数量、部门负责人信息等。根据部门展示员工列表，在员工管理中，支持展示部门组织树，以及展示部门及子部门员工。

学校部门及员工信息实时同步，可教育移动端部门信息与组织中心中的机构部门信息保持实时同步及一致。

5.学校员工管理

（1）学校员工信息管理

1）支持学校员工查找

在员工管理页面可通过成员的姓名或成员手机号进行内部成员查找。

2）支持学校员工导入

可通过绑定“i西安”教育版客户端组织的部门进行该部门的成员导入，并和组织中心实时同步。

3）支持学校员工详情查看

可对成员的详细信息点击进行查看。

4）支持学校员工详情管理

可对成员的详细信息进行编辑管理，可按照国标/省标设定成员信息管理字段。

（2）学校员工认证管理

可快速对成员发送认证通知，用户收到认证通知后可以通过对应页面完成认证。

该功能的设计旨在为学校提供便捷的员工管理功能，使得学校能够高效地管理组织架构、教职员工情况，并实现员工信息的快速认证及便捷管理。

        - 校级学生管理

校级学生管理旨在可学校对学生信息的管理和维护，包括班级树架构绑定、学生列表管理、学生账号生成、学生详情管理、学生家庭信息管理等操作，以便有效管理学生信息。

1.学生班级树管理

（1）学生班级树信息管理

支持通过绑定I西安教育版 app组织的家校通讯录的根部门（校区）进行校区-学段-年级-班级架构的导入，可查看当前学校的校区-学段-年级-班级的组织结构树，可教育移动端信息与组织中心中的校区-学段-年级-班级信息，家校通讯录下的学生信息保持实时同步及一致。

2.学生部门管理

（1）学生部门信息管理

在内部通讯录中，可对成员进行部门的“移除”和“转移到”操作，可单个操作也可批量操作。

3.学生信息管理

（1）学生基础信息管理

1）支持展示学生列表

支持对在校学生，展示校区-学段-年级-班级树，以及展示对应架构下的学生列表。学生列表展示需要包括学生姓名、学号、性别、行政班、认证状态及查看详情、转移、删除、实名认证等操作。

2）支持学生查找

在在校学生页面可通过学生的姓名、手机号进行人员查找。

3）支持学生导入

可通过绑定I西安教育版 app组织的家校通讯录的进行对应架构的成员导入

4）支持学生详情查看

可对学生的详细信息点击进行查看

5）支持学生详情管理

可对学生详细信息进行编辑管理，可按照国标/省标设定成员信息管理字段

（2）学家庭信息管理

支持对学生的家庭信息进行查看和管理

该功能的设计旨在为学校提供便捷的学生信息管理功能，使得学校能够高效地管理学生信息、班级架构以及部门信息，实现学生信息的高效管理与组织。

        - 校级学生用户认证

校级学生用户认证旨在可学生身份认证，包括实名认证、快速认证、静默认证和系统认证等，以便对学生信息进行有效管理和认证。

1.学生认证操作

（1）发起学生实名信息认证

支持对需要认证的学生，操作“实名认证”，学生家长将会收到通知（绑定教育移动端组织部门的学生发送教育移动端通知，自主添加的学生发送短信通知）。学生家长只能在手机端进行认证，电脑端无法进行身份认证。

（2）移动端实名认证信息填报

在移动端通知中，学生家长可以在授权同意的情况下，填写学生姓名，并选择证件类型和输入证件号码，以完成提交身份信息。

（3）短信实名认证信息填报

在短信通知中，家长可以输入学生的姓名、证件类型、证件号、家长的手机号码及验证码，以完成提交身份信息。

（4）学生快速认证信息导入

学生快速认证是通过下载年级的未实名学生模板，填写学生的身份证号码，保存并上传。以实现学生的批量认证。

（5）学生静默信息认证

静默认证（无需学生家长进行操作）支持使用未实名学生的姓名、学段、年级、所在学校标识码与权威系统数据进行比对，四个字段全部匹配一致且结果唯一则学生自动完成实名认证。任一字段匹配不一致或匹配结果不唯一则学生状态不变，还是未实名。

2.学生解除认证管理

组织的管理员可以针对已完成认证的学生进行认证解除，解除认证后学生将变成未认证状态。

系统此模块的设计旨在提供简便的实名认证流程，使实名认证操作更加高效和自动化。通过该功能，管理员可以轻松管理学生的认证状态，保障学生信息的真实性和有效性。

        - 校级条线角色管理

校级职能条线角色管理维护旨在可学校对上级行政管理机构已创建的工作条线及角色进行查看和管理，包括成员设置情况、添加和删除操作等，以便有效管理学校的职能条线角色。

1.校级条线角色管理

（1）条线角色管理

可学校查看上级行政管理机构已创建的工作条线及角色。

2.校级角色成员管理

（1）角色成员信息管理

1）支持角色成员设置情况

可学校查看角色成员设置情况，列表中可以清晰的看出哪些机构未进行角色成员设置。

2）支持添加角色成员

学校可以在角色成员中添加本组织的角色成员（可以添加一个或者多个）。

3）支持删除角色成员

学校可以在角色成员中删除已设置的角色成员（可以删除一个或者多个）。

该功能的设计旨在为学校提供便捷的职能条线角色管理功能，使得学校能够高效地管理学校的职能条线角色，确保学校职能条线角色的有效运行和管理。

        - 管理员工具

管理员工具旨在可组织管理的主管理员及各项组织管理功能、运营工作台的子管理员设置与维护功能，以及审批下级组织信息变更、组织成员认证状态等功能，以便有效管理组织信息和成员信息。

1.权限管理

（1）自定义权限角色管理

可根据业务管理需求，自定义创建权限管理的角色，从而配置相关权限，实现权限管理的灵活性和业务适配性。

（2）角色权限组管理

角色权限可设置相关分组，添加对应角色成员，可根据需要选择相关权限组，便捷的实现权限维护。

（3）角色成员组管理

可根据设定的权限管理角色，按需添加或移除相关成员，对应成员用户的权限会自动进行匹配。

2.审批管理

（1）组织变更管理

类型1：组织激活申请（直属下级组织）： 当下级组织自主创建并申请与上级组织关联时，需要上级组织审批。

类型2：组织信息修改（直属下级组织）：当下级组织进行组织信息基础字段变更时，需要上级组织审批。

类型3：非身份证认证（本组织内部人员）：当本组织内部成员通过非身份证的其他证件类型进行认证市，需组织管理员进行手动审批。

（2）组织关系查询

组织关系确认（本组织内部人员）：当本组织内部成员无法通过系统认证，需要组织管理员手动确认组织关系。

该功能的设计旨在为组织提供便捷的管理工具，使得组织能够高效地管理组织信息和成员信息，实现组织管理的有效性和高效性。

        - 统一用户账号管理

1.账号管理

（1）账号注册

系统需要提供新用户创建并验证自己的账户功能，以便在相关平台上进行登录、使用服务或参与互动。

（2）账号注销

系统需要提供账号注销功能，可以支持用户主动申请永久关闭并清除自己在该平台上的所有账户信息及相关数据。

（3）账号绑定

系统需要支持与三方系统账号实现绑定功能，支持用户身份互认，提升用户使用体验。

2.账号登陆

（1）密码登陆

系统需要支持账号密码登陆方式，且支持多账号的密码一致性，如手机号，身份证号、学籍号登陆等。

（2）免密登陆

为了提升用户体验，系统需提供免密验证码登陆方式，便于用户快捷登陆。

（3）授权登陆

为了方便用户习惯，系统需要支持三方授权登陆，如“i西安”教育版客户端扫码用户授权登陆方式。

3.账号授权管理

（1）账号授权管理

为了保障用户账号数据的安全，且支撑三方应用的免登访问授权，系统需要提供账号授权管理，便于用户授权后快速访问其他应用，提升访问体验。

      - 技术方案

针对西安市建的组织中心系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.基础设施层

基础设施层是依托市信创政务云提供的云环境，主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。另外在备份和密码部分也是依托市信创政务云提供的资源。

2.数据层

数据层是平台各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。利用市信创政务云提供的数据库，部署业务数据库和用户数据等；通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3.服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

Spring Boot用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring 框架的应用程序，通过Spring Boot风格将各种比较成熟的服务框架组合再封装，并屏蔽掉复杂的配置和实现原理，给开发者提供了一套简单易懂、易部署、易维护的分布式系统开发工具包，只需要非常少量的配置代码，使开发人员能够更加专注于业务逻辑。Gateway是API网关项目，为微服务架构提供种简单有效的统的API路由管理式。

Spring Cloud 是一系列框架的有序集合，它利用 Spring Boot 的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发。服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等，都可以用 Spring Boot 的开发风格做到一键启动和部署。

Spring MVC是一个基于Java的实现了MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级web框架，它将web层进行职责解耦，把复杂的web应用分成逻辑清晰的几部分。简化开发，减少出错，方便组内开发人员之间的配合。

Nacos主要解决服务发现、配置和管理微服务。

通过Powerjob技术解决需要定时或者间隔一定时间就需要执行的业务，比如定时清除日志、定期发送报表数据、活动推送等。

通过RocketMQ消息中间件技术实现消息队列处理，其中RabbitMQ用于中小规模的应用场景，RocketMQ用于中等规模、分布式事务和实时日志处理。

通过Druid技术提供高性能、可扩展、强大的数据库连接池和监控功能。

通过Sharding-JDBC技术提供标准化的数据分片、分布式事务和数据库治理功能。

Mybatis是一个持久性框架，可以使用简单的xml或注解来配置来映射，也可以自由灵活地创建出满足业务需求的各种SQL语句，通过mybatis提供的映射方式，让程序开发人员将主要精力放在SQL语句的编写上。

通过Nginx实现数据流量的负载均衡，不同的是Nginx是应用级的、采用事件驱动的方式，除了负载均衡外，还可以作为Web服务器、反向代理服务器、缓存服务器等多种用途。

4.展示层

Ice.js是一个面向未来的前端开发框架，以其轻量级和模块化设计，助力开发者轻松构建复杂的前端应用。它支持TypeScript和Less，提供丰富的插件生态，让开发更加高效。

Ant Design是一套企业级的UI设计语言和React实现，以其优雅的设计和完备的功能组件库，帮助开发者构建用户友好的界面。它提供丰富的布局和导航组件，让设计和实现变得简单快捷。

TypeScript为JavaScript赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护。它兼容JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言。

Axios是一个基于Promise的HTTP客户端，用于浏览器和node.js。它提供了丰富的API和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让Axios成为了处理HTTP通信的首选工具。

React是一个用于构建用户界面的JavaScript库，以其组件化和虚拟DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代Web开发的主流选择。

BizCharts 是一个基于 G2 的企业级数据可视化图表库，提供丰富的图表类型和高度可定制的配置选项。它支持数据动态绑定和丰富的交互功能，易于集成到现代前端框架中。BizCharts 拥有良好的国际化支持和性能优化，适合构建复杂的数据展示和分析应用，如 BI 平台和仪表板，提高开发效率和数据解读的直观性。

5.视图

采用React16.9.20+Ant Design4.24.12+Axios0.17.1，通过ice.js 1.0.0完成组织部门管理、人员管理及权限角色管理等功能开发。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。业务服务集成Gateway，实现微服务注册中的API请求路由转发。

7.组件

系统微服务基于SpringBoot开发。采用Spring-Cloud最新版本及核心生态组件，集成Nacos 做服务注册发现与统一配置管理。数据库连接池采用Druid，日志系统采用Log4j2，持久层接口实现采用Mybatis Plus，分布式任务调度使用Powerjob组件。消息队列采用RocketMQ：存储系统服务间通信的消息，本身提供消息存取服务，与微服务层的系统服务连接。缓存：作为系统的缓存服务，存储标的信息、验证码信息、用户信息等，运用Redis缓存技术，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

组织中心提供了开放接口能力，主要包括：组织管理、用户管理等相关接口。支持三方应用对接组织中心（如数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统等），通过完成组织及用户体系的单点登录接入，以实现用户在“i西安”教育版等授信客户端内的用户免登。主要支持以OAuth2.0的协议方式实现，以OAuth2.0完成用户体系映射绑定。

实现基于西安市智慧教育大平台统一账号的免登访问：

（1）组织管理接口：主要向第三方应用开发者提供组织相关信息，包括组织名称、组织类型、统一社会信用代码、法人信息、组织所在地址、组织上下级关系等信息。

（2）用户管理接口：主要向第三方应用开发者提供用户相关信息，包括用户的姓名、性别、联系方式、联系地址、证件号、角色、邮箱、所属部门等信息。

本系统的服务接口列表如下表所示：

组织中心系统服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询组织信息 | 提供给第三方应用调用，根据组织唯一编码查询组织信息 | 组织唯一编码 | 组织编码、组织名称、组织类型、统一社会信用代码、法人信息、组织所在地址、电话、传真、电子信箱、组织上级组织 | 内部接口 |
| 2 | 查询下级组织列表 | 提供给第三方应用调用，根据父组织唯一编码获取下级组织列表 | 父组织唯一编码 | 组织编码、组织名称、组织类型、统一社会信用代码、法人信息、组织所在地址、电话、传真、电子信箱、组织上级组织 | 内部接口 |
| 3 | 查询部门信息 | 提供给第三方应用调用，根据部门唯一编码查询部门信息 | 部门唯一编码 | 部门编码、部门名称、部门英文名、部门类型、父部门编码 | 内部接口 |
| 4 | 查询子部门列表 | 提供给第三方应用调用，根据父部门唯一编码获取下级部门列表 | 父部门唯一编码 | 部门编码、部门名称、部门英文名、部门类型、父部门编码 | 内部接口 |
| 5 | 查询部门下员工列表 | 提供给第三方应用调用，根据部门编码获取该部门下的员工列表 | 部门唯一编码 | 姓名、性别、手机号码、民族、国籍、出生年月、证件类型、证件号、工号、工作邮箱、担任职务、师训号 | 内部接口 |
| 6 | 查询部门下学生列表 | 提供给第三方应用调用，根据部门编码获取该部门下的学生列表 | 部门唯一编码 | 姓名、性别、手机号码、邮箱、民族、国籍、出生年月、证件类型、证件号、籍贯、学籍号、户籍类别、户籍地址、出生地址、居住地址、联系地址 | 内部接口 |
| 7 | 查询部门下家长列表 | 提供给第三方应用调用，根据部门编码获取该部门下的家长列表 | 部门唯一编码 | 姓名、手机号、学生关系、学历、证件号、证件类型、工作单位、职务、国籍、邮箱 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.查询组织信息

（1）服务接口描述

根据组织唯一编码查询组织信息。

（2）接口地址

https://IP/topapi/org/queryOrgBaseDetail

（3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

（4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识(orgId) | String | 组织的唯一标识 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****" }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织唯一标识 |
| 6 |  | 组织名称（name） | String | 组织名称 |
| 7 |  | 上级组织唯一标识（parentId） | String | 上级组织唯一标识 |
| 8 |  | 上级组织名称（parentName） | String | 上级组织名称 |
| 9 |  | 组织大类（type） | Integer | 组织大类 (1:学校; 2:教育行政机构),可用值1,2 |
| 10 |  | 组织类型（subType） | Integer | 组织类型 |
| 11 |  | 组织状态（status） | Integer | 组织状态 (0:未激活; 1:已激活; 2:删除中; 4:等待审批; 5:已删除),可用值:0,1,2,4,5 |
| 12 |  | 组织地址（addressDTO） | Object | 组织地址 |
| 13 |  | 组织机构信用代码（creditCode） | String | 组织机构信用代码 |
| 14 |  | 法人姓名（legalPersonName） | String | 法人姓名 |
| 15 |  | 电话（contactNumber） | String | 电话 |
| 16 |  | 传真号（faxNumber） | String | 传真号 |
| 17 |  | 电子信箱（email） | String | 电子信箱 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": { "addressDTO": { "cityCode": "330500000000", "countrysideCode": "330523104000", "countyCode": "330523000000", "otherAddress": "*******号", "provinceCode": "330000000000" }, "creditCode": "12342341234122****", "name": "**省**市**区**小学", "orgId": "c_65040e*****", "parentId": "c_660000*****", "parentName": "**省**市**区教育局", "status": 0, "subType": 10, "type": 1 } }

2.查询下级组织列表

1）服务接口描述

根据父组织唯一编码获取下级组织列表。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/listSubOrg

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 父组织唯一标识(orgId) | String | 父组织的唯一标识 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****" } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织唯一标识 |
| 6 |  | 组织名称（name） | String | 组织名称 |
| 7 |  | 上级组织唯一标识（parentId） | String | 上级组织唯一标识 |
| 8 |  | 上级组织名称（parentName） | String | 上级组织名称 |
| 9 |  | 组织大类（type） | Integer | 组织大类 (1:学校; 2:教育行政机构),可用值1,2 |
| 10 |  | 组织类型（subType） | Integer | 组织类型 |
| 11 |  | 组织状态（status） | Integer | 组织状态 (0:未激活; 1:已激活; 2:删除中; 4:等待审批; 5:已删除),可用值:0,1,2,4,5 |
| 12 |  | 组织地址（addressDTO） | Object | 组织地址 |
| 13 |  | 组织机构信用代码（creditCode） | String | 组织机构信用代码 |
| 14 |  | 法人姓名（legalPersonName） | String | 法人姓名 |
| 15 |  | 电话（contactNumber） | String | 电话 |
| 16 |  | 传真号（faxNumber） | String | 传真号 |
| 17 |  | 电子信箱（email） | String | 电子信箱 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [{ "addressDTO": { "cityCode": "330500000000", "countrysideCode": "330523104000", "countyCode": "330523000000", "otherAddress": "*******号", "provinceCode": "330000000000" }, "creditCode": "12342341234122****", "name": "**省**市**区**小学1", "orgId": "c_65040e*****", "parentId": "c_660000*****", "parentName": "**省**市**区教育局", "status": 0, "subType": 10, "type": 1 }, { "addressDTO": { "cityCode": "330500000000", "countrysideCode": "330523104000", "countyCode": "330523000000", "otherAddress": "*******号", "provinceCode": "330000000000" }, "creditCode": "12342341234122****", "name": "**省**市**区**小学2", "orgId": "c_65040e*****", "parentId": "c_660000*****", "parentName": "**省**市**区教育局", "status": 0, "subType": 10, "type": 1 }] }

3.查询部门信息

1）服务接口描述

根据部门唯一编码查询部门信息。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/queryDeptDetails

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织的唯一标识 |
| 5 |  | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门的唯一标识 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****", "deptId":"dept_638da9*****" } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出对象（result） | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门唯一标识 |
| 6 |  | 部门名称（deptName） | String | 部门名称 |
| 7 |  | 部门英文名（deptEnName） | String | 部门英文名 |
| 8 |  | 部门类型（deptType） | String | 部门类型 |
| 9 |  | 父部门唯一标识（parentDeptId） | String | 父部门唯一标识 |
| 10 |  | 部门路径（pathDeptName） | String | 部门路径 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": { "deptId": "dept_638da9****", "deptName": "教务管理组", "deptEnName": "", "deptType": "dept", "parentDeptId": "dept_643ef9****", "pathDeptName": "管理组-教务管理组" } }

4.查询子部门列表

1）服务接口描述

根据父部门唯一编码获取下级部门列表。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/listSubEduDepts

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织的唯一标识 |
| 5 |  | 父部门唯一标识（deptId） | String | 父部门的唯一标识 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****", "deptId":"dept_638da9*****" } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门唯一标识 |
| 6 |  | 部门名称（deptName） | String | 部门名称 |
| 7 |  | 部门英文名（deptEnName） | String | 部门英文名 |
| 8 |  | 部门类型（deptType） | String | 部门类型 |
| 9 |  | 父部门唯一标识（parentDeptId） | String | 父部门唯一标识 |
| 10 |  | 部门路径（pathDeptName） | String | 部门路径 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [{ "deptId": "dept_638da9****", "deptName": "教务管理组", "deptEnName": "", "deptType": "dept", "parentDeptId": "dept_643ef9****", "pathDeptName": "管理组-教务管理组" },{ "deptId": "dept_617aro****", "deptName": "后勤管理组", "deptEnName": "", "deptType": "dept", "parentDeptId": "dept_643ef9****", "pathDeptName": "管理组-教务管理组" }] }

5.查询部门下员工列表

1）服务接口描述

根据部门编码获取该部门下的员工列表。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/pageQueryDeptUser

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织的唯一标识 |
| 5 |  | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门的唯一标识 |
| 6 |  | 请求页号（pageIndex） | Integer | 请求页号 |
| 7 |  | 单页大小（pageSize） | Integer | 单页大小 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****", "deptId":"dept_638da9*****", "pageIndex":1, "pageSize":10 } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 员工唯一标识（staffId） | String | 员工唯一标识 |
| 6 |  | 员工姓名（name） | String | 员工姓名 |
| 7 |  | 员工英文名（nameEn） | String | 员工英文名 |
| 8 |  | 性别（sex） | Integer | 性别(1:男,2:女) |
| 9 |  | 手机号（mobile） | String | 手机号 |
| 10 |  | 证件类型（certType） | String | 证件类型 1:中国居民身份证, 2:港澳居民来往内地通行证, 3:台湾居民来往大陆通行证, 4:护照, 5:外国人永久居留身份证, 6:港澳台居民居住证, 7:师训号, 8:学籍号, 100:其他,可用值:1,2,3,4,5,6,7,8,100 |
| 11 |  | 证件号（certCode） | String | 证件号，非明文 |
| 12 |  | 国籍（countryCode） | String | 国籍 |
| 13 |  | 民族（nationalityCode） | String | 民族 |
| 14 |  | 出生年月（birthday） | String | 出生年月 |
| 15 |  | 工号（workNumber） | String | 工号 |
| 16 |  | 工作邮箱（email） | String | 工作邮箱 |
| 17 |  | 担任职务（jobTitle） | String | 担任职务 |
| 18 |  | 师训号（teacherRegistrationNumber） | String | 师训号 |

返回示例：

{ "success": true", "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8719d1681****", "result": { "data": [ { "birthday": 1989-10-01, "certCode": "330100*********614", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "158****1212", "name": "张三", "nameEn": "", "namePinyin": "zhangsan", "nationalityCode": "", "orgId": "c_123xxxx", "sex": 1, "staffId": "ou_123xxxx" }, { "birthday": 1991-10-01, "certCode": "330100*********555", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "154****1313", "name": "李四", "nameEn": "", "namePinyin": "lisi", "nationalityCode": "", "orgId": "c_124xxxx", "sex": 1, "staffId": "ou_124xxxx" } ], "pageIndex": 1, "pageSize": 10, "totalCount": 200 } }

6.查询部门下学生列表

1）服务接口描述

根据部门编码获取该部门下的学生列表。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/pageQueryEduStudents

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织的唯一标识 |
| 5 |  | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门的唯一标识 |
| 6 |  | 请求页号（pageIndex） | Integer | 请求页号 |
| 7 |  | 单页大小（pageSize） | Integer | 单页大小 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****", "deptId":"dept_638da9*****", "pageIndex":1, "pageSize":10 } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 学生唯一标识（staffId） | String | 员工唯一标识 |
| 6 |  | 学生姓名（name） | String | 员工姓名 |
| 7 |  | 学生英文名（nameEn） | String | 员工英文名 |
| 8 |  | 性别（sex） | Integer | 性别(1:男,2:女) |
| 9 |  | 手机号（mobile） | String | 手机号 |
| 10 |  | 证件类型（certType） | String | 证件类型 1:中国居民身份证, 2:港澳居民来往内地通行证, 3:台湾居民来往大陆通行证, 4:护照, 5:外国人永久居留身份证, 6:港澳台居民居住证, 7:师训号, 8:学籍号, 100:其他,可用值:1,2,3,4,5,6,7,8,100 |
| 11 |  | 证件号（certCode） | String | 证件号，非明文 |
| 12 |  | 国籍（countryCode） | String | 国籍 |
| 13 |  | 民族（nationalityCode） | String | 民族 |
| 14 |  | 出生年月（birthday） | String | 出生年月 |
| 15 |  | 学籍号（archivesNumber） | String | 学籍号 |
| 16 |  | 籍贯（nativePlace） | String | 籍贯 |
| 17 |  | 户籍类别（residenceType） | String | 户籍类别 |
| 18 |  | 户籍地址（registeredAddress） | Object | 户籍地址 |
| 19 |  | 出生地址（birthAddress） | Object | 出生地址 |
| 20 |  | 居住地址（residenceAddress） | Object | 居住地址 |
| 21 |  | 联系地址（contactAddress） | Object | 联系地址 |

返回示例：

{ "success": true", "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8719d1681****", "result": { "data": [ { "birthday": 2000-10-01, "certCode": "330100*********614", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "158****1212", "name": "小红", "nameEn": "", "namePinyin": "xiaohong", "nationalityCode": "", "orgId": "c_123xxxx", "sex": 1, "staffId": "ou_123xxxx", "nativePlace":"北京市", "archivesNumber": "123456*******" }, { "birthday": 2001-01-01, "certCode": "330100*********555", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "154****1313", "name": "小明", "nameEn": "", "namePinyin": "xiaoming", "nationalityCode": "", "orgId": "c_124xxxx", "sex": 1, "staffId": "ou_124xxxx", "nativePlace": "浙江省", "archivesNumber": "12000012*******" } ], "pageIndex": 1, "pageSize": 10, "totalCount": 200 } }

7.查询部门下家长列表

1）服务接口描述

根据部门编码获取该部门下的家长列表。

2）接口地址

https://IP/topapi/org/pageQueryEduGuardians

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 组织唯一标识（orgId） | String | 组织的唯一标识 |
| 5 |  | 部门唯一标识（deptId） | String | 部门的唯一标识 |
| 6 |  | 请求页号（pageIndex） | Integer | 请求页号 |
| 7 |  | 单页大小（pageSize） | Integer | 单页大小 |

请求示例：

{ "accessKey"："suiteiorrtt*****", "signature_id"："kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp"："1646881799540", "body"：｛ "orgId":"c_65040e*****", "deptId":"dept_638da9*****", "pageIndex":1, "pageSize":10 } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 家长唯一标识（staffId） | String | 员工唯一标识 |
| 6 |  | 家长姓名（name） | String | 员工姓名 |
| 7 |  | 性别（sex） | Integer | 性别(1:男,2:女) |
| 8 |  | 手机号（mobile） | String | 手机号 |
| 9 |  | 证件类型（certType） | String | 证件类型 1:中国居民身份证, 2:港澳居民来往内地通行证, 3:台湾居民来往大陆通行证, 4:护照, 5:外国人永久居留身份证, 6:港澳台居民居住证, 7:师训号, 8:学籍号, 100:其他,可用值:1,2,3,4,5,6,7,8,100 |
| 10 |  | 证件号（certCode） | String | 证件号，非明文 |
| 11 |  | 国籍（countryCode） | String | 国籍 |
| 12 |  | 关系名称（relationName） | String | 关系名称 |
| 13 |  | 关系编码（relationCode） | String | 关系编码 |
| 14 |  | 工作单位（workUnit） | String | 工作单位 |

返回示例：

{ "success": true", "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8719d1681****", "result": { "data": [ { "certCode": "330100*********614", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "158****1212", "name": "小红爸爸", "orgId": "c_123xxxx", "sex": 1, "staffId": "ou_123xxxx", "relationName":"爸爸", "relationCode": "F" }, { "birthday": 2001-01-01, "certCode": "330100*********555", "certType": 1, "countryCode": "CN", "mobile": "154****1313", "name": "小明妈妈", "orgId": "c_124xxxx", "sex": 2, "staffId": "ou_124xxxx", "relationName":"妈妈", "relationCode": "M" } ], "pageIndex": 1, "pageSize": 10, "totalCount": 200 } }

    - 应用中心系统

      - 系统概述

应用中心主要可以实现全市建立一套应用开发接入标准，并提供统一的网关平台实现API的统一管理，供应用调用，并结合应用的统一的管理运营平台，实现应用开发者和应用的统筹管理，实现应用的开发过程和上下架的全生命周期管理，并针对业务需要可进行应用搜索和按组织、使用范围分发应用和应用市场展示及下单，实现应用的推广运营。

通过应用中心的统一标准建立和不同应用的全生命周期统筹运营，实现优质应用的推广复制，支撑西安市优质教育应用均衡发展，提升区域整体数字化建设水平，避免应用重复建设投资的浪费。

      - 系统架构

应用中心架构图

应用中心分成应用层、展示层、系统应用层、应用支撑层、数据资源层、基础设施层。

用户层用于管理员或者教职工进行操作；展示层表示应用中心可用于不同的终端包含PC端和APP端。系统应用层是应用中心的核心能力层，包含应用市场门户管理、应用接口管理、应用分发管理、应用维护管理、开发者管理、开发运营管理、应用开发管理、开发接入管理等等核心能力。应用支撑层包含用户模块的账号登录赋能应用中心的用户鉴权体系；中间件模块包含消息队列用于异步解耦、高效缓存用于热点数据、配置中心用于统一配置。数据层沉淀应用中心的关系数据和非结构数据，通过数据接入、数据治理、数据共享进行数据的分析。基础设施层为应用中心适配的信创政务云。

      - 系统功能关系图

应用中心功能关系图

应用中心由开发者平台，应用服务、工作台等板块组成。

开发者平台允许软件开发者进行注册入驻，并成为官方认证的应用开发人员。开发人员就可以依托开发者管理平台进行应用的开发和接入，并实现应用的接口申请和应用管理维护。

应用服务主要提供应用全生命周期的管理和运营，包含应用开发过程的运营管理和应用市场的管理及运营，并根据应用推广要求实现应用的分发管理，为应用运营提供统一的平台。

工作台是用户的主要交互界面，它提供了一个应用的工作台管理，自定义工作台分组等能力，方便应用触达用户。

      - 功能模块设计

        - 应用市场门户管理

应用市场门户管理是一个综合性的应用管理工具，提供市场运营位管理、应用订单管理和应用类目管理等功能，帮助用户高效地管理和运营应用门户。

1.市场运营位管理

（1）首页banner管理

可根据用户运营需要，新增配置首页banner信息，包括标题/副标题，图片等信息，并可以进行banner信息的上架或者停用管理。

（2）应用专题管理

可根据需要创建相关的应用专题，包括专题的名称、封面、跳转地址等，并能对应用专题进行上架或停用的管理。

（3）首屏类目管理

可以根据阶段性重点想推广运营的应用，进行首屏类目自定义维护，方便用户在首页可以快速找到对应类目的应用。

（4）热门运营位管理

为了提高应用市场门户的流量和用户粘性，可以阶段性维护热门应用，吸引用户使用。

2.应用运营管理

（1）应用订单管理

可用户按照订购组织、下单时间、规格、状态、类目、周期等维度对应用订单进行筛选和统计，以便更好地掌握订单情况。

（2）应用类目管理

可用户创建类目名称、描述和图标，添加二级类目，以及选择关联应用，以便对应用进行分类管理。

该功能设计旨在提高应用门户的运营效率和用户体验，通过市场运营位管理功能提升应用门户的曝光率和用户粘性，同时通过应用订单管理和应用类目管理，帮助用户便捷地管理和分类应用，提高工作效率和用户体验。

        - 开发者管理

开发者企业账号管理旨在对开发者组织进行入驻管理、账号审批等操作，以规范开发者行为，提高开发者的工作效率。

1.开发者组织入驻管理

（1）开发者组织入驻审批信息管理

支持提供对西安平台生态合作商进行入驻管理规范发布及执行平台。开发者组织管理列表，展示公司名称、管理员、开发者人数、组织创建时间等维度、可按照公司名称进行开发者的检索和运营。

（2）开发者资质审批

支持提供对西安平台生态合作商进行入驻管理规范发布及执行平台，可对开发者提交的资质进行匹配审核，对不达标的开发者进行下架处理的接入资质管理平台。每年如有新增，平台持续提供接入能力。开发者账号管理

2.开发者账号管理

（1）开发者账号审批管理

支持呈现开发者账号审批列表，展示开发者姓名、手机号、所在公司、职位、账号昵称、申请时间、账号免审状态、账号状态、公开开发者授权等信息，便于基座运营者进行审核管理。

开发者企业账号管理设计旨在规范开发者行为，提高开发者工作效率和满意度，简化开发者账号审批流程，便于运营管理。

3.开发者登录注册管理

（1）开发者平台登录

开发者可以输入账号密码进行开发者平台，同时也需要支持使用i西安教育版客户端进行扫码登录，方便快捷。

（2）开发者注册

提供开发者入驻平台，开发者可填写邮箱、手机号、认证信息完成注册，便于管理和审核开发者信息。

该功能方便开发者管理和入驻平台，提高开发者的工作效率，同时也方便平台对开发者进行管理和审核，确保平台的稳定运行和数据安全。

（3）开发者注销

平台提供开发者账号注销功能，在申请注销账户前，需要通过身份验证以确保是账户持有者本人操作，注销过程中，平台会将开发者账户下的所有资源进行释放或清理，包括但不限于：API密钥、访问令牌等。

（4）开发者权限管理

支持提供开发者权限管理功能，针对入驻的开发者，可以根据开发者角色进行权限分配管理，确保不同角色只能访问和操作与其职责相符的资源。

        - 开发运营管理

1.应用运营管理

（1）应用创建管理

可提供应用名称、应用图标、开发者、应用类目、应用类型、是否公开应用、创建时间等信息，可基座运营者针对创建应用进行相应操作。

（2）公开应用上架管理

可提供公开应用的发布、下架管理平台，管理员通过应用发布的平台对上线的应用进行审核、授权、上下架处理功能。

（3）统建应用上架管理

针对统一建设的应用进行上架和下架的管理，管理员通过应用发布的平台对上线的应用进行审核、授权、上下架处理功能。

（4）应用运营数据统计

需要对应用的运营数据进行基础分析，需要提供接入应用的数量、开通量、下单量等数据便于支撑运营工作的开展。

2.接口审批管理

（1）接口权限审批

需要针对开发者上架应用申请的接口权限可审批管理，确保应用接口的合规和安全性。

（2）接口额度计量审批

需要提供接口额度计量审批列表，按照接口计量方式、来源筛选展示审批清单，以便进行接口额度的审批和管理。

该功能设计旨在提高应用开发管理的效率和质量，通过应用创建管理和应用上架管理实现对应用开发全流程的监控和管控，同时通过接口权限审批和接口额度计量保障接口权限和额度的合规管理，提高风险控制能力和安全性。另外，简化应用审核流程，提高审批效率，加快应用上线速度，有利于提升应用开发的整体效率和准确性。

        - 应用接口管理

本功能主要负责接口能力的发布和管理，包括接口权限组的创建、接口的发布、计费计量管理等功能。用户可以通过新建权限组和接口，实现对接口能力的精细化管理。同时还可对来自移动端或第三方的接口能力进行发布管理，以满足多样化的业务需求。此外还提供计费计量管理功能，便于用户对接口的计量情况进行监控和分析。

1.接口能力发布

（1）接口权限组管理

用户可以新建权限组，设置权限组名称、来源和权限组说明。权限组用以对接口按照业务和管理的权限进行划分。

（2）接口信息维护

在新建接口时，选择对应权限组、接口名称、归属人、接口说明，从而实现对接口能力的高效发布。

2.计费计量管理

（1）计费计量管理

功能提供接口计量列表，按照计量模式、来源、计量组进行分类展示。用户可以新建计量组，配置相关名称、计量模式、规则，添加归属接口，设置所选接口计量并发限制，以满足不同场景的计费需求。

该功能设计旨在提高接口管理效率，优化接口权限控制，便捷的计费管理，并提供灵活的计量模式配置和完善的接口监控。

        - 应用分发管理

应用分发管控旨在提供对应用分发的管理和控制功能，包括应用分发、选择应用分发、选择分发组织以及确认应用分发信息等功能。

1.应用分发管理

（1）选择应用分发

可在组织工作台进行应用分发，通过选择分发的应用和被分发组织进行分发操作，被分发的学校组织会在专属客户端收到通知消息。

（2）选择被分发组织

支持用户选择需要分发的组织，可多选或全选该区下的组织，被选中的组织为被分发对象。

（3）应用分发确认

可用户确认分发信息，前两步被勾选的应用及组织都同步显示在确认分发信息中。

该功能设计旨在提高应用分发的管理效率，确保应用分发的准确性和安全性。通过简化应用分发流程和提供可视化的操作界面，有助于加快应用的分发速度，提高工作效率。同时，通过分发组织的选择和确认分发信息的展示，有助于用户对分发操作进行全面的监控和管控。

        - 应用工作台管理

本功能为用户提供全面的应用工作台管理功能，包括对应用的管理、设置可见范围、状态控制、应用中心添加、公告和新闻展示、区域掌上驾驶舱配置管理、区教育工作台组件和学校工作台个性化定义设置等功能。通过这些功能，用户可以高效管理团队现有的应用并灵活地配置工作台的内容和样式，以提高工作效率和管理质量。

1.应用列表管理

（1）应用列表管理

可查看、配置组织现有应用的展示列表，调整应用图标的展示列表。

（2）管理员应用设置

可管理员通过设置功能，设置应用可见范围为全部人员或指定部门或指定人员，也可以设置为仅管理员可见。

（3）应用状态设置

可管理员设置应用为“停用”状态。停用的应用可以在“已停用的应用”列表中再次启用。

2.宣传推荐位管理

（1）宣传推荐位

可提供宣传位，用于展示最新的活动宣传、新闻资讯、通知公告等信息，由管理员在运营后台发布。平台用户可通过工作台宣传位了解最新的信息。

3.工作台展示数据配置管理

（1）掌上看数据配置管理

可提供区域掌上驾驶舱配置管理功能，可对运营工作台的内容进行配置，可更换驾驶舱封面、停用、删除等操作的功能。

4.工作台组件管理

（1）区教育工作台组件

可提供区域工作台，包含PC端和移动端两种样式。区级平台统一定义功能区块、预置应用和样式的统一工作台。

（2）学校工作台组件

可提供学校工作台个性化定义设置，可对PC端、移动端工作台应用名称和logo、布局进行自定义设置。

该功能的设计旨在提高应用管理的效率和质量，通过应用管理、管理员应用设置、应用状态设置、应用中心添加应用等功能实现对应用的全流程管理，同时通过公告和新闻展示、区域掌上驾驶舱配置管理等功能提高信息发布和管理的效率，同时通过学校工作台个性化定义设置，提高工作效率和准确性。

        - 自定义工作台分组

自定义工作台应用分组为管理员提供对工作台中应用分组的灵活管理功能，包括工作台显示设置、应用管控、应用分组功能和分组设置功能。

1.工作台管控

（1）工作台显示

自定义工作台应用分组为管理员提供对工作台中应用分组的灵活管理功能，包括工作台显示设置、应用管控、应用分组功能和分组设置功能。

（2）工作台应用管控

1）工作台应用管控：可设置从工作台隐藏以及删除分组。

2）应用分组功能：可新建应用分组，设置分组名称及使用范围。

3）分组设置功能：可对分组进行拖拽调整顺序。

该功能旨在提高工作台应用的管理和可视化效果，通过对应用分组的灵活设置，使管理员能够根据成员需求和工作场景，对应用进行个性化的管理和展示，提高工作效率和管理质量。

        - 教育应用市场管理

市级教育应用市场管理旨在建立一个综合、便捷、高效的应用整合平台，涵盖应用展示中心、应用管理后台和应用管控统计中心等功能，以促进全市教育信息化建设和优质教育资源的共享。

1.应用展示中心

（1）应用展示中心

可通过信息技术手段对区域的教、学、管、评、测等业务领域的系统应用和第三方应用进行开发、优化、整合和融通。应用的上架、授权与管理均在应用开放中心平台中完成，为教育信息化建设构建一个更为全面、深入、实用、方便的应用整合平台。

2.应用管控

（1）应用管理后台

可对应用市场的基本应用维护流程进行管理，通过将管理功能拆分到不同的角色，实现平台管理者对应用市场进行分级、分权限的管理。

（2）应用管控统计中心

可对应用市场各应用的用户访问数据进行采集和记录，并在此基础上对应用的使用情况进行统计分析，如平台日访问量统计、日独立访客数量统计、用户访问增长趋势、用户访问最高时段等。平台对收集用户信息，提高和改进平台和应用建设具有重要意义。

该功能促进教育信息化建设，实现区域整体统一同时突出特色，为教育工作者和学生提供更多优质教育资源。同时，通过应用管控统计中心的数据分析，有助于平台的改进和优化，提升用户体验和平台服务水平。

        - 应用开发管理

应用开发旨在为开发者提供从创建应用、开发应用、接口申请、上架部署等一系列开发及配置功能，实现应用的开发全过程管理。

1.应用创建管理

（1）应用创建

用户首次登录开发平台后按照应用类型新建对应应用，应用创建通过后生成应用凭证信息，支撑后续开发流程开展。

（2）应用配置

应用凭证信息自动生成后，开发者可以修改应用的应用名称、应用描述、应用图标。

该功能是提供便捷的应用创建流程，使开发者能够快速创建并配置新的应用。通过自动生成的应用凭证信息，确保了应用的安全性和可控性，同时提高了应用的管理效率。

2.应用开发与部署

应用开发与部署旨在为开发者提供全方位的应用开发、部署和管理功能，包括应用开发管理配置、应用免登、接口权限申请、应用自检、上架申请和开发接口标准等。

（1）应用开发管理配置

提供开放平台的对接说明，并可通过app key和app secret进行开发调试。

（2）应用免登

提供免登录机制，开发者只需提供应用自身的中间跳转页的URL即可。

（3）接口权限申请

可接口权限进行批量申请或单个申请，提交后等待运营人员审批。

（4）应用自检

提供安全检测工具和监测能力，确保应用技术层面的安全控制。

（5）上架申请

可开发者提交开发完成的应用上架申请，由运营平台管理人员进行审核。

（6）接口计量

开发者平台提供接口计量功能，可根据权限组进行接口计量配置，并针对接入平台的应用系统或服务的API调用进行统计、度量和监控。

（7）开发接口标准

提供用户、资源等数据通过开放接口的形式向应用提供可供开发者集成的API、文档，介绍各个功能实现的效果和接入方式的标准化开发。

该功能提供全方位的应用开发、部署和管理功能，提高开发效率和应用质量，确保应用的安全性和可控性，同时简化上架流程，提高应用的管理效率。

        - 开发接入管理

1.应用开发接入

应用接入旨在为不同类型的应用提供接入开放平台的能力，包括H5应用教育应用接入、Web端教育应用接入和C/S应用教育应用接入。

（1）H5应用教育接入

开发者平台需提供针对H5微应用在客户端运行的专用容器和开发框架及标准，并提供一组可以调用平台区级能力和业务能力的JSAPI接口，可H5应用的接入。

（2）Web端教育应用接入

开发者平台需提供针对Web端应用接入的能力，可web端平台组织用户绑定及连通统一身份认证为来实现认证的免登和应用接入。

（3）C/S应用教育应用接入

开发者平台需提供丰富的API接口，以便开发者接入，需要C/S应用做API接口调用改造。

该功能为不同类型的应用提供统一的接入标准和能力，使得各类应用能够无缝接入开放平台，实现教育应用的多样化整合和共享。

        - 应用管理维护

应用管理维护为开发者提供应用的版本管理、商品发布申请、配置收费规则、应用配置、新增/删除应用、应用详情查阅、查询功能、添加标签类目等功能，以方便开发者对应用进行管理、发布和维护。

1.应用管理维护

（1）版本管理与发布

可公开应用通过版本的发布和上架，实现在应用市场上的展示和有偿服务。

（2）商品发布申请

可填写应用介绍、价格公示、付费类型等，对公开应用进行付费设置，收费方式有试用版、免费版、收费版。

（3）上架应用管理

1）支持商品发布申请：可填写应用介绍、价格公示、付费类型等，对公开应用进行付费设置，收费方式有试用版、免费版、收费版。

2）支持公开应用配置收费规则：可新增和删除开发上架的应用，并对应用进行相关配置，包括应用的名称、发布端、类型、介绍、图标、相关的业务单位信息、业务系统开发厂商信息等。

3）支持应用配置：可对应用进行相关配置，包括应用的名称、发布端、类型、介绍、图标等。

4.）支持新增/删除应用：可新增和删除开发上架的应用。

5）支持应用详情查阅：可查看应用的详细信息，包括应用的凭证、应用名称、发布端、类型、图标等相关信息。

6）支持查询功能：可根据名称查询应用的信息，包括应用图标、应用名称、应用ID、应用类型、应用状态、审批状态、应用创建人等信息，并进行修改、删除等操作。

7）支持添加标签类目功能：可通过用户自定义的标签类目将应用打标，方便查询、统计、分析和展示。

该功能旨在方便开发者对应用进行管理、发布和维护，提高开发效率和应用质量，同时提供便捷的应用查询和统计功能，提高应用的管理效率。

      - 技术方案

针对西安市建的应用中心系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.基础设施层

基础设施层是依托市信创政务云提供的云环境，主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。另外在备份和密码部分也是依托政务云提供的资源。

2.数据层

数据层是平台各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。利用市信创政务云提供的数据库，部署业务数据库和用户数据等；通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3. 服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

Spring Boot用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring 框架的应用程序，通过Spring Boot风格将各种比较成熟的服务框架组合再封装，并屏蔽掉复杂的配置和实现原理，给开发者提供了一套简单易懂、易部署、易维护的分布式系统开发工具包，只需要非常少量的配置代码，使开发人员能够更加专注于业务逻辑。Gateway是API网关项目，为微服务架构提供种简单有效的统的API路由管理式。

Spring Cloud 是一系列框架的有序集合，它利用 Spring Boot 的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发。服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等，都可以用 Spring Boot 的开发风格做到一键启动和部署。

Spring MVC是一个基于Java的实现了MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级web框架，它将web层进行职责解耦，把复杂的web应用分成逻辑清晰的几部分。简化开发，减少出错，方便组内开发人员之间的配合。

Nacos主要解决服务发现、配置和管理微服务。

通过Powerjob技术解决需要定时或者间隔一定时间就需要执行的业务，比如定时清除日志、定期发送报表数据、活动推送等。

通过RocketMQ消息中间件技术实现消息队列处理，其中RabbitMQ用于中小规模的应用场景，RocketMQ用于中等规模、分布式事务和实时日志处理。

通过Druid技术提供高性能、可扩展、强大的数据库连接池和监控功能。

通过Sharding-JDBC技术提供标准化的数据分片、分布式事务和数据库治理功能。

Mybatis是一个持久性框架，可以使用简单的xml或注解来配置来映射，也可以自由灵活地创建出满足业务需求的各种SQL语句，通过mybatis提供的映射方式，让程序开发人员将主要精力放在SQL语句的编写上。

通过Nginx实现数据流量的负载均衡，不同的是Nginx是应用级的、采用事件驱动的方式，除了负载均衡外，还可以作为Web服务器、反向代理服务器、缓存服务器等多种用途。

4.展示层

Ice.js是一个面向未来的前端开发框架，以其轻量级和模块化设计，助力开发者轻松构建复杂的前端应用。它支持TypeScript和Less，提供丰富的插件生态，让开发更加高效。

Ant Design是一套企业级的UI设计语言和React实现，以其优雅的设计和完备的功能组件库，帮助开发者构建用户友好的界面。它提供丰富的布局和导航组件，让设计和实现变得简单快捷。

TypeScript为JavaScript赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护。它兼容JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言。

Axios是一个基于Promise的HTTP客户端，用于浏览器和node.js。它提供了丰富的API和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让Axios成为了处理HTTP通信的首选工具。

React是一个用于构建用户界面的JavaScript库，以其组件化和虚拟DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代Web开发的主流选择。

BizCharts 是一个基于 G2 的企业级数据可视化图表库，提供丰富的图表类型和高度可定制的配置选项。它支持数据动态绑定和丰富的交互功能，易于集成到现代前端框架中。BizCharts 拥有良好的国际化支持和性能优化，适合构建复杂的数据展示和分析应用，如 BI 平台和仪表板，提高开发效率和数据解读的直观性。

5.视图

采用React16.9.20+Ant Design4.24.12+Axios0.17.1+Bizcharts4.1.10+ lowcode-engine1.0.73，通过ice.js 1.0.0完成开发者及运营平台的相关功能开发；通过lowcode-engine实现了自定义工作台的可视化搭建功能。所有静态资源使用CDN管理，系统静态资源包括：html页面、js文件、css文件、image图片等。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。业务服务集成Gateway，实现微服务注册中的API请求路由转发。

7.组件

系统微服务基于SpringBoot开发。采用Spring-Cloud最新版本及核心生态组件，集成Nacos 做服务注册发现与统一配置管理。数据库连接池采用Druid，日志系统采用Log4j2，持久层接口实现采用Mybatis Plus，分布式任务调度使用Powerjob组件。消息队列采用RocketMQ：存储系统服务间通信的消息，本身提供消息存取服务，与微服务层的系统服务连接。缓存：作为系统的缓存服务，存储标的信息、验证码信息、用户信息等，运用Redis缓存技术，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

应用中心提供的系统接口主要包括：创建开放接口、修改开放接口。

具体而言，应用中心向需要支撑接入的应用开发者（如数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统等）提供了创建开放接口的能力。应用开发者调用创建开放接口，填入接口相关信息，如服务名称、服务地址、服务请求方式、服务入参、服务出参等，便可在应用中心网关处完成接口的创建。其他应用开发者可在应用开发者后台申请该接口的调用权限，由应用中心统一进行开放接口能力的管理、鉴权和流量转发。

应用管理系统提供的服务接口列表如下表所示：

应用管理服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建开放接口 | 提供给第三方应用调用，在应用中心网关处创建网关接口 | 接口名称、接口归属人、接口人电话、接口来源、接口说明、所属权限组、接口对外标识、服务类型、服务配置信息、接口文档示例 | 创建是否成功、接口唯一编码 | 内部接口 |
| 2 | 修改开放接口 | 提供给第三方应用调用，在应用中心网关处修改网关接口 | 接口唯一编码、接口名称、接口归属人、接口人电话、接口来源、接口说明、所属权限组、接口对外的唯一标识、服务类型、服务配置信息、接口文档示例 | 修改是否成功 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.创建开放接口

1）服务接口描述

在应用中心的网关创建对外开放接口。

2）接口地址

https://IP/topapi/cube/gw/createApi

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 接口名称（name） | String | 接口名称 |
| 5 |  | 接口归属人（owner） | String | 接口归属人 |
| 6 |  | 接口人电话（phone） | String | 接口人电话 |
| 7 |  | 接口来源（apiSource） | String | 接口来源 |
| 8 |  | 接口说明（desc） | String | 接口说明 |
| 9 |  | 所属权限组（permissionCode） | String | 所属权限组 |
| 10 |  | 接口对外标识（routePattern） | String | 接口对外的唯一标识 |
| 11 |  | 服务类型（serviceType） | String | 服务类型 |
| 12 |  | 服务配置信息（serviceInfo） | Object | 服务配置信息 |
| 13 |  | 接口文档示例（languageExample） | Object | 接口文档示例 |

请求示例：

{ "accessKey": "suiteiorrtt*****", "signature_id": "kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp": "1646881799540", "body": { "name":"查询****信息接口", "owner ":"王工", "phone ":"1346****321", "apiSource":"data_center", "desc":"该接口提供查询****的能力", "permissionCode ":"per_1233456", "routePattern ":"/topapi/data /queryAInfo", "serviceType ":"http", "serviceInfo ":{ "url":"https://*******/getInfoA", "method":"GET", "timeout":1000 }, "languageExample": { "curlExample ":"", "pythonExample ":"", "ccExample ":"", "objectExample ":"", "phpExample ":"" } }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） |  | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） |  | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） |  | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） |  | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 接口唯一编码（code） | String | 接口code |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": { "code": "api_2023110900001" } }

2.修改开放接口

1）服务接口描述

在应用中心的网关修改对外开放接口。

2）接口地址

https://IP/topapi/cube/gw/modifyApi

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问密钥（accessKey） |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 应用数字签名（signature） |  | String | 数字签名，使用开发者平台创建的应用的SuiteSercet和时间戳生成 |
| 3 | 发送请求的时间（timestamp） |  | String | 当前时间的时间戳，单位为毫秒 |
| 4 | 输入参数（body） | 接口唯一编码（code） | String | 接口唯一编码 |
| 5 |  | 接口名称（name） | String | 接口名称 |
| 6 |  | 接口归属人（owner） | String | 接口归属人 |
| 7 |  | 接口人电话（phone） | String | 接口人电话 |
| 8 |  | 接口来源（apiSource） | String | 接口来源 |
| 9 |  | 接口说明（desc） | String | 接口说明 |
| 10 |  | 所属权限组（permissionCode） | String | 所属权限组 |
| 11 |  | 接口对外的唯一标识（routePattern） | String | 接口对外的唯一标识 |
| 12 |  | 服务类型（serviceType） | String | 服务类型 |
| 13 |  | 服务配置信息（serviceInfo） | Object | 服务配置信息 |
| 14 |  | 接口文档示例（languageExample） | Object | 接口文档示例 |

请求示例：

{ "accessKey": "suiteiorrtt*****", "signature_id": "kdXme%2FVkuJwGVVhvmXd4KAoYkr%2F*****", "s_timestamp": "1646881799540", "body": { "code":" api_2023110900001", "name":"查询****信息接口", "owner ":"王工", "phone ":"1346****321", "apiSource":"data_center", "desc":"该接口提供查询****的能力", "permissionCode ":"per_1233456", "routePattern ":"/topapi/data /queryAInfo", "serviceType ":"http", "serviceInfo ":{ "url":"https://*******/getInfoA", "method":"GET", "timeout":1000 }, "languageExample": { "curlExample ":"", "pythonExample ":"", "ccExample ":"", "objectExample ":"", "phpExample ":"" } }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Boolean | 修改是否成功 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": true }

    - 数据中心系统

      - 系统概述

数据中心系统一期的建设重点聚焦数字化改革撬动教育领域全面改革、高水平构建整体教育智治体系，奋力打造集约高效、安全可靠的西安市教育一体化数据开放共享、“i西安”教育版客户端数据同步模块，提升数字资源配置效率，为全市教育数字化改革提供支撑，助力推动区域教育数据治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具全方位系统性重塑。

数据开放与共享提供和优化了数据中心数据目录的管理和使用，以教育数据资产为中心提高数据可用性和可访问性，加速数据共享和协作。通过目录上架和下架功能，更好地满足西安市教育局对于数据资产管理需求，实现市区县校一体统筹、集约高效的教育大数据数据资源共享。

      - 系统架构

数据中心系统系统架构图

      - 系统功能关系图

数据中心系统功能关系图

      - 功能模块设计

数据中心应用系统功能模块总共分为数据开放共享模块、教育数据上报回流模块两部分，考虑到实际建设业务需求和数据开放管理的业务需求，一期重点建设数据开放共享模块，以下是数据开放共享模块的功能子模块设计内容。

        - 教育数据开放共享

1.数据目录设计管理功能

（1）目录设计功能

数据资源目录设计是构建教育数据资源管理系统的基础，它涉及到对教育资源的分类、组织和呈现方式的规划。在目录设计阶段，重点是制定一个结构化和层次分明的目录体系，确保教育资源数据能够按照既定的分类标准和命名规则进行有序组织。同时，目录设计应具备足够的灵活性和扩展性，以适应未来数据增长和变化的需求。目录管理包括对目录的上架、编辑和下架等全生命周期操作，监控目录的使用情况和用户反馈，定期审查目录的有效性和相关性，确保目录信息的时效性和准确性。目录共享则关注如何安全、高效地共享教育资源，包括制定共享政策、设置访问权限和维护共享记录。目录信息项管理要求对目录中的每个数据项进行详细定义，包括字段名称、数据类型和格式等，以保证数据的一致性和可比性。最后，目录信息关联管理通过创建目录之间的关联关系，提高数据的可发现性和上下文相关性，利用关联信息支持跨目录的数据查询和分析。

（2）目录管理功能

目录管理是确保教育数据资源目录有效运行的关键环节。它包括对目录的定期更新、维护和监控，以保证目录内容的准确性和相关性。目录管理过程中，需要对新上架的目录进行审查，确保其符合教育标准和用户需求。同时，对于已有目录，管理者需要定期评估其使用情况，根据反馈进行必要的调整和优化。此外，目录管理还涉及到对过时或不再需要的目录进行下架处理，以保持目录的清晰性和高效性。在整个管理过程中，维护用户访问权限和数据安全性也是至关重要的，确保教育数据资源的合理利用和保护。

（3）目录共享功能

目录共享是提高教育资源利用效率和促进教育公平的重要手段。通过建立合理的共享机制，教育资源可以跨越学校、区域乃至国家的界限，为更广泛的用户群体所使用。目录共享管理需要明确共享的范围和条件，制定相应的共享政策，包括但不限于数据的访问权限、使用限制和版权声明。同时，还需要建立一个有效的共享平台，使得资源的提供者和使用者能够方便地进行资源的发布、检索和下载。目录共享的管理还需要考虑到数据安全和隐私保护，确保在共享过程中遵守相关法律法规，保护用户和机构的权益。

（4）目录信息项管理

目录信息项管理是确保目录数据准确性和可用性的基础工作。它要求管理者对目录中的每个信息项进行精确的定义和维护，包括字段名称、数据类型、格式、长度等属性。良好的信息项管理不仅有助于提高数据的质量和一致性，还能提升用户查询和分析数据的效率。此外，信息项管理还需要定期对数据项进行审查和更新，以反映教育内容和政策的变化。在信息项管理过程中，还需要考虑到用户的需求和反馈，不断优化数据项的组织和呈现方式，提升用户体验。

（5）目录信息关联管理

目录信息关联管理是提升教育数据资源目录价值的重要策略。通过建立不同目录之间的关联关系，可以为用户提供更加丰富和多维的数据视角。例如，将课程资源目录与教师专业发展目录关联，可以帮助教师更好地规划课程和提升教学能力。目录信息关联管理需要识别和维护数据之间的逻辑关系，如因果关系、时序关系和层级关系等。此外，关联管理还需要利用先进的数据技术，如数据挖掘和关联规则分析，发现数据之间的潜在联系，为用户提供更深入的数据分析和决策支持。在整个管理过程中，还需要确保关联数据的准确性和时效性，避免误导性的数据分析和决策。

2.数据目录审批管理功能

（1）目录发布申请功能

在此阶段，资源创建者或管理者向管理部门提交新编制的目录以供发布。申请通常需要提供目录的详细描述、目的、预期用户群体以及如何符合教育目标和政策。申请者必须确保所提交的目录符合所有数据质量标准和格式要求，以便进行初步审查。

（2）目录发布审批功能

一旦申请提交，将进入审批阶段。在这个阶段，审批人员或审批团队将对目录进行详细审查，以确保其内容的准确性、完整性和合规性。审批过程可能包括多轮反馈和修改，直至目录满足所有发布标准。此外，审批团队还可能考虑目录的安全性和隐私问题，确保发布的数据不会违反任何法律法规。

（3）目录下架管理

随着教育资源的更新和政策的变化，某些目录可能不再适用或需要更新。目录下架管理是指从系统中移除这些过时或不再需要的目录的过程。在下架之前，需要评估目录的影响范围，包括用户的通知和数据的备份。下架操作应谨慎执行，以避免对用户造成不便。

（4）目录下架审批功能

在目录正式下架之前，必须经过审批流程。目录下架审批确保了下架操作的合理性和透明性。审批人员将评估下架的必要性，考虑是否有替代的资源或更新的版本，以及下架对用户和整个教育系统的影响。一旦审批通过，目录将被正式标记为下架，并从系统中移除。

3.目录查询分类功能

（1）目录分类功能

目录分类是教育数据资源管理系统中的基础架构，它按照教育资源的特点和用途进行逻辑分组，使用户能够快速定位到所需的信息。通过精心设计的分类体系，如按照学科、课程、教学材料类型等进行划分，用户可以根据自己的需求和偏好，选择最合适的分类进行浏览。这种分类方式不仅提高了用户查找资源的效率，而且有助于系统管理员进行资源的维护和管理。目录分类还可以支持多级分类和标签系统，进一步提高资源的可检索性和用户友好性。

（2）筛选器条件管理

筛选器条件管理功能为用户提供了一种强大的搜索工具，允许他们根据特定的属性或特征来筛选目录中的资源。用户可以通过设置关键词、选择特定的时间范围、指定资源类型等多种条件来缩小搜索结果。例如，教师可能想要查找最近更新的数学课程资源，而学生可能在寻找特定难度级别的练习题。筛选器条件管理功能使得这些个性化的搜索变得更加简单和直接，从而优化了用户体验，并提高了资源查找的准确性和相关性。

（3）目录详情列表管理

目录列表是展示经过筛选或分类后资源的清晰界面，它以列表的形式呈现资源的基本信息，如资源标题、简短描述、更新日期等。用户可以通过目录列表快速浏览并识别感兴趣的资源，同时列表通常支持分页显示，使得用户能够管理和导航大量资源。目录列表的设计注重用户交互，提供了排序、筛选和搜索等功能，使得用户可以根据自己的需求定制化查看资源，提高了信息检索的效率和便捷性。

（4）目录展示功能

目录展示功能则为用户提供了资源的详细信息视图，当用户点击列表中的某项资源时，可以进入该资源的详细页面。在这里，用户可以找到关于资源的全面描述、学习目标、使用指南、相关文件下载链接等详细信息。目录展示还可能包括资源的评价和反馈部分，用户可以查看其他用户的评分和评论，这些信息对于评估资源的质量和适用性非常有用。此外，目录展示页面还提供了资源的访问权限信息和使用条款，确保用户在合规的前提下使用资源。通过目录展示，用户可以获得必要的信息来做出明智的资源使用决策。

4.目录查询申请功能

（1）目录资源申请功能

目录资源申请功能是教育数据资源管理系统中允许用户主动获取所需教育资源的关键步骤。用户可以通过这个功能提交对特定教育资源的访问或使用请求，这些资源可能包括教学材料、研究数据、统计报告等。在申请过程中，用户需要提供详细的信息，例如资源的具体用途、预期的使用效果，以及对资源的具体需求等，以便管理部门能够准确评估申请的合理性和紧急性。此外，目录资源申请还确保了资源分配的透明性和合规性，使用户能够在符合政策和规定的前提下获得所需资源。

（2）申请表管理

申请表管理是教育数据资源管理系统中对申请流程进行标准化和系统化的重要工具。管理部门可以通过这个功能创建、编辑和维护标准化的申请表格模板，确保在申请过程中收集到所有必要的信息。这些表格通常包括资源名称、申请者信息、资源用途、预期成果等关键字段。申请表管理还涉及到对历史申请数据的存档和检索，使管理部门能够追踪申请趋势、分析资源使用情况，并据此优化资源分配策略和改进服务流程。

（3）申请任务管理

申请任务管理功能支持审批人员对提交的资源申请进行有效的处理和跟踪。审批人员可以在这个功能中创建审批任务，分配给相应的审批团队或个人，并监控审批进度。这个功能使得审批流程更加透明和高效，确保每个申请都能得到及时的响应和公正的审查。申请任务管理还包括审批意见的记录、申请结果的通知以及审批决策的归档，从而为资源管理提供完整的文档记录和支持。

（4）个人申请统计管理

个人申请统计为用户提供了一个直观的界面，展示了用户自己所有提交的资源申请的状态和历史记录。用户可以在这个功能中查看每个申请的详细信息，包括申请时间、资源类型、申请状态（如待审批、已批准或已拒绝）等。个人申请统计不仅帮助用户跟踪自己的申请进度，而且使他们能够根据申请结果调整未来的申请策略。此外，这个功能还可以提供统计报告，如申请成功率、平均审批时间等，帮助用户更好地理解和优化自己的申请流程。通过个人申请统计，用户可以更加有效地管理自己的资源申请，提高资源获取的效率和成功率。

5.申请状态管理功能

（1）申请数量管理

为管理部门提供了一个宏观视角，显示了在系统中提交的所有资源申请的总数。这个指标有助于管理部门评估服务的整体需求和使用情况，从而进行资源规划和政策制定。通过分析申请总数的趋势，可以识别使用模式和潜在的需求变化，为未来的服务改进和扩展提供数据支持。此外，申请总数统计还可以用于生成报告，向管理层或监管机构展示系统的使用情况和效率。

（2）用户申请状态管理

为当前登录的用户提供了一个实时更新的视图，展示了他们发起的所有申请的当前状态。用户可以快速查看每个申请的进展，包括审批的阶段、反馈和任何需要他们注意的事项。这个功能提高了用户的参与度和满意度，因为它使他们能够及时了解申请的处理情况，并在必要时做出快速响应。用户申请状态功能还可以帮助用户避免重复申请，并确保他们能够在合适的时间获得所需的资源。

6.申请流程管理

（1）申请审批管理

申请流程管理是确保教育数据资源申请得到有效处理的关键环节，其中“申请审批”是这一流程的核心部分。该功能涉及到从接收用户申请到最终批准或拒绝的整个决策过程。在“申请审批”阶段，系统会根据预设的规则和标准，将申请分发给相应的审批人员或审批团队。

审批人员可以是教育管理部门的工作人员、资源的所有者或专业的数据管理员，他们负责审核申请的合规性、评估申请的合理性以及确定资源的可用性。审批过程可能包括多个步骤，如初步审查、详细评估、反馈征集和最终决策。在这个过程中，审批人员可能需要与申请人进行沟通，请求额外的信息或对申请内容进行澄清。

系统提供了一系列的工具和界面，以支持审批人员高效地处理申请任务。这包括查看申请详情、记录审批意见、更新申请状态和发送通知给申请人等功能。此外，申请审批流程还可以配置不同的审批策略，如单一审批、多人会签或按角色自动授权等，以适应不同的管理需求和资源类型。

申请审批的最终结果会反馈给申请人，并记录在系统中，供未来查询和分析使用。这个功能不仅确保了资源分配的公正性和透明性，还提高了整个申请流程的效率和用户满意度。通过有效的申请流程管理，教育数据资源能够得到合理利用，同时保障了数据安全和合规性要求得到满足。

        - “i西安”教育版客户端数据同步

1.数据采集管理

（1）用户基础信息管理

系统将定期采集“i西安”教育版客户端中用户数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对用户的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对用户数据的统一管理。

（2）组织基础信息管理

系统将定期采集“i西安”教育版客户端中组织数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对组织数据的统一管理。

（3）用户组织关联信息管理

基于用户基础信息和组织基础信息，将两者数据关联，可通过任一用户查询所属组织，也可根据任一组织查询对应的所有用户。

（4）作业数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中作业数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对作业数据的统一管理。

（5）家校数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中家校数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对家校数据的统一管理。

（6）智能填表数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中智能填表数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对智能填表数据的统一管理。

（7）公开课数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中公开课数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对公开课数据的统一管理。

（8）群直播数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中群直播数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对群直播数据的统一管理。

（9）考勤数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中考勤数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对考勤数据的统一管理。

（10）线上课堂数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中线上课堂数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对线上课堂数据的统一管理。

（11）打卡数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中打卡数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对打卡数据的统一管理。

（12）公告通知数据管理

系统定期采集“i西安”教育版客户端中公告通知数据，并持久化至RDS，通过接口或界面的方式，实现对组织的查看、删除、编辑、导出等操作，实现对公告通知数据的统一管理。

2.数据转换管理

（1）作业数据转换管理

该模块实现了对作业数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（2）家校数据转换管理

该模块实现了对家校数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（3）智能填表数据转换管理

该模块实现了对智能填表数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（4）公开课数据转换管理

该模块实现了对公开课数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（5）群直播数据转换管理

该模块实现了对群直播数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（6）考勤数据转换管理

该模块实现了对考勤数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（7）线上课堂数据转换管理

该模块实现了对线上课堂数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（8）打卡数据转换管理

该模块实现了对打卡数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（9）公告通知数据转换管理

该模块实现了对公告通知数据的清洗、处理，符合条件的数据，再按照既定格式进行转换，以便后续应用的调取与处理。

（10）数据转换日志管理

该模块实现了对数据转换管理的实时监控，在数据转换过程中，提供正常操作事件、异常事件的记录，以及提供日志分类及过滤、查询和导出功能。能帮助管理人员了解系统的运行情况，及时发现和解决问题，提升系统的稳定性和可靠性，为教育信息化建设提供有力支持。

3.数据上传管理

（1）作业数据上传管理

系统定期将转换后的作业数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（2）家校数据上传管理

系统定期将转换后的家校数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（3）智能填表数据上传管理

系统定期将转换后的智能填表数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（4）公开课数据上传管理

系统定期将转换后的公开课数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（5）群直播数据上传管理

系统定期将转换后的群直播数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（6）考勤数据上传管理

系统定期将转换后的考勤数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（7）线上课堂数据上传管理

系统定期将转换后的线上课堂数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（8）打卡数据上传管理

系统定期将转换后的打卡数据加密处理后，安全传输至“西安智慧教育大平台数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

（9）公告通知数据上传管理

系统定期将转换后的公告通知数据加密处理后，安全传输至“数据中心”，并记录上传日志，以便于管理人员追踪系统运行情况。

      - 技术方案

针对西安市数据中心应用系统中数据开放共享模块的开发，需要考虑多个方面，主要包括架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.基础设施层

基础设施层是依托市信创政务云提供的云环境，主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。另外在备份和密码部分也是依托政务云提供的资源。

2.数据层

数据层是数据中心各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。利用市信创政务云提供的数据库，部署业务数据库和用户数据等；通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3. 服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

Spring Boot用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring 框架的应用程序，通过Spring Boot风格将各种比较成熟的服务框架组合再封装，并屏蔽掉复杂的配置和实现原理，给开发者提供了一套简单易懂、易部署、易维护的分布式系统开发工具包，只需要非常少量的配置代码，使开发人员能够更加专注于业务逻辑。

Spring MVC是一个基于Java的实现了MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级web框架，它将web层进行职责解耦，把复杂的web应用分成逻辑清晰的几部分。简化开发，减少出错，方便组内开发人员之间的配合。

通过Quartz技术解决需要定时或者间隔一定时间就需要执行的业务，比如定时清除日志、定期发送报表数据、活动推送等。

通过RabbitMQ消息中间件技术实现消息队列处理。

通过HikariCP技术提供高性能、轻量级、稳定可靠的数据库连接池功能。

JPA是一个Java持久性框架，它提供了一种简单而灵活的方式来管理应用程序中的实体对象与数据库之间的映射关系。使用JPA，开发人员可以通过注解或XML配置来定义实体类与数据库表之间的映射关系，从而将主要精力放在实体类的设计和业务逻辑上。

通过Nginx实现数据流量的负载均衡，不同的是Nginx是应用级的、采用事件驱动的方式，除了负载均衡外，还可以作为Web服务器、反向代理服务器、缓存服务器等多种用途。

4.展示层

UmiJS是可扩展的企业级前端应用框架。Umi 以路由为基础，同时支持配置式路由和约定式路由，保证路由的功能完备，并以此进行功能扩展。然后配以生命周期完善的插件体系，覆盖从源码到构建产物的每个生命周期，支持各种功能扩展和业务需求。

Ant Design 是一套企业级的 UI 设计语言和React实现，以其优雅的设计和完备的功能组件库，帮助开发者构建用户友好的界面。它提供丰富的布局和导航组件，让设计和实现变得简单快捷。

TypeScript 为 JavaScript 赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护.它兼容 JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言.

Axios 是一个基于 Promise 的HTTP客户端，用于浏览器和 node.js。它提供了丰富的 API 和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让 Axios.成为了处理HTTP通信的首选工具。

React 是一个用于构建用户界面的 JavaScript 库，以其组件化和虚拟 DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI 组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代web 开发的主流选择。

ECharts，一个使用 JavaScript 实现的开源可视化库，可以流畅的运行在 PC 和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器（IE9/10/11，Chrome，Firefox，Safari等），底层依赖矢量图形库 ZRender，提供直观，交互丰富，可高度个性化定制的数据可视化图表。

5.视图

采用React17.0.2+Ant Design4.24.8+Axios0.27.2+Echarts5.3.3，通过umijs 3.5.20完成开发者及运营平台的相关功能开发；使用Antd组件和Echarts图表完成整体页面的UI实现，完成产品功能。html页面、js.文件、css 文件存储于服务器，其余静态资源使用CDN 管理，包括：image 图片，字体文件等。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。

7.组件

系统服务基于SpringBoot开发。数据库连接池采用HikariCP，日志系统采用Logback，持久层接口实现采用JPA，分布式任务调度使用Quartz组件。消息队列采用RabbitMQ：存储系统服务间通信的消息，本身提供消息存取服务，与微服务层的系统服务连接。缓存：作为系统的缓存服务，存储标的信息、验证码信息、用户信息等，运用Redis缓存技术，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

数据共享获取：数据中心系统（一期）主要面向所有业务系统获取数据的需求提供数据开放共享、获取数据的能力，各个业务系统可以通过数据中心的“数据开放共享模块”申请数据资源目录。支持API共享模式和中间库共享模式，由数据管理员审核后以不同形式开放数据，供业务应用开发者获取，不同形式的数据开放要求如下：

1.API共享模式：数据使用方通过数据开放共享模块提交申请，数据管理员审核通过后开放API接口，开放调用权限给数据使用方。数据使用方根据API接口说明，调取API接口，拉取共享数据，如搜索不到需求的数据接口，可以提交数据需求申请，由数据管理员根据实际情况进行API接口的新增上架。

2.中间库共享模式：对于一次性需要获取的批量数据、数据量较大的需求，数据使用方通过数据开放共享模块提交申请，数据管理员审核通过后会建立共享中间库，数据接收方通过给出的中间库拉取共享数据。

因此，数据中心应用系统的教育数据开放共享模块主要是服务于各类外部数据接口的创建，模块内主要可以提供一些系统内部接口，主要包括：数据资源目录接口、数据资源详情接口、创建数据资源接口、数据申请接口、数据审核接口。

该模块提供的服务接口列表如下表所示：

数据中心系统接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源目录接口 | 查询数据资源目录列表 | 类目id、组织机构id、关键字 | 数据资源目录列表 | 内部接口 |
| 2 | 数据资源详情接口 | 查询数据资源详情 | 数据资源id | 数据资源详情 | 内部接口 |
| 3 | 创建数据资源接口 | 创建数据资源 | 数据资源代码、数据目录层级、数据资源名称、数据单位、负责人姓名、负责人手机号、信息摘要、数据源、数据表 | 数据资源创建是否成功，数据资源详情 | 内部接口 |
| 4 | 数据申请接口 | 申请数据资源 | 数据资源id | 申请id | 内部接口 |
| 5 | 数据审核接口 | 审核数据资源申请 | 数据申请id | 审核id | 内部接口 |

具体接口如下：

1.数据资源目录接口

1）服务接口描述

查询数据资源目录列表。

2）接口地址

https://IP/api/dataShare/1.0/dataResource/list

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类目id（categoryId） | String | 类目分类id |
| 2 | 组织机构id（organizationId） | String | 组织机构id |
| 3 | 关键字（searchValue） | String | 搜索关键字 |

请求示例：

?categoryId=vmQtt&organizationId=vQsaa&searchValue=学校

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object[] | 数据资源目录列表 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": [ ] }

2.数据资源详情接口

1）服务接口描述

查询数据资源详情。

2）接口地址

https://IP/api/dataShare/1.0/dataResource/detail/{id}

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源id | String | 数据资源id |

请求示例：

/vmQTT

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object | 数据资源详情 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": {} }

3.创建数据资源接口

1）服务接口描述

创建数据资源。

2）接口地址

https://IP/api/dataShare/1.0/dataResource/create

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源代码 | String | resourceCode |
| 2 | 数据目录层级id | String | categoryId |
| 3 | 数据资源名称 | String | resourceName |
| 4 | 数据单位 | String | organizationId |
| 5 | 负责人姓名 | String | headName |
| 6 | 负责人手机号 | String | headMobile |
| 7 | 信息摘要 | String | resourceInfo |
| 8 | 数据源 | String | dataBaseId |
| 9 | 数据表 | String | dataTableId |

请求示例：

{ "resourceCode":"xx0101", "categoryId":"vmQtt", "resourceName":"学校数据", "deviceSerialNumber":"123", "organizationId":"vmQtt", "headName":"张三", "headMobile":"18300000001", "resourceInfo":"学校数据", "dataBaseId":"vmQta", "dataTableId":"vmQft" }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object | 数据资源详情 |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": {} }

4.数据申请接口

1）服务接口描述

申请数据资源。

2）接口地址

https://IP/api/dataShare/1.0/dataResource/apply

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源id | String | resourceId |

请求示例：

{ "resourceId":"vmQtt" }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object | 申请id |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": {} }

4.数据审核接口

1）服务接口描述

审核数据资源申请。

2）接口地址

https://IP/api/dataShare/1.0/dataResource/approval

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据申请id | String | applyId |

请求示例：

{ "applyId":"vmQtt" }

5）返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（success） | Boolean | 服务调用是否成功 |
| 2 | 错误码值（errCode） | String | 错误码 |
| 3 | 错误码描述（errMessage） | String | 错误信息 |
| 4 | 请求id（requestId） | String | 请求id,用于排查问题 |
| 5 | 输出参数（result） | Object | 审核id |

返回示例：

{ "errCode": "", "errMessage": "", "requestId": "eac0a8021917128914664111098d0001", "success": true, "result": {} }

  - 终端系统设计

    - “i西安”教育版Web门户

      - 系统概述

“i西安”教育版web门户以西安市为单位建立的区域级智慧教育官方门户网站，承载着区域教育管理应用服务的统一入口、对外宣传等基本任务。Web门户以为教师、学生、家长、管理者等用户提供“教育领域全覆盖、教育应用全接入”一站式数据展现服务为建设理念，为西安市教育管理部门相关用户提供一个整合的、一体化的操作环境，和统一展示区域教育信息化建设成果、发布教育管理信息的重要窗口。

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - WEB首页门户

1.新闻资讯

该模块提供最新的行业新闻、趋势分析和专题报道。包括多种分类，如国内外新闻、行业动态等，并支持通过标签或分类进行过滤。这一模块是用户获取行业最新发展的主要来源，有助于吸引和维持用户群体，同时提升网站作为信息权威源的形象。

2.通知公告

发布官方通知、政策变动、系统更新和维护日程。具备时间排序，用户可以快速查看最新或历史公告。确保用户不会错过任何重要信息，增强用户对网站的信任感和依赖性。

3.活动专栏

提供即将举行的线上或线下活动的详细信息，包括活动描述、日程安排、报名方式和进展更新。用户应能够在线注册参加。鼓励用户参与社区构建，提供网络社交和学习的机会，这对于建立忠诚的用户基础至关重要。

4.信息搜索

一个全站搜索功能，可以根据关键词、分类、日期等多个维度高效检索内容。搜索结果应当提供丰富的过滤器和排序选项，以及搜索建议或自动完成功能。一个强大的搜索功能可以显著提高用户找到所需信息的效率，从而提升整体网站体验。

5.热门应用

根据用户行为和偏好高亮显示最受欢迎的应用程序和工具，提供直观的入口链接或嵌入式窗口。使用户能够快速访问他们最经常使用的工具，提高用户满意度和网站的实用价值。

6.导航栏

详细介绍：设计一个直观、易于使用的导航系统，包含多级下拉菜单和响应式布局，适应不同设备和屏幕尺寸。良好的导航体验对于用户快速找到网站详细功能介绍及意义。

7.智慧教育成果展示

成果展示区域：这一区域集中展示智慧教育项目的实际成果，包括创新的教学方法、技术集成案例、学生成绩提升的数据和教师教学改进的例证。通过实例展示，用户不仅能看到智慧教育的概念和理论，还能看到具体的实施成效，这有助于增强智慧教育的可信度和吸引力。

8.智慧教育资讯中心

（1）资讯动态：实时更新智慧教育领域的新闻、政策变化、行业报告和专家观点。作为一个平台的核心，能够保持教育社区对最新发展保持同步，帮助用户做出基于信息的决策和适时的策略调整。

（2）研究成果展示：发布智慧教育研究的最新发现、案例研究和学术论文。通过分享创新的研究成果，网站将成为学术交流的平台，并推动智慧教育理论与实践的发展。

9.优质素质应用展示

（1）应用列表：展示可用素质教育应用的列表，包括应用名称、图标、简短描述和评分。为用户提供一个汇总视图，快速浏览并找到他们感兴趣的应用。

（2）应用详情页：点击应用列表中的某个应用，可以查看该应用的详细信息，如开发者、发布日期、版本、功能特点、使用截图或视频等。通过提供详细信息，帮助用户了解应用的具体功能和是否符合他们的需求。

（3）应用详情介绍：为每个应用提供详尽的介绍，包括应用的教育理念、目标用户群、教育效果和操作指南等。深入解释应用如何促进素质教育，帮助用户做出明智的选择。

（4）应用评价：允许用户对应用进行评分和评论，展示用户反馈和经验分享。通过真实用户的反馈，帮助其他用户了解应用的实际效果和潜在价值。

（5）热门应用推荐：根据用户评价、下载次数和编辑推荐，展示当前最热门的素质教育应用。引导用户注意到受欢迎和高效的应用，促进高品质应用的使用。

10.信息搜索服务系统

（1）分类搜索：允许用户根据预设的类别对信息进行过滤搜索。可以是单层次的分类，也可以是具有多个子类别的层次性分类。在搜索界面的侧边栏中提供分类选项。

（2）联想搜索：当用户开始输入搜索词时，系统实时提供相关的搜索建议。联想词汇可以基于热度、相关性或用户历史搜索行为来生成。

（3）搜索结果列表：展示搜索查询后的结果列表，包括每个结果的标题、摘要、来源、发布时间等关键信息。提供排序选项，如按相关性、日期排序。

（4）搜索结果详情：用户点击某个搜索结果后，可以查看该结果的详细内容。详情页面可以包括全文内容、多媒体附件、相关链接等。

11.通知公告管理系统

通知公告管理系统是信息发布平台，用于组织和分发重要的消息和公告。以确保所有相关人员都能及时接收到关键信息。以下是通知公告管理系统的核心功能。

（1）通知公告发布

1）内容编辑：提供富文本编辑器，允许发布者创建格式化的内容，包括文字、图片、链接等。

2）分类标签：允许发布者为通知公告添加分类标签，便于用户按类别检索。

3）审核流程：设计流程确保所有发布的内容经过适当审批，防止不当信息发布。

（2）用户管理

1）权限控制：不同的用户（如管理员、发布者、普通员工）有不同的权限，以访问和操作系统的不同功能。

2）用户分组：用户可以分组，以便更容易地管理和发送针对特定群体的通知。

（3）订阅与分发

1）订阅选项：用户可以订阅感兴趣的类别或标签，只接收相关的通知公告。

2）电子邮件和消息推送：系统应集成电子邮件服务和消息推送功能，以确保及时分发通知。

（4）查阅与跟踪

1）浏览历史：用户可以查看所有已发布的通知公告列表，并按日期、类别或重要性等条件进行排序和筛选。

2）阅读确认：可以要求用户对阅读的通知进行确认，以便跟踪信息的传达效果。

（5）报告与分析

1）活动日志：记录所有用户活动和系统事件，便于审计和监控。

2）效果分析：提供分析工具来衡量通知公告的覆盖范围、阅读率和用户互动。

        - 区县、科室、学校站群门户

1.区县门户系统

（1）政策文件：发布区县教育相关的政策文件和法规，确保教育从业者和公众了解最新的政策导向。

（2）教育动态：报道区县内教育领域的新闻动态，展示教育发展的最新进展和成就。

（3）通知公告：发布教育行政通知、重要事件日期和其他公告，保证信息及时传达。

（4）专题活动：介绍和报道区县教育领域的专题活动，包括竞赛、研讨会等。

（5）成果展示：展示教师和学生的创新成果，鼓励优秀实践的分享和推广。

2.科室门户系统

（1）政策文件：发布针对特定科室的政策文件，确保工作按照规定执行。

（2）工作安排：明确科室的工作计划和任务分配，确保每位成员了解职责。

（3）活动专栏：展示科室组织的各类活动，促进团队建设和知识交流。

（4）科室文采：展示科室成员的文学作品或其他创意内容，增强团队凝聚力。

（5）通知公告：发布科室的通知和公告，确保信息的及时传达和执行。

3.学校门户系统

（1）新闻资讯：发布学校的新闻、事件和成就，展现学校的动态。

（2）通知公告：发布学校的重要通知和信息，保证师生及时获取相关信息。

（3）专题活动：介绍学校的特色活动和大型事件，促进校园文化建设。

（4）学校风采：展示学校的环境、设施和文化，提升学校形象。

（5）名师堂：介绍学校的优秀教师团队，分享教育经验和教学心得。

（6）学习之星：表彰学习成绩优秀或在特定领域表现突出的学生，激励学生努力。

        - 便民公共服务

通过数字化服务，减少了传统窗口服务的等待时间和人力资源消耗。增强可访问性，用户可以在任何时间、任何地点访问这些服务，不受地理位置的限制。提供包括证书查询、成绩查询、合格证明查询、招生报名等服务的便捷入口，后续可灵活添加其他第三方或自建服务。

        - 管理后台

1.科室管理

（1）添加新科室：输入科室名称、描述、负责人和联系方式。

（2）编辑科室信息：更新科室的任何相关信息。

（3）删除科室：在确保不影响系统运行的前提下，移除不再需要的科室。

（4）科室人员管理：为科室分配人员，设置角色和权限。

（5）科室服务项目管理：定义科室提供的服务项，包括服务流程、时间和费用等。

2.区县管理

（1）添加区县：录入区县名称、地理位置、特色服务等信息。

（2）更新区县信息：修改区县的边界变更、名称变更等信息。

（3）删除区县：在行政区划调整后，及时更新系统中的对应信息。

（4）区县级服务管理：针对不同区县定制特定的服务信息和流程。

3.学校管理

（1）添加学校：包括学校的基础信息、教育特色、招生政策等。

（2）编辑学校信息：定期更新学校信息，确保其准确性。

（3）删除学校记录：对于关闭或合并的学校，应及时从系统中移除。

（4）管理招生信息：更新招生条件、名额、报名时间等。

（5）监控报名流程：确保招生报名流程的顺畅和公平性。

4.用户管理

（1）创建新用户：包括设置用户名、密码、角色、权限等。

（2）编辑用户资料：更新用户信息，如邮箱、电话等。

（3）禁用/启用用户：根据用户行为或安全审核结果，控制账号状态。

（4）角色和权限分配：根据用户职责分配适当的系统访问权限。

（5）用户活动监控：查看用户的登录记录和操作日志，用于安全监控和审计。

（6）维护系统的安全性，确保每个用户都能在授权范围内工作。

5.首页管理

（1）首页布局设计：通过拖放式的界面设计工具来调整首页元素布局。

（2）内容发布：发布首页的新闻、通知、广告等信息。

（3）功能链接管理：添加、编辑或删除首页的快捷链接。

（4）交互元素管理：设计和更新首页的轮播图、视频或其他互动元素。

6.栏目管理

（1）栏目创建和结构设计：确定网站的信息架构，创建不同的栏目和子栏目。

（2）栏目内容管理：为各个栏目分配和更新文章、图片和链接。

（3）栏目权限设置：根据用户的不同角色，设置栏目的访问权限。

（4）栏目样式定制：调整栏目页面的布局和样式，以符合用户界面设计及品牌策略。

（5）确保网站信息结构清晰有序，用户能够快速找到所需信息。

7.安全与权限

（1）登录验证：包括多因素认证、验证码等安全机制。

（2）权限控制：细粒度的权限设置，确保用户只能访问授权的资源。

（3）安全日志：记录所有用户的活动，以便于安全事件的追踪和审计。

（4）数据加密：对敏感数据进行加密处理，保护用户隐私和业务数据安全。

防止未授权访问和数据泄露，确保系统的整体安全性。

        - 移动端H5

采用“一次开发，多端适配”的策略，通过以下技术手段实现：

1.统一的设计语言

制定一套统一的设计规范，确保PC端、移动端APP和H5在视觉和交互上的一致性。使用组件化的方法，保证界面元素和布局在不同平台间的复用性。

2.响应式和自适应布局

对H5页面采用响应式设计，通过CSS媒体查询等技术，确保内容在不同屏幕尺寸和分辨率下自适应布局。对于APP，根据设备类型和操作系统特性，使用相应的布局策略以适配各种屏幕大小。

3.框架和工具选型

选用如React Native或Flutter等跨平台开发框架来构建移动端APP，实现代码的大部分共享。对于H5，使用Vue.js、React.js或Angular等前端框架，结合Webpack、Babel等工具实现高效的开发和打包。

4.接口和数据处理

设计RESTful API或GraphQL API，确保前后端分离，数据格式统一，便于不同平台调用。前端应用统一的数据管理和状态管理库（如Redux、Vuex），保持各平台数据同步和一致性。

5.平台特定功能适配

对于平台特有的功能，如推送通知、硬件访问等，使用平台原生API或通过桥接技术实现。确保用户权限和安全性在所有平台上都能得到严格的管理和执行。

6.测试与持续集成

实施全面的自动化测试，包括单元测试、集成测试和UI测试，确保功能在各平台的稳定性和一致性。建立CI/CD流程，实现自动化构建、测试和部署，提高开发效率和版本控制。

7.设计阶段

完成UI/UX设计稿，包括移动端和PC端的界面设计，确保设计的可实施性。

8.开发阶段

前端团队按设计稿实现响应式Web页面和APP界面。后端团队设计并实现API，保证性能和安全性。

9.测试阶段

对每一个平台上的应用进行测试，确保兼容性和功能的正确性。进行用户测试，收集反馈调整UI/UX。

10.部署阶段

使用App Store和Google Play等发布移动端应用。部署Web应用到服务器，确保H5访问的可靠性。

11.维护和更新

根据用户反馈和市场需求持续优化产品。定期更新应用以适应新的操作系统版本和硬件。

      - 技术方案

针对西安市建的“i西安”教育版web门户系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术实现方法、方案设计（包括前端设计、后端设计及部署及运维设计等）。我们采用以下技术方案：

1. 技术实现方法选择

考虑到WEB门户系统的功能需求、性能要求以及未来的扩展性，采用以下技术实现方法：

（1）前后端分离架构：采用前端负责展示与交互，后端负责业务逻辑处理与数据存储的架构模式。这种架构模式可以提高系统的可维护性和可扩展性。

（2）响应式设计：为了满足不同终端设备的访问需求，我们将采用响应式设计，使门户系统能够在不同屏幕尺寸和设备类型上提供一致的用户体验。

（3）微服务架构：将系统拆分为多个微服务，每个微服务负责特定的业务功能，通过API网关进行通信。这种架构可以提高系统的可伸缩性和可靠性。

2. 技术方案详细设计

（1） 前端设计

前端部分主要负责与用户进行交互，展示信息和接收用户输入。我们将采用以下技术方案：

1）使用Vue.js或React等前端框架进行开发，这些框架具有丰富的组件库和强大的数据绑定能力，可以快速构建出美观且交互性强的界面。

2）利用Webpack等构建工具进行代码打包和优化，提高前端性能。

3）使用Axios等HTTP客户端库与后端进行通信，实现数据的传输和交互。

后端设计

1）后端部分主要负责处理业务逻辑、数据存储以及与前端进行通信。我们将采用以下技术方案：

2）使用Spring Boot等Java Web框架构建后端服务，这些框架提供了丰富的功能和良好的性能，可以快速开发出稳定可靠的后端应用。

3）采用MySQL或MongoDB等数据库进行数据存储，根据业务需求选择合适的数据库类型。

4）利用Redis等缓存技术提高系统性能，减少数据库访问压力。

5）通过API网关实现微服务之间的通信和协调，确保数据的一致性和系统的稳定性。

部署与运维设计

利用CI等工具进行自动化部署和管理。

定期进行安全漏洞扫描和风险评估，确保系统的安全性。

通过以上技术方案的设计和实施，可以构建一个功能丰富、性能优良、易于维护和扩展的WEB门户系统，满足用户的需求。

      - 系统接口设计及集成

“i西安”教育版Web门户只作为门户系统，不与其他系统做对接。

  - 数据资源设计

数据资源规划

      - 归集库建设设计

原始库指本项目通过各种渠道获取的原始数据，对不同来源的数据，按照数据的原始格式进行存储，原始库的合理设计可以在业务系统和数据资源中心之间形成一个良好的过渡，保障数据资源中心数据的稳定性，不会受源业务系统数据频繁变化的影响，本项目归集库建设需求主要依据市级教育存量业务系统以及新建业务系统的业务板块进行制定，包含：校园安全、学前教育、学生健康、教师画像、信息素养、教育服务、教育督导、教育地图、教育统计、网络安全10个业务板块的原始库搭建，服务与基础数据集成与治理工作。

      - 基础库建设设计

基础库逻辑关系在原始库基础之上，存储的是原始数据，基本是从各种数据源系统中获取到的核心业务及应用的基本信息数据。本项目教育基础数据库制定来源——《中华人民共和国教育行业标准-教育基础数据JY/T 0633—2022》，总共制定教育局、学校、教职工、学生四大基础库。

        - 教育局基础库

教育局基础库应包含以下数据维度，以确保教育信息的完整性、准确性和有效性。

1.教育机构信息：

学校名称、类型（如小学、中学、高等教育机构）、级别（如公立、私立）、地理位置等。

学校规模（如班级数量、学生人数、教师人数）和学校历史背景。

2.教育人员信息：

教师基本信息（如姓名、性别、年龄、教龄、职称、学历、专业等）。

教师任职信息（如所在学校、教授科目、教学班次等）。

教师培训和发展信息（如参加的培训项目、专业发展水平等）。

3.学生基本信息：

学生基本信息（如姓名、性别、出生日期、身份证号等）。

学生教育轨迹（如入学时间、就读班级、就读学校、毕业情况等）。

学生家庭背景（如父母职业、家庭住址、联系方式等）。

4.教育资源信息：

教学设施（如教室、实验室、图书馆、体育设施等）的配置和使用情况。

教学材料（如教科书、辅助教材、多媒体资源等）的配备情况。

信息技术资源（如计算机、网络设施、在线学习平台等）的建设和应用情况。

5.教育质量信息：

学生的学业成绩、考试成绩、综合素质评价等。

教师的教学评价、教学成果和科研成果等。

教育满意度调查结果（如学生、家长、教师的满意度等）。

6.教育经费信息：

教育经费的来源、分配和使用情况。

学校经费的预算、执行和审计情况。

教育项目和专项资金的管理情况。

7.教育政策与法规信息：

国家和地方教育政策、法规、规章和标准等。

教育政策的实施情况和效果评估。

教育改革和创新的实践案例和经验总结。

8.教育管理和服务信息：

学校管理机构设置、职能分工和运行情况。

教育服务（如招生、就业指导、学生资助等）的提供情况。

教育信息化建设（如学籍管理、电子档案、在线服务等）的进展情况。

        - 学校基础库

学校基础库应包含以下数据维度，以确保教育信息的完整性、准确性和有效性。

1.学校基本信息：

学校名称、地址、联系方式、官方网站等。

学校类型（如小学、初中、高中）、办学性质（如公立、私立）、学校级别（如省重点、市重点）等。

2.学校组织结构：

学校的管理层级、职能部门、教职员工队伍构成等。

学校领导信息，包括校长、副校长、各职能部门负责人等。

3.教育资源信息：

教师资源，包括教师数量、职称结构、学历分布、专业背景等。

教学设施，如教室、实验室、图书馆、体育设施等的数量和使用情况。

教学设备，如计算机、多媒体设备、实验器材等的配置情况。

4.学生管理信息：

学生基本信息，包括学生姓名、性别、年龄、学籍号、家庭住址等。

学生分类信息，如年级、班级、学生类型（如住校生、走读生）等。

学生学业信息，包括成绩、考勤、奖惩记录等。

5.教学活动信息：

课程设置，包括课程名称、授课教师、上课时间表等。

教学计划和教学大纲，反映教学目标、内容和要求。

教学成果，如学生考试成绩、竞赛获奖情况等。

6.财务与经费信息：

学校年度预算、经费来源和经费使用情况。

学校固定资产、设施维护和更新的财务记录。

学生资助、奖学金、助学金发放情况。

7.安全与卫生信息：

学校安全管理制度、应急预案和安全教育活动。

校园安全事故记录、处理结果和预防措施。

学校卫生状况、食堂管理、健康教育等。

8.教育质量与评估信息：

教育质量评估结果，包括内部评估和外部评估。

教学质量改进措施、教学改革实践和效果。

学生、家长和教师的满意度调查结果。

9.信息化建设与应用信息：

学校信息化基础设施建设情况，如网络覆盖、数据中心等。

信息化教学资源和平台的使用情况，如在线课程、虚拟实验室等。

信息化管理应用，如学籍管理、教务管理、资源库建设等。

10.政策与法规遵循信息：

学校执行的国家教育政策、法规和标准。

学校制定的规章制度和实施细则。

教育法规培训、宣传和监督情况。

        - 教职工基础库

教职工基础库应包含以下数据维度，以确保教育信息的完整性、准确性和有效性。

1.教职工基本信息：

姓名、性别、出生日期、身份证号、联系方式等个人基本信息。

照片、民族、籍贯、政治面貌等附加信息。

2.职业资格与学历：

教师资格证书、职称、学历、学位等职业资格信息。

毕业院校、专业、毕业时间等学历背景信息。

3.工作经历与职位：

教职工在当前学校的任职起始日期、职位、岗位职责等。

过往工作经历、曾任职位、工作单位变动等历史信息。

4.教学与研究活动：

承担的课程、教学班次、周课时量等教学活动信息。

参与的科研项目、发表的论文、获得的专利等科研活动信息。

5.培训与发展：

参加的培训项目、培训时间、培训内容、培训效果评估等。

专业发展计划、职业规划、继续教育情况等。

6.绩效与评价：

定期的教学评估结果、学生评价、同行评审等。

年度绩效考核结果、奖励与惩罚记录等。

7.薪酬与福利：

薪资结构、基本工资、奖金、补贴等薪酬信息。

社会保险、住房公积金、福利待遇等福利信息。

8.合同与协议：

劳动合同、聘用合同、保密协议等法律文件信息。

合同期限、续签情况、合同变更记录等。

9.考勤与请假：

出勤记录、请假类型（病假、事假、产假等）、请假时长等。

迟到、早退、缺勤等考勤异常记录。

10.个人荣誉与奖励：

获得的荣誉称号、表彰、奖励等。

参与的社会活动、公共服务、社会职务等。

11.特殊需求与支持：

特殊教育需求、职业发展支持需求等。

需要的特定资源或辅助工具等。

        - 学生基础库

学生基础库应包含以下数据维度，以确保教育信息的完整性、准确性和有效性。

1.基本信息：

学生的姓名、性别、出生日期、身份证号、民族、户籍等。

学生的联系方式、家庭住址、紧急联系人信息等。

2.学籍信息：

学生的学籍号、入学时间、就读学校、就读年级和班级。

学生的转学记录、休学记录、复学记录等。

3.家庭信息：

学生父母的姓名、职业、教育背景、联系方式等。

家庭经济状况、是否享受教育资助等信息。

4.学习信息：

学生的学业成绩、考试记录、学业水平测试成绩等。

学生的学习进度、选修课程、课外活动参与情况等。

5.健康与体检信息：

学生的身高、体重、视力等基本健康指标。

学生的体检记录、疫苗接种记录、健康问题和特殊需求等。

6.行为与纪律信息：

学生的出勤情况、迟到早退记录、请假记录等。

学生的纪律处分记录、获奖情况、表现评价等。

7.综合素质评价：

学生的德育表现、社会实践、志愿服务等非学业评价。

学生的兴趣爱好、特长、社团活动参与情况等。

8.考试与招生信息：

学生的中高考报名信息、考试成绩、录取结果等。

学生的招生来源、招生批次、招生类别等。

9.资助与奖励信息：

学生获得的奖学金、助学金、减免学费等资助信息。

学生获得的其他奖励和荣誉信息。

10.毕业与去向信息：

学生的毕业时间、毕业证书编号、毕业去向（升学、就业等）。

学生的升学院校、就业单位、就业地区等信息。

11.信息技术应用能力：

学生的信息技术课程成绩、相关证书、参与的信息化项目等。

学生的网络学习行为、在线课程学习记录等。

      - 主题库建设设计

主题库逻辑关系在基础库之上，是按照数据标准对基础库进行处理和加工得到的数据仓库，存储的是已经清洗和整理过的数据，且是按照业务主题进行分类组织的，本项目主题库主要包含以下9个：

        - 校园安全主题库

校园安全管理的主题数据库应涵盖校园安全基础设施、安全事件记录、安全教育活动、应急预案、安全检查与维护、安全责任制度、安全培训与演练、监控系统运行状况、安全事故处理结果和安全法规遵循情况等数据维度。

        - 教育地理信息主题库

教育地理信息的主题数据库应包含学校地理位置、校园平面布局、教育资源分布、交通状况、周边环境特征等数据维度。具体来说，应记录每所学校的精确经纬度坐标、校园内部建筑物分布图、各类教育资源如教室、实验室、图书馆的具体位置，以及学校周边的交通设施、公交站点、道路状况等信息。

        - 教师职业发展主题库

教师职业发展的主题数据库应包含教师基本信息、职业资格、教育培训、职称评定、教学业绩、科研成果、职业路径等数据维度。基本信息涵盖教师的姓名、性别、年龄、教龄等；职业资格记录教师资格证书、学历、专业技能等级等；教育培训包括参加的培训课程、继续教育情况、专业发展活动等；职称评定反映教师的职称级别、评审结果和晋升历程；教学业绩涉及教学质量评估、学生评价、教学比赛获奖情况等；科研成果包括发表的论文、参与的研究项目、获得的专利等；职业路径记录教师的职业成长历程、任职经历、职务变动等。

        - 师生信息素养提升主题库

师生信息素养实践的主题数据库应整合师生信息技能培训记录、数字资源利用情况、信息化教学活动参与度、多媒体应用能力、网络安全意识、个人隐私保护行为、创新实践项目参与情况等数据维度。

        - 教育督导信息主题库

教育督导的主题数据库应涵盖督导计划与任务、督导人员信息、学校基本信息、教育质量评估结果、教学活动监督记录、校园安全检查报告、师德师风评价、学生发展状况、教育政策执行情况等数据维度。

        - 教育资源主题库

教育资源主题库包含校本课程、课程作业、课程计划、学情分析、校级教学资源、共享教学资源、教师个人资源等数据维度信息。

        - 学生健康管理主题库

学生健康的主题数据库应包含学生的基本信息、体检数据、健康教育记录、疫苗接种情况、体质测试结果、心理健康档案、疾病与伤害记录、营养与饮食状况、体育活动参与度、健康问题干预措施等数据维度。

        - 学前教育主题库

学前教育的主题数据库应综合包含幼儿园基本信息、在园儿童名册、教职工资料、课程与教学活动、教育质量评估、家庭与社区参与、安全与健康管理、教育资源配置等关键数据维度。这些信息应详细记录幼儿园的名称、地址、资质、评价等基本情况，以及儿童的入园信息、成长发展记录、家庭背景等；同时，涵盖教职工的资格、培训、教学表现等；课程内容、教学方法、活动安排以及对儿童发展的影响评估；家长参与度、社区支持情况；儿童安全事故记录、健康检查、营养膳食等健康管理信息；以及玩教具、图书、信息技术等教育资源的配备与使用情况。

        - 教师全息画像主题库

教师数字画像的主题数据库应当整合教师的基本信息、教育背景、职业资格、教学经历、教学成果、专业发展、学生评价、教学风格、技术应用能力、继续教育记录、科研成果、教育贡献等数据维度。

数据治理服务

      - 数据资源服务总体框架

数据资源服务总体框架图

      - 数据治理范围

数据治理范围总表

| 序号 | 系统名称 | 系统级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育综合服务平台 | 市级已建 |
| 2 | 教育督导信息管理平台 | 市级已建 |
| 3 | 教育电子地图系统 | 市级已建 |
| 4 | 校园一键报警系统 | 市级已建 |
| 5 | 校园安全防控应急管理平台 | 市级已建 |
| 6 | 教育统计基础数据库系统 | 市级已建 |
| 7 | 学生健康管理系统 | 市级本项目新建 |
| 8 | 校园综合管理系统 | 市级本项目新建 |
| 9 | 学前教育管理系统 | 市级本项目新建 |
| 10 | 教师全息画像系统 | 市级本项目新建 |
| 11 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 市级本项目新建 |

      - 现有系统数据探查服务

对现有数据进行盘点、采集、质量检测；根据项目建设需求，设计和配置质量检测规则，通过数据质量工具对进入数据仓库的业务系统数据进行数据质量检查，向业务部门输出数据质量报告，推动业务数据源头的数据质量的持续改进。完成对市级业务系统、市级以上教育系统、市级各委办局教育相关数据的探查工作，一期完成约1/3紧急度高的业务系统数据探查工作，明确数据更新频率、数据存储介质、数据交换网络情况以及数据安全性相关要求。

进行数据探查工作，需明确以下方面的要求：

数据更新频率：确定每个系统的数据更新频率，即数据在系统中的更新时间间隔。例如，是实时更新、每日更新还是每周更新等。

数据存储介质：了解数据存储的介质，即数据存储在何种硬件或软件平台上。这可能涉及到数据库系统、云存储、文件系统等。

数据交换网络情况：明确数据交换所使用的网络情况，包括内部网络和外部网络。了解数据在系统之间的传输方式和网络协议，以及相应的安全措施。

调查和研究：与相关系统的管理员、技术人员或负责人进行沟通，了解系统的基本信息和数据处理流程。

      - 数据接入服务

根据对现有系统数据探查到的系统情况，一期对紧急度高的业务系统进行数据接入工作，包括以下步骤：

确定数据接入需求：明确数据接入的目的、数据类型、来源、格式和频率等。

确定数据源：识别并准备数据源系统或外部来源，获取相应的访问权限和配置连接参数。

数据提取：根据数据需求选择合适的提取方法，如查询数据库、读取文件、调用API等，从数据源中提取需要的数据。

数据转换和清洗：对提取的数据进行转换和清洗，确保数据符合目标系统或数据仓库的格式和结构要求。

数据加载：将转换后的数据加载到目标系统或数据仓库中，确保数据加载的准确性、完整性和一致性。

数据质量检测：使用数据质量工具对接入的数据进行质量检测，包括数据的准确性、完整性、一致性、唯一性等方面。

数据安全和访问控制：根据数据安全性相关要求，采取必要的安全措施，如身份认证、数据加密、访问权限控制等，确保数据接入过程的安全性。

数据接入管控和监控：建立数据接入的管控机制，监控数据接入的运行情况和质量，及时发现和处理问题。

      - 数据确权服务

根据西安市教育局接入系统情况，进行系统数据确权工作，包括以下方面：

确定数据的所有权：明确数据的所有权归属，即确定数据的合法拥有者或权益人。

定义数据的使用权：明确数据的使用权范围和权限，即确定谁有权访问、使用、修改或共享数据。

制定数据确权政策和规定：建立数据确权的政策和规定，明确数据所有权和使用权的原则、流程和限制。

数据分类和标识：对数据进行分类和标识，区分敏感数据和非敏感数据，为不同类型的数据确权采取不同的措施。

数据访问控制：采用合适的技术和措施，如身份认证、访问权限控制、数据加密等，确保只有授权人员可以访问和使用数据。

数据备份和恢复：建立数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可用性，以防止数据丢失或损坏。

数据合规和法律保护：遵守相关的法律法规，确保数据的合规性和合法性，采取必要的法律措施保护数据的权益。

数据审计和监控：进行定期的数据审计和监控，确保数据的使用符合规定，及时发现和处理数据权益的问题。

      - 数据同步任务配置服务

数据同步任务配置是指在数据开发系统中设置和调整数据同步任务的过程。数据同步任务配置涉及确定需要同步的数据源和目标系统，配置同步规则、频率、策略和参数，以确保源系统和目标系统之间的数据保持一致性和更新性。

具体而言，数据同步任务配置包括以下内容：

指定数据源：确定需要同步的数据源，可能是数据库、文件系统、API接口等，以获取数据。

确定目标系统：确定数据同步的目标系统，即数据将要被传输到的系统或位置。

配置同步规则：确定同步的方式，是全量同步还是增量同步，以及同步的时间间隔和频率。

设置字段映射和转换规则：将源系统中的字段映射到目标系统中的字段，进行数据转换和映射。

配置同步参数：设置同步任务的参数，如并发线程数、批量大小、超时时间等，以优化数据同步的性能和效率。

设定同步策略和过滤条件：根据需求设定同步策略，如只同步特定数据类型或满足特定条件的数据。

监控和错误处理：配置同步任务的监控机制，包括错误处理、异常情况的通知和日志记录等。

测试和验证：在配置完成后，进行测试和验证，确保数据能够正确地从源系统同步到目标系统。

      - 数据质量检测服务

一期对紧急度高的业务系统的不合规数据进行标准化处理；对重复数据作删除，仅保留一份权威数据。对缺失数据通过补录、新增进行补全，对错误数据进行修正，包括以下内容：

完整性检测：检查数据集中是否存在缺失值、空值或不完整的记录。可以使用统计方法、规则验证或逻辑检查来确定数据的完整性。

一致性检测：检查数据集中是否存在逻辑上的冲突或不一致的数据。例如，检查重复的记录、冲突的属性或错误的关联关系。

准确性检测：验证数据集中的数据是否准确无误。可以使用数据验证规则、参考数据或专家判断来验证数据的准确性。

唯一性检测：检查数据集中是否存在重复数据或重复记录。可以通过比较关键字段、使用唯一约束或进行数据匹配来识别和处理重复数据。

合规性检测：检查数据是否符合特定的标准、规范或法规要求。例如，检查个人隐私数据的脱敏处理、敏感数据的访问权限控制等。

异常值检测：识别和处理数据集中的异常值或异常模式。可以使用统计分析、数据分布模型或领域知识来检测异常值。

数据格式检测：验证数据是否符合指定的格式要求。例如，检查日期字段是否按照特定的日期格式存储，检查文本字段是否符合指定的字符长度等。

      - 数据关联服务

一期对紧急度高的业务系统的数据集中的数据项联系起来，以便进行分析、查询或提取相关信息。数据关联基于共享的字段或属性进行，字段或属性在不同数据集中具有相同的值或关系。通过数据关联，可以发现数据之间的相关性、依赖关系和模式，从而揭示隐藏在数据背后的洞察和见解。

确定共享字段或属性：首先需要确定在不同数据集中用于关联的共享字段或属性。这些字段或属性在不同数据集中具有相同的值或关系，可以用作数据关联的依据。例如，学生数据集和成绩数据集可以通过学生ID字段进行关联。

进行数据关联操作：根据共享字段或属性，执行数据关联操作。这可以通过数据库中的JOIN操作、数据处理工具或编程语言中的相关函数来实现。数据关联操作会根据共享字段或属性的匹配情况，将相关数据项连接起来，形成关联的数据集。

分析和查询关联数据：一旦数据关联完成，可以进行各种分析和查询操作来探索关联数据之间的模式、相关性和依赖关系。通过关联数据，可以回答各种问题，进行统计分析、趋势分析、关联分析等，从中获得有价值的洞察和见解。

      - 数据分类服务

数据分类面向数据共享与数据开放两个维度开展，规范教育数据共享开放管理过程。

面向数据共享维度，结合数据安全级别，可将数据分为三类：

非共享类：对列入非共享类的教育数据，依照相关法律、法规不能共享。

授权共享类：对列入授权共享类的教育数据，数据使用部门参照《陕西省教育数据管理办法》，通过各级教育数据资源管理技术平台提交数据共享申请，符合条件的，可获取教育数据。

无条件共享类：对列入无条件共享类的教育数据，经数据提供部门确认后，通过数据中心无条件向本单位其他部门和其他各级各类教育单位提供。数据提供部门根据法定职责，明确数据中心无条件共享、授权共享和非共享数据的范围。列入授权共享和非共享的，应当说明理由，并提供相应的法律、法规、规章依据，否则不得拒绝数据使用部门提出的共享要求。

面向数据开放的维度，结合数据安全级别，可将教育数据分为三类：

无条件开放类：对列入无条件开放类的教育数据，经数据提供部门确认后，通过数据中心开放。自然人、法人和其他组织无需申请即可获取、使用或者传播该类数据。

有条件开放类：对列入有条件开放类的教育数据，通过公示开放条件，自然人、法人和其他组织通过申请向数据中心相关负责人提交数据开放申请，并说明申请用途、应用场景和安全保障措施等信息，符合条件的，可以获取教育数据。

非开放类：对列入非开放类的教育数据，暂时不纳入开放范围。经脱敏、匿名等处理后符合开放要求的，可将处理后的数据纳入无条件开放或有条件开放类。

      - 数据分级服务

根据教育数据遭篡改、破坏、泄露或非法利用，可能对自然人、法人和其他组织，以及社会秩序、公共利益和国家安全带来潜在影响，将教育数据分为一级、二级、三级和四级，四级为最高级别。涉及国家秘密的教育数据管理，按照相关保密法律、法规的规定执行。分级如下所示：

一级：不会造成个人名誉受损、身心健康伤害或歧视性待遇等，不会干扰法人和其他组织运作，不损害法人和其他组织利益，不会干扰社会秩序和损害公共利益。举例：个人敏感信息以外的去标识化个人信息，个人应当知道的已公开信息、个人已授权公开的信息等，涉及法人基础信息、组织对外部公开数据等，公共教育设施、设备的位置、统计数据等。

二级：可能造成个人名誉受损、身心健康伤害或歧视性待遇等，有限干扰法人和其他组织运作，有限损害法人和其他组织利益，有限干扰社会秩序和有限损害公共利益。举例：个人敏感信息以外的个人信息，涉及组织内部公开等数据，教育单位道路车流量、道路等可通行数据等。

三级：极易导致个人名誉受损、伤害身心健康或遭受歧视性待遇等，干扰法人和其他组织运作，损害法人和其他组织利益，干扰社会秩序和损害公共利益。举例：个人敏感信息的主要构成数据，涉及组织内部部门及项目级别等数据，教育单位治安视频数据等。

四级：危害人身和财产安全，严重干扰法人和其他组织运作，严重损害法人和其他组织利益，严重干扰社会秩序和严重损害公共利益。举例：个人敏感信息，涉及组织内部组织级别等数据，高精度的地理、海洋、气象测绘数据等。

      - 数据转换服务

一期对紧急度高的业务系统的数据从一个格式、结构或表示形式转换为另一个格式、结构或表示形式，以便在不同系统之间进行有效的数据交换和集成。

数据格式转换：数据格式转换涉及将数据从一种格式转换为另一种格式，例如将数据从CSV格式转换为JSON格式、将数据从XML格式转换为数据库表格格式等。要考虑数据的结构、字段映射、数据类型转换等。

数据结构转换：数据结构转换涉及将数据从一种结构转换为另一种结构，例如将数据从平面文件结构转换为层次结构、将数据从关系数据库结构转换为图结构等。这种转换通常需要进行数据重组、数据拆分、数据合并等操作。

数据表示形式转换：数据表示形式转换涉及将数据从一种表达形式转换为另一种表达形式，以满足不同系统的需求。例如，将数据从日期时间戳转换为日期字符串格式，或者将数据从科学计数法表示转换为常规数字表示等。

      - 数据清洗服务

根据教育部《教育基础数据》、《教育系统人员基础数据》、《中小学校基础数据》等相关数据规范，完成数据清洗、数据标准化工作。关键数据表在清洗完成后，通过组合、集成、筛选、统计形成新的数据集合，直接将数据集按照数据仓库的建设与规划域，进行主题、专题数据库存储。

如包含以下步骤

数据清洗：去除重复数据：识别并删除系统中的重复数据记录，确保数据的唯一性。

处理缺失值：检查数据中是否存在缺失值，并根据规范要求采取适当的处理方式，如填充缺失值、删除含有缺失值的记录等。

处理异常值：识别并处理数据中的异常值，例如超出合理范围的数值或不符合规范的数据格式。

数据格式转换：将数据转换为规定的格式，如日期格式、数值格式、文本格式等。

数据标准化：字段命名规范：根据规范要求，对字段进行统一的命名，使用清晰、具有描述性的名称，以便于理解和使用。

数据类型规范：根据规范定义，确保每个字段的数据类型正确无误，如字符串、整数、浮点数、日期等。

数据单位标准化：对于涉及到数量或度量的字段，确保数据使用统一的标准单位，如长度、重量、时间等。

数据值域规范：根据规范要求，对字段的取值范围进行限定，确保数据的一致性和准确性。

数据关联关系建立：根据规范定义的关联关系，建立不同数据表之间的关联，以支持数据的查询和分析。

      - 数据仓库设计

围绕《教育基础数据》、《教育系统人员基础数据》、《中小学校基础数据》、数据中心数据归集要求、西安市“十四五”教育事业发展规划，完成4个基础数据库、9个主题库数据库开发

1.数据库开发

根据需要，在前期大数据平台沉淀的原始库基础上进一步扩展和完善，以支持特定业务场景的数据分析和应用需求，例如：教职工基本信息子集、岗位聘任子集、教师考核子集、教师资质子集、教研教学子集、学生基本信息子集、学生档案管理子集、学生评价子集、学生综合素养子集、学生资助子集、学生就业子集、学生健康发展子集、学生活动竞赛子集、年级子集、专业子集、班级子集等。

在每个基础库中，根据具体业务场景和需求，定义相关的数据模型、数据表和关系，确保专题库能够提供所需的支持，下面以基础库建设的模型设计维度为例：

2.教育局基础库，包括：学生信息管理、教师信息管理、学校信息管理、教育资源管理、教育经费管理、教育政策与法规、教育质量监控。

业务板块包含：学生事务、教师事务、学校管理、资产管理、财务管理、政策研究与制定、教育评估与督导。

数据域包含：学生基本信息、学籍档案、教师资格与职称、学校地理位置与规模、教育资源配置与使用、教育经费预算与执行、政策法规文本与解读、教学质量评估指标。

3.学校基础库，学校基础数据库，包括：学生管理、教师管理、课程与教学、设施与资源、安全与纪律、财务与预算。

业务板块包含：学生事务、教职工管理、教学研究、校园设施、安全管理、财务管理。

数据域包含：学生基本信息、学籍变动、教师资格与专业发展、课程安排与教学计划、教学资源与设备、安全事故记录与处理、经费收支与预算分配。

4.教师基础库，包括：教师基本信息、资质管理、教学管理、培训与发展、任课管理等不少于10个维度。

业务板块包含：教师基本信息、资质管理、教学管理、培训与发展、任课管理等。

数据域包含：教师基本信息（教师ID、姓名、性别、出生日期等）、资质信息（教师证书、学历、专业领域等）、教学信息（所授课程、教学评价、教学方法等）、培训与发展信息（参与的培训、专业发展等）、任课信息（所教班级、授课时间表等）。

5.学生基础库，包括：学生基本信息、学籍管理、成绩管理、奖惩管理、家庭信息管理、课程选修管理、课外活动管理等不少于10个维度。

业务板块包含：学生基本信息、学籍管理、成绩管理、奖惩管理、家庭信息管理、课程选修管理、课外活动管理等。

数据域包含：学生基本信息（学生ID、姓名、性别、出生日期等）、学籍信息（学号、入学日期、年级、班级等）、成绩信息（科目、成绩、考试日期等）、奖惩记录（奖励类型、处分类型、日期等）、家庭信息（家庭地址、监护人信息、联系方式等）、课程选修信息（选修课程、班级调整等）、课外活动信息（社团、俱乐部、竞赛等）。

      - 数据标准规范设计

基于《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息、教育管理基础代码》、《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息、教育基础信息》、《信息技术学习、教育和培训教育管理基础代码》等政策规范文件，制定一套西安市教育局数据标准规范。有以下步骤：

收集政策文件：整理和收集与教育行业数据管理相关的政策文件和规范性文件，包括上述提到的文件以及其他相关文件。

审阅与理解文件：仔细审阅和理解收集到的政策文件，了解其中的要求、规范和标准，特别关注与数据管理和数据标准相关的内容。

确定适用范围：根据西安市教育局的职责和业务需求，确定适用范围，即需要制定数据标准规范的具体领域和数据类型。

制定数据分类与代码：根据政策文件中的分类和代码要求，结合西安市教育局的实际情况，制定数据分类与代码体系，确保数据的统一和标准化。

定义数据元素和字段：根据政策文件中的要求，定义具体的数据元素和字段，包括名称、类型、长度、格式等，确保数据的一致性和可比性。

规定数据格式和规范：根据政策文件中的要求，规定数据的格式和规范，包括日期格式、代码格式、文本格式等，确保数据的准确性和可解释性。

制定数据交换标准：根据政策文件中的要求，制定数据交换的标准和格式，包括数据文件的结构、数据接口的规范等，确保数据的互通性和可集成性。

编写数据标准文档：根据制定的数据标准规范，编写相应的数据标准文档，包括数据字典、数据格式规范、数据交换规范等，以便于数据管理和数据使用的参考。

宣贯和培训：将制定的数据标准规范宣贯给相关部门和人员，组织培训和指导，确保标准的理解和实施。

持续更新和改进：根据实际应用和需求变化，持续更新和改进数据标准规范，确保其与时俱进和适应教育局的发展需求。

      - 代码集设计

基于西安市教育局数据中心接入的系统数据，根据《中华人民共和国教育行业标准教育管理信息、教育管理基础代码》、《信息技术学习、教育和培训教育管理基础代码》等相应规范，设计西安市智慧教育大平台代码集。如：单位性质代码表、党政职务代码表、岗位等级代码表、岗位类别代码表、任课学科类别代码表、特岗教师代码表、用人形式代码表证书类型代码表、毕业证类型代码表等成果输出。

      - 来源标注服务

对系统数据来源进行标注，包括：

数据提供者/机构：标注提供系统数据的组织、机构或个人的名称。

数据集名称：系统数据所属的数据集的名称或标识符。

数据提供日期：系统数据提供给用户或可用的日期。

数据获取方式：获取系统数据的方式，例如直接从数据提供者获取、通过API接口获取等。

数据提供机构或平台：提供系统数据的机构、平台或服务的名称。

数据版本号：系统数据的版本号或标识符。

数据可信度/来源评估：对系统数据来源进行评估的相关信息，可以包括数据提供机构的信誉、数据质量评估、数据采集方法等。

      - 定期汇报

对数据治理情况进行定期汇报，确定汇报周期和频率：确定定期汇报的时间周期，例如每月、每季度或每年，并确定具体的汇报日期和频率。

收集和整理数据：收集与数据治理相关的数据和信息，包括数据质量指标、数据安全措施、数据访问情况等。确保数据的准确性和完整性。

分析和评估数据：对收集到的数据进行分析和评估，识别数据治理的关键问题、趋势和改进机会。可以使用图表、指标和统计数据来支持分析。

编写汇报内容：根据收集到的数据和分析结果，编写汇报文档或演示文稿。汇报内容应该清晰、简明，并突出数据治理的关键信息和成果。

      - 数据共享服务

基于数字基座内的数据开放平台建立数据资源开放体系，面向教育开发者、社会公众开发者提供配套的数据开放共享服务，主要涉及市教育信息技术中心、基座运营团队、数据开发者三类服务人员和角色。

服务流程主要基于运营团队进行数据开发工作开展，对数据进行编目，由信息中心审核后开放至平台内进行共享，数据开发者可以注册登录以便进行数据的查看、申请，信息中心审核过后方可进行数据的使用。

同时也包含数据共享的中间库、接口的相关设计要素、规范的编制。

1.中间库数据要素设计

根据三方业务系统的需求，设计10个共享中间库。这些中间库可以作为数据中心内部数据的授权开放点，为第三方系统平台提供数据调用的接口。在设计中间库时，需要考虑安全性和数据的便捷性，确保只有经过授权的用户和系统可以访问数据，并提供相应的数据开放接口。

2.中间库设计搭建

中间库设计搭建步骤：

需求分析：明确中间库的需求。这包括了解系统需要处理哪些数据，这些数据的特点是什么，以及希望通过中间库实现哪些功能。

选择技术栈：根据需求，选择合适的技术栈来搭建中间库。包括数据库管理系统（DBMS）、编程语言、框架等。

设计数据库模式：设计数据库模式，包括定义表、字段、关系等。

搭建数据库环境：在服务器上安装和配置数据库管理系统。包括安装软件、配置网络设置、设置用户权限等。

创建数据库和表：根据数据库设计的模式，创建数据库和表。

实现功能：编写代码来实现需要的功能。包括数据插入、查询、更新、删除等操作，以及特殊功能，如数据同步、备份等。

测试：对中间库进行测试，确保它能正确地处理数据并满足需求。包括单元测试、集成测试和系统测试。

部署和维护：将中间库部署到生产环境，并定期进行维护，以确保其持续、稳定地运行。包括监控性能、处理故障、更新软件等任务。

3.中间库结构说明

基于对接中间库的需求，提供数据结构说明材料。这些材料应该包括数据库中各个表的结构、字段定义、数据类型、关联关系等信息。这样，第三方系统平台就可以根据数据结构说明材料来进行数据的调用和集成。

4.中间库访问权限设置

根据市、县的不同管理角色和权限需求，对开放的数据范围和内容进行分级管控。需要在数据库中设置不同的用户角色和权限，以限制其对数据的访问和操作。例如，可以设置只有特定管理角色的用户才能访问某些敏感数据，或者限制用户只能查看特定的数据范围。

5.数据接口设计

为满足西安市智慧教育大平台上层应用和数据中心的数据共享需求，需要构建全市统一的数据共享交换服务能力。设计和实现30个统一的数据共享接口，以支持数据的交换和共享。这些接口可以基于标准化的数据资源体系建立，确保数据在不同系统之间的可互操作性和一致性。

6.数据接口配置

根据西安市智慧教育大平台上层应用和数据中心的数据共享需求。需要完成数据服务开发和服务调用协议编写工作。包括设计和实现面向上层应用的数据共享接口，确保数据可以按需调用和交换。可以基于标准的API设计原则和技术规范，选择适合的数据交换协议（如RESTful API或GraphQL）进行接口开发。

7.数据申请流程设计

为了将标准数据仓和主题数据仓中的数据通过公共服务接口提供给业务系统、下属机构和其他协同部门，需要设计数据开放的审批流程。包括建立申请、查询和订阅流程，以确保数据的安全和合规性。审批流程可以包括申请提交、审批流转、权限授权等环节，确保数据的合理使用和访问控制。

        - 数据接口清单

数据接口清单表

| 序号 | 系统名称 | 系统级别 | 接口提供数据内容 | 接口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育综合服务平台 | 市级已建 | 接口一：智慧校园查询接口，提供学校信息、批次、所属区县等信息。 接口二：创客教育实践室学校查询接口，提供学校名称、批次、所属区县等信息。 接口三：市教育信息化创新应用示范学校接口，提供学校名称、批次、所属区县等信息。 | 3 |
| 2 | 教育督导信息管理平台 | 市级已建 | 接口一：督导任务分派接口，提供任务列表、执行状态、完成反馈。 接口二：学校评估报告接口，提供评估指标、评分结果、改进建议等信息。 | 2 |
| 3 | 教育电子地图系统 | 市级已建 | 接口一：学校位置查询接口，提供学校地理信息、周边环境、交通状况。 接口二：教育资源分布接口，提供资源分布图、设施使用情况、资源需求等信息。 | 2 |
| 4 | 校园一键报警系统 | 市级已建 | 接口一：报警记录查询接口，提供报警时间、事件类型、处理状态。 接口二：安全事件统计接口，提供事件发生率、类型分布、趋势分析等信息。 | 2 |
| 5 | 校园安全防控应急管理平台 | 市级已建 | 接口一：安全事件实时监控接口，提供监控画面、报警信息、处置指令。 接口二：应急预案管理接口，提供预案文档、演练记录、更新日志等信息。 | 2 |
| 6 | 教育统计基础数据库系统 | 市级已建 | 接口一：教育数据统计接口，提供学生人数、教师人数、经费投入。 接口二：教育成果分析接口，提供升学率、就业率、满意度调查等信息。 | 2 |
| 7 | 学生健康管理系统 | 市级本项目新建 | 接口一：健康档案管理接口，提供学生体检数据、健康评估、干预措施。 接口二：疾病预防控制接口，提供疫苗接种、传染病监控、预防指南。 接口三：心理健康辅导接口，提供辅导记录、心理评估、咨询服务等信息。 | 3 |
| 8 | 校园综合管理系统 | 市级本项目新建 | 接口一：安全检查记录接口，提供检查项目、发现问题、整改措施。 接口二：安全教育培训接口，提供培训资料、参与记录、考核结果。 接口三：紧急事件处理接口，提供事件报告、处理流程、结果反馈等信息。 | 3 |
| 9 | 学前教育管理系统 | 市级本项目新建 | 接口一：幼儿园信息管理接口，提供园所资质、教师信息、课程设置。 接口二：幼儿成长档案接口，提供成长记录、发展评估、家长反馈。 接口三：教育资源配置接口，提供玩具教具、图书资料、教学设施等信息。 | 3 |
| 10 | 教师全息画像系统 | 市级本项目新建 | 接口一：教师职业档案接口，提供职业经历、教学成果、荣誉奖励。 接口二：教师专业发展接口，提供培训记录、学术研究、教学反思。 接口三：教师互动交流接口，提供交流论坛、经验分享、互助问答等信息。 | 3 |
| 11 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 市级本项目新建 | 接口一：素养培训课程接口，提供课程内容、学习进度、考核成绩。 接口二：实践活动记录接口，提供活动项目、参与情况、实践成果。 接口三：信息技能测评接口，提供技能测试、水平评估、提升建议等信息。 | 3 |

        - 共享中间库清单

共享中间库清单表

| 序号 | 系统名称 | 系统级别 | 中间库提供数据内容 | 中间库数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育综合服务平台 | 市级已建 | 智慧校园学校、创客教育实践室学校、市教育信息化创新应用示范学校信息，提供学校名称、批次、所属区县等信息 | 1 |
| 2 | 教育督导信息管理平台 | 市级已建 | 督导人员信息信息，提供督导员资质、任务历史、评价数据等信息 | 1 |
| 3 | 教育电子地图系统 | 市级已建 | 教育规划分析信息，提供规划方案、影响评估、优化建议等信息 | 1 |
| 4 | 校园一键报警系统 | 市级已建 | 应急响应流程信息，提供响应指南、流程图、培训资料等信息 | 1 |
| 5 | 校园安全防控应急管理平台 | 市级已建 | 安全培训资料信息，提供培训课程、参与情况、效果评估等信息 | 1 |
| 6 | 教育统计基础数据库系统 | 市级已建 | 数据报表生成信息，提供报表模板、自动生成、下载数量等信息 | 1 |
| 7 | 学生健康管理系统 | 市级本项目新建 | 营养与饮食管理信息，提供营养指导、饮食调查、健康建议等信息 | 1 |
| 8 | 校园综合管理系统 | 市级本项目新建 | 安全设施管理信息，提供设施清单、维护记录、使用指南等信息 | 1 |
| 9 | 学前教育管理系统 | 市级本项目新建 | 家园互动平台信息，提供沟通记录、活动通知、家长建议等信息 | 1 |
| 10 | 教师全息画像系统 | 市级本项目新建 | 教师绩效评估信息，提供评估指标、评分结果、改进建议等信息 | 1 |
| 11 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 市级本项目新建 | 创新项目孵化信息，提供项目申报、指导支持、成果展示等信息 | 1 |

数据模型设计

由于考虑项目建设周期、成本、规模等综合因素，在一期暂不进行数据模型的设计与开发工作，主要围绕存量及新建业务系统数据进行全域的基础数据治理和归集库、基础库、主题库的搭建及数据治理工作，完成对应数据接口及中间库的开发设计搭建，实现基本的数据共享生态与数据管理闭环。

应用系统和数据迁移方案

教育电子地图系统迁移方案

系统迁移背景

西安市智慧教育大平台的建设，以新发展理念为引领，以信息化为主导，以数字化为手段，聚焦平台体系建设，夯实数字教育的底座，能够为解决以下问题带来契机，从而驱动西安市教育高质量发展，为社会培养面向未来的创新型人才。

西安教育电子地图于2019年进行建设，是新时代、新技术背景下的“互联网+教育”大数据应用，是扩大优质教育资源覆盖面的“绿色通道”、是支撑教育管理和教育决策的“教育地图”、是服务于社会公众教育需求的“在线窗口”。项目建设完成后实现了西安教育对外呈现数据的统一窗口，是一个综合性、基础性的场景应用，既涉及到对教育内部人员服务，又涉及到对大众服务。

迁移范围和规模

首先对现有系统的数据结构进行分析，同时要与新系统的数据结构，数据格式和约束规则进行比较，对满足迁移条件的数据进行转储，对不满足转储条件的数据，视实际情况制定变通的方案进行特殊处理，保证数据和业务操作的连续性。然后对之前的各项业务数据库进行保存，以防迁移后的数据丢失无法还原。

业务数据迁移：数据范围是自建国以来的所有数据，主要包括电子地图的业务数量。通过ETL工具，确认需要迁移地图及基础数据共3亿条，数据量大小500G。文件信息5000条，统一数据格式规范，如数据命名转换、数据类型转换、数据编码转换、数据标识转换、标准地址转换等，使得数据命名规范、数据编码规范、数据标识规范与源端数据一致，生成转换日志记录。

数据迁移设计

1.数据迁移设计原则

本次升级扩建的教育电子地图系统，需要将原有教育电子地图系统中的业务数据及电子文件全部迁移到新系统中。

（1）业务数据迁移

要依据Mysql数据特点，对原系统中数据进行整合，使其能够与升级改造后的系统数据无缝衔接。

因此，在数据迁移方案设计的时候，需要按照现有系统逐个收集，逐项分析，保证现有数据完整性。需要首先收集数据的最新备份。

分析完成之后要进行数据的校验，保证数据的完整性和准确性。

校验完成之后进行数据的转换，迁移数据源确定后，借助数据迁移工具，通过业务数据表映射关系和新旧系统业务字段映射关系将现有数据先迁移至中间库，整合完成后再导入主数据系统。

最后进行数据验证，验证数据的完整性及准确性。保证系统的正常运行使用。

数据迁移工作需要遵循如下原则：

1）数据项长度以数据项长度较长的为准

对于新旧系统数据项长度不一致的，为防止数据丢失，应以数据项长度较长的为准。

2）代码标准以新数据标准为基础

新旧系统数据均以新数据标准为基础，绝大部分代码标准一致，但是对于新旧系统统一数据项而代码标准不一致的，需要建立代码对照表交由用户审定后再进行数据迁移。

3）增减数据项目的处理以用户指定为准

新系统中新增的数据项目，如果为关键非空项，在数据迁移时需要用户指定默认值。

4）迁移后数据校对原则

数据迁移完毕后，根据迁移后数据测试和比对查漏补缺，同时将衔接后的数据通过教育电子地图系统展示给用户进行查询、统计和确认，以确保数据正确无误进行迁移。

5）数据迁移过程文档保存原则

数据迁移过程中，保留整个迁移过程中产生的过程文档，如数据迁移报告等。

2.数据迁移方式

（1）业务数据迁移

1）人大金仓数据库迁移工具

过程：通过人大金仓数据库迁移工具将数据从源端Mysql数据库迁移到目标端人大金仓数据库。

优点：

支持多种数据源和目标数据库，包括MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL等。

支持结构迁移、数据迁移和应用迁移，可以满足不同的迁移需求。

支持自动生成迁移脚本，减少了人工编写脚本的工作量和错误率。

2）Etl迁移

过程：通过etl工具将源端数据进行一系列转换、最后抽取到目标端。

优点：

自动化：ETL工具可以自动执行数据迁移过程，减少了手动操作的错误和时间成本。

效率高：ETL工具可以快速处理大量数据，并在短时间内完成数据迁移。

一致性：ETL工具可以确保数据的一致性和完整性，因为它可以自动处理数据的转换和清洗。

可重复性：ETL工具可以重复执行数据迁移过程，确保每次迁移的一致性和可靠性。

灵活性：ETL工具可以适应不同的数据结构和格式，并可以根据需要进行定制化的处理。

缺点：

复杂性：ETL工具每个表都需要编写对用的数据抽取方案。

数据丢失：在数据转换过程中，可能会丢失一些数据，因此需要在迁移前进行数据备份。

性能问题：对于大量数据或复杂的数据结构，ETL工具可能会出现性能问题，需要进行优化和调整。

3. 数据迁移总体设计

数据迁移过程包括数据分析、数据校验、数据转换、数据验证等几个阶段。旧系统数据迁移就是在数据正确转换的基础上，制定一个切实可行的计划，保证业务办理顺利、平稳过渡到新系统中进行。

数据迁移步骤

1.数据分析

（1）业务数据迁移分析

目前正在使用的教育电子地图系统的机构、部门、学校、培训机等数据的业务信息，主要包括教育管理机构、学校、培训机构等；

业务信息以结构化数据为主，可以通过详细分析现有数据库结构表，理清结构关系，明确数据项含义。

核心业务表如下表所示：

核心业务表

| 名称 | 表名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息表 | BASE_BM |  |
| 学校信息表 | BASE_SCHOOL |  |
| 培训机构表 | BASE_PXD |  |
| 社区教学点 | BASE_SQJXD |  |

通过对这些核心业务表中现有数据的分析，目前的数据主要存在以下问题：

1）部分核心业务表关键字段存在空值；

2）部分字段需要进行转换；

3）部分记录存在冗余数据、重复记录，需要进行数据清洗；

4）部分业务数据不合理，比如证字号有重复。

主要迁移内容和方法如下：

迁移内容与方法

| 迁移内容及顺序 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地图数据 | ETL工具抽取 | 学校的基本信息及地理位置信息。 |
| 数据字典 | ETL工具抽取 | 根据数据字典转换表的要求进行迁移 |

2.数据校验

（1）业务数据校验

数据校验通俗地说，就是为保证数据的完整性，用一种指定的算法对原始数据计算出的一个校验值。接收方用同样的算法计算一次校验值，如果和原数据提供的校验值一样，就说明数据是完整的。

本次项目建设先对数据结构进行分析。

非空处理：对于应该非空但实际为空的证字号等信息中的非空字段，制定处理规则。

取值约束处理：对于有取值范围约束的字段进行规范化处理，即将转换后的数据取值规范到该范围内。根据系统数据字典，对数据字典之外的取值进行规范。

主键处理：重新对中间库中的各项业务数据按照新系统的数据规则进行编号，并重新处理关联关系。

异常数据处理：咨询业务处由用户审定后决定怎么处理。

3.数据转换

（1）业务数据转换

转换设计阶段主要是完成新旧数据库结构的对照，同时明确各个表中具体数据字段的转换方式。

以新系统为准，原系统作参照，将原系统的数据字典对应到相应的系统数据字典中。在对照过程中，需要遵循数据照搬原则，数据尽量不要做处理。

在数据字典对照表中需要进行转换的数据字段应该一一对应，对新旧数据表中字段的名称、类型、精度等都要有详细的描述，同时还要明确数据的转换方式。

数据转换方式主要有以下几种：

直接转换：直接转换方式是最常用的方式，就是将原表中对应字段的数据原封不动地搬到新表中来。按照“数据照搬”原则，应该尽量采用这种方法。

程序转换：对那些需要进行计算才能进行转换的数据将采用程序转换方式进行。

代码对照：某些代码字段，往往新旧系统的编码不相同，这时就需要参照代码对照表进行代码对照转换。

4.数据验证

（1）业务数据验证

转换执行结束后，需要对转换的结果进行验证，需要对新旧系统学校数据进行核对，随机抽取万分之五的数据进行验证。业务人员可以在新系统中查询旧系统迁移过来的地理数据，支持位置管理业务的办理。

时间计划

1.业务数据迁移

西安教育电子地图业务数据迁移时间计划需要15天时间，每天晚上10点至早上6点，共120小时（具体开始时间以存储资源下来为准）。

教育电子地图数据迁移时间安排

| 序号 | 迁移工作 | 工作细项 | 时间周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析 | 业务数据迁移分析 | 2天 |  |
| 2 | 数据校验 | 业务数据校验 | 3天 |  |
| 3 | 数据转换 | 业务数据转换 | 6天 |  |
| 4 | 数据验证 | 业务数据验证 | 3天 |  |

迁移风险及应对措施

1.数据丢失或损坏

现象：数据迁移过程中可能会因为各种原因导致数据丢失或损坏，例如硬件故障、网络故障、人为错误。

影响域：影响数据的完整性和准确性

应对措施：在数据迁移之前，对源系统中的数据进行备份，以防万一。

2.数据泄露

现象：数据迁移过程中可能会因为安全措施不足导致数据泄露，例如数据被窃取、篡改等。

影响域：影响数据的完整性和准确性，及用户的个人隐私。

应对措施：加密数据：对数据进行加密，以防止数据泄露。

3.数据不完整

现象：数据迁移过程中可能会因为源系统和目标系统的数据格式不一致导致数据不完整。

影响域：影响数据的完整性和准确性。

应对措施：

（1）数据验证：在数据迁移之后，对目标系统中的数据进行验证，以确保数据的完整性和准确性。

（2）监控和审计：对数据迁移过程进行监控和审计，以确保数据迁移过程的安全性和合规性。

迁移所需资源以及释放资源

1.迁移所需要的计算资源

需要cpu:16U内存32G；

2.迁移所需要的存储

目前数据库数据500G，电子档案文件1T，需要2T存储。

3.迁移所需的网络资源

因电子档案数据量较大，需要网络带宽100M+。

4.原有系统释放资源

预计释放3T+。

数据完整性和准确性验证方案

1.数据完整性

（1）数据量比较：将原系统和目标系统数据量进行比较。

（2）数据比较，将源系统和目标系统中的数据进行比较检查是否一致，可以通过使用工具或者开发代码来实现数据比较。

（3）使用统计分析，求数据的平均值、中位数等统计指标。检查数据是否存在预期。

（4）检查是否存在空值、重复数据、缺失数据。

2.准确性验证

（1）数据抽样验证：从目标端随机抽取一部分数据（万分之五），并与源端系统中的数据进行比较。检查数据是否一致。

（2）通过统计分析功能，对目标端数据进行统计分析，检查是否和源端统计分析结果一致。

意见建议

针对网络环境不通问题需要打通源端和目标端，从而进行网络传输。

教育统计基础数据库系统迁移方案

系统迁移背景

政务云迁移是政府机构信息化建设的关键环节之一。通过将本地部署的系统和应用迁移到政务云平台上，政府机构可以实现集中管理、统一调度、资源共享等优势。此外，政务云迁移还可以提供更高的可用性和灵活性，使政府机构能够更好地应对业务的变化和发展。

教育统计基础数据库系统于2016年进行建设，围绕教育信息化推进教育现代化的改革和创新的思路，保证教育事业统计数据质量、改革创新教育事业统计模式、提高教育事业统计数据管理水平。

目前教育统计基础数据库系统部署在电信二长机房，西安市政府为了推动部门自建机房撤并和非涉密信息系统迁移上云，保障迁移上云工作安全、可靠、有序实施，结合全市教育统计实际工作需要，对系统进行迁移。

迁移范围和规模

首先对现有系统的数据结构进行分析，同时要与新系统的数据结构，数据格式和约束规则进行比较，对满足迁移条件的数据进行转储，对不满足转储条件的数据，视实际情况制定变通的方案进行特殊处理，保证数据和业务操作的连续性。然后对之前的各项业务数据库进行保存，以防迁移后的数据丢失无法还原。

业务数据迁移：业务数据迁移：数据范围是自系统建立以来的所有数据，主要包含教育统计的业务数量。通过ETL工具，确认需要迁移基础数据共3000万条，数据量大小600G，统一数据格式规范，如数据命名转换、数据类型转换、数据编码转换、数据标识转换、标准地址转换等，使得数据命名规范、数据编码规范、数据标识规范与源端数据一致，生成转换日志记录。

数据迁移设计

1.数据迁移设计原则

本次建设教育统计基础数据库系统，需要将原有教育统计基础数据库系统中的业务数据及电子档案文件全部迁移到新系统中。

（1）业务数据迁移

要依据Sql Server数据特点，对原系统中数据进行整合，使其能够与升级改造后的系统数据无缝衔接。

因此，在数据迁移方案设计的时候，需要按照现有系统逐个收集，逐项分析，保证现有数据完整性。需要首先收集数据的最新备份。

分析完成之后要进行数据的校验，保证数据的完整性和准确性。

校验完成之后进行数据的转换，迁移数据源确定后，借助数据迁移工具，通过业务数据表映射关系和新旧系统业务字段映射关系将现有数据先迁移至中间库，整合完成后再导入主数据系统。

最后进行数据验证，验证数据的完整性及准确性。保证系统的正常运行使用。

数据迁移工作需要遵循如下原则：

1）数据项长度以数据项长度较长的为准

对于新旧系统数据项长度不一致的，为防止数据丢失，应以数据项长度较长的为准。

2）代码标准以新数据标准为基础

新旧系统数据均以新数据标准为基础，绝大部分代码标准一致，但是对于新旧系统统一数据项而代码标准不一致的，需要建立代码对照表交由用户审定后再进行数据迁移。

3）增减数据项目的处理以用户指定为准

新系统中新增的数据项目，如果为关键非空项，在数据迁移时需要用户指定默认值。

4）迁移后数据校对原则

数据迁移完毕后，根据迁移后数据测试和比对查漏补缺，同时将衔接后的数据通过教育统计基础数据库系统展示给用户进行查询、统计和确认，以确保数据正确无误进行迁移。

5）数据迁移过程文档保存原则

数据迁移过程中，保留整个迁移过程中产生的过程文档，如数据迁移报告等。

2.数据迁移方式

（1）业务数据迁移

1）人大金仓数据库迁移工具

过程：通过人大金仓数据库迁移工具将数据从源端Sql Server数据库迁移到目标端人大金仓数据库。

优点：

支持多种数据源和目标数据库，包括MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL等。

支持结构迁移、数据迁移和应用迁移，可以满足不同的迁移需求。

支持自动生成迁移脚本，减少了人工编写脚本的工作量和错误率。

2）ETL迁移

过程：通过ETL工具将源端数据进行一系列转换、最后抽取到目标端。

优点：

自动化：ETL工具可以自动执行数据迁移过程，减少了手动操作的错误和时间成本。

效率高：ETL工具可以快速处理大量数据，并在短时间内完成数据迁移。

一致性：ETL工具可以确保数据的一致性和完整性，因为它可以自动处理数据的转换和清洗。

可重复性：ETL工具可以重复执行数据迁移过程，确保每次迁移的一致性和可靠性。

灵活性：ETL工具可以适应不同的数据结构和格式，并可以根据需要进行定制化的处理。

缺点：

复杂性：ETL工具每个表都需要编写对用的数据抽取方案。

数据丢失：在数据转换过程中，可能会丢失一些数据，因此需要在迁移前进行数据备份。

性能问题：对于大量数据或复杂的数据结构，ETL工具可能会出现性能问题，需要进行优化和调整。

3.数据迁移总体设计

数据迁移过程包括数据分析、数据校验、数据转换、数据验证等几个阶段。旧系统数据迁移就是在数据正确转换的基础上，制定一个切实可行的计划，保证业务办理顺利、平稳过渡到新系统中进行。

数据迁移步骤

1.数据分析

（1）业务数据迁移分析

目前正在使用的教育统计基础数据库系统的学生、教职工数据的业务信息，主要包括各级教育部门、各学校等；

业务信息以结构化数据为主，可以通过详细分析现有数据库结构表，理清结构关系，明确数据项含义。

核心业务表如下表所示：

核心业务表

| 名称 | 表名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 幼儿园学生明细表 | StudentKid | 幼儿园学生信息 |
| 中小学学生明细表 | StudentPrimary | 中小学学生信息 |
| 特殊教育学生明细表 | StudentSpecial | 特殊教育学生信息 |
| 中职学生明细表 | StudentOccupation | 中职学生信息 |
| 幼儿园教职工明细表 | TeacherKid | 幼儿园教职工信息 |
| 中小学教职工明细表 | TeacherPrimary | 中小学教职工信息 |
| 特殊教育教职工明细表 | TeacherSpecial | 特殊教育教职工信息 |
| 中职教职工明细表 | TeacherOccupation | 中职教职工信息 |
| 幼儿园校舍明细表 | BuildingsKid | 幼儿园校舍信息 |
| 中小学校舍明细表 | BuildingtsPrimary | 中小学校舍信息 |
| 特殊教育校舍明细表 | BuildingsSpecial | 特殊教育校舍信息 |
| 中职校舍明细表 | BuildingsOccupation | 中职校舍信息 |

通过对这些核心业务表中现有数据的分析，目前的数据主要存在以下问题：

1）部分核心业务表字段存在空值；

2）部分字段需要进行转换。

主要迁移内容和方法如下：

迁移内容与方法

| 迁移内容及顺序 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据 | ETL工具抽取 | 学生、教职工、校舍、办学条件等明细数据 |

2.数据校验

（1）业务数据校验

数据校验通俗地说，就是为保证数据的完整性，用一种指定的算法对原始数据计算出的一个校验值。接收方用同样的算法计算一次校验值，如果和原数据提供的校验值一样，就说明数据是完整的。

本次项目建设先对数据结构进行分析。

非空处理：对于应该非空但实际为空的信息中的非空字段，制定处理规则。

取值约束处理：对于有取值范围约束的字段进行规范化处理，即将转换后的数据取值规范到该范围内。根据系统数据字典，对数据字典之外的取值进行规范。

主键处理：重新对中间库中的各项业务数据按照新系统的数据规则进行编号，并重新处理关联关系。

异常数据处理：咨询业务处由用户审定后决定怎么处理。

3.数据转换

（1）业务数据转换

转换设计阶段主要是完成新旧数据库结构的对照，同时明确各个表中具体数据字段的转换方式。

以新系统为准，原系统作参照，将原系统的数据字典对应到相应的系统数据字典中。在对照过程中，需要遵循数据照搬原则，数据尽量不要做处理。

在数据字典对照表中需要进行转换的数据字段应该一一对应，对新旧数据表中字段的名称、类型、精度等都要有详细的描述，同时还要明确数据的转换方式。

数据转换方式主要有以下几种：

直接转换：直接转换方式是最常用的方式，就是将原表中对应字段的数据原封不动地搬到新表中来。按照“数据照搬”原则，应该尽量采用这种方法。

程序转换：对那些需要进行计算才能进行转换的数据将采用程序转换方式进行。

代码对照：某些代码字段，往往新旧系统的编码不相同，这时就需要参照代码对照表进行代码对照转换。

4.数据验证

（1）业务数据验证

转换执行结束后，需要对转换的结果进行验证，需要对新旧系统学生、教职工、校舍数据进行核对，随机抽取万分之五的数据进行验证。业务人员可以在新系统中查询旧系统迁移过来的明细数据，支持报表生成业务的办理。

时间计划

1.业务数据迁移

教育统计基础数据库系统业务数据迁移时间计划需要15天，每天晚上10点至早上6点，共120小时（具体开始时间以存储资源下来为准）。

教育统计基础数据库系统数据迁移时间安排

| 序号 | 迁移工作 | 工作细项 | 时间周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析 | 业务数据迁移分析 | 2天 |  |
| 2 | 数据校验 | 业务数据校验 | 5天 |  |
| 3 | 数据转换 | 业务数据转换 | 6天 |  |
| 4 | 数据验证 | 业务数据验证 | 2天 |  |

迁移风险及应对措施

1.数据丢失或损坏

现象：数据迁移过程中可能会因为各种原因导致数据丢失或损坏，例如硬件故障、网络故障、人为错误

影响域：影响数据的完整性和准确性

应对措施：在数据迁移之前，对源系统中的数据进行备份，以防万一。

2.数据泄露

现象：数据迁移过程中可能会因为安全措施不足导致数据泄露，例如数据被窃取、篡改等。

影响域：影响数据的完整性和准确性，及用户的个人隐私

应对措施：加密数据：对数据进行加密，以防止数据泄露。

3.数据不完整

现象：数据迁移过程中可能会因为源系统和目标系统的数据格式不一致导致数据不完整。

影响域：影响数据的完整性和准确性。

应对措施：

（1）数据验证：在数据迁移之后，对目标系统中的数据进行验证，以确保数据的完整性和准确性。

（2）监控和审计：对数据迁移过程进行监控和审计，以确保数据迁移过程的安全性和合规性。

迁移所需资源以及释放资源

1.迁移所需要的计算资源

需要cpu:16U内存32G；

2.迁移所需要的存储

目前数据库数据600G，需要1T存储。

主要数据量：

业务表数据：3000万。

3.迁移所需的网络资源

因数据量较大，需要网络带宽100M+。

4.原有系统释放资源

预计释放2T+。

数据完整性和准确性验证方案

1.数据完整性

（1）数据量比较：将原系统和目标系统数据量进行比较。

（2）数据比较，将源系统和目标系统中的数据进行比较检查是否一致，可以通过使用工具或者开发代码来实现数据比较。

（3）使用统计分析，求数据的平均值、中位数等统计指标。检查数据是否存在预期。

（4）检查是否存在空值、重复数据、缺失数据。

2.准确性验证

（1）数据抽样验证：从目标端随机抽取一部分数据（万分之五），并与源端系统中的数据进行比较。检查数据是否一致。

（2）通过统计分析功能，对目标端数据进行统计分析，检查是否和源端统计分析结果一致。

意见建议

针对网络环境不通问题需要打通源端和目标端，从而进行网络传输。

  - 项目软硬件产品的信创适配设计

信创国产化所依据的制度规范

本项目建设按照相关规范要求，满足国家信息安全和国家自主可控的相关要求。

《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日起施行）：要求网络运营者采取技术措施和管理措施，保护网络安全，维护国家安全和公共利益。

《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（2016年10月8日发布）：要求高校加强网络思想政治工作，推进网络安全和信息化建设，提高网络安全防护能力。

《教育信息化“十三五”规划》（2016年12月27日发布）：明确提出了教育信息化的发展目标和任务，要求加强教育信息化的基础设施建设，推进教育信息化的创新和应用，提高教育信息化的服务水平。

《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令，第745号），自2021年9月1日起施行。其中要求，关键信息基础设施运营者应优先采购安全可信的网络产品和服务。

按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求，结合具体应用场景，采购服务安全可要求的软硬件。

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）结合具体应用场景，根据《需求标准》确定采购需求，明确所需数据库的功能、质量等指标要求。

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）明确所需操作系统的功能、质量等指标要求。

CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，且通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。

本项目所采用的软件系统、开发将严格按照国家相关规定执行，确保整体系统的设计、开发、接口等符合安全可靠要求。本次项目中的应用将适配信创环境要求，保障稳定运行。

本项目在信创国产化方案设计上，主要分为智慧教育大平台的系统国产化设计及其部署所需要的基础设施国产化环境要求。

系统配置及软硬件选型原则

本项目建设按照《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》的产品进行产品选型，具体选型原则如下：

1.在满足国产化信创需求的前提下，采用自主可控的安全可靠信息化设备；

2.在满足安全可靠要求的前提下，优先选择成熟度高、适配性强的产品，确保系统的稳定性、可靠性；

3.选择符合相关标准协议的产品，确保产品间可互联互通及今后的可扩展；

4.相关安全设备选择需符合国家信息安全部门和密码管理部门有关要求；

5.软件产品优先选用开放式体系架构的成熟产品，尽量减少自行开发工作，确保系统工作稳定；

6.选择低能耗设备，优先采用一类能耗标准且获得“中国节能/环保产品”标识/证书的产品。

7.平台软件选择，主要针对国产化技术改造平台类软件进行国产化分析，涉及云平台、虚拟化等基础平台软件，还包括国产化操作系统，数据库，中间件、成品软件相关，相关产品已进入安可名录，选用安可名录中产品。

8.基础硬件设施选择，对于硬件设备，包括服务器、存储、网络、安全等硬件产品，按照核心部件和相关软件的设计研发情况进行选择，相关产品已进入安可目录内产品，已获得国家对安全可靠产品的认证，则可以优先选用。

9.西安市智慧教育大平台需要搭建一套符合国产化要求的智慧教育大平台，能够承载现有业务的平台，智慧教育大平台是一套复杂的系统，涉及平台软件层，成品软件、应用软件层，各层之间产品种类多，且对基础硬件层有要求，对技术提供方的选型总体原则为：

对上层应用及成品软件厂商，技术架构进行分析，为国产化改造提供高效的技术路线选择。

对各厂商软硬件产品分析，参考上面7、8两点。

对各软硬件厂商生态情况进行分析选择，在满足信创的名录内，搭建验证环境，验证相互生态的适配关系，选择合适的技术路线。

    - 平台系统国产化设计要求

西安市智慧教育大平台需采用全国产化自研，代码自助可控，并且支持适配满足信创要求的数据库、中间件、操作系统和国产化芯片，教育大平台系统所涉及的软硬件环境需满足西安市信创要求，保障系统在国产系统上稳定运行及使用。

1.完全自主研发高度

西安市智慧教育大平台需由国内团队完全自主研发的安全可控数字系统，拥有完全自主的知识产权。其中，自主研发工作流引擎，通过电子表单、图形化流程设计器、条件跳转以及交叉统计等技术，能够满足任意复杂的工作流管理需要；自主研发的数据源处理技术，能让整个系统在数据存储、数据交互等方面拥有极大的优势。另外，整个系统从设计、研发、测试、部署到上线运行，在系统建设的全生命周期里均采用国内自主知识产权的技术及软硬件平台。

2.全面调优适配国内主流软硬件

不仅是系统本身由国内厂商自主研发，在系统运行环境方面，西安市智慧教育大平台也将做到全面调优适配国内主流软硬件，包含了芯片、整机、操作系统、数据库、中间件、浏览器、流版软件、身份认证、电子签章等各个核心模块，能够在国产化的环境中稳定运行、流畅使用。

3.基于云原生架构的全栈国产化建设

当前，以微服务、DevOps、容器、多云业务管理为代表的云原生技术已经广泛成熟应用，成为加速企业数字化业务高效创新、实现企业数字化转型的最佳技术支撑。因此云原生技术的信创支持、国产化支持，是西安市智慧教育大平台的重要要求。基于ARM与X86架构应用开发厂商需要至少在CI/CD阶段将代码编译为ARM架构的镜像文件，之后基于ARM架构同步部署。

4.安全可靠对标三级等保要求

针对国家安全标准要求，严格参照信息安全等级保护与涉密信息分级保护的相关要求，西安市智慧教育大平台构建完全对标“信息系统安全等级保护三级”要求的安全防护体系，打造全方位安全、可信的系统。

本项目以西安市政府信创云平台、数据库等基础软件和流式软件、电子签章等应用软件为实施基础，基于行内统一开发平台和云原生架构开展项目建设工作。

（1）运行平台

西安市智慧教育大平台在信创云平台运行，实现从芯片、服务器、云计算软件、网络设备、操作系统的全信创替代。其中IaaS层全部采用信创芯片服务器、网络设备和信创操作系统，实现计算、存储、网络资源的统一整合编排；PaaS层部署容器及分布式数据库，为应用系统提供基础的PaaS服务。云管平台统一纳管ARM架构资源池，实现基础设施“一云多芯”和全栈化国产自主可控。

（2）应用程序和数据库

本项目采用统信等浏览器、达梦等数据库作为信创浏览器和数据库替代产品，国产化适配过程中一方面对应用程序中的前端展示组件、JS进行兼容性开发，以适配国产浏览器；另一方面对SQL语法、执行效率、外键进行改造，以适配国产数据库原生分布式内核。

（3）版式软件

将版式软件替代为支持OFD标准的信创版本，主要改造内容如下：一是对服务器端的电子签章、在线阅读服务器版本进行升级，支持在信创服务器上进行安装部署，并提供公文签章、文档格式转换服务；二是对PC端的阅读器进行升级，保证在信创和普通PC上均能够实现对OFD格式公文进行阅览。

（4）中间件

鉴于运行平台已替换为信创云，故Web服务、应用服务使用的中间件也需使用相应信创产品进行替代。

新建系统的信创适配设计

项目背景与目标

随着国家信息化战略的深入实施，信息技术应用创新已成为推动经济社会发展的重要力量。本项目新建的系统必须满足现有的国产化信创适配设计要求，实现系统的自主可控，并满足国家信息安全标准。且新建的国产化系统必须确保系统稳定运行、数据处理效率较高、运维成本较低。

现状分析

为响应西安市政府的信息化发展需求，现已成功构建起西安市信创政务云。按照西安市政府的统一规划，所有新建立的信息化系统均将集中部署于这一政务云平台上。此次新建设的系统也不例外，它将统一部署于西安市政务云之上，充分利用信创云所提供的云服务器、数据库、中间件、存储及网络等全方位资源，以确保系统的稳定高效运行。

明确国产化要求与目标

政策导向：根据国资委下发的国资发79号文件，被要求落实信息化系统的国产化，明确了2027年底前实现100%信创替代的总体目标。

规划与目标设定：根据自身情况，建设方制定详细的国产化方案，包括时间表、责任分配、预期目标等，确保方案的实施与国家政策保持一致。

国产化适配范围

本期新建系统的国产化系统包括：数字化教学服务系统、学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统、数字教育大脑应用系统、组织中心、数据中心、应用中心、“i西安”教育版Web门户等。

信创适配方案

- 1.硬件平台：

西安市智慧教育大平台新建立的信息化系统均将集中部署于西安市政务云平台上。由西安市信创政务云统一提供服务器、网络、存储、计算等资源，新建系统的具体硬件配置参数见表6-73系统软硬件配置清单。

- 2.操作系统

主流国产操作系统介绍：

（1）麒麟系操作系统：麒麟软件作为国内操作系统的龙头企业之一，其操作系统以银河麒麟V10为主要版本，基于OpenEuler开发，支持所有国产信创硬件。

（2）统信UOS系统：分为桌面版和服务器版，主要支持多种CPU架构，如AMD64、ARM64等，具有强大的兼容性和广泛的应用场景。

（3）中科系操作系统：包括中科方德、中科红旗等，背靠中科院的强大研发实力，主要面向服务器市场

新建系统使用的操作系统最终由西安市信创政务云统一提供。

3.数据库

信创数据库是指在中国国内自主研发和生产的数据库软件，这些数据库在信创领域发挥着重要作用。以下是关于国产化数据库的一些关键点：

（1）信创国产化数据库涵盖了多种类型，包括关系型数据库、分布式数据库和图数据库等。

（2）已支持信创化的数据库包括但不限于达梦、南大通用、人大金仓、神舟通用、TiDB、OpenGauss等。提供了完备的图形化安装、配置和管理工具，支持数据库集群部署架构，实现数据库同城或异地容灾。

（3）信创国产化数据库注重数据安全以及合规性，符合中国国内法律法规对数据存储和数据隐私的要求，采用先进的安全技术以确保数据的保密性和完整性。

本次项目新建的系统使用的国产数据库均有具体的西安信创云平台提供，且必须满足上述条件要求。

4.中间件

国产化信创中间件是位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下的独立系统软件服务程序。其主要作用是为上层应用软件提供运行与开发环境，封装不同应用系统的API接口，为应用提供统一标准接口，实现应用的开发、运行与操作系统的解耦，屏蔽底层技术细节差异，确保应用的独立性。

国产化信创中间件应具备以下的特点

（1）自主研发：国产化信创中间件完全由国内公司自主研发，具有自主知识产权，不受外部厂商的限制。

（2）兼容适配：针对国产操作系统、数据库等进行专门的优化和兼容适配，确保在国产软硬件平台上稳定运行。

（3）高效可靠：提供稳定高效的网络通讯传输机制和灵活的服务管控能力，帮助快速构建高性能、高可用性的业务处理平台。

（4）广泛应用：已广泛应用于党政、电信、金融、交通、能源等领域的大型电子系统，为项目可持续发展提供有力支撑。

新建系统使用的中间件最终由西安市信创政务云统一提供。

5.应用软件：

对于应用软件进行国产化信创，并确保其在国产软硬件平台上稳定运行，同时优化软件架构和算法以提升软件性能和用户体验，以下是一些具体的步骤：

（1）国产化信创策略

根据应用软件的业务需求和性能要求，选择适合的国产操作系统、数据库、中间件等。

评估国产软硬件平台的兼容性和稳定性，确保应用软件能够平稳迁移。

（2）软件架构选型

1）明确目标

在选择软件架构之前，首先明确应用软件的目标和需求，如高性能、高可维护性等。

2）模块化设计

将应用软件拆分为独立的模块，每个模块负责完成特定的功能。

模块之间通过定义清晰的接口进行通信，降低模块之间的耦合度，提高系统的可维护性和扩展性。

3）松耦合和高内聚

松耦合意味着模块之间的依赖关系尽量减少，修改一个模块对其他模块的影响较小。

高内聚则要求一个模块内各个组件的功能紧密结合，模块的职责明确。

4）缓存策略

对于需要频繁读取的数据，采用缓存策略减少对外部资源的访问次数，提高系统的响应速度。

（3）优化算法

1）算法选择

根据应用软件的业务需求和数据特性，选择适合的算法。

评估算法的性能和效率，确保满足应用软件的性能要求。

2）算法优化

对现有算法进行改进和优化，提高算法的执行效率和准确性。

引入新的算法和技术，如机器学习、人工智能等，提升应用软件的智能化水平。

（4）提升用户体验

1）界面设计

设计简洁、直观、美观的用户界面，提升用户的满意度和使用体验。

使用直观的图标和按钮，简化界面布局和功能设置，让用户能够快速找到所需功能。

2）功能设计

遵循人性化原则设计操作流程，降低用户的学习难度。

保持功能的稳定性和一致性，减少用户的困惑和摸索。

3）性能优化

提升应用软件的响应速度，优化代码结构和算法，减少资源占用和运算时间。

合理利用系统资源，避免过多占用内存和处理器，减少对其他软件的影响。

- 6.安全加固：

加强系统安全防护措施，完善安全管理制度和流程，提高员工安全意识，降低安全风险。

7.合规性与标准化

遵守国家标准：遵循《国家政务信息化项目建设管理办法》等相关法规，确保项目建设符合国家规定的标准和要求。

推进信息化建设标准化：根据《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展水平。

实施步骤

1.项目准备：

成立项目团队，明确项目职责和任务分工。

制定详细的项目计划，包括时间节点、资源需求等。

开展项目风险评估，制定应对措施。

2.技术选型与测试：

对国产软硬件产品进行调研和选型，确定技术路线和产品清单。

搭建测试环境，对国产软硬件产品进行功能和性能测试。

3.国产化实施：

按照项目计划和技术路线，逐步实施硬件平台、操作系统、数据库、中间件、应用软件和安全加固等工作。

在改造过程中，加强项目管理和监控，确保项目质量和进度。

系统开发：基于国产平台进行业务系统的定制化开发，保持业务逻辑一致性，优化用户体验。

测试与优化：开展全面的系统测试，确保适配质量，分析测试数据，定位性能瓶颈，并进行优化。

- 4.构建安全可靠的安全体系

本项目依靠西安市信创政务云的安全设备，实现数据安全和网络安全的目标。详见第13章网络安全建设方案。

（1）数据安全：实施数据加密，保护敏感信息，建立数据访问控制策略，实行权限分级管理。详见第13章网络安全建设方案。

（2）网络安全：部署国产防火墙、入侵检测系统，制定网络安全策略，防止恶意攻击和数据泄露。

（3）物理与运行安全：加强机房安全管理，实施准入控制，定期进行系统漏洞扫描和安全加固工作。

5.项目验收与总结：

对信息化系统进行全面测试和验收，确保系统满足业务需求和国家信息安全标准。

对项目进行总结和评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。

风险评估与应对

技术风险：国产软硬件产品可能存在技术缺陷或兼容性问题，应对措施包括加强产品测试和验证，及时与厂商沟通解决问题。

安全风险：系统国产化过程中可能面临数据泄露、恶意攻击等安全风险，应对措施包括加强安全管理和监控，采用多层次安全防护措施。

实施风险：项目实施过程中可能因人员变动、资源不足等原因导致进度延误，应对措施包括制定详细的项目计划，合理安排资源，加强项目管理。

培训与技术支持

用户培训：为用户提供全面的国产化系统培训，帮助快速适应新系统。

技术支持：建立技术支持团队，提供及时的问题解决和咨询服务。

持续监督与反馈

性能监控：建立系统性能和安全监控机制，定期收集用户使用反馈，持续改进适配效果。

国产化进程监督：按照国资委的要求，定期向监管部门报送信创系统替换进度，确保透明性和可追溯性。

项目管理与绩效评价

项目管理：建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同。

绩效评价：对项目绩效目标执行情况进行评价，形成项目绩效评价报告，及时调整和优化项目实施方案。

存量系统的信创适配设计

本期存量系统的国产化适配包括：教育电子地图系统国产化适配和教育统计基础数据库系统国产化适配。上溯系统的信创国产化适配同样遵循6.10.1、6.10.2、6.10.3等章节内容要求。

具体的教育电子地图系统国产化适配设计内容见6.5.1，教育统计基础数据库系统的国产化适配设计见6.5.1。

  - 系统软硬件配置清单

系统软硬件配置清单

| 序号 | 一级资源 | 二级服务 | 服务配置 | 数字化教学服务系统 | 学生健康管理系统 | 校园综合管理系统 | 学前教育管理系统 | 教师全息画像系统 | 师生信息素养提升实践系统 | 数字教育大脑应用系统 | 教育电子地图系统 | 教育统计基础数据库系统 | 组织中心系统 | 应用中心系统 | 数据中心系统 | “i西安”教育版Web门户 | “i西安便民服务端”教育专区小程序 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算 | 计算型云服务器 | 8vCPU，32GB内存，500GB存储空间，政务外网区 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 |  |  | 8 | 5 | 2 | 69 |
| 2 |  | 计算型云服务器 | 16vCPU，32GB内存，500GB存储空间，政务外网区； |  |  | / | 4 |  | / | 4 |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 25 |
| 3 |  | 计算型云服务器 | 4vCPU，8GB内存，100GB存储空间，政务外网区； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  | 16 |
| 6 |  | 内存型云服务器 | 内存型32核，64GB内存，100GB存储空间，政务外网区； | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | 存储 | 文件存储 | 单位TB | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 115 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  | 147 |
| 8 |  | 块存储 | 单位TB |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  | 对象存储 | 单位TB |  |  | 0.5 | 1 |  | / |  |  |  | 2.4 |  |  | 1 |  | 4.9 |
| 10 |  | 日志服务存储 | 单位TB | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 14.5 |
| 11 | 数据库 | 数据管理工具 |  |  | 1 | / | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 12 |  | 数据库 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 16 |
| 13 |  | Redis |  | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 16 |
| 14 | 互联网中间件 | 企业级分布式应用服务 |  | 1 |  | / | 4 |  | / |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 13 |
| 15 |  | 消息队列 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 8 |
| 16 |  | 应用实时监控服务 |  | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | 企业应用 | API网关服务 |  | 1 |  | / | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 18 |  | 容器服务 |  | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | 云安全 | 数据库安全审计 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 20 |  | 堡垒机 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 11 |
| 21 |  | 网络流量检测与响应 |  |  |  | / |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
| 22 |  | 云安全管理中心 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 23 |  | 云服务器安全防护 |  | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 18 |
| 24 |  | 态势感知 |  | 1 |  | / |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 |
| 25 |  | Web应用防火墙 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |
| 26 | 大规模计算 | 日志服务 |  |  |  | / |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 27 | 网络 | 负载均衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 28 |  | 专有网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |

- 二期项目建设方案

建设目标、规模与内容

建设目标

第二期建设目标旨在进一步强化西安智慧教育大平台的服务能力和数字化治理水平，推动数字教育服务的个性化和普惠化。具体目标包括：

1.服务终端升级：提升“i西安”教育版客户端的功能和服务体验，实现更加个性化和差异化的服务，满足不同教育组织和人群的需求。

2.优质应用的拓展和上架：扩大全市教育组织存量应用的对接范围和数量，引入更多优质应用，丰富应用市场的内容，满足教育管理和服务的多样化需求。

3.教育大数据的治理和应用初见成效：通过数字教育大脑的落地，为教育各级管理者提供跨场景、跨业务、跨应用的数据智能分析服务，提高各级教育管理者的决策效率、促进整体教育治理水平的额提升。

4.示范局校的建设：推出一批区域示范教育局和示范校，通过最佳实践推广，撬动更多区县和学校更深度地使用大平台和相关应用。

通过以上措施，第二期将进一步巩固和拓展西安教育数字化转型的成果，为建设国内领先的智慧教育区域样板迈出坚实步伐，为实现教育数字化治理水平的全面提升奠定坚实基础。

建设规模

本项目建设规模的仍然是覆盖西安市各级各类学校组织段和教育用户，相比一期更加侧重教育组织和用户在大平台和客户端上的应用使用种类和深度。

本期集成的对象主要为“i西安”APP、陕西教育大平台的基础两个外部重点平台。应用系统方面均为基于一期部分应用的续建，包括数字教育大脑应用系统、学生健康管理系统和校园综合管理系统。

建设内容

第二期的具体建设内容包括：

1.数字化教学服务系统的续建：增加作业设计管理的场景功能，包括课程方案设计、课程标准管理、学科教材管理、课时作业范本管理等，全面提升数字化教学服务水平。

2.学生健康管理系统的续建：增加学生健康管理系统的场景功能，包括学生传染病监测和预警、学生营养配餐管理、校园食品安全管理系统等，全面提升青少年健康服务水平。

3.数字教育大脑的续建：基于一期落地的数据资产服务模块，续建建设教育数据分析报表、教育数据分析大屏两个模块，配合在本期进行的数据治理和建模，共同形成面向5个重要领域的教育分析大屏。

4.校园综合管理系统智能硬件试点校的扩充：新增10所试点校，与一期的10所一起实现各个区县的全覆盖。

5.数据开发治理：进一步完善教育数据资源的开发和治理机制，续建教育主题库和专题库，深化数据分析和应用，提高数据的利用率和价值。

标准规范建设内容

《学校传染病监测预警管理规范》

《学生营养配餐管理规范》

《校园食堂食品安全管理制度》

《学生膳食摄入评估规范》

数据库设计

信息资源分析

本项目涉及的信息按照信息表示方式分为两大类：即结构化数据和非结构化数据。

1.结构化数据

结构化数据主要是指存储在数据库里，可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。

2.非结构化数据

非结构化数据是指不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据，包括各类办公文档、文本、图片、VR视图等。

（1）因不具备在线报送条件而提供的各类纸质文件扫描件。

（2）导入系统的pdf、word等格式的附件。

（3）业务办理中产生的图片信息等。

按照信息来源，主要包括：

1.填报信息资源

填报信息资源主要是指各级单位和个人自主填报的业务信息，此类信息将作为智慧教育大平台系统的补充资源。

2.第三方系统信息资源

其他系统信息资源主要是指从市级其他政府部门等第三方信息系统获取的信息资源。

设计原则与方式

1.采用关系型数据库存储建模

目前，主流的信息存储是采用关系型数据库管理系统对信息进行存储管理，它具有工业化程度高、经济高效的特点。因此，信息目录及其元数据的存储需要使用已有的关系型数据库进行存储。

2.概念模型的设计方式

可按照业务管理规定建立起符合其概念模型的信息数据库结构。概念数据模型。是一个高层次的数据模型。定义了重要的业务概念和彼此的关系。主要解决核心的业务问题。由核心的数据实体或其集合，以及实体间的业务关系组成。一般来说，在进行系统设计与开发之前，往往就核心的业务概念及其关系（即概念模型）已经达成一致。

3、逻辑模型的设计方式

面对许可审批指标项的扩展和灵活性，依据教育信息指标业务规则，建立逻辑模型。逻辑模型依据业务规则建立的，模型内的关系就是业务的运行规则，一般应满足第三范式。

逻辑数据模型。

对概念数据模型的进一步分解和细化。描述实体、属性以及实体关系。

主要解决细节的业务问题。设计时一般遵从“第三范式”以达到最小的数据冗余。

系统设计时，根据已有的概念模型，与业务人员一起，直接进行逻辑模型的设计。

4、物理模型的设计方式

描述模型实体的细节，对数据冗余与性能进行平衡。主要解决细节的技术问题（数据库的物理实现）。需要考虑所使用的数据库产品、字段类型、长度、索引等因素。必须首先确定数据库平台和应用程序的架构。

逻辑模型设计完成之后，再根据所选的数据库产品及其他因素，进行物理模型的设计。

性能保障要求

由于系统查询峰值笔数较高，可能形成系统瓶颈。解决该问题的核心是数据库的合理设计以及利用集群技术进行负载均衡。

数据库集群技术用来在集群环境下实现多机共享数据库，允许群集系统或并行系统中的多个节点共享同一物理数据库，保证应用的高可用性以及数据访问的并行处理及均分负载，使数据库在故障时能够容错和无断点恢复。

服务器中某节点失效，透明的应用程序容错把用户自动转接到另一节点上继续运行。进程的失效可以转移到另一节点上去，通过适当的配置，可以指定所有查询都在客户端进行缓存，这样可以在转移后的节点上重新设置。同时，还可以在没有失效时预先与容错节点建立一个连接，减少容错时在连接上所花的时间。

另外，系统所提供的在线查询，除了一种简单输入条件查询外，还有一种是分析海量数据的查询，基于多维条件查询和探索性查询，并发查询量大，适用于大量用户在线查询的联动监管信息、审批预警、趋势预测、辅助决策等专题示范应用。因此，数据库模型设计考虑了下面的技术点：

1.数据分仓。利用分仓技术对数据库大表进行按年月、地区分仓。

2.适当非规范化设计。利用数据库表非规范式模型设计，将源自不同表的类似数据进行归并，几个数据表合并到一个数据库系统表，这种合并可以大大提高查询性能，并且可以通过去除所需的连接而简化复杂的数据模型关系。

3.读写分离。将读多写少的字段与写多读少的字段分开存放于不同的表。按照磁盘的工作原理，磁盘是以扇区为单位存放数据的，并且有写缓冲、排队、延迟写入的特点。数据库是以记录为单位的，每次访问，总是将整行记录读入缓冲区，再依命令所需的字段从中筛选数据，组成返回的记录行。读写分离原则能显著改善磁盘和记录的缓存性能。

4.高频与低频字段分离原则。高频字段是指访问较频繁的字段，低频字段是指访问频度较低的字段。不管是高频字段还是低频字段，数据库总是读取整行记录，然后筛选。命令中不访问到的字段，同样要先读入内存。高低频分开存放，能减少记录行读入的字节数（写入也一样），减少不必要的读写。

5.面向查询的索引。根据提供的服务类型在相关数据表上建立索引以优化查询效率。

6.适当的数据颗粒度。采用面向分析型数据模型，提前将报告进行分析计算，存储在相应的数据库表中，减少查询时计算的时间。

7.将数据库数据的所有者和使用者分开，设置合理的访问数据的权限，建立相应的数据视图，提高数据安全性。

8.数据库产品支持。采用支持海量存取，I/O性能高，支持数据库分区、并行处理技术，并能与其他系统兼容性好的企业级数据库系统。不同种类的查询分别通过不同的数据库主机访问数据库，提高并发访问和I/O处理能力。

9.合理分布数据库文件。在优化数据库的物理配置同时，将不同的数据库文件分散在不同的磁盘上，减少磁盘I/O竞争，提高磁盘I/O效率。

库表结构设计

数字化教学服务系统续建

- 1.表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| KCJZ_KC | 课程表 |
| KCJZ_KC_CG | 课程表_成果表 |
| KCJZ_KC_CG_FJ | 课程表_附件表 |
| KCJZ_KC_XXJL | 课程表_学习记录 |
| KCJZ_KCLB | 课程类别 |
| BASE_JSGL | 教师关联表 |
| BASE_JSXX | 学生基本信息 |
| BASE_XQGL | 学期管理 |
| TEXTBOOK_TEMP | 作业范本表 |
| TEXTBOOK_TEMP_DETAIL | 作业范本详情表 |
| TEXTBOOK_TEMP_DETAIL_ENTERPRISE | 学校关联作业范本表 |
| SCHOOL_WORK | 校本作业表 |
| SCHOOL_WORK_DETAIL | 校本作业详情表 |
| SCHOOL_TEXTBOOK_DETAIL_MAPPING | 校本作业详情与范本详情关联表 |
| MGQUESTIONS | 题目正式表 |
| SCHOOLTEMPQUESTIONS | 校本题目表 |
| COMPOSER_TEST_PAPER | 检测预览试卷 |
| COMPOSER_PAPER | 检测试卷 |
| COMPOSER_DETAIL | 组卷规则 |
| COMPOSER_QUESTION | 试题篮 |
| ... |  |

2.表结构说明

（1）KCJZ_KC 课程表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCMC | VARCHAR(255) | 课程名称 |
| FM_URL | VARCHAR(255) | 封面URL |
| KCJJ | TEXT | 课程简介 |
| SSBM | VARCHAR(125) | 所属部门 |
| SJ | DATETIME | 时间 |
| KCNR | BLOB | 课程内容（自编时使用） |
| KCLX | VARCHAR(255) | 课程类型 |
| KC_URL | VARCHAR(1024) | 课程链接 |
| FL1 | VARCHAR(255) | 一级分类 |
| FL2 | VARCHAR(255) | 二级分类 |
| FL3 | VARCHAR(255) | 三级分类 |
| FL1MC | VARCHAR(255) | 一级分类名称 |
| FL2MC | VARCHAR(255) | 二级分类名称 |
| FL3MC | VARCHAR(255) | 三级分类名称 |
| KCNJ | VARCHAR(255) | 课程年级 |
| ZT | VARCHAR(1) | 状态 |
| SFGK | VARCHAR(1) | 是否公开课 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| ZDZT | VARCHAR(1) | 置顶状态 |

（2）KCJZ_KC_CG 课程表_成果表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCCG_MC | VARCHAR(255) | 课程成果名称 |
| FM_URL | VARCHAR(255) | 封面URL |
| KCCG_JJ | TEXT | 成果简介 |
| ZZ | VARCHAR(255) | 作者 |
| SSBM | VARCHAR(125) | 所属部门 |
| KCCG_SJ | DATETIME | 成果时间 |
| KCCG_URL | VARCHAR(255) | 成果URL |
| KCCG_LX | VARCHAR(1024) | 成果类型 |
| KCCG_NR | BLOB | 课程内容（自编时使用） |
| SFGK | VARCHAR(1) | 是否公开课 |
| ZT | VARCHAR(2) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| ZDZT | VARCHAR(1) | 置顶状态 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |

（3）KCJZ_KC_CG_FJ 课程表_附件表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCCG_ID | VARCHAR(64) | 课程成果ID |
| KCCGFJ_MC | VARCHAR(255) | 课程附件名称 |
| KCCGFJ_URL | VARCHAR(255) | 附件URL |
| KCCGFJ_MS | TEXT | 课程简介 |
| KCCGFJ_LX | VARCHAR(1024) | 课程附件类型 |
| KCCGFJ_FMURL | VARCHAR(255) | 视频封面url |
| KCCGFJ_M3U8 | VARCHAR(255) | 视频m3u8 |
| ZT | VARCHAR(2) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(2048) | 备注 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |

（4）KCJZ_KC_XXJL课程表_学习记录

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| KCID | VARCHAR(64) | 课程ID |
| KCFJID | VARCHAR(255) | 课程附件ID |
| KCFJ_URL | VARCHAR(255) | 课程URL |
| KCFJ_LX | VARCHAR(1024) | 课程附件类型 |
| ZSC | BIGINT | 总时长 |
| GKSC | BIGINT | 观看时长 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |

（5）KCJZ_KCLB课程类别

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| PARENT_ID | VARCHAR(64) | 父ID |
| MC | VARCHAR(255) | 名称 |
| BM | VARCHAR(255) | 编码 |
| JB | VARCHAR(255) | 级别 |
| PX | INT | 排序 |
| ZT | VARCHAR(255) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(500) | 描述 |
| ORG_CODE | VARCHAR(255) | 部门编码 |
| ORG_NAME | VARCHAR(255) | 部门名称 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建日期 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 更新人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 更新日期 |
| IZ_LEAF | BIT(1) | 是否有叶子节点: 1是0否 |

（6）BASE_JSGL 教师关联表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(32) | 主键 |
| JS_ID | VARCHAR(64) | 教师ID |
| JS_MC | VARCHAR(255) | 教师名称 |
| XK_ID | VARCHAR(64) | 学科ID |
| XK_MC | VARCHAR(64) | 学科名称 |
| BJ_ID | VARCHAR(64) | 班级ID |
| BJ_MC | VARCHAR(64) | 班级名称 |
| NJ_ID | VARCHAR(64) | 年级ID |
| NJ_MC | VARCHAR(64) | 年级名称 |
| XX_ID | VARCHAR(64) | 学校ID |
| XX_MC | VARCHAR(64) | 学校名称 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_ORG | VARCHAR(64) | 创建部门 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |
| UPDATE_ORG | VARCHAR(64) | 修改部门 |

（7）BASE_JSXX 学生基本信息

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键 |
| GH | VARCHAR(255) | 工号 |
| XM | VARCHAR(64) | 姓名 |
| SFZJH | VARCHAR(32) | 身份证件号 |
| PHONE | VARCHAR(32) | 手机号 |
| XX_ID | VARCHAR(64) | 学校ID |
| XX_MC | VARCHAR(64) | 学校名称 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| CREATE_ORG | VARCHAR(64) | 创建部门 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |
| UPDATE_ORG | VARCHAR(64) | 修改部门 |

（8）BASE_XQGL学期管理

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | ID |
| NF | VARCHAR(64) | 年份 |
| XN | VARCHAR(64) | 学年 |
| XQBM | VARCHAR(64) | 学期 |
| XQMC | VARCHAR(64) | 学期名称 |
| SFDQXQ | VARCHAR(16) | 是否当前学期 |
| ZT | VARCHAR(64) | 状态 |
| BZ | VARCHAR(255) | 备注 |
| CREATE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
| CREATE_BY | VARCHAR(64) | 创建人 |
| UPDATE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
| UPDATE_BY | VARCHAR(64) | 修改人 |

（9）TEXTBOOK_TEMP 作业范本表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| NAME | VARCHAR(64) | 作业范本名称 |
| XBZY_ZY_ID | VARCHAR(64) | 作业ID |
| SOURCE | VACHAR(64) | 范本来源 |
| FILEURL | VARCHAR(255) | 入库文件路径 |
| ORIGINALFILEURL | VACHAR(255) | 原始文件路径 |
| CREATEDAT | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATEDAT | DATETIME | 更新时间 |

（10）TEXTBOOK_TEMP_DETAIL 作业范本详情表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| NAME | VARCHAR(64) | 题目名称 |
| DESCRIPITE | VARCHAR(255) | 题目描述 |
| XBZY_ZY_TM_ID | VARCHAR(36) | 章节课时ID |
| PID | CHAR(36) | 大题ID |
| STATUS | ENUM | 状态 |
| TYPE | ENUM | 类型 |
| QUESTION_BANK_ID | VARCHAR(64) | 题库题目ID |
| ORDER_INDEX | INT(11) | 顺序 |
| TEXTNBOOK_TEMP_ID | CHAR(36) | 作业范本ID |
| TMLX_VALUE | CHAR(32) | 题目类型CODE |
| TMLX_NAME | CHAR(32) | 题目类型名称 |
| PARENT_QUESTION_ID | VARCHAR(64) | 小题的父题ID |

（11）TEXTBOOK_TEMP_DETAIL_ENTERPRISE 学校关联作业范本表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| TEXTBOOK_ENTERPRISE_ID | CHAR(36) | 学校教材表ID |
| TEXTBOOK_TEMP_ID | CHAR(36) | 范本作业ID |

（12）SCHOOL_WORK 校本作业表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| NAME | VARCHAR(64) | 作业范本名称 |
| XBZY_ZY_ID | VARCHAR(64) | 作业ID |
| SOURCE | VACHAR(64) | 范本来源 |
| STATUS | ENUM | 校本作业状态 |
| TEXTBOOK_TEMP_ID | CHAR(36) | 关联的作业范本ID |
| ENTERPRISEID | CHAR(36) | 企业Id |
| AUTHOR | CHAR(36) | 作业ID |
| CREATEDAT | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATEDAT | DATETIME | 更新时间 |

（13）SCHOOL_WORK_DETAIL 校本作业详情表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| NAME | VARCHAR(64) | 作业范本名称 |
| DESCRIPITE | VARCHAR(255) | 题目描述 |
| XBZY_ZY_TM_ID | VARCHAR(36) | 章节课时ID |
| PID | CHAR(36) | 大题ID |
| STATUS | ENUM | 状态 |
| AUTHOR | CHAR(36) | 作者ID |
| TYPE | ENUM | 类型 |
| QUESTION_BANK_ID | VARCHAR(64) | 题库题目ID |
| ORDER_INDEX | INT(11) | 顺序 |
| SCHOOL_WORK_ID | CHAR(36) | 校本作业ID |
| TMLX_VALUE | VARCHAR(32) | 题目类型CODE |
| TMLX_NAME | VARCHAR(32) | 题目类型名称 |
| PARENT_QUESTION_ID | VARCHAR(64) | 小题的父题id |

（14）SCHOOL_TEXTBOOK_DETAIL_MAPPING 校本作业详情与范本作业详情关联表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| TEMP_DETAIL_ID | CHAR(36) | 范本详情id |
| TEMP_DETAIL_QUESTION_ID | VARCHAR(36) | 范本详情题目id |
| SCGOOL_DETAIL_ID | CHAR(36) | 校本详情id |
| SCHOOL_DETAIL_QUESTION_ID | VARCHAR(36) | 校本作业详情题目id |
| TYPE | ENUM | 详情类型 |

（15）MGQUESTIONS 正式题库表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | STING | 主键 |
| NAME | STING | 题目名称 |
| NJ_TEXT | STING | 年级信息 |
| NJ_VALUE | STING | 年级ID |
| JCBB_TEXT | STING | 教材版本信息 |
| JCBB_VALUE | STING | 教材版本ID |
| XK_TEXT | STING | 学科信息 |
| XK_VALUE | STING | 学科ID |
| DY_VALUE | STING | 单元ID |
| DY_TEXT | STING | 单元信息 |
| ZJ_TEXT | STING | 章节信息 |
| ZJ_VALUE | STING | 章节ID |
| KS_TEXT | STING | 课时信息 |
| KS_VALUE | STING | 课时ID |
| TMLX_TEXT | STING | 题目类型 |
| TMLX_VALUE | STING | 题目类型ID |
| CREATOR | STING | 作者 |
| SOURCE | STING | 题目来源 |
| PRACTIVE | STING | 答案 |
| OPTIONSNUMBER | NUMBER | 选项数量 |
| USED | BOOLEAN | 使用状态 |
| C_TEXT | STING | 教材册次信息 |
| C_VALUE | STING | 教材册次ID |
| STYT_TEXT | STING | 试题用途 |
| STYT_VALUE | STING | 试题用途ID |
| ZSDS | ARRAY | 知识点 |
| ANALYSIS | STING | 解析 |
| _V | NUMBER |  |
| ND_TEXT | STING | 难度信息 |
| ND_VALUE | STING | 难度ID |
| TMFC_TEXT | STING | 题目分层信息 |
| TMFC_VALUE | STING | 题目分层ID |
| YM | NUMBER | 页码 |
| F_TG | STING | 父题干 |
| PID | STING | 父题ID |
| ZSD_OTHER | STING | 其他知识点 |
| CREATETYPE | STING | 创建类型 |
| NF | STING | 年份 |
| TH | STING | 题号 |
| CREATEDAT | ISODATE | 创建时间 |
| UPDATEDAT | ISODATE | 更新时间 |

（16）TEMPMGQUESTIONS 临时题库表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| _ID | OBJECTID() | 主键 |
| NAME | STING | 题目名称 |
| NJ_TEXT | STING | 年级信息 |
| NJ_VALUE | STING | 年级ID |
| JCBB_TEXT | STING | 教材版本信息 |
| JCBB_VALUE | STING | 教材版本ID |
| XK_TEXT | STING | 学科信息 |
| XK_VALUE | STING | 学科ID |
| DY_VALUE | STING | 单元ID |
| DY_TEXT | STING | 单元信息 |
| ZJ_TEXT | STING | 章节信息 |
| ZJ_VALUE | STING | 章节ID |
| KS_TEXT | STING | 课时信息 |
| KS_VALUE | STING | 课时ID |
| TMLX_TEXT | STING | 题目类型 |
| TMLX_VALUE | STING | 题目类型ID |
| CREATOR | STING | 作者 |
| SOURCE | STING | 题目来源 |
| PRACTIVE | STING | 答案 |
| OPTIONSNUMBER | NUMBER | 选项数量 |
| USED | BOOLEAN | 使用状态 |
| C_TEXT | STING | 教材册次信息 |
| C_VALUE | STING | 教材册次ID |
| STYT_TEXT | STING | 试题用途 |
| STYT_VALUE | STING | 试题用途ID |
| ZSDS | ARRAY | 知识点 |
| ANALYSIS | STING | 解析 |
| DELETED | BOOLEAN | 状态 |
| _V | NUMBER |  |
| ND_TEXT | STING | 难度信息 |
| ND_VALUE | STING | 难度ID |
| TMFC_TEXT | STING | 题目分层信息 |
| TMFC_VALUE | STING | 题目分层ID |
| YM | NUMBER | 页码 |
| F_TG | STING | 父题干 |
| PID | STING | 父题ID |
| ZSD_OTHER | STING | 其他知识点 |
| CREATETYPE | STING | 创建类型 |
| NF | STING | 年份 |
| TH | STING | 题号 |
| CREATEDAT | ISODATE | 创建时间 |
| UPDATEDAT | ISODATE | 更新时间 |

（17）SCHOOLMGQUESTIONS 学校题库表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| _ID | OBJECTID() | 主键 |
| NAME | STING | 题目名称 |
| NJ_TEXT | STING | 年级信息 |
| NJ_VALUE | STING | 年级ID |
| JCBB_TEXT | STING | 教材版本信息 |
| JCBB_VALUE | STING | 教材版本ID |
| XK_TEXT | STING | 学科信息 |
| XK_VALUE | STING | 学科ID |
| DY_VALUE | STING | 单元ID |
| DY_TEXT | STING | 单元信息 |
| ZJ_TEXT | STING | 章节信息 |
| ZJ_VALUE | STING | 章节ID |
| KS_TEXT | STING | 课时信息 |
| KS_VALUE | STING | 课时ID |
| TMLX_TEXT | STING | 题目类型 |
| TMLX_VALUE | STING | 题目类型ID |
| CREATOR | STING | 作者 |
| SOURCE | STING | 题目来源 |
| PRACTIVE | STING | 答案 |
| OPTIONSNUMBER | NUMBER | 选项数量 |
| USED | BOOLEAN | 使用状态 |
| C_TEXT | STING | 教材册次信息 |
| C_VALUE | STING | 教材册次ID |
| STYT_TEXT | STING | 试题用途 |
| STYT_VALUE | STING | 试题用途ID |
| ZSDS | ARRAY | 知识点 |
| ANALYSIS | STING | 解析 |
| DELETED | BOOLEAN | 状态 |
| _V | NUMBER |  |
| ND_TEXT | STING | 难度信息 |
| ND_VALUE | STING | 难度ID |
| TMFC_TEXT | STING | 题目分层信息 |
| TMFC_VALUE | STING | 题目分层ID |
| YM | NUMBER | 页码 |
| F_TG | STING | 父题干 |
| PID | STING | 父题ID |
| ZSD_OTHER | STING | 其他知识点 |
| CREATETYPE | STING | 创建类型 |
| NF | STING | 年份 |
| TH | STING | 题号 |
| CREATEDAT | ISODATE | 创建时间 |
| UPDATEDAT | ISODATE | 更新时间 |

（18）COMPOSER_TEST_PAPER 检测预览试卷

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| COMPOSER_PAPER_ID | CHAR(36) | 组卷方案ID |
| NAME | VARCHAR(99) | 名称 |
| SCORE | FLOAT | 分数 |
| RULE_TYPE | ENUM | 试卷生成类型 |
| QUESTION_BANK_ID | CHAR(36) | 试题ID |
| QUESTION_BANK_TYPE | ENUM | 试题类型 |
| ORDERINDEX | INT(3) | 类别排序 |
| PID | CHAR(36) | 试卷ID |
| TYPE | ENUM | 题型 |
| CREATEDAT | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATEDAT | DATETIME | 更新时间 |

（19）COMPOSER_PAPER 检测试卷

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 主键 |
| NAME | VARCHAR(36) | 组卷方案名称 |
| QUESTION_TYPE | ENUM | 应用场景 |
| STATUS | TIMUINT(1) | 是否存在试卷 |
| CREATOR | CHAR(36) | 创建人 |
| ENTERPRISEID | CHAR(36) | 企业 |
| IDENTITY | VARCHAR(64) | 身份ID |
| CREATEDAT | DATETIME | 创建时间 |
| UPDATEDAT | DATETIME | 更新时间 |

（20）COMPOSER_QUWESTION试题篮表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| QUESTION_BANK_ID | CHAR(36) | 试题ID |
| COMPOSER_PAPER_ID | CHAR(36) | 组卷方案ID |
| TYPE | ENUM | 类型 |

（21）COMPOSER_QUWESTION组卷规则表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | CHAR(36) | 试题ID |
| COMPOSER_PAPER_ID | CHAR(36) | 组卷方案ID |
| NAME | VARCHAR(10) | 规则名称 |
| QUESTION_TYPE | VARCHAR(99) | 题目类型 |
| DIFFCULTY | VARCHAR(99) | 题目难度 |
| NUM | INT(3) | 试题数量 |
| SCORE | FLOAT | 每个题分数 |
| INDICATORS_ID | CHAR(36) | 题目素养指标 |
| ORDERINDEX | INT(3) | 顺序 |

...

      - 学生健康管理系统续建

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| StartCatering | 配餐-食谱主表 |
| CatMeaTab | 配餐-套餐表 |
| CateringObject | 配餐-就餐对象 |
| CatertingMeals | 配餐-菜品表 |
| CatertingMealsData | 配餐-食材表 |
| ds_report | 上报主表 |
| ds_report_entry | 上报明细表 |
| ds_warning | 预警信息表 |
| ds_warning_entry | 预警信息明细表 |
| ds_warning_handle | 预警处理表 |
| st_jc_canteenInfo | 食堂信息表 |
| st_jc_foodcompany | 供餐单位目录表 |
| st_jc_school | 学校详情表 |
| st_jc_setfoodcompany | 校外供餐单位基本信息表 |
| st_jc_Staff | 食品安全检查员、饮用水管理人员信息表 |

2.表结构说明

（1）StartCatering表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | nvarchar(64) | 主键ID |
| RecipesName | nvarchar(255) | 食谱名称 |
| Memo | nvarchar(255) | 简要概述 |
| IsSetMeal | nvarchar(255) | 套餐类型 |
| NutrientCount | nvarchar(MAX) | 营养素计算结果（标准集合） |
| … | … | … |

（2）CateringObject表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | nvarchar(64) | 主键ID |
| ParentID | nvarchar(64) | StartCatering表ID |
| GradeID | nvarchar(64) | 年级编号 |
| GradeName | nvarchar(64) | 年级名称 |
| ANum | Int | 早餐人数 |
| BNum | Int | 午餐人数 |
| CNum | Int | 晚餐人数 |
| DNum | Int | 加餐人数 |
| … | … | … |

（3）CatMeaTab表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | nvarchar(64) | 主键ID |
| ParentID | nvarchar(64) | StartCatering表ID |
| TabName | nvarchar(64) | 套餐名称 |
| CREATED_TIME | datetime | 创建时间 |
| … | … | … |

（4）CatertingMeals表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | nvarchar(64) | 主键ID |
| ParentID | nvarchar(64) | StartCatering表ID |
| TabID | nvarchar(64) | 套餐记录Id |
| TabName | nvarchar(64) | 套餐名称 |
| Meal | Int | 餐别 |
| DishName | nvarchar(25) | 菜品名称 |
| DishCostPrice | decimal(10, 2) | 菜品成本价 |
| SetMealCostPrice | decimal(10, 2) | 套餐成本价 |
| … | … | … |

（5）CatertingMealsData表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | nvarchar(64) | 主键ID |
| ParentID | nvarchar(64) | CatertingMeals表ID |
| StartCateringID | nvarchar(64) | StartCatering表ID |
| TabID | nvarchar(64) | 套餐记录Id |
| FoodCoding | nvarchar(64) | 食物自定义编码 |
| FoodSubclassCoding | nvarchar(25) | 食物二级分类编码 |
| FoodEncoding | decimal(10, 2) | 食物系统编码 |
| FoodName | decimal(10, 2) | 食物名称 |
| … | … | … |

（6）ds_report表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) | 主键 |
| SCHOOL_ID | VARCHAR(50) | 学校标识 |
| GRADE_NO | VARCHAR(50) | 年级编号 |
| CLASS_ID | VARCHAR(50) | 班级标识 |
| STU_ID | VARCHAR(50) | 学生标识 |
| STU_NAME | VARCHAR(50) | 学生姓名 |
| REP_TYPE | VARCHAR(32) | 上报类型 |
| REG_TYPE | VARCHAR(32) | 登记类型 |
| LEAVE_PERIOD | VARCHAR(50) | 离校时段 |
| ... | ... | ... |

（7）ds_report_entry表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) | 主键 |
| REP_ID | VARCHAR(50) | 上报标识 |
| SYMPTOM_CODES | VARCHAR(50) | 症状编码 |
| SYMPTOM_NAMES | VARCHAR(50) | 症状名称 |
| IS_MEDICAL | VARCHAR(1) | 是否就诊 |
| MEDICAL_DATE | DATETIME(50) | 就诊日期 |
| DISEASE_CODE | VARCHAR(50) | 疾病编码 |
| IS_AUDIT | VARCHAR(1) | 是否审核 |
| AUDIT_BY | VARCHAR(32) | 审核人 |
| AUDIT_BY_NAME | VARCHAR(50) | 审核人姓名 |
| AUDIT_TIME | DATETIME | 审核时间 |
| ... | ... | ... |

（8）ds_warning

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) | 主键 |
| WARNING_RULE_ID | VARCHAR(50) | 预警规则标识 |
| WARNING_LEVEL | VARCHAR(50) | 预警级别 |
| WARNING_CONDITION | VARCHAR(50) | 预警条件 |
| ... | ... | ... |

（9）ds_warning_entry表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) | 主键 |
| WARNING_ID | VARCHAR(50) | 预警标识 |
| REP_ID | VARCHAR(50) | 上报标识 |
| ... | ... | ... |

（10）ds_warning_handle表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) | 主键 |
| WARNING_ID | VARCHAR(50) | 预警标识 |
| STATE | VARCHAR(50) | 处理状态 |
| ... | ... | ... |

（11）st_jc_foodcompany表

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(50) |  |
| Name | VARCHAR(50) | 供餐公司名称 |
| HealthLevel | VARCHAR(50) | 卫生等级 |
| Corporation | VARCHAR(50) | 公司法人 |
| CorporationPhone | VARCHAR(15) | 电话 |
| ... | ... | ... |

      - 数字教育大脑应用系统续建

1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| cube_condition_placeholder_field | 条件占位符字段 |
| cube_custom_sql_param | SQL占位符 |
| cube_mix_meta_column | 融合探索引擎字段元数据表 |
| cube_mix_meta_table | 融合探索引擎表元数据 |
| cube_mix_repository | 融合探索引擎底层数据源配置表 |
| cube_mix_repository_workspace | 仓库与空间的关系表 |
| cube_mix_table_partition | 数据源表及其包含的文件对应关系表 |
| cube_source_table | cube与导入来源表关系 |
| cube_sql_history | sql查询历史记录 |
| dashboard | 仪表板表 |
| dashboard_component | 仪表板组件表 |
| dashboard_component_rollback | 仪表板组件备份表 |
| dashboard_rollback | 仪表板备份表 |
| data_api_draft | 草稿态数据api信息表 |
| ds_docking_platform | 对接平台表 |
| ds_report_config | 电子表格、仪表板、api配置信息 |
| role_menu | 角色菜单 |
| usergroup | 用户组 |

2.表结构说明

（1） cube_condition_placeholder_field 条件占位符字段

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| placeholder_id | varchar(64) | 占位符id |
| cube_id | varchar(64) | cube id |
| field_id | varchar(64) | 条件占位符字段id |
| field_name | varchar(255) | 条件占位符字段别名 |
| column_name | varchar(255) | 物理字段 |

（2）cube_custom_sql_param SQL占位符

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| param_id | varchar(64) | 参数id |
| param_name | varchar(255) | 参数别名 |
| param_type | varchar(255) | 参数类型，文本，数字，时间类型 |
| ... | ... | ... |

（3）cube_custom_sql_placeholder SQL占位符

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| placeholder_id | varchar(64) | 占位符id |
| name | varchar(255) | 占位符别名 |
| type | varchar(255) | 占位符类型，文本，数字，时间类型 |
| cube_id | varchar(64) | cube id |
| ... | ... | ... |

（4）cube_customize_sql 自定义SQL表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| sql_id | varchar(64) | sql标识 |
| caption | varchar(100) | 标题、说明 |
| ... | ... | ... |

（5）cube_customize_sql_meta 自定义sql meta

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| sql_id | varchar(64) | 自定义SQL标识 |
| column_expr | varchar(1024) |  |
| column_type | varchar(50) | 字段类型 |
| ... | ... | ... |

（6）cube_mix_meta_column 融合探索引擎字段元数据表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| column_name | varchar(200) | 字段名称 |
| column_type | varchar(50) | 字段类型 |
| version | bigint |  |
| status | tinyint |  |
| ... | ... | ... |

（7） cube_mix_meta_table 融合探索引擎表元数据

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，字段表关联外键 |
| table_name | varchar(200) | 表名 |
| table_comment | varchar(300) | 表描述信息 |
| data_size | bigint | 表中数据大小 |
| repository_id | bigint | 底层存储引擎ID |
| ... | ... | ... |

（8）cube_mix_repository 融合探索引擎底层数据源配置表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 编号 |
| ws_id | varchar(64) | 工作空间 |
| ds_id | varchar(64) | 数据源ID |
| resource_type | varchar(50) | 资源类型，例如MaxCompute、AnalyticDB或MySQL |
| ... | ... | ... |

（9）cube_mix_repository_workspace 仓库与空间的关系表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 编号 |
| ws_id | varchar(64) | 工作空间 |
| repository_id | bigint | 数据仓库 |
| ds_id | varchar(64) | 数据源ID |
| ... | ... | ... |

（10）cube_mix_table_partition 数据源表及其包含的文件对应关系表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键ID |
| table_id | bigint | 表ID |
| file_name | varchar(255) | 文件名 |
| partition_name | varchar(255) | 文件对应的odps分区 |
| ... | ... | ... |

（11） cube_source_table cube与导入来源表关系

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| last_updated | datetime | 修改时间 |
| cube_id | varchar(64) | cube的id |
| ... | ... | ... |

（12）cube_sql_history sql查询历史记录

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| history_id | varchar(64) | 记录id |
| created_by | varchar(64) |  |
| modified_by | varchar(64) |  |
| ... | ... | ... |

（13） dashboard 仪表板表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| dashboard_id | varchar(64) | 仪表板id |
| setting | longtext | 仪表板的全局配置信息 |
| layout | text | 仪表板的布局 |
| ... | ... | ... |

（14） dashboard_component 仪表板组件表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| component_id | varchar(64) | 组件id |
| component_name | varchar(255) | 组件名 |
| component_type | int | 组件类型，饼图，折线图等 |
| component_content | longtext | 组件内容 |
| query_param | longtext | 查询参数 |
| query_input | longtext | 前端所需查询参数 |
| data_from_id | varchar(64) | 数据来源的对象id，cubeId或工作表id |
| data_from_type | int | 数据来源类型1:数据集,2:工作表 |
| ... | ... | ... |

- 2.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| dt_easyv_app | 驾驶舱表 |
| dt_easyv_app_screen | 驾驶舱大屏表 |
| dt_easyv_backup | 备份记录表 |
| dt_easyv_cockpit_navigation | 门户导航表 |
| dt_easyv_cockpit_portal | 门户表 |
| dt_easyv_cockpit_thumb | 门户封面表 |
| dt_easyv_component | 组件表 |
| dt_easyv_component_custom_info | 子组件排序分组的表 |
| dt_easyv_component_data_container_rel | 组件与数据容器关系表 |
| dt_easyv_component_recycle_bin | 组件回收站表 |
| dt_easyv_constant_theme | 基础组件主题表 |
| dt_easyv_constants | 基础组件表 |

2.表结构说明

（1）dt_easyv_app表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PRI | NO |
| tenant_id | bigint |  | NO |
| user_id | bigint |  | NO |
| name | varchar(1024) |  | NO |
| description | varchar(1024) |  | YES |
| ... | ... | ... | ... |

（2）dt_easyv_app_screen 表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PRI | NO |
| app_id | bigint |  | NO |
| screen_id | bigint |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（3）dt_easyv_backup 表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | PRI | NO |
| content | mediumtext |  | NO |
| tableName | varchar(100) |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（4）dt_easyv_cockpit_navigation表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint unsigned | PRI | NO |
| name | varchar(30) |  | NO |
| level | int |  | NO |
| quoteType | int |  | NO |
| quotelink | varchar(2048) |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（5）dt_easyv_cockpit_portal 表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint unsigned | PRI | NO |
| thumbColor | int |  | NO |
| published | tinyint |  | NO |
| shareId | varchar(256) |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（6）dt_easyv_cockpit_thumb表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int unsigned | PRI | NO |
| name | varchar(20) |  | NO |
| createdAt | datetime(6) |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（7）dt_easyv_component 表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| component_id | bigint unsigned | PRI | NO |
| unique_tag | varchar(1024) |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（8）dt_easyv_component_custom_info 表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| componentId | bigint | PRI | NO |
| customInfo | mediumtext |  | YES |

（9）dt_easyv_component_data_container_rel表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint unsigned | PRI | NO |
| componentId | bigint unsigned | MUL | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（10）dt_easyv_component_recycle_bin表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint unsigned | PRI | NO |
| recycledAt | bigint unsigned |  | NO |
| is_completely_deleted | tinyint unsigned |  | NO |
| ... | ... | ... | ... |

（11）dt_easyv_constant_theme表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PRI | NO |
| uuid | varchar(1024) |  | NO |
| name | varchar(255) |  | NO |
| thumb | varchar(1024) |  | YES |
| module_name | varchar(255) |  | NO |
| version | varchar(255) |  | NO |
| from | varchar(255) |  | NO |
| config | mediumtext |  | NO |
| static_data | mediumtext |  | NO |
| is_default | tinyint(1) |  | NO |
| is_published | tinyint(1) |  | NO |
| rank | double |  | NO |
| create_time | datetime(6) |  | NO |
| update_time | datetime(6) |  | NO |
| is_deleted | tinyint(1) |  | NO |

（12）dt_easyv_constants表

| 字段名 | 类型 | 键值 | 是否NULL |
| --- | --- | --- | --- |
| component_type | bigint | PRI | NO |
| unique_tag | varchar(64) | UNI | NO |
| module_name | varchar(255) | UNI | NO |
| name | varchar(255) |  | NO |
| category | varchar(255) |  | NO |
| is_deleted | tinyint(1) |  | NO |
| version | varchar(255) |  | NO |
| is_show | tinyint(1) |  | NO |
| type | varchar(255) |  | YES |
| thumb | varchar(1024) |  | YES |
| edition | tinyint |  | NO |
| course_url | varchar(100) |  | YES |
| update_time | datetime(6) |  | NO |
| update_by | varchar(1024) |  | YES |
| rank | int |  | NO |
| needPaid | tinyint |  | NO |

      - 数据中心系统续建

- 1.表汇总

（1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| `auto_data_process_config` | 自动化处理数据任务配置 |
| `data_level_permission_rule` | 数据表行列权限配置 |
| `data_level_permission_rule_user` | 数据表读写权限配置 |
| `data_record_num_metric` | 系统数据量指标统计 |
| `data_set` | 数据模型 |
| `data_set_audit_record` | 数据复核记录 |
| `data_set_biz_code` | 数据代码集 |
| `data_set_category` | 数据类 |
| `data_set_column` | 数据项 |
| `data_set_column_validator` | 数据项校验规则 |
| `data_set_enum` | 数据代码集元素 |
| `data_set_enum_relation` | 数据代码集关系 |
| `data_set_import_task` | 数据采集导入任务 |
| `data_set_refer_platform` | 参考数据关联平台连接配置 |
| `data_set_refer_table` | 关联平台数据子集关联关系 |
| `data_set_report_api_record` | 数据上报接口调用记录 |
| `data_set_report_parameter` | 上报平台参数配置 |
| `data_set_report_record` | 数据上报提交记录 |
| `data_set_table` | 数据子集 |
| `data_set_table_audit_plan` | 数据复核任务计划 |
| `data_set_table_collect_plan` | 数据采集任务计划 |
| `data_set_table_collect_statistic` | 数据子集总采集量统计 |
| `data_set_table_collect_user_statistic` | 数据子集用户采集量统计 |
| `data_set_table_distribution` | 数据子集分工配置 |
| `data_set_table_pk_config` | 数据记录 ID 规则配置 |
| `data_set_table_report_plan` | 数据上报任务计划 |
| `data_set_table_setting` | 数据子集配置 |
| `data_set_table_template` | 数据子集导入模板 |
| `dept` | 系统用户部门 |
| `developer_app` | 开发者对接系统 |
| `developer_app_resource` | 开发者对接系统资源列表 |
| `developer_collect_info` | 开发者对接采集详情 |
| `developer_push_record` | 开发者对接采集记录 |

2.表结构说明

（1） `auto_data_process_config`  自动化处理数据任务配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `type` | int | 处理任务类型，0 提交数据 |
| `table_code` | varchar(255) | 数据子集代码 |
| `user_biz_id` | varchar(64) | 用户ID |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（2）`data_level_permission_rule`  数据表行列权限配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据子集标识 |
| `data_level_type` | tinyint |  |
| `rule_id` | varchar(64) |  |
| `rule_name` | varchar(255) |  |
| `rule_content_type` | tinyint |  |
| `rule_content` | longtext |  |
| `rule_target_scope` | tinyint |  |
| `take_effect` | tinyint |  |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `universality` | bit(1) |  |

（3）`data_level_permission_rule_user`  数据表读写权限配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据子集标识 |
| `rule_id` | varchar(64) |  |
| `user_id` | varchar(64) |  |
| `op_permission_restriction` | int |  |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（4） `data_record_num_metric`  系统数据量指标统计

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `source` | int | 来源信息 |
| `source_identity` | varchar(100) | 来源标识 |
| `data_set_id` | varchar(100) | 数据集标识 |
| `data_obj_name` | varchar(100) | 数据子集编号 |
| `num` | bigint | 数量 |

（5） `data_set`  数据模型

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `title` | varchar(255) | 标题 |
| `memo` | varchar(255) | 备注 |
| `source` | tinyint | 来源 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（6）`data_set_audit_record`  数据复核记录

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据子集标识 |
| `audit_status` | tinyint | 复核状态 |
| `data_count` | int | 复核数据记录数量 |
| `audit_msg` | varchar(255) | 复核意见 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `created_by` | varchar(64) | 复核人 |
| `last_modified_by` | varchar(64) | 更新人 |
| `date_created` | datetime | 复核时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（7）`data_set_biz_code`  数据代码集

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_biz_ciode_id` | varchar(64) | 代码集标识 |
| `biz_code` | varchar(255) | 代码集代码 |
| `biz_description` | varchar(255) | 代码集描述 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（8） `data_set_category`  数据类

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `code` | varchar(64) | 数据类代码 |
| `name` | varchar(255) | 数据类名称 |
| `type` | tinyint | 数据类类型 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `path` | varchar(500) | 访问路径 |
| `parent_id` | varchar(64) | 所属数据类 |
| `data_set_category_id` | varchar(64) | 数据类标识 |

（9） `data_set_column`  数据项

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `code` | varchar(255) | 数据项代码 |
| `name` | varchar(255) | 数据项名称 |
| `abbreviation` | varchar(255) | 中文简称 |
| `type` | char(1) | 类型 |
| `reference_code` | varchar(255) | 引用编号 |
| `sys_generate` | bit(1) | 系统生成标记 |
| `sys_type` | varchar(50) | 系统类型 |
| `attribute` | text | 属性 |

（10）`data_set_column_validator`  数据项校验规则

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_column_ids` | text | 数据项标识 |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据子集标识 |
| `valid_rule_type` | tinyint | 验证规则类型 |
| `params` | text | 参数 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（11）`data_set_enum`  数据代码集元素

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `biz_code` | varchar(64) | 代码集代码 |
| `code` | varchar(64) | 枚举项代码 |
| `description` | varchar(255) | 描述 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |
| `biz_description` | varchar(255) | 业务描述 |
| `mark` | varchar(60) | 备注 |
| `biz_code_id` | varchar(64) | 代码集标识 |

（12） `data_set_enum_relation`  数据代码集关系

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint | 主键 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集标识 |
| `biz_code_id` | varchar(64) | 代码集标识 |
| `all` | bit(1) | 全选标记 |
| `enum_codes` | varchar(500) | 枚举项代码 |
| `status` | tinyint | 状态 |
| `version` | bigint | 版本号 |
| `date_created` | datetime | 创建时间 |
| `last_updated` | datetime | 更新时间 |

（13） `data_set_import_task`  数据采集导入任务

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `batch_id` | varchar(64) |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `file_url` | varchar(500) | 文件链接 |
| `valid_ok` | bit(1) | 是否校验成功 |
| `error_file_url` | varchar(500) | 错误返回链接 |
| `task_status` | tinyint | 任务状态 |
| `error_msg` | varchar(255) | 错误信息 |
| `import_count` | bigint | 导入总量 |
| `file_name` | varchar(255) | 文件名 |

（14）`data_set_refer_platform`  参考数据关联平台连接配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `platform_id` | varchar(64) | 参考平台id |
| `name` | varchar(255) | 平台名 |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `datasource_type` | varchar(255) | 数据源来源类型 |
| `jdbc_url` | varchar(500) | 数据源链接 |
| `username` | varchar(255) | 用户 |
| `password` | varchar(255) | 密码 |
| `db_schema` | varchar(255) | 数据库名 |

（15） `data_set_refer_table`  关联平台数据子集关联关系

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `platform_id` | varchar(64) | 平台id |
| `refer_table_name` | varchar(255) | 关联表名 |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `refer_table_title` | varchar(500) | 关联表描述 |

（16）`data_set_report_api_record`  数据上报接口调用记录

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `record_id` | bigint | 调用记录id |
| `batch_id` | varchar(255) | 批次id |
| `report_primary_key` | varchar(255) | 上报primaryKey |
| `report_collect_num` | bigint | 采集的数据量 |
| `report_storage_num` | bigint | 实际存储数据量 |
| `report_id` | varchar(255) |  |
| `report_batch_id` | varchar(255) | 上报批次id |
| `data_obj_name` | varchar(255) |  |
| `key` | varchar(255) |  |
| `next_check_time` | datetime | 下一次校验时间 |
| `checked_count` | bigint |  |
| `lazy_check` | tinyint(1) |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `error_msg` | mediumtext | 错误信息 |

（17）`data_set_report_parameter`  上报平台参数配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `orz_id` | varchar(11) | 组织id |
| `parameter_name` | varchar(255) | 参数名 |
| `parameter_value` | varchar(255) | 参数值 |
| `status` | tinyint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（18）`data_set_report_record`  数据上报提交记录

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `key` | varchar(255) |  |
| `data_obj_name` | varchar(255) | 数据实例名 |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `data_ids` | longtext | 数据ids |
| `total_num` | bigint | 数据总量 |
| `report_num` | bigint | 上报的数据量 |
| `receive_num` | bigint | 获取的数据量 |
| `error_msg` | mediumtext | 错误消息 |
| `created_by` | varchar(64) |  |
| `last_modified_by` | varchar(64) |  |

（19）`data_set_table`  数据子集

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `code` | varchar(255) | 编码 |
| `table_name` | varchar(255) | 表名 |
| `description` | varchar(500) | 描述 |
| `relation` | varchar(500) | 关联关系 |
| `source` | varchar(255) | 来源 |
| `report_rate` | tinyint | 上报频率 |
| `report_rate_desc` | varchar(255) | 上报频率描述 |
| `data_scope` | varchar(255) | 数据范围 |
| `data_set_id` | varchar(64) |  |
| `data_set_table_id` | varchar(64) |  |

（20）`data_set_table_audit_plan`  数据复核任务计划

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `audit_plan_id` | varchar(64) | 审核计划id |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `cron_expr` | varchar(50) | cron表达式 |
| `quartz_cron_expr` | varchar(50) |  |
| `cron_expr_description` | varchar(500) |  |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（21） `data_set_table_collect_plan`  数据采集任务计划

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `collect_plan_id` | varchar(64) | 采集计划id |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `cron_expr` | varchar(50) | c ron表达式 |
| `quartz_cron_expr` | varchar(50) |  |
| `cron_expr_description` | varchar(500) |  |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（22） `data_set_table_collect_statistic`  数据子集总采集量统计

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `data_status` | int | 数据状态 |
| `data_count` | int | 数据量 |
| `handle_data_count` | int | 处理的量 |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `last_modified_by` | varchar(64) |  |

（23）`data_set_table_collect_user_statistic`  数据子集用户采集量统计

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `data_status` | int | 数据状态 |
| `data_count` | int | 数据量 |
| `data_created_by` | varchar(64) |  |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（24） `data_set_table_distribution`  数据子集分工配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `distribute_id` | varchar(64) |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `user_id` | varchar(255) | 用户id |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `table_permissions` | int | 表权限（二进制） |

（25） `data_set_table_pk_config`  数据记录 ID 规则配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `table_code` | varchar(255) |  |
| `pk_columns` | varchar(255) |  |
| `salt` | varchar(32) |  |
| `status` | int |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（26） `data_set_table_report_plan`  数据上报任务计划

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `report_plan_id` | varchar(64) |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `cron_expr` | varchar(50) | c ron表达式 |
| `quartz_cron_expr` | varchar(50) | c ron(quartz) |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `report_type` | tinyint | 上报类型 |
| `type` | tinyint |  |
| `cron_expr_distribution` | varchar(500) |  |

（27）`data_set_table_setting`  数据子集配置

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_table_setting_id` | varchar(64) |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 书记集表id |
| `has_audit` | bit(1) | 是否需要审核 |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `row_level_permission` | int |  |
| `auto_audit` | bit(1) | 是否自动审核 |
| `enable_col_level_permission` | bit(1) | 是否支持列权限限制 |

（28）`data_set_table_template`  数据子集导入模板

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `data_set_id` | varchar(64) | 数据集id |
| `data_set_table_id` | varchar(64) | 数据集表id |
| `url` | varchar(500) | 模版链接 |
| `status` | tinyint |  |
| `version` | bigint |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |

（29） `dept`  系统用户部门

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `name` | varchar(255) | 部门名 |
| `type` | varchar(255) | 类型 |
| `code` | varchar(255) |  |
| `admin_names` | varchar(255) |  |
| `teacher_num` | int | 教师数 |
| `parent_id` | int | 父id |
| `weight` | int |  |
| `date_created` | datetime |  |
| `last_updated` | datetime |  |
| `external_id` | varchar(64) |  |
| `orz_id` | varchar(255) | 组织id |
| `path` | varchar(500) |  |

（30）`developer_app`  开发者对接系统

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `date_created` | datetime(6) |  |
| `last_updated` | datetime(6) |  |
| `client_id` | varchar(255) | 对接客户端 |
| `app_code` | varchar(255) | appCode |
| `name` | varchar(255) |  |
| `status` | int |  |

（31） `developer_app_resource`  开发者对接系统资源列表

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `date_created` | datetime(6) |  |
| `last_updated` | datetime(6) |  |
| `app_code` | varchar(255) |  |
| `resource_code` | varchar(255) |  |

（32） `developer_collect_info`  开发者对接采集详情

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `push_id` | bigint |  |
| `push_data_id` | bigint |  |
| `status` | int |  |
| `data_code_id` | varchar(255) |  |
| `message` | varchar(2000) |  |

（33）`developer_push_record`  开发者对接采集记录

| 名称 | 数据格式 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| `id` | bigint |  |
| `push_time` | datetime(6) | 推送时间 |
| `app_id` | bigint |  |
| `resource_code` | varchar(255) |  |
| `total_count` | int |  |
| `success_count` | int |  |

      - “i西安”便民服务端教育专区小程序

（1）表汇总

1）表汇总

| 数据表名 | 数据表中文名称 |
| --- | --- |
| role_portal | 角色门户表 |
| role_portal_version | 角色门户版本表 |
| application | 应用表 |
| op_record | 操作记录表 |

（2）表结构说明

1）角色门户表（role_portal）

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| form_json | longtext | 表单json |
| id | bigint | 主键id |
| ... | ... | ... |

2）角色门户版本表（role_portal_version）

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| form_json | longtext | 表单json |
| id | bigint | 主键id |
| ... | ... | ... |

3）应用表（application）

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| id | bigint | 主键id |
| last_updated | datetime | 最近更新时间 |
| ... | ... | ... |

4）操作记录表（op_record）

| 名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| date_created | datetime | 创建时间 |
| id | bigint | 主键id |
| ip | varchar(255) | ip地址 |
| ... | ... | ... |

  - 应用系统设计

数字化教学服务系统续建

续建原因与背景

《教育部办公厅关于加强义务教育学校作业管理的通知》、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《西安市小学学科作业设计指南（试行）》《西安市初中学科作业设计指南（试行）》等文件的实施进一步要求我们优化作业设计、减轻学生作业负担、提升学习效果、提高家长满意度。

在数字化教学服务的时代背景下，作业设计服务扮演着至关重要的角色。随着信息技术的飞速发展，传统的教学方式和作业形式已无法满足现代教育的需求。作业设计服务作为数字化教学的重要组成部分，旨在通过创新的设计理念和先进的技术手段，为学生提供更加个性化、多元化和高效的学习体验。它不仅有助于激发学生的学习兴趣和主动性，还能有效提升学生的自主学习能力和问题解决能力。同时，作业设计服务也为教师提供了更加便捷、高效的教学辅助工具，使教师能够更好地关注学生的学习过程，实现精准教学。

目前的中小学教育作业设计现状主要体现在以下几个方面：

1.作业量过大：许多学校为了提高学生的学习成绩，大量布置作业，导致学生负担过重。这种现象在小学、初中阶段尤为明显，学生每天需要花费大量的时间完成作业，导致学生负担过重，引发家庭压力和身心健康问题。

2.作业内容单一：传统的作业设计往往以巩固课堂知识为主，注重对知识点的重复练习，过分强调记忆和机械训练，忽略了培养学生的创新能力、实践能力和综合素质。这导致学生对作业产生抵触情绪，缺乏学习兴趣。

3.缺乏个性化：传统的作业设计往往忽略了学生的个体差异，对所有学生布置相同的作业。这种做法不利于因材施教，满足不同学生的学习需求。

数字化教学服务系统通过续建作业设计管理的模块，使学校管理人员按照科学的标准和依据设定作业设计规则，任课教师按照科学规范的标准优化作业设计，设定达标标准，进行作业分层分类等个性化和标准化生成作业和组卷，满足教学过程中各类作业设计，提高了作业的质量和效率，减轻了学生负担，提升了学习效果，满足了家长需求。

续建内容和新旧关系比对

数字化教学服务业务包含课程矩阵管理和教学资源管理两部分内容，在此基础上增加了作业设计管理功能，主要包含课程方案管理、课程标准管理、学科教材管理、省级作业设计实施管理、市级作业设计指南管理、课时作业范本管理、达标检测范本管理、课时作业设计管理、达标检测设计管理、作业组卷管理、作业题库管理等功能。

续建内容和新旧关系的对比

| 序号 | 应用系统模块 | 已建功能 | 续建功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程矩阵管理 | 基本校本课程建设、课程设置管理、可成开设管理、课程矩阵管理、教学学情分析等 | / |  |  |
| 2 | 教学资源管理 | 教学资源配置、存储空间管理、资源分类管理、校本资源管理、共享资源管理、教师资源管理等 | / |  |  |
| 3 | 作业设计管理 | / | 课程方案管理、课程标准管理、学科教材管理、省级作业设计实施管理、市级作业设计指南管理、课时作业范本管理、达标检测范本管理、课时作业设计管理、达标检测设计管理、作业组卷管理、作业题库管理 | 新建功能 |  |

系统架构

本期项目在已建设的课程矩阵管理、教学资源管理基础上新增作业设计管理。

作业设计管理主要包括：课程方案管理、课程标准管理、学科教材管理、省级作业设计指南管理、市级作业设计指南管理、课时作业范本管理、达标检测范本管理、课时作业设计管理、达标检测设计管理、作业组卷管理、作业题库管理等功能。

数字化教学服务架构图

系统功能关系图

数字化教学服务系统分为：课程矩阵管理、教学资源管理及作业设计管理，本期续建功能为作业设计管理。

系统功能关系图

功能模块设计

作业设计管理

作业设计管理通过控制作业的总量和时长、优化作业的结构和内容以及设计多元化的作业形式等措施，更好地满足了学生的学习需求，促进学生的全面发展，有助于提高学生的学习效果，培养他们的创新思维和实践能力。

作业设计管理主要围绕中小学学科作业的设计进行建设核心功能包括：课程方案管理、课程标准管理、学科教材管理、省级作业设计实施管理、市级作业设计指南管理、课时作业范本管理、达标检测范本管理、课时作业设计管理、达标检测设计管理、作业组卷管理、作业题库管理。

1）课程方案管理：

通过课程方案模块培养目标、方案原则、课程学制、课程科目、教学时间、实施机制等功能的维护，对培养方案的各项要素进行维护、修改、删除和查询。

- 培养目标管理

目标管理包括目标名称、目标描述、目标解析三个维度。新增培养目标时进行培养目标和目标描述必填项目校验。修改功能需要和新增功能验证规则保持一致。提供删除和批量删除功能，删除时进行系统确认提示。

- 方案原则管理

方案原则管理主要针对课程方案的培养目标，对义务教育课程教学实施时需要遵循的基本原则管理。包括新增、修改、删除、查询功能。新增基本原则包括基本原则名称、基本原则描述和基本原则解析。对原则名称进行必填项校验。原则必须按照目标进行分解逐项保存。修改功能需要与新增功能保持一致。提供删除和批量删除功能。查询时可以通过基本原则名称和内容进行模糊搜索查询。

- 课程学制管理

课程学制管理需要按照“五四制”、“六三制”的学制管理对义务教育课程国家课程、地方课程和校本课程三类进行维护。课程学制管理从三个类别两个学制分别进行管理，涵盖所有义务教育阶段的学科课程。类别大类为：国家课程、地方课程和校本课程。查询时可以通过下拉选择框进行筛选。修改、删除时需要判定是否使用，防止删除后数据异常。

- 课程科目管理

国家课程设置道德与法治、语文、数学、外语(英语、日语、俄语)、历史、地理、科学、物理、化学、生物学、信息科技、体育与健康、艺术、劳动、综合实践活动等。学校管理员可在课程管理中对科目进行维护，维护时需要从标准字典中选择科目，删除科目时必须先将科目下的作业和课程全部删除。

- 课程设置管理

不同科目在不同年级进行开设设置。小学阶段开设英语，起始年级为三年级;有条件的地区和学校可在一至二年级开设，以听说为主。初中阶段开设外语，可在英语、日语、俄语等语种中任选一种。科学在一至九年级开设(初中阶段可选择分科开设物理、化学、生物学)。初中阶段若选择开设科学，需统筹科学和地理中自然地理学习内容。信息科技在三至八年级独立开设。艺术在一至九年级开设。综合课程类别、课程科目和课程上课时间，可以综合获得课程设置管理。

学校管理员可以在课程设置中对不同的年级设置相应的科目，同时提供修改和删除功能。

- 教学时间管理

按照每学年39周，一至八年级新授课时间35周，复习考试时间2周，学校机动时间2周;九年级新授课时间33周，第一学期复习考试时间1周，第二学期毕业复习考试时间3周，学校机动时间2周，学校机动时间可用于集中安排劳动、科技文体活动等。

一至二年级每周 26 课时，三至六年级每周 30课时，七至九年级每周 34 课时，九年新授课总课时数为9522。小学每课时按40分钟计算，初中每课时按 45 分钟计算。

教育行政部门在保证九年总时长不增加的情况下，明确各科目在各学段的周课时上下限，体现学段差异。学校在保证周总时长不变的情况下，确定各科目周课时数，自主确定每节课的具体时长。

根据以上规则可由学校管理人员或任课教师在教学时间管理模块中设定各科目课程的教学时间。系统提供新增、修改和删除功能

- 实施机制管理

教育行政管理部门要统筹规划三类课程实施。具体包括实施机制的培养目标、基本原则、课程设置等维度，以及深化教学改革、改进教育评价、强化专业支持和健全实施机制。实施方案的管理包括实施方案内容的维护，同时也包括实施过程中的信息管理。新增方案实施包括具体的实施机制内容，进行强制录入内容的验证和时间前后验证。修改时需要和新增保持关键时刻的同步。删除时需要进行内容的确认。

2）课程标准管理：

通过课程标准管理模块对课程性质、课程理念、课程目标、课程内容、学业质量、课程实施、附录进行结构化管理。

- 课程性质管理

按照不同的课程类型和课程科目进行课程性质管理。包括课程科目、课程类别、课程性质描述等。其中课程科目和课程类别下拉选择，防止出现其他非关准录入即可。课程性质涵盖学科科目的基本特点、运行规律、运用能力等。新增时通过不同途径进行描述。修改时新增保持一致，并互相验证。删除时进行进行信息确认。

- 课程理念管理

课程理念管理包括课程理念的维护、新增、修改、删除和查询操作。通过维护课程理念达到教师在作业设计时进进行初心教育。新增课程理念包括课程育人功能、阶段性和发展型、时代典范、情境和实践、过程和整体等多方面进行维护，准确反应学学科要求。新增进行以上项目的必须录入检验和长度校验。修改和删除时进行信息提示。

- 课程目标管理

课程目标管理通过核心素养，课程性质、课程理念确定课程目标管理。首先设置课程总目标，然后设置课程学段要求，各个学段进行课程要求设置。科目目标管理需要以树形结构方式进行快速灵活管理。在树上可以方便的进行同级、下级增删改查。明确课程要达到的目的和效果，确保目标具体、明确，并且是可衡量的。根据学校的整体发展目标和学生的实际需求，确定课程目标的优先级和重要性。

- 课程内容管理

课程内容管理包括：课程主要内容、课程内容组织方式与呈现、按照学段进行课程内容的分项管理，相关的教学提示等。按照学习任务群进行不同的课程内容设置。整体设置界面需要树形结构设置，方便灵活。新增时方便进行层级关联。修改和删除时进行相应信息校验。查询时需要继续可以按照模糊关键字搜索。

课程内容增加批量增加功能，主要为已经进行课程内容信息梳理可以通过课程内容导入模版进行批量导入课程内容。批量课程模版包括：课程名称、课程类别、课程内容三个必填项，其余项目为非必填。

课程内容修改功能点击课程列表后的修改即可单条修改课程内容信息。课程内容信息验证规则同课程内容新增时。

课程内容删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条课程内容信息。批量删除课程内容信息时系统必须提示谨慎操作。

- 学业质量管理

学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现，反映核心素养要求。学业质量标准是以核心素养为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。依据义务教育2个阶段，描述学生学业成就的关键表现，体现学段结束时学生核心素养应达到的水平。

学业质量管理维护时进行学业质量分学段进行描述，通过树形结构方便操作并建立上下级关联关系。提供新增、修改和删除功能，可以根据模板批量导入学业质量管理。

- 课程实施管理

细化实施要求，增加课程标准编制与教材编写基本要求明确省级教育行政部门和学校课程实施职责、制度规范，以及教学改革方向和评价改革重点，对培训、教科研提出具体要求;健全实施机制，强化监测与督导要求。

新增课程实施管理包括教学建议、过程性评价、学业水平考试以及教材理解学习等。可以方便进行维度的增加修改和删除功能。

- 课标附录管理

按照不同的学科进行相应课标附录管理，附录可以系统性呈现学科的主题要求。新增附录管理包括附录序号、附录名称、附录内容、附录解析等内容。附录校验对附录名称进行必填校验、附录内容进行长度限制。

系统提供单条新增和批量导入功能。批量导入列同单条导入功能。

3）学科教材管理：

（1）义务教育学科管理

义教学科是指义务教育学科的管理，包括小学和初中两个阶段一到九年级开设学科课程的管理。

新增义务教育学科管理包括：学科名称、学科类型、开设开始年级、开设结束年级、学科描述等。其中学科名称为非空校验；学科类型为下来选择；开始时间务必小于结束时间。学科描述可以为富文本方式描述，限制字数在1024以下。学科可以上传具体的封面。批量导入时则学科名称、学科类型、开设开始年级、开设结束年级为必填项目。

内容修改功能点击列表后的修改即可单条修改内容信息。内容信息验证规则同新增时一致。

内容删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条内容信息。批量删除学科信息时系统必须提示谨慎操作。

- 出版单位管理

出版单位管理主要为教材出版单位的目录管理，方便后续教材的分类整理。具体维护内容包括：出版单位名称、地址、联系人、联系方式、单位性质、单位网址等。系统提供单条记录或者批量导入。批量导入要求单位名称为必填项目。新增时进行内容的一般性验证，确保录入信息的正确性。可以通过目录列表进行新增、修改、删除以及查询等操作。

- 教材版本管理

教材版本管理旨在确保教材内容的准确性、完整性和时效性，以满足教育教学的需求。以下是关于教材版本管理的清晰描述。

国家课程学科确定后，教材符合课程标准要求即可，所以有多个版本，比较正常。如小学语文包括：部编版、北师大版、语文S版（新）、西师大版（新）、苏教版、冀教版、北京版、鲁教版（五四制）等，小学数学包括：人教版、冀教版、北京版、北师大版、苏教版、西南大学版等；小学英语包括：人教PEP版、外研版、北师大版、科普版、北京版（新）、冀教版、牛津上海版、闽教版、译林版等。

一个教学科目包含众多的教材版本，系统需要可以进行一对多维护教材版本。可以进行单条和批量操作，修改和删除操作系统需要提示。

- 教材章节目录管理

教材章节目录管理是指对教材中各章节的内容、顺序、结构等进行系统性的规划、组织、控制和调整的过程。确保教材内容的有序性、连贯性和可理解性，帮助学生更好地理解和掌握知识点，提高学习效果。

根据课程目标和教学大纲，确定教材中应包含的章节数量和主题。对各章节的内容进行初步规划，确保各章节之间的逻辑关系和内在联系。

系统提供树形结构进行教材章节目录管理。方便进行上下级层级管理。新增时进行章节名称、章节位置、章节题号的校验。修改时需要和新增保持一致。删除时进行信息提示。

- 教材名录库管理

教材名录库的发布是教育部为了规范和管理中小学教材使用而采取的一项重要措施。为了做好中小学教学用书工作，确保教材内容的准确性、系统性和时效性，满足教育教学的需求，教育部会定期发布中小学教学用书目录，包括普通中小学、特殊教育学校、体育运动学校的教学用书名录库。

义务教育国家课程教学用书名录库：详细列出义务教育阶段各学科使用的教材版本、主编、出版社等信息。例如，语文、数学、英语等主要学科会有明确的教材版本和出版社标注。

教程名录库提供系统导入功能，可以将教育部发布的教材名录库进行批量导入。导入时校验学科名称、教材版本、出版社等字段。修改时保持和新增验证规则一致，删除需要进行系统确认。

- 教材选用管理

各个学校的各学科教材选用，每学期一个学科选用一种教材。通过国家教材目录，教育部规范了中小学教材的使用，确保了教材内容的准确性和权威性。

可以进行批量导入：导入列包括学科、选用教材、年级等信息。

教材选用修改功能点击列表后的修改即可单条修改教材选用信息。教材选用信息验证规则同新增时一致。

教材选用删除提供单条记录的删除和批量课程删除，当选择批量删除功能时可以复选框形式选择多条内容信息。批量删除学科信息时系统必须提示谨慎操作。

4）省级作业设计实施管理：

按照省级作业设计相关标准，通过设定省级标准、维护设计理念，确定基础型、发展型和扩展型作业的设计指南，同时确定省级作业设定实施要点。

- 作业目标管理

作业目标管理针对作业总量、把准设计导向、丰富作业类型基础上和具体各学科作业目标细则相结合。作业总量设置控制要求：一、二年级不布置书面家庭作业，三到六年级学生每天书面作业完成时间不超过60分钟，初中学生每

天书面作业完成时间不超过90分钟；90%的小学生在校内基本完成书面作业；周末、寒暑假、法定节假日严格控制书面作业时间总量，确保中小学生睡眠充足。把准设计导向方面凸显内容的科学性、丰富性、综合性、实践性，倡导主题化、项目式作业。丰富作业类型方面要求：合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业，注重探究型和实践型作业；统筹规划跨学科作业，跨学科作业占比应不少于作业总量的10%；建构弹性作业和分层作业，推广差异化作业，充分体现“五育并举”，促进学生全面发展。

学科作业目标维护包括：学科名称、教学阶段、作业目标描述等，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。学科作业目标按照指南要求可细化描述。信息修改时需要和新增学科作业目标保持一致。删除学科作业目标要求进行删除确认后方可进行。

- 设计理念管理

作业设计理念就是按照省级各学科作业设计理念从作业规划、作业情境等方面进行作业理念管理。新增作业设计理念包括学科名称、教学阶段、学科设计理念、设计理念细目，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计理念细目为细化描述。信息修改时需要和新增学科设计理念保持一致。删除学科设计理念要求进行删除确认后方可进行。

- 基础型作业管理

基础型作业主要为教师基于课程标准、体现核心素养导向、针对全体学生的共性要求而设计的，主要利用非课堂教学时间完成的学习任务。基础型作业学习任务面向全体学生。按照各个学科进行基础型作业要求管理。新增基础型作业主要从学科名称、教学阶段、基础型作业名称、基础型作业细目出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计理念细目为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 发展型作业管理

发展型作业是学生在课堂之外自主探究、发现生活中的数学应用的机会。它不仅能够促进学生的自学能力和综合能力的提高，而且能够激发学生的学习兴趣和学习动力。发展型作业能够让学生根据自己的兴趣、爱好和实际生活中的需要，自主选择学习的内容并在学习中发现问题、解决问题，收获到最大的收获。面向全体学生，适应学生个性发展的需要。按照各个学科进行发展型作业要求管理。新增发展型作业主要从学科名称、教学阶段、发展型作业名称、发展型作业细目出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计理念细目为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 拓展型作业管理

拓展型作业是激发学生创造性思维和深化知识理解的作业形式。拓展型作业是教师设计的一种具有多样性、启发性、挑战性、完美性及适应性的作业。通过提供一定的问题或情境，鼓励学生运用发散性思维去思考和探索，从而产生不同的答案或解决方案。面向全体学生，适应学生个性发展的需要。注重作业的趣味性和开放性，让学生对作业产生兴趣并愿意投入时间和精力去完成。新增拓展型作业主要从学科名称、教学阶段、拓展型作业名称、拓展型作业细目出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计理念细目为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 课程实施要点管理

课程实施要点坚持按照学生的培养目标和学生身心发展规律，适应社会发展需要和学校实际科学安排课程。充分发挥新课程体系的教育功能，促进学生和谐、全面发展。从作业的顶层管理及统筹呈现梯度管理，作业布置上科学明确，指令清晰，作业评估上要求及时反馈多元评价。课程实施要点就是在以上原则基础上扩展维护各个学科的课程实施要点。课程实施要点管理从学科名称、教学阶段、课程实施要点出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。课程实施要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

5）市级作业设计指南管理：

按照市级作业设计相关标准，通过设定学科设计理念、要求和原则，对不同类型，不同形式的作业确定设计建议，征求共享典型化案例。

- 学科设计理念管理

学科设计理念主要从作业设计不断创新形式、体现梯度、注重实践。引导学生通过完成作业，在巩固知识、养成习惯、发展能力中逐步形成学科核心素养。教学中应体现迁移运用，实现课内即时检测。通过调整课堂教学内容，凸显教学实效性。通过平衡课内外训练，有效减轻课后作业的负担。发挥好作业的评价、诊断作用，通过分层作业、实践、探究性及跨学科综合性作业的研究，不断优化作业设计，从而提升作业设计的质量。学科设计理念管理从学科名称、教学阶段、设计理念详情出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计理念要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 学科设计要求管理

市级学科设计要求：压减总量严格控制每天书面作业的总量，一、二年级原则上不布置书面作业。强化课堂教学的质量，做到课内随堂训练与课后作业的合理布置；控制时长3-6 年级书面作业时长控制在20-30 分钟。兼顾不同学科，保证每天作业总时长不超过60 分钟，同时控制节假日等其它时间段作业的时长；调整结构：应做好不同学科之间作业量的统筹兼顾，同时体现不同类型作业的统筹安排，做到学生日常作业和法定节假日作业结构的科学布置；提高质量：基础性作业体现巩固，避免布置重复、机械、惩戒性作业。同时设计探究、实践性作业和跨学科融合性作业，重点关注学生语言建构和思维发展，作业力求体现分层、弹性及个性化。学科设计要求管理从学科名称、教学阶段、设计要求详情出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计要求要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 学科设计原则管理

学科设计遵循科学性、针对性、有效性和创新性。科学性就是严格遵循学生身心发展规律，依据《义务教育语文课程标准）》相关要求，按照学段学习目标设计作业，作业布置总量适度，难度适中。针对性就是针对学习中的重点、难点布置作业。根据不同层次的学生学习状况设计有层次的作业，满足不同学生的学习需求，从而实现学习的巩固与提升。有效性能够不断巩固学生课内学习所得，在作业中落实积累、拓展训练，发展思维。避免重复性、机械性、碎片化作业训练，突出作业的有效性。创新性力求在作业形式和作业内容上不断创新，既注重巩固基础，又凸显综合运用，在作业的创新中体现学生综合能力及核心素养的不断形成和发展。学科设计原则管理从学科名称、教学阶段、设计原则详情出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计原则要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 设计类型信息管理

西安市作业设计类型包括：基础性作业、探究性作业、实践性作业、综合作业。按照作业设计类型进行管理，包括作业设计类型名称、设计类型描述、设计类型解析等。新增时通过类型名称、类型描述必填进行信息管理。信息修改时需要和新增保持一致，信息查询时可以通过类型名称和描述进行模糊搜索。删除类型信息时需要系统确认才能完成操作。

- 设计作业形式管理

根据不同的作业进行相应的作业形式管理，低段突出口头识记和讲解、中高段将口头和书面巩固、拓展作业相结合突出实践训练。探究性作业形式可通过思维导图或表格形式进行比较分析，从而得出结论。实施动手、动脑等探究及实践活动，以此体现学以致用。如读书分享、课本剧展演、演讲、辩论、创编故事、制作手抄报等。以解决学习、生活中的实际问题为导向，突出作业设计内容和形式的创新性，如调查分析、研究报告、文学作品赏析、主题任务、作品展评等。新增设计作业形式管理时从学科名称、教学阶段、设计形式、设计形式细目出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计形式要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 作业设计建议管理

教师应依据不同年段学生实际，结合教材训练梯度设计科学的口头和书面作业。整合作业资源。依据学情，分层设计，有效达成巩固、拓展和提升。引导学生发现语用的规律和特点。激发学生的表达意愿，促进学生的思维和口语表达能力；同时打破学科边际，结合不同学科的特点，设计活动或任务，突出培养问题意识和解决问题的能力。新增设计作业建议管理时从学科名称、教学阶段、设计建议、设计建议细目出发，要求学科名称和作业目标为下拉选择框防止学科名称和教学阶段输入不规范。设计建议要点为细化描述。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

- 典型案例集管理

作业均需根据学校和学生具体情况安排布置，以基础性、探究性作业为主，实践性作业、综合性作业多元、分频次呈现，可以单元或其它时间为周期，有序安排。不同类型的作业应关注评价的多样性。典型案例集包括基础性作业、探究性作业、实践性作业、综合作业。从作业示例到案例分析，可以有效的促进教师作业设计水平提升。新增典型案例集管理时从学科名称、教学阶段、案例名称、案例类型、案例示例、案例分析出发，要求学科名称、教学阶段、案例类型为下拉选择框防止输入不规范。信息修改时需要和新增信息校验保持一致。删除时要求进行删除确认后方可进行。

6）课时作业范本管理：

为小学（三至六年级）和初中（初一至初三）分别提供两套精心设计的课时配套作业范本。学科覆盖：小学语文、数学、英语；初中语文、数学、英语。确保范本内容紧密贴合西安各学校主流教材版本。

- 小学课时作业范本管理

小学语文作业范本管理以小学语文作业应以生活为基础，基于单元视角，横向以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究为实践主线，纵向关注学生语文核心素养形成的关联性和进阶性，做到整体统筹、创设情境、任务驱动、科学设计、精准布置、及时评改、有效反馈。

小学数学作业应符合小学生认知规律，紧密联系生活，注重学生直接经验的形成，渗透数学文化。通过趣味游戏、实践操作、讲解说理等形式呈现，激发学生学习兴趣，发展学生理性思维和实践能力。

小学英语作业应基于主题、依托不同层次和类型的语篇，帮助学生习得语言知识、文化知识、语言技能、学习策略等。

新增作业范本时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入作业范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。作业范本修改操作验证同新增范本。作业范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中课时作业范本管理

初中语文作业应建立与生活的深度联系，通过积极的语文实践活动，依托语文学习任务群，围绕语文单元，整体规划布置，创设多样情境，靶向真实问题，完成具有内在逻辑关联的语文学习任务。

初中数学作业应密切关联课堂教学，关注数学发展前沿与数学文化，反映现代科技与社会发展需要。通过创设蕴含数学问题的真实情境，使学生在有序深入地思维、实践中，习得数学知识与技能，归纳学习数学的方法和策略，初步形成抽象能力、运算能力和推理能力，提升数学学业质量。

初中英语作业应基于课堂教学和实践活动，依托多类型语篇，帮助学生习得语言知识、文化知识、语言技能、学习策略等，提高语言实际运用能力，发展学生核心素养。

新增作业范本时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入作业范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。作业范本修改操作验证同新增范本。作业范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

7）达标检测范本管理：

针对不同年级、不同学段系统根据教材版本，提供两套精心设计的达标检测范本，同时学校管理员也可以自行设定维护达标检测范本，同时设定分数。

- 小学单元达标检测范本管理

小学语文、数学、英语单元达标范本新增时，需要选择年级、教材版本、章节、单元、册次、来源、填入单元达标范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。单元达标范本修改操作验证同新增范本。单元达标范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 小学期末达标检测范本管理

小学语文、数学、英语期末达标范本新增时，需要选择年级、教材版本、章节、单元、册次、来源、填入达标范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。期末达标范本修改操作验证同新增范本。单元达标范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中单元达标检测范本管理

初中语文、数学、英语单元达标范本新增时，需要选择年级、教材版本、章节、单元、册次、来源、填入单元达标范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。单元达标范本修改操作验证同新增范本。单元达标范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中期末标检测范本管理

初中语文、数学、英语期末达标范本新增时，需要选择年级、教材版本、章节、单元、册次、来源、填入达标范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。期末达标范本修改操作验证同新增范本。单元达标范本删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

8）课时作业设计管理：

学校学科组可选择适合的作业范本作为课时作业设计的基础。学科老师在设计作业时，可以浏览对应年级、学科、教材版本的章节目录，按照章节目录逐个课时设计，也可以分工同步设计不同课时作业。系统提供逐题浏览审核功能，教师可调整题目顺序或替换不适合的题目。系统智能推荐相似题目供教师选择替换。

- 小学课时作业设计管理

小学各科作业设计管理以各科作业范本为基础，教师在此基础上进行作业设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入作业范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中课时作业设计管理

初中各科作业设计管理以各科作业范本为基础，教师在此基础上进行作业设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入作业范本名称。可以进行文档批量导入范本习题，可以直接使用系统逐步完成范本管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

9）达标检测设计管理：

- 小学单元达标检测设计管理

小学各科目期单元标设计管理以各科目单元达标范本为基础，教师在此基础上进行期中期末达标设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入单元达标名称。可以进行文档批量导入习题，可以直接使用系统逐步完成管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 小学期末达标检测设计管理

小学各科目期中期末达标设计管理以各科目期中期末达标范本为基础，教师在此基础上进行期中期末达标设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入单元达标名称。可以进行文档批量导入习题，可以直接使用系统逐步完成管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中单元达标检测设计管理

初中各科目单元达标设计管理以各科目单元达标范本为基础，教师在此基础上进行期中期末达标设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入单元达标名称。可以进行文档批量导入习题，可以直接使用系统逐步完成管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

- 初中期末达标检测设计管理

初中各科目期中期末达标设计管理以各科目期中期末达标范本为基础，教师在此基础上进行期中期末达标设计。新增作业时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入单元达标名称。可以进行文档批量导入习题，可以直接使用系统逐步完成管理。在章节课时下，点击新增作业，选择系统生成和导入两种中的一种生成范本。对于每道大题可进行添加小题、删除、上移、下移的操作。小题可进行更换试题、查看解析、上移、下移、删除的操作，也可以直接修改作业题。作业修改操作验证同新增作业。作业删除操作必须要求进行删除确认后方可进行。

10）作业组卷管理：

作业组卷是教师按照班级情况、学生情况进行个性化、弹性化和分层设计作业时使用，可以使用手工组卷和自动组卷两种方式。

新增作业手工组卷时，需要选择年级、教材版本、册次、来源、填入单元组卷名称。点击删除，系统弹出删除确认提示：“确认删除组卷吗？删除组卷列表将查看不到此组卷信息。删除后将不可撤销，操作的时候需要谨慎。手工组卷选题时可根据章节目录进行筛选题库，同时可根据题目类型（全部、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、实践操作题、交互式题）、题目难度（全部、基础题、中档题、较难题）进行过滤题库。筛选题库后，可以根据需求点击“加入试题篮”手动加入。加入成功后，可在试题篮进行查看及预览。除单个加入试题外还可进行批量加入试题，点击“本页全部添加”，即可将本页试题全部添加至试题篮。

自动组卷是根据题目类型（全部、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、实践操作题、交互式题）、题目难度（全部、基础题、中档题、较难题）等进行组卷，可以根据题型行选择，选择后输入题目数量、题目分数，点击“确定”按钮，进行自动选题。

11）作业题库管理：

- 题库录入管理

试题录入管理时，可以选择题型、试题用途、所属年份、题目分层、难易程度、认知层次、核心素养、考察能力，填写题目内容、知识点、类题标签、答案、解析，其中题型、题目内容、答案为必填项。题型（单选）分为单选题、判断题、填空题、默写、翻译、语言表达、连词成句、问答题、连线题、综合题、语段阅读、文言文阅读、诗歌鉴赏、现代文阅读、书写、写作题、排序题；试题用途（多选）分为课前预习、课时练习、单元测试、阶段练习、期中、期末、专题练习、中考模拟、中考真题、学业考试、开学考试、竞赛；题目分层（单选）分为基础、提升、扩展；难易程度（单选）分为容易、中等、困难；认知层次（单选）分为创造、评价、分析、应用、理解、记忆；题目内容文本框可调节字体大小、字体格式、字体颜色、加粗、加下划线、插入图片；知识点（多选）可以选择写作、常识及名篇名著、基础知识、口语交际与综合性学习、写作训练、短语、句与修改病句、字形、成语及惯用语、字音、标点符号及使用、修辞手法及运用、阅读鉴赏、语言表达、语言运用、积累运用、句式变换与仿写、阅读理解、赏析、词语、句法实践；答案文本框可调节字体大小、字体格式、字体颜色、加粗、加下划线、插入图片；解析文本框可调节字体大小、字体格式、字体颜色、加粗、加下划线、插入图片。

- 题库知识点管理

题库知识点管理主要是未题库里所有的试题按照课程标准进行统一的标注，方便教师在课时作业组卷、单元达标检测组卷、期中期末达标检测组卷匹配题。其中课时作业组卷是在本课时的组卷匹配；单元达标检测组卷是在本单元进行组卷匹配；期中期末达标检测组卷匹配在期中或期末内容进行组卷匹配。

- 答案解析管理

答案解析管理主要是管理题库得到答案及解析。可对答案、解析进行修改及查看。需要注意的是需要先进行题库的维护，维护后才可进行答案及解析的管理。答案以醒目标识方便后续对题。答案解析可以是文字、图片、视频、音频方式展示。图文方式可以使用富文本框方便解析。音频可通过播放形式方便学习。视频格式可以根据答案解析上传答案的微视频。音频和视频可通过二维码方式进行扫码观看、听取。

- 题库分类管理

题库分类管理分为基础型、探究型、实践型、综合型。基础型题库低段突出口头识记和讲解，如读、背课文；说、讲故事等。中高段将口头和书面巩固、拓展作业相结合，突出语用实践训练，以连线、填空等形式呈现；探究型依托单元主题和语文要素，结合课后习题及辅助性材料（资料袋、阅读链接等）进行探究性作业的尝试。探究性作业形式可通过思维导图或表格形式进行比较分

析，从而得出结论；实践型题库实施动手、动脑等探究及实践活动，以此体现学以致用。如读书分享、课本剧展演、演讲、辩论、创编故事、制作手抄报等；综合型以解决学习、生活中的实际问题为导向，突出作业设计内容和形式的创新性，如调查分析、研究报告、文学作品赏析、主题任务、作品展评等。

学校也可根据自己学校的学情进行扩充和细化。题型划分时，可批量进行设置方便大批量进行操作。可通过题目关键字、内容、题型进行批量筛选、批量赋值、批量设置题目类型。

- 题库审核管理

题库审核管理有权限的老师对已入库试题，按照学校、学科、不同类型的试题进行审核。审核时可通过题的内容、题的类型、添加时间、审核状态等进行查询。查询后可查看试题的详情（如：试题内容、试题答案、解析等）。审核通过的即可归入到题库。审核驳回后，可根据审核意见进行试题的修改，修改后再次提交进行审核。学校根据自己的学校情况逐步打造学校的精品库。为双减工作、教学质量等提供有力的支撑。

- 题库分层管理

题库分层管理是学科教师按照学生的学习能力、学习进度、学习需求设置不同难度及类型作业。个性化和差异化的题型可以促进学生学习。激发学生的成就感、自我效能感。学科老师进入题库分层管理功能筛选不同层次的试题并进行设置。分层的层次可按照学科学情进行设置及修改。有效的管理和分发分层作业，确保每个学生都能获得自己的课时作业、单元达标、期中期末达标试题。

技术方案

针对教育信息化工作管理系统的开发，需要考虑多个方面，主要包括技术选型、架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.技术选型

考虑到平台的规模和复杂性，使用Java作为主要的开发语言，结合Spring Boot框架以简化开发流程并提高开发效率。数据库方面，使用符合信创环境的关系型数据库。为了提升系统性能，加入Redis等内存数据存储作为缓存层。

2.架构设计

将采用分层架构模式，将系统划分为以下几个层次：

网络层：此层负责建立和维护TCP连接，以及数据的发送和接收。

协议层：此层定义了数据传输的格式和规则，以确保数据的正确解析和处理。使用JSON等格式来定义协议。

表现层：此层负责与用户交互，展示数据和接收用户输入。使用Spring MVC来实现。

业务逻辑层：此层处理具体的业务逻辑，如学生出入信息管理、消息推送管理、设备管理等。使用Spring的@Service注解来标识业务逻辑类。

数据访问层：此层负责与数据库进行交互，执行CRUD操作。可使用MyBatis等ORM框架来实现。

基础服务层：此层提供一些通用的服务，如邮件发送、短信通知等。使用Apache Dubbo等微服务框架来实现服务的注册和发现。

3.性能优化

为了提高系统性能，可采取以下措施：

缓存策略：对热点数据进行缓存，减少数据库访问次数。使用Redis缓存工具。

异步处理：对于一些耗时操作，如发送邮件、生成报表等，可采用异步处理的方式，避免阻塞主线程。可使用消息队列（RabbitMQ）来实现异步处理。

负载均衡：通过部署多个实例并使用负载均衡器（Nginx）来分摊请求压力，提高系统吞吐量。

数据库优化：对数据库表进行合理的索引设置，避免全表扫描；定期清理无用数据，保持数据的新鲜度。

系统接口设计及集成

1.账号集成（实现基于组织中心统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

学生健康管理系统续建

      - 续建的原因与背景

本期新建学生传染病预警监测管理、学生营养配餐管理、校园食堂食品安全管理、学生膳食摄入评估等四个模块。

1.学生传染病预警监测管理

学校是传染病的高发场所，学生是传染病高发的人群，肺结核、甲流、流行性乙型脑炎、水痘、麻疹、手足口病等传染病时常发生，如果监测数据仍然停留在手工阶段，数据上报效率低、滞后性高，无法对传染病的早期症状进行预警和闭环管理，信息化管理的缺失影响学校突发公共卫生事件的应急处理，学校传染病监测工作面临极其重大的风险。

学校传染病监测预警管理模块在学生健康管理系统的统一架构上研发，学校传染病监测预警管理应含管理后台、学校网页端、教育主管部门网页端等模块，涵盖小学、初中、高中等各学段学生和教职工的每日晨午检及因病缺勤学生登记、原因追踪等功能。为学校提供传染病早期预警监测系统，减轻基层学校卫生工作人员的负担，提高学校晨、午检等有关传染病监测与上报工作的及时性、规范性，实现学生因病缺课追踪。为学校传染病疫情和突发公共卫生事件得以早发现、早报告、早控制提供准确、可靠的早期症状数据和预警，使之成为学校传染病监测体系的第一道监测关口和现有公共卫生监测体系的重要数据来源。

学校传染病监测预警管理模块为学校提供传染病早期预警监测系统，减轻基层学校卫生工作人员的负担，提高学校晨、午检等有关传染病监测与上报工作的及时性、规范性，实现学生因病缺课追踪。为学校传染病疫情和突发公共卫生事件得以早发现、早报告、早控制提供准确、可靠的早期症状数据和预警。

2.学生营养配餐管理

由于中小学生心理发育不够成熟,营养和健康相关知识相对缺乏，养不良会影响学生的生长发育水平和导致免疫力下降,容易感染疾病,严重影响了身体素质。而营养过剩是高血压、糖尿病心脑血管疾病等慢性非传染性疾病的高危因素。现今的中小学生多为独生子女,其身体、心理,社会适应性等诸方面是否能与社会的发展同步,必将影响国家的综合国力,这要求我们必须重视他们的身体健康情况、营养状况。

学生营养配餐管理模块根据学校学生年龄和生长发育等特点，为学生提供均衡营养膳食分析，保证学校向学生提供营养结构合理的膳食，可根据当地的时令菜和价格等制定并内置学生一周参考食谱，不仅具备中小学学校集体食谱设计的功能，还可以对学校实际供餐情况进行营养分析和评价，以科学指导供餐单位提供符合中小学生生长发育所需的食物。

3.校园食堂食品安全管理

我市中小学食堂信息化、智能化水平较低，食堂采用传统的管理方式，成本不可控，浪费严重，监管难度大。少数学校对食品安全管理和传染病防控管理不到位，措施落实不力，存在不少漏洞和隐患。

校园食堂食品安全管理是依托数字化管理平台，建立一种监督和预防相结合的管理模式，使得管理部门的食品监督阳光透明、取证简单，工作高效；实现学校食堂信息、供餐企业信息、相关人员管理、留样、检测、检查等闭环管理和溯源管理。让校园食堂多角度、多层次、全方位监督。为教育行政部门工作的科学决策提供依据。

4.学生膳食摄入评估

学生膳食摄入评估通过对学生的日常膳食进行监测，包括营养成分摄入情况、膳食结构、饮食习惯等方面,以评估其营养状况。通过对膳食摄入的监测，可以及时发现学生是否存在营养不良或者过多摄入某些不健康的食物的情况，预防营养不良和相关疾病发生，并且制定相应的监测计划将有利于及时发现问题、采取有效措施，提高学生的营养健康水平，为改善饮食提供科学依据。

      - 续建内容和新旧关系对比

续建内容和新旧关系的对比

| 序号 | 应用系统模块 | 已建功能 | 续建功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生健康体检模块 | 基础参数管理、体检项目管理、信息填报、数据查询、专项统计报表、系统设置管理 | / |  |  |
| 2 | 学生视力健康管理模块 | 筛查计划管理、筛查机构管理、筛查设备管理、视力评价管理、学生项目数据管理、筛查年度管理 | / |  |  |
| 3 | 学校传染病监测预警管理模块 | / | 因病缺课管理、消息管理、传染病直报、报表管理、预警管理、症状管理 | 新建功能 |  |
| 4 | 学生营养配餐管理模块 | / | 就餐对象管理、常用食物库管理、参考食谱、配餐管理、配餐建议库、就餐信息管理 | 新建功能 |  |
| 5 | 校园食堂食品安全管理模块 | / | 供餐单位维护、学生就餐情况、食堂信息管理、日常检查、食品安全自查 | 新建功能 |  |
| 6 | 学生膳食摄入评估模块 | / | 标准管理、估重说明管理、上报进度、24小时膳食回顾、食物频率调查、个体营养报告单 | 新建功能 |  |

      - 系统架构

本期项目在已建设的学生健康体检管理、学生视力健康管理的基础上进行功能扩增，扩增学校传染病监测预警管理、学生营养配餐管理、校园食堂食品安全管理、学生膳食摄入评估。

学校传染病监测预警管理应包含症状管理、因病缺课登记、预警处理、预警规则维护、教职工晨午检、疫苗登记等功能，为学校提供传染病早期预警监测系统，减轻基层学校卫生工作人员的负担，提高学校晨、午检等有关传染病监测与上报工作的及时性、规范性。

学生营养配餐管理应包含就餐对象管理、常用食物库管理、参考食谱、配餐管理、配餐建议库、就餐信息管理等功能，为学生提供均衡营养膳食分析，保证学校向学生提供营养结构合理的膳食。

校园食堂食品安全管理应包含供餐单位维护、学生就餐情况、食堂信息管理、日常检查、食品安全自查等功能，利用科技手段对学校食堂食品安全加工与服务进行实时监控和联系监管，从食堂基本信息、人员管理、日常检测、安全检测、供餐企业管理、餐用具消毒、留样记录等整个操作流程进行全面的监控把关，及时发现并纠正实时监控过程中发现的违规行为。

学生膳食摄入评估管理应包含标准管理、估重说明管理、上报进度、24小时膳食回顾、食物频率调查、个体营养报告单等功能，通过对膳食摄入的监测，可以及时发现学生是否存在营养不良或者过多摄入某些不健康的食物的情况，预防营养不良和相关疾病发生，并且制定相应的监测计划将有利于及时发现问题、采取有效措施，提高学生的营养健康水平，为改善饮食提供科学依据。

应用系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 学校传染病监测预警管理

1.消息管理

（1）知识库

实现系统知识库的管理，管理单位维护知识库后学校用户可查看学习。包括知识库的新增、修改、删除及查询操作。

（2）通知公告

实现通知公告的管理，管理单位维护通知公告后学校用户可查看，比如放假注意事项、开学注意事项等。包括通知公告的新增、修改、删除及查询操作。

（3）疾病预警定时任务

管理员通过配置定时任务实现预警数据的动态生成。包括定时任务的新增、修改、删除、启动、停止及查询操作。

2.基础信息管理

（1）假期信息

实现假期的维护功能，以方便统计上报率和缺课率等数据。包含假期的新增、拉取、编辑、删除、查询及假期明细的查询功能。

（2）筛查年度管理

实现筛查年度的维护功能，在本系统中学生数据按照学年进行维护方便查询统计往年的历史数据以进行一些同比统计。包含学年的新增、编辑、删除及查询功能。

（3）疫苗管理

实现疫苗的维护功能，对疫苗编码、疫苗名称、疫苗剂数、疫苗状态、接种人年龄范围、创建人、创建时间、更新人、更新时间等信息及疫苗明细中疫苗厂家、生产日期等信息进行维护。包含疫苗及疫苗明细的新增、编辑、删除、查询功能。

（4）症状管理

实现症状信息的维护功能，对症状编码、症状名称、症状状态、创建人、创建时间、更新人、更新时间等信息进行维护，包括症状的新增、编辑、删除及查询功能。

（5）诊断管理（疾病）

实现诊断信息的维护功能，包括疾病分类的的新增、编辑、删除及查询功能。

（6）伤害信息管理

实现伤害的维护功能，对伤害的伤害编码、伤害名称、所属伤害、伤害状态、伤害等级、创建人、创建时间、更新人、更新时间等信息进行维护。包含伤害的新增、编辑、删除、查询功能。

（7）缺课分类维护

实现缺课分类的维护功能，对缺课分类编码、缺课分类名称、缺课分类状态、序号、创建人、创建时间、更新人、更新时间等信息进行维护。包含缺课分类的新增、编辑、删除、查询功能。

（8）预警级别维护

实现预警级别的维护功能，对预警级别编码、预警级别名称、预警级别状态、序号等信息进行维护。包含预警级别的新增、编辑、删除、查询功能。

（9）预警规则维护

实现预警规则的维护功能，对预警规则编码、预警规则名称、预警规则等级、预警规则状态、序号及触发预警条件列表等信息进行维护。包含预警规则的新增、编辑、删除、查询功能。

（10）预警条件维护

实现预警条件的维护功能，对预警条件类型、预警条件编码、预警条件名称、预警范围、间隔时间（天）、最低例数、预警级别、预警条件状态、序号等信息进行维护。包含预警条件的新增、编辑、删除、查询功能。

（11）预警处理措施模板维护

实现预警处理措施模板的维护功能，对预警处理措施模板编码、预警处理措施模板名称、预警处理措施模板状态、序号等信息进行维护。包含预警处理措施模板的新增、编辑、删除、查询功能。

（12）预警防控意见模板维护

实现预警防控意见模板的维护功能，对防控意见模板编码、防控意见模板名称、防控意见模板状态、序号等信息进行维护。包含预警防控意见模板的新增、编辑、删除、查询功能。

3.因病缺课管理

（1）学生因病缺课信息上报

实现因病缺课的上报功能，分为学生因病缺课上报、无新发上报、追踪上报、复课上报及上报审核。包含因病缺课上报信息的新增、编辑、删除、查询功能；追踪明细的新增、编辑、删除、查询功能；症状明细的新增、编辑、删除、查询功能；疾病明细的新增、编辑、删除、查询功能。

（2）教职工晨午检上报

实现教职工晨午检信息的上报功能，分为晨检上报和午检上报。包含教职工晨午检信息的新增、编辑、删除、查询功能；教职工晨午检明细信息的新增、编辑、删除、查询功能。

（3）疫苗接种登记

实现学生疫苗信息信息的上报功能。包含疫苗接种信息的新增、编辑、删除、查询功能；疫苗接种明细信息的新增、编辑、删除、查询功能。

（4）预警信息

实现通过定时任务自动生成预警信息功能。包含预警信息的新增、删除、查询功能；预警明细信息的新增、删除、查询功能。

（5）预警地图

实现预警分布地图的展示功能。分为市预警分布地图、区县预警分布地图和学校预警分布地图。包含预警信息的详情及明细信息查询功能和按照时间维护的检索功能。

（6）预警处理

实现预警信息的处理功能。分为误报预警处理和预警审核及上级部门下达防控意见等。

（7）预警历史

实现已处理预警的查询功能。包括处理明细和处理单的查询及导出功能。

（8）预警短信推送

实现对预警信息以短信形式推送到相关人员手机。并能对已推送的短信按照预警级别进行统计和导出。

4.报表统计

（1）首页统计

实现系统首页常见功能导航及常用统计一览功能。常用统计包括今日未复课统计、今日未审核统计、今日未处理预警统计、今日已处理预警统计、预警分布图统计、本周监测学生症状图、本月传染病汇总图。

（2）上报统计

实现市、区县级上报学校数统计，按照上报日期进行检索并导出。

（3）上报进度统计

实现区县、年级、班级及学生上报进度的统计，实现多条件查询并导出。

（4）上报率统计

实现辖区内应上报数量、实际上报数量、上报率的统计。

（5）晨午检记录表

实现学生晨午检记录明细表统计，包括学生信息、缺勤原因、主要症状、发病情况、就医情况、病因排查结果等信息查询及导出。

（6）晨午检记录汇总

实现学生晨午检记录汇总统计，包括学校、年级、班级、疾病症状发生人数、缺课人天数、当日发病人数等信息查询及导出。

（7）缺勤情况统计

实现辖区内缺勤情况明细的统计，包括缺勤学生、缺勤天数等。

（8）缺勤率统计

实现辖区内缺勤情况统计，包括学生人数、出勤人数、缺勤人数、居家人数、就医人数、缺勤率等。

（9）传染病统计

实现辖区内传染病统计，包括区县、学校、学校人数、各传染病人数、传染病人数小计、传染病占比。

（10）非传染病统计

实现辖区内非传染病统计，包括区县、学校、学校人数以及占比等。

（11）伤害统计

实现辖区内伤害统计，包括区县、学校、学校人数、各伤害人数、伤害人数小计、伤害占比。

（12）症状监测统计

实现各症状在各区县中发生人数的统计及导出功能。

（13）症状分类统计

实现时间段内各症状发生例数、学生人数、构成比、症状占比的统计及导出功能。

（14）疾病监测统计

实现各疾病在各区县中发生人数的统计及导出功能。

（15）疾病分类统计

实现时间段内各疾病发生例数、学生人数、构成比、疾病占比的统计及导出功能。

（16）疾病汇总统计

实现时间段内各区县每种疾病发生人数对比统计及导出功能。

（17）预警数量统计

实现时间段内各学校预警总数、各疾病预警数量、各症状预警数量的统计及导出功能。

（18）预警级别统计

实现时间段内各学校预警总数、各疾病预警级别数量、各症状预警级别数量的统计及导出功能。

（19）因病缺课症状明细统计

实现时间段内因病缺课症状明细统计统计及导出功能。包括学校信息、学生信息、学生就诊信息、学生症状信息。

5.传染病直报（移动端）

（1）平安信息上报

实现平安信息的上报功能，分为学校平安和班级平安的上报。包含平安信息的新增、修改、删除、查询功能。

（2）停课信息上报

实现停课信息的上报功能，分为学校停课、班级停课、学校复课及班级复课的上报。包含停课信息的新增、修改、删除、查询功能。

（3）复课信息上报

实现复课信息的上报功能，分为学校复课、班级复课、学生复课的上报。包含复课信息的新增、修改、删除、查询功能。

（4）缺课信息上报

实现因病缺课的上报功能，分为学生因病缺课上报、无新发上报、追踪上报、复课上报及上报审核。包含因病缺课上报信息的新增、编辑、删除、查询功能；追踪明细的新增、修改、删除、查询功能；症状明细的新增、修改、删除、查询功能；疾病明细的新增、修改、删除、查询功能。

（5）体温上报

实现学生体温的上报功能，包含上报人、学生信息、体温信息、体温测量时间等，并对以上信息进行新增、修改、删除、查询功能

（6）在线请假

实现未到校学生在家进行线上请假，包含请假人、请假时间、请假时长等内容，并对以上信息进行新增、修改、删除、查询功能

        - 学生营养配餐管理

1.配餐管理

（1）供餐单位管理

对供餐单位的地区、企业名称、联系人、联系电话、身份证等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（2）就餐对象管理

对就餐对象的名称、关联学校、就餐年级、早晚餐人数等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（3）食谱管理

对食谱配置信息、食谱餐别清单信息、食谱套餐信息、食谱菜品信息、食谱食材信息、食谱营养信息等内容进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（4）报告模板管理

对每日食谱进行能量及蛋白质供应量分析、三大营养素供能比（E%）、其他营养素供应量分析、食物种类供应量分析、食物种类摄入量，进行的统计分析以及建议说明。

对每周食谱进行能量及蛋白质供应量分析、三大营养素供能比（E%）、其他营养素供应量分析、食物种类供应量分析、食物种类摄入量，进行的统计分析以及建议说明。

对每月食谱进行能量及蛋白质供应量分析、三大营养素供能比（E%）、其他营养素供应量分析、食物种类供应量分析、食物种类摄入量，进行的统计分析以及建议说明。

（5）常用食物库管理

对用户自己的食物库的食物名称，食物类别，成本、价格等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（6）常用菜品库管理

对用户自己的菜品的名称，类别，烹饪方式、食材等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（7）参考食谱管理

对参考食谱的名称、适用年龄、适用地域、适用季节等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

2.基础数据管理

（1）食物类别管理

对食物类别的名称，编码、上级分类、描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（2）通用食物库管理

对通用食物的名称、别名、编码、可食部、水分、能量等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（3）群体标准维护管理

对群体标准维护的地区、名称、适用性别、适用年龄、适用年级等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（4）菜品类别维护管理

对菜品类别的名称、上级分类、是否有效、描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（5）配餐建议库管理

对配餐建议的标准名称、适用地区、状态、说明等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（6）参考菜品库管理

对参考菜品的菜品名称、菜品别名、菜品类别等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（7）邮件服务器配置管理

对邮件服务器配置管理的应用类型、执行次数、联系人、锁定时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（8）烹饪方式管理管理

对烹饪方式的名称、编码、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（9）供餐模式管理

对供餐模式的名称、编码、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（10）选餐类型管理

对选餐类型的名称、编码、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（11）适用地区管理

对适用地区的名称、编码、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（12）系统问题反馈

对系统问题反馈的标题、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（13）营养知识管理

对营养知识的标题、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（14）系统公告管理

对系统公告的标题、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（15）消息提醒管理

对消息提醒的标题、内容描述、发送人、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（16）帮助中心管理

对帮助中心的标题、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（17）食物问题反馈管理

对食物问题反馈的食物名称、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（18）系统资料管理

对系统资料的食物名称、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（19）年龄范围管理

对年龄的名称、编码、内容描述、创建时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

3.个体就餐管理

（1）个体注册管理

对注册信息的系统Id、微信Id、注册时间等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（2）就餐信息管理

对就餐信息的学生信息、就餐时间、就餐地点、菜品等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（3）个体标准管理

对个体标准的适用性别、适用年龄、营养素建议、食物种类建议等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

4.采购管理

（1）食材单位信息管理

对提供食材的单位名称、地市、法人、联系方式等信息进行新增、修改和查询等操作管理。

（2）食材规格信息管理

对采购的食材名称、价格等信息进行新增、修改、删除查询等操作管理

（4）入库管理

对入库食材的名称，价格、种类、重量等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（5）出库管理

对出库食材的名称，价格、种类、重量等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（6）采购计划管理

对采购计划的计划名称、单号、采购时间、说明等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

        - 校园食堂食品安全管理

1.基础信息管理

（1）学校信息填报

对学校信息的性质、类别、学期、学生人数、年级、法人、法人联系方式、主管领导、主管领导联系方式、地址、备注、经度、维度等详细信息进行新增、修改、删除、提交、退回、导出等操作。可根据学期、学区、学校性质、学校类别、学校名称进行查询；

（2）食材类别管理

实现对食材类别的管理、方便食材台账功能信息的填写。食材类别管理可新增、编辑、删除、导出等操作；

（2）校园食堂基本情况

对食堂信息的教师人数、用餐教师人数、清真灶数、清真学生用餐人数、清真教师人数、学生分餐形式、学生用餐地点、用餐年级、餐标、用餐幼儿数、食堂监控个数等信息进行新增、修改、删除、提交、退回、导出等操作、可根据学期、学区、学校类别、学校性质、学校名称、经营性质、食堂等级、餐标、校内送餐进行查询；

（3）餐标管理

对就餐标准进行、新增、修改、删除、导出等操作；

（4）APT检测项目管理

对检测项目的统一管理.可进行新增、修改、删除、导出等操作；

（5）食材台账

可对本校食堂所用食材和供应商名称、供应商证件有效期进行登记、编辑、删除、导出等操作。；

（6）装盒方式管理

可对校外供餐单位信息里的装盒方式统一管理、可进行新增、修改、删除导出等操作。

（7）食堂等级

对学校食堂等级信息进行新增、修改、删除、查询和导出的操作。

（8）校外供餐单位基本信息

对校外供餐单位的送餐类别、供餐单位名称、供餐单位法人、供餐单位电话、合同起止、装盒方式、送餐负责人、联系电话、食品安全管理员、联系电话、检查员、联系电话、早餐餐标、早餐用餐学生数、午餐餐标、午餐用餐学生数、晚餐餐标、晚餐用餐学生数、送餐分数、用餐前到送餐公司考察等信息进行新增、修改、删除、提交、退回、导出进行操作、可根据学期、学区、学校类别、学校性质、学校名称、供餐单位进行查询；

（9）校外供餐单位目录

对校外供餐单位的公司名称、卫生等级、公司法人、法人电话、经理、经理电话、地址、备注等信息进行新增、修改、删除、导出等操作、可根据公司名称进行模糊查询；

（10）托管单位目录

对托管供餐单位的公司名称、卫生等级、公司法人、法人电话、经理、经理电话、地址、备注等信息进行新增、修改、删除、导出等操作、可根据公司名称进行模糊查询；

（11）学生就餐情况

根据指定的execl模板信息、导入每个班级早餐-食堂就餐、早餐-小饭桌或校外托餐机构、午餐-食堂就餐、午餐-校外配餐、午餐-自带饭或家长送餐、午餐-小饭桌或校外托餐机构、晚餐-食堂就餐、晚餐-校外配餐、晚餐-自带饭或家长送餐、晚饭-小饭桌或校外托餐机构等信息。可对学生就餐情况信息删除、导出、提交、退回等操作。可根据学期、学区、学校性质、学校类别、学校名称等信息进行查询；

（12）校外就餐情况

根据指定的excel模板信息、导入每个学生的、午餐-就餐地点、午餐-就餐时段、午餐-具体地址、早餐-就餐地点、早餐-具体地址、晚餐-就餐地点、晚餐-具体地址备注等信息。根据导入的信息展示学校名称、学校性质、学校类别、导入时间、导入人、填表日期、填表人、班级数、学生数、备注、提交人、提交时间、退回人、退回时间等信息展示。可对校外就餐情况信息删除、导出、提交、退回等操作。可根据学期、学区、学校性质、学校类别、学校名称等信息进行查询；

2.人员信息管理

（1）食品安全管理员信息管理

对食品安全管理、姓名、性别、联系方式、民族、出生年月、学历、专业、政治面貌、部门、职务、劳务关系、专兼职、从事食品安全管理年数、相关工作经历等信息进行登记、修改、删除、导出、提交、退回等操作；

（2）校园营养师信息管理

对校园营养师、姓名、性别、民族、出生年月、学历、专业、政治面貌、部门、职务、劳务关系、相关资质、相关工作经历等信息进行登记、修改、删除、导出、提交、退回等操作；

（3）食品安全检查员信息管理

对食品安全检查员、姓名、性别、民族、出生年月、学历、部门、职务、相关工作经历信息进行登记、修改、删除、导出、提交、退回等操作；

（4）饮水安全管理员信息管理

对饮水安全管理员、姓名、性别、民族、出生年月、学历、部门、职务、相关工作经历信息进行登记、修改、删除、导出、提交、退回等操作。

3.日常检查

（1）食堂食品安全日常自查

学校用户进行食堂日常、主体责任、信息公示、食堂环境设施设备、索证索票、健康管理等项目安全自查登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作；

（2）校外供餐食品安全自查

学校用户进行供餐日常、主体责任、信息公示、供餐企业选定、配餐制度、接餐查验项目、及自建人员的安全自查登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作。

3.阶段性检查

（1）阶段性食堂食品安全自查

学校用户进行阶段型、主体责任、信息公式、食堂环境设施设备、索证索要、健康管理、原料管控、清洗消毒、鼠类等有害生物防治等项目、检查日期信息进行登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作；

（2）阶段性校外供餐食品安全自查

学校用户进行阶段性、主体责任、信息公式、供餐企业选定、鉴定合同、配餐制度、接检查验、供餐企业资料、饮水安全、满意度调查项目、检测日期进行登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作；

4.专项管理

（1）学校专项检查

对学校专项检查、学期、学校、检查日期、检查主体、检查人员、其他人员、检查内容、检查结果、整改情况等信息进行登记、编辑、删除、导出操作；

（2）人员健康

对人员健康信息、上报日期、从业人员数、事假、发热、呕吐、腹痛、是否就诊诊断结果等信息进行登记、编辑、删除、导出操作；

（3）餐用具消毒

对餐用具消毒、上报日期、餐用具种类、消毒方式、消毒用具、消毒时长、备注等信息进行登记、编辑、删除、导出等操作；

（4）食堂留样记录

对留样记录食堂信息、上报日期、食品名称、单品单装、留样量、留样时间、销毁时间、是否达到48h、备注等信息进行登记、编辑、删除、导出等操作；

（5）培训会议

对培训会议、培训日期、培训主题、从业人员总数、参加培训人数、主讲人员、培训类别、培训时长、是否考核、附件等信息进行登记、编辑、删除、导出等操作。

5.统计管理

（1）学生供餐基本情况

按照学校类别进行食堂总数、供餐总数、外送餐学校数、外送餐供餐总份数统计、导出；

（2）食堂基本信息统计

按照学校类别进行自办食堂（食堂总数、供餐总数、托管食堂）（食堂总数、供餐总数、供餐占比）等信息统计、导出；

（3）送餐及校内送餐情况

按照学校类别进行外送餐（学校数、供餐份数、桶装到校、盒装到校、其他方式）校内供餐（学校数、供餐分数、桶装到校、盒装到校、其他方式）等信息统计、导出；

（4）学校外送餐基本情况

按照供餐单位统计供餐分数、导出；

（5）学生供餐情况汇总

根据学校类别进行食堂（食堂数、供餐份数、占比）、校内食堂送餐（学校数、供餐份数、占比）、食堂供餐合计（供餐分数、占比）、供餐单位外送餐（学校数、供餐份数、占比）、供餐份数等信息统计、导出；

（6）食堂供餐情况汇总

按照学校类别进行自办食堂（食堂数、占比、供餐份数、占比）、托管食堂（食堂数、占比、供餐份数、占比）、校内送餐（学校数、供餐份数、占比）总计（食堂数、供餐份数）等信息统计、导出；

（7）食品安全管理员

按照学校类别进行、校数、人数、年龄（<30,30-45,>45）学历（初中以下、高中中专、大专、本科、研究生、博士）政治面貌（中共党员、民主党派、群众）等信息统计、导出；

（8）校园营养师统计

按照学校类别进行、校数、人数、年龄（<30,30-45,>45）学历（初中以下、高中中专、大专、本科、研究生、博士）政治面貌（中共党员、民主党派、群众）等信息统计、导出；

（9）食堂等级情况

按照食堂类别、单位类别进行食堂等级（A3,A2,A1,B3,B2,B1,C3,C2,C1）统计、导出；

（10）在校就餐情况汇总

按照学校类别进行学校基本情况（学生人数、在校就餐学生数）学生食堂总数（自办食堂、托管食堂）清真食堂或清真灶数、吃清真餐学生数、食堂从业人员数量等信息统计导出；

（11）食品快速检测汇总

按照学区进行检测学校数、检测项目（农药残留、亚硝酸钠、食用油酸价、食用油过氧化值、瘦肉精、消毒液等）、阴离子检测（洁净、不洁净）统计导出；

（12）学校餐标汇总

按照供餐形式、类别进行餐标统计导出；

（13）托管食堂统计

按照供餐企业名称进行托管供餐点数（小学、中学、供餐点数合计、占比）供餐份数（小学、中学、供餐份数合计、占比）统计导出；

（14）非寄宿制学校学生就餐情况统计

按照学校类别进行学校数、学生数、午餐（在校、在家、小饭桌）早餐（在校、在家、小饭桌）晚餐（在校、在家、小饭桌）统计导出；

（15）供餐食堂信息

展示学校名称、经营性质、企业名称、食品管理员、联系方式；

（16）外送餐统计

按照供餐企业名称进行托管供餐点数（小学、中学、供餐点数合计、占比）供餐份数（小学、中学、供餐份数合计、占比）统计导出；

（17）学校填报情况统计

按照学校类型进行平台学校数、已填报学校数（学校信息、食堂基本信息、校外供餐单位基本信息、学生就餐情况）、未填报数统计、导出；

6.安全检测

（1）饮用水检测

对饮用水检测、水质监测时间、饮水制度、应急预案、签订供水安全协议、饮水设备台账、饮水方式等信息进行登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作；

（2）食品快速检测

对食品快速检测、检测日期、食材购买形式、综合判定、检测项目、是否复检、样品名称、商标、规格、生产企业、检测人员等信息进行登记、编辑、删除、导出、提交、退回等操作；

（3）ATP检测

对APT检测、检测日期、检测项目数、合格数、警告范围、检测项目明细等信息进行登记、编辑、删除、导出等操作；

（4）农残检测

对农残检测、学校、采集日期、采样品名、检测项目等信息登记、编辑、删除、导出等操作；

（5）传染型疾病监测

对传染病型疾病检测信息、报送日期、明细条目、备注等信息进行登记、编辑、删除、导出等操作；

        - 学生膳食摄入评估

1.监测对象管理

（1）监测单位管理

对单位的名称、性质等信息进行数据拉取、查询、导出等操作。

（2）监测学校管理

对学校名称、学制等信息进行数据拉取、查询、导出等操作。

（3）监测年级管理

对年级进行数据拉取、查询、导出等操作。

（4）监测班级管理

对班级进行数据拉取、查询、导出等操作。

（5）监测学生管理

对学生进行数据拉取、查询、导出等操作。

2.调查内容管理

（1）食物频率调查表管理

对食物频率调查表的学生信息、填报日期、食物、次数等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（2）24小时膳食回顾调查表管理

对食物频率调查表的学生信息、就餐日期、餐次、就餐地点、烹饪方式、菜品、食物等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

3.数据统计管理

（1）个体营养报告单管理

对配餐的食谱名称、用餐日期、选餐类型、就餐比例、就餐对象等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（2）群体营养报告模板管理

对配餐的食谱名称、用餐日期、选餐类型、就餐比例、就餐对象等信息进行新增、修改、删除、查询、导出等操作。

（2）食物摄入情况反馈群体统计管理

对群体食物摄入情况反馈统计、导出等操作。

（3）能量摄入及分配情况反馈群体统计管理

对群体能量摄入及分配情况反馈统计、导出等操作。

（4）主要营养素摄入情况反馈群体统计管理

对群体主要营养素摄入情况反馈统计、导出等操作。

（5）食物摄入情况个人统计管理

对个人食物摄入情况统计、导出等操作。

（6）能量摄入及分配情况个人统计管理

对个人能量摄入及分配情况统计、导出等操作。

（7）主要营养素摄入情况个人统计管理

对个人主要营养素摄入情况统计、导出等操作。

4.上报进度管理

（1）食物频率调查表上报进度管理

对食物频率调查表的时间、地区、性别等信息进行不同维度的统计、导出等操作。

（2）24小时膳食回顾调查表上报进度管理

对24小时膳食回顾调查表的时间、地区、性别等信息进行不同维度的统计、导出等操作。

5.基础信息管理

（1）食材类别管理

对食材类别的名称、编码、上级分类、描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（2）食材库管理

对食材的名称、编码、分类、描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（3）食物估重类别管理

对食物估重类别的名称、描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（4）食物估重说明管理

对食物估重说明的标题、类别、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（6）系统问题反馈管理

对系统问题反馈的标题、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（7）膳食计划管理

对膳食计划的标题、类别、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（8）监测方法管理

对监测方法的标题、类别、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（9）监测指标管理

对监测指标的标题、类别、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（10）建议管理

对建议的标题、标签、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（11）进餐地点管理

对进程地点的名称、编码、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

（12）餐次管理

对餐次的名称、编码、内容描述等信息进行新增、修改、删除、查询等操作。

      - 技术方案

本系统基于.NetCore构建

1.视图

（1）移动端

采用Vue+JavaScript+Cordova，通过Cordova完成系统移动端功能的开发和发布，完成业务的流程处理和数据的展示等功能。

（2）管理系统

管理系统采用“Vue+JavaScript+Pnpm”进行开发，使用Pnpm作为前端构建工具，完成数据的统计分析、权限的管理校验等功能。

2.接入

使用Nginx实现整体服务的负载均衡与高可用。

3.组件

系统基于.NetCore开发，数据库采用国产化信创数据库Highgo，日志系统采用NLog，分布式任务调度中心使用Quartz。系统使用Redis缓存技术，实现系统的缓存服务，存储热点数据、用户信息、学校信息、机构信息等，提升系统性能指标。

4.数据

（1）持久化地业务数据使用Highgo，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用Redis存储热点数据、用户信息、学校信息、机构信息等，提升系统性能指标。

      - 系统接口设计及集成

从集成工作的类型来分，主要分为：

1.账号集成（实现基于西安市智慧教育大平台统一账号的免登访问）：

（1）用户同步接口：与组织账户中心进行用户信息同步，包括用户的姓名、角色、权限等信息。

（2）权限验证接口：通过调用组织账户中心的接口进行用户身份和权限验证，确保只有授权用户可以访问应用。对于自身具有权限管理的系统则由应用自身进行权限观看。

2.数据集成（数据向市教育平台上报共享）

（1）数据推送接口：将应用产生的目标数据，按照大平台数据中心发布的清单定时推送到数据中心，以进行后续的数据处理、挖掘和分析。

（2）数据查询接口：通过调用数据中心提供的接口，从中心获取分析结果和报表，用于应用的数据应用需求。

3.消息集成（应用系统的消息通过市教育大平台发布/推送）：

（1）实时消息推送接口：与客户端的消息通道进行集成，将实时的安全预警、系统通知等信息推送给目标用户。

（2）消息订阅接口：让客户端用户能够订阅特定类型的消息，根据用户的关注和订阅设置进行消息推送。

4.上架集成（应用系统在市教育大平台的应用中心注册上架、便于更多教育组织订阅使用，或者西安教育大平台的应用上架到对方平台中）：

（1）应用注册接口：将应用注册到应用中心，获取应用的标识和密钥，用于安全的应用间通信和身份验证。

（2）应用信息查询接口：获取应用管理中心中所有已注册的应用信息，用于授权和管理。

安全巡检业务主要涉及与消防部门对接消防栓基本信息；按巡检数据交换规范，将巡检数据进行回流操作，更新频率是每天更新1次，同时回流信息需要与巡检数据进行比对，并提供巡检标签服务。

具体接口如下：

1.服务接口描述

学校传染病预警监测、学生营养配餐、食堂食品安全与学生膳食摄入评估四个方面的业务主要涉及与教育主管部门对接区域、学校、年级、班级、学生基本信息；按相关数据交换规范，将每生晨午检信息、配餐情况、校园食堂食品的基本信息、检查、上报等信息和学生膳食摄入的评估信息进行回流操作，更新频率是每天更新1次

本系统的服务接口列表如下表所示：

服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校停课列表 | 根据学校、时间段获取学校停课列表 | 时间段、学校 | 学校、停课时间、停课时长、停课原因等 | 内部接口 |
| 2 | 班级停课列表 | 根据学校、班级、时间段获取学校停课列表 | 学校、班级、时间段 | 学校、班级、停课时间、停课时间、停课原因等 | 内部接口 |
| 3 | 因病缺勤学生列表 | 根据学生、时间段获取因病缺勤学生列表 | 学生、时间段 | 学校、班级、学生、症状、疾病、检查医院等 | 内部接口 |
| 4 | 学校上报统计 | 根据学校、时间获取学校上报情况 | 学校、时间 | 学校、是否上报、缺勤人数、复课人数等 | 内部接口 |
| 5 | 食堂信息 | 根据学校获取食堂信息 | 学校 | 学校、教师人数、用餐教师人数、民族灶数、民族学生餐人数、民族老师餐人数、学生分餐形式、学生用餐地点 | 内部接口 |
| 6 | 供餐单位列表 | 获取供餐单位列表 | 无 | 供餐公司名称、卫生等级、公司法人、电话、经理 | 内部接口 |
| 7 | 食谱列表 | 获取食谱信息 | 无 | 食谱名称、简要概述、套餐类型、套餐类型、早餐比例、中餐比例、晚餐比例、加餐比例、营养素计算结果 | 内部接口 |
| 8 | 菜品列表 | 获取菜品列表信息 | 无 | 套餐记录Id、套餐名称、餐别、菜品名称、菜品成本价、套餐成本价 | 内部接口 |

2.接口地址

https://IP：api/disease/queryschoolstop

3.请求方式

本接口的请求方式为POST。

4.请求参数

本接口的请求参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入系统标识（key） |  | String | 在微服务中注册的系统标识 |
| 2 | 请求的编码（request_id） |  | String | 请求的唯一流水号 |
| 3 | 发送请求的时间（s_time） |  | String | 发送请求的时间，精确到毫秒 |
| 4 | 输入参数（data） | 学校ID（schoolId） | String | 学校主键 |
|  |  | 开始日期 （BeginDate） | date | 查询开始日期 |
|  |  | 截止日期 （EndDate） | date | 查询截止日期 |

请求示例：

{ "key"："disease", "request_id"："xxxxx", "s_time"："2024-04-14", "data"：｛ "schoolId":"610103", "BeginDate":"2024-01-01", "EndDate":"2024-01-02", }

5.返回参数

本接口的返回参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回码值（code） |  | String | 服务调用是否成功的状态值 |
| 2 | 返回码描述（msg） |  | String | 返回码的描述信息 |
| 3 | 输出参数 | 学校名称（SchoolName） | String | 学校名称 |
|  |  | 停课时间（BeginDate） | Date | 停课起始时间 |
|  |  | 停课时长（StopNum） | float | 许停课天数 |
|  |  | 停课原因(Reason) | String | 停课原因 |

返回示例：

{ "code"："200", "msg"："成功", "data"：｛ "SchoolName":"一、中", "BeginDate":"2024-03-01", "StopNum":3, "Reason": "水痘疾病高发" }

    - 数字教育大脑应用系统续建

      - 续建的原因与背景

考虑到项目一期建设过程中的整体建设规划、工程量与成本因素，根据二期集成的存量系统和新建系统的数据情况，从主题分析大屏、教育分析报表两个数据应用的成果物数量上进行续建。

      - 续建内容和新旧关系对比

本次续建内容不对一期建设的数字教育大脑应用系统原有功能产生改造，仅做功能模块的新增，以下是数字教育大脑应用系统的新旧功能对比表。

系统新旧功能点对比表

| 序号 | 应用系统模块名称 | 已建功能 | 续建功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资产服务模块 | 用户组织同步管理、服务导航功能、数据应用集成功能、区域数据展示功能、教育数据详情查询功能、数据资产全景管理 | / |  |  |
| 2 | 教育数据分析大屏模块 | / | 可视化数据接入功能、可视化组件库管理、可视化项目管理、智慧教育大平台成效分析主题展示功能、数据中心分析主题展示功能、组织中心分析主题展示功能、应用中心分析主题展示功能、i西安教育服务分析主题展示功能、安全防控主题分析展示功能、学生健康管理主题分析展示功能、师生信息素养提升实践主题分析展示功能 | 续建 |  |
| 3 | 教育数据分析报表模块 | / | 分析数据管理、分析指标管理、分析图表管理、开放集成管理、一生一档管理、一师一档管理、一校一档管理 一区一档管理 | 续建 |  |

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 教育数据分析报表

1.数据分析报表管理

（1）分析数据管理

设计一项数据报表搭建的基本设计工作台，支持通过数据采集、处理和分析，将教育行业内的各种设备、设施、资源以及学生、教职员工等相关信息进行连接和整合，实现信息共享、智能管理和智慧服务的目标。

设计一项能够对接西安市一体化数据资源管理服务中枢所治理之后的数据到系统中的数据管理功能，实现教育数据分析看板的设计与自动取数。同时支持上传线下excel、csv数据文件作为数据源。

设计一项能够提供数据集的增删改查功能，将数据集是看板可视化分析的基础，用于数据分析的最小对象，支持将需要分析的数据表创建为数据集，提供可视化配置或自定义SQL功能创建数据集。

（2）分析指标管理

设计一项能够管理系统内所有数据指标、标准指标体系搭建、增删改查的分析指标管理功能，具体到指标体系内每个子指标的取数配置功能，转换、计算配置功能，实现个性化指标体系的在线发布与运行计算，赋能数据分析结果的在线输出。

（3）分析图表管理

设计一项能够提供自定义、智能化的数据处理和数据仪表板建模功能，仪表板设计需要实现拖拽式操作，并提供丰富的可视化图表控件，需要实现仪表板自营一配置、展示、关联数据集等功能。

设计一项能够提供类似于Excel在线设计器的交互能力。能够在线导入、导出Excel，具备快捷自定义函数计算能力，需要实现多种数据源连接以及拥有自由式表格的能力，包含工具面板、创作面板和数据面板等管理与自定义配置功能。

（4）开放集成管理

设计一项能够为用户提供数据开放功能，将数据服务化，通过接口将系统数据库中的数据提供给数据资产服务子系统进行挂载，供各类教育管理者用户通过进行个人、区级档案的查询。

作为已发布内容向上层应用分享的管理窗口，用户需要能够通过该模块对分享内容进行分组，并支持增删查改，需要实现按报表名称查看分享内容，可对分享内容进行编辑、启用、停用、删除、查看参数等操作。

2.数字档案管理

（1）一生一档管理

针对学生个人设立单独档案，旨在提供学生学习发展的展现型模块。该模块的目标是帮助教育局全面了解和跟踪学生个体的学习情况。

在一生一档模块中，教育局可以查看学生的基本信息、学习成绩、学业规划和课堂表现等方面的统计数据。学生基本信息报表展示了学生的姓名、性别、年龄、班级等基本信息的统计数据，帮助教育局了解学生总体的学生群体情况。其中：

学习成绩板块，提供了学生各科成绩、评价等学习表现的统计数据，让教育局对学生成绩的整体水平和分布有更清晰的认识。

学业规划报表，呈现了学生的学业规划、目标设定、选课情况等统计信息，有助于教育局了解学生的学业发展情况。

课堂表现报表，展示了学生在课堂上的参与度、表现评价等统计数据，帮助教育局了解学生在学习过程中的态度和表现。

此外特别引入体质健康和心理健康两个维度、构建学生五育并举的全貌：

1）体质健康

体测数据：定期记录学生的身高、体重、视力、肺活量、50米跑、立定跳远、坐位体前屈、仰卧起坐（女生）、引体向上（男生）等国家学生体质健康标准测试结果，以及BMI指数、体能等级等综合评价。

健康状况：记录学生的常见病、慢性病、过敏史、既往病史等医疗信息，以及接种疫苗情况。

体育活动：记录学生参与的体育课程、课外体育活动、体育社团等情况，以及运动技能掌握情况。

2）心理健康

心理测评：定期进行心理健康测评，记录学生的心理筛查结果、心理素质评估报告、心理压力指数等数据。

咨询记录：如有心理咨询服务，记录学生接受心理咨询的时间、咨询主题、咨询师反馈、干预措施及效果评估。

心理事件：记录学生在学校生活中发生的重大心理事件（如情绪困扰、人际关系冲突、学习压力等）及其应对与解决过程。

通过一生一档模块，教育局能够深入了解学生的学习情况，为个别学生的教育支持和整体教育决策提供依据。

（2）一师一档管理

针对教师个人设立单独档案，旨在提供教师综合信息的展现型模块。在这个模块中，教育局可以获取教师队伍的全面了解和管理。该模块呈现了教师的基本信息、教育背景、工作经验和专业技能以及请假统计、课时统计等方面的统计数据。通过教师基本信息报表，教育局可以查看教师的姓名、性别、年龄、教龄等基本信息，从而了解教师队伍的规模和构成。

一师一档的结构设计参考如下六个维度：

1）教育背景

提供教师的学历、毕业院校、专业等教育履历的统计信息，帮助教育局了解教师的专业背景和学术素养。

2）工作经验

展示教师的工作经历、所在学校、任教科目等工作履历的统计数据，有助于教育局了解教师的教学经验和学科分布情况。

3）教师资质

资格证书：记录教师的教师资格证类别、级别、发证机构、发证日期等信息。

继续教育：记录教师参加的各类专业培训、研修课程、学术研讨会等，包括培训主题、主办单位、完成时间、学时数、结业证书等。

专业认证：记录教师获得的专业领域认证，如外语水平证书、信息技术能力认证、学科教学法专项认证等。

4）荣誉与奖励

个人荣誉：记录教师获得的各级各类教学、科研、管理等奖项，如优秀教师、骨干教师、学科带头人、教学名师等称号，以及获奖时间、颁发机构等信息。

团队荣誉：记录教师作为团队成员参与的项目或集体所获荣誉，如优秀教研组、创新团队表彰等。

5）专业技能水平

教学技能：记录教师参加的教学技能竞赛成绩、公开课、示范课情况，以及同行评教、学生评教数据。

科研能力：统计教师主持或参与的科研项目级别（国家级、市部级、校级等）、项目名称、项目周期、角色（负责人/主要参与人）、项目成果等。

6）课题、论文著作

课题研究：详细记录教师承担的各类课题，包括课题名称、立项编号、课题级别、起止时间、课题角色（主持人/参与者）、课题进展状态、研究成果等。

学术论文：收集教师发表的学术论文，包括论文标题、期刊名称、卷期、页码、发表日期、DOI/ISSN号、作者排序、影响因子、被引次数等。

著作出版：记录教师编著或参编的教材、专著、译著等，包括书名、出版社、出版日期、ISBN号、作者排序、是否为主编等。

通过一师一档模块，教育局能够准确、全面地了解教师队伍的情况，为教师资源的管理和优化提供有力支持。

（3）一区一档管理

面向全市区县教育局建立一区一档，将教育局所辖的每个区域或片区的教育资源、教育发展情况、学校情况等相关信息进行整理、归档和管理。档案可以更好地了解和掌握各区域的教育情况，为决策提供依据，推动教育发展的均衡和优质，有助于实现教育资源的合理配置，提供科学的决策支持和数据分析，推动教育管理的精细化和信息化，具体包含教育统计报表、师生发展报表、教育质量评估报表、资源配置报表等，主要通过以下几个方面提供价值：

1）整合资源：通过整理和归档各区域的教育资源，包括学校情况、师资情况、教育设施等，可以更好地了解各个区域的教育资源配置情况，为优化资源配置提供参考。

2）精细化管理：教育局可以针对每个区域的情况进行精细化管理，了解各个区域的教育发展状况、存在的问题和需求，以便制定相应的政策和措施，推动各区域的教育发展。

3）监督评估：教育局可以通过对每个区域的教育档案进行监督和评估，了解各个区域的教育工作执行情况，发现问题和不足，及时提出改进意见和建议。

4）数据支持：教育局可以利用教育档案中的数据来支持决策和政策制定。通过对各个区域的教育信息的分析和比较，可以为教育局提供科学的数据支持，制定更具针对性和实效性的发展战略和政策。

5）信息共享：教育局可以将各个区域的教育档案进行整理和归纳，形成电子或数字化的档案系统，方便各级教育管理部门之间的信息共享和交流，促进合作和协同工作。

具体的档案建设维度可参考如下内容：

1）教育统计报表

学校基本情况：包括学校数量、类型（小学、初中、高中、特殊教育学校等）、在校生人数、班级数、生师比等，展现区域教育资源的总体规模和结构。

师资队伍统计：记录各区域教师总数、男女比例、年龄结构、学历层次、职称结构、学科分布等，反映师资队伍的整体素质与配置合理性。

教育经费投入：统计各级财政对各区域教育的投入总量、人均教育支出、各类教育项目投资等，评估教育投入的充足度与效益。

2）师生发展报表

学生发展情况：包括入学率、巩固率、升学率、辍学率、体质健康达标率、心理健康状况、特长发展、社会实践等，反映学生全面发展状况。

教师专业发展：记录教师参加各类培训、教研活动、教学竞赛、课题研究、论文发表、职称晋升、荣誉表彰等情况，展示教师专业成长路径。

3）教育质量评估报表

教学质量监测：依据教学常规检查、教学质量检测、学生学业成绩、满意度调查等数据，评估各区域、学校、学科的教学质量水平。

特色项目与成果：展示区域内的教育创新项目、特色课程、教学改革亮点、教育教学成果获奖情况等，反映区域教育创新能力与特色发展。

4）资源配置报表

教育资源分布：地图化展示学校、教育设施（图书馆、实验室、运动场馆等）、校外教育基地等在区域内的地理分布，分析教育资源的空间均衡性。

设施设备配置：统计各类教育设施设备的数量、使用率、更新周期、维护状况等，评估设施设备的配备水平与使用效能。

（4）一校一档管理

针对市直属学校设立独立校园档案，旨在提供学校整体情况的展现型模块。该模块的目标是帮助教育局全面了解学校的综合情况。在一校一档模块中，教育局可以查看学校的基本信息、教育资源、学生成绩分布和教师队伍等方面的统计数据。一校一档模块提供了学校基本信息的报表，包括学校的名称、类型、位置、师生人数、每日菜谱、日常课程管理、选修课选课等统计数据。这些信息可以帮助教育局了解学校的规模和基本情况。

其中教育资源板块展示了学校的教学资源、设备配备情况、图书馆藏书量等统计数据。这些信息有助于教育局评估学校的教学条件和资源投入情况，为学校的资源分配和改进提供参考。

学生成绩分布报表提供了学校学生成绩的分布情况，包括优秀生、及格率、不及格率等统计数据。通过这些数据，教育局可以了解学校学生成绩的整体表现和分布情况，为学校的教学质量评估和改进提供依据。

教师队伍报表呈现了学校教师队伍的构成、教师资质等统计信息。教育局可以通过该报表了解学校教师的数量、学历结构、教师资质等情况，为教师队伍的管理和发展提供支持。

通过一校一档模块，教育局可以全面了解学校的基本情况、教育资源、学生成绩分布和教师队伍等方面的统计数据。这些报表为教育局提供了决策和管理的依据，帮助教育局更好地了解学校的整体情况，推动教育质量的提升和学校教育的发展。

具体的建设维度可参考如下内容：

1）学校基本信息

基础数据：包括学校名称、类型（如普通中学、职业学校、特殊教育学校等）、地理位置、占地面积、建筑规模等，反映学校的基本硬件条件。

师生概况：统计在校学生总数、各年级段学生数、班级数、师生比，以及教职工总数、专职教师数、行政教辅人员数等，直观展现学校规模与人力资源配置。

作息安排与课程管理：公示每日课程安排、作息时间表、选修课程目录及选课情况，反映学校的教学组织与课程设置特色。

食堂餐饮：提供每日菜谱、营养配比、食品安全记录等信息，体现学校对膳食供应与学生健康的关注。

2）教育资源

教学资源：列举教材选用、校本课程开发、数字化教学资源库建设等情况，反映学校教学内容的丰富程度与现代化水平。

设施设备：统计教室、实验室、图书馆、体育场地、艺术中心等教学设施的数量、面积、使用率，以及多媒体设备、实验仪器、图书藏量等具体资源数据，评估学校教学设施的完备度与利用率。

信息技术应用：介绍校园网络覆盖、智慧校园建设、在线学习平台使用情况等，展现学校在信息化教育环境方面的建设成效。

3）学生成绩分布

总体成绩统计：展示各年级、各学科的平均分、标准差、最高分与最低分，分析全校学生成绩的整体水平与波动范围。

等级分布：按照优秀、良好、合格、不合格等等级划分，呈现学生成绩的分布比例，揭示学生成绩的集中趋势与离散程度。

学业进步追踪：记录学年内重要考试（如期中、期末、模拟考）的成绩变化趋势，评估学生个体与群体的学习进步情况。

4）教师队伍

教师基本信息：包括性别、年龄、教龄、学历、专业背景等结构统计，以及高级教师、一级教师、二级教师等职称分布，展示教师队伍的专业构成与年龄梯队。

教学能力：记载教师参加教学比赛、公开课、教学研讨等活动的情况，以及获得的教学荣誉与科研成果，反映教师的教学能力和专业发展水平。

培训进修：统计教师参与各类在职培训、研修项目、学术会议等专业发展活动的次数、时长与内容，评估教师队伍的持续学习与能力提升状况。

        - 教育数据分析大屏

1.主题分析工作台

（1）可视化数据接入功能

设计一项可视化的接入管理功能，能够接入各种关系型数据库（Oracle、MySQL）、外部API、CSV静态数据等不同数据源，根据展示需求，通过编写SQL 、链接API做动态请求进行数据映射配置，将数据传输至组件中，以满足各类大数据实时的可视化需求。

（2）可视化组件库管理

设计一项支撑各类可视化大屏搭建的基础编辑工作台和组件库功能，包含各类运行图表、文字、翻牌器等常规可视化组件、同时可绘制与数据相关连的地理飞线、热力分布、地域区块、3D地图、3D地球等特效组件，供使用人员自由搭配。

要求能够自行创建可视化项目，并且通过简单拖拽就能创建一个大屏，实时预览、共享等功能。支持对组件色彩、比例、字体等样式进行自定义编辑，所见即所得式的配置方式，无需使用人员具备复杂的编程能力；支持用户对可视化数据钻取即组件切换功能，支持交互事件模块即跨页面参数定义。

（3）可视化项目管理

设计一项可视化项目管理功能，能够对大屏项目、组件、配置项、交互事件、数据源等模块进行管理，支持数据可视化组件、项目一键导入导出、同类型组件跨屏拷贝复用，以提升可视化项目配置、部署管理效率。

2.主题分析展示功能

（1）智慧教育大平台成效分析主题展示功能

数字基座成效展示大屏将全方位、立体化地呈现西安智慧教育大平台在组织构建、数据整合利用、应用生态构建等方面取得的具体成效和运营状况。

1）组织中心

组织接入情况：以可视化方式展现各学校用户接入数字基座的数量。

用户数据概览：统计并可视化展现不同角色（如教师、学生、家长）的用户注册总量。

2）数据中心

数据资产状况：展示当前积累的数据总量、数据接入情况。

数据服务情况：展现数据API调用次数、数据治理情况等关键指标。

3）应用中心

应用总数统计：列出上线运行的应用系统总数量，按功能类别进行分类展示。

应用活跃度排行：动态展示各个应用的使用频率、用户访问量等活跃度指标，突出高价值应用。

具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（2）数据中心分析主题展示功能

数据中心数据大屏提供了当前基座数据接入信息的全面展示，包括学校、应用、厂商和数据量等具体内容：

首先，数据大屏展示了统计数据接入系统以及各单位具体的数据接入量详情。通过展示数据接入系统和各单位的数据接入量，用户可以了解各单位在数据接入方面的情况。同时，数据大屏还提供了数据接入前后的变化对比，以便用户比较和分析数据接入量的增长或减少情况。这些数据指标可以帮助用户了解数据接入的整体趋势和各单位的数据接入情况。

其次，数据大屏展示了数据治理后的使用情况。通过展示数据治理后的使用情况，用户可以了解数据治理对数据的质量和可用性所产生的影响。数据治理包括数据标准化、数据清洗、数据安全等措施，可以提升数据的可靠性和价值。数据大屏展示了经过数据治理后的数据使用情况，可以帮助用户评估数据治理的效果和数据的可信度，进而支持更好的数据决策和分析。

具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（3）组织中心分析主题展示功能

组织中心数据大屏提供了全市组织数据情况和人员信息情况的展示，包括以下内容：

首先，数据大屏展示了具体的接入数据，以呈现全市接入的组织数和学校数。这些数据指标包括接入的机构数和学校数，用于展示已接入基座平台的组织数量。同时，还展示了接入总人数，包括教职工数和学生数，以展示已接入基座平台的人员数量。

其次，数据大屏展示了全体人员完成实名认证的进度。实名认证是基座平台的重要环节，通过展示实名认证的进度，可以监测和评估实名认证工作的进展情况。这有助于确保数据的准确性和安全性，并提高平台的可信度。

第三，数据大屏对接入学校、教师、学生及开发者人员进行概况展示。通过展示接入学校的概况，可以了解已接入学校的数量、分布情况和基本信息。同时，对接入教师和学生人员进行概况展示，可以了解已接入教师和学生的数量、特征和相关信息。此外，还可以展示接入的开发者人员情况，包括数量和参与的开发项目等。

具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（4）应用中心分析主题展示功能

应用中心数据大屏提供了全市范围内应用使用情况的综合展示，包括以下内容：

首先，数据大屏展示了全市应用的使用量，并展示了整体应用使用的变化趋势。这些数据指标可以帮助用户了解全市应用使用的整体情况，包括应用的使用量随时间的变化趋势，以及整体的使用度和活跃度。

其次，数据大屏展示了标准化应用的活跃度排名，呈现了活跃度最高的前五个应用。通过展示标准化应用的活跃度排名，用户可以了解哪些应用在全市范围内得到了更高的使用和关注度。

第三，数据大屏展示了个性化应用的活跃度排名，展示了活跃度最高的前五个个性化应用。这些个性化应用是根据用户自身引用，展示它们在全市的活跃度表现，以便用户了解各个个性化应用的受欢迎程度和使用情况。

第四，数据大屏展示了教师和学生使用应用的情况。这些数据指标可以帮助用户了解教师和学生在应用使用方面的差异和特点，进而深入分析应用的适用对象和应用场景。

第五，数据大屏展示了各校的在线应用数、教育服务应用数和基座浏览量等数据。同时，针对每个应用，进行了用户总量、浏览量、访客量、新增用户等数据的统计分析。此外，针对每个应用的统计分析数据可以帮助用户深入了解每个应用的用户规模、浏览情况、访客量以及新增用户的情况。

具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（5）i西安教育服务分析主题展示功能

i西安教育服务分析主题展示了i西安教育服务专区小程序上应用的数量、应用活跃度、应用使用率等维度，例如：

应用服务数量：

总体应用服务数量：统计开发者在一定周期内（如学期、年度）在i西安教育服务专区小程序上上架的应用服务数量。

平均每个地区上架的应用数量：衡量区域教育服务质量的指标之一，有助于发现教育服务的优秀实践区域并推广经验。

应用服务的场景覆盖范围：

上架应用所涉及的业务领域分类：如教育咨询服务、教育查询服务、教育管理服务、教育预警服务等。

用户活跃度与参与度：

登录用户数：统计系统的总注册用户数以及每日/每月活跃用户数。

应用服务使用者数量：统计各个应用的独立用户数，评估应用的实际普及程度和接受度。

上架比例：计算开各个区域中参与上架应用、服务的比例，衡量区域的教育服务能力培养和创新意识激发的程度。

应用使用频次与深度：

日/周/月活跃应用数量：统计频繁使用的应用占比，反映哪些应用更受社会公众的欢迎。

单个服务应用的日均访问量与操作量：体现应用的实际使用效能和价值。

用户满意度调查结果：定期收集社会公众对已搭建应用的满意度反馈，作为改进和优化的重要依据。

数据安全性与合规性：

数据安全审核通过率：确保所有上架的服务应用符合数据安全和隐私保护标准。

系统性能与稳定性：

系统响应时间和故障率：考察专区小程序在高并发访问下的性能表现，以及系统稳定性和故障恢复能力。

应用迭代升级效率：统计应用维护与更新的速度，反映系统支持持续改进的能力。

具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（6）安全防控主题分析展示功能

面向全市的教育安全防控信息建立主题数据库，对其中的数据进行归类分析展示，具体展示维度包含以下内容：

安全事件统计：展示近期内发生的安全事件数量，包括但不限于校园欺凌、火灾、意外伤害等，以及各类事件的分布情况和趋势分析。

安全设施状态：显示校园内安全设施（如监控摄像头、报警系统、消防设备）的运行状态和维护记录，确保所有设备均处于良好工作状态。

安全人员部署：展示校园安全人员的分布、值班情况和巡逻路线，以及人员响应时间和处理突发事件的能力。

安全培训与教育：提供学校安全教育活动的开展情况，包括安全知识讲座、应急演练等，以及参与人数和培训效果评估。

安全隐患排查：展示定期安全隐患排查的结果，包括已发现的隐患数量、类型和整改进度，以及未解决隐患的风险等级。

应急响应能力：分析学校在面对突发事件时的应急响应流程和效率，包括应急预案的制定、演练情况和实际执行效果。

校园周边环境：提供校园周边环境的安全信息，如交通状况、治安情况等，以及与校园安全相关的外部因素。

安全政策与法规：展示国家和地方关于学校安全的相关政策、法规和标准，以及学校在执行这些政策和法规方面的情况。

家长与社会反馈：收集并展示家长和社会对学校安全状况的反馈和建议，以及教育局对这些反馈的处理情况。

安全监控实时画面：实时展示关键区域的监控画面，如校门口、学生活动区等，以便实时监控校园安全状况。

安全事故处理记录：记录和展示安全事故的处理过程和结果，包括事故报告、调查、处理和跟进措施。

通过这些数据维度的综合展示，市级教育局的安全防控主题分析展示大屏能够为教育管理者提供一个直观、全面的安全监控和决策支持平台，从而有效提升校园安全管理水平和应对突发事件的能力，具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（7）学生健康管理主题分析展示功能

面向全市的学生健康管理信息建立主题数据库，对其中的数据进行归类分析展示，具体展示维度包含以下内容：

学生基本信息：包括学生的姓名、年龄、性别、年级、班级等基础信息，为健康管理提供基础数据。

体检数据：展示学生的体检结果，包括身高、体重、视力、听力、血压等指标，以及与国家标准或推荐值的对比。

健康状况统计：提供学生常见疾病的发病率、患病人数、疾病类型分布等统计数据，以及季节性流行病的监控信息。

体测数据：包括学生的体能测试成绩，如跑步、跳远、仰卧起坐等项目的成绩分布和趋势分析。

心理健康数据：展示学生心理健康调查或测评的结果，包括情绪状态、压力水平、人际关系等心理指标。

营养状况：提供学生的饮食调查结果，包括饮食习惯、营养摄入情况、可能存在的营养不足或过剩问题。

运动与活动参与度：记录学生的体育活动参与情况，如体育课出勤率、课外运动活动参与情况等。

健康教育与培训：展示学校开展的健康教育活动、健康知识讲座、应急救援培训等的开展情况和效果评估。

疫苗接种情况：提供学生疫苗接种的覆盖率、接种进度和疫苗接种提醒，确保疫苗接种计划的执行。

健康问题预警：根据收集的健康数据，对学生可能存在的健康风险进行预警，如肥胖、近视、营养不良等。

家校合作情况：展示家长参与学生健康管理的情况，如家长会健康议题讨论、家校沟通记录等。

健康资源分布：包括学校医务室、心理咨询室等健康资源的分布情况，以及使用效率和满意度。

通过这些数据维度的综合展示，市级教育局的学生健康管理主题分析展示大屏能够为教育管理者提供一个直观、全面的健康管理和决策支持平台，从而有效提升学生的整体健康状况和生活质量，具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

（8）师生信息素养提升实践主题分析展示功能

面向全市的师生信息素养提升实践信息建立主题数据库，对其中的数据进行归类分析展示，具体展示维度包含以下内容：

培训活动概况：展示针对师生开展的信息素养培训活动的总数、参与人数、活动类型（如在线课程、研讨会、工作坊等）以及活动的覆盖范围。

培训效果评估：提供培训后师生信息素养提升的评估结果，包括考核通过率、满意度调查、知识掌握程度等指标。

资源使用情况：统计和展示教育局提供的数字资源（如在线数据库、电子书籍、教育软件等）的使用频率、下载量、用户反馈等。

技能掌握分布：分析师生在信息技术应用方面的技能掌握情况，如基本计算机操作、网络搜索、多媒体制作、编程等。

项目实施进度：跟踪和展示教育局推动的信息素养提升项目的整体进度，包括已完成的阶段、正在进行的任务和未来的计划。

教学融合情况：展示信息技术在课堂教学中的应用情况，如智慧课堂的实施、教学软件的使用、互动式学习平台的参与度等。

创新实践案例：收集和展示师生在信息素养提升过程中的创新实践案例，如学生科技项目、教师教学改革实践等。

学习成果展示：提供师生通过提升信息素养所取得的成果，如学术论文、科技竞赛获奖、创新项目等。

合作与交流情况：记录教育局与其他教育机构、企业、社会团体在信息素养提升方面的合作与交流活动。

政策与支持措施：展示教育局为提升师生信息素养所制定的政策、提供的支持措施以及执行情况。

问题与挑战分析：识别在信息素养提升过程中遇到的问题和挑战，如资源不足、师资培训需求、技术更新速度等，并提出相应的解决方案。

未来发展规划：基于当前数据分析，制定未来师生信息素养提升的发展规划，包括目标设定、策略制定、预期成果等。

通过这些数据维度的综合展示，市级教育局的师生信息素养提升实践主题分析展示大屏能够为教育管理者提供一个直观、全面的监控和决策支持可视化大屏，从而有效推动师生信息素养的整体提升，并促进教育信息化的深入发展，具体落地展示内容根据项目情况进行个性化调整。

      - 技术方案

针对数字教育大脑应用系统二期部分模块的开发，需要考虑多个方面，主要包括架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.基础设施层

主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为系统提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。

2.数据层

数据层是系统各模块和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3. 服务层

服务层核心是Spring Boot、Dubbo、Spring MVC、Nacos、Redis、ClickHouse、Quartz和Spring Boot JPA。Spring Boot用于快速、敏捷地开发基于Spring框架的应用程序；Dubbo用于微服务架构中的服务发现和管理；Spring MVC实现了MVC设计模式的轻量级web框架；Nacos解决服务发现、配置和管理微服务；Redis用作缓存服务；ClickHouse用于持久化大数据；Quartz用于分布式任务调度；Spring Boot JPA用于持久化业务数据。

4.展示层

采用React和TypeScript技术。Ice.js是一个轻量级的前端开发框架，支持TypeScript和Less，提供丰富的插件生态；Ant Design是一套UI设计语言和React实现，提供完备的功能组件库；TypeScript赋予了JavaScript静态类型检查的能力，使代码更加健壮和易于维护；Axios用于发起网络请求，React用于构建可复用的UI组件；BizCharts基于G2的数据可视化图表库，适用于构建复杂的数据展示和分析应用。

5.视图

采用React16.9.20+Ant Design4.24.12，通过ice.js 1.0.0完成开发者及运营平台的相关功能开发；通过lowcode-engine实现了自定义工作台的可视化搭建功能。所有静态资源使用CDN管理，系统静态资源包括：html页面、js文件、css文件、image图片等。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。业务服务集成Gateway，实现微服务注册中的API请求路由转发。

7.组件

系统微服务基于Spring Boot开发，集成Nacos实现服务注册发现与统一配置管理，使用Druid作为数据库连接池，Log4j2作为日志系统，Mybatis Plus实现持久层接口，RocketMQ作为消息队列，Redis作为缓存服务，Quartz用于分布式任务调度。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

系统接口主要包括：电子表格查询接口、电子表格新建接口、电子表格修改接口、电子表格删除接口、仪表板查询接口、仪表板新建接口。

提供的服务接口列表如下表所示：

服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子表格查询接口 | 根据id查询电子表格 | 参考接口文档示例 | 操作是否成功、数据详情 | 内部接口 |
| 2 | 电子表格新建接口 | 新建电子表格 | 参考接口文档示例 | 创建是否成功 | 内部接口 |
| 3 | 电子表格修改接口 | 修改电子表格 | 参考接口文档示例 | 修改是否成功 | 内部接口 |
| 4 | 电子表格删除接口 | 删除电子表格 | 参考接口文档示例 | 删除是否成功 | 内部接口 |
| 5 | 仪表板查询接口 | 根据id查询仪表板 | 参考接口文档示例 | 操作是否成功、数据详情 | 内部接口 |
| 6 | 仪表板新建接口 | 新建仪表板 | 参考接口文档示例 | 创建是否成功 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.电子表格查询接口

1）服务接口描述

根据电子表格id查询电子表格

2）接口地址

https://IP/api/bi/report/{reportId}

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看类别（viewType） | String | 以编辑方式还是查看方式获取信息 |
| 2 | 电子表格id（reportId） | String | 电子表格id |

请求示例：

report&id=65b75f25e4b07bfface60173&viewType=edit

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |
| 2 | type | byte | 电子表格编号 |
| 3 | name | string | 电子表格名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | permissionList | array | 权限列表 |
| 7 | description | string | 描述 |
| 8 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 9 | originDashboardId | string | 原始电子表格id |
| 10 | version | string | 版本 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | reportSetting | string | 配置 |
| 14 | queryConditionConfig | string | 查询参数配置 |
| 15 | globalCascadeModel | string | 全局变量 |
| 16 | sheetList | array | sheet列表 |
| 17 | sheetList>>reportId | string | 电子表格id |
| 18 | sheetList>>sheetId | string | sheetId |
| 19 | sheetList>>sheetName | string | sheetName |
| 20 | sheetList>>sheetContent | string | sheet内容 |
| 21 | sheetList>>sheetOrder | int | sheet排序 |
| 22 | sheetList>>queryConditionConfig | string | 查询条件配置 |
| 23 | sheetList>>reportSheetQuerys | array | sheet数据查询配置 |
| 24 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dateCreated | datetime | 创建时间 |
| 25 | sheetList>>reportSheetQuerys>>lastUpdated | datetime | 更新时间 |
| 26 | sheetList>>reportSheetQuerys>>id | long | 数据查询id |
| 27 | sheetList>>reportSheetQuerys>>reportId | string | 电子表格id |
| 28 | sheetList>>reportSheetQuerys>>sheetId | string | sheetid |
| 29 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dataFromId | string | 数据集id |
| 30 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryParam | string | 查询配置 |
| 31 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryInput | string | 查询入参 |
| 32 | sheetList>>reportSheetQuerys>>bindId | string |  |
| 33 | sheetList>>reportSheetQuerys>>version | long | 版本 |
| 34 | sheetList>>reportSheetQuerys>>status | byte | 状态 |
| 35 | globalParam | array | 全局参数 |
| 36 | globalParam>>id | long |  |
| 37 | globalParam>>config | string | 全局参数配置 |
| 38 | globalParam>>dashboardId | string |  |
| 39 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 40 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 41 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 42 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 43 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 44 | originReportId | string |  |
| 45 | queryEnumList | array | 查询枚举列表 |
| 46 | queryEnumList>>componentId | string | 组件id |
| 47 | queryEnumList>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 48 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 49 | queryEnumList>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 50 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源数据集 |
| 51 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 52 | workBookContent | string | workbook内容 |
| 53 | sheetComponents | array | sheet的组件 |
| 54 | sheetComponents>>sheetId | string |  |
| 55 | sheetComponents>>componentId | string | 组件id |
| 56 | sheetComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 57 | sheetComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 58 | sheetComponents>>content | string | 内容 |
| 59 | quickReportVersion | string | 版本 |

返回示例：

{ "result": { "id": "65b75f25e4b07bfface60173", "type": 2, "name": "更新", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1706516262000, "lastUpdated": 1706516262000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "4.4", "templateTag": 0, "reportSetting": "{\"activeSheetIndex\":0,\"analysis\":true,\"chartsTheme\":\"classic\",\"fromSpreadJsVersion\":\"\",\"isCompress\":true,\"permitDown\":true,\"sheetCount\":1,\"watermark\":true}", "queryConditionConfig": "N4IghgLhB*********", "globalCascadeModel": "{\"relationRows\":[]}", "useLoginUserAsModifyUser": true, "workBookContent": "N4IgzgFgplAu******", "sheetComponents": [ { "sheetId": "Sheet-48d9a482-d2e8-4d38-9ff0-bb9eb16f69b1", "componentId": "7f15b7a5-37ca-455f-9293-516677a11cd8", "componentType": 77, "dataFromId": "7b483cf1-5b52-44ec-922b-354b04496a74", "content": "N4IghgLhBOC*******" } ], "quickReportVersion": "0.0.18" }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

2.电子表格新建接口

1）服务接口描述

新建电子表格

2）接口地址

https://IP/api/bi/report

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |
| 2 | type | byte | 电子表格编号 |
| 3 | name | string | 电子表格名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | permissionList | array | 权限列表 |
| 7 | description | string | 描述 |
| 8 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 9 | originDashboardId | string | 原始电子表格id |
| 10 | version | string | 版本 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | reportSetting | string | 配置 |
| 14 | queryConditionConfig | string | 查询参数配置 |
| 15 | globalCascadeModel | string | 全局变量 |
| 16 | sheetList | array | sheet列表 |
| 17 | sheetList>>reportId | string | 电子表格id |
| 18 | sheetList>>sheetId | string | sheetId |
| 19 | sheetList>>sheetName | string | sheetName |
| 20 | sheetList>>sheetContent | string | sheet内容 |
| 21 | sheetList>>sheetOrder | int | sheet排序 |
| 22 | sheetList>>queryConditionConfig | string | 查询条件配置 |
| 23 | sheetList>>reportSheetQuerys | array | sheet数据查询配置 |
| 24 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dateCreated | datetime | 创建时间 |
| 25 | sheetList>>reportSheetQuerys>>lastUpdated | datetime | 更新时间 |
| 26 | sheetList>>reportSheetQuerys>>id | long | 数据查询id |
| 27 | sheetList>>reportSheetQuerys>>reportId | string | 电子表格id |
| 28 | sheetList>>reportSheetQuerys>>sheetId | string | sheetid |
| 29 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dataFromId | string | 数据集id |
| 30 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryParam | string | 查询配置 |
| 31 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryInput | string | 查询入参 |
| 32 | sheetList>>reportSheetQuerys>>bindId | string |  |
| 33 | sheetList>>reportSheetQuerys>>version | long | 版本 |
| 34 | sheetList>>reportSheetQuerys>>status | byte | 状态 |
| 35 | globalParam | array | 全局参数 |
| 36 | globalParam>>id | long |  |
| 37 | globalParam>>config | string | 全局参数配置 |
| 38 | globalParam>>dashboardId | string |  |
| 39 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 40 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 41 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 42 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 43 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 44 | originReportId | string |  |
| 45 | queryEnumList | array | 查询枚举列表 |
| 46 | queryEnumList>>componentId | string | 组件id |
| 47 | queryEnumList>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 48 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 49 | queryEnumList>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 50 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源数据集 |
| 51 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 52 | workBookContent | string | workbook内容 |
| 53 | sheetComponents | array | sheet的组件 |
| 54 | sheetComponents>>sheetId | string |  |
| 55 | sheetComponents>>componentId | string | 组件id |
| 56 | sheetComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 57 | sheetComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 58 | sheetComponents>>content | string | 内容 |
| 59 | quickReportVersion | string | 版本 |

请求示例：

{ "id": "65b75f25e4b07bfface60173", "type": 2, "name": "更新", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1706516262000, "lastUpdated": 1706516262000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "4.4", "templateTag": 0, "reportSetting": "{\"activeSheetIndex\":0,\"analysis\":true,\"chartsTheme\":\"classic\",\"fromSpreadJsVersion\":\"\",\"isCompress\":true,\"permitDown\":true,\"sheetCount\":1,\"watermark\":true}", "queryConditionConfig": "N4IghgLhBOCWBGBXC*******", "globalCascadeModel": "{\"relationRows\":[]}", "useLoginUserAsModifyUser": true, "workBookContent": "N4IgzgFgplAuYgFw*******", "sheetComponents": [ { "sheetId": "Sheet-48d9a482-d2e8-4d38-9ff0-bb9eb16f69b1", "componentId": "7f15b7a5-37ca-455f-9293-516677a11cd8", "componentType": 77, "dataFromId": "7b483cf1-5b52-44ec-922b-354b04496a74", "content": "N4IghgLhBOCWBGBXCBTEAuUY*******" } ], "quickReportVersion": "0.0.18", "globalParam": [ ] }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |
| 2 | type | byte | 电子表格编号 |
| 3 | name | string | 电子表格名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | permissionList | array | 权限列表 |
| 7 | description | string | 描述 |
| 8 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 9 | originDashboardId | string | 原始电子表格id |
| 10 | version | string | 版本 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | reportSetting | string | 配置 |
| 14 | queryConditionConfig | string | 查询参数配置 |
| 15 | globalCascadeModel | string | 全局变量 |
| 16 | sheetList | array | sheet列表 |
| 17 | sheetList>>reportId | string | 电子表格id |
| 18 | sheetList>>sheetId | string | sheetId |
| 19 | sheetList>>sheetName | string | sheetName |
| 20 | sheetList>>sheetContent | string | sheet内容 |
| 21 | sheetList>>sheetOrder | int | sheet排序 |
| 22 | sheetList>>queryConditionConfig | string | 查询条件配置 |
| 23 | sheetList>>reportSheetQuerys | array | sheet数据查询配置 |
| 24 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dateCreated | datetime | 创建时间 |
| 25 | sheetList>>reportSheetQuerys>>lastUpdated | datetime | 更新时间 |
| 26 | sheetList>>reportSheetQuerys>>id | long | 数据查询id |
| 27 | sheetList>>reportSheetQuerys>>reportId | string | 电子表格id |
| 28 | sheetList>>reportSheetQuerys>>sheetId | string | sheetid |
| 29 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dataFromId | string | 数据集id |
| 30 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryParam | string | 查询配置 |
| 31 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryInput | string | 查询入参 |
| 32 | sheetList>>reportSheetQuerys>>bindId | string |  |
| 33 | sheetList>>reportSheetQuerys>>version | long | 版本 |
| 34 | sheetList>>reportSheetQuerys>>status | byte | 状态 |
| 35 | globalParam | array | 全局参数 |
| 36 | globalParam>>id | long |  |
| 37 | globalParam>>config | string | 全局参数配置 |
| 38 | globalParam>>dashboardId | string |  |
| 39 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 40 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 41 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 42 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 43 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 44 | originReportId | string |  |
| 45 | queryEnumList | array | 查询枚举列表 |
| 46 | queryEnumList>>componentId | string | 组件id |
| 47 | queryEnumList>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 48 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 49 | queryEnumList>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 50 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源数据集 |
| 51 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 52 | workBookContent | string | workbook内容 |
| 53 | sheetComponents | array | sheet的组件 |
| 54 | sheetComponents>>sheetId | string |  |
| 55 | sheetComponents>>componentId | string | 组件id |
| 56 | sheetComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 57 | sheetComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 58 | sheetComponents>>content | string | 内容 |
| 59 | quickReportVersion | string | 版本 |

返回示例：

{ "result": { "id": "65b75f25e4b07bfface60173", "type": 2, "name": "更新", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1706516262000, "lastUpdated": 1706516262000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "4.4", "templateTag": 0, "reportSetting": "{\"activeSheetIndex\":0,\"analysis\":true,\"chartsTheme\":\"classic\",\"fromSpreadJsVersion\":\"\",\"isCompress\":true,\"permitDown\":true,\"sheetCount\":1,\"watermark\":true}", "queryConditionConfig": "N4IghgLhB*********", "globalCascadeModel": "{\"relationRows\":[]}", "useLoginUserAsModifyUser": true, "workBookContent": "N4IgzgFgplAu******", "sheetComponents": [ { "sheetId": "Sheet-48d9a482-d2e8-4d38-9ff0-bb9eb16f69b1", "componentId": "7f15b7a5-37ca-455f-9293-516677a11cd8", "componentType": 77, "dataFromId": "7b483cf1-5b52-44ec-922b-354b04496a74", "content": "N4IghgLhBOC*******" } ], "quickReportVersion": "0.0.18" }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

3.电子表格更新接口

1）服务接口描述

更新电子表格

2）接口地址

https://IP/api/bi/report/{reportId}

3）请求方式

本接口的请求方式为PUT。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |
| 2 | type | byte | 电子表格编号 |
| 3 | name | string | 电子表格名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | permissionList | array | 权限列表 |
| 7 | description | string | 描述 |
| 8 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 9 | originDashboardId | string | 原始电子表格id |
| 10 | version | string | 版本 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | reportSetting | string | 配置 |
| 14 | queryConditionConfig | string | 查询参数配置 |
| 15 | globalCascadeModel | string | 全局变量 |
| 16 | sheetList | array | sheet列表 |
| 17 | sheetList>>reportId | string | 电子表格id |
| 18 | sheetList>>sheetId | string | sheetId |
| 19 | sheetList>>sheetName | string | sheetName |
| 20 | sheetList>>sheetContent | string | sheet内容 |
| 21 | sheetList>>sheetOrder | int | sheet排序 |
| 22 | sheetList>>queryConditionConfig | string | 查询条件配置 |
| 23 | sheetList>>reportSheetQuerys | array | sheet数据查询配置 |
| 24 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dateCreated | datetime | 创建时间 |
| 25 | sheetList>>reportSheetQuerys>>lastUpdated | datetime | 更新时间 |
| 26 | sheetList>>reportSheetQuerys>>id | long | 数据查询id |
| 27 | sheetList>>reportSheetQuerys>>reportId | string | 电子表格id |
| 28 | sheetList>>reportSheetQuerys>>sheetId | string | sheetid |
| 29 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dataFromId | string | 数据集id |
| 30 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryParam | string | 查询配置 |
| 31 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryInput | string | 查询入参 |
| 32 | sheetList>>reportSheetQuerys>>bindId | string |  |
| 33 | sheetList>>reportSheetQuerys>>version | long | 版本 |
| 34 | sheetList>>reportSheetQuerys>>status | byte | 状态 |
| 35 | globalParam | array | 全局参数 |
| 36 | globalParam>>id | long |  |
| 37 | globalParam>>config | string | 全局参数配置 |
| 38 | globalParam>>dashboardId | string |  |
| 39 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 40 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 41 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 42 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 43 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 44 | originReportId | string |  |
| 45 | queryEnumList | array | 查询枚举列表 |
| 46 | queryEnumList>>componentId | string | 组件id |
| 47 | queryEnumList>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 48 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 49 | queryEnumList>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 50 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源数据集 |
| 51 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 52 | workBookContent | string | workbook内容 |
| 53 | sheetComponents | array | sheet的组件 |
| 54 | sheetComponents>>sheetId | string |  |
| 55 | sheetComponents>>componentId | string | 组件id |
| 56 | sheetComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 57 | sheetComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 58 | sheetComponents>>content | string | 内容 |
| 59 | quickReportVersion | string | 版本 |

请求示例：

{ "id": "65b75f25e4b07bfface60173", "type": 2, "name": "更新", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1706516262000, "lastUpdated": 1706516262000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "4.4", "templateTag": 0, "reportSetting": "{\"activeSheetIndex\":0,\"analysis\":true,\"chartsTheme\":\"classic\",\"fromSpreadJsVersion\":\"\",\"isCompress\":true,\"permitDown\":true,\"sheetCount\":1,\"watermark\":true}", "queryConditionConfig": "N4IghgLhBOCWBGBXC*******", "globalCascadeModel": "{\"relationRows\":[]}", "useLoginUserAsModifyUser": true, "workBookContent": "N4IgzgFgplAuYgFw*******", "sheetComponents": [ { "sheetId": "Sheet-48d9a482-d2e8-4d38-9ff0-bb9eb16f69b1", "componentId": "7f15b7a5-37ca-455f-9293-516677a11cd8", "componentType": 77, "dataFromId": "7b483cf1-5b52-44ec-922b-354b04496a74", "content": "N4IghgLhBOCWBGBXCBTEAuUY*******" } ], "quickReportVersion": "0.0.18", "globalParam": [ ] }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |
| 2 | type | byte | 电子表格编号 |
| 3 | name | string | 电子表格名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | permissionList | array | 权限列表 |
| 7 | description | string | 描述 |
| 8 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 9 | originDashboardId | string | 原始电子表格id |
| 10 | version | string | 版本 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | reportSetting | string | 配置 |
| 14 | queryConditionConfig | string | 查询参数配置 |
| 15 | globalCascadeModel | string | 全局变量 |
| 16 | sheetList | array | sheet列表 |
| 17 | sheetList>>reportId | string | 电子表格id |
| 18 | sheetList>>sheetId | string | sheetId |
| 19 | sheetList>>sheetName | string | sheetName |
| 20 | sheetList>>sheetContent | string | sheet内容 |
| 21 | sheetList>>sheetOrder | int | sheet排序 |
| 22 | sheetList>>queryConditionConfig | string | 查询条件配置 |
| 23 | sheetList>>reportSheetQuerys | array | sheet数据查询配置 |
| 24 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dateCreated | datetime | 创建时间 |
| 25 | sheetList>>reportSheetQuerys>>lastUpdated | datetime | 更新时间 |
| 26 | sheetList>>reportSheetQuerys>>id | long | 数据查询id |
| 27 | sheetList>>reportSheetQuerys>>reportId | string | 电子表格id |
| 28 | sheetList>>reportSheetQuerys>>sheetId | string | sheetid |
| 29 | sheetList>>reportSheetQuerys>>dataFromId | string | 数据集id |
| 30 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryParam | string | 查询配置 |
| 31 | sheetList>>reportSheetQuerys>>queryInput | string | 查询入参 |
| 32 | sheetList>>reportSheetQuerys>>bindId | string |  |
| 33 | sheetList>>reportSheetQuerys>>version | long | 版本 |
| 34 | sheetList>>reportSheetQuerys>>status | byte | 状态 |
| 35 | globalParam | array | 全局参数 |
| 36 | globalParam>>id | long |  |
| 37 | globalParam>>config | string | 全局参数配置 |
| 38 | globalParam>>dashboardId | string |  |
| 39 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 40 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 41 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 42 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 43 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 44 | originReportId | string |  |
| 45 | queryEnumList | array | 查询枚举列表 |
| 46 | queryEnumList>>componentId | string | 组件id |
| 47 | queryEnumList>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 48 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 49 | queryEnumList>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 50 | queryEnumList>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源数据集 |
| 51 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 52 | workBookContent | string | workbook内容 |
| 53 | sheetComponents | array | sheet的组件 |
| 54 | sheetComponents>>sheetId | string |  |
| 55 | sheetComponents>>componentId | string | 组件id |
| 56 | sheetComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 57 | sheetComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 58 | sheetComponents>>content | string | 内容 |
| 59 | quickReportVersion | string | 版本 |

返回示例：

{ "result": { "id": "65b75f25e4b07bfface60173", "type": 2, "name": "更新", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1706516262000, "lastUpdated": 1706516262000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "4.4", "templateTag": 0, "reportSetting": "{\"activeSheetIndex\":0,\"analysis\":true,\"chartsTheme\":\"classic\",\"fromSpreadJsVersion\":\"\",\"isCompress\":true,\"permitDown\":true,\"sheetCount\":1,\"watermark\":true}", "queryConditionConfig": "N4IghgLhB*********", "globalCascadeModel": "{\"relationRows\":[]}", "useLoginUserAsModifyUser": true, "workBookContent": "N4IgzgFgplAu******", "sheetComponents": [ { "sheetId": "Sheet-48d9a482-d2e8-4d38-9ff0-bb9eb16f69b1", "componentId": "7f15b7a5-37ca-455f-9293-516677a11cd8", "componentType": 77, "dataFromId": "7b483cf1-5b52-44ec-922b-354b04496a74", "content": "N4IghgLhBOC*******" } ], "quickReportVersion": "0.0.18" }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

4.电子表格删除接口

1）服务接口描述

删除电子表格

2）接口地址

https://IP/api/bi/report/{reportId}

3）请求方式

本接口的请求方式为DELETE。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |

请求示例：

id=65b75f25e4b07bfface60173

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 电子表格id |

返回示例：

{ "result": { "id": "65b75f25e4b07bfface60173" }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

5.仪表板查询接口

1）服务接口描述

根据仪表板id查询仪表板

2）接口地址

https://IP/api/bi/dashboard/{dashboardId}

3）请求方式

本接口的请求方式为GET。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | viewType | String | 以编辑方式还是查看方式获取信息 |
| 2 | reportId | String | 电子表格id |

请求示例：

report&id=65b75f25e4b07bfface60172&viewType=edit

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 仪表板id |
| 2 | type | byte | 仪表板编号 |
| 3 | name | string | 仪表板名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | description | string | 描述 |
| 7 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 8 | originDashboardId | string | 原始仪表板id |
| 9 | version | string | 版本 |
| 10 | subType | int | 子类型 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | setting | string | 配置 |
| 14 | layout | string | 排版 |
| 15 | ownerSysVersion | int | 当前系统版本 |
| 16 | globalParam | array | 全局变量 |
| 17 | globalParam>>id | long | id |
| 18 | globalParam>>config | string | 全局变量配置 |
| 19 | globalParam>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 20 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 21 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 22 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 23 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 24 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 25 | dashboardContent | string | 仪表板内容 |
| 26 | globalCascadeModel | string | 全局级联配置 |
| 27 | themeInfo | object | 主题 |
| 28 | themeInfo>>id | long | id |
| 29 | themeInfo>>themeId | string | 主题id |
| 30 | themeInfo>>themeName | string | 主题名 |
| 31 | themeInfo>>themeConfig | string | 主题配置 |
| 32 | themeInfo>>themeIcon | string | 主题icon |
| 33 | themeInfo>>themeType | string | 主题类别 |
| 34 | themeInfo>>createdById | string |  |
| 35 | themeInfo>>createdByName | string | 创建人名 |
| 36 | themeInfo>>modifiedById | string |  |
| 37 | themeInfo>>modifiedByName | string | 修改人名 |
| 38 | themeInfo>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 39 | themeInfo>>lastUpdated | long | 更新时间 |
| 40 | themeInfo>>thumbnail | string |  |
| 41 | themeInfo>>usageCount | int |  |
| 42 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 43 | components | array | 组件列表 |
| 44 | components>>componentId | string | 组件id |
| 45 | components>>componentName | string | 组件名 |
| 46 | components>>componentType | int | 组件类型 |
| 47 | components>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 48 | components>>screenId | string |  |
| 49 | components>>componentContent | string | 组件内容 |
| 50 | components>>queryParam | string | 查询配置 |
| 51 | components>>queryInput | string | 查询入参 |
| 52 | components>>dataFromId | string | 数据集id |
| 53 | components>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 54 | components>>jsonSource | string |  |
| 55 | components>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 56 | components>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 57 | components>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 58 | components>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 字段来源 |
| 59 | components>>gmtCreate | datetime | 创建时间 |
| 60 | components>>gmtModified | datetime | 更新时间 |
| 61 | components>>orderNumber | long | 排序 |
| 62 | components>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 63 | components>>customComponentId | string | 自定义组件 |
| 64 | screens | array | 大屏列表 |
| 65 | screens>>screenId | string |  |
| 66 | screens>>title | string | 大屏名 |
| 67 | screens>>layout | string | 排版 |
| 68 | screens>>setting | string | 设置 |
| 69 | screens>>components | array | 组件列表 |
| 70 | screens>>components>>componentId | string | id |
| 71 | screens>>components>>componentName | string | 组件名 |
| 72 | screens>>components>>componentType | int | 组件类型 |
| 73 | screens>>components>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 74 | screens>>components>>screenId | string | 大屏id |
| 75 | screens>>components>>componentContent | string | 组件内容 |
| 76 | screens>>components>>queryParam | string | 查询参数 |
| 77 | screens>>components>>queryInput | string | 查询入参 |
| 78 | screens>>components>>dataFromId | string | 数据集id |
| 79 | screens>>components>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 80 | screens>>components>>jsonSource | string |  |
| 81 | screens>>components>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 82 | screens>>components>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 83 | screens>>components>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 84 | screens>>components>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源 |
| 85 | screens>>components>>gmtCreate | datetime |  |
| 86 | screens>>components>>gmtModified | datetime |  |
| 87 | screens>>components>>orderNumber | long | 排序 |
| 88 | screens>>components>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 89 | screens>>components>>customComponentId | string | 自定义组件 |
| 90 | allComponents | array | 所有组件 |
| 91 | allComponents>>componentId | string | id |
| 92 | allComponents>>componentName | string | 组件名 |
| 93 | allComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 94 | allComponents>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 95 | allComponents>>screenId | string | 大屏id |
| 96 | allComponents>>componentContent | string | 组件内容 |
| 97 | allComponents>>queryParam | string | 查询参数 |
| 98 | allComponents>>queryInput | string | 查询入参 |
| 99 | allComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 100 | allComponents>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 101 | allComponents>>jsonSource | string |  |
| 102 | allComponents>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 103 | allComponents>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 104 | allComponents>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 105 | allComponents>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源 |
| 106 | allComponents>>gmtCreate | datetime |  |
| 107 | allComponents>>gmtModified | datetime |  |
| 108 | allComponents>>orderNumber | long | 排序 |
| 109 | allComponents>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 110 | allComponents>>customComponentId | string | 自定义组件 |

返回示例：

{ "result": { "id": "6614e92be4b07bff406f982f", "type": 4, "name": "未命名qqqqq", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1712646443000, "lastUpdated": 1712646443000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "2.0", "subType": 1, "templateTag": 0, "setting": "{****}", "layout": "[****]", "dashboardContent": "{\"platform\":\"pc\"}", "globalCascadeModel": "{****}", "themeInfo": { "themeType": "system" }, "useLoginUserAsModifyUser": true, "components": [ { "componentId": "ad09c7a5-5c3f-442e-b1b1-8ae95a1c17a4", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 0, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "3deb3b85-8bb0-41bd-bee1-44aa7ff9614e", "componentName": "Tab", "componentType": 22, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[{\"areaName\":\"钻取/维度\",\"columnList\":[],\"id\":\"drill\",\"queryAxis\":\"drill\",\"rule\":{\"maxColNum\":6,\"required\":false,\"show\":true,\"type\":\"dimension\"}}]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 1, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "968e488c-d114-4d10-8e0c-9fca15e79bc9", "componentName": "饼图", "componentType": 4, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 2, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "087bb7c0-5858-4f6d-882a-1c4cdda1b06b", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 3, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "dbf7c355-0395-4224-a470-c4fa6084f557", "componentName": "查询控件", "componentType": 60, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 4, "drillComponent": "[]" } ], "allComponents": [ { "componentId": "ad09c7a5-5c3f-442e-b1b1-8ae95a1c17a4", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 0, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "3deb3b85-8bb0-41bd-bee1-44aa7ff9614e", "componentName": "Tab", "componentType": 22, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[{\"areaName\":\"钻取/维度\",\"columnList\":[],\"id\":\"drill\",\"queryAxis\":\"drill\",\"rule\":{\"maxColNum\":6,\"required\":false,\"show\":true,\"type\":\"dimension\"}}]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 1, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "968e488c-d114-4d10-8e0c-9fca15e79bc9", "componentName": "饼图", "componentType": 4, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 2, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "087bb7c0-5858-4f6d-882a-1c4cdda1b06b", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 3, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "dbf7c355-0395-4224-a470-c4fa6084f557", "componentName": "查询控件", "componentType": 60, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 4, "drillComponent": "[]" } ] }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

6.仪表板新建接口

1）服务接口描述

新建仪表板

2）接口地址

https://IP/api/bi/dashboard

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 仪表板id |
| 2 | type | byte | 仪表板编号 |
| 3 | name | string | 仪表板名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | description | string | 描述 |
| 7 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 8 | originDashboardId | string | 原始仪表板id |
| 9 | version | string | 版本 |
| 10 | subType | int | 子类型 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | setting | string | 配置 |
| 14 | layout | string | 排版 |
| 15 | ownerSysVersion | int | 当前系统版本 |
| 16 | globalParam | array | 全局变量 |
| 17 | globalParam>>id | long | id |
| 18 | globalParam>>config | string | 全局变量配置 |
| 19 | globalParam>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 20 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 21 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 22 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 23 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 24 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 25 | dashboardContent | string | 仪表板内容 |
| 26 | globalCascadeModel | string | 全局级联配置 |
| 27 | themeInfo | object | 主题 |
| 28 | themeInfo>>id | long | id |
| 29 | themeInfo>>themeId | string | 主题id |
| 30 | themeInfo>>themeName | string | 主题名 |
| 31 | themeInfo>>themeConfig | string | 主题配置 |
| 32 | themeInfo>>themeIcon | string | 主题icon |
| 33 | themeInfo>>themeType | string | 主题类别 |
| 34 | themeInfo>>createdById | string |  |
| 35 | themeInfo>>createdByName | string | 创建人名 |
| 36 | themeInfo>>modifiedById | string |  |
| 37 | themeInfo>>modifiedByName | string | 修改人名 |
| 38 | themeInfo>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 39 | themeInfo>>lastUpdated | long | 更新时间 |
| 40 | themeInfo>>thumbnail | string |  |
| 41 | themeInfo>>usageCount | int |  |
| 42 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 43 | components | array | 组件列表 |
| 44 | components>>componentId | string | 组件id |
| 45 | components>>componentName | string | 组件名 |
| 46 | components>>componentType | int | 组件类型 |
| 47 | components>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 48 | components>>screenId | string |  |
| 49 | components>>componentContent | string | 组件内容 |
| 50 | components>>queryParam | string | 查询配置 |
| 51 | components>>queryInput | string | 查询入参 |
| 52 | components>>dataFromId | string | 数据集id |
| 53 | components>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 54 | components>>jsonSource | string |  |
| 55 | components>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 56 | components>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 57 | components>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 58 | components>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 字段来源 |
| 59 | components>>gmtCreate | datetime | 创建时间 |
| 60 | components>>gmtModified | datetime | 更新时间 |
| 61 | components>>orderNumber | long | 排序 |
| 62 | components>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 63 | components>>customComponentId | string | 自定义组件 |

请求示例：

{ "workspaceId": "1", "id": "6614e92be4b07bff406f982f", "type": 4, "name": "未命名qqqqq", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1712646443000, "lastUpdated": 1712646443000, "publishStatus": 0, "version": "2.0", "subType": 1, "templateTag": 0, "setting": "{****}", "layout": "[******]", "dashboardContent": "{\"platform\":\"pc\"}", "globalCascadeModel": "{*****}", "themeInfo": { "themeType": "system" }, "useLoginUserAsModifyUser": true, "components": [ { "componentId": "ad09c7a5-5c3f-442e-b1b1-8ae95a1c17a4", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{*****}", "queryParam": "", "queryInput": "{*****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 0, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "3deb3b85-8bb0-41bd-bee1-44aa7ff9614e", "componentName": "Tab", "componentType": 22, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{*****}", "queryParam": "", "queryInput": "{*****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 1, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "968e488c-d114-4d10-8e0c-9fca15e79bc9", "componentName": "饼图", "componentType": 4, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{*****}", "queryParam": "", "queryInput": "{*****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 2, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "087bb7c0-5858-4f6d-882a-1c4cdda1b06b", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{*****}", "queryParam": "", "queryInput": "{*****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 3, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "dbf7c355-0395-4224-a470-c4fa6084f557", "componentName": "查询控件", "componentType": 60, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{*****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 4, "drillComponent": "[]" } ], "globalParam": null }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | string | 仪表板id |
| 2 | type | byte | 仪表板编号 |
| 3 | name | string | 仪表板名 |
| 4 | aimDirId | string | 所在路径id |
| 5 | workspaceId | string | 工作空间id |
| 6 | description | string | 描述 |
| 7 | publishStatus | int | 发布状态 |
| 8 | originDashboardId | string | 原始仪表板id |
| 9 | version | string | 版本 |
| 10 | subType | int | 子类型 |
| 11 | showUrl | string | 展示链接 |
| 12 | templateTag | int | 是否为模版 |
| 13 | setting | string | 配置 |
| 14 | layout | string | 排版 |
| 15 | ownerSysVersion | int | 当前系统版本 |
| 16 | globalParam | array | 全局变量 |
| 17 | globalParam>>id | long | id |
| 18 | globalParam>>config | string | 全局变量配置 |
| 19 | globalParam>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 20 | globalParam>>paramKey | string | 参数key |
| 21 | globalParam>>paramContent | string | 参数内容 |
| 22 | globalParam>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 23 | globalParam>>createdById | string | 创建人 |
| 24 | globalParam>>createdByName | string | 创建人名 |
| 25 | dashboardContent | string | 仪表板内容 |
| 26 | globalCascadeModel | string | 全局级联配置 |
| 27 | themeInfo | object | 主题 |
| 28 | themeInfo>>id | long | id |
| 29 | themeInfo>>themeId | string | 主题id |
| 30 | themeInfo>>themeName | string | 主题名 |
| 31 | themeInfo>>themeConfig | string | 主题配置 |
| 32 | themeInfo>>themeIcon | string | 主题icon |
| 33 | themeInfo>>themeType | string | 主题类别 |
| 34 | themeInfo>>createdById | string |  |
| 35 | themeInfo>>createdByName | string | 创建人名 |
| 36 | themeInfo>>modifiedById | string |  |
| 37 | themeInfo>>modifiedByName | string | 修改人名 |
| 38 | themeInfo>>dateCreated | long | 创建时间 |
| 39 | themeInfo>>lastUpdated | long | 更新时间 |
| 40 | themeInfo>>thumbnail | string |  |
| 41 | themeInfo>>usageCount | int |  |
| 42 | useLoginUserAsModifyUser | boolean |  |
| 43 | components | array | 组件列表 |
| 44 | components>>componentId | string | 组件id |
| 45 | components>>componentName | string | 组件名 |
| 46 | components>>componentType | int | 组件类型 |
| 47 | components>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 48 | components>>screenId | string |  |
| 49 | components>>componentContent | string | 组件内容 |
| 50 | components>>queryParam | string | 查询配置 |
| 51 | components>>queryInput | string | 查询入参 |
| 52 | components>>dataFromId | string | 数据集id |
| 53 | components>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 54 | components>>jsonSource | string |  |
| 55 | components>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 56 | components>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 57 | components>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 58 | components>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 字段来源 |
| 59 | components>>gmtCreate | datetime | 创建时间 |
| 60 | components>>gmtModified | datetime | 更新时间 |
| 61 | components>>orderNumber | long | 排序 |
| 62 | components>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 63 | components>>customComponentId | string | 自定义组件 |
| 64 | screens | array | 大屏列表 |
| 65 | screens>>screenId | string |  |
| 66 | screens>>title | string | 大屏名 |
| 67 | screens>>layout | string | 排版 |
| 68 | screens>>setting | string | 设置 |
| 69 | screens>>components | array | 组件列表 |
| 70 | screens>>components>>componentId | string | id |
| 71 | screens>>components>>componentName | string | 组件名 |
| 72 | screens>>components>>componentType | int | 组件类型 |
| 73 | screens>>components>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 74 | screens>>components>>screenId | string | 大屏id |
| 75 | screens>>components>>componentContent | string | 组件内容 |
| 76 | screens>>components>>queryParam | string | 查询参数 |
| 77 | screens>>components>>queryInput | string | 查询入参 |
| 78 | screens>>components>>dataFromId | string | 数据集id |
| 79 | screens>>components>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 80 | screens>>components>>jsonSource | string |  |
| 81 | screens>>components>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 82 | screens>>components>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 83 | screens>>components>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 84 | screens>>components>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源 |
| 85 | screens>>components>>gmtCreate | datetime |  |
| 86 | screens>>components>>gmtModified | datetime |  |
| 87 | screens>>components>>orderNumber | long | 排序 |
| 88 | screens>>components>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 89 | screens>>components>>customComponentId | string | 自定义组件 |
| 90 | allComponents | array | 所有组件 |
| 91 | allComponents>>componentId | string | id |
| 92 | allComponents>>componentName | string | 组件名 |
| 93 | allComponents>>componentType | int | 组件类型 |
| 94 | allComponents>>dashboardId | string | 仪表板id |
| 95 | allComponents>>screenId | string | 大屏id |
| 96 | allComponents>>componentContent | string | 组件内容 |
| 97 | allComponents>>queryParam | string | 查询参数 |
| 98 | allComponents>>queryInput | string | 查询入参 |
| 99 | allComponents>>dataFromId | string | 数据集id |
| 100 | allComponents>>dataFromType | int | 数据集类型 |
| 101 | allComponents>>jsonSource | string |  |
| 102 | allComponents>>fieldEnumList | array | 字段枚举列表 |
| 103 | allComponents>>fieldEnumList>>fieldId | string | 字段id |
| 104 | allComponents>>fieldEnumList>>enumData | string | 枚举值 |
| 105 | allComponents>>fieldEnumList>>fieldIdFromDB | string | 来源 |
| 106 | allComponents>>gmtCreate | datetime |  |
| 107 | allComponents>>gmtModified | datetime |  |
| 108 | allComponents>>orderNumber | long | 排序 |
| 109 | allComponents>>drillComponent | string | 下钻组件 |
| 110 | allComponents>>customComponentId | string | 自定义组件 |

返回示例：

{ "result": { "id": "6614e92be4b07bff406f982f", "type": 4, "name": "未命名qqqqq", "aimDirId": "-1", "createdById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "createdByName": "admin", "modifiedById": "634548713b5443c9ccd8b5b7", "modifiedByName": "admin", "dateCreated": 1712646443000, "lastUpdated": 1712646443000, "workspaceId": "1", "publishStatus": 0, "version": "2.0", "subType": 1, "templateTag": 0, "setting": "{****}", "layout": "[****]", "dashboardContent": "{\"platform\":\"pc\"}", "globalCascadeModel": "{****}", "themeInfo": { "themeType": "system" }, "useLoginUserAsModifyUser": true, "components": [ { "componentId": "ad09c7a5-5c3f-442e-b1b1-8ae95a1c17a4", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 0, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "3deb3b85-8bb0-41bd-bee1-44aa7ff9614e", "componentName": "Tab", "componentType": 22, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[{\"areaName\":\"钻取/维度\",\"columnList\":[],\"id\":\"drill\",\"queryAxis\":\"drill\",\"rule\":{\"maxColNum\":6,\"required\":false,\"show\":true,\"type\":\"dimension\"}}]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 1, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "968e488c-d114-4d10-8e0c-9fca15e79bc9", "componentName": "饼图", "componentType": 4, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 2, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "087bb7c0-5858-4f6d-882a-1c4cdda1b06b", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 3, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "dbf7c355-0395-4224-a470-c4fa6084f557", "componentName": "查询控件", "componentType": 60, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 4, "drillComponent": "[]" } ], "allComponents": [ { "componentId": "ad09c7a5-5c3f-442e-b1b1-8ae95a1c17a4", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 0, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "3deb3b85-8bb0-41bd-bee1-44aa7ff9614e", "componentName": "Tab", "componentType": 22, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[{\"areaName\":\"钻取/维度\",\"columnList\":[],\"id\":\"drill\",\"queryAxis\":\"drill\",\"rule\":{\"maxColNum\":6,\"required\":false,\"show\":true,\"type\":\"dimension\"}}]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 1, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "968e488c-d114-4d10-8e0c-9fca15e79bc9", "componentName": "饼图", "componentType": 4, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 2, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "087bb7c0-5858-4f6d-882a-1c4cdda1b06b", "componentName": "线图", "componentType": 3, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{****}", "dataFromId": "4f06763a-54ce-4865-a7d0-5c6e5b3701d2", "dataFromType": 1, "orderNumber": 3, "drillComponent": "[]" }, { "componentId": "dbf7c355-0395-4224-a470-c4fa6084f557", "componentName": "查询控件", "componentType": 60, "dashboardId": "6614e92be4b07bff406f982f", "componentContent": "{****}", "queryParam": "", "queryInput": "{\"area\":[]}", "dataFromId": "", "dataFromType": 1, "orderNumber": 4, "drillComponent": "[]" } ] }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

  - 应用支撑系统设计

    - 数据中心系统续建

      - 续建的原因与背景

考虑到项目一期建设过程中的整体建设规划、工程量与成本因素，同时也为了满足教育数据全面协同与回流落位的需求，需要基于数据中心系统一期建设内容构建教育数据上报回流模块。这一综合性模块旨在通过数字化手段，提供教育数据上报标准与回流通道，提供数据整合完善度与效率，在二期项目对教育数据上报回流模块进行开发设计。

      - 续建内容和新旧关系对比

新旧功能点对比表

| 序号 | 应用系统模块名称 | 已建功能 | 续建功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育数据开放共享 | 数据目录设计管理功能、数据目录审批管理功能、目录查询分类功能、目录查询申请功能、申请状态管理功能、申请流程管理功能 | / | / |  |
| 2 | “i西安”教育版客户端数据同步 | 数据采集管理、数据转换管理、数据上传管理 | / | / |  |
| 3 | 教育数据上报回流 | / | 系统对接通道管理、上报工作管理功能、数据上报功能、数据上报标准管理 | 新建功能 |  |

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

        - 教育数据上报回流

1.系统对接通道管理

（1）数据集成通道管理

智慧教育大平台对接设计是该项目的关键组成部分，旨在实现教育应用与市教育局统一数据平台的无缝集成。这一设计要求所有教育应用统一接入数字基座，利用基座提供的应用管理和组织支撑功能，同时确保数据能够顺畅地回流到基座内的数据仓库中。这样的一站式接入机制不仅提高了数据处理的效率，而且加强了数据的安全性和一致性。

在应用上架方面，对接设计需要与应用中心紧密协作，确保数据上报系统能够经过统一的上架和管理流程，从而接入应用能力中心。这有助于市教育局对教育应用进行集中管理和监督，确保所有应用都遵循统一的数据标准和安全规范。

组织接入则是为了确保数据上报平台能够安全地获取用户数据，并与组织中心进行对接。这样可以实施一体化身份认证，有效划分不同用户在平台上的权限，从而保障数据的安全性和用户访问的合理性。

数据接入方面，对接设计需要与数据中心的现有数据标准相匹配，并与上报任务关联映射。这不仅有助于完善和更新现有的数据标准，还能够使得新采集的数据能够快速地与现有数据集成，提高数据采集和上报的效率。

2.上报工作管理功能

（1）标准库管理

标准库管理功能使得市教育局能够内置和维护各类教育事业统计数据上报标准，形成数据标准库。这个库包含了面向不同层级教育单位的数据上报工作的相关数据标准。市教育局可以自定义维护这些数据标准，查看不同标准内的数据集和代码集，并且支持将这些标准下发到下级教育局，确保数据的一致性和准确性。

（2）字段库管理

字段库管理功能允许教育局定义和维护数据字段标准，实现数据标准的统一维护。这有助于提高数据的标准化程度，确保在不同数据标准中使用的字段是一致的，从而简化数据整合和分析的过程。

（3）上报要求管理

上报要求管理功能支持市教育局基于标准库内已有的数据标准，配置个性化的数据上报要求。这包括设置上报任务的时间、周期、频率、范围和附件等要求，并能够将这些要求与数据标准一起下发到下级单位，以便他们按照统一的要求进行数据上报。

（4）上报进度管理

上报进度管理功能使市教育局能够监控下属单位的上报任务进度。这包括查看不同上报任务下的进度详情，如上报时间、状态、上报数据量等。市教育局可以通过数字化统计看板，实时了解今日上报数据表数量、日环比、今日上报数据量等关键指标，从而有效管理数据上报的全过程。

（5）上报数据统计功能

上报结果查询功能允许市教育局对下属单位上报的数据进行质量审核和检验。平台会自动统计上报数据，并反馈数据的完整度和合格率。市教育局可以查看下属单位的上报任务情况、已上报的数据和历史上报记录，确保数据的质量和合规性。

（6）任务填报管理

管理端填报功能针对那些无法通过信息系统自动采集的复杂线下文本数据。市教育局可以通过平台自定义填报表单，将所需填报的数据字段固定并关联数据标准。这些表单可以通过组件拖拽生成模板，并下发至下属教育局进行数据填报。市教育局还可以查看填报数据统计情况和展示填报任务进度，从而更有效地管理数据填报工作。

3.数据上报功能

（1）上报任务管理

上报管理功能允许下级单位根据上报任务的要求，进行任务分工和周期设置。单位可以创建具体的上报任务，指派数据采集人员，并根据需要设置周期性的上报计划。这有助于实现数据上报的有序性和自动化，确保数据能够按照预定的时间和频率上报至市教育局。

（2）数据采集管理

数据采集管理功能支持下级单位从多种数据源进行数据采集，包括线下文本数据和线上结构化数据。系统提供了多种数据采集方式，如在线填报、表格导入、系统同步和主动对接等，以适应不同的数据采集场景和需求。这些多样化的采集方式提高了数据汇总的效率，并确保了数据的完整性和准确性。

（3）填报表单管理

下级单位填报管理功能使得下级单位能够自定义填报表单，根据市教育局下发的数据标准和要求进行数据填报。表单模板可以通过组件拖拽生成，并一键下发至相关人员进行填写。该功能还支持查看填报数据统计情况和展示填报任务进度，帮助下级单位有效管理数据填报工作。

（4）数据转换功能

数据转换功能负责将原始采集的数据加工和转换为满足上报要求的标准化数据集。系统支持设置各种数据加工与转换规则，包括累加、求均、最大最小值计算等，以适应不同的数据整理加工场景。通过自动化的数据处理任务，数据转换功能建立了高效的数据加工通道，确保了数据的可用性和一致性。

（5）质量检测功能

质量检测功能旨在保障上报数据的质量。下级单位可以利用平台提供的校验功能进行数据自查，以满足复杂的数据校验需求。平台支持配置各种校验公式，包括表内校验、表间校验、重复性校验等，确保数据的准确性和完整性。

（6）数据审核功能

数据审核功能允许下级单位的管理员根据自定义的审核流程对填报数据进行审核。审核进度可以总览，也可以按采集状态和数据表筛选查看。若数据审核不通过，管理员需要填写不通过原因，并将数据退回给采集员进行修改。这一流程确保了只有符合要求的数据才能最终入库，参与后续的数据分析和计算。

4.数据上报标准管理

教育数据上报标准设计是确保教育数据有效管理和利用的基础工作，它涉及到创建统一的数据上报模板和构建数据上报主题库。这些标准的设计旨在规范数据的收集、整理和上报流程，以提高数据处理的效率和质量。

（1）上报模板管理

数据上报模板是一套预定义的格式和结构，用于指导教育机构如何上报数据。这些模板根据教育数据的特点和需求，明确了数据项的名称、类型、长度、格式等属性。模板的设计旨在简化数据上报过程，确保数据的一致性和准确性。通过使用标准化的数据上报模板，教育机构可以避免数据格式不一致的问题，减少数据处理中的错误和重复工作，从而提高工作效率。

（2）上报主题库管理

数据上报主题库是一个集中存储和管理教育数据标准的地方，它按照不同的教育主题和领域进行分类，如学生评价、学生荣誉、教师发展、课程设置等。每个主题库都包含了相关的数据元素和数据结构，以及与之相关的业务规则和质量要求。通过建立数据上报主题库，市教育局可以确保下属单位按照统一的标准收集和上报数据，便于进行跨主题、跨领域的数据整合和分析。主题库的设计还考虑了数据的扩展性和灵活性，以适应教育领域不断发展和变化的需求。

      - 技术方案

针对西安市数据中心系统二期功能模块的开发，需要考虑多个方面，主要包括架构设计、性能和资源需求等。我们采用以下技术方案：

1.基础设施层

主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。

2.数据层

数据层是各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3. 服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

SpringBoot简化了Spring应用程序的配置和部署过程，提供了开箱即用的功能和插件，其快速启动，内嵌容器，以及微服务支持等优点使得开发人员可以更专注于业务逻辑的实现。

SpringMVC通过MVC模式将应用程序的逻辑分离成模型、视图和控制器，提高了代码的可维护性和可扩展性，并且可以与Spring生态系统的无缝集成。

Quartz是一个强大的作业调度框架，支持任务的定时触发、间隔触发、依赖关系等，其强大的调度功能，可靠性和稳定性，以及高度可定制化可以满足各种复杂的调度需求。

JPA（Java Persistence API）提供了一种简单的方式来管理应用程序中的持久化数据，并与数据库进行交互。其优点在于对象关系映射（ORM），标准化API，以及自动化查询生成。

Dubbo是一个高性能的分布式服务框架，提供了服务治理、负载均衡、容错机制等功能，使得微服务架构中的服务之间可以方便地进行通信和调用。其优点在于高性能和可靠性，服务治理，以及分布式调用的支持。

Nacos是一个动态服务发现、配置管理和服务管理平台，提供了服务注册与发现、配置管理、负载均衡等功能，帮助开发人员更轻松地构建和管理微服务应用程序。其优点在于动态服务发现，配置管理，以及高可用和扩展性。

Nginx是一个高性能的开源Web服务器，支持反向代理、负载均衡和缓存等功能，具有高度灵活和可扩展的特点。

4.展示层

Ice.js是一个面向未来的前端开发框架，以其轻量级和模块化设计，助力开发者轻松构建复杂的前端应用。它支持TypeScript和Less，提供丰富的插件生态，让开发更加高效。

Ant Design是一套企业级的UI设计语言和React实现，以其优雅的设计和完备的功能组件库，帮助开发者构建用户友好的界面。它提供丰富的布局和导航组件，让设计和实现变得简单快捷。

TypeScript为JavaScript赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护。它兼容JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言。

Axios是一个基于Promise的HTTP客户端，用于浏览器和node.js。它提供了丰富的API和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让Axios成为了处理HTTP通信的首选工具。

React是一个用于构建用户界面的JavaScript库，以其组件化和虚拟DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代Web开发的主流选择。

BizCharts 是一个基于 G2 的企业级数据可视化图表库，提供丰富的图表类型和高度可定制的配置选项。它支持数据动态绑定和丰富的交互功能，易于集成到现代前端框架中。BizCharts 拥有良好的国际化支持和性能优化，适合构建复杂的数据展示和分析应用，如 BI 平台和仪表板，提高开发效率和数据解读的直观性。

5.视图

采用React16.9.20+Ant Design4.24.12，通过ice.js 1.0.0完成开发者及运营平台的相关功能开发；通过lowcode-engine实现了自定义工作台的可视化搭建功能。所有静态资源使用CDN管理，系统静态资源包括：html页面、js文件、css文件、image图片等。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。业务服务集成Gateway，实现微服务注册中的API请求路由转发。

7.组件

系统基于SpringBoot框架进行开发，采用Dubbo作为RPC通信框架，集成Nacos 做服务注册发现与统一配置管理。日志系统采用Log4j2，持久层接口实现采用SpringDataJPA，分布式任务调度使用Quartz组件。运用Redis作为系统的缓存服务，存储页面配置、验证码信息、用户信息等数据，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

数据中心系统（二期）主要负责对本项目集成范围外的区县建业务系统提供一个数据上报回流通道，向下属区县教育局供给基础数据集成能力，因此是一个集中性的支撑系统，只提供对内的数据服务接口，模块提供的接口主要包括：数据采集、数据复核、数据上报。

具体而言，系统提供了数据上报流程的核心能力。开发者可以通过调用系统接口，填入接口相关信息，如数据集标识、数据详情等，便可完成相关数据内容上报。

数据中心系统（二期）提供的服务接口列表如下表所示：

数据中心系统（二期）接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 向系统中提交采集数据 | 数据集标识、数据详情 | 操作是否成功、采集数据详情 | 内部接口 |
| 2 | 数据复核 | 审核上报数据 | 数据记录标识 | 操作是否成功 | 内部接口 |
| 3 | 数据上报 | 提交数据上报请求 | 数据集标识 | 操作是否成功 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.数据采集接口

1）服务接口描述

向系统中提交采集数据。

2）接口地址

https://IP/api/report/data-set-collect-data

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据集标识（dataSetTableId） | String | 上报标准中的数据集标识 |
| 2 | 数据详情（data） | Object | 所需上报数据内容 |

请求示例：

{ "data": { "AGE": 24, "NAME": "张三", "ID": "7aac6fed6d1cb5fbd76f41d3901c1d67" }, "dataSetTableId": "ZYTXX0101" }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（status） |  | Integer | 服务调用成功: 1 |
| 2 | 操作结果码值（code） |  | String |  |
| 3 | 操作结果描述（message） |  | String |  |
| 4 | 操作结果详情（result） | 数据记录标识（id） | String |  |
|  |  | 数据记录详情（data） | Object |  |

返回示例：

{ "result": { "data": { "AGE": 24, "NAME": "张三", "ID": "7aac6fed6d1cb5fbd76f41d3901c1d67" }, "id": "661c9191e4b0d94ccdca7c86" }, "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

2.数据复核接口

1）服务接口描述

审核上报数据。

2）接口地址

https://IP/api/report/data-operate/pass(reject)

3）请求方式

本接口的请求方式为PUT。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据记录标识（ids） | List | 采集数据时返回的数据记录标识 |

请求示例：

{ "ids": [ "661c9191e4b0d94ccdca7c86" ] }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（status） | Integer | 服务调用成功: 1 |
| 2 | 操作结果码值（code） | String |  |
| 3 | 操作结果描述（message） | String |  |

返回示例：

{ "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

1.数据上报接口

1）服务接口描述

提交数据上报请求。

2）接口地址

https://IP//api/report/doReport

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据集标识（dataSetTableIds） | List | 上报标准中的数据集标识 |

请求示例：

{ "dataSetTableIds":["ZYTXX0101"] }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（status） | Integer | 服务调用成功: 1 |
| 2 | 操作结果码值（code） | String |  |
| 3 | 操作结果描述（message） | String |  |

返回示例：

{ "status": 1, "code": "00000", "message": "success" }

  - 终端系统设计

    - “i西安”便民服务端教育专区小程序

      - 原因与背景

考虑到项目一期建设过程中的整体建设规划、工程量与成本因素，同时也为了满足教育应用整合与公众教育服务的需求，需要基于数字基座应用中心构建“i西安”便民服务端教育专区小程序。这一综合性系统旨在通过数字化手段，优化教育资源的分配和利用，提升教育服务的质量和效率，在二期项目对“i西安”便民服务端教育专区小程序进行开发设计。

      - 新旧关系对比

本次智慧教育大平台-“i西安”便民服务端教育专区小程序属于纯新建，不在原有建设基础上升级。

"i西安"便民服务端教育专区小程序新旧功能点对比表

| 序号 | 应用系统模块名称 | 已建功能 | 续建功能 | 对比差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |  |
| 2 | “i西安”便民服务端教育专区小程序 |  | 基础信息维护管理、专区服务功能管理、公告管理等功能 | 新建 |  |

      - 系统概述

“i西安”便民服务端教育专区小程序是一个集多项功能于一体的在线服务模块，旨在为用户提供便捷、高效的教育相关服务。通过应用上架、用户互认、身份切换和基本管理等功能，该专区实现了教育服务的无缝集成和个性化用户体验。同时，通过UI交互设计、咨询反馈、三方服务集成和系统日志管理等集成配置，平台进一步优化了用户互动和服务扩展性，确保了服务的质量和安全性。公告管理模块则保障了信息传递的准确性和及时性。

      - 系统架构

系统架构图

      - 系统功能关系图

系统功能关系图

      - 功能模块设计

基础信息维护管理

1.应用上架管理

应用上架是指将教育大平台需要对公众提供的服务以小程序的形式集成到“i西安”APP便民服务端中的过程。计划采用“教育局提供打包好的H5/小程序，i西安负责页面挂载”的模式进行接入，将严格按照“i西安”APP便民服务端的技术规范（应用接入技术规范、移动端UI设计规范、应用接入接口规范、数据埋点规范等内容）进行。上架过程中，确保教育服务应用的功能、界面和性能都能在“i西安”APP中得到完整体现，同时保持与用户期望的一致性。上架后的应用将经过严格的测试和验证，确保其稳定性和可用性，为用户提供流畅的体验。

2.用户互认功能

用户互认功能旨在实现“i西安”APP与西安智慧教育大平台之间的用户身份信息互通。通过这一机制，用户可以在不同的应用和服务之间无缝切换，而无需重复注册和登录。用户身份的互认包括账号、权限和身份信息，这意味着用户无论是作为学生、家长、教师还是普通人员，都能够在“i西安”APP中获得相应的服务和内容。此外，用户可以在APP中查询和管理自己的基本信息，确保个人信息的准确性和安全性。用户互认不仅提高了用户体验，也为教育服务提供了更加个性化和便捷的访问方式。

对于智慧教育平台的新用户，当用户从“i西安”便民服务端访问教育专区小程序时，智慧教育平台为之创建默认账号，并记录和其在“i西安”的账号匹配关系。

对于智慧教育平台的存量用户，当用户从“i西安”便民服务端访问教育专区小程序时，智慧教育平台根据从“i西安”便民服务端获取到的用户主键信息识别和匹配其在智慧教育平台的账号。

3.身份切换管理

允许用户根据自己的需求在不同的用户角色之间进行切换。这种设计极大地提高了用户的便利性和平台的适用性。例如，一位家长可能同时也是一位教师，他可以在处理孩子教育问题时切换到家长身份，在处理自己教学工作时切换到教师身份。

此外，身份切换不仅仅是简单的状态改变，它还涉及到权限和数据的动态调整。当用户切换到不同的角色时，系统会自动调整用户可以访问的数据和服务，确保用户只能看到与当前身份相关的信息。例如，当用户以家长身份登录时，他们将能够访问孩子的学习进度和成绩报告，而作为教师登录时，则可以查看班级管理和课程安排等信息。

4.用户个人基本信息管理

基本管理功能为用户提供了一个集中的平台来管理自己的个人信息和设置。用户可以查看和编辑自己的基本信息，如姓名、联系方式、地址等，确保信息的准确性和最新性。此外，用户还可以通过这个功能查看平台的操作手册，了解如何更有效地使用“i西安”教育专区的各项服务，同时还可以进入自动咨询反馈模块等功能。

专区服务功能管理

1.界面设计功能

UI交互设计是提升用户体验的重要环节，它要求“i西安”教育专区的用户界面（UI）与整体的APP设计风格保持一致，同时考虑到用户的操作便利性和直观性。这包括对首页面头部平台公告的设计、用户分类的明确标识、以及版块内容的合理布局。UI设计应支持根据用户身份自动展示可访问的应用及服务，并实现在线跳转，确保用户能够轻松地找到并使用他们需要的教育服务。此外，UI设计还应考虑适应不同设备和屏幕尺寸的响应式布局，以提供跨平台的一致体验。

2.咨询反馈功能

咨询反馈模块是连接用户与教育服务提供者的关键桥梁。该模块允许用户在“i西安”APP的教育专区中直接提出咨询和反馈，无论是关于教育资源的使用、服务的建议，还是遇到的问题。用户通过点击全局咨询反馈入口提交反馈后，系统将自动将这些信息同步至教育工作人员的后台，工作人员可以在后台查看并回复用户的问题，实现及时的互动和沟通。这一机制不仅提高了用户满意度，也为教育服务的持续改进提供了宝贵的用户反馈。

3.服务集成功能

服务集成功能使得“i西安”便民服务端教育专区能够扩展其服务范围，包括各类教育相关的应用和教育政务服务事项。这些应用在上架到“i西安”教育专区之前，首先完成在西安智慧教育大平台上的注册，通过审批后由教育局将其添加到教育专区小程序中，用户就可以在“i西安”APP的教育专区访问和使用这些服务。

此外，教育专区小程序的服务集成还包括对服务和应用的持续管理，如暂停使用、下架、信息更新等，确保所有集成的服务都能满足用户的需求和期望，同时保障服务的质量和安全性。通过这样的集成配置，教育专区小城区能够在“i西安”上为用户提供丰富多样、高效便捷的教育公共服务。

基于前期梳理结果，计划将下列教育政务服务事项和应用集成到教育专区小程序中，从而方便民众通过“i西安”访问和使用：

高考成绩查询；

高考录取查询；

会考成绩证明；

招生报名服务；

入学咨询和查询；

教师资格查询；

教育电子地图。

4.日志管理功能

建设日志管理、运维管理功能，使得“i西安”小程序具有实时运维监测功能，能够实时掌握用户使用情况、平台运行情况，第一时间发现问题，确保平台可靠运行。

系统日志记录了用户行为日志，目前包括了用户的登录日志、页面的访问日志和应用的访问日志，这三大基础用户行为日志并附加上用户身份信息后，日志模块可支持后续的数据分析和报表/驾驶舱的使用。

需实现登录日志、页面访问日志、应用访问日志、事项访问日志四种类型日志的记录。

可以按照访问人的手机号、访问目标、用户身份、日志时间进行日志的查询、下载。

公告管理

1.公告发布功能

公告内容的编辑。支持指定对象分发，例如可指定该公告仅“学生/家长”可见，则其他身份的用户登录后不会展示该条公告。支持定时发布/下线功能，当后台设定了一条公告的发布/下线时间后，系统将在到达预定时间时自动完成公告的发布和下线操作，能更好的提高操作者的使用体验。

（2）公告审核功能

在公告审核流程中，首先由内容创建者编写公告内容，并指定公告的目标受众，例如“学生/家长”。然后，公告会提交给设定好的审批节点和审批人进行审核。这个流程可以配置多个审批环节，每个环节都有明确的审批人和职责，确保公告内容的准确性和合规性。

审批人会对公告内容进行仔细检查，确认其无误后才会批准发布。此外，整个审批流程都是有记录的，这样可以确保审批的透明性和可追溯性。一旦公告通过审核，系统将根据设定的发布时间自动发布公告，同时也会按照设定的时间自动下线过时的公告。

      - 技术方案

1.基础设施层

基础设施层是依托市信创政务云提供的云环境，主要采用的技术包括服务器集群、虚拟化、云计算、容器、块存储等技术，云计算平台与容器服务紧密结合，取长补短，提供不同的应用场景，为平台提供稳定、安全、弹性的运行支撑服务。另外在备份和密码部分也是依托政务云提供的资源。

2.数据层

数据层是平台各业务系统和资源整合的数据基础，它为整个系统提供安全、高效、便捷的数据资源服务。利用市信创政务云提供的数据库，部署业务数据库和用户数据等；通过内存数据库实现内存缓存，用于处理大量数据的高访问负载，实现快速查询；利用对象存储等技术实现文件类数据存储；通过技术实现日志数据存储；利用快速搜索引擎实现分布式全文检索。

3. 服务层

服务层是平台业务集成和资源整合的核心，其中：

Spring Boot用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring 框架的应用程序，通过Spring Boot风格将各种比较成熟的服务框架组合再封装，并屏蔽掉复杂的配置和实现原理，给开发者提供了一套简单易懂、易部署、易维护的分布式系统开发工具包，只需要非常少量的配置代码，使开发人员能够更加专注于业务逻辑。Gateway是API网关项目，为微服务架构提供种简单有效的统的API路由管理式。

Spring Cloud 是一系列框架的有序集合，它利用 Spring Boot 的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发。服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等，都可以用 Spring Boot 的开发风格做到一键启动和部署。

Spring MVC是一个基于Java的实现了MVC设计模式的请求驱动类型的轻量级web框架，它将web层进行职责解耦，把复杂的web应用分成逻辑清晰的几部分。简化开发，减少出错，方便组内开发人员之间的配合。

Nacos主要解决服务发现、配置和管理微服务。

通过Powerjob技术解决需要定时或者间隔一定时间就需要执行的业务，比如定时清除日志、定期发送报表数据、活动推送等。

通过HikariCP（又称Hikari连接池）是一个轻量级、高性能的JDBC连接池，专门用于Java应用程序与数据库之间的连接管理。它是当前业界性能最好的连接池之一，被广泛应用于各种Java应用程序中。

通过Sharding-JDBC技术提供标准化的数据分片、分布式事务和数据库治理功能。

Java持久化API（Java Persistence API，JPA）是一种Java EE标准，用于通过对象关系映射（ORM）将Java对象持久化到数据库中。JPA定义了一种简单的、面向对象的编程模型，使开发人员可以通过编写简洁的代码来访问和操作数据库。

通过Nginx实现数据流量的负载均衡，不同的是Nginx是应用级的、采用事件驱动的方式，除了负载均衡外，还可以作为Web服务器、反向代理服务器、缓存服务器等多种用途。

4.展示层

UmiJS是可扩展的企业级前端应用框架。Umi 以路由为基础，同时支持配置式路由和约定式路由，保证路由的功能完备，并以此进行功能扩展。然后配以生命周期完善的插件体系，覆盖从源码到构建产物的每个生命周期，支持各种功能扩展和业务需求。

TypeScript 为 JavaScript 赋予了静态类型检查的能力，使得代码更加健壮和易于维护.它兼容 JavaScript，同时提供了类、接口等面向对象的特性，是现代大型前端项目的首选语言.

Axios 是一个基于 Promise 的HTTP客户端，用于浏览器和 node.js。它提供了丰富的 API 和配置选项，使得发起网络请求变得简单而强大。拦截器、转换器等特性让 Axios.成为了处理HTTP通信的首选工具。

React 是一个用于构建用户界面的 JavaScript 库，以其组件化和虚拟 DOM技术而闻名。它让开发者能够创建可复用的UI 组件，提高开发效率。React的单页应用和服务器端渲染能力，使其成为现代web 开发的主流选择。

ECharts，一个使用 JavaScript 实现的开源可视化库，可以流畅的运行在 PC 和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器（IE9/10/11，Chrome，Firefox，Safari等），底层依赖矢量图形库 ZRender，提供直观，交互丰富，可高度个性化定制的数据可视化图表。

5.视图

采用React17.0.2+Ant Design4.24.8+Axios0.27.2+Echarts5.3.3，通过umijs 3.5.20完成开发者及运营平台的相关功能开发；使用Antd组件和Echarts图表完成整体页面的UI实现，完成产品功能。html页面、js.文件、css 文件存储于服务器，其余静态资源使用CDN 管理，包括：image 图片，字体文件等。

6.接入

接入服务采用Nginx ，实现整体服务的负载均衡与高可用。业务服务集成Gateway，实现微服务注册中的API请求路由转发。

7.组件

系统微服务基于SpringBoot开发。采用Spring-Cloud最新版本及核心生态组件，集成Nacos 做服务注册发现与统一配置管理。数据库连接池采用HikariCP，日志系统采用Log4j2，持久层接口实现采用JPA，分布式任务调度使用Powerjob组件。缓存：作为系统的缓存服务，存储标的信息、验证码信息、用户信息等，运用Redis缓存技术，实现热数据的计算，提升系统性能指标。

8.数据

（1）持久化地业务数据使用数据库，保证上层数据查询的高性能。

（2）使用对象存储作为静态资源存储器，分布式存储非结构化数据。

      - 系统接口设计及集成

“i西安便民服务端”教育专区小程序主要基于已经接入应用中心的所有业务系统提供服务创建、服务发布的接口能力，因此服务小程序提供的门户系统接口主要包括：创建门户、发布门户。

具体而言，应用中心向应用开发者提供了创建门户接口的能力。应用开发者调用创建门户接口，填入接口相关信息，如门户名称、门户名称、服务请求方式、服务入参、服务出参等，便可在应用中心网关处完成接口的创建。其他应用开发者可在组织中心申请该接口的调用权限，由应用中心统一进行开放接口能力的管理、鉴权和流量转发。

服务小程序门户系统提供的服务接口列表如下表所示：

应用管理服务接口列表

| 序号 | 服务接口名称 | 功能描述 | 请求参数 | 返回参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建门户接口 | 在应用中心网关处创建对外接口 | 接口名称、归属组织、角色、图片、门户json | 创建是否成功、接口唯一编码 | 内部接口 |
| 2 | 发布门户接口 | 在应用中心网关处修改对外接口 | 接口唯一门户id | 发布是否成功 | 内部接口 |

具体接口如下：

1.创建门户接口

1）服务接口描述

在应用中心的网关创建门户接口。

2）接口地址

https://IP/api/base-unified-portal/1.0/role

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

- 请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问token |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 输入参数（body） | 门户名称（name） | String | 门户名称 |
| 3 |  | 门户归属组织（organizationId） | Long | 门户归属组织 |
| 4 |  | 门户角色类型（roleType） | Byte | 角色类型 |
| 5 |  | 是否发布（isPublish） | String | 是否发布 |
| 6 |  | 门户图片（pic） | String | 门户图片 |
| 7 |  | 门户json（formJson） | String | 门户创建时前端所需json |

请求示例：

{ "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.*****", "body": { "name":"管理员角色门户", "organizationId":"1", "roleType":"1", "isPublish":"false", "pic":"https://7day/647756/20240411/10/003be6e9-a389-46b7-96d4-3b1c31144e77.jpg", "json":"[{"formType":20001,"title":"学生选择器","id":8593,"value":"蔡1090"}]" }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（status） |  | Byte | 服务调用是否成功 |
| 2 | 返回值（code） |  | String | 成功/错误码 |
| 3 | 返回值描述（message） |  | String | 成功/错误信息 |
| 4 | 门户id（portalId） |  | String | 生成的门户id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 接口唯一编码（code） | String | 接口code |

返回示例：

{ "code": "200", "message": "", "status": 1, "result": { "id": "1" } }

2.发布门户接口

1）服务接口描述

在应用中心的网关创建门户接口。

2）接口地址

https://IP/api/base-unified-portal/1.0/role/isPublish

3）请求方式

本接口的请求方式为POST。

4）请求参数

请求参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用访问token |  | String | 开发者平台创建应用时分配的应用唯一标识 |
| 2 | 输入参数（body） | 门户id（id） | String | 门户id |
| 3 |  | 是否发布（isPublish） | String | 是否发布 |

请求示例：

{ "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.*****", "body": { "id":"1" "isPublish":"true" }

5）返回参数

返回参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功（status） |  | Byte | 服务调用是否成功 |
| 2 | 返回值（code） |  | String | 成功/错误码 |
| 3 | 返回值描述（message） |  | String | 成功/错误信息 |
| 4 | 门户id（portalId） |  | String | 生成的门户id,用于排查问题 |
| 5 | 输出数组（result） | 接口唯一编码（code） | String | 接口code |

返回示例：

{ "code": "200", "message": "", "status": 1, "result": { "id": "1" } }

与“i西安”APP的集成设计

西安市教育局与“i西安”APP的集成主要分为两大方面，其一是市教育局行政工作人员常用的应用向“i西安”政务协同版客户端的集成，方便行政人员在“i西安”中高效地一站式办公；其二是市教育局面向全市民众需要提供的教育政务服务和相关应用向“i西安”便民政务服务版客户端的集成，方便广大市民通过“i西安”即可使用相关的服务、办理相关事项。

上述两方面的集成均遵循“i西安”平台的相关集成规范要求和接口模式，由于目前“i西安”的相关集成规范尚未出台，具体的技术细节方案待相关规范出台后再进行细化。本节重点描述需要集成的对象和集成、涉及的应用和通用步骤。

与“i西安”政务协同版客户端的集成

“i西安”政务协同版客户端的定位是服务全市公务人员的统一协同办公客户端，每个局委办在该客户端上具有对应的数字组织和应用工作台。因此此处集成需要实现的目标效果为：市教育局的工作人员在“i西安”政务协同版客户端中的工作台能够一键免登地访问所有应用，并且在消息通知方面实现应用内的消息通知能够通过客户端的消息服务触达用户、实现消息通知的统一服务体验。

1.集成的应用对象

根据前期的存量应用梳理和本次智慧教育大平台中新建和续建的应用情况，计划对下列市教育局行政人员常用的应用进行统一登录和消息通知的集成：

（1）教育局存量的应用系统：

特教信息化综合管理平台；

教育督导信息管理平台；

校园安全防控应急管理平台。

（2）智慧教育大平台中计划新建和升级的应用系统：

教育统计基础数据库系统；

教育电子地图系统；

学生健康管理系统；

校园综合管理系统；

学前教育管理系统；

数字教育大脑应用系统。

2.账户认证集成

根据当前了解的“i西安”政务协同版客户端的应用集成方式，上述教育局的应用系统向“i西安”集成的技术方案初步设计如下：

首先，上述应用中的存量应用系统已经和本次建设的西安市智慧教育大平台已经完成了账户集成的对接，新建和扩建的应用系统本身使用的账号就是西安市智慧教育大平台的统一账户。

其次，根据“i西安”政务协同版客户端的账户中心集成规范，在西安市智慧教育大平台的组织中心开放一套和账户中心交互进行鉴权识别的程序，实现对从“i西安”政务协同版客户端访问的用户的身份识别，映射到西安市智慧教育大平台的对应账户。

然后，通过西安市智慧教育大平台的组织中心能力，为每个需要集成到“i西安”政务协同版客户端的应用进行免登服务的封装，生成各个应用的访问地址和重定向地址。

最后，在“i西安”政务协同版客户端的教育局工作台中分别为每个应用创建一个访问入口的应用参数中。入口的应用，并将上一步应用的访问地址和重定向地址配置到访问

                - 教育局应用和“i西安”政务协同版客户端账户匹配示意图

上述账户集成的方式需要用户在“i西安”政务协同版客户端和目标应用中均已具备账号，因此当某用户尚未在目标应用中创建账户时通过“i西安”政务协同版客户端的工作台访问该应用，将会弹出“您在该系统中尚未注册账号/无权访问”的提示，引导用户检查其在目标应用系统的使用权限。

3.消息推送集成

考虑到教育局向“i西安”政务协同版客户端集成应用的动态变化性，为了提高应用集成的效率，在消息推送集成时优先考虑在智慧教育大平台中创建一个“消息中转服务”，以实现各应用系统的消息通知向该中转服务的同步，然后再由该“消息中转服务”调用“i西安”政务协同版客户端的“统一消息通知”标准接口，按照其规定的消息模板和推送机制进行集成，从而实现：应用中向用户发送消息后，“i西安”政务协同版客户端能够通过其通知和IM沟通向对应用户进行提醒，从而提高用户在客户端中获知各个应用提醒的体验。

                - 应用消息推送集成机制示意图

与“i西安”便民政务服务版客户端的集成

“i西安”便民政务服务版客户端的定位是面向全市民众提供便民的查询和办事服务，教育作为民生主要领域之一，计划在“i西安”中以「教育专区」的主题/频道形式为民众提供常用的办事、查询服务和应用，从而服务“i西安”客户端的用户。

考虑到西安市智慧教育大平台作为“一领域一平台”的定位，且教育局主要的统建应用将与智慧教育大平台分别完成集成对接，以及教育便民服务内容的变化和扩展特点，从提高集成效率、保障集成水平的角度出发，计划采用“教育局提供打包好的H5/小程序，i西安负责页面挂载”的模式进行接入，从而避免同样的应用进行多次集成工作。

因此计划在西安市智慧教育大平台上开发一个专门的小程序（“i西安”便民政务端教育专区小程序），用于汇聚面向民众的教育服务和应用，然后按照“i西安”便民政务服务版客户端的集成规范，完成该小程序向“i西安”教育专区的上架集成，打通小程序和“i西安”便民政务端之间的账号认证和消息推送。

基于前期梳理结果，计划将下列教育政务服务事项和应用集成到教育专区小程序中，从而方便民众通过“i西安”访问和使用：高考成绩查询、高考录取查询、会考成绩证明、招生报名服务、入学咨询和查询、教师资格查询、教育电子地图。

“i西安”便民政务端教育专区小程序的具体建设方案见7.6.1章节，此处不再赘述。

  - 数据资源设计

    - 数据资源规划

专题库是在主题库的基础上进行抽取，为了满足某些特定分析需求而建立的专门用于存储某个业务领域的数据仓库，本项目规划建立五个教育分析模型，因此基于分析模型所需，在二期深入建立以下5个专门服务于分析支撑的专题库。

      - 教育资源投入专题库

为了建立教育资源投入分析模型而搭建的专题数据库应包含教育经费总额、经费来源渠道、经费分配比例、具体支出项目、教育资源配置、如教师工资、教学设施建设与维护、学生人均教育经费、教育信息化投入、教育项目投资回报率等数据维度。此外，还应涵盖教育资源的使用效率、教育质量与经费投入的相关性分析、区域间教育资源均衡状况、以及教育投入对教育公平和学生发展的影响等。

      - 教学质量均衡专题库

建立教学质量均衡分析模型的专题数据库应包含学生学业成绩、教师资源配置、课程设置与实施、教学方法与手段、学生参与度、教学设施与技术应用、学校管理与文化、家庭教育支持、区域教育资源分配等数据维度。这些数据维度应细化为学生的平均成绩、优秀率、及格率，教师的学历、职称、教龄、师生比，课程的覆盖面、更新频率、学生反馈，教学活动的多样性、创新性、互动性，教学设施的完备程度、技术工具的有效运用，以及学校管理的有效性、教育文化的建设情况，家庭参与教育的程度和区域间教育资源的均衡状况等具体指标。

      - 师资教育均衡专题库

建立师资教育均衡分析模型的专题数据库应涵盖教师分布情况、教师资格与学历、教龄与经验、职称结构、学科专长、城乡及区域差异、教师流动率、教师培训与发展、教师满意度和绩效评估等数据维度。这些数据维度应细化为教师在不同学校类型、地区、学科的分布比例，教师的学历背景、专业资质、教龄分布，高级职称教师的比例，以及教师的招聘、调动、培训和继续教育情况。此外，还需包括教师的工作满意度、教学成果、学生评价等绩效指标，以及城乡之间、不同区域之间教师资源的均衡状况。

      - 入学入园预警专题库

建立入学入园预警分析模型的专题数据库应整合包括人口统计数据、出生率趋势、学龄人口预测、学校分布与容量、历史入学数据、教育资源配置、家庭入学需求调查、政策变动影响、区域经济发展水平、交通与城市规划等关键数据维度。这些数据维度应详细记录未来入学需求的预测、现有学校接纳能力、教育资源供需状况、家庭对教育资源的期望与需求，以及政策变化对入学趋势的影响。

      - 学校发展水平专题库

建立学校发展水平分析模型的专题数据库应综合考虑学校的基础设施条件、教育资源配置、教师队伍建设、学生发展状况、教育质量与成果、管理与服务效能、教育信息化水平、教育经费投入与使用、教育政策与法规执行情况、社会满意度与反馈等数据维度。这些数据维度应细化为校园建筑面积、教学设施现代化程度、图书馆藏书量、信息技术设备普及率、教师学历结构、师生比、学生学业成绩、课外活动参与度、学校管理团队专业水平、教育项目实施效果、经费预算与执行情况、政策落实程度、家长及社会参与度等具体指标。

    - 数据治理服务

      - 教育数据上报数据表设计

教育数据的上报表设计是确保数据标准化、一致性和可比性的关键环节。本期项目将基于一期建立的教育数据上报回流系统实际功能和上报业务需求，完成80个上报数据表的设计与开发，其中包含针对不同的上报任务形成标准化的字段库，以下是一些字段库设计的原则和步骤：

1.需求分析：

与教育管理部门、学校和教师等相关方进行沟通，了解他们在数据上报过程中的需求和痛点。

分析现有的数据收集和处理流程，确定需要上报的数据类型和内容。

2.确定数据主题域：

根据教育管理的特点，将数据分为不同的主题域，如学生信息、教师信息、课程与教学、学校管理、考试与评价等。

每个主题域下进一步细分为具体的数据类别和子类别。

3.设计字段属性：

为每个数据项定义清晰的属性，包括字段名称、数据类型（如整数、浮点数、字符串等）、长度、格式、是否允许为空、默认值等。

确保字段名称具有描述性，易于理解，避免使用缩写和术语。

4.制定数据标准和规范：

制定统一的数据标准，包括数据格式、编码规则、时间戳规范等。

为敏感数据制定隐私保护和数据安全规范。

5.建立字段间关系：

明确字段之间的关系，如主键、外键、参照关系等。

设计合理的数据模型，确保数据的逻辑一致性和关联性。

6.质量控制和验证：

设计数据校验规则，确保数据的准确性和完整性。

包括范围校验、格式校验、唯一性校验、逻辑校验等。

7.用户友好性考虑：

设计易于填写和理解的字段，减少用户在数据上报过程中的操作难度。

提供字段填报指南和示例，帮助用户正确填写数据。

8.灵活性和扩展性：

预留字段以适应未来可能的数据扩展需求。

设计可配置的字段，允许在不同情境下进行适当的调整和定制。

9.反馈和迭代：

收集用户在使用过程中的反馈，不断优化和调整字段设计。

定期审查和更新字段库，以适应西安市教育政策和实践的变化。通过上述步骤，可以建立起一套标准化、结构化的字段库，为西安市教育数据的上报和管理提供坚实的基础。这样的字段库不仅能够提高数据上报的效率和质量，还能够为数据分析和决策提供强有力的支持。

数据上报表设计清单

| 序号 | 上报数据子集 | 上报表名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学校概况数据子集 | 表 1 ODS_ZZXXGKJCSJ 学校基本数据子类表 |
| 2 |  | 表 2 ODS_ZZXQJCSJ 校区基本数据子类表 |
| 3 | 教学管理数据子集 | 表 3 ODS_ZZKCXXSJ 课程信息数据子类表 |
| 4 |  | 表 4 ODS_ZZSXJCSJ 实习基础数据子类表 |
| 5 |  | 表 5 ODS_ZZSXBGJLSJ 实习报告记录数据子类表 |
| 6 |  | 表 6 ODS_ZZJCJBSJ 教材基本数据子类表 |
| 7 |  | 表 7 ODS_ZZPKSJ 排课数据子类表 |
| 8 |  | 表 8 ODS_ZZXSXKSJ 学生选课数据子类表 |
| 9 |  | 表 9 ODS_ZZWLKCZXXXJLSJ 网络课程在线学习记录数据子类表 |
| 10 |  | 表 10 ODS_ZZKTHDSJ 课堂互动数据子类表 |
| 11 |  | 表 11 ODS_ZZXNSXJDSJ 校内实训基地数据子类表 |
| 12 |  | 表 12 ODS_ZZXWSXJDSJ 校外实训基地数据子类表 |
| 13 |  | 表 13 ODS_ZZSXJXGCSJ 实训教学过程数据子类表 |
| 14 |  | 表 14 ODS_ZZJXZLYPJSJ 教学质量与评价数据子类表 |
| 15 |  | 表 15 ODS_ZZXKSJ 巡课数据子类表 |
| 16 | 教职工管理数据子集 | 表 16 ODS_ZZJSHXSJ 教师画像数据子类表 |
| 17 |  | 表 17 ODS_ZZZZSSJ 资质证书数据子类表 |
| 18 |  | 表 18 ODS_ZZJSJXXXSJ 教师进修学习数据子类表 |
| 19 |  | 表 19 ODS_ZZJSKHSJ 教师考核数据子类表 |
| 20 | 学生管理数据子集 | 表 20 ODS_ZZSSHXSJ 学生画像数据子类表 |
| 21 |  | 表 21 ODS_ZZWFJCKCJSJ 文化基础课成绩数据子类表 |
| 22 |  | 表 22 ODS_ZZXSJNDSSJ 学生技能证书数据子类表 |
| 23 |  | 表 23 ODS_ZZXSZHCJPJSJ 综合成绩与评价数据子类表 |
| 24 |  | 表 24 ODS_ZZXLZXJLSJ 心理咨询记录数据子类表 |
| 25 |  | 表 25 ODS_ZZJZDSQSJ 奖助贷申请数据子类表 |
| 26 |  | 表 26 ODS_ZZCJSTHDSJ 参加社团活动数据子类表 |
| 27 |  | 表 27 ODS_ZZBYQXSXSJ 毕业去向【升学】数据子类表 |
| 28 |  | 表 28 ODS_ZZBYQXJYSJ 毕业去向【就业】数据子类表 |
| 29 |  | 表 29 ODS_ZZBYQXWJYSJ 毕业去向【未就业】数据子类表 |
| 30 | 党建德育数据子集 | 表 30 ODS_ZZDZZQKJCSJ 党组织建设数据子类表 |
| 31 |  | 表 31 ODS_ZZDYFZQKJCSJ 党员发展数据子类表 |
| 32 |  | 表 32 ODS_ZZDJHDDYGBXXSJ 党员干部学习数据子类表 |
| 33 |  | 表 33 ODS_ZZDJHDSHYKSJ 党课数据子类表 |
| 34 |  | 表 34 ODS_ZZDJHDDYDHSJ 三会数据子类表 |
| 35 |  | 表 35 ODS_ZZDJHDDYRCSJ 党员日常活动数据子类表 |
| 36 |  | 表 36 ODS_ZZDJHDDYZTDRSJ 党员主题党日数据子类表 |
| 37 |  | 表 37 ODS_ZZDYHDSJ 德育活动数据子类表 |
| 38 | 服务管理数据子集 | 表 38 ODS_ZZXSXFSJ 学生消费数据子类表 |
| 39 |  | 表 39 ODS_ZZYKTRZSJ 一卡通认证数据子类表 |
| 40 |  | 表 40 ODS_ZZZXSWBLSJ 在线事务办理数据子类表 |
| 41 |  | 表 41 ODS_ZZXYDTXXSJ 校园动态信息数据子类表 |
| 42 |  | 表 42 ODS_ZZXNXSSSHDSJ 校内学生赛事活动数据子类表 |
| 43 |  | 表 43 ODS_ZZWLAQGLSJ 网络安全管理数据子类表 |
| 44 |  | 表 44 ODS_ZZXBSJJC 校本数据中心数据集成情况数据子类表 |
| 45 |  | 表 45 ODS_ZZSJBZYXXXTYSGXSJ 数据标准与信息系统映射关系数据子类表 |
| 46 |  | 表 46 ODS_ZZXXHXTJCQKSJ 信息化系统集成情况数据子类表 |
| 47 |  | 表 47 ODS_ZZTYYHRZDLSJ 统一用户认证登录数据子类表 |
| 48 | 学校基本信息管理 | 表 48 ODS_GZXXJBASIC 学校基本信息表 |
| 49 |  | 表 49 ODS_GZXXJGK 校园基础设施表 |
| 50 | 教职工信息管理 | 表 50 ODS_GZJSGZ 教师工作证信息表 |
| 51 |  | 表 51 ODS_GZJSXL 教师学历信息表 |
| 52 | 学生信息管理 | 表 52 ODS_GZXSBASIC 学生基本信息表 |
| 53 |  | 表 53 ODS_GZXSXL 学生学历信息表 |
| 54 | 课程与教学管理 | 表 54 ODS_GZKCXX 课程信息表 |
| 55 |  | 表 55 ODS_GZPKSJ 排课时间表 |
| 56 |  | 表 56 ODS_GZKCXS 课程考试成绩表 |
| 57 | 实验与实训管理 | 表 57 ODS_GZSYXS 实验教学表 |
| 58 |  | 表 58 ODS_GZSXLX 实训项目表 |
| 59 |  | 表 59 ODS_GZSXSCJ 实训成绩表 |
| 60 | 教材与图书管理 | 表 60 ODS_GZJCJ 教材目录表 |
| 61 |  | 表 61 ODS_GZTSSJ 图书借阅表 |
| 62 | 考试与评价管理 | 表 62 ODS_GZKSKS 考试科目表 |
| 63 |  | 表 63 ODS_GZKSPJ 考试评价表 |
| 64 |  | 表 64 ODS_GZKSXZ 考试项目表 |
| 65 | 学生活动与社团管理 | 表 65 ODS_GZXHDH 学生活动表 |
| 66 |  | 表 66 ODS_GZSTH 社团活动表 |
| 67 |  | 表 67 ODS_GZXSXS 学生获奖表 |
| 68 | 财务管理 | 表 68 ODS_GZCWGL 财务概况表 |
| 69 |  | 表 69 ODS_GZCWXM 财务项目表 |
| 70 |  | 表 70 ODS_GZCWJL 财务记录表 |
| 71 | 招生与就业管理 | 表 71 ODS_GZZSGL 招生管理表 |
| 72 |  | 表 72 ODS_GZJYGL 就业管理表 |
| 73 |  | 表 73 ODS_GZJYQK 就业情况表 |
| 74 | 校园安全与健康管理 | 表 74 ODS_GZAQGL 校园安全事件表 |
| 75 |  | 表 75 ODS_GZJKGL 健康监测表 |
| 76 |  | 表 76 ODS_GZJKGZ 健康公告表 |
| 77 | 教育信息化管理 | 表 77 ODS_GZJXHZ 教育信息化项目表 |
| 78 |  | 表 78 ODS_GZJXHJL 教育信息化记录表 |
| 79 |  | 表 79 ODS_GZJXHXZ 教育信息化项目细节表 |
| 80 | 校园文化与宣传管理 | 表 80 ODS_GZWHCX 校园文化活动表 |
| 81 |  | 表 81 ODS_GZXCX 校园新闻宣传表 |
| 82 |  | 表 82 ODS_GZWHJL 校园文化记录表 |

      - 教育数据上报标准模型设计

根据80张上报数据表的设计结果，整合形成上报标准模型，面向教育数据的上报标准并形成规范的上报标准模型库，需要遵循一系列的原则和步骤，以确保数据的一致性、准确性和可用性。本期项目将基于一期建立的教育数据上报回流系统实际功能和上报业务需求，结合上报字段库对上报标准模型进行定制化搭建，以下是设计过程的关键点：

1.理解业务需求：

与教育管理部门、学校、教师以及其他利益相关者进行深入沟通，了解西安市在教育数据管理中的需求和挑战。

分析教育政策、法规和指导方针，确保上报标准符合教育行业的规范和要求。

2.确定数据主题和分类：

根据教育业务的特点，确定数据的主题领域，如学生管理、教师发展、课程设置、教学质量监控等。

在每个主题领域内，进一步细分数据分类，确保数据的系统性和全面性。

3.制定数据元素和属性：

为每个数据主题定义必要的数据元素，包括必填项和选填项，以及每个数据元素的详细属性，如数据类型、格式、取值范围等。

确保数据元素的设计能够全面覆盖教育管理的各个方面，同时避免冗余和重复。

4.建立数据标准和规范：

制定统一的数据命名、编码、格式和传输标准，以便于数据的交换和集成。

制定数据安全和隐私保护标准，确保敏感信息的保密性和合规性。

5.设计数据质量控制机制：

设计数据校验规则和质量控制流程，确保上报数据的准确性和完整性。

包括数据的一致性检查、逻辑校验、异常值检测等。

6.制定上报流程和时间表：

明确数据上报的流程，包括数据收集、审核、提交和更新等步骤。

设定数据上报的周期和时间点，如日报、周报、月报或学期报等。

7.建立反馈和修订机制：

设立反馈渠道，收集用户在使用上报标准过程中的意见和建议。

定期审查和修订上报标准，以适应教育环境的变化和新的管理需求。

8.提供培训和支持：

为教育管理人员和数据上报人员提供培训，确保他们理解并能够正确执行上报标准。

建立技术支持和咨询服务，帮助用户解决在数据上报过程中遇到的问题。

确保上报系统与现有教育信息系统的兼容性和集成性。

通过上述步骤，可以建立起一套规范的教育数据上报标准模型库，为西安市教育数据的有效管理和应用提供坚实的基础。这样的模型库不仅能够提高数据上报的效率和质量，还能够为教育决策提供准确的数据支持，促进教育管理和服务的持续改进。

    - 数据模型设计

      - 设计与开发目标

西安市教育数字大脑业务模型服务，内容分两期建设，具体业务模型服务是基于业务场景和教育数字化转型过程中沉淀下来的业务数据针对师资教育均衡模型、入园入学预警模型、学校发展水平监测、教育资源投入分析模型、教学质量均衡模型等几个方面研发业务模型，目标是在教师发展、精准教育评价、智能教育治理、智能教育预警等方面可以探索出一条数据赋能教育教学的创新之路，开展基于大数据的教育治理分析，支撑科学决策，推动管理业务流程再造，提高管理服务效率。

      - 模型架构设计

模型架构设计图

      - 模型设计内容

        - 师资教育均衡模型

师资教育均衡模型是一种旨在推进区域间、城乡间乃至学校间教育质量均衡的关键策略，它强调通过科学有效的资源配置和管理机制，确保每位学生都能享受到优质而公平的教育。在这一模型中，首要任务是对教师资源进行全面考量和精细化管理，包括：

充分考虑各学校的实际需求和学龄人口分布，制定合理的师生比标准，并根据学校规模动态调整教师编制，确保每一所学校都拥有足够的教师团队以支撑教育教学工作顺利进行。

高度重视教师队伍的质量均衡，推行优秀教师交流计划，鼓励和支持优质师资主动流向教育资源相对匮乏的地区和学校，同时加强对所有教师的持续专业发展培训，确保每一位教师具备不断提升的教学能力和素质。为此，应制定相应的激励政策，激发高级职称和骨干教师去乡村和边远地区执教的热情。

着眼于教师队伍的结构均衡，既要避免主科教师过度饱和而副科教师不足的现象，也要关注教师的学科结构、年龄结构、性别结构和教龄结构，力求在各类学科及年龄段间实现教师资源的平衡分布，满足素质教育全面发展的需求。

师资教育均衡模型是一个涵盖教师数量、质量、结构优化、制度创新、信息化支持以及评价激励在内的综合性策略体系，其目的是通过一系列切实可行的措施，努力缩小地区间、城乡间乃至学校间的师资差距，从而真正实现西安教育事业的公平与均衡发展。

        - 入园入学预警模型

入学预测：基于实有人口数据，结合户籍人口信息、流动人口信息和幼儿园招生政策信息，构建未来三年入园人口预测模型、幼升小人口预测模型、小升初人口预测模型，在空间层面细化到社区层级，对全区、各镇街、各村社未来三年入园入学人口进行预测分析，包括但不限于总数、户籍构成等属性分析。

报名预警：基于入学预测数据和学校招生数据，构建学校报名预警模型，对未来三年各所幼儿园、小学、初中公立学校的报名情况进行预测和预警，并对未来3年各镇街入园人数与拟招生数对比分析，对未来3年幼儿园预警值top10分析，对未来3年学校预警情况信息进行全面展示。

入学大数据：支持展示西安市下属各街道有关学校分布、入学预警、报名动态等相关数据，形成可视化的入学大数据，支持按照学校类型及学校名称进行检索。

1.学校分布：分别展示区内幼儿园、小学、初中学校总数以及公办学校比例，包含各街道学校数量排名趋势；

2.入学预警：分别展示学位总数、适龄儿童总数，运用不同颜色展示各学区预警情况占比趋势图，同时可查看各学区人均学位数分析表，包含全部学区、学位紧缺学区、学位冗余学区的对比条形图；

3.报名动态：分别展示公办、民办的报名人数，同时按照性别、户籍属性展示户籍人口比例，按照流动人口数量对下属街道报名人数进行排名；支持展示各学区学位数和报名人数的趋势面积对比图。

        - 学校发展水平监测模型

根据教育改革和发展要求，结合西安市学校发展实际情况，建立学校信息化发展水平动态监测机制，利用信息化手段定期开展评估监测工作，设计了一套辅助区教育局面向学校发展性评价的指标体系和监测模型。重点监测学校发展性评价以优化学校发展过程、全面提高办学水平和教育质量为宗旨，以师生共同发展为学校发展的核心，以学校自我评价和自我发展为主，以学校发展和增值为最终目的，进一步来引导和激励学校通过自我评价来认识和发挥自己的特色和优势，释放学校的发展潜能，重在引导学校围绕实施发展规划，成为实现学校发展目标的动力。

学校发展指标设计目标的制定要从学校实际出发，遵循教育发展的内在规律。克服短期行为，要以全面推进素质教育和全面提高办学质量为目标，围绕实施学校发展规划，理性地反思和调控学校发展过程，通过自我评价来认识和发挥自己的特色和优势，释放学校的发展潜能，促进学校的可持续发展。学校发展性评价的指标由基础性指标和发展性指标两部分组成。

指标框架表

| 学段 | 基础性指标（40分） |  |  | 发展性指标（60分） |  |  |  |  |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 学校自主发展（50分） |  |  | 各类测评（10分） |  |  |  |  |  |
|  | 学校 管理 | 教学 质量 | 责任区督学 | 发展 提升 | 重点发展项目 | 品牌发展项目 | 家长（学生）评学校 | 学生评教师 | 教职工 测评 | 校长 互评 | 局领导 科室长 责任区督学 |  |
| 义务教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.基础性指标

由学校管理、教学质量和责任区督学三部分组成，是根据国家的教育方针、法律、法规和有关规范要求制定的，要求学校依法办学，规范办学行为，是学校自主发展的基本内涵，体现了学校基本条件、学校管理、办学基本要求和教育教学质量要求等方面情况。

学校管理部分考核由教育局在模块内自定义制定各学段考核细则，具体参考指标细则详见下文。

2.发展性指标

由学校自主发展和各类测评两部分组成。

（1）学校自主发展。由发展提升、重点发展项目和品牌发展项目组成。学校根据发展要素，自加压力逐年提升，促进学校持续发展；同时结合本校实际情况，确定事关学校、教师和学生发展的重点和品牌发展项目。

（2）各类测评。主要为各类线下测评问卷，通过局校一体化填报表进行表格模板配置，固定数据填报字段进行数据采集，填报模板主要由家长（学员）评学校、学生评教师、教职工测评、校长互评和局领导科室长责任区督学测评组成。

教育局针对上述项目设定指标名称、发展目标、分值、评价细则和主要成功标志。由学校利用局校一体化填报表或是已有的业务系统，在学年初上报学校发展数据到综合服务系统前置仓进行归集，经审核确定后由系统给予考核指标自动赋分。

        - 教育资源投入分析及预警模型

教育事业虽备受重视，但其存在的问题同样饱受争议，教育资源分配的公平与否一直也是各地区教育局关注的焦点。教育资源配置的效率水平对于推进区域公共服务均等化发展具有重要的意义。

因此，通过对当前西安教育资源的供给效率进行评估，有助于优化区域教育资源的合理配置。

“教育资源投入分析及预警模型”采用数据包络分析(Data envelopment analysis，DEA) 模型，从“投入—产出”的角度出发，通过结合区域数据中心内的教育资产数据、教育师资、教育经费投入数据，对区域内各学校公共服务教育资源配置效率进行分析，实现DEA 相对有效性的结果产出，及时发现区域教育资源配置的不足和缺陷，并提出相应的改进措施，以促进全市教育资源合理投入。

系统基于既有研究的基础上，通过对西安教育基座内教学经费、教育装备投入、入学率、人口受教育程度等相关数据进行系统分析，运用 DEA 模型对相应的基本教育服务均等化的供给效率进行分析，从而给出预警结果。

具体步骤可参考如下描述：

1. 数据收集与准备

教育资产数据：包括各类学校（如小学、初中、高中、大学）的教学楼、实验室、图书馆、运动设施等硬件资源的数量、价值以及使用情况。

教育师资数据：统计各学校的教师数量、学历结构、职称分布、专业领域等，以及师生比等反映师资力量的关键指标。

教育经费投入数据：记录各级财政对教育的总投入、按学校类型和地域划分的专项投入，以及社会捐赠、学费收入等非公共资金来源。

教育产出数据：包括但不限于学生入学率、升学率、毕业率、学科成绩、科研成果、社会服务贡献等教育成效指标。

人口受教育程度：统计区域内的适龄儿童青少年入学情况、成人教育参与度、居民平均受教育年限等反映人口整体教育水平的数据。

2. DEA模型构建与应用

选择投入与产出变量：根据上述数据，选取最具代表性的投入指标（如教学经费、教育装备投入、师生比等）和产出指标（如入学率、毕业生质量、教育满意度等），构建DEA模型的输入输出矩阵。

设定模型类型：根据实际情况选择合适的DEA模型形式，如CCR（Charnes, Cooper, and Rhodes）模型适用于规模收益不变的情况，BCC（Banker, Charnes, and Cooper）模型适用于规模收益可变的情形。

计算效率得分：运用DEA方法计算各学校或区域单位的相对效率得分，该得分反映了在给定投入条件下实际产出与理论最大产出之间的比率。得分越接近1，表示资源配置效率越高；得分低于1，则表示存在资源浪费或产出不足。

识别无效单位与原因：对效率得分较低的单位进行深入分析，确定导致低效的原因，可能是投入过度、产出不足，或是两者的组合问题。这一步有助于识别教育资源配置的不足和缺陷。

3. 预警机制与改进措施

设置预警阈值：根据历史数据和政策目标，设定教育资源投入效率的预警阈值。当某学校的效率得分连续低于阈值或出现显著下降时，触发预警信号。

生成预警报告：详细列出预警单位的信息，包括其投入产出状况、效率得分、问题诊断结果等，为教育管理部门提供决策依据。

提出改进措施：针对预警单位的问题，建议针对性的整改措施，如优化财政拨款结构、调整师资配置、改善教学设施、提升教学管理水平等，以期提高资源利用效率和教育服务质量。

动态监测与反馈：定期更新数据，重新运行DEA模型，跟踪预警单位的改进效果，形成持续的监测与反馈机制，确保教育资源配置策略的有效性。

        - 教学质量均衡模型

教学质量均衡模型的创建主要通过构建西安教育质量监测体系，实现指标体系（学生发展、成长环境），并吸取国际标准（PISA、TIMSS）相关指标，体系化形成西安有关教学总质量诊断和教学成果分析等各层次的数字画像。设计基于教育大脑的架构，保证了开放性，能够不断接入新的数据源，形成可用于教育评价和质量监测分析与研究的数据资源。并通过增值评价方式，实现学校的净效应、教师的净效应、改进区域、学校、老师、学生等多层面多粒度的教学评价，突出教育教学实绩。

建设步骤可参考如下描述：

构建西安教育质量监测体系：

确立监测目标：明确旨在实现学生全面发展、优化成长环境的教学质量均衡目标。

参照国际标准：借鉴国际公认的教育评价标准，如PISA（Programme for International Student Assessment，国际学生评估项目）和TIMSS（Trends in International Mathematics and Science Study，国际数学与科学趋势研究），将其中与教学质量相关的核心指标融入监测体系，以确保评价体系的国际可比性和先进性。

构建指标体系：围绕学生发展和成长环境，设计一套涵盖学习成就、能力素养、心理健康、社会适应性、校园文化、师资力量、课程设置、教学设施、家校合作等多个维度的指标体系，确保全面反映教学质量和教育环境的各个侧面。

基于教育大脑的架构设计：

开发教育大数据平台：构建以教育大脑为核心的智能化数据处理与分析平台，整合各类教育数据资源，实现数据的集中存储、管理和共享。

保证开放性与扩展性：设计开放式接口，便于持续接入新的数据源（如学生成绩数据库、教师评价系统、教育资源平台、第三方教育调查数据等），保持数据资源的实时更新与丰富。

数据标准化与清洗：对采集到的异构数据进行标准化处理，消除数据不一致性，确保数据质量，为后续分析奠定基础。

数字画像生成：

多维度数据分析：运用统计学、机器学习等方法，对教育质量监测指标进行深度分析，生成反映学生个体、班级、学校、区域等不同层次的教学质量数字画像。

可视化呈现：将复杂的分析结果转化为直观易懂的图表、仪表盘等形式，便于教育管理者、教师、家长等各方快速理解教学质量现状及其发展趋势。

增值评价方法应用：

计算净效应：采用增值评价法，衡量学生在一定时期内的学业进步幅度，剔除学生初始能力差异的影响，计算出学校、教师对学生学业成长的净效应，体现教育教学的实质性影响。

多层面多粒度评价：不仅评估学校整体教学质量，还细化到教师个体教学效果、特定教学改进项目的成效，甚至深入到学生个体的学习进步轨迹，实现教学评价的精细化管理。

促进教学改进：基于增值评价结果，识别教学强项与短板，指导区域、学校和教师制定有针对性的改进计划，持续优化教学实践，提升教学质量均衡性。

实际建设内容需根据客户需求确定。

  - 项目软硬件产品的信创适配设计

信创国产化所依据的制度规范

本项目建设按照相关规范要求，满足国家信息安全和国家自主可控的相关要求。

《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日起施行）：要求网络运营者采取技术措施和管理措施，保护网络安全，维护国家安全和公共利益。

《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（2016年10月8日发布）：要求高校加强网络思想政治工作，推进网络安全和信息化建设，提高网络安全防护能力。

《教育信息化“十三五”规划》（2016年12月27日发布）：明确提出了教育信息化的发展目标和任务，要求加强教育信息化的基础设施建设，推进教育信息化的创新和应用，提高教育信息化的服务水平。

《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令，第745号），自2021年9月1日起施行。其中要求，关键信息基础设施运营者应优先采购安全可信的网络产品和服务。

按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求，结合具体应用场景，采购服务安全可要求的软硬件。

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）结合具体应用场景，根据《需求标准》确定采购需求，明确所需数据库的功能、质量等指标要求。

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）明确所需操作系统的功能、质量等指标要求。

CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，且通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。

本项目所采用的软件系统、开发将严格按照国家相关规定执行，确保整体系统的设计、开发、接口等符合安全可靠要求。本次项目中的应用将适配信创环境要求，保障稳定运行。

本项目在信创国产化方案设计上，主要分为智慧教育大平台的系统国产化设计及其部署所需要的基础设施国产化环境要求。

系统配置及软硬件选型原则

本项目建设按照《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》的产品进行产品选型，具体选型原则如下：

1.在满足国产化信创需求的前提下，采用自主可控的安全可靠信息化设备；

2.在满足安全可靠要求的前提下，优先选择成熟度高、适配性强的产品，确保系统的稳定性、可靠性；

3.选择符合相关标准协议的产品，确保产品间可互联互通及今后的可扩展；

4.相关安全设备选择需符合国家信息安全部门和密码管理部门有关要求；

5.软件产品优先选用开放式体系架构的成熟产品，尽量减少自行开发工作，确保系统工作稳定；

6.选择低能耗设备，优先采用一类能耗标准且获得“中国节能/环保产品”标识/证书的产品。

7.平台软件选择，主要针对国产化技术改造平台类软件进行国产化分析，涉及云平台、虚拟化等基础平台软件，还包括国产化操作系统，数据库，中间件、成品软件相关，相关产品已进入安可名录，选用安可名录中产品。

8.基础硬件设施选择，对于硬件设备，包括服务器、存储、网络、安全等硬件产品，按照核心部件和相关软件的设计研发情况进行选择，相关产品已进入安可目录内产品，已获得国家对安全可靠产品的认证，则可以优先选用。

9.西安市智慧教育大平台需要搭建一套符合国产化要求的智慧教育大平台，能够承载现有业务的平台，智慧教育大平台是一套复杂的系统，涉及平台软件层，成品软件、应用软件层，各层之间产品种类多，且对基础硬件层有要求，对技术提供方的选型总体原则为：

对上层应用及成品软件厂商，技术架构进行分析，为国产化改造提供高效的技术路线选择。

对各厂商软硬件产品分析，参考上面7、8两点。

对各软硬件厂商生态情况进行分析选择，在满足信创的名录内，搭建验证环境，验证相互生态的适配关系，选择合适的技术路线。

    - 平台系统国产化设计要求

西安市智慧教育大平台需采用全国产化自研，代码自助可控，并且支持适配满足信创要求的数据库、中间件、操作系统和国产化芯片，教育大平台系统所涉及的软硬件环境需满足西安市信创要求，保障系统在国产系统上稳定运行及使用。

1.完全自主研发高度

西安市智慧教育大平台需由国内团队完全自主研发的安全可控数字系统，拥有完全自主的知识产权。其中，自主研发工作流引擎，通过电子表单、图形化流程设计器、条件跳转以及交叉统计等技术，能够满足任意复杂的工作流管理需要；自主研发的数据源处理技术，能让整个系统在数据存储、数据交互等方面拥有极大的优势。另外，整个系统从设计、研发、测试、部署到上线运行，在系统建设的全生命周期里均采用国内自主知识产权的技术及软硬件平台。

2.全面调优适配国内主流软硬件

不仅是系统本身由国内厂商自主研发，在系统运行环境方面，西安市智慧教育大平台也将做到全面调优适配国内主流软硬件，包含了芯片、整机、操作系统、数据库、中间件、浏览器、流版软件、身份认证、电子签章等各个核心模块，能够在国产化的环境中稳定运行、流畅使用。

3.基于云原生架构的全栈国产化建设

当前，以微服务、DevOps、容器、多云业务管理为代表的云原生技术已经广泛成熟应用，成为加速企业数字化业务高效创新、实现企业数字化转型的最佳技术支撑。因此云原生技术的信创支持、国产化支持，是西安市智慧教育大平台的重要要求。基于ARM与X86架构应用开发厂商需要至少在CI/CD阶段将代码编译为ARM架构的镜像文件，之后基于ARM架构同步部署。

4.安全可靠对标三级等保要求

针对国家安全标准要求，严格参照信息安全等级保护与涉密信息分级保护的相关要求，西安市智慧教育大平台构建完全对标“信息系统安全等级保护三级”要求的安全防护体系，打造全方位安全、可信的系统。

本项目以西安市政府信创云平台、数据库等基础软件和流式软件、电子签章等应用软件为实施基础，基于行内统一开发平台和云原生架构开展项目建设工作。

（1）运行平台

西安市智慧教育大平台在信创云平台运行，实现从芯片、服务器、云计算软件、网络设备、操作系统的全信创替代。其中IaaS层全部采用信创芯片服务器、网络设备和信创操作系统，实现计算、存储、网络资源的统一整合编排；PaaS层部署容器及分布式数据库，为应用系统提供基础的PaaS服务。云管平台统一纳管ARM架构资源池，实现基础设施“一云多芯”和全栈化国产自主可控。

（2）应用程序和数据库

本项目采用统信等浏览器、达梦等数据库作为信创浏览器和数据库替代产品，国产化适配过程中一方面对应用程序中的前端展示组件、JS进行兼容性开发，以适配国产浏览器；另一方面对SQL语法、执行效率、外键进行改造，以适配国产数据库原生分布式内核。

（3）版式软件

将版式软件替代为支持OFD标准的信创版本，主要改造内容如下：一是对服务器端的电子签章、在线阅读服务器版本进行升级，支持在信创服务器上进行安装部署，并提供公文签章、文档格式转换服务；二是对PC端的阅读器进行升级，保证在信创和普通PC上均能够实现对OFD格式公文进行阅览。

（4）中间件

鉴于运行平台已替换为信创云，故Web服务、应用服务使用的中间件也需使用相应信创产品进行替代。

新建系统的信创适配设计

背景与目标

随着国家信息化战略的深入实施，信息技术应用创新已成为推动经济社会发展的重要力量。本项目新建的系统必须满足现有的国产化信创适配设计要求，实现系统的自主可控，并满足国家信息安全标准。且新建的国产化系统必须确保系统稳定运行、数据处理效率较高、运维成本较低。

现状分析

为响应西安市政府的信息化发展需求，现已成功构建起西安市信创政务云。按照西安市政府的统一规划，所有新建立的信息化系统均将集中部署于这一政务云平台上。此次新建设的系统也不例外，它将统一部署于西安市政务云之上，充分利用信创云所提供的云服务器、数据库、中间件、存储及网络等全方位资源，以确保系统的稳定高效运行。

明确国产化要求与目标

政策导向：根据国资委下发的国资发79号文件，被要求落实信息化系统的国产化，明确了2027年底前实现100%信创替代的总体目标。

规划与目标设定：根据自身情况，建设方制定详细的国产化方案，包括时间表、责任分配、预期目标等，确保方案的实施与国家政策保持一致。

国产化适配范围

本期新建系统的国产化系统包括：数字化教学服务系统续建、学生健康管理系统续建、数字教育大脑应用系统续建、数据中心续建、“i西安”便民服务端教育专区小程序等。

信创适配方案

- 1.硬件平台：

西安市智慧教育大平台新建立的信息化系统均将集中部署于西安市政务云平台上。由西安市信创政务云统一提供服务器、网络、存储、计算等资源，新建系统的具体硬件配置参数见表6-73系统软硬件配置清单。

- 2.操作系统

主流国产操作系统介绍：

（1）麒麟系操作系统：麒麟软件作为国内操作系统的龙头企业之一，其操作系统以银河麒麟V10为主要版本，基于OpenEuler开发，支持所有国产信创硬件。

（2）统信UOS系统：分为桌面版和服务器版，主要支持多种CPU架构，如AMD64、ARM64等，具有强大的兼容性和广泛的应用场景。

（3）中科系操作系统：包括中科方德、中科红旗等，背靠中科院的强大研发实力，主要面向服务器市场

新建系统使用的操作系统最终由西安市信创政务云统一提供。

3.数据库

信创数据库是指在中国国内自主研发和生产的数据库软件，这些数据库在信创领域发挥着重要作用。以下是关于国产化数据库的一些关键点：

（1）信创国产化数据库涵盖了多种类型，包括关系型数据库、分布式数据库和图数据库等。

（2）已支持信创化的数据库包括但不限于达梦、南大通用、人大金仓、神舟通用、TiDB、OpenGauss等。提供了完备的图形化安装、配置和管理工具，支持数据库集群部署架构，实现数据库同城或异地容灾。

（3）信创国产化数据库注重数据安全以及合规性，符合中国国内法律法规对数据存储和数据隐私的要求，采用先进的安全技术以确保数据的保密性和完整性。

本次项目新建的系统使用的国产数据库均有具体的西安信创云平台提供，且必须满足上述条件要求。

4.中间件

国产化信创中间件是位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下的独立系统软件服务程序。其主要作用是为上层应用软件提供运行与开发环境，封装不同应用系统的API接口，为应用提供统一标准接口，实现应用的开发、运行与操作系统的解耦，屏蔽底层技术细节差异，确保应用的独立性。

国产化信创中间件应具备以下的特点

（1）自主研发：国产化信创中间件完全由国内公司自主研发，具有自主知识产权，不受外部厂商的限制。

（2）兼容适配：针对国产操作系统、数据库等进行专门的优化和兼容适配，确保在国产软硬件平台上稳定运行。

（3）高效可靠：提供稳定高效的网络通讯传输机制和灵活的服务管控能力，帮助快速构建高性能、高可用性的业务处理平台。

（4）广泛应用：已广泛应用于党政、电信、金融、交通、能源等领域的大型电子系统，为项目可持续发展提供有力支撑。

新建系统使用的中间件最终由西安市信创政务云统一提供。

5.应用软件：

对于应用软件进行国产化信创，并确保其在国产软硬件平台上稳定运行，同时优化软件架构和算法以提升软件性能和用户体验，以下是一些具体的步骤：

（1）国产化信创策略

根据应用软件的业务需求和性能要求，选择适合的国产操作系统、数据库、中间件等。

评估国产软硬件平台的兼容性和稳定性，确保应用软件能够平稳迁移。

（2）软件架构选型

1）明确目标

在选择软件架构之前，首先明确应用软件的目标和需求，如高性能、高可维护性等。

2）模块化设计

将应用软件拆分为独立的模块，每个模块负责完成特定的功能。

模块之间通过定义清晰的接口进行通信，降低模块之间的耦合度，提高系统的可维护性和扩展性。

3）松耦合和高内聚

松耦合意味着模块之间的依赖关系尽量减少，修改一个模块对其他模块的影响较小。

高内聚则要求一个模块内各个组件的功能紧密结合，模块的职责明确。

4）缓存策略

对于需要频繁读取的数据，采用缓存策略减少对外部资源的访问次数，提高系统的响应速度。

（3）优化算法

1）算法选择

根据应用软件的业务需求和数据特性，选择适合的算法。

评估算法的性能和效率，确保满足应用软件的性能要求。

2）算法优化

对现有算法进行改进和优化，提高算法的执行效率和准确性。

引入新的算法和技术，如机器学习、人工智能等，提升应用软件的智能化水平。

（4）提升用户体验

1）界面设计

设计简洁、直观、美观的用户界面，提升用户的满意度和使用体验。

使用直观的图标和按钮，简化界面布局和功能设置，让用户能够快速找到所需功能。

2）功能设计

遵循人性化原则设计操作流程，降低用户的学习难度。

保持功能的稳定性和一致性，减少用户的困惑和摸索。

3）性能优化

提升应用软件的响应速度，优化代码结构和算法，减少资源占用和运算时间。

合理利用系统资源，避免过多占用内存和处理器，减少对其他软件的影响。

- 6.安全加固：

加强系统安全防护措施，完善安全管理制度和流程，提高员工安全意识，降低安全风险。

7.合规性与标准化

遵守国家标准：遵循《国家政务信息化项目建设管理办法》等相关法规，确保项目建设符合国家规定的标准和要求。

推进信息化建设标准化：根据《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展水平。

实施步骤

1.项目准备：

成立项目团队，明确项目职责和任务分工。

制定详细的项目计划，包括时间节点、资源需求等。

开展项目风险评估，制定应对措施。

2.技术选型与测试：

对国产软硬件产品进行调研和选型，确定技术路线和产品清单。

搭建测试环境，对国产软硬件产品进行功能和性能测试。

3.国产化实施：

按照项目计划和技术路线，逐步实施硬件平台、操作系统、数据库、中间件、应用软件和安全加固等工作。

在改造过程中，加强项目管理和监控，确保项目质量和进度。

系统开发：基于国产平台进行业务系统的定制化开发，保持业务逻辑一致性，优化用户体验。

测试与优化：开展全面的系统测试，确保适配质量，分析测试数据，定位性能瓶颈，并进行优化。

- 4.构建安全可靠的安全体系

本项目依靠西安市信创政务云的安全设备，实现数据安全和网络安全的目标。详见第13章网络安全建设方案。

（1）数据安全：实施数据加密，保护敏感信息，建立数据访问控制策略，实行权限分级管理。详见第13章网络安全建设方案。

（2）网络安全：部署国产防火墙、入侵检测系统，制定网络安全策略，防止恶意攻击和数据泄露。

（3）物理与运行安全：加强机房安全管理，实施准入控制，定期进行系统漏洞扫描和安全加固工作。

5.项目验收与总结：

对信息化系统进行全面测试和验收，确保系统满足业务需求和国家信息安全标准。

对项目进行总结和评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。

风险评估与应对

技术风险：国产软硬件产品可能存在技术缺陷或兼容性问题，应对措施包括加强产品测试和验证，及时与厂商沟通解决问题。

安全风险：系统国产化过程中可能面临数据泄露、恶意攻击等安全风险，应对措施包括加强安全管理和监控，采用多层次安全防护措施。

实施风险：项目实施过程中可能因人员变动、资源不足等原因导致进度延误，应对措施包括制定详细的项目计划，合理安排资源，加强项目管理。

培训与技术支持

用户培训：为用户提供全面的国产化系统培训，帮助快速适应新系统。

技术支持：建立技术支持团队，提供及时的问题解决和咨询服务。

持续监督与反馈

性能监控：建立系统性能和安全监控机制，定期收集用户使用反馈，持续改进适配效果。

国产化进程监督：按照国资委的要求，定期向监管部门报送信创系统替换进度，确保透明性和可追溯性。

项目管理与绩效评价

项目管理：建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同。

绩效评价：对项目绩效目标执行情况进行评价，形成项目绩效评价报告，及时调整和优化项目实施方案。

  - 系统软硬件配置清单

系统软硬件配置清单

| 序号 | 一级资源 | 二级服务 | 服务配置 | 数字化教学服务系统 | 学生健康管理系统 | 校园综合管理系统 | 学前教育管理系统 | 教师全息画像系统 | 师生信息素养提升实践系统 | 数字教育大脑应用系统 | 教育电子地图系统 | 教育统计基础数据库系统 | 组织中心系统 | 应用中心系统 | 数据中心系统 | “i西安”教育版Web门户 | “i西安便民服务端”教育专区小程序 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算 | 计算型云服务器 | 8vCPU，32GB内存，500GB存储空间，政务外网区 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 |  |  | 8 | 5 | 2 | 69 |
| 2 |  | 计算型云服务器 | 16vCPU，32GB内存，500GB存储空间，政务外网区； |  |  | / | 4 |  | / | 4 |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 25 |
| 3 |  | 计算型云服务器 | 4vCPU，8GB内存，100GB存储空间，政务外网区； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  | 16 |
| 6 |  | 内存型云服务器 | 内存型32核，64GB内存，100GB存储空间，政务外网区； | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | 存储 | 文件存储 | 单位TB | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 115 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  | 147 |
| 8 |  | 块存储 | 单位TB |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  | 对象存储 | 单位TB |  |  | 0.5 | 1 |  | / |  |  |  | 2.4 |  |  | 1 |  | 4.9 |
| 10 |  | 日志服务存储 | 单位TB | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 14.5 |
| 11 | 数据库 | 数据管理工具 |  |  | 1 | / | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 12 |  | 数据库 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 16 |
| 13 |  | Redis |  | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 16 |
| 14 | 互联网中间件 | 企业级分布式应用服务 |  | 1 |  | / | 4 |  | / |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 13 |
| 15 |  | 消息队列 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 8 |
| 16 |  | 应用实时监控服务 |  | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | 企业应用 | API网关服务 |  | 1 |  | / | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 |
| 18 |  | 容器服务 |  | 1 |  | / |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | 云安全 | 数据库安全审计 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 20 |  | 堡垒机 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 11 |
| 21 |  | 网络流量检测与响应 |  |  |  | / |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
| 22 |  | 云安全管理中心 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 23 |  | 云服务器安全防护 |  | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 18 |
| 24 |  | 态势感知 |  | 1 |  | / |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 |
| 25 |  | Web应用防火墙 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |
| 26 | 大规模计算 | 日志服务 |  |  |  | / |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 27 | 网络 | 负载均衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 28 |  | 专有网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |

运营服务方案

服务总体方案

服务目标

西安市智慧教育大平台的定位和目标不同于以往传统的教育服务平台，除了向全市的教育组织和教育用户人群提供教育局统筹建设的业务应用和资源外，更重要的是承担着西安市教育领域平台的角色，为各区县教育局、各类K12学校组织提供诸多公共组件的数字支撑能力，如组织中心、应用中心、数据中心、统一客户端等。

按照本项目的建设总体目标，需要支持和赋能各级教育局和各类学校的信息化系统与智慧教育大平台进行深度的融合，以实现服务的统一入口、应用的有序管理、数据的连通共享。因此在智慧教育大平台自身各系统的运维工作之上，更重要的是为20个区县教育局、3676个K12学校，以及其中的教育行政人员、教职工群体提供高效、有效和针对性的服务，从而促进如下三个目的的达成：

1.确保所有教育组织的架构和人员同在一张网，形成全市最全最新最准确的动态教育组织信息库。

2.确保所有需要和大平台进行应用集成、数据连通的教育组织的需求及时得到技术支撑和服务，实现更多教育组织的更多应用在大平台中的上架。

3.确保所有教育组织使用同一个客户端，促进局校间的业务协同、家校间的协同共育，此外还能在客户端上实现组织自身个性化管理和业务的承载，从而提高全市教育用户使用数字化服务的便捷性和体验感。

业务架构

业务架构图

实施框架

1.服务内容

本次服务内容，包括软件运营服务、面向局校的技术运营服务。

2.服务实施支撑

（1）服务实施制度：服务提供机构在开展服务时，必须遵循一系列规程和准则，以确保服务的专业性、高效性和安全性。

1）制定发展战略：服务提供机构需根据业主需求和目标，制定明确的服务战略和计划，为服务提供清晰的指导方向。

2）优化运营流程：对机构的运营流程进行持续优化和改进，提高工作效率，降低成本，提升服务质量。

3）保障信息安全：严格遵守国家法律法规，保护客户信息的机密性、完整性和可用性，采用先进的安全保密工具和技术手段，确保信息安全无虞。

4）建立质量管理体系：制定并执行严格的质量管理标准和流程，确保服务质量和客户满意度。同时，建立有效的质量监测和评估机制，及时发现并改进服务中存在的问题。

5）强化团队协作：加强团队内部的沟通和协作，明确团队成员的职责和角色，制定并执行明确的团队目标和计划，提升团队绩效和凝聚力。

6）提升客户满意度：关注客户需求和反馈，及时解决客户问题，提供优质的客户服务体验，提升用户满意度。

（2）服务实施要求：服务提供机构在提供运营服务时，必须严格遵循服务管理机构对于本项目所提出的相关服务实施要求。要求确保服务的专业性、高效性和规范性，以满足客户的需求并达到服务管理机构的期望。以下是服务提供机构需要满足的关键要求：

1）服务范围与质量标准

服务提供机构需明确并遵循服务管理机构定义的服务范围和标准。这包括服务的具体内容、服务级别协议（SLA）以及任何特定的性能指标。机构应确保所提供的服务符合或超越这些标准，以展示其专业能力和服务质量。

2）服务流程与规范

服务提供机构必须按照服务管理机构制定的服务流程和规范进行操作。这包括项目启动、实施、监控、优化和结束等各个阶段的具体步骤和要求。机构应确保流程顺畅、规范，以提高服务效率并减少潜在风险。

3）信息安全与保密

服务提供机构必须严格遵守服务管理机构关于信息安全和保密的规定。这包括采取必要的技术和管理措施，保护客户数据的安全性和隐私性。机构应定期进行安全检查和评估，确保信息系统的稳定性和安全性。

4）沟通与协作

服务提供机构应与服务管理机构保持密切的沟通与协作。这包括定期汇报项目进展、及时响应管理机构的需求和反馈，以及与其他相关方进行有效的协调。机构应展现出良好的沟通能力和团队协作精神，以确保项目的顺利进行。

5）培训与人员要求

服务提供机构应确保其团队成员具备相应的专业知识和技能，以满足服务管理机构对于本项目的人员要求。机构应定期对员工进行培训和考核，以确保他们能够适应不断变化的服务需求和技术环境。

6）合规与审计

服务提供机构应遵守相关法律法规和行业标准，确保服务的合规性。同时，机构应配合服务管理机构进行定期或不定期的审计和检查，以验证其服务实施的合规性和有效性。

（3）服务实施人员：服务机构应组建专职的服务实施团队，明确服务实施团队分工和职责定义。同时，服务实施人员也应满足以下要求：

1）技术背景与技能：实施人员应具备计算机、通信或电子类相关专业的背景知识，能够理解和应对软件运营过程中的技术问题。需要基本了解服务器、小型机、存储及数据库等基础设施，以及掌握常用的SQL语言。对于Windows和Linux系统的脚本编写能力也是基本的要求。

2）项目管理与协调能力：运营服务往往涉及多个团队和部门之间的协作，因此实施人员需要具备良好的项目管理能力，能够合理安排和调度资源，确保项目按时交付。同时，他们还需要具备出色的协调能力，能够与产品经理、开发人员、测试人员以及客户保持有效的沟通，确保信息的准确传递和问题的及时解决。

3）问题解决与应对能力：

在运营服务过程中，实施人员可能会遇到各种突发问题和挑战。因此，他们需要具备快速分析问题的根源并提供合理解决方案的能力。对于复杂的技术问题，实施人员还应具备深入研究和学习的能力，以便找到最佳的解决方案。

4）服务意识和客户导向：

作为服务实施人员，他们需要始终将客户的需求放在首位，提供优质的服务体验。这包括耐心细致地解答客户的问题，及时调整服务策略以满足客户的变化需求，以及主动收集和处理客户的反馈，不断优化服务流程。

5）持续学习与适应能力：

随着技术的不断发展和市场的变化，软件运营服务的需求也在不断变化。因此，实施人员需要具备持续学习和适应新技术的能力，以便更好地满足客户的需求。

（4）服务实施技术：服务提供机构在服务实施过程采用的技术，必须满足以下要求：

1）云计算技术：包括云服务的部署和管理以及云安全的保障，为服务方能够为用户提供稳定、高效的软件运行环境，并确保数据的安全性和隐私性。

2）互联网技术：服务方需要确保网络的稳定性、速度和安全性，以便用户可以随时随地访问和使用应用程序。

3）软件开发与集成技术：服务方需要具备强大的软件开发和集成能力，以根据用户需求定制和部署应用程序，涉及到前端和后端开发、数据库管理、API集成等多个方面。

4）数据管理与分析技术：服务方需要处理大量的用户数据，因此必须拥有高效的数据管理和分析技术。这包括数据的存储、备份、恢复以及数据分析和挖掘，以便为用户提供更好的服务。

5）安全与隐私保护技术：保护用户数据的安全和隐私是运营服务的核心要求。服务方需要采用各种安全技术，如数据加密、身份验证、访问控制等，以确保用户数据的安全性和隐私性。

（5）服务实施工具：在整个项目服务期间，服务提供机构应自行准备服务实施过程所需要的工具，且携带的入场的服务实施工具必须满足服务管理方的安全保密要求。具体服务实施工具要求如下：

1）项目管理工具：

使用项目管理工具帮助服务实施人员更好地规划、跟踪和监控项目进度。这些工具通常提供任务分配、进度跟踪、风险管理等功能，确保项目按时交付并满足预期目标。

2）性能监控工具：

在运营服务过程中，性能监控工具可以帮助服务实施人员实时了解软件的运行状态和性能表现。这些工具可以监控服务器的负载、响应时间、错误率等指标，及时发现潜在问题并进行优化。

3）数据分析工具：

数据分析工具可以帮助服务实施人员深入了解用户行为和软件使用情况，为决策提供数据支持。例如，使用数据分析工具可以分析用户活跃度、留存率、转化率等指标，以优化运营策略和提高用户满意度。

4）沟通协作工具：

有效的沟通是软件运营服务实施的关键。服务实施人员应使用沟通协作工具（如企业邮箱、即时通讯软件、在线协作平台等）与团队成员、客户和其他利益相关者保持实时沟通，确保信息的准确传递和问题的及时解决。

3.服务涉及人员

服务涉及人员：包括教育管理机构、学校、教师、家长、学生等。

服务实施架构图

服务组织架构

      - 团队组织

在运营服务组织中，包含服务管理机构、服务实施机构和服务监督机构三方，以确保服务的顺畅、高效和高质量。这三方机构各自扮演着不同的角色，共同构成了服务团队组织的完整架构。

1.服务管理机构：负责制定服务战略、规划服务内容、设定服务标准，并对整个服务过程进行管理和协调。他们确保服务方向与公司整体战略一致，同时根据市场需求和用户反馈，不断优化服务内容和流程。服务管理机构还需要与其他部门或团队进行沟通和协作，确保资源的合理分配和服务的顺利实施。

2.服务实施机构：是具体执行服务任务的团队。根据服务管理机构的要求和标准，为客户提供具体的服务内容，包括软件运营服务实施小组和技术运营人员小组。服务实施机构需要拥有专业的技能知识和丰富的实践经验，以确保服务的专业性和高效性。同时，他们还需要与用户保持密切沟通，了解用户需求，并及时反馈服务进展和问题。

3服务监督机构：负责对服务质量和实施过程进行监督和评估。他们通过制定和监督服务标准、开展服务质量检查、处理服务投诉等方式，确保服务符合规定和要求。服务监督机构还需要对服务实施机构的工作进行定期评估和反馈，提出改进意见和建议，以不断提升服务水平。

这三方机构在运营服务组织中相互协作、相互制约，共同构成了服务质量的保障体系。通过明确各自的职责和角色，加强沟通和协作，可以确保运营服务的高效、专业和质量，提升用户满意度。

服务团队组织架构

      - 工作制度规范

本项目服务组织及实施过程应遵循的政策制度和工作规范如下：

1.政策制度

（1）服务标准与政策：项目服务必须遵循国家、地方和行业相关的政策法规，以及行业内部的服务标准，确保服务的合规性和专业性。

（2）信息安全与保密制度：制定严格的信息安全管理制度，保护用户数据的安全和隐私，防止信息泄露和滥用。

（3）质量管理体系：建立并维护质量管理体系，通过定期的质量检查和评估，确保服务质量的稳定性和持续提升。

2.工作规范

（1）服务流程规范：明确服务的各个流程和环节，制定详细的工作计划和时间节点，确保服务的有序进行。

（2）沟通协作规范：建立有效的沟通协作机制，明确团队成员的职责和角色，确保信息的及时传递和问题的快速解决。

（3）文档管理规范：对服务过程中的各类文档进行统一管理和归档，确保文档的完整性和可追溯性。

3.重大事项决策机制应包括以下内容：

（1）决策主体与权限：明确决策的主体和权限范围，确保决策的合理性和有效性。

（2）决策程序与流程：制定详细的决策程序和流程，包括议题提出、信息收集、方案制定、讨论表决等环节，确保决策的公正、透明和高效。

（3）风险评估与应对策略：对重大事项进行风险评估，制定相应的应对策略和预案，降低决策风险。

（4）决策执行与监督：确保决策的有效执行，并对执行过程进行监督和评估，及时调整和优化决策方案。

（5）通过遵循以上政策制度和工作规范，以及建立有效的服务运行机制，本项目将能够为客户提供高效、专业、优质的服务，实现项目的顺利推进和成功实施。

信息系统说明

系统架构

“i西安”教育版客户端是在客户端基础支撑服务的基础上，面向不同类型的教育用户群体提供的具有个性化角色工作台的融合性统一客户端。

从系统架构上看，其应用层包括了“客户端基础应用服务”、 “高清直播间服务”、“高清视频会议服务”和“在线文档与知识库服务”四部分标准的应用服务，以及在客户端基础支撑上经过定制开发产生的“工作台引擎”、“角色工作台”，系统架构图如下：

1.各主要功能模块与应用支撑层的关系；

（1）工作台引擎模块包括三个子模块，分别是工作台设计器（需要往应用支撑层调取数据，如待办中心、日程提醒等，都需要依托应用支撑层的能力实现）；工作台渲染器（部分组件的渲染需要实时向应用支撑层调取数据，如待办中心、日程提醒等组件的渲染，会以当前真实的待办数据、日程数据为准）；工作台后台管理（其中的用户从应用支撑层的组织架构数据同步）。

（2）角色工作台模块是经设计器搭建、渲染器渲染最终呈现的工作台页面，需要向应用支撑层调取数据，如待办中心、日程提醒等组件的数据，都来源于应用支撑层。

（3）客户端基础应用服务、高清直播间服务、高清视频会议服务和在线文档与知识库服务这四个模块都需要和支撑层的组织中心、应用中心进行账户数据的交互，以及应用权限的交互。

2. 系统各功能模块与数据资源层的关系；

（1）工作台引擎模块中的工作台设计器需要对接数据源使用，如图表、指标卡等，这些数据都来源于数据资源层。工作台渲染器对接了数据源模块的实时渲染，也需要向数据资源层调取数据，才能进行展示。工作台管理后台中的数据源管理、日志管理等功能，与数据资源层存在较频繁的信息交互。

（2）角色工作台是经设计器搭建、渲染器渲染最终呈现的门户页面，需要向数据资源层调取数据，如图表、指标图等组件的数据，都来源于应用支撑层。

（3）客户端基础应用服务、高清直播间服务、高清视频会议服务和在线文档与知识库服务这四个模块产生的数据都需要和向数据资源层的基础库进行数据回流。

系统架构图

系统功能关系图

从功能模块的角度看，工作台引擎模块、角色工作台模块，和高清直播间服务、高清视频会议服务、在线文档与知识库服务、客户端基础应用服务等各模块之间关系描述如下。

系统功能关系图

工作台引擎模块负责对右侧六类角色工作台提供参数、效果的数据支持，客户端基础应用服务、高清直播间服务、高清视频会议服务和在线文档&知识库模块按需嵌入到六类角色工作台中，提供相应的服务。

运营服务

软件运营服务

      - “i西安”教育版客户端

        - 功能服务

          - 工作台引擎模块

工作台引擎模块的核心功能是提供所见即所得的H5工作台设计、渲染和数据集成能力，开发人员通过拖拽预设的工作台组件，可快速实现生成客户端的服务工作台基础页面。

工作台设计器、工作台渲染器、工作台管理后台是工作台引擎模块的三个核心组成部件（子模块），其中：

工作台设计器通过组件交互形式，进行PC端工作台、移动端工作台的建设，主要包含如下功能组件：组件配置、标签配置、通知公告、轮播图、图文列表、日程提醒、待办列表、图表、钉盘文件、页面嵌入、应用列表、应用收藏、宫格列表、指标卡、HTML自定义编写组件。

工作台渲染器可在设计器完成工作台的设计之后，通过可见范围配置，即可在渲染器查看最终呈现效果，所有组件都在设计器中进行完整的渲染，在设计器上看到的效果即最终渲染呈现的效果。

工作台管理后台模块则提供工作台管理、工作台可见范围配置、数据源管理、组织架构同步、应用管理等基础管理能力。

          - 角色工作台模块

基于工作台引擎模块的功能，建设和开放面向不同教育人群的角色工作台，分别是：教育局管理工作台、教育局部门工作台、中小学教师工作台、学前教师工作台、职教教师工作台，以及未来面向广大家长和学生的数字教育应用工作台。各个角色工作台能够根据面向用户的不同，呈现不同的内容，包括通知公告、数据图表、应用图标、UI风格等。

（1）教育局管理工作台

面向市、区县教育局的主要管理层的工作台，聚合这类人群日常工作管理中所需要的应用，以及数据主题看板，方便教育局管理者一站式获取最高频和最重要的数字服务。

（2）教育局部门工作台

面向教育局各个部门和直属单位的工作台，按照业务口和场景划分面向不同业务部门的服务栏目，将各个部门日常需要的应用汇聚在对应的服务栏目中，方便业务部门一站式获取数字服务。

（3）中小学教师工作台

面向全市中小学教师群体的工作台，聚合面向该类教师人群的公共通知和公告，以及教师常用的教育学资源和应用入口，提高教师群体的数字化获取效率和统一体验。

（4）学前教师工作台

面向全市学前阶段教师群体的工作台，聚合面向该类教师人群的公共通知和公告，以及教师常用的教育学资源和应用入口，尤其是学前管理应用系统中与教师相关的数据采集、申请上报等服务入口，提高教师群体的数字化获取效率和统一体验。

（5）职教教师工作台

面向全市中职学段教师群体的工作台，聚合面向该类教师人群的公共通知和公告，以及教师常用的教育学资源和应用入口，提高教师群体的数字化获取效率和统一体验。

（6）数字教育应用工作台

面向全市家长和学生的工作台，聚合家长和学生常用的教学资源、应用服务和局家类通知公告、以及家长课堂等资源服务，提高家长和学生使用公共数字化服务的满意度。

          - 高清直播间服务

面向学校内外的在线公开课、在线师训、活动直播等场景的需要，高清在线直播服务的核心能力是提供规范、安全的直播能力，并具有直播参与情况的数据统计能力，解决以往海量公开直播的高成本、或者不得不使用非教育类软件的潜在风险。

计划在“i西安”教育版客户端中面向全市学校提供一批共享的高清直播间服务，以在线预约资源的方式支持区域多校和单校的教研、培训、授课，以及面向家长/公众的各类直播需求。起步阶段规划的高清直播间数量共17间，分别能够同时支持不同并发人数在线观看，具体的数量和并发能力计划如下：

并发数量与能力

| 并发人数(x) | 同时进行的直播间数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 50000人 | 1间 | 1. 发起一场允许最多X人同时在线观看的直播，X为该直播间的并发人数，一个直播间在同一时段只能发起一场直播，高清直播的清晰度为1080p。 2.能够实现40+个群的联播直播，能够控制面向市教育局组织内或者面向社会公众人群的加入。 3.直播能够具备录制和回放的能力，具备设置观看者水印的安全管控能力。支持直播预约预告管理。 4.能够和智慧教育大平台的账号体系进行集成，复用组织架构和人员信息。 |
| 10000人 | 1间 |  |
| 5000人 | 2间 |  |
| 3000人 | 2间 |  |
| 1000人 | 5间 |  |
| 500人 | 6间 |  |

          - 高清视频会议服务

面向区域和学校的在线开会、在线教研和工作会议等场景需要，高清频会议服务的核心能力是提供弹性、清晰、会管能力丰富的在线会议服务。

计划在“i西安”教育版客户端中面向全市学校提供一批共享的高清视频会议室服务，以在线预约资源的方式支持区域多校和单校在线举行重要会议、教研、培训和答辩活动。起步阶段规划的高清直播间数量共40间，分别能够同时支持不同并发人数在线参加，具体的数量和并发能力计划如下：

并发数量与能力

| 并发人数（x） | 同时进行会议的数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 500人 | 5间 | 1.单个会议支撑最高x人参会，x为该会议室的同一时间最多可以参加的并发人数，一个云会议室在同一时段只能召开一场会议，单场会议时长上限24个小时，清晰度为1080p。 2.可邀请参会者通过电话入会，可设置联席主持人，提供多种画面布局以满足多样的会议使用场景。 3.支持设置会议屏幕水印、会议管控、云端录制、会议转直播等功能，支持会议预约和参会人响应管理。 4.能够和智慧教育大平台的账号体系进行集成，复用组织架构和人员信息。 |
| 300人 | 5间 |  |
| 100人 | 30间 |  |

          - 在线文档与知识库服务

为全市的教职工提供可在线协同编辑、可多端使用、涵盖多种文档类型（WPS/word/excel/白板/思维导图等）的服务，支持教职工日常工作中的协同教案编写、报告课题、项目管理、活动策划等各类文档的撰写和协同，解决以往文档保存零散、文档易丢失、文档难协同共享的痛点。

此外基于在线协同文档，还需要提供知识库的能力，允许学校搭建校级的知识库、区域教育局搭建垂直场景的跨校知识库，便于教育研等场景的知识经验资产、文档数据更好地沉淀、共享和被管理。

计划在“i西安”教育版客户端中面向全市的“名校+”教育集团提供共享的、具有超大存储空间（共100TB）的在线文档和知识库应用服务，以支持跨校教学研资源共享和沉淀、促进跨校协同的在线教案编写。

          - 客户端基础应用服务

基于“i西安”教育版客户端的定位，面向全市的各级教育局和各类学校组织在日常办公和管理中的高频和重要场景，客户端除了上述能力之外，还需要提供一批基础保障的应用能力，以支撑局和校的管理和协同办公。主要涉及即时沟通（单聊、群聊）、消息提醒、通知公告、考勤打卡、流程审批、日历与日程、任务管理、数据收集等几个方面，具体的能力要求如下。

1.单聊功能：

（1）具有1对1的单聊功能，教育局和学校的教职工人员可以向其他成员发起单聊。

（2）单聊中用户能够发送文件、图片、语音、文字，并可以对历史聊天信息进行搜索查询。

2.群聊及群组功能：

（1）教育局行政人员和学校教职工可以通过选择通讯录中的人员创建群组，并且设置群组的不同属性标签。

（2）学校的管理能够批量创建学校的班级群，并对班级群的班主任和任课教师进行统一设置，班级群内明确体现教师身份标签。学生家长可以用“i西安”教育版客户端扫码级群二维码、或点击老师分享的链接申请加入班级群，需要班主任同意后方可进入。

（3）为了满足全市垂直学科教师沟通、研训等场景需要，群组可容纳的成员数量能够支持1万人规模。

（4）能够创建具有保密能力的群组，保密能力指群内文件不可转发、下载，所有沟通记录有水印等安全能力，从而提高重要群组中的内容安全。

3.消息提醒功能：

在单聊和群聊场景下，对于消息发出者提供向接收方发出消息提醒查看的增强通知，比如应用内弹窗提醒、短信通知、电话自动拨打提醒，从而提高重要、紧急场景下，消息通知的触达效率。

4.通知公告功能：

（1）在学校范围内，允许学校管理员通过选择学校通讯录内的目标人群、群组、部门等对象范围进行批量发送通知和公告，并能够掌握被通知对象查看通知状态的数据统计，从而支持学校面向校教师、家长发布重要通知公告的需求。

（2）在全市、区县范围内，允许教育局管理员通过选择区域内教育组织通讯录下的目标学校、人群角色（教师、家长能区分开）、部门等范围，进行批量发送通知和公告，并且能够掌握被通知对象查看通知状态的数据统计，从而支持教育局面向区域内教师、家长发布重要通知公告的需求。

5.考勤打卡功能：

为教育局、学校组织提供考勤打卡的功能，方便教育局内部人员、学校教职工在“i西安”教育版客户端中进行考勤打卡。组织管理员能够对考勤打卡的规则、统计逻辑进行自行设计，以满足不同教育组织在该场景的差异化管理情况。

6.流程审批功能：

为教育局、学校组织提供流程审批的功能，允许管理员创建和发布审批的流程（包括设置审批路径、审批人员，常用的或签、并签、加签、抄送等规则）。

7.日历与日程功能：

提供日历功能，并允许教育局和学校内的职工基于日历进行个人、团队范围的日程创建、共享、提醒等，以支持教育局和学校内部的办公协同。

8.任务管理功能：

提供任务管理功能，允许教育局和学校内的职工进行在线任务的创建、提醒、反馈和统计，以及统一查看个人相关的所有任务清单情况，提供教育局和学校的办公协同效率。

9.数据收集功能：

提供问卷、填表等数据收集的功能，允许教育局和学校内的职工发起在线填表、在线问卷等数据收集动作，并能够转发到个人、群组，并对数据收集的进度和统计结果进行实时查看和下载导出等。

        - 客户端基础支撑服务

          - 版本和交互服务

1.登录管理功能

能够对不同类型的客户端进行登录权限的管控，用户登录时进行校验，允许或禁止用户在选定的客户端类型进行登录。

2.版本管理功能

允许或禁止用户使用指定版本号及以下的版本号登录客户端，允许管理员根据历史的版本号列表自主选择，同时能够选按照角色、部门范围选择生效的对象群体。

3.本部升级推送功能

支持组织管理员自定义升级提醒的文案、升级提醒的方式（弹窗、跑马灯等多种提示方式），以及选择升级模式（静默模式、强制模式、选择模式等多种选择）。 在静默模式下，用户侧的后台自动下载并安装最新版本，待用户客户端重启后生效。强制模式下，要求用户端会收到新版本提示，且必须升级后才可继续使用。选择模式下，允许用户端会收到新版本提示，及时选择不升级也能继续使用。

4.自定义客户端打包

允许管理员进行多端类型的客户端打包。其中安卓端、Windows端支持创建32位/64位系统安装包，信创支持至少1家国产化主流操作系统。

允许管理员查看打包历史记录信息，展示打包状态、创建人、创建时间、当前客户端类型、安装包下载链接，以及当前打包进度。

5.移动端-SDK扩展功能

支持创建三方SDK插件，插件能集成在对应客户端的安装包上。同一插件可创建多个版本，支持切换生效版本。

6.客户端启动页面自定义

允许管理员对客户的启动页面进行自定义，包括但不限于启动页的图片、视频等展示内容，以及在特定日期呈现的启动页面。

7.客户端主题色自定义

允许管理员自定义和更换客户端框架的主题肤色，并支持在不同类型的交互端上配置不同的主题色。

8.导航栏内容自定义

允许管理员对客户端的导航栏内容进行自定义（位置、名称和图标等），至少应能按照面向教职工人群和面向家长学生人群定义不同的栏目内容。

9.原生应用的品牌替换

允许教育局对客户端内主要的原生应用和交互界面中的原生品牌元素进行替换，替换为教育局自定义的相关元素（图标、名称等）。

          - 安全管控服务

1.组织行为管理功能

管理员可以设置是否允许组织内成员邀请组织外人员加入该组织，以及是否允许组织内成员自行创建其他组织。

2.群管控功能

允许管理员对组织成员使用群聊进行管控，包括创建群、主动加入群、被拉入群等全局配置和精细管控。例如管控组织内部成员创建和加入普通群的行为，管控组织内特定人员创建群、主动加入或被动拉入群的行为。

- 3.外部联系人管控

允许或禁止用户被其他用户添加个人好友，允许或禁止向用户推荐“可能认识的人”。

4.重点人群管控

针对组织内的领导及部分需要重点服务的人群，允许管理员对这类人群设置不被拉入群聊、不被消息加强提醒、不被加入日程的管控。

5.文件安全管控功能

对组织内成员在客户端上的数据操作行为进行管控，比如文件链接分享、组织内部文件转发到外部、文件下载到本地等场景等行为的允许或禁止。

6.在线文档管控功能

对组织内成员在客户端上的文档行为进行管控，比如文档的创建、复制粘贴、导出、下载本地文件等行为的允许或禁止。

7.明文水印能力

允许管理员设置在客户端内打开的各类应用中是否显示明文水印，以及定义水印的内容（至少需要包括用户的姓名、手机号后四位、时间戳等要素）、水印的深浅和疏密等，从而提高教育局数据安全性。

8.暗水印能力

允许管理员设置在客户端内打开的各类应用中是否加载肉眼不可识别的暗水印，并且可在后台上传图片、自动完成比对解析水印内容，从而实现信息泄露的溯源。

9.可信设备功能

允许管控用户登录“i西安”教育版客户端的个人和公有设备，并开启相关的生效策略。可对用户的个人可信设备、公有可信设备进行添加、挂失、删除操作，并支持对可信设备的检索。

10.防止截屏录屏管控

允许管理员禁止活记录组织成员在客户端内的截屏操作，并对触犯的用户提示告警。

11.敏感词管控

为了防止触及红线的内容和敏感数据在即时沟通中的扩散,需要支持设置对目标敏感词的自动监测，且同时检测的敏感词数量不低于500个。当组织成员在单聊/群聊中发送的文本消息匹配词库中的敏感词时，系统能够拦截信息发送并提示管控信息。

系统需要能够保存敏感词拦截记录供管理员查看，记录的信息至少应包括发送人、被拦截词、会话名称、发送时间等。

12.公共账号和功能管控

可根据教育局自身需求，自主管控“i西安”教育版客户端中面向用户的相关公共服务账号和公共原生功能的可用状态。

          - 人群运营服务

1.智能人群圈选功能

提供多维度的批量选人能力，例如自定义人群，通讯录选择人群，接口方式选择人群等。能够基于人群标签进行快速建立该标签相关的群组。

2.共享角色功能

允许市、区县教育局在组织内设置多个共享角色标签，并能够将共享角色标签推送到下级的教育局或者学校组织的通讯录中，方便下级教育局或者学校的管理员向共享角色标签里添加人员。此外还需要支持教育局根据共享角色标签一键生成对应的角色群组，并能够确保标签内的人员和群组内的人员时刻同步一致（即当有人被添加到某个共享角色标签下时，其可以自动被加入对应的共享角色群，反之自动被退出共享角色群）。

3.精准推送功能

能够支持运营的信息在客户端中的多个显著的位置向目标人群推送、展示、提醒。并且能够设置推送的人群范围、推送审核流程等，以确保面向人群的内容运营推送中的安全可控。

4.智能服务机器人功能

能够为使用“i西安”教育版客户端的用户提供智能的机器人服务。机器人需要支持多轮问答会话能力，能够被添加到客户端的单聊和群聊中、以及服务工作台和web门户中。此外还能对客户端提供API服务（包括工单、数据、客服插件、知识库、消息推送等）。

          - 数据开放服务

1.组织和用户范围：面向全市范围、使用“i西安”教育版客户端的K12学校组织里的教职工、学生和家长类用户。

2.数据内容范围：在上述用户使用客户端基础应用服务、直播服务、视频会议服务、在线文档与知识库服务的过程中产生的数据中，以及使用客户端中其他原生应用过程中产生的数据中，符合智慧教育大平台数据中心的数据上报清单要求的数据。

3.数据服务时效：至少支持（T+1）的时效，即每天能够提供前一日的相关数据。

4.数据操作安全管理：能够设置不同权限的管理人员，如数据安全接口人、数据审批人、数据开发者，从而提高数据操作的安全性。

5.数据服务技术形式：提供多种类型的数据服务形式，比如API接口（允许教育局自行选择数据指标生成API接口）、在线查询展示门户（允许教育局自主选择数据字段生成数据图表）、导出到本地（允许教育局对数据进行批量的导出为文件）等。

        - 性能要求

为了确保“i西安”教育版客户端承载教育用户高频的访问需求，客户端需要具备弹性灵活、模块化的架构，尤其在存储组件、接入组件、即时通讯组件、音视频通信组件、通讯录组件、开放扩展组件、安全组件等方面具备行业领先的水平。具体的保障能力设计要求如下：

1.存储性能

本组件需实现用户数据的分布式容灾存储，采用稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库，存储结构化数据以及海量小文件。服务可用性不低于99.99%。数据持久性不低于99.999%，数据自动多重冗余备份，规模自动扩展，不影响对外服务。

2.接入性能

本组件需实现移动设备的接入，使用户能在全天候、全国各地快速安全的接入服务。接入设备支持Android，iOS，Windows，Mac，信创操作系统等不同平台。接入层通讯协议需针对移动互联网优化接入速度，都经过TLS 1.3链路层加密，全链路加密强度高于RSA2048，确保数据在公网传输的安全性。

客户端基础支撑服务需在全国范围内部署加速节点和CDN节点，单机部署接入组件支持50万并行连接（每个设备一个连接的前提下），通过接入组件向设备推送消息能力大于100万条/分钟。有效提升全国各地接入的速度，保障消息实时到达。

3.即时通讯性能

本组件需支持移动即时通讯功能，支撑用户在各类设备上以单聊、群聊等多种聊天方式实时沟通。消息的10秒到达率需大于90%（无论在线还是不在线），发送消息的峰值处理能力大于50万/秒。

4.服务响应性能

系统响应速度：页面响应速度，在合理网络和平台配置情况下，应保障所有业务功能响应时间不超过5秒。需要支持客户端同时在线，还可根据实际需求扩展接入的规模。系统应用层应能同时并发处理请求，每个请求的响应时间不能超过200毫秒。系统可用性> 99.9%，手机端移动端打开时间<1s，消息传递时间<100ms，10s到达率>92%。

5.开放扩展组件

本组件用于支撑应用功能的扩展，允许第三方应用调用客户端提供的服务API、JS API、CallBack机制等扩展功能。支持嵌入式H5应用或插件离线加载，使体验可达到原生应用的流畅度，并具备安全，跨平台，高性能的特性。支持用户端一键分享消息到多个主流APP平台，并且分享后能返回到应用。

6.安全组件

本组件主要用于防止外部DDoS攻击，除通讯链路加密之外，敏感数据在服务端和用户端也至少需使用AES算法256位密钥加密存储、以防止数据泄漏，信息解密速度<1ms。消息内容（如文本内容，多媒体消息的地址）还需要支持第三方加密，且不会影响系统运行速度。用户数据支持多地机房多版本备份容灾。

用户登录应支持短信验证码和自定义安全策略（密码复杂度及多因子认证），可以远程退出登录及冻结帐号。在丢失设备情况下，允许用户自主或通过其所在组织管理员协助挂失，具备可信设备管理功能，在非可信设备登录帐号时要求加强帐号验证，应用数据可远程擦除。

面向局校的技术运营服务

      - 服务内容

鉴于智慧教育大平台的核心能力之一是为各级教育局和学校共享的数字基座（组织中心、应用中心、数据中心），核心目标之一是打造全市组织人员一张网、应用服务集成融合、数据连通共享，因此在平台建完成建设过程中、以及试运行启用后，存在着大量的面向全市各区县教育局和K12学校的技术运营服务工作。

服务工作的主要内容是支持和协助区县教育局和学校完成与智慧教育大平台在组织架构、人员信息、应用和数据方面的对接、集成以及融合，从而提高全市教育局和学校使用智慧教育大平台的效率和体验，促进教育局和学校在智慧教育大平台上的创新和实践，最终实现“一领域一平台”对领域内各个组织的高效公共支撑服务目标。

面向局校技术运营服务内容主要包括以下几方面：

1.第三方应用接入服务：围绕来自教育局、学校以及第三方的应用在智慧教育大平台接入和运行过程中所需要的技术性服务支持。服务期从系统建设时间同步开始。

2.组织和账号部署服务：围绕全市各教育组织在智慧教育大平台中的组织架构部署和人员信息保持及时有效状态的技术服务。服务期从系统建设时间同步开始。

3.驻场技术响应服务：面向全市各教育组织的管理员和教职工随时提出的使用咨询、故障报送，查询求证、账号服务、数据服务等需求，提供驻场的在线响应服务。服务期从系统试运行起开始。

      - 服务范围

1.按照服务对象的组织划分，技术运营服务需要服务西安市教育局、20个区县（含开发区）教育局、3767所K12学校。

2.按照服务对象的角色划分，技术运营服务需要服务教育局行政管理人员、教职工人群、以及为学校和区县教育局提供产品的应用厂商技术人员。

      - 服务期限

一期服务时间：2024年6月——2025年6月

二期服务时间：2025年6月——2026年6月

技术运营服务中的大部分服务项需要跟随项目的建设启动一起启动，因为面对全市教育组织的基础服务工作量巨大，第三方应用接入服务、组织部署和推广运营服务均需要在大平台建设过程中完成部分梳理和技术评估的服务工作。

技术运营服务中的“驻场技术响应服务”启动时间与大平台试运行的时间一致，因此相比建设启动时间滞后3个月开始。

      - 人员配置

基于运营实施中的各项服务的工作量，以及需要服务的对象数量和服务形式要求，推算出所需的技术运营服务工作量如下表：

技术运营服务工作量测算表

| 一级服务项 | 二级服务项 | 服务对象及数量 | 服务形式 | 单次服务平均工作量 | 工作量小记 | 服务人员级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方应用接入服务 | 应用开发者管理服务 | 3767*20%+20 =773个 | 1对多 异步服务 一次性 | 0.3小时 | 232小时 (29人天) | 初级运营人员 |
|  | 应用上下架管理服务 | 773*1.5 =1160个 | 1对1 异步服务 一次性 | 0.5小时 | 580小时 （72人天） | 初级运营人员 |
|  | 应用运行故障协调服务 | 1160*10% =116个 | 1对1 实时服务 每年 | 1.5小时 | 174小时 （22人天） | 中级运营人员 |
|  | 应用健康度抽检服务 | 1160*20% 232个 | 1对1 异步服务 每年 | 1小时 | 232小时 （29人天） | 初级运营人员 |
|  | 应用访问情况统计分析服务 | 整体第三方应用 | 1对多 异步服务 每月1次 | 5小时 | 60小时 （7.5人天） | 初级运营人员 |
|  | 应用集成技术服务 | 1160个 | 1对1 实时服务 一次性 | 0.5小时 | 580小时 （73人天） | 中级运营人员 |
|  | 应用数据上报技术服务 | 1160个 | 1对1 实时服务 一次性 | 1小时 | 1160小时 （145人天） | 中级运营人员 |
| 组织和账号部署服务 | 平台管理账号服务 | 所有学校和区县教育局 | 1对多 异步服务 一次性 | 16小时 | 16小时 （2人天） | 初级运营人员 |
|  | 组织部署和同步服务 | 20个 | 1对1 实时服务 一次性 | 8小时 | 160小时 （20人天） | 初级运营人员 |
|  | 组织信息的初始化指导服务 | 20个 | 1对1 实时服务 一次性 | 8小时 | 160小时 （20人天） | 初级运营人员 |
|  | 组织信息的同步服务 | 20个 | 1对1 实时服务 每年 | 8小时 | 160小时 （20人天） | 初级运营人员 |
| 驻场技术响应服务 | 运营档案服务 | 3676+20 =3696个 | 1对1 异步服务 每年 | 0.1小时 | 370小时 （46人天） | 初级运营人员 |
|  | 在线技术响应服务 | 所有学校和区县教育局的教职工 | 1对1 实时服务 每年 | 1个人员服务5个区县 | 一期(20/5)*20.8*9 =749人天 二期(20/5)*20.8*12 =998人天 | 初级运营人员 |
|  |  | 所有学校和区县教育局的教职工 | 1对1 实时服务 每年 | 1个人员服务4个初级人员的20个区县 | 一期20.8*9 =187人天 二期20.8*12 =250人天 | 中级运营人员 |
| 技术运营服务项目经理 | 技术运营服务团队管理 | / | 1对多 实施服务 每年 | / | 250人天 | 高级运营人员 |

注：表格中的3676指全市的K12学校数量，20指全市的区县（含开发区）数量。20.8为一个月的平均工作日天数。

进而经过统计，可得出技术运营服务在一期、二期所需的不同级别的运营服务工作量，如下表：

技术运营服务工作量分期表

| 服务人员级别 | 一次性工作量合计 | 每年度工作量合计 | 一期统计 | 二期统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初级运营人员 | 143人天 | 一期869人天 二期1118人天 | 48.6人月 | 60人月 |
| 中级运营人员 | 189人天 | 一期238人天 二期301人天 | 20.5人月 | 23.5人月 |
| 高级运营人员 | / | 每期250人天 | 12人月 | 12人月 |

注：一年工作日按250天计算，一个月按20.8天计算。

进而按照一个人对应12个月的关系，可以核算出在一期和二期分别需要的各级别运营人员的配置需求（不足一人时向上取临近整数）：

技术运营服务人员配置分期表

| 服务人员级别 | 一期配置 | 二期配置 |
| --- | --- | --- |
| 初级运营人员 | 5人 | 5人 |
| 中级运营人员 | 2人 | 2人 |
| 高级运营人员 | 1人 | 1人 |

      - 实施方案

面向全市21个市、区县教育局，和3767所K12学校，考虑智慧教育大平台的功能丰富性和落地推广的高标准要求，需要在产品应用的标准运维基础上，从教育局、学校、应用三个维度分别进行深入、细致和有体系的技术运营服务，方可保障大平台中的公共应用支撑系统在各级教育组织间顺利融合、保障各类应用和大平台的科学集成、保障各个教育组织的人员和数据在大平台上有序落地。

通过对智慧教育大平台进行科学的运营服务，能实现的主要目的：

（1）对运营活动进行科学计划和组织、实施和管理，保障大平台的服务和要求有序推进和落地。

（2）缓解教育局面向全市学校组织的服务需求压力、提高教育局的服务水平。

（3）解决各个教育组织在使用智慧教育大平台过程中遇到的技术类、非技术类的问题，保障依赖大平台的业务顺利进行、减少相关的负面影响乃至损失。

        - 第三方应用接入服务

应用运营服务主要围绕来自教育局、学校以及第三方的应用在智慧教育大平台上提供服务的过程中所需要的技术性和非技术性服务支持。具体包括应用开发者管理服务、应用上下架管理服务、应用运行故障协调服务、应用健康度抽检服务、应用访问情况统计分析服务。具体的服务内容描述如下：

1.应用接入服务策略

鉴于西安市范围内的各类学校正在使用运行的应用总数量庞大、应用供应商多样、应用种类丰富，因此计划将全市教育组织的各类应用分为三类，引导应用向智慧教育大平台进行逐步接入。

第一类：针对学校有意愿淘汰或系统老旧无法更新的应用，引导学校逐步采用智慧教育大平台上提供的标准应用服务替换，或者进行应用的升级改造，改造后的应用按照西安市教育应用运营标准接入智慧教育大平台的应用市场。

第二类：针对可以按照智慧教育大平台接口标准进行适配改造的教育应用，通过开放的接口能力和服务，以H5或WEB页面方式，上架到智慧教育大平台的应用市场。

第三类：针对需要独立保留并没有对接需要的应用，尊重学校的意愿，维持现有应用独立运行，不与智慧教育大平台进行接入。

应用的具体接入方式包括如下几类：

应用接入类型和场景

| 接入方式 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 链接型 | 适用搜索、站点、学校/教育部门网站等场景，没有复杂的业务交互和用户体系的公共服务平台。这类应用只需要做超链接接入即可，部分可能需要做移动适配。 |
| 传统网页型 | 过去建立的通过WEB网页使用的应用，其用户体系是按需开通。可以根据应用后续的主要任务考虑是否进行移动端适配改造，PC端可直接接入。 |
| 用户端型 （无法适配H5格式） | 具有独立APP/PC端的用户端型应用，如对底层技术有特殊要求、无法进行H5改造，可以在保留原有端的情况下，通过移动端进行跨端跳转、PC端保留独立入口的方式实现集成。 |
| 用户端型 （可以适配H5格式） | 具有独立APP/PC端、但可以进行H5格式适配的应用，首先对原产品进行H5改造，然后接入智慧教育大平台的应用中心。 |
| H5微应用/ 小程序 | 同用户端型的应用场景，根据其使用模式选择改造，小程序/公众号中的应用一般都能够适配H5格式，只需对部分前端JS API进行调用调整。 |

考虑到应用接入需要投入开发成本，为平衡交付速度和用户体验，原有应用可以分阶段进行优化和接入，对应链接型的应用可以从L1级别开始，其他类型的应用从L2级别开始。

应用接入分阶段优化接入表

| 接入级别 | 达成效果 | 实现模式 |
| --- | --- | --- |
| L1：入口统一 | 通过快捷链接的形式，将内部业务系统快速集成到大平台中，将角色工作台作为统一入口 | 创建应用超链接即可 |
| L2：权限统一 | 通过集成SSO实现系统免登，无需账密一键进入应用主界面，同时借助组织中心的能力将组织架构和角色信息与应用系统进行共享，实现应用权限的一体化管控 | 1.接入统一用户，实现大平台账号和原有应用系统账号的绑定； 2.传统网页应用可增加扫码登录模式选项，方便用户使用“i西安”教育版客户端扫码登录； 3.移动应用端需要H5接入，调用标准免登即可; 4.组织架构打通：服务涉及学校层面使用的应用，向组织中心申请共享组织架构。 |
| L3：功能集成 | 通过集成智慧教育大平台的协同开放能力（如审批、考勤、日程、待办、IM等），将应用系统上的核心功能集成大平台上 | 1.消息待办体系的对接，实现统一消息出口； 2.界面改造，便于消息打开后跳转到对应的处理界面，不需要额外打开网站\APP处理 |
| L4：数据互通 | 提供数据连接的能力，打破各应用间的数据孤岛 | 应用系统按照数据中心提供的数据上报标准进行数据定期推送，经过智慧教育大平台的统一数据治理和数据应用建设，使得学校在教育大脑中获得相关应用的数据服务。 |

2.应用开发者管理服务

（1）应用开发者管理服务：应用开发者是指标准软件产品的拥有方、定制开发应用的归属方，在这里主要指需要向智慧教育大平台接入应用的各级教育局和各类学校。在应用开发者管理服务中，运营服务团队主要工作是帮助应用开发者在大平台中完成应用开发者身份和权限的获取，指导其向大平台的应用中心提交应用相关的资料。

（2）应用开发者审核服务：在应用开发者向应用中心提交资源和接口等申请后，对资料进行人工审核和反馈，通过后对应用开发者开发相关的资源和功能权限。

3.应用上下架管理服务

（1）功能审核服务

运营服务人员对应用的描述和应用的功能进行比对，确保一致，确保应用核心功能均可正常使用、不存在严重卡顿或卡死现象。此外重点审核应用内容中可能存在的涉黄、涉暴、涉恐等非法信息，以及广告和诱导师生的信息。

（2）接口调用审核服务

对应用向大平台申请调用接口的合理性进行审核和反馈，需审核的接口主要包括统一认证、基础数据、日志记录、运维监管、标准API，、数据接口等。

（3）安全测试审核服务

对于应用自行完成并提交的安全测试报告，运营服务人员需要进行审核与反馈，从而确保测试报告中的测试过程、测试工具、测试返回内容等关键信息符合应用安全管理要求。

（4）稳定性审核服务

对于应用自行完成并提交的稳定性测试报告，运营服务人员需要进行审核与反馈，从而确保测试报告中的核心功能提交耗时不超过300ms、成功率不低于99%、前端页面加载时间不超过3s。除应用上架时进行稳定性审核外，在每学年开学前、期末等业务高峰期到来前需要进行应用稳定性测试审核。

（5）兼容性审核服务

对于网页型的应用，审核其兼容性的满足情况：

1）浏览器需覆盖：windows系统下的Chrome＞QQBrowser＞360安全浏览器＞Firefox＞Edge（IE内核/chrome内核）＞IE11＞搜狗＞猎豹；OS系统下的safari。

2）分辨率覆盖：1920x1080＞1600x900＞1366x768＞1440x900＞1920x1080（150%缩放）。

3）操作系统覆盖：win7、win10、MacOS。

对于移动端应用，审核其兼容性的满足情况：

1）浏览器覆盖：安卓系统下的微信浏览器＞QQ手机浏览器＞UC浏览器；OS系统下的微信浏览器＞safari。

2）操作系统覆盖：Android10＞Android8＞Android6＞Android5＞Android7；IOS17>IOS16>IOS15>IOS14>IOS13＞IOS12＞IOS11。

3）分辨率覆盖：1920x1080＞1280x720＞1080*2340。

（6）隐私权限审核

运营服务人员重点审核应用的隐私权限相关设置是否合理。在用户首次访问应用时须要向用户现实用户协议和隐私政策、提供用户可选择同意或拒绝的操作功能；在用户非首次访问应用时，允许用户通过用户协议和隐私政策的功能入口进行查询。

（7）应用下架管理服务

当应用不满足上述的基础条件、需要下架时，协助应用开发者进行应用下架的处理，包括但不限于向用户的提醒告知提醒，相关数据向大平台的同步或向用户开放下载、用户隐私信息的获取排查等。

4.应用运行故障协调服务

应用在使用过程中可能会发生各类的问题，如硬件引起的服务器宕机、软件引起的程序崩溃、网络和安全引起的不能访问及错误等，往往需要协调多方进行排查和解决处理。比如协调网络运营商进行排查网络故障、协调应用开发者进行联调和测试、协调硬件提供商与机房运维人员进行排查和修复等。

运营服务人员需要在收到用户的反馈或者系统警告后，及时对上述工作进行执行，解决问题后将情况记录到《事件处理记录单》。

5.应用健康度抽检服务

运营服务人员需要阶段性地整理、统计大平台中各个应用的使用情况（活跃度、数据量等），采用抽样回访的方式对应用用户进行应用满意度的调查，记录用户的需求和需要优化的具体建议，整合后向教育局和应用开发者提交建设性的优化建议表。

6.应用访问情况统计分析服务

运营服务人员以月为单位对应用的访问数据进行统计和提交，从而评估各个应用的推广接受情况和使用情况，为教育局的应用规划和服务优化提供重要的参考依据。

7.应用集成技术服务

面向有应用集成需求的区县教育局和学校，运营服务人员提供应用集成的技术服务，包括应用情况梳理、应用上架的技术咨询和调试指导等服务。

8.应用数据上报技术服务

面向有应用数据上报需求的教育局和学校，运营服务人员提供应用数据上报的技术服务，包括应用数据情况探查、应用数据上报的技术咨询和调试指导，应用数据上报程序的开发指导等服务。

        - 组织和账号部署服务

面向全市的20个区县教育局（含开发区教育局）和3767所K12学校组织，围绕其在智慧教育大平台的数字组织架构部署和人员信息，提供针对性的服务（包括1对1的和1对N的服务形式），从而提高区县教育局和学校使用智慧教育大平台的效率和效果，具体的服务事项包括以下几方面：

1.平台管理账号服务

为每个教育局和学校开通组织中心的管理账号和权限，并进行初始化的配置服务。对于需要进行应用上架的教育局和学校，开通应用中心的开发者账号和权限。

2.组织部署和同步服务

为每个教育局和学校提供在智慧教育大平台中的组织机构搭建（包括教育局和学校间的关联组织架构）和组织信息的认证服务。

3.组织信息的初始化指导服务

为每个教育局和学校提供行政人员信息、教师信息、学生信息、家长信息在组织中心的创建/录入，以及班主任、学科教师设置的指导和技术支持服务。

4.组织信息的同步服务

为每个教育局和学校提供行政人员信息、教师信息、学生信息、家长信息在组织中心的同步更新服务，尤其是每年秋季开学前后进行集中的重点保障服务。

        - 驻场技术响应服务

1.运营档案服务

针对区县教育局和学校在使用智慧教育大平台过程中所产生的问题进行记录和跟踪，并分别以区县和校为单位，形成运营服务的学校服务档案和区县服务档案。

围绕各类技术运营服务开展过程中所依赖的规章制度、以及能够沉淀的报告文档，进行及时的编撰、整理和总结。具体涉及的运营稳定包括但不限于如下所列：

（1）《西安市智慧教育大平台运营方案》（包含市、区县和学校三层的运营管理要求、大平台开通流程、运营服务内容描述、相关制度和申报表单模板等）

（2）《西安市智慧教育大平台运营管理规范》（包含第三方应用上下架好和接入的管理规范）

（3）《西安市智慧教育大平台第三方应用服务报告》（按季度出具应用服务总体推进分析）

（4）《西安市智慧教育大平台第三方应用健康报告》（按季度出具对单个应用的情况分析说明）

（5）《西安市智慧教育大平台——区域运服务理月报》

（6）《西安市智慧教育大平台——区域运营服务阶段性报告》

（7）《西安市智慧教育大平台——学校运营服务月报》

（8）《西安市智慧教育大平台——学校运营服务阶段性报告》

（9）《西安市智慧教育大平台——区域运营服务档案》

（10）《西安市智慧教育大平台——学校运营服务档案》

（11）《西安市智慧教育大平台——运营服务记录单》（对单个运营管理事件处理和跟踪）

（12）《西安市智慧教育大平台——学校培训服务计划和执行表》

2.在线技术响应服务

在智慧教育大平台完成建设、启动试运行后，面向全市的区县教育局和K12学校的管理员和教职工随时提出的使用咨询、故障报送，查询求证、账号服务、数据服务等需求，提供驻场的在线响应服务，具体包括如下形式：

群组响应服务：运营服务人员通过客户端建立的学校专项服务群进行问题排查和问题解决。（5*8小时标准）

电话响应服务：运营服务人员通过教育局向学校提供的在线服务音视频电话，解决紧急重要类型的问题和需求。（5*8小时标准）

工单响应服务：运营服务人员通过工单系统解决学习提交的各类问题。（5*8小时标准）

- 系统备份设计

  - 系统备份等级设计

针对业务系统可按下表进行分级分类，不同级别的业务系统采用不同的容灾备份方案。

业务系统备份分级表

| 数据分级 | 分级描述 |
| --- | --- |
| 一般信息系统 | 出现短期服务中断或无响应不会影响政府部门的核心任务，对公众的日常工作与生活造成的影响范围、程度有限。通常政府部门、社会公众对一般信息系统中断的容忍度以天为单位衡量。 |
| 重要信息系统 | 重要信息系统一旦受到干扰或停顿，会对政府决策和运转、对公服务产生较大影响，在一定范围内影响公众的工作生活，造成财产损失，引发少数人对政府的不满情绪。重要信息系统所承载的业务中断，造成的影响范围、程度较大。 |
| 关键信息系统 | 关键信息系统一旦受到干扰或停顿，将对政府决策和运转、对公服务产生严重影响，威胁国家安全和人民生命财产安全，严重影响政府声誉，在一定程度上动摇公众对政府的信心。 |

依据国家相关标准《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》(GB/T20988-2007)，针对电子政务实际情况，确定灾备等级。灾备等级与RTO/RPO的对应关系如下表：

灾备等级与RTO/RPO的对应关系表

| 灾难恢复等级 | RTO（复原时间目标） | RPO（复原时间点目标） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2天以上 | 1-7天 |
| 2 | 24小时以上 | 1-7天 |
| 3 | 12小时以上 | 数小时至1天 |
| 4 | 数小时至2天 | 数小时至1天 |
| 5 | 数分钟至2天 | 0-30分钟 |
| 6 | 数分钟 | 0 |

业务系统分级、灾备等级及灾备策略方案如下表，RTO与RPO参考对应灾备等级要求并结合业务实际需求确定，确保恢复时间及恢复点时间满足需求。

灾备策略方案表

| 信息分类系统等级 | 等保级别 | 灾备等级 | 灾备策略方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据备份方案 | 业务容灾方案 |
| 关键信息系统 | 等保三级 | 5/6 | 本地实时备份+异地实时备份 | 同城应用级容灾 |
| 重要信息系统 | 等保三级 | 2/3/4 | 本地定时备份+异地定时备份 | 同城应用级容灾 |
| 一般信息系统 | 等保二级 | 1 | 本地备份+异地备份 | 非必须 |

根据以上表中要求可得出本项目中西安市智慧教育大平台系统均为重要信息系统，为此采用四级灾备，数据备份方案采用本地定时备份+异地定时备份，业务容灾方案采用同城应用级容灾。

  - 系统灾备设计

本项目设计部署在西安市信创政务云。整个西安市智慧教育大平台项目系统的灾备方案都依托西安市信创政务云自有的灾备服务平台来实现。系统灾备方案如下图所示：

系统灾备示意图

  - 备份策略

备份策略的选择，要统筹考虑需备份的总数据量，线路带宽、数据吞吐量、时间窗口以及对恢复时间的要求等因素。现阶段常用的备份策略主要有全量备份、增量备份和差分备份。全量备份所需时间最长，但恢复时间最短，操作最方便，当系统中数据量不大时，采用全量备份最可靠。增量备份和差分备份所需的备份介质和备份时间都较全量备份少，但是数据恢复麻烦。根据不同业务对数据备份的时间窗口和灾难恢复的要求，可以选择不同的备份方式，亦可以将这几种备份方式进行组合应用，以得到更好的备份效果。

    - 数据库备份

当因自然灾害、意外事件、黑客入侵或者人为操作等造成数据丢失时，可以通过数据库备份实现数据快速恢复，确保数据安全。

本项目中的数据库备份采用以下方式：

1.数据库本地备份

采用备份软件，通过热备份加冷备份的模式，定期将数据库文件在磁盘阵列上进行备份，当系统数据出现问题后，可进行恢复。

2.数据库异地备份

通过部署备份代理在数据异地备份，可应对主机级数据丢失。

    - 操作系统备份

对操作系统和应用软件进行备份。当系统因软硬件故障而造成操作系统或软件出现故障时，可通过多种方式实现操作系统和应用软件进行恢复，将最新的备份副本还原到计算机系统上，使操作系统和应用软件恢复正常运行状态。同时，备份的操作系统和应用软件可进行各种测试。

    - 具体备份策略

本期西安市智慧教育大平台平台项目等保级别划分为三级，根据业务系统备份分级表，建议灾备策略方案为本地定时备份+异地定时备份，同城应用级容灾。

对于本期项目各业务系统来说，本次项目所涉及的数据和业务主要满足智慧教育内部应用管理需要，同时为智慧教育各业务决策开展提供支撑，数据及系统遭到破坏将影响相关业务的开展以及数据安全，因此需充分依托陕西省信创政务云平台主备环境提供数据及业务应用备份，能在问题发生时及时恢复数据和业务应用，一方面建立数据实时备份机制以及定期备份机制，对虚拟机、数据库进行本地备份和同城容灾备份，确保数据库破坏后能快速恢复数据，另外一方面采用全量备份的机制进行异地备份，将数据备份在异地灾备中心，确保在本地备份和同城容灾备份出问题后，异地备份的数据、操作系统和应用软件能够支撑业务开展。

对于应用软件及系统软件的备份恢复，由于应用及系统软件稳定性较高，可采用一次性的全备份，以防止当系统遭到任何程度的破坏，方便快速将原有系统进行恢复。

对于数据的备份，主要涉及各个业务系统的数据库数据、系统配置数据等。由于各个业务系统的数据新生和变更频率各不相同，所以对针对业务的数据特性在数据库层面建设主、从数据库，实现数据备份。

详细如下所示：

系统备份策略

| 序号 | 备份内容 | 主机/主机名 | 备份方法 | 备份开始时间 | 备份频率 | 保留周期 | 保留份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统全备 | 应用服务主机 | 备份软件 | 周日 | 1周 | 1周 | 2 |
| 2 | 系统增量 | 应用服务主机 | 备份软件 | 周一到周六 | 1天 | 1周 | 2 |

其他备份策略

| 序号 | 备份内容 | 主机/主机名 | 备份方法 | 备份开始时间 |  | 备份频率 | 保留周期 | 保留份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 全部主机 | 备份软件 | 系统有改变的时候进行备份，考虑介质安全，保留6-12个月 |  |  |  | 2 |
| 2 | 数据库软件 | 数据库主机 | 备份软件 | 系统有改变的时候进行备份，考虑介质安全，保留6-12个月 |  |  |  | 2 |
| 3 | 应用系统 | 应用服务主机 | 备份软件 | 系统有改变的时候进行备份，考虑介质安全，保留6-12个月 |  |  |  | 2 |
| 4 | 数据库全备 | 数据库主机 | 备份软件 |  | 1月 |  | 1月 | 2 |
| 5 | 数据库增量备份 | 数据库主机 | 备份软件 |  | 1天 |  | 1周 | 2 |

    - 恢复策略

备份的目的在于数据丢失的时候能够快速恢复数据，因此及时恢复也是本次备份和恢复系统最重要的需求之一。对于次项目建设系统，建议采取如下备份恢复日程：

1.周日采取全备份策略，保留一份完整的数据，周一到周六进行增量备份数据，选用增量级别，使得备份时备份系统中与周日全备份相比更改和产生的全部新文件。

2.当出现恢复要求时，只需将上周日备份的全部数据以及前一天的增量备份数据从磁带库中恢复出来即可。

3.当要求恢复某些错误删除的文件时，系统会根据文件索引，找到删除文件的各个备份时间版本，从而帮助用户确认后从删除前一天的备份介质中加以恢复。

  - 备份工具

本方案中所采用的容灾技术包括在线式容灾和离线式容灾。涉及的数据备份工具包含数据库同步复制、定时备份、CDP实时保护、副本数据管理、数据挂载恢复、容灾接管等。

和数据备份相比，数据复制技术具有实时性高、数据丢失少或零丢失、容灾恢复快、投资较高等特点。根据数据复制的层次，数据复制技术的实现可以分为三种：存储系统层数据复制、操作系统数据复制和数据库数据复制。

    - 存储系统层数据复制

存储系统层的数据复制技术对于主机的操作系统是完全透明的，是对于将来增加新的操作平台，可不用增加任何复制软件的投资，即可完成时限复制。这样管理比较简单，最大程度保护了用户的投资，达到充分利用资源的目的。基于存储的复制一般都是采用光纤通道做为远端的链路连接，不仅可以做到异步复制，更可以做到同步复制，使两端数据可做到实时同步的目的，保证了数据的一致性。缺点是由于基于存储是由存储硬件厂商提供的，在兼容性方面有局限性。

    - 操作系统数据复制

主要通过操作系统或者数据卷管理器来实现对数据的远程复制。这种复制技术要求本地系统和远端系统的主机是同构的，其实现方式是基于主机的数据复制，容灾方式工作在主机的卷管理器这一层，通过磁盘卷的镜像或复制，实现数据的容灾。这种方式也不需要在两边采用同样的存储设备，具有较大的灵活性，缺点是复制功能会多少占用一些主机的CPU资源，对主机的性能有一定的影响。

    - 数据库同步复制

复制分为同步复制和异步复制。同步复制，要求每一个写入操作在执行下一个操作处理之前，在源端和目标端都能完成，特点是数据丢失少，会影响生产系统性能。异步复制，在处理下一个操作前，不等待数据复制到目标系统中，特点是复制的数据与源数据有时间差，但这种复制对生产系统性能影响较小。

基于数据库软件的复制技术基于数据库log（日志）的结构化数据复制技术，它通过解析源数据库在线log或归档log获得数据的增、删、改变化，再将这些变化应用到目标数据库，使源数据库与目标数据库同步，以达到多站点间数据库可双活甚至多活，实现业务连续可用和容灾的目的。

    - 定时备份

使用备份软件定时对数据进行备份保护。通过完全备份、增量备份、差异备份，永久增量备份等手段，定时将数据中心的数据备份到外置介质进行存储，在必要时刻可以将指定时间点数据恢复到生产中心。

    - 持续数据保护

可以捕获或跟踪数据的变化，并将其在生产数据之外独立存放，以确保数据可以恢复到过去的任意时间点。持续数据保护系统可以基于块、文件或应用实现，可以为恢复对象提供足够细的恢复粒度，实现几乎无限多的恢复时间点。

    - 副本数据管理

从生产环境通过快照技术获取有应用一致性保证的数据，在非生产存储上生成“黄金副本”，这个“黄金副本”数据格式是原始的磁盘格式，可再虚拟化成多个副本直接挂载给服务器，分别用于备份恢复、容灾或者开发测试等。不中断业务访问的前提下分离出在线数据，将查询、测试、分析等流量转移到非生产系统。所获得的数据副本即时可用，分离出的数据通过数据重组和应用模式匹配以及数据清洗，快速为业务提供数据支撑。

    - 数据挂载恢复

当存储设备发生故障或意外中断时，数据可能会变得无法访问或丢失。在这种情况下，需要进行数据挂载恢复来尝试恢复丢失的数据。备份数据越大，恢复时间越长，一般的容灾系统在恢复一个文件时需要把所有业务数据全部恢复，这种方式难以达到应急保障效果。应急接管系统需采用即时挂载机制，需在分钟级别将数TB级的数据挂载呈现，能挂载任意时间点数据，并依据需要进行数据恢复。

    - 容灾接管

容灾阶段在异地运行与生产机环境一致的备机，备机数据实时与生产机同步，随时准备接管，可以通过多种触发方式（如操作系统的进程、内存、磁盘、自定义脚本等）来触发切换。需要在应用服务层面实时监控业务系统状态，对业务系统硬件和应用服务层状态进行监测，第一时间发现应用服务故障，随时准备接管应急环境。当生产服务器宕机，可以手动或自动启动容灾机接管当前生产业务。

  - 备份资源需求量

根据备份方案以及各系统的数据量测算备份资源。

1.本地定时备份

根据对本系统存储资源的计算结果，本系统结构化数据量为16T，非结构化数据中重点文件数据量为390T，故本地定时备份的资源需求量约为：16TB+390TB=406TB。

2.异地定时备份

根据对本系统存储资源的计算结果，本系统结构化数据量为16T，非结构化数据中重点文件数据量为390T，故本地定时备份的资源需求量约为：16TB+390TB=406TB。

3.同城应用级容灾

容灾级别：应用级容灾；

容灾技术：存储复制、虚拟高可用集群（生产云主机与容灾云主机在同一个HA集群中）；

RTO：可达到分钟级别恢复；

RPO：根据双活机房的同步复制，可达到数据零丢失。

灾备切换关键：

Web、应用、数据库服务器：在HA集群上迁移虚拟机至容灾云虚拟主机上，然后启动虚拟机；

虚拟机文件、数据库文件均使用存储虚拟化技术实时复制。

根据本项目云存储资源的量和经验取值，建议同城应用级容灾的资源需求量为：406T*1.5=609T。

- 运行维护设计

本项目系统运行维护建议采用代维方式，由运维服务商负责对信息化系统运行的日常管理、系统故障处理等作业操作，保障信息服务能够在用户满足使用水平上提供持续、可用、高效的服务。

  - 运维管理规范

制定运维管理规范指导，指导西安市教育局本期项目建设过程中、以及建设完成后进行运维管理的工作流程。本单位以及运维服务商应严格遵守运维管理总体服务流程，主要服务工作包括响应式服务、主动式服务两类。

运维管理流程图

1.响应式服务

提出服务需求后由运维服务商对请求做出响应，解决用户在使用、管理过程中遇到的问题，解决系统相关故障。

西安市教育局各业务处室负责接收问题，并对问题的原因初步判断。如果问题能够解决则直接处理，否则提交到运维服务商。

运维服务商负责对问题进行排查，将问题精确定位到某个具体环节。问题定位后将其转发给相应的协作服务外包商。如果问题范围较大，涉及多个协作服务外包商时，由市教育局或直接使用系统的业务处室进行协调，在运维服务商统一指导下进行联合作业，直至问题解决完毕。

问题完成后，运维服务商填写相应服务表单并提交给市教育局或直接使用系统的业务处室。

响应式服务流程图

运维服务商首先通过电话/电子邮件/远程接入等手段进行远程解决，如果能够解决问题，则由工程师负责填写服务单，季度汇总后提交市教育局或系统直接使用业务处室签字备案。

远程方式解决无效时，运维服务商工程师进行现场工作。根据故障状况，工程师现场能解決问题的，及时解决出现的问题；如不能，则由市教育局或直接使用系统的业务处室协调其他相关服务外包商进行联合故障排查，直至问题解决。如果问题仍然存在，则由各方领导相互协商，共同商讨解决办法。

2.主动式服务

运维服务商定期对系统进行健康检查，硬件设备主要以检查设备运行状况为主，软件主要以检查数据状况、检查应用配置以及进行必要的补丁升级等为主，以便提前将故障消灭在萌芽状态。

系统定期巡检的频率应根据具体系统情况具体定义。一般情况下，网络、安全、机房以及重要性较低的服务器设备等可采用季度巡检，重要的服务器、数据库、应用中间件以及业务应用系统建议采用月度巡检。

巡检计划表

| 序号 | 定期巡检内容 | 月度巡检 | 季度巡检 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非核心服务器、存储及各份系统 |  | √ |
| 2 | 核心服务器、存储系统 | √ |  |
| 3 | 数据库系统 | √ |  |
| 4 | 应用中间件系统 | √ |  |
| 5 | 业务应用系统 | √ |  |
| 6 | 安全系统 |  | √ |

首先，根据定期巡检计划对系统进行全面检查。如果在巡检中发现问题，需要判断问题是否需要报修，如不需报修，则由巡检人员对系统进行必要调整；否则启动响应式服务去完成问题的解决。

系统巡检服务完成后，工程师编制巡检报告，并按照约定的期限汇总报送西安市教育局或系统直接使用业务处室。

  - 运维服务内容

项目的运维服务内容主要是对平台的系统、数据库、中间件和操作系统升级、安全管理等进行运维。详细运维内容如下：

1.系统运维，需要为系统平台提供功能维护、系统补丁、系统优化、软件升级、系统崩溃恢复等多样化服务等；

2.数据管理，对系统的各类数据提供数据整理、数据处理、数据关联、数质量管理、数据分析报告和数据维护等运维；

3.数据库运维，运维监控数据库的日常运行状态，识别数据库的性能异常问题，有针对性的进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。快速发现、诊断和解决性能问题，在发现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。

4.中间件运维，对中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

5.安全管理，对系统相关人员进行系统培训，确保人员熟悉系统的使用时间和使用方式，建立完善运维过程中突发事件监测、预测，预警制度。落实责任，制定各单位或者部门信息通报工作制度。按照“早发现、早报告，早处置”原则，加强对运维突发事件和可能引发运维突发事件的有关信息的收集，分析判断和持续监测。

  - 运维服务提供方式

在项目开展期间、项目验收后至质保期结束期间，为西安市教育局提供本地化的常规服务、培训服务、平台服务三项服务。

1.常规服务方式，协助用户解决系统正常使用过程中碰到的各类问题，解答用户对产品定制、操作等应用方面的咨询：通过网络平台、电话、实地走访等方式及时发现和解决用户可能遇到的问题，交流应用体会；不定期告知用户产品最新发展动态和升级消息；受理用户提出的新需求和产品改进合理化建议，并给予解决成进行合理的反馈；不定期为用户寄送最新技术应用和发展动态，不定期举办专题技术讲座或研讨会，主动分享同行业其他用户的成功应用经验，提高用户应用水平。

2.培训服务方式，培训系统管理员：包括系统安装、定制、应用、管理、维护、升级以及数据备份和恢复；协助系统管理员进行使用人员培训：根据用户的应用培训需求提供特定的专项应用培训。

3.系统服务方式，提供7*24小时电话咨询服务：协助用户解决软件系统运行过程中碰到的问题；协助用户完成软件系统升级以及补丁更新：协助用户完成软件系统部署优化，提高软件系统的高效性和稳定性。

  - 运维服务质量与考核

定期对项目服务外包商的工作质量进行考核评价，考核内容包括实效性、服务质量和管理质量，按百分制评分，考核分数与合同款阶段支付金额挂钩。

运维质量考核表

| 分类 | 考核细项 |
| --- | --- |
| 进度管理 | 按合同规定提供运维服务，服务方式和服务响应时间等满足处室单位用户要求，进度符合当月计划要求。 表现优秀，受处室单位用户及上级部门表扬，每次加1分。 未能按约定及时提供合格的服务，项目进度滞后，视影响范围和程度扣分。 |
| 质量管理 | 遵守日常行为规范，人员管理制度，遵守考勤管理规定。 遵守系统更新管理规范，按更新流程处理，更新方案是否按标准提交。 遵守应急管理规定，按应急流程对紧急事件进行处理。 运维文档规范，完整，说明清晰，文档质量符合市教育局要求。 项目质量控制良好，受处室单位用户及上级部门表扬，每次加1分。 日常行为管理及考勤管理规范，系统更新管理规范，应急管理规范，客户满意度，运维文档质量等未达到标准，视影响范围和程度扣分。 |
| 安全管理 | 落实网络安全管理工作，配合各处室单位用户完成安全值守，能自行发现漏洞并及时完成修复，在未修复前能够积极采取有效的应急措施，保证系统安全、正常运行。 积极做好网络安全管理，连续3个月为被外单位通报，未发生网络安全事件，首次加1分，后续每增加1个月加0.5分. 未能做好网络安全管理，被项目组以外单位发现漏洞，每个高危漏洞扣2分 每个中危漏洞扣1分；发生网络安全事件，一次扣20分。 |
| 组织管理 | 服务外包商对项目给予足够的重视，能按照需求、项目实施进度和疫情防控 等情况调配具备资质的服务人员，包括项目经理、驻场人员、技术支持，能 按约定参加例会或专题会议，能积极响应业主提出的咨询和问题。 服务商外包人员符合处室单位要求，连续三个月稳定且能胜任工作，首次加 1分，后续每增加1个月加0.5分。 |
|  | 未能调配符合采购需求和项目进度的服务人员，未及时更换不履行职责或不胜任工作的人员，每次扣2分；未与各方沟通，未提交申请随意更换核心 员（项目经理、驻场服务人员），每次扣5分。 |
|  | 能与其他项目单位（如网络安全、监理、验收测评、等保测评等）有效沟道，为处室单位提供充分保障，按项目方案要求完成运维工作。 与其他单位相互配合，工作有成效，受到其他单位表扬的，每次加2分。 因不配合，造成其他用户单位投诉并核实有效的，每次扣2分。 |
| 服务成效 | 服务态度良好，及时妥善答复用户咨询，未产生有效投诉。 所提供服务受处室单位用户及上级部门表扬，每次加1分，每月加分不超过5分。 出现一次有效投诉，每次扣2分。 |

- 环保、消防、职业卫生和节能措施的设计

  - 环境影响分析

本项目为信息化项目，坚持可持续发展战略，积极响应国家节能减排号召，建设资源节约型环境友好型社会的目标，工程建设将坚决贯彻执行《中华人民共和国环境影响评价法》，在建设过程中对环境造成的不良影响进行严格控制。

本项目主要建设内容为西安市智慧教育大平台项目相关软件应用，属于无污染项目。本项目将依托西安市电子政务机房现有基础设施，不涉及新的土建项目，不产生废水、废气、废液、废渣。在实施运营过程中对周围环境基本不造成污染，没有有害气体、废渣、废水排出，所采用的设备不产生电磁污染，基本不产生设备噪声源。

  - 环保措施及方案

本项目是在已有土建设施基础上进行的信息系统建设，在建设期间对环境的影响较小，主要体现在设备安装过程中可能产生固体废物、扬尘、噪音等污染源。

信息系统在运行过程中造成的环境影响因素主要包括电磁辐射、噪声、设备材料本身的非环保因素及电子废弃物等。

鉴于项目建设本身对环境影响非常小，只需采用常规的环保措施即可，其费用计入工程建设费，拟采取的环保措施如下表所示。

              - 拟采取的环保措施表

| 污染物 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 扬尘 | 由于是建筑内部施工，只需做好封闭工作即可。 | 对环境基本没有影响 |
| 噪声 | 严格执行相关建设施工环境噪声管理法规，合理安排施工时间，避免扰民。 | 对环境基本没影响 |
| 安装废料 | 尽量采用环保材料，废料全部运至指定地点填埋。 | 对环境影响较小 |

针对在信息系统运行期间可能产生的影响环境的因素，《电子信息产品污染控制管理办法》的颁布执行为信息化建设提供了法律依据。在信息化建设时应考虑优先选择采用符合环保标准的电子产品、可回收可降解的耗材等，同时应采用高效防菌材料、提高能源利用率、降低原材料消耗，尽量减少废物的产生。

本项目对环境影响非常小，采用了上述环保措施后，项目对环境的影响可以得到有效解决。因此，项目的建设从环保角度度量是完全可行的。

  - 消防措施

在本项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行如下国家规范：

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）；

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）。

本项目所使用的机房为西安市电子政务机房，西安市电子政务机房从总体规划、设计、建设到运营，均严格执行国家有关消防法律、法规、规章和技术规范，相关消防措施均已完成建设，能够满足消防要求。

  - 职业安全和卫生措施

本项目将贯彻“以人为本”的原则，根据国家和有关部门的规范和标准，采取的主要职业安全和卫生措施有：

1.所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有安全短路保护、过流保护装置，保证用电安全。

2.为保证设备良好运行，并改善工作条件，所有工作间全部采取空调降温、冬季采暖的措施。

3.计算机房采取防静电措施，防止静电对设备的危害。

4.选购计算机设备时，考虑防辐射问题，以利于操作人员的身体健康。

5.选用低噪声设备，保证业务域噪声小于60db。

6.设有火灾自动报警系统和应急广播系统，以便在有紧急情况时能够及时通知全体人员。

7.建筑内设计足够的人行通道和车运通道，设置疏散标志，以保证安全通行。在主要通道和出入口设置应急照明。

  - 节能分析

    - 用能标准及节能设计规范

本建设项目应响应国家号召，从自身做起、厉行节约，在节能工作中发挥表率作用，重点抓好项目建设所依托空调、照明系统节能改造以及办公设备节能，采取措施大力推动节能采购。

本建设项目将严格按照国家相关节能标准及设计规范，在项目采购、实施过程中尽量采用节能措施，并加强经常性的节能宣传和培训。

1.《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号2007年10月28日）；

2.《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2016〕28号）；

3.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号）；

4.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。

    - 项目能源消耗种类和数量分析

本项目中能耗种类主要为电能，能耗较大的设备主要包括：服务器、存储设备、设备机房机柜内设备。

按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查，该项目属于免于节能审查项目。

    - 项目所在地能源供应状况分析

本项目建设地点位于西安市，基础硬件设施主要依靠西安市政务云机房的电力能源供应系统来运行。该机房当前电力供应能力能够满足本项目设备的运行。

    - 能耗指标

本项目属于软件开发的信息系统建设，项目未来部署在西安政务云，由云系统提供计算、存储、网络、基础支撑软件的支撑，云系统的能耗由云系统建设管理单位考虑。

本次项目作为软件开发运行的项目，其主要消耗为电力的消耗，主要为日常办公能耗。同时系统作为协同办公类业务系统，可能涉及到部分材料的打印装订，此部分也属于项目运行的能耗范围。

    - 节能措施和节能效果分析等内容

在项目设计和实施中采用的主要节能措施建议如下：

在项目建设过程中将严格执行国家有关节能规范进行设计，使用节能的新材料和新设备，严格按照规范要求进行施工，在施工中注意在装修工程中节约材料，减少浪费；

由于本期项目采用先进的主机虚拟化技术，通过虚拟化技术，自动实现主机间的负载均衡，可大幅节能。

- 数据资源共享方案

  - 总体思路

数据中心系统的建设重点聚焦数字化改革撬动教育领域全面改革、高水平构建整体教育智治体系，奋力打造集约高效、安全可靠的西安市教育一体化数据开放共享模块，提升数字资源配置效率，为全市教育数字化改革提供支撑，助力推动区域教育数据治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具全方位系统性重塑。

数据开放与共享提供和优化了数据中心数据目录的管理和使用，以教育数据资产为中心提高数据可用性和可访问性，加速数据共享和协作。通过目录上架和下架功能，更好地满足西安市教育局对于数据资产管理需求，实现市区县校一体统筹、集约高效的教育大数据数据资源共享。

  - 数据共享交换软件设计

本项目中的数据共享交换软件采用数据中心的数据交换系统模块来实现，具体软件设计参考数据中心设计章节内容。

  - 数据共享交换软件集成方案

本项目设计采用基于数据仓库相关技术的数据集成方案，即通过数据采集器，每日自动从源系统采集数据并将编码转换为文本格式，通过数据处理器，进行数据质量检查（要定义检查规则）、增量数据生成、数据标准转换等（要定义数据标准）处理，通过数据传输器，将数据文件传输给目标系统（包括数据仓库）。数据仓库归类、整合数据，并存放长期历史数据，之上建立数据集市，最终为其他业务系统提供数据，比如为客户分析、绩效管理、交易查询提供数据支持。

数据中心系统的建设重点聚焦数字化改革撬动教育领域全面改革、高水平构建整体教育智治体系，奋力打造集约高效、安全可靠的西安市教育一体化数据开放共享模块，提升数字资源配置效率，为全市教育数字化改革提供支撑，助力推动区域教育数据治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具全方位系统性重塑。

数据开放与共享提供和优化了数据中心数据目录的管理和使用，以教育数据资产为中心提高数据可用性和可访问性，加速数据共享和协作。通过目录上架和下架功能，更好地满足西安市教育局对于数据资产管理需求，实现市区县校一体统筹、集约高效的教育大数据数据资源共享。

  - 项目一期数据资源采集共享交换目录

    - 对外共享数据

对外共享数据资源清单如下表：

              - 对外共享数据资源清单

| 序号 | 信息资源名称 | 资源信息项 | 信息资源提供方 | 数据类型 | 共享属性 |  |  | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 |  |
| 1 | 为市卫生局提供校园卫生管理数据 | 学生病假病情症状对应的人数、安全台账的校园环境卫生制度 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 2 | 为市消防大队提供消防数据 | 消防栓巡检数据、安全台账的每日消火巡查和消防月检查制度、 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 3 | 为市公安局提供治安管理数据 | 访客、其他外来人员入校、安全台账的校园突发事件应急处置预案 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 4 | 为市交警大队提供交通教育数据 | 交通安全预案、交通安全教育活动、规范接送 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 5 | 招生及报名数据 | 幼儿园招生计划及报名管理 | 学前教育信息管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 6 | 机构运营数据龄段统计数据 | 亚行项目结果指标完成度监测 | 学前教育信息管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 7 | 获奖统计信息 | 学生Id、学校、学段、年级、班级、姓名、姓别、比赛、项目id、项目、获奖信息 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 数据中心（接口调用） | 每周 |
| 8 | 参赛统计信息 | 学生Id、学校、学段、年级、班级、姓名、姓别、比赛、项目id、项目、获奖、报名时间 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 数据中心（接口调用） | 每周 |
| 7 | 教育事业统计_普通小学基本情况 | 序号,年度,学校数,招生数,在校学生数等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 8 | 教育事业统计_普通中学基本情况 | 序号,年度,学校数,招生数,在校学生数等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 9 | 教育事业统计_特殊教育基本情况 | 序号,年度,学校数,招生数,在校学生数等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 10 | 教育事业统计_普通幼儿园基本情况 | 序号,年度,学校数,在校学生数,班级数等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 11 | 教育事业统计_中等职业学校基本情况 | 序号,年度,学校数,招生数,在校学生数等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 12 | 市教育数据开放情况 | ID,年度,立项编号,学科或方向,课题名称等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 13 | 市教育数字化档案信息 | ID,年度,档案编号,档案名称,档案所属单位,档案建设情况等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 14 | 市级师资教育均衡信息 | 教师分布情况,教师流动情况,教师培训与发展,教学质量与成果,教育资源配置等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 15 | 市级入学入园预警信息 | 入学需求预测,教育资源配置,历史入学数据,特殊群体等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 16 | 市级学校发展水平信息 | 教育质量与成果,学校管理结构,教学方法,课程设置,评价体系等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 17 | 市级教育资源投入信息 | 经费来源,经费分配,经费使用,经费效率,预算管理与监督,政策与措施等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |
| 18 | 市级教学质量信息 | 教师专业发展,教学资源与设施,教学质量监控,教学成果与创新等信息 | 数据中心 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 市级政务数据共享交换平台（接口调用） | 每学年 |

    - 内部可共享数据

现有可共享数据资源如下：

              - 内部可共享数据清单表

| 序号 | 信息资源名称 | 资源信息项 | 信息资源提供方 | 数据类型 | 共享属性 |  |  | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 |  |
| 1 | 学生健康体检信息 | 身高、体重、收缩压、舒张压、心、肺、肝脾等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 2 | 视力信息 | 左眼裸眼视力、右眼裸眼视力、左眼球镜、右眼球镜、左眼柱镜、右眼柱镜、左眼轴向值、右眼轴向值等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 3 | 为数字教育大脑应用系统提供学生考勤信息 | 已到人数、未到人数 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 4 | 为数字教育大脑应用系统提供学生请假信息 | 开始时间、结束时间、请假类型、病假症状 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 5 | 为数字教育大脑应用系统提供访客信息 | 姓名、被拜访人、随行人数、手机号 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 6 | 招生信息 | 招生数据 | 招生管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 8 | 报名信息 | 报名数据 | 招生管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 9 | 获奖统计信息 | 学生Id、学校、学段、年级、班级、姓名、姓别、比赛、项目id、项目、获奖信息 | 师生信息素养提升实践活动系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 10 | 获奖统计信息 | 学生Id、学校、学段、年级、班级、姓名、姓别、比赛、项目id、项目、获奖信息 | 师生信息素养提升活动系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 11 | 参赛统计信息 | 学生Id、学校、学段、年级、班级、姓名、姓别、比赛、项目id、项目、获奖、报名时间 | 师生信息素养提升活动系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 12 | 教育数据开放共享信息 | 数据编目情况,数据上架情况,目录设计信息,目录资源分类,目录共享信息等信息 | 教育数据开放共享模块 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 13 | 教育数据上报回流信息 | 标准库信息,字段库信息,上报要求信息,上报情况信息,数据采集信息等 | 教育数据上报回流模块 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 14 | 教育数据资产服务信息 | 导航入口信息,数据应用信息,数据资产表信息,数据查询情况信息,数据表完善度信息等 | 数字教育大脑应用系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 15 | 教育数据报表信息 | 报表数量信息,分析指标信息,分析组件信息,报表分享信息,档案查询信息,报表接口信息等 | 教育数据分析报表模块 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 16 | 教育分析展示大屏信息 | 大屏数量信息,大屏项目主题信息,可视化组件信息,大屏分享信息,大屏查看信息,大屏数据接口信息等 | 教育数据分析大屏模块 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 17 | 教育工作服务信息 | 应用活跃度信息,应用评价排行信息,服务反馈信息,咨询信息,服务对象群体信息等 | "i西安"便民服务端教育专区小程序 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |

  - 项目二期数据资源采集共享交换目录

    - 对外共享数据

对外共享数据资源清单如下表：

              - 对外共享数据资源清单

| 序号 | 信息资源名称 | 资源信息项 | 信息资源提供方 | 数据类型 | 共享属性 |  |  | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 |  |
| 1 | 为市卫生局提供校园卫生管理数据 | 学生病假病情症状对应的人数、安全台账的校园环境卫生制度 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 2 | 为市消防大队提供消防数据 | 消防栓巡检数据、安全台账的每日消火巡查和消防月检查制度、 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |
| 3 | 为市公安局提供治安管理数据 | 访客、其他外来人员入校、安全台账的校园突发事件应急处置预案 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 4 | 为市交警大队提供交通教育数据 | 交通安全预案、交通安全教育活动、规范接送 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 有条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每月 |

    - 内部可共享数据

              - 内部可共享数据清单表

| 序号 | 信息资源名称 | 资源信息项 | 信息资源提供方 | 数据类型 | 共享属性 |  |  | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 |  |
| 1 | 晨午检信息 | 登记类型、患病症状、病例类型、诊断详情、是否追踪病例等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每日 |
| 2 | 营养配餐信息 | 餐别、选餐类型、配餐、就餐对象、营养分析等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每周 |
| 3 | 校园食堂食品安全信息 | 经营性质、用餐教师人数、餐标、健康证明人数、是否校内送餐等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每月 |
| 4 | 学生膳食摄入评估 | 菜品类别、食物种类、进餐地点、24小时膳食回顾等 | 学生健康管理系统 | 结构化 | 无条件共享 |  | 接口调用 | 每周 |
| 5 | 为数字教育大脑应用系统提供学生考勤信息 | 已到人数、未到人数 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 6 | 为数字教育大脑应用系统提供学生请假信息 | 开始时间、结束时间、请假类型、病假症状 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |
| 7 | 为数字教育大脑应用系统提供访客信息 | 姓名、被拜访人、随行人数、手机号 | 校园综合管理系统 | 结构化 | 无条件共享 | 依申请共享 | 接口调用 | 每日 |

- 网络安全建设方案

  - 等级保护方案

    - 系统定级

      - 业务信息安全保护等级的确定

        - 业务信息描述

西安市智慧教育大平台项目中管理和融合的数据主要为基础业务和监督管理相关数据，如学生健康信息、学前儿童信息、学校安全管理等。

        - 业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

该业务信息受到破坏后，所侵害的客体是西安教育相关管理部门的合法权益，即公民、法人和其他组织的合法权益、社会秩序和公共利益。

侵害的客体方面表现为：一旦信息系统的业务信息数据遭到入侵、修改、增加、删除等不明侵害（形式可以包括丢失、破坏、损坏等多样化），将影响西安市智慧教育大平台项目应用系统业务的开展，导致业务能力下降，对各级西安市教育相关管理部门的合法权益造成严重影响和损害。

        - 信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度

系统业务信息受到破坏后，西安市智慧教育大平台项目应用系统业务能力严重下降或功能无法执行，在权责范围内无法有效开展业务管理和社会服务，对各级西安教育相关管理部门的合法权益造成侵害的程度表现为严重影响；同时将影响管理部门掌握发展动态，影响其他组织和个人客体的经营生产活动，对社会秩序、公共利益造成侵害的程度表现为严重。

因此，西安市智慧教育大平台项目应用系统业务信息受到破坏后，相关数据损坏或泄露，对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害，对西安市教育局的合法权益也将造成严重损害；对社会秩序、公共利益也会造成严重损害；对国家安全造成一般损害。

        - 确定业务信息安全等级

根据《GB/T22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》下表可知，业务信息安全保护等级为第三级。

业务信息安全等级表

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第三级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

      - 系统服务安全保护等级的确定

        - 系统服务描述

西安市智慧教育大平台项目主要建设：学生健康管理系统、校园综合管理系统、学前教育管理系统、教师全息画像系统、师生信息素养提升实践活动系统、数字教育大脑应用系统、教育电子地图系统升级扩建设计、组织中心、应用中心、数据中心、“i西安”教育版客户端、“i西安”教育版Web门户、“i西安便民服务端”教育专区小程序等系统。

        - 系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是西安市教育管理部门的合法权益，即公民、法人和其他组织的合法权益、社会秩序和公共利益，但会对国家安全造成侵害。

侵害的客体方面表现为：该系统一旦被攻击破坏，将导致系统服务中断，不能及时、有效地提供，无法为相关用户提供网络化信息服务。

        - 系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度

系统服务受到破坏后，西安市智慧教育大平台项目应用系统将受到严重影响或丧失部分功能，对西安市教育厅的服务能力和合法权益将造成严重影响。

上述结果的程度表现为：对社会秩序和公共利益造成侵害的程度表现为一般损害。对国家安全造成一般侵害。

        - 确定系统服务安全等级

查《GB/T22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》表3知，系统服务安全保护等级为第三级。

系统服务安全等级

| 系统服务被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

      - 安全保护等级的确定

信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级的较高者决定，最终确定西安市智慧教育大平台项目各建设内容安全保护拟定级情况如下表所示。

安全保护等级定级表

| 信息系统名称 | 安全保护等级 | 业务信息安全等级 | 系统服务安全等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市智慧教育大平台项目 | 第三级 | 第三级 | 第三级 |

    - 安全体系架构

      - 设计目标

为落实《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）对三级系统的保护要求，满足三级系统在自主访问控制、强制访问控制、标记、身份鉴别、客体重用、审计、数据完整性七个基本属性的安全需求。以系统安全审计为核心，通过增强的身份鉴别、更细粒度的自主访问控制及标记等安全机制，使系统具有核查安全事件等基本安全保护能力。

通过为满足物理环境安全、网络通信安全、区域边界安全、计算环境安全及安全管理中心五个方面进行技术体系建设；为满足安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设。使得本期应用项目的等级保护建设方案既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

      - 方案设计框架

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，共分为技术和管理两大类要求，具体如图所示：

安全体系图

本方案将严格根据技术及管理要求进行设计，首先根据三级保护的具体要求设计本系统的保护环境模型，形成如图所示的保护架构：

三级保护架构

其中身份鉴别、访问控制、安全审计等安全控制要素覆盖到网络层、系统层和应用层，安全管理则覆盖到了物理、网络、系统和应用各个层面。

其中重要的包括：

1.身份鉴别

通过强身份鉴别技术加强对网络设备、服务器设备、应用系统的用户身份的鉴别，保证登录用户身份的真实性，如采用双因素认证等。

2.访问控制

通过设置多层边界防护设备、配置访问控制策略等措施来保证各网络边界的访问得到有效控制。在系统和应用安全方面，通过增加或增强访问控制措施，防止非授权访问或越权访问。

3.安全审计

将重要的网络设备、安全设备、服务器的运行状态以及应用系统操作记录及时准确记录并存储下来，同时为了方便管理，将审计记录集中分析和处理，为排查故障、事后取证提供技术依据。

4.病毒防护

通过在网络边界、客户端、服务器等部署病毒防护产品，及时发现和清除传播到系统中的病毒，防止系统遭到病毒感染后无法正常运行。

5.入侵防范

通过在系统中关键部位部署入侵防范措施，及时发现和阻断网络和系统中出现的入侵和异常行为。

6.安全监控

通过部署集中监控类产品，对信息系统中设备和系统运行状况、网络流量、用户行为等进行全面的监测和记录，提供监控记录数据分析、报表生成功能。

7.冗余备份

关键线路和设备采用冗余设计，保证系统的高效可用性；配备数据备份系统，以此来实现数据的自动备份和恢复。

    - 系统安全防护设计

本项目主要针对部署在西安市政务云上的系统进行安全防护，在平台建设过程中，将从平台的物理环境安全、通信网络安全、区域边界安全、计算环境安全、管理中心安全、管理制度安全、管理机构安全、管理人员安全、建设管理安全、运维管理安全十个方面进行完成的平台建设考虑。

      - 安全物理环境设计

机房场地需配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员，并采取防盗窃、破坏等措施；需安装防雷设备、火灾自动消防系统以及采取防静电措施。电源线和通信线缆需隔离铺设，避免互相干扰，并对关键设备实施电磁屏蔽。在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备，并配备短期的备用电力供应，满足设备在断电情况下的正常运行要求。

本次设计中全部系统将部署在西安市信创政务云，以上安全物理环境要求全部满足。

      - 安全通信网络设计

1.网络架构

（1）需划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址。

（2）需避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间需采取可靠的技术隔离手段。

（3）需提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。

需要政务云平台提供相应抗DDOS攻击技术，在遭遇DDOS攻击时，免受卡顿，被访问甚至直接崩溃的时候帮助系统清洗异常流量。

2.通信传输

（1）需采用校验技术或密码技术以保证通信过程中数据的完整性。

（2）需采用密码技术以保证通信过程中数据的保密性。

3.可信验证

需满足基于可信针对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

本次设计中全部系统将部署西安市信创政务云，以上安全通信网络要求全部满足。

      - 安全区域边界设计

1.边界防护

（1）需保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。

（2）需满足对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制。

（3）需满足对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制。

（4）需限制无线网络的使用。保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。

2.访问控制

（1）在网络边界或区域之间根据访问控制策略需设置访问控制规则。默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信。

（2）需删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化。

（3）需对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出。

（4）需根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力。

（5）需对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。

需要政务云平台提供相应防火墙技术支持以保证在互联网界限或地区中间依据访问控制对策设定访问控制标准，默认设置状况下除允许通讯外可控插口不接受通讯。

3.入侵防范

（1）需要在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为。

（2）需要在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为。

（3）需要采取技术措施对网络行为进行分析。实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析。

（4）当检测到攻击行为时，需记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

需要政务云平台提供相应防火墙技术支持以保证在重要节点处检验、避免或限定从內部进行的黑客攻击个人行为。

4.恶意代码和垃圾邮件防范

（1）在关键网络节点处需要对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。

（2）在关键网络节点处需要对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。

5.安全审计

（1）需在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。

（2）审计记录需包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

（3）需对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

（4）对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等，需单独进行行为审计和数据分析。

6.VPN接入

互联网区域需要提供VPN接入功能，用于下属各类机构、工作人员通过Internet VPN拨号方式接入。

7.负载均衡

互联网区和政务外网区需提供全局负载均衡能力，以满足未来业务容灾部署的需要。

本次设计中全部系统将部署西安市信创政务云，以上安全通信网络要求全部满足。

      - 安全计算环境设计

1.身份鉴别

（1）需对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换。

（2）需具有登录失败处理功能。配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施。

（3）当进行远程管理时，需采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

（4）需采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别。且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。

需要政务云平台提供统一身份认证平台，以达到用户直接访问资源时，输入用户名+静态密码+OTP，平台将认证请求转发给统一身份认证系统，通过认证后，即可登录平台。

2.访问控制

（1）需对登录的用户分配账户和权限。

（2）需重命名或删除默认账户。修改默认账户的默认口令。

（3）需及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。

（4）需授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。

（5）应由授权主体配置访问控制策略，满足访问控制策略规定主体对客体的访问规则。

（6）访问控制的粒度需达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级。

（7）需对重要主体和客体设置安全标记，满足控制主体对有安全标记信息资源的访问。

需要政务云平台提供相应防火墙技术支持以保证在互联网界限或地区中间依据访问控制对策设定访问控制标准，默认设置状况下除允许通讯外可控插口不接受通讯；并且设置动态应用安全网关，针对政务外网互联网Web应用做专项保护，向其提供面向应用安全和数据安全的主动防御，高效甄别假冒正常行为的各类自动化工具，达到对已知和未知的自动化攻击的防御。

3.安全审计

（1）需启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，满足对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。

（2）审计记录需包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

（3）对审计记录需进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

（4）对审计进程需进行保护。防止未经授权的中断。

需要政务云平台提供堡垒机进行保障网络和数据不受来自外部和内部用户的入侵和破坏，监控和记录运维人员对网络内的服务器、网络设备、安全设备、数据库等设备的操作行为，以便集中报警、及时处理及审计定责。

4.入侵防范

（1）需关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

（2）通过设定终端接入方式或网络地址范围需满足对通过网络进行管理的管理终端进行限制。

（3）提供数据有效性检验功能，需保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求。

（4）需发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。

（5）需检测到对重要节点进行入侵的行为。并在发生严重入侵事件时须进行提供报警。

需要政务云平台提供相应防火墙技术支持以保证在重要节点处检验、避免或限定从內部进行的黑客攻击个人行为。

5.恶意代码防范

需采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。

需要政务云平台提供相应威胁检测与管理系统进行防护，该支持多场景流量检测，可结合威胁情报，支持对常见攻击类型进行检测，将增加沙箱功能和更全面细致的威胁场景分析能力。该系统通过镜像方式采集企业网络边界流量，对流量进行解析、还原文件；通过入侵规则、威胁情报匹配和沙箱文件分析等技术手段识别威胁，保障系统安全。同时，系统将对流量日志、告警报文进行存储，方便事故后追踪溯源。

6.数据完整性

需采用校验技术或密码技术并保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。

需要政务云平台提供相应数据防泄露技术，针对敏感信息内容、敏感信息的拥有者、对敏感信息的操作行为三个角度对数据进行分析，通过清晰直观的视图与表格，让管理者及时了解系统内部的敏感信息使用情况。帮助管理者发现系统内部潜在的泄密风险，监管系统内部重要数据的合规合理使用，保障系统内部信息的安全性、完整性和保密性。

7.数据保密性

需采用密码技术并保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。

需要政务云平台提供相应数据防泄露技术，针对敏感信息内容、敏感信息的拥有者、对敏感信息的操作行为三个角度对数据进行分析，通过清晰直观的视图与表格，让管理者及时了解系统内部的敏感信息使用情况。帮助管理者发现系统内部潜在的泄密风险，监管系统内部重要数据的合规合理使用，保障系统内部信息的安全性、完整性和保密性。

8.数据备份恢复

（1）需提供重要数据的本地数据备份与恢复功能。

（2）需提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地。

（3）需提供重要数据处理系统的热冗余。保证系统的高可用性。

9.剩余信息保护

（1）需保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。

（2）需保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。

10.个人信息保护

（1）需满足仅采集和保存业务必需的用户个人信息。

（2）需满足禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。

本次设计中全部系统将部署西安市信创政务云，以上安全通信网络要求全部满足。

      - 安全管理中心设计

1.系统管理

（1）需对系统管理员进行身份鉴别，保证只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计。

（2）需满足通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。

2.集中管控

（1）需划分出特定的管理区域。并对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控。

（2）需建立一条安全的信息传输路径，并对网络中的安全设备或安全组件进行管理。

（3）需对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测。

（4）需对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析。并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求。

（5）对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项需进行集中管理。

（6）需对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。

3.审计管理

（1）需对审计管理员进行身份鉴别，满足只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计。

（2）需通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。

      - 安全管理制度

1.安全策略

需制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。

2.管理制度

（1）需对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度。

（2）需对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。

（3）需形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。

3.制定和发布

（1）需指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。

（2）安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。

4.评审和修订

需定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

      - 安全管理机构

1.岗位设置

（1）需成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组。其最高领导由单位主管领导担任或授权。

（2）需设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。

（3）需设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。

2.人员配备

（1）需配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等。

（2）需配备专职安全管理员，不可兼任。

3.授权和审批

（1）需根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等。

（2）需针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序。按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。

（3）需定期审查审批事项。及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。

4.沟通和合作

（1）需定期组织各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，并定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题。

（2）需定期组织网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通。

（3）需建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。

5.审核和检查

（1）需定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。

（2）需定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

（3）需制定安全检查表格实施安全检查。汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。

      - 安全管理人员

1.人员录用

（1）需指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。

（2）需对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。

（3）需与被录用人员签署保密协议，并与关键岗位人员签署岗位责任协议。

2.人员离岗

（1）需及时终止离岗人员的所有访问权限，并取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。

（2）需办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。

3.安全意识教育和培训

（1）需对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施。

（2）需针对不同岗位制定不同的培训计划，并对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。

（3）需定期对不同岗位的人员进行技能考核。

4.外部人员访问管理

（1）需在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，并在批准后由专人全程陪同，并登记备案。

（2）需在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，并在批准后由专人开设账户、分配权限并登记备案。

（3）外部人员离场后应须及时清除其所有的访问权限。

（4）需获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议。不得进行非授权操作。不得复制和泄露任何敏感信息。

      - 安全建设管理

1.等级测评

（1）需定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。

（2）需在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评。

2.服务供应商选择

（1）需确保服务供应商的选择符合国家的有关规定。

（2）需与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务。

（3）需定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制。

      - 安全运维管理

1.环境管理

（1）需指定专门的部门或人员负责机房安全。并对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理。

（2）需建立机房安全管理制度，并对有关物理访问、物品进出和环境安全等方面的管理作出规定。

（3）需在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。

2.资产管理

（1）需编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。

（2）需根据资产的重要程度对资产进行标识管理。并根据资产的价值选择相应的管理措施。

（3）需对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。

3.介质管理

（1）需将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点。

（2）需对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。

4.设备维护管理

（1）需对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理。

（2）需建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，并对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。

（3）信息处理设备需经过审批才能带离机房或办公地点。含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据应加密。

（4）含有存储介质的设备在报废或重用前，需进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。

5.漏洞和风险管理

（1）需采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，并对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。

（2）需定期开展安全测评，形成安全测评报告，并采取措施应对发现的安全问题。

6.网络和系统安全管理

（1）需划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，并明确各个角色的责任和权限。

（2）需指定专门的部门或人员进行账户管理，并对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制。

（3）需建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定。

（4）需制定重要设备的配置和操作手册，并依据手册对设备进行安全配置和优化配置等。

（5）需详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。

（6）需指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计。及时发现可疑行为。

（7）需严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库。

（8）需严格控制运维工具的使用。经过审批后才可接入进行操作。操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据。

（9）需严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道。

（10）需保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。

8.配置管理

（1）需记录和保存基本配置信息。包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等。

（2）需将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库。

9.备份与恢复管理

（1）需识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等。

（2）需规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等。

（3）需根据数据的重要性和数据对系统运行的影响。制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。

10.安全事件处置

（1）需及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件。

（2）需制定安全事件报告和处置管理制度，并明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等。

（3）需在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据。记录处理过程，总结经验教训。

（4）需造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。

11.应急预案管理

（1）需规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容。

（2）需制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容。

（3）需定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练。

（4）需定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。

12.外包运维管理

（1）需确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定。

（2）需与选定的外包运维服务商签订相关的协议，并明确约定外包运维的范围、工作内容。

（3）需保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确。

（4）需在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，并对IT基础设施中断服务的应急保障要求等。

  - 密码应用方案

本次建设的平台系统在密码应用方面，计划遵循市里统一要求采用西安市大数据局建设的西安市密码服务平台实现。

    - 安全目标及设计原则

      - 安全目标

依据《中华人民共和国密码法》、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关法律法规和标准规范，结合企业移动管理系统实际的业务需求和密码应用现状，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据以及密码安全管理等层面的密码应用需求，对系统进行商用密码应用设计，保证密码应用的合规、正确、有效，满足国家关于密码应用的相关规定和要求。系统密码应用的技术框架满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用基本要求，为系统通过商用密码应用安全性评估奠定基础，保障系统的业务安全和数据安全。

      - 设计原则

密码应用方案设计遵循以下原则：

总体性原则。按照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，综合考虑系统的安全需求、本单位密码应用规划和密码管理需求，进行顶层设计。

科学性原则。参照系统的密码应用需求、管理需求和整体规划，合理整合和部署密码资源，切实解决应用中的安全问题。

完备性原则。依据国家密码相关法律、法规和标准中关于密码应用的要求，设计满足企业移动管理系统安全需求的密码应用方案。

可行性原则。密码应用方案需切合实际、便于实现，能够为本业务系统的密码应用建设、验收和密码应用安全性评估提供指导和依据。

合规性原则。密码应用方案中使用的密码算法遵循国家有关法律法规的要求，使用的密码技术遵循国家及行业相关标准，使用的密码产品、密码服务需经商用密码认证机构认证合格。

      - 设计依据

密码支撑类标准

| 接口及功能类型 | 密码应用场景 | 可遵循的标准 |
| --- | --- | --- |
| 接口调用 | 密码支撑平台通过接口提供密码能力，业务系统通过接口调用密码功能 | GB/T 3829 信息安全技术 签名验签服务器技术规范 |
|  |  | GM/T 0019 通用密码服务接口规范 |
|  |  | GM/T 0030 服务器密码机技术规范 |
|  |  | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  |  | GM/T 0020 证书应用综合服务接口规范 |
|  |  | GM/T 0033 时间戳接口规范 |
|  |  | GM/T 0067 基于数字证书的身份鉴别接口规范 |
| 实体鉴别协议 | 应用系统调用密码功能，按照标准实现身份鉴别协议 | GB/T 15843（所有部分） 信息技术 安全技术 实体鉴别 |
|  |  | GM/T 38556 信息安全技术 动态口令密码应用技术规范 |
|  |  | GM/T 0067 基于证书的身份鉴别接口规范 |
|  |  | GM/T 0069 开放的身份鉴别框架 |
|  |  | GM/T 0113 在线快捷身份鉴别协议 |
| 加解密、签名、验签和完整性计算 | 应用系统调用密码功能，按照标准对数据加密、解密、签名、验签、计算消息鉴别码 | GB/T 15852（所有部分）信息技术 安全技术 消息鉴别码 |
|  |  | GB/T 17964 信息安全技术 分组密码算法的工作模式 |
|  |  | GB/T 35376 信息安全技术 SM2密码算法使用规范 |
| 基础标准 | 应用系统调用密码功能时，指明算法和用法 | GB/T 33560 信息安全技术 密码应用标识规范 |
|  | 应用系统管理用户实体时，关联用户的数字证书 | GB/T 20518 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 |
|  | 应用系统对数据加密或签名时，对数据进行封装 | GB/T 35275 信息安全技术 SM2密码算法加密签名消息语法规范 |

密码应用类标准

| 密码应用场景 | 可遵循的标准 |
| --- | --- |
| 业务应用 | GB/T 38541 信息安全技术 电子文件密码应用指南 |
|  | GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求 |
|  | GM/T 0055 电子文件密码应用技术规范 |
|  | GM/T 0099 开放式板式文档密码应用技术规范 |
|  | GM/T 0112 PDF格式文档的密码应用技术要求 |
| 构建授权与访问控制机制 | GM/T 0032 基于角色的授权与访问控制技术规范 |
| 使用/验签电子印章、电子签章 | GB/T 38540 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范 |
| 部署密码产品或密码系统 | GB/T 32922 信息安全技术 IPSec VPN安全接入基本要求与实施指南 |
|  | GB/T 38540 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范 |
|  | GM/T 0023 IPSec VPN网关产品规范 |
|  | GM/T 0025 SSL VPN 网关产品规范 |
|  | GM/T 0026 安全认证网关产品规范 |
|  | GM/T 0036 采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南 |
|  | GM/T 0096 射频识别防伪系统密码应用指南 |

密码测评类标准

| 密码应用场景 | 可遵循的标准 |
| --- | --- |
| 信息系统密码应用安全性评估相关标准（含指导文件） | GM/T 0115 信息系统密码应用评估要求 |
|  | GB/T39786 2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》 |
|  | GM/T 0116 信息系统密码应用测评过程指南 |
|  | 业务指导部门发布的测评类指导文件 |

    - 密码应用设计

      - 密码应用技术框架

依据国家密码相关要求，对本业务系统进行国产密码应用赋能，在满足总体性、科学性、完备性、可行性、合规性原则的基础上，从计算平台、密码支撑平台以及业务应用的密码应用几个层面设计密码应用方案，通过应用合规的密码技术、密码产品、密码算法，使业务系统的密码应用满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的相关要求，从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等几个层面对业务系统进行全面的密码安全防护，并通过制定密码应用管理相关制度来满足安全管理层面需求，以实现保障系统的业务安全和数据安全的总体目标。密码应用技术框架如下图所示：

西安市智慧教育大平台的各个系统基于西安市政务云平台构建，涉及的计算平台、密码支撑平台、业务应用和用户如下：

计算平台：是承载西安市智慧教育大平台哥系统的物理环境、网络环境和计算环境。物理环境提供机房、供电、通风、空调、门禁和监控等保障条件；网络环境为系统提供数据传输通道和通信设备：计算环境提供承载业务应用运行和数据存储的设备或服务，计算平台中部署的金融数据密码机、SSL VPN网关、智能钥匙和国密浏览器为计算平台的运行安全和管理安全提供密码保障。

密码支撑平台：为计算平台上运行的西安市智慧教育大平台的各系统提供密码支撑服务，该服务以接口形式提供密码功能，供业务系统调用，解决业务系统的安全问题，密码基础设施为密码应用提供基础支撑能力。

业务应用：是运行在计算平台上，实现业务功能的计算程序，业务应用的密码应用安全对应GB/T39786中应用和数据安全要求，使用密码功能解决业务系统的安全问题。

用户：指的是业务系统的使用者，用户端使用的计算设备安全，属于计算平台安全，用户计算机上运行的业务系统客户端安全，属于应用安全。

    - 计算平台密码应用方案

西安市智慧教育大平台各系统基于西安市政务云平台构建，此政务云平台已进行了商用密码安全性评估。对西安市政务云西咸分节点(华为云)系统的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面的测评,该政务云平台基本符合 GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的第三级别要求。

      - 物理和环境安全

1.密码保护对象

针对位于西安市政务云机房，部署的电子门禁系统和视频监控系统需进行安全保护的对象是物理访问的身份鉴别、电子门禁记录数据和视频监控记录数据的完整性进行保护。

2.采用的密码措施

身份鉴别：该机房部署了电子门禁系统，其中管理员采用智能IC卡进行进入机房过程的身份验证，智能 IC卡和门禁读卡器之间采用 SM1 算法进行身份鉴别。密码应用流程如图所示：

电子门禁系统身份鉴别流程图

（1）电子门禁记录数据的完整性：门禁记录存储于门禁系统审计数据库内,并采用电子门禁系统自身密码卡基于 SM2 数字签名技术对门禁记录进行完整性保护。

（2）视频监控记录数据的完整性：机房内部署海康威视摄像头进行全天 24小时的实时监控，并将视频记录存储于硬盘录像机，视频音像记录未采用密码技术进行完整性保护。因视频监控系统归属于运维部门统一建设和管理，本项目无权对视频监控系统进行二次改造，因此不适用。

3.密码技术和标准

| 保护层面 | 应用环节 | 配用的 密码算法 | 密码技术 | 密码标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境 | 人员身份的真实性 | SM1算法 | 采用SM1算法进行门禁卡的密钥分散，实现一卡一密 | GM/T 0036 采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南 |
|  | 电子门禁系统的进出记录完整性保护 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  | 视频监控系统的记录数据完整性保护 | 无 | 无 | 无 |

      - 网络和通信安全

1.密码保护对象

从通信实体的身份鉴别、数据通信信道、网络边界访问信息以及安全接入认证等层面进行保护。

通信实体身份鉴别包含业务系统使用者、管理者和运维者的身份真实性验证。

| 序号 | 通信实体 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 系统使用者 | 登录业务系统进行阅读、查看、修改等基本操作 |
| - 2. | 系统管理者 | 登录业务系统进行用户创建、数据修改、权限分配等管理操作 |
| - 3 | 系统运维者 | 通过运维协议登录业务系统服务端，进行程序维护、日志查看、数据修改等操作 |

数据通信信道包括系统使用者和管理者从政务外网访问业务系统通信信道，系统运维者从政务外网访问业务系统服务端通信信道的传输机密性和完整性保护。

| 序号 | 通信信道 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 系统使用者 | 使用者在政务外网使用浏览器通过HTTP协议访问前台业务系统 |
| - 2. | 系统管理者 | 管理者在政务外网使用浏览器通过HTTP协议访问业务后台管理系统 |
| - 3 | 系统运维者 | 运维者在政务外网通过云堡垒机对服务器进行运维 |

- 网络边界访问信息主要为SSL VPN网关自身访问控制信息的完整性保护。

| 序号 | 网络边界访问信息 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | SSL VPN网关 | 针对不用用户进行配置不同访问控制权限 |

安全接入认证：本系统无从外部网络进行安全接入认证的需求，因此不适用。

2.采用的密码措施

- （1）身份鉴别：基于已有的北京CA智能密码钥匙、北京CA签发的SM2个人证书和综合认证网关，基于SM2算法数字签名技术实现系统使用者和管理者通信实体的身份鉴别。密码应用流程如图所示：

- 系统运维者复用计算平台的智能密码钥匙和SM2个人证书实现运维者的身份鉴别。

- （2）通信信道的机密性和完整性：基于国密浏览器、北京CA签发的国密SSL证书结合北京CA的SSL VPN网关，基于GMTLS1.0协议建立安全通道，通信过程采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0xe013)保证通信数据的机密性和完整性。

|  | 前台应用系统 | 后台应用系统 | 内网 SSL VPN | 运维 SSL VPN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国密浏览器 | 政务外网 | 政务外网 | - | - |
| 非国密浏览器 | 政务外网 | - | - | - |
| VPN客户端 | - | - | 政务外网 | 政务外网 |

密码应用流程如图所示：

通信信道机密性和完整性流程图

- （3）网络边界访问信息完整性：综合认证网关基于自身密码卡采用SM2算法数字签名技术实现访问控制信息的完整性保护。

3.密码技术和标准

| 保护层面 | 应用环节 | 配用的密码算法 | 密码技术 | 密码标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 GM/T 0026 安全认证网关产品规范 |
|  | 通信数据完整性 | SM3算法 | 采用SM3算法数字哈希技术 | GM/T 0025 SSL VPN 网关产品规范 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | SM4算法 | 采用SM4算法数字加密技术 | GM/T 0025 SSL VPN 网关产品规范 |
|  | 网络边界访问控制信息完整性 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  | 安全接入认证 | 无 | 无 | 无 |

      - 设备和计算安全

1.密码保护对象

设备和计算安全层面的保护对象包括整机类密码产品、系统类密码产品和通用服务器，分别从身份鉴别、远程管理通道安全、系统资源访问控制信息完整性、日志记录完整性、重要可执行程序的完整性和来源的真实性进行保护。

2.采用的密码措施

设备身份的真实性：密码产品采用智能密码钥匙结合SM2数字证书登录服务器密码机、安全认证网关、综合认证网关、签名验签服务器、时间戳服务器、统一密码服务平台和数据库加解密系统；通用服务器采用云堡垒机实现身份真实性检验（云堡垒机通过智能密码钥匙结合SM2数字证书（签名算法为1.2.156.10197.1.501）以及SSLVPN 网关登录云堡垒机）；

远程管理信息传输通道安全：管理员通过 SSL VPN 网关对云堡垒机进行远程管理采用密码算法套件 ECC SM4 SM3(0Xe013)保证远程管理安全；云堡垒机远程管理HCSO应用服务器、数据库服务器、DEW服务器、Guass 数据库，其中采用 SSH 远程管理各服务器，采用 TLS1.2 远程管理Guass，并采用密码算法套件 ECDHE RSA AES128 GCM SHA256 保护数据库的远程管理安全。

系统资源访问控制信息的完整性：云堡垒机中配置了针对运维管理员的访问权限，云堡垒机调用签名验签服务器接口对运维管理员的访问权限基于SM2数字签名技术实现访问控制信息的完整性保护。

日志记录完整性：密码产品日志记录由自身密码技术能力实现日志记录的完整性保护通用服务器无法进行二次开发，实现日志记录的完整性保护。

3.密码技术和标准

| 保护层面 | 应用环节 | 配用的 密码算法 | 密码技术 | 密码标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备计算安全 | 身份鉴别 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 GM/T 0025 SSL VPN 网关产品规范 |
|  | 远程管理通道安全 | SM3、SM4算法 | 采用SM3\SM4算法技术 | GM/T 0025 SSL VPN 网关产品规范 |
|  | 系统同资源访问控制信息完整性 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  | 日志记录完整性 | SM2算法 | 采用SM2算法数字签名技术 | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  | 重要可执行程序的完整性和真实性 | 无 | 无 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 无 | 无 | 无 |

    - 密码支撑平台方案

密码支撑平台归属西安市大数据资产经营有限责任公司，管理权限归属西安市大数据服务中心。

西安市政务大数据局在政务外网区域构建了一套基于国产密码算法技术的密码支撑平台，以统一密码服务平台为核心，集中管理密码设备和密码系统，提供统一的密码资源管理、统一的密码运维管理、统一的密码接口规范、统一的密码策略配置和统一的密码安全应用管理。

      - 技术框架

密码支撑平台总体技术框架

密码支撑平台基于政务云平台计算平台构建，由密码资源层、密码算法层、密码服务层、密码接口层和业务应用层组成密码支撑平台。其中：

密码资源层：基于服务器密码机、签名验签服务器、综合认证网关、SSL VPN网关、时间戳服务器、统一密码服务平台、协同签名系统、数据库加解密系统、文件加解密系统和机要局已有数字证书系统共同组成密码资源池；

密码算法层：基于密码资源层提供国密SM2、HMAC-SM3、SM4和SM9全系列国产密码算法，为业务系统提供国产密码算法服务能力；

密码服务层：基于密码资源层和密码算法层，为业务系统提供密钥管理服务、身份认证服务、安全传输服务、安全存储服务、协同签名服务、数字签名服务、数据库加解密服务、文件加解密服务和数字证书等服务；

密码接口层：由统一密码服务平台将密码服务层纳管整理形成统一接口，以RSET接口形式对外提供密钥分发接口、身份认证接口、数据库加解密接口、通道加密接口、时间戳服务接口、摘要运算接口和签名验签接口等业务接口；以SNMP协议为基础，纳管、监测密码服务运算使用情况。

业务应用层：业务应用层基于密码接口层为业务系统提供身份认证、通道加密、数据存储加密等密码安全加固能力，确保业务数据安全。

      - 密码功能接口设计

        - 密码接口标准

密码接口标准

| 接口及功能类型 | 密码应用场景 | 可遵循的标准 |
| --- | --- | --- |
| 接口调用 | 密码支撑平台通过接口提供密码能力，业务系统通过接口调用密码功能 | GB/T 3829 信息安全技术 签名验签服务器技术规范 |
|  |  | GM/T 0019 通用密码服务接口规范 |
|  |  | GM/T 0030 服务器密码机技术规范 |
|  |  | GM/T 0028 密码模块安全技术要求 |
|  |  | GM/T 0020 证书应用综合服务接口规范 |
|  |  | GM/T 0033 时间戳接口规范 |
|  |  | GM/T 0067 基于数字证书的身份鉴别接口规范 |
| 实体鉴别协议 | 应用系统调用密码功能，按照标准实现身份鉴别协议 | GB/T 15843（所有部分） 信息技术 安全技术 实体鉴别 |
|  |  | GM/T 38556 信息安全技术 动态口令密码应用技术规范 |
|  |  | GM/T 0067 基于证书的身份鉴别接口规范 |
|  |  | GM/T 0069 开放的身份鉴别框架 |
|  |  | GM/T 0113 在线快捷身份鉴别协议 |
| 加解密、签名、验签和完整性计算 | 应用系统调用密码功能，按照标准对数据加密、解密、签名、验签、计算消息鉴别码 | GB/T 15852（所有部分）信息技术 安全技术 消息鉴别码 |
|  |  | GB/T 17964 信息安全技术 分组密码算法的工作模式 |
|  |  | GB/T 35376 信息安全技术 SM2密码算法使用规范 |
| 基础标准 | 应用系统调用密码功能时，指明算法和用法 | GB/T 33560 信息安全技术 密码应用标识规范 |
|  | 应用系统管理用户实体时，关联用户的数字证书 | GB/T 20518 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 |
|  | 应用系统对数据加密或签名时，对数据进行封装 | GB/T 35275 信息安全技术 SM2密码算法加密签名消息语法规范 |

        - 密码功能设计

1.密钥管理

统一密码服务平台具备密钥管理功能，支持密钥全生命周期管理，从密钥生成、更新，到注销、归档、删除，平台会记录密钥全生命周期的操作管理日志，便于进行密钥管理审计。平台按照国家主管部门认可的密钥生成方法生成高质量随机数、对称密钥和非对称密钥，提供密钥存储保护机制，保证密钥生成及存储的安全性。平台支持密钥模板管理，便于业务统一规划密钥的属性，同时也支持基于密钥库方式的管理，适应各种不同场景的密钥管理需求。

密钥管理可对业务系统提供密钥互操作接口，符合KMIP（密钥互操作协议）的规范，可与满足KMIP管理规范的系统平滑对接，快速为业务系统赋能。

支持对称密钥管理：如SM1、SM4、ZUC密钥管理；

支持非对称密钥管理：如SM2、SM9、基于SM2的无证书或隐式证书密钥管理。

2.身份认证

密码支撑平台可基于国产密码技术和国产密码算法（SM2、SM3、SM9等），以密码产品或密码接口的方式对外提供身份认证服务，包括用户跨网络边界访问网络的身份认证、运维用户访问网络内的服务器设备的身份认证、普通用户和管理用户使用客户端访问应用系统的身份认证等。

密码支撑平台以统一密码服务平台、密码SDK等方式提供符合国家密码相关标准的密码接口，供应用系统服务端和客户端调用，实现用户访问应用系统的身份认证。

3.协同签名

密码支撑平台可提供协同签名服务。用户的移动终端安装移动终端协同签名密码SDK，从统一密码服务平台下载标识密钥分片和系统参数，或者本地生成SM2私钥后，访问协同签名系统生成协同签名公钥，然后密码SDK对统一密码服务平台提供的随机挑战值或者待验证的消息进行数字签名，生成部分签名后提交到协同签名系统协同签名系统校验用户移动终端生成签名的正确性，如果签名正确，则生成完整的签名结果或者部分签名数据返回用户。当协同签名系统返回部分签名时，移动终端协同签名密码SDK将服务端的部分签名合成为完整签名，然后将签名结果提交验证签名，完成身份认证或者数据源和真实性认证等功能。

4.数据安全传输

密码支撑平台可基于国产密码技术和国产密码算法（SM2、SM3、SM9等），以密码产品或密码接口的方式对外提供数据安全传输服务，数据安全传输为客户端到服务端提供数据加密传输通道，保障数据传输过程中的机密性和完整性，基于IPSec、SSL、NTLS等安全数据传输协议，保证数据传输的安全。

5.通用数据加解密

密码支撑平台可基于国产密码技术和国产密码算法（SM2、SM3、SM9等），以密码接口的方式对外提供通用数据加解密服务，包括对数据的加解密和对文件的加解密，支持对称加密算法和非对称加密算法。

6.数据完整性保护

密码支撑平台可基于国产密码技术和国产密码算法，以密码接口的方式对外提供数据完整性运算服务，如HMAC-SM3算法。

7.签名验签服务

密码支撑平台提供标准REST接口，完成对签名验签服务的调用，从而实现对数字签名需求的业务数据提供签名验签服务，从而保证了业务系统用户身份真实性、重要数据的完整性、以及关键操作的不可否认性。

8.时间戳服务

密码支撑平台提供可信时间戳服务，时间戳可以为网络中所有应用系统及用户提供可信的时间源，保证应用获取权威、统一、精准的时间信息，为实现数据时间认证需求奠定坚实基础。

        - 部署拓扑图

密码支撑平台借用西安市国产化平台的计算资源和网络资源部署密码软硬件产品，采用集群部署模式，统一为政务云上的业务系统提供密码支撑服务能力。部署拓扑图如下：

部署拓扑图

        - 密钥管理

统一密码服务平台支持SM2/SM3/SM4/SM9这四种密码算法，涉及多类密钥，分类描述如下：

1）SM9主密钥[SM9MK]：该密钥用于生成密码运算所需的SM9标识密钥。

生成：调用密码机生成。

分发：该密钥无需导出和分发。

存储：存储在密码机中。

使用：生成用于密码运算接口所需的SM9标识密钥。

备份：备份到其他密码机。

更新：按期更新策略通过管理工具进行更新。

销毁：通过密码机管理工具删除密码机上的密钥进行销毁。

2）SM9标识密钥[SM9PRK]：该密钥用于密码运算接口进行SM9加解密运算与签名验签运算。

生成：调用密码机生成。

分发：该密钥可以通过Restful服务接口的形式以加密的形式分发给应用端SDK。

存储：存储在密码机中。

使用：此密钥用于密码运算接口进行SM9加解密运算与签名验签运算。

备份：无需备份，只需备份该密钥对应的主密钥。

更新：通过更新标识的方式进行密钥更新。

销毁：通过密码机管理工具删除密码机上的密钥进行销毁。

3）SM2私钥[SM2PRK]：该密钥用于密码运算接口进行SM2解密运算与签名运算。

生成：调用密码机生成。

分发：该密钥可以通过Restful服务接口的形式以加密的形式分发给应用端SDK。

存储：存储在密码机中。

使用：此密钥用于密码运算接口进行SM2解密运算与签名运算。

备份：备份到其他密码机。

更新：按期更新策略在后台管理界面上进行更新。

销毁：通过密码机管理工具删除密码机上的密钥进行销毁。

4）SM2公钥[SM2PK]：该密钥用于密码运算接口进行SM2加密运算与验签运算。

生成：调用密码机生成。

分发：该密钥可通过Restful服务接口的形式分发给应用端SDK。

存储：存储在密码机中。

使用：此密钥用于密码运算接口进行SM2加密运算与验签运算。

备份：备份到其他密码机。

更新：按期更新策略在后台管理界面上进行更新。

销毁：通过密码机管理工具删除密码机上的密钥进行销毁。

5）对称密钥[SM4SK]：该密钥用于密码运算接口进行SM4加解密运算与签名验签运算，用于密码运算接口进行HMAC。

生成：调用密码机生成。

分发：该密钥可通过Restful服务接口的形式以密文形态分发给应用端SDK。

存储：存储在密码机中。

使用：此密钥用于密码运算接口进行SM4加解密运算与签名验签运算，用于密码运算接口进行HMAC。

备份：备份到其他密码机。

更新：按期更新策略在后台管理界面或调用Restful接口进行更新。

销毁：通过密码机管理工具删除密码机上的密钥进行销毁。

6）管理员身份认证密钥[AAK]：后台管理员使用此密钥来认证自己的身份。

生成：此密钥在UKEY型的智能密码钥匙中生成。

分发：此密钥由UKEY工具制作后离线分发给管理员。

存储：此密钥存储在身份管理系统的管理员拥有的UKEY型智能密码钥匙中。

使用：管理员在登录管理系统时使用此密钥执行认证协议进行管理员的身份认证。

更新：以新的管理员标识，通过添加管理员的方式来更新。

备份：可通过UKEY管理工具进行备份操作。

销毁：通过UKEY型智能密码钥匙的管理工具删除密钥文件来销毁密钥。

7）平台认证密钥[TAK]：该密钥用于统一密码服务平台与应用程序之间做身份认证，用于建立安全传输通道。

生成：初始化时，调用密码机生成。

分发：离线分发给应用端SDK。

存储：存储在密码机中。

使用：用于统一密码服务平台与应用程序之间做身份认证，用于建立安全传输通道。

备份：通过密码机管理工具来备份。

更新：根据更新策略在管理后台进行更新。

销毁：随平台生命周期终止时销毁。

8）平台认证证书[TACERT]：该密钥用于统一密码服务平台与应用程序之间做身份认证，用于建立安全传输通道。

生成：初始化时，调密码机导出证书申请文件，向第三方CA中心申请证书后，再导入到密码机。

分发：该密钥不涉及。

存储：存储在密码机中。

使用：该密钥用于统一密码服务平台与应用程序之间做身份认证，用于建立安全传输通道。

备份：通过密码机管理工具备份。

更新：根据更新策略以重新生成的方式来更新。

销毁：随平台生命周期终止时销毁。

9）通道会话密钥[SSK]：应用程序与软件系统服务器之间的密钥交换协议协商的会话密钥，用于建立安全传输通道。

生成：管理客户端和软件系统服务器建立安全连接时，在执行身份认证和密钥协商协议中生成。

分发：每次会话都会生成不同的密钥。

存储：该密钥一次一密，不存储。

使用：使用此密钥对管理客户端和软件系统服务器之间的传输通道数据进行实时加密。

备份：一次一密，不备份。

更新：该密钥一次一密，每个安全连接上的密钥不同。

销毁：使用后内存安全清除。

存储保护类密钥

10）数据保护主密钥[MSK]：统一密码服务平台服务器的主密钥，用于生成数据库加密密钥、配置文件加密密钥、日志保护密钥

生成：初始化时调用密码机生成。

分发：该密钥无需导出和分发。

存储：存储在密码机中。

使用：在初始化时，使用该密钥生成数据库加密密钥、配置文件加密密钥、日志保护密钥。

备份：备份到其他密码机。

更新：根据更新策略可后台更新此密钥。

销毁：随平台生命周期终止时销毁。

11）配置文件加密密钥[FEK]：统一密码服务平台使用此密钥来加密配置文件中的敏感信息。

生成：系统初始化时通过主密钥派生生成。

分发：只在服务器端使用，不存在分发的需求。

存储：即时生成，无需存储。

使用：系统服务器端程序在读写配置文件中的敏感数据时，使用此密钥进行加解密。

备份：即时生成，无需备份。

更新：跟随系统主密钥更新。

销毁：跟随系统主密钥来销毁。

12）数据库加密密钥[DBEK]：统一密码服务平台使用此密钥来加密敏感信息后存储到数据库。

生成：系统初始化时通过主密钥派生生成。

分发：只在服务器端使用，不存在分发的需求。

存储：即时生成，无需存储。

使用：系统服务器端程序在读写数据库中的敏感数据时，使用此密钥进行加解密。

备份：即时生成，无需备份。

更新：跟随系统主密钥更新。

销毁：跟随系统主密钥来销毁。

13）日志保护密钥[LPK]：该密钥用于日志数据的完整性保护。

生成：系统初始化时通过主密钥派生生成。

分发：只在服务器端使用，不存在分发的需求。

存储：即时生成，无需存储。

使用：统一密码服务平台在生成接口日志时，使用此密钥进行日志数据的HMAC计算。

备份：即时生成，无需备份。

更新：跟随系统主密钥更新。

销毁：跟随系统主密钥来销毁。

        - 自身安全性

1.密码使用安全

【密钥管理安全】

统一密码服务平台、密码机及身份认证SDK及浏览器插件所使用的密钥种类符合国家标准《GB/T 37092-2018 信息安全技术 密码模块安全要求》和《GB/T 36322-2018 信息安全技术 密码设备应用接口规范》。

统一密码服务平台对各类型密钥的生成、分发、存储、使用、更新、备份、恢复、销毁全生命周期进行管理，管理过程符合国家密码管理部门的相关要求并采取了必要的保护手段。数据保护密钥具有唯一性，来自于符合GB/T 32915随机性检测要求的尚未使用的有效随机数。

【密码协议安全】

统一密码服务平台的Restful接口采用的TLS协议进行数据传输，TLS传输协议支持国密SM2、SM3、SM4算法，并将国密算法作为默认密码套件使用。

【算法配用安全】

统一密码服务平台、密码机及身份认证SDK及浏览器插件使用的密码算法的配置和使用符合相应的国家密码管理规范，包括非对称密码算法、对称密码算法、密码杂凑算法、随机比特生成器的配置和使用：

（1）非对称密码算法和技术符合GB/T 32918、GB/T 35275、GB/T 35276的相关要求，用于用户登录的实体身份鉴别和加密通道的会话密钥协商过程的保护 ；

（2）对称密码算法符合GB/T 32907的相关要求，用于敏感数据的加密保护。算法的工作模式符合GB/T 17964的相关要求，支持CBC模式；

（3）密码杂凑算法符合GB/T 32905的相关要求，用于数据签名的消息摘要和报文数据的完整性校验；

（4）随机比特生成器生成的随机比特符合GB/T 32915的相关要求。

【密码调用接口安全】

统一密码服务平台、身份认证SDK及浏览器插件调用密码模块提供的接口进行对称、非对称、密码杂凑、随机数生成等密码运算时，符合GB/T 37092的安全要求。

【设备管理安全】

统一密码服务平台可提供协议和接口来接收远程的设备管理和监控，该协议和接口可对管理者身份进行鉴别，并通过安全通道传输命令和数据。

统一密码服务平台可提供协议和接口接受对其密码算法合规性的远程验证，该协议和接口可对验证者身份进行鉴别，并通过安全通道传输命令和数据。

【密码模块安全】

统一密码服务平台采用了符合GB/T 32918、GB/T 38635、GB/T 37092的密码模块及通过国家密码管理部门核准的密码产品实现密码运算和密钥管理。

2.系统管理安全

系统管理安全主要是对系统资源的有效性进行控制，管理和控制不同等级用户对信息资源和服务资源具有什么权限，其安全性策略包括用户和服务器间的双向身份认证、信息和服务资源的访问控制和访问资源的加密，并通过审计和记录机制，确保服务请求和资源访问的防抵赖。针对此项目的信息资源的安全级别的特点，制定安全策略主要包括统一的身份认证、统一的权限管理、数据安全性、日记审计等。系统提供了安全可靠的数据传输机制来保证数据的安全存储、传输和查看。

【身份鉴别】

（1）系统对每个应用的密码服务请求进行身份标识和鉴别，且保证应用名的唯一性。

（2）根据应用要求配置应用名称/鉴权口令，必须具备一定的复杂度；口令必须具备采用3种以上字符、长度不少于8位并定期更换；

（3）启用登陆失败处理功能，登陆失败后采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

（4）系统采用SM9国密认证系统的方式进行管理员身份鉴别。

【访问控制】

访问控制主要控制的是对密钥数据和策略数据等资源的访问，避免越权非法使用。采用的措施主要包括：

（1）启用访问控制功能：制定严格的访问控制安全策略，根据策略控制不同用户对密钥数据和策略数据的访问，特别是密钥下载、密钥使用等操作，控制粒度主体为用户级、客体为文件或数据库表级。

（2）权限控制：对于制定的访问控制规则能清楚的覆盖资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作。对于不同的用户授权原则是进行能够完成工作的最小化授权，避免授权范围过大，并在它们之间形成相互制约的关系。可以通过更改用户和用户组的权限以实现对用户的访问控制。

（3）账号管理：严格限制默认账户的访问权限，重命名默认账户，修改默认口令；及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。

（4）IP限制：非认证工作地点的异常IP地址，给予提示，并限制访问。认证的工作IP和终端特征值需要特殊授权的用户才能进行定义、维护。

【代码安全与检测】

系统采用B/S前后端分离的微服务架构，系统文件全部放于服务器上，只有服务器管理人员才能更改文件。所有对数据库的访问操作都必须经过微服务模块的业务逻辑处理，这样能充分保证数据库服务器的安全性。

在系统开发和维护阶段，程序代码编写好后，必须强制在测试环境中进行测试。通过黑盒的渗透测试和白盒的源代码扫描内外结合，提高代码质量，保证软件安全性。只有通过测试后，才允许更新到生产环境中。

【SQL注入防护】

注入攻击漏洞，例如SQL、OS以及LDAP注入。所谓SQL注入就是：通过把SQL命令插入到Web表单提交或输入页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令。通过提交参数构造巧妙的SQL语句，从而获得想要的数据。

为了避免SQL注入漏洞，系统对外部输入参数进行严格过滤，使用了成熟的ORM框架，在数据库访问层模块使用了PreparedStatement，避免使用Statement拼接SQL语句。

【未验证的重定向和转发防护】

Web应用程序经常将用户重定向和转发到其他网页和网站，并且利用不可信的数据去判定目的页面。如果没有得到适当验证，攻击者可以重定向受害用户到钓鱼软件或恶意网站，或者使用转发去访问未授权的页面。

为此系统对传入的URL做了有效性的认证，保证该URL来自于正确的地方。

（1）referer的限制：如果确定传递URL参数进入的来源，系统可以通过该方式实现安全限制，保证该URL的有效性，避免恶意用户自己生成跳转链接。

（2）加入有效性验证Token：确保生成的链接都是来自于可信域，通过在生成的链接里加入用户不可控的Token对生成的链接进行校验。

3.应用安全

密码服务平台在应用程序中编写了专用的防护模块以检测攻击行为，充分保证应用的安全性：

当超级管理员进行重要性的系统操作时，比如同步时间、关闭设备时，这些操作不能直接在Java代码里面执行，需要提交到专用的后台进程进行执行。

对管理员在WEB界面中输入的数据，对应用程序在Rest接口中提交的数据，进行严格的参数合法性检查，防止SQL注入攻击。

对冒充管理员身份的XSS(跨站脚本攻击)、CSRF(跨站请求伪造)等WEB攻击行为，都有严格的身份确认和参数检查模块，防止第三方诱骗管理员以获取非法访问身份的行为。

对管理员登录后的会话有效性进行严格的安全检查，如果发现登录地址和后继的访问地址不一致，立即关闭此会话。

在管理员的后台管理操作中，涉及到文件上传和下载的地方，对提交的文件路径和文件名进行严格的安全检查，防止跨目录、越目录的非法访问。

用户通过Rest接口或者WEB界面提交用户鉴别信息时，限制连续错误的次数，达到错误上限后暂停一段时间的服务，防止暴力猜测破解的行为。

用户通过Rest接口或者WEB界面提交用户鉴别信息时，系统验证错误后立即失效该次验证码，防止暴力猜测破解的行为。

用户通过Rest接口或者WEB界面提交用户鉴别信息时，系统对用户请求验证的提交频率进行控制，不允许在短时间内进行多次提交。

    - 业务密码应用方案

      - 密码保护对象

主要是实现对信息系统中应用及其数据的安全防护，具体包括：

（1）确认应用系统的管理员和普通用户的身份，防止假冒人员登录；

（2）对应用系统的访问控制策略（如安全策略、资源访问控制列表等）、数据库表访问控制信息（如用户身份信息、数据库安全策略、用户权限列表等）、重要信息资源安全标记（如数据标签）等进行保护，防止被非授权篡改；

（3）保护客户端与服务器之间、应用系统之间在非安全网络信道中传输的重要数据（包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要用户信息等），防止数据泄露；

（4）保护存储的重要数据（包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要用户信息等），防止数据泄露、非授权篡改；

（5）保护重要日志记录（如认证登录日志、配置操作日志等），防止被非授权篡改；

（6）保护可能涉及法律责任认定的应用系统中的数据发送和数据接收操作，确保发送方和接收方对已经发生的操作行为无法否认。

      - 采取的密码措施

（1）身份认证：使用人员使用 PC 端登录时可通过部署符合国密标准 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的密码服务管理平台、 GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》的签名验签服务器，为 PC 端用户配发基于国密算法且符合 GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》的智能密码钥匙，并配套第三方 CA 机构签发的数字证书，实现访问用户可信身份鉴别。

移动终端登录时可通过部署符合国密要求且具备商用密码产品认证证书的协同签名系统、 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的密码服务管理平台，为移动智能终端用户提供协同签名服务，移动 App 集成符合 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的移动智能终端安全密码模块，通过调用协同签名系统的协同签名技术实现移动端用户的身份鉴别。

（2）访问控制信息完整性：调用部署在密码基础设施区域的统一密码服务平台（符合GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求），对业务应用系统访问控制策略、数据库表访问控制信息，采用HMAC-SM3算法实现访问控制信息的完整性保护。当访问控制权限列表信息被篡改时，后端重新校验摘要值，并进行系统告警。

（3）重要数据存储机密性、完整性：部署符合 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的密码服务管理平台、GM/T 0030《服务器密码机技术规范》的服务器密码机，调用密码支撑平台的数据加解密服务、文件加解密服务，基于SM4、HMAC-SM3算法，对重要数据进行加密保护，确保数据库里敏感信息内容不被非法泄露，实现重要数据的存储机密性和完整性保护。

（4）数据传输机密性、完整性：系统涉及重要数据包括但不限于鉴别数据（用户名、口令）、敏感的用户信息（如住址）、系统业务人员进行重要操作时产生的日志信息、系统访问控制权限信息。目前信息系统暂不具备将涉及的重要数据加密后通过密文的形式在各应用系统之间传输，此处通过网络和通信安全层面的安全认证网关、国密浏览器弥补。

在网络和通信保护层面，在网络边界部署符合 GM/T 0024《SSL VPN 技术规范》、 GM/T 0025《SSL VPN 网关产品规范》、 GM/T 0026《安全认证网关产品规范》的安全认证网关，结合PC端部署的国密浏览器，通过建立国密 SSL 加密通道，保障业务数据传输过程中的机密性和完整性。

（5）不可否认性：根据应用系统的需要，涉及到电子公文盖章、数据流转、审批的信息系统可选用电子签章系统、签名验签服务器、时间戳服务器提供的密码服务，对收发的数据及相关操作记录进行盖章、签名加盖时间戳，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。

      - 密钥管理

密钥是密码系统的核心。在密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复、销毁等整个生命周期过程中，都需要通过密码技术对密钥进行保护，以确保密钥的全生命周期安全。密钥由统一密码服务平台和服务器密码机共同管理，提供符合《GM/T 0051-2016密码设备管理对称密钥管理技术规范》的密钥管理接口。

        - 密钥产生

密钥在符合GB/T37092-2018《信息安全技术 密码模块安全检测要求》规定的密码产品中产生。密钥由服务器密码机计算生成，在密钥生成时记录密钥关联信息，包括密钥种类、长度、拥有者、使用起始时间、使用终止时间等。

        - 密钥分发

密钥分发应采取身份鉴别、数据完整性、数据机密性等安全措施，应能够抗截取、假冒、篡改、重放等攻击，保证密钥的安全性。对于移动终端，密钥分发应采取安全措施，防止在分发过程中泄露。

        - 密钥存储

密钥存储于服务器密码机、智能密码钥匙之中，服务器密码机和智能密码钥匙符合GB/T37092-2018《信息安全技术 密码模块安全检测要求》规范，或采取机密性和完整性保护后存储于通用设备或系统。除公钥外，密钥不以明文的方式存储在密码产品外部并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非授权访问或篡改。公钥可以明文方式存储在密码产品外部，但采取必要安全防护措施防止公钥被篡改。

        - 密钥使用

明确各类型密钥的使用要求，包括使用条件、使用时间和用途，每个密钥只有单一用途。密钥应明确用途，并按用途正确使用；对于公钥密码体制，在使用公钥之前应对其进行验证；应有安全措施防止密钥的泄漏和替换；密钥泄漏时，应停止使用，并启动相应的应急处理和响应措施。应按照密钥更换周期要求更换密钥，应采取有效的安全措施。保证密钥更换时的安全性。

        - 密钥更新

设定密钥更新策略，包括密钥的更新周期、更新机制、更新流程，以及保证密钥更新前后业务的连续性，并指定密钥更新人员。在密钥超过使用期限、泄露或存在泄露风险时，根据相应的密钥更新策略进行更新。

        - 密钥归档

如果系统由密钥归档需求，明确密钥归档的条件、人员和流程，并且确定归档密钥的存储位置、存储方式和管理者。根据安全需求采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性。归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息。执行密钥归档时，生成审计信息，包括归档的密钥和归档的时间。

        - 密钥撤销

明确密钥的撤销条件、撤销流程、撤销机制和撤销人等，以及撤销后密钥的处理方式等。

        - 密钥备份

指定备份操作人员、备份密钥管理人员、备份密钥管理机制、密钥恢复流程以及备份密钥归档要求等。明确备份密钥的机密性、完整性以及与实体和其他信息的关联关系。对密钥备份过程进行记录，并生成审计信息，审计信息包括备份的主体和备份的时间等。

        - 密钥恢复

制定密钥恢复要求与机制，确定密钥恢复流程，制定密钥恢复操作员。对密钥恢复过程进行记录，并生成审计信息，审计信息包括恢复的主体和恢复的时间。

        - 密钥销毁

制定密钥销毁要求，根据密钥存储介质情况确定密钥销毁模式，明确销毁机制、销毁启动条件（设备失控、丢弃时进行销毁），以及销毁操作方法、操作流程和操作人员。

    - 安全管理方案

      - 管理制度

本单位已经依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定了与信息系统相适应的密码应用安全管理制度、操作规程及相关操作记录表单，内容包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等方面，并制定了管理制度文档发布、评审、修订相关流程。

      - 管理人员

本单位已经根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理人员方面的要求，建立了企业移动管理系统的人员管理制度，并成立了密码管理小组，全面负责密钥生命周期、密码设备的管理工作。密码管理小组可包括组长、密码设备管理员、密钥操作员、密钥管理员、密码安全审计员，具体如下图所示。

密码管理人员组成

各成员的职责包括：

密码管理小组组长：是密码管理小组的负责人，统筹整个工作小组的人员及工作安排，负责管理制度的制定及发布等。监督本单位密钥安全管理的各项工作，在整个密钥生命期内监督生成、备份、保管、恢复及销毁等操作的正确性；制止不正确操作，杜绝违规操作或超越权限操作的行为；对不适合密钥维护工作或发现有不良行为的人员，提出调整要求；协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。

密码设备管理员：一般可以由机房系统管理员兼任，维护密码设备保持良好的运行状态，履行机房安全管理工作的一般性要求。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。

密钥操作员：负责密码设备的界面操作，完成密钥生成、备份、恢复、删除等操作过程。协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。

密钥保管员：履行密钥保管工作职责。接收密钥资料（组件），验证接收到的密钥资料是否受损；在监督下销毁密钥组件备份介质；协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。

安全审计员：审计和保存密码设备安全操作记录；协助完成定期或不定期的专项辅导检查工作。

对以上人员，设置密钥保管员、安全审计员等岗位为关键安全岗位，并对关键岗位建立多人共管机制；密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员岗位不可与密码审计员、密码操作员等关键安全岗位兼任。相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。

对于密码安全相关人员，根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理人员方面的要求，对本系统现有的人员管理如下：

一是设置培训制度。涉及密码的操作和管理的人员在上岗前需要进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能。设置内部密码专题培训机制，每6个月组织一次，由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范、商用密码应用、商用密码应用安全性评估等多个方面，使相关人员了解密码相关的法律和法规，掌握密码基本原理，并遵照执行。

二是安排密码设备厂商对本系统部署使用的所有密码产品进行操作培训，确保相关人员能够正确配置使用本系统中部署的密码产品。

三是贯彻执行密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度，每年对密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等密码相关人员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育；密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等密码相关人员与单位订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

      - 建设运行

依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》和系统实际的密码应用需求制定密码应用方案，密码应用方案包含物理和环境安全、网络和通讯安全、设备和计算安全、应用和数据安全以及安全管理等各个方面。

密码应用方案编制完成后，委托商用密码应用安全性评估机构对方案进行评审，评审通过后，依据评估通过的密码应用方案进行信息系统改造，改造完成后委托密评机构对信息系统进行密码应用安全性评估，评估通过后上线运行。

上线运行后，根据密码应用安全管理制度，每年对本系统进行一次密码应用安全性评估和攻防对抗演习，并根据评估意见和攻防对抗中发现的问题进行整改。当发现信息系统存在重大密码应用安全隐患时，应停止系统运行，制定整改方案，按照整改方案对系统进行整改和密码应用安全性评估，评估通过后重新上线运行。

      - 应急处置

        - 应急处置组织机构

成立密码安全应急处置领导小组、应急处置实施小组、应急处置日常运维小组。安全事件发生后，在应急处置领导小组的统一部署下，工作人员各司其职，并严格按照应急处置计划组织实施应急处置工作。

1.应急处置领导小组

应急处置领导小组负责本项目密码安全应急处置的领导和决策，具体职责如下：

负责密码安全应急处置的领导和决策。主要包括制定工作方案，提供人员和物质保证，审核批准应急处置策略，审核批准应急处置计划，批准和监督应急处置计划的执行，开展日常应急演练，指导应急处置实施小组的应急处置工作，启动定期评审、修订应急处置计划以及负责组织的外部协作。应急处置领导小组人员待系统建设完成后确定。

2.应急处置实施小组

应急处置实施小组负责密码安全应急处理的技术保障与具体实施，具体职责如下：

当由于系统崩溃、病毒攻击、非法入侵、软硬件故障等事件发生时，根据密码安全事件的发展态势和实际控制需要，具体负责现场应急处置工作，尽快恢复正常运行。

3.应急处置日常运维小组

应急处置日常运维小组负责做好密码安全的日常巡查及其日志保存工作，具体职责如下：

负责做好密码安全的日常巡查及其日志保存工作，以保障最早发现异常。同时负责密码安全事件发生后的损失控制和损害评估，并协助应急处置实施小组实施应急处置工作。

        - 应急事件处理流程

应急处置预案主要包括网络与密码安全事件的监测预警、事件响应、先期处置、事件发生后的应急处置、以及后期处置。

在发生密码安全应急事件后，应按照如下流程执行应急处理：

1）启动应急事件响应；

2）进行应急事件先前处理；

3）进行应急事件的响应处置；

4）应急事件响应结束后的后期处置；

5）恢复运行；

在日常工作中更应注意网络与密码安全事件的监测预警。

          - 应急事件的监测预警

1.信息监测与报告

（1）要进一步完善各重要信息系统网络与密码安全突发事件监测、预测、预警制度。按照“早发现、早报告、早处置”的原则，加强对各类网络与密码安全突发事件和可能引发网络与密码安全突发事件的有关信息的收集、分析判断和持续监测。当发生网络与密码安全突发事件时，在按规定向有关部门报告的同时，按紧急信息报送的规定及时向相关领导汇报。初次报告最迟不得超过4小时，较大、重大和特别重大的网络与密码安全突发事件实行态势进程报告和日报告制度。报告内容主要包括信息来源、影响范围、事件性质、事件发展趋势和采取的措施等。

（2）重要信息系统管理人员应确立2个以上的即时联系方式，避免因信息网络突发事件发生后，必要的信息通报与指挥协调通信渠道中断。

（3）密码安全定期汇报。每月应向网络与密码安全领导小组报告网络与密码安全自查工作进展情况：

（4）恶意人士利用本单位网络从事违法犯罪活动的情况。

（5）网络或密码系统通信和资源使用异常，网络和密码系统瘫痪、应用服务中断或数据篡改、丢失等情况。

（6）网络安全状况、安全形势分析预测等信息。

（7）其他影响网络与密码安全的信息。

2.预警处理与预警发布

对于可能发生或已经发生的网络与密码安全突发事件，系统管理员应立即采取措施控制事态，并在2小时内进行风险评估，判定事件等级并发布预警。必要时应启动相应的预案，同时向密码安全领导小组汇报。

领导小组接到汇报后应立即组织现场救援，查明事件状态及原因，技术人员应及时对信息进行技术分析、研判，根据问题的性质、危害程度，提出安全警报级别。

          - 应急事件响应

在密码安全事件发生时，事件发生单位第一时间收集事件相关信息，然后初步判定事件的类别、级别，并按照该单位内部密码安全管理层级，逐步上报密码安全事件。

1.密码安全事件级别的判定主要考虑因素：

2.影响用户数、影响时间及地域范围；

3.传播内容产生的影响程度以及内容违规程度。

若安全事件为外部机构通报，应考虑披露该事件的外部机构的重要程度，如：上级主管部门、相关媒体等。

密码安全事件上报的主要内容包括：事件发生的单位、部门、联系人员；事件发生的时间；事件的基本描述；初步估计的事件等级、危害及影响；已经采取的处理方法、处理进展以及其他相关信息。

          - 先期处置

密码安全事件发生后，必须在第一时间内实施先期处置，控制事态发展并及时向上级主管部门汇报。先期处置的主要工作包括：

1.控制事态发展，防控蔓延。采取各种技术措施及时控制事态发展，最大限度地防止事件的蔓延。必要时采用断网、关闭服务器等方式防止事态进一步扩大。

2.快速判断事件性质及危害程度。尽快分析事件发生原因，初步判断事件的影响、危害和可能波及的范围，提出应对措施建议。

3.及时报告信息。在先期处置的同时要按照预案要求，及时向上级主管部门报告。

做好事件发生、发展、处置的记录和证据保留。在先期处置过程中应尽量保留证据，采取手工记录、截屏、文件备份和多媒体设备记录等各种手段，对事件发生、发展、处置的过程、步骤、结果进行详细记录，尽可能保留原始相关证据，为事件处置、调查、处理提供客观证据。

密码安全应急处置领导小组在接到网络与密码安全突发事件发生或可能发生的信息后，应加强与有关方面的联系，掌握最新发展态势。对有可能演变为三级网络与密码安全突发事件，技术人员处置工作提出建议方案，并作好启动本预案的各项准备工作。

密码安全应急处置领导小组根据网络与密码安全突发事件发展态势，视情况决定现场指导、组织设备厂商或者系统开发商应急支援力量，做好应急处置工作。对有可能演变为二级或一级的网络与密码安全突发事件，要根据有关部门的要求，上报有关部门，赶赴现场指挥、组织应急支援力量，积极做好应急处置工作。

          - 应急处置

突发事件发生后，在先期处置基础上，由对应的安全责任人按照基本响应程序，启动网络与密码安全事件应急预案，主要工作包括：

1.应急指挥

本预案启动后，领导小组要迅速建立与现场通讯联系。抓紧收集相关信息，及时了解掌握事态发展情况，掌握现场处置工作状态，分析事件发展趋势，研究提出处置方案，调集和配置应急处置所需要的人、财、物等资源，统一指挥网络与密码安全应急处置工作。

成立现场指挥部，并提供现场指挥运作的相关保障。

2.应急处理

由密码安全部门进行密码安全事件的牵头处理，现场应急保障联络人全天候值班，与应急相关人员全部到位。

如明确应急事件发生原因，则按照应急处置预案的相应技术方案进行处理。

如处理过程中遇到技术方面的问题，及时联系广东省密码管理局统筹，调派相关密码安全技术专家组成专家组参与应急处置工作。

若突发事件造成了不良的社会影响，消除不良影响的相关工作由密码安全统筹部门牵头处理。

在应急处理过程中需要资源支援的，及时反映管理部门进行协调分配。

随时收集、整理应急处置情况的信息，并对事件进行动态监测、评估，及时将事件的性质、危害程度和损失情况及处置工作等情况及时报领导小组，不得隐瞒、缓报、谎报。符合紧急信息报送规定的，属于一级、二级密码安全事件的，同时报上级相关网络与密码安全部门。

3.应急支援

本预案启动后，应急处置领导小组可根据事态的发展和处置工作需要，及时向上级相关单位申请增派专家小组和应急支援单位，调动必需的物资、设备，支援应急工作。

4.扩大应急

经应急处置后，事态难以控制或有扩大发展趋势时，应实施扩大应急行动。要迅速召开密码安全工作领导小组会议，根据事态情况，研究采取有利于控制事态的非常措施，并向上级有关部门请求支援。

5.应急结束

网络与密码安全突发事件经应急处置后，得到有效控制，将各监测统计数据报密码安全工作领导小组，提出后续工作的建议，经领导批准后实施。

          - 后期处置

一般密码安全事件应急响应的结束由本单位密码安全归口部门提出建议，经领导层批准后方可结束；重大密码安全事件应急响应的结束由上级主管部门提出建议，由主管部门批准后方可结束。

在应急处置工作结束后，需要进行后期的善后处置、与调查和评估。

1.善后处置

在应急处置工作结束后，要迅速采取措施，抓紧组织抢修受损的基础设施，减少损失，尽快恢复正常工作，统计各种数据，查明原因，对事件造成的损失和影响以及恢复重建能力进行分析评估，认真制定恢复重建计划，迅速组织实施。

2.调查和评估

在应急处置工作结束后，密码安全工作领导小组应立即组织有关人员和专家组成事件调查组，对事件发生及其处置过程进行全面的调查，查清事件发生的原因及财产损失状况和总结经验教训，写出调查评估报告。

          - 恢复运行

密码安全事件处理完成后应密切关注至少2周，确认无异常现象。

经上级主管部门指导，本单位应制定详细可行的工作计划，快速、有效地消除突发事件造成的不利影响，尽快恢复系统正常运行，并做好善后处理。

          - 应急预案及事件上报

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中应急处置方面的要求，本单位将制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置。具体如下：

对本系统现有的应急管理制度进行完善，补充制定密码相关应急处置预案，并做好应急资源准备，明确密码安全事件处理流程及其它管理措施；针对密码安全方面的应急响应措施包括：当本系统发生密码相关安全事件时，在事发后3小时内向密码管理部门进行报告；事件处置完成后2个工作日内，向密码管理部门汇报安全事件发生情况及处置情况。

    - 安全与合规性分析

|  | 密码技术应用点 | GB/T39786密码应用基本要求 | 适用情况（适用/不适用） | 采取的密码保障措施 | 说明 （如采取的缓解及替代性措施） | 自评结果（通过/未通过） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 宜 | 适用 | 使用国密门禁卡保证重要区域进入人员身份的真实性。 | 无 | 通过 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 通过部署国密门禁系统，采用SM3+HMAC技术， 对人员进出记录逐条签名，保证人员进出记录的完整性。 | 无 | 通过 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 通过部署国密视频监控系统，采用SM3+HMAC技术，实现视频录像的完整性保护。对门禁系统人员进出记录做完整性保护，防止进出记录被篡改。 | 无 | 通过 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 应 | 适用 | PC端使用国密浏览器，应用服务器部署SSL证书，配合服务端综合安全网关，实现业务用户访问应用系统之间网络通信的身份鉴别。 移动端通过集成软件密码模块，配合服务端协同签名系统，实现移动端访问用户身份认证。 | 无 | 通过 |
|  | 通信数据完整性 | 宜 | 适用 | 通过部署符合GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》的SSL VPN，实现通信数据的完整性保护 | 无 | 通过 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 应 | 适用 | 通过部署符合GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》的SSL VPN，实现通信数据的机密性保护 | 无 | 通过 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 宜 | 适用 | 通过安全网关自身安全机制实现网络边界访问控制信息的完整性。 | 无 | 通过 |
|  | 安全接入认证 | 可 | 不适用 |  | 三级系统不涉及。 | 通过 |
| 设备和计算安全 | 身份认证 | 应 | 适用 | 通过部署符合GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》的安全认证网关，为管理员内部远程访问堡垒机建立合规的传输通道。给运维管理人员配发智能密码钥匙，运维PC端安装安全接入网关客户端，实现远程运维管理的身份鉴别。 | 无 | 通过 |
|  | 远程管理通道安全 | 宜 | 适用 | 通过部署符合GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》的安全认证网关，为管理员内部远程访问堡垒机建立合规的传输通道。 | 无 | 通过 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 宜 | 适用 | 密码产品通过自身安全机制实现，本项目涉及应用服务器和数据库服务器不涉及此项需求。 | 无 | 通过 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 不适用 |  | 设备不存在安全标记完整性保护需求，因此此项不适用，未将本项纳入系统建设范围 | 通过 |
|  | 日志记录完整性 | 宜 | 适用 | 应用服务器、数据库库服务器，使用符合GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》要求的签名验签服务对日志记录签名，进行完整性保护。密码产品采用自身安全机制来保安证日志记录的完整性。 | 无 | 通过 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要执行程序来源真实性 | 宜 | 不适用 | 密码产品采用自身安全机制来保证重要可执行程序进行完整性保护和来源进行真实性验证。 | 由于应用系统采用操作系统、数据库等标准化产品，目前阶段难以对这些标准化产品进行二次开发以符合密码应用要求，暂时采用这些设备自身的安全机制进行安全防护。 | 通过 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 应 | 适用 | 部署符合GM/T 0026-2014《安全认证网关产品规范》的安全认证网关，使用智能密码钥匙，实现业务用户在PC端登录系统时使用基于国密算法的数字证书进行身份鉴别； 移动端用户访问应用，采用软件密码模块，配合服务端协同签名系统进行身份鉴别。 | 无 | 通过 |
|  | 重要控制信息完整性 | 宜 | 适用 | 调用签名验签服务器接口，对业务应用系统访问控制策略、数据库表访问控制信息等使用SM3算法进行单向散列函数构造消息认证码（HMAC）实现数据的完整性。 | 无 | 通过 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 不适用 |  | 应用系统中未对重要敏感数据进行标记，故不适用。 | 通过 |
|  | 重要数据传输机密性 | 应 | 适用 | 使用网络和通信安全层面缓解措施，采用国密浏览器器、安全网关 ，采用国密SSL协议传输，实现重要数据传输机密性。 | 目前阶段采用客户端信源加密方式，改造难度较大 | 通过 |
|  | 重要数据存储机密性 | 应 | 适用 | 结构化数据通过数据库加解密系统，使用SM4算法的CBC模式的对称加密，实现数据库字段数据的加密保护。电子文档等非结构化数据通过文件透明加解密系统，使用SM4算法实现文件加密保护。 | 无 | 通过 |
|  | 重要数据传输完整性 | 宜 | 适用 | 使用网络和通信安全层面缓解措施，采用国密浏览器器、安全网关 ，采用国密SSL协议传输，实现重要数据传输机密性。 | 目前阶段采用客户端信源加密方式，改造难度较大 | 通过 |
|  | 重要数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 通过数据库加解密系统，使用HMAC-SM3算法，实现数据库字段数据的完整性保护。 | 无 | 通过 |
|  | 不可否认性 | 宜 | 适用 | 通过签名验签、时间戳服务器，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。 | 无 | 通过 |

    - 实施保障方案

      - 项目组织

项目组织基本架构如下：

项目组织架构图

一、建设单位

建设单位主要承担以下责任：

1.作为密码应用升级改造信息系统的责任方，需要根据其业务特点和管理要求，联合信息系统的开发商确定申请改造信息系统清单和改造系统中具体环节和内容需求；

2.协调信息系统的开发商进行密码升级改造和各环节的集成；

3.协调组织专家或测评机构对方案进行评审，项目建设完成后委托密码测评机构进行系统密码应用安全性测评；系统投入运行后，定期开展密码应用安全性评估和完成备案；

4.申报经评审后的改造方案、组织选型集成商和方案实施。

二、密码行政部门

密码行政部门负责监督指导项目商密建设工作，并提供相关政策法规。

三、密码应用集成商

密码应用集成商主要承担以下责任：

1.依据密码相关标准，制定密码应用方案等文档；

2.提供密码应用改造升级软硬件产品及其相应的集成操作文档；

3.提供安全认证平台测试环境，配合信息系统的建设单位及开发商的改造及测试工作；

4.配合提供国密算法证书；

5.配合申请改造单位的信息系统开发商进行接口对接升级改造开发，完成应用系统密码算法升级。

四、业务系统开发商

业务系统开发商后面简称开发商，主要承担以下责任：

1.根据建设单位的需求改造信息系统的关键操作环节，如表单或文件，实现签名加密等数据安全功能；

2.根据新的密码算法提供中间件软件接口，配合信息系统定制化集成开发和对接部署；

3.配合集成商进行系统上线前联调测试。

五、密评机构

测评机构主要承担以下责任：

1.评审集成商提供的密码应用方案，提出方案修订意见；

2.根据相关标准完成测评工作。

      - 实施计划

根据本项目的密码应用改造需求，制定实施计划，并报领导小组和请用户批准；实施计划被批准后，将严格按照实施计划、时间进度要求，组织工程建设，完成工程建设任务，组织工程验收，系统投入运行。

本项目实施计划如下。

2024年5月，实施环境调研，密码应用需求调研，综合分析系统密码应用需求和实施环境现状。

2024年6月，根据需求分析结果编制密码应用方案，确定所使用的密码产品。制定密码管理制度。

2024年7-8月，密码产品集成对接和测试，对业务系统进行密码应用改造，以及系统的联调测试。

2024年9月，系统上线试运行。

2025年3月，启动商用密码应用安全性评估工作。

      - 实施内容

一、密码产品与服务的选型与采购

密码应用集成商根据合同，采购密码产品与服务。应保证密码产品与服务的合规性。

二、密码应用集成

业务系统开发商按密码应用解决方案，对信息系统进行密码应用集成。

三、密码综合调试

业务系统开发商密码应用集成后，进行密码综合调试，验证密码应用的正确性。在对系统集成改造完成后，首先将具体的测试计划、内容和方法与建设方讨论，通过后才按计划对系统的网络和通信、设备和计算、应用和数据进行综合调试。

四、密码应用合规性测评

测评机构对项目的密码应用合规性、正确性、有效性进行测评。

五、密码应用试运行

通过测评后的系统进行试运行，验证密码应用的健壮性。试运行期间若整个系统稳定性可靠，经验收合格，整个工程项目正式移交用户。

六、项目验收

系统试运行验证通过后，由建设单位牵头，进行项目验收。

      - 风险分析及管理

一、风险管控及规范

将严格对项目过程中进行有效的风险管控。

在开展工作期间，将严格遵守以下工作规范要求：

1、遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及建设单位相关管理规定开展工作；

2、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；

3、在签署技术协议时，并同步签订《安全协议》及《保密承诺书》并严格履行协议和承诺书条款。

二、安全风险分析

业务系统密码应用集成故障风险

| 存在风险点 | 因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统无法正常使用密码产品的风险。 |
| --- | --- |
| 问题影响 | 密码应用在业务的生产系统验证失效。 |
| 事前防范 | 上线生产前做多次模拟生产运行的验证测试。 |
| 事中处理 | 进行业务系统软件版本回退； 进行业务系统配置信息回退。 |
| 事后处置 | 校验模拟系统和生产系统间的差异； 充份分析所遇到的问题细节； 待所有问题解决后再进行二次上线验证。 |
| 损失评估 | 延误了系统密码算法安全性整体更新的进度，按延误工期造成的社会效益损失进行评估； 重新进行接口对接，问题排查，二次上线生产，增加了人力资源成本的投入； 因商用密码服务器产品没有办法尽快上线，生产系统上算法不足很容易带上攻击的风险，系统存在潜在危机。 |

密码产品故障风险

| 存在风险点 | 因密码产品实施人员工作疏忽，造成密码产品无法正常工作的风险。 |
| --- | --- |
| 问题影响 | 上线生产后密码产品设备不工作或工作异常。 |
| 事前防范 | 密码产品上线生产前做完整的设备较验测试； 提供完整的密码产品上线生产验证步骤文档； 密码产品上线生产前做了充份的性能测试和功能测试。 |
| 事中处理 | 进行业务系统软件版本回退； 进行业务系统配置信息回退，定位问题。 |
| 事后处置 | 分析密码产品故障的原因 分析上线生产的步骤差异原因； 待所有问题解决后再进行二次上线，验证。 |
| 损失评估 | 延误了系统密码算法安全性整体更新的进度，按延误工期造成的社会效益损失进行评估； 进行密码产品问题的排查，二次上线生产，增加了人力资源成本的投入； 因商用密码服务器产品没有办法尽快上线，生产系统上算法不足很容易带上攻击的风险，系统存在潜在危机。 |

业务系统密码应用集成漏洞风险

| 存在风险点 | 因业务系统开发商的工作疏忽或对密码产品接口掌握不全，造成业务系统密码应用存在漏洞风险。 |
| --- | --- |
| 风险影响 | 身份鉴别时对密码证书有效性验证不严谨，已过期的、被注销的密钥也可以通过认证； 身份鉴别时没有采用随机数签名，业务系统不能有效地防重放攻击； 攻击者进入信息系统内部进行非授权访问，造成内部信息泄露。 |
| 事前防范 | 对开发商进行全面深入的密钥应用开发培训，使其充分掌握应用原理； 提供完善的集成示例，接口介绍文档； 宽广的测试案例覆盖。 |
| 事中处理 | 分析出有安全漏洞的业务功能点； 必要时，对有安全漏洞的业务功能点进行临时关闭； 尽快修复问题，修复完成后重新开放相关业务功能点。 |
| 事后处置 | 1.开发人员重新参考方案，做原理层的深入了解，充份理解示例代码，接口说明文档； 2.宽且广的测试案例的覆盖，β测试； 3.总结教训，避免类似的安全漏洞再次发生。 |
| 损失评估 | 延误了强身份认证的上线进度，给系统安全性存在身份认证方面的不足，容易受到黑客密码穷举，撞库等方面的攻击，存在内部信息泄露的风险； 二次上线生产，增加了人力资源成本的投入； 延误了系统密码算法安全性整体更新的进度，对泄露信息的重要度、数量、社会影响度进行评估。 |

  - 国产自主可控建设方案

“自主可控、安全可靠”已经成为我国信息产业发展的重要国家战略，贯穿到信息安全和信息产业发展的各个方面，是信息化行业发展的未来方向。为顺应当前信息安全形势，建设基于国产基础软硬件的安全自主可控的应用方案。实现基础设施自主可控、底层软件自主可控、安全产品自主可控。

基础设施自主可控：基础设施主要是以国产CPU平台为基础研发的自主可控的服务器、存储设备、备份设备和网络设备，产品的核心部件全部国产化，实现了数据中心的高速互联；关键部件均采用冗余架构设计，保证数据中心组网的高冗余稳定性；通过适配搭建IT设施的基础平台，确保平台运行稳定性、安全性和组网的先进性及可扩展性。

底层软件自主可控：底层软件自主可控主要是实现操作系统、中间件、数据库的国产化。

安全产品自主可控：安全产品主要从内网安全、数据安全、边界安全三个层面实现安全防御体系的建设，同时对终端安全提供全方位、立体化的保护。

国产软硬件结构图

本项目系统将依托西安市信创政务云平台提供基础设施环境，系统部署所需的服务器、存储、网络、安全防护、操作系统、数据库、中间件等资源均由市政务云平台信创云环境提供，已经保证其国产自主可控。

  - 信息系统安全管理方案

制定信息系统安全管理方案，需要全面考虑信息系统的生命周期各阶段及其可能面临的各种安全威胁和风险。以下是信息系统安全管理方案：

    - 安全策略与组织管理

制定信息安全政策：明确信息安全的目标、原则、责任以及实施范围。

组织架构与职责分配：设立信息安全管理部门或角色，明确各个层级的安全责任和权限。

员工培训与意识培养：定期进行信息安全培训，确保所有用户了解并遵守相关安全规定。

    - 风险评估与管理

资产识别与分类：识别关键业务信息资产，根据其重要性和敏感性进行分类。

风险评估：采用定性和定量方法对各类威胁、脆弱点、影响和可能性进行评估，形成风险矩阵。

风险管理计划：针对高风险项制定应对措施和缓解策略，并纳入预算和工作计划。

    - 安全体系设计与建设

物理环境安全：包括机房安全措施。

网络安全：设计合理的网络架构，部署防火墙、入侵检测系统、反病毒软件等设备，实现访问控制和数据加密传输。

系统安全：操作系统加固，定期更新补丁，设置强密码策略，配置账户权限管理。

应用安全：遵循安全编码规范开发应用程序，执行严格的安全测试和代码审计，确保无漏洞和后门。

数据安全：实施数据分类分级管理，落实备份与恢复策略，保证数据的完整性、保密性和可用性。

    - 运维监控与应急响应

运维管理制度：建立严格的运维操作规程、变更管理和审计日志记录制度。

实时监控与预警：利用SIEM（Security Information and Event Management）等工具进行实时监控，设置告警阈值，及时发现异常行为。

应急响应预案：编制应急预案，建立应急响应团队，开展定期演练，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处置。

    - 合规性与审计

法律法规遵从：跟踪最新的信息安全法规要求，如GDPR、等保等级保护等，确保信息系统满足合规性标准。

内部审计与外部评估：定期进行内部信息安全自我评估，必要时引入第三方进行独立审计或认证。

    - 持续改进与优化

安全性能指标KPIs：设定可度量的安全目标和指标，监测安全状况和改进效果。

事件报告与追踪：建立完整的安全事件处理流程，确保所有安全事件得到妥善处理，并从中学习经验教训，持续优化安全管理体系。

通过以上全方位、全过程的信息安全管理方案，可以有效提高信息系统整体的安全水平，降低潜在安全风险，保障业务稳定运行。

  - 对业务与数据灾难备份恢复的设计

业务与数据在云服务器中备份恢复

云服务器的文件、硬盘和数据库两种数据源的备份恢复，均基于安装备份恢复代理实现的数据备份和恢复流程，备份到备份存储后，可以选择对应的恢复时间点副本或者里面某个文件、文件夹、数据库或者表进行指定恢复到原来的云服务器中，或者恢复到另外一台新建出来的云服务器中，恢复的目标端需要已安装备份恢复代理。

业务与数据在NAS存储和OSS对象存储中的备份恢复

NAS存储和OSS对象存储两种数据源的备份恢复，均基于无代理的方式实现的数据备份和恢复流程，无代理备份恢复意思是无需额外通过其他服务器（如云服务器）部署备份恢复代理即可对相关数据进行备份，无代理备份恢复所使用的是备份存储集群本身的计算和备份能力直接去配置备份恢复对应的NAS路径和OSS Bucket实现。

  - 信息安全监控、预警和应急处置设计

信息安全监控、预警和应急处置设计是确保信息系统安全稳定运行的重要环节，具体设计可涵盖以下几个方面：

    - 信息安全监控体系设计

实时监控系统：构建一套全面的信息安全监控系统，对网络流量、系统日志、用户行为、应用程序状态等进行实时监测。

关键指标监控：设置关键性能指标，包括但不限于CPU利用率、内存使用情况、磁盘空间占用、数据库性能、系统漏洞状态等。

    - 风险预警机制设计

异常检测与告警规则：建立基于阈值或行为分析的风险预警模型，设定触发告警的规则，例如数据泄露风险、潜在DDoS攻击等。

告警通知与响应：一旦发现潜在风险或已发生的安全事件，立即通过邮件、短信、手机APP等多种渠道向相关人员发送告警，并定义明确的响应流程。

    - 应急处置预案设计

应急预案编制：针对不同等级的安全事件制定详细的应急预案，包括安全事故分类、紧急处置措施、恢复操作步骤等。

应急资源准备：储备必要的应急硬件、软件资源以及技术支持团队，保证在发生安全事件时能够快速响应并采取有效行动。

模拟演练与评估：定期组织模拟安全事件的实战演练，检验应急预案的有效性，并根据实际效果进行修订完善。

    - 合规与报告机制

符合法律法规要求：确保监控、预警和应急处置的设计与执行满足国家及行业的信息安全法规和标准要求，如《网络安全法》、等保制度等。

事故报告流程：规范安全事件的上报和记录流程，确保及时、准确地向上级部门和监管机构汇报，并进行事故原因分析和经验教训总结。

    - 持续改进与优化

风险评估与控制：定期进行信息安全风险评估，根据评估结果调整和完善监控策略、预警阈值及应急处置方案。

培训教育与知识更新：不断加强对内部人员的信息安全意识培养和技能培训，保持对最新安全威胁和技术趋势的了解。

- 项目建设与运营管理

  - 领导和管理机构

西安市智慧教育大平台项目涉及诸多相关部门，是一项时间长、跨度大的信息系统建设工程。为保证工程建设的顺利实施，领导部门将成立西安市智慧教育大平台项目领导小组。

领导小组下设下设项目办公室，负责项目实施的日常工作，组织编报可行性研究报告和初步设计方案，配合有关部门进行的论证、评估或审批等项目前期工作，负责项目经费的申办和计划管理、有关项目的协调、检查监督、人员培训计划以及技术管理等工作。

针对本项目，项目组织结构安排如下：

项目组织结构图

健全系统建设工作责任制，明确系统建设过程各相关部门及机构的职责，落实相关人员及其责任。理顺领导管理体制，充分发挥西安市教育局的统领功能，以现教中心为成员的项目建设协调小组，充分发挥领导小组的职能和作用，结合当前数字化改革工作和教育业务需要，定期研究、部署和指导工作，加强对系统建设过程中出现的问题时的协调。同时成立项目建设专家委员会，引入项目监理机构。

项目实施机构

西安市现代教育信息技术中心，具体负责组织实施西安市智慧教育大平台项目工程日常工作，牵头制定工程建设规划、技术规范和管理制度，组织开展工程建设的指导、监督和管理工作。

西安市智慧教育大平台项目建设机构在项目领导小组的指导下，具体负责项目的实施工作，完成各项建设任务。西安市现代教育信息技术中心各有关单位按照职责分工，共同完成系统的建设工作。建设机构下设若干小组：

招标小组

招标小组的成员主要由西安市智慧教育大平台项目相关专业人员组成，主要负责确定项目的招标方式，编制项目招标文件，组织相关人员进行招标答疑，组织专家评审投标文件，签订商业合同等一系列与招投标相关的工作。

实施小组

西安市智慧教育大平台项目的实施小组由西安市教育局发展规划处、信息处、财务部门、办公室的相关人员组成，全面负责项目的实施工作，编制年度基建投资计划和财务决算，制订工程项目财务管理办法等与资金管理相关的工作，完成项目的财务管理、业务实现、技术实现、系统推广等工作。

财务小组

财务小组主要负责项目申请立项、投资计划、财务决算和资金管理等工作。配合发改委等有关部门进行项目可行性论证，负责项目经费申请和计划管理，政府采购、项目验收的组织管理工作。

验收小组

验收小组由西安市现代教育信息技术中心相关人员、监理单位相关人员、合作伙伴的相关技术人员等组成，主要工作目标是保证工程质量，降低工程风险。验收小组的工作内容包括制定西安市智慧教育大平台项目验收办法，编制项目验收计划，确定系统验收范围，组织相关专家验收系统，编写项目验收报告等和项目验收相关的工作。对各个项目最终成果或者阶段性成果进行必要的评审和检测。

运行维护机构

西安市智慧教育大平台项目为系统建成后的运行维护机构，在信息化建设领导小组的领导下，将全面负责西安市智慧教育大平台项目的运行、维护和组织管理，具体包括：

（1）负责西安市智慧教育大平台项目广域主干网、局内网络中心计算机设备的正常运行与维护工作；

（2）负责系统资源的安全、完整和有效利用，进行数据备份，在系统遭到破坏时，及时进行恢复或启动备份系统确保视频图像系统的正常运行；

（3）组织信息化平台统一应用软件的本地化工作，负责全市范围统一应用软件的推广；

（4）协调与政府其他信息系统的联系。

  - 项目管理方案

    - 项目进度管理

      - 项目进度安排

根据项目交付日期进行项目进度的安排，形成进度表（形式上可能是一张宏观表和多张细化表的组合）。进度表使得项目负责人可以监督项目的进度，并控制整个项目的交付时间。

在进行项目进度安排时，基于以下一些原则：

任务划分：项目必须被划分成若干个可以较准确定义和估算的活动或任务。

相互依赖性：各个被划分的活动或任务之间的相互关系必须是确定的。

时间分配：必须指定每个任务的开始日期和结束日期。

工作量确认：必须为每个任务分配一定的工作单位（人日、人周、人月等）。

定义责任：每个任务都有指定的负责人。

定义结果：每个任务都有已定义的结果。

定义里程碑：每个任务或任务组都应该与一个项目里程碑相关联。

      - 项目进度跟踪

项目进度表定义了必须被跟踪和控制的任务及里程碑，项目跟踪可以通过以下方式实现：

定期举行项目状态会议，由项目组成员分别报告进度和遇到的问题。

评估所有在项目过程中所进行的复审的结果。

确定正式的里程碑是否在预定日期内完成。

比较项目表中各项任务的实际开始日期和计划开始日期。

进行非正式会谈，获取各方对项目进展及可能出现问题的客观评估。

    - 项目质量管理

      - 项目质量保障组织

为保证项目质量，确保项目实施严格按照有关规范进行，应由项目管理机构负责进行项目的宏观调控、整体规划、资源的优化配置、项目风险监控、成本与进度总体控制、项目验收等。主要职责为：

负责根据项目的质量目标组织建立项目质量计划并推进实施，保证其运行有效性。

负责针对项目特点建立项目的质量制度与规范。

负责对全体项目组有关项目质量目标、质量策略、质量规范的宣贯与培训。

按照项目制度与规范，跟踪监督具体项目实施的全过程，收集项目实施过程中的各种数据，制作质量记录，推进相关责任人制定质量整改措施，并跟踪整改措施的有效性。

制定项目实施各阶段的质量分析报告及项目质量总结报告。

根据在实践中的经验教训，形成质量管理改进建议，促进项目质量体系的改进。

      - 质量管理主要活动

1.项目评审

应制定详细的项目评审计划。评审计划应包括以下主要评审点：项目合同评审、项目需求评审、项目实施计划评审、系统体系结构评审、测试报告评审、部署方案评审、验收计划评审等。给出评审进度安排，在评审完成后形成正式的评审报告。

2.项目监督与跟踪

按照项目实施计划，制定合理的质量保证计划，定期上报。

3.项目周例会

每周定期召开由监理组织的项目会议，汇报和审查项目的质量状态。

    - 项目资金管理

为保证项目的顺利实施，项目实施机构必须充分利用有限资金，根据项目进度进行资金预算安排，根据国家有关规定和预算审核各项支付，配合财务部门进行建账和决算工作。

在资金管理过程中，严格执行政府投资项目资金管理的相关规定，尤其注意做好以下几个环节的工作：

1.各项资金划拨的款项，必须设立专账核算，专款专用。其使用应本着勤俭节约、精打细算的原则，充分利用现有的工作条件，使有限的资金发挥更大的效益。

2.建设项目办公室要定期向建设项目领导小组报告项目进展情况和资金使用情况。

3.用款部门应积极配合财务部门的跟踪管理，如实反映情况，提供有关资料。如发现弄虚作假等违反有关规定和财经纪律的行为，将追究其责任。

4.政府投资计划下达后，项目建设单位应定期向有关单位报送资金使用情况。

5.积极配合有关单位对项目稽查工作的要求。

    - 项目绩效管理

      - 绩效计划制定

根据本项目特点制定相关绩效考核指标，并建立相应的考核标准。对于项目绩效管理计划可以根据项目计划，按照项目成员分工，确立各成员的考核指标与标准，详细的项目计划支撑项目绩效管理计划的制定。

      - 项目绩效沟通

在项目建设过程中，良好的项目绩效沟通是保证项目有效执行，项目成员高绩效的必要手段，与项目成员之间进行沟通，可以采用各种有效的沟通手段，可以通过会议、周报、邮件等正式或非正式的形式进行，目的是保证项目的过程中对项目进展情况的清晰掌握，以便采取有效的改进措施，提高项目的工作效率。

      - 项目绩效考核

项目绩效考核一般要根据项目的时间长短来定，如果是一个时间跨度比较长的项目，则需要在项目的运行中选择几个节点进行绩效考核；如果项目的时间本身并不长，则可以在项目结束后进行绩效考核。

      - 项目绩效改进

为不断提高项目建设水平，保证项目效率，需要定期对项目进展情况进行总结分析，通过经验分析对相应项目绩效进行改进。

  - 相关管理制度

为了加强项目的规范性管理，确保项目的可控性，制定规章制度如下：

项目经理定期向项目管理委员会报告项目规划、建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。

如工作需要或重大事情出现，项目经理将临时召集会议，项目工作小组全部成员都必须参加，会后形成会议纪要。

项目工作小组人员与项目具体工作人员每周定期召开一次例会，总结本周工作情况，制定下周工作计划，有重大事项临时召开会议。

项目工作小组人员每周定期向项目经理汇报本周的工作情况以及下周的工作计划，重大事项向项目经理及时请示汇报，履行报批手续。

项目实施过程中，如有重大设计变更和超概算等重要事项，须由项目经理召集项目工作人员会议研究决定，并以项目经理的身份报有关领导批准后实施。

项目工作人员未经项目经理批准，不得随意向和本项目无关的人员泄露与项目建设内容有关的信息和资料。

项目在项目经理的领导下，将实施独立的人员考核、财务管理和文档管理等制度，确保项目实施有条不紊。

项目聘请专业监理人员，对项目建设单位的系统设计、项目实施和经费使用等方面进行监督、检查，确保项目建设按时、按质完成。

在项目建设过程中，项目管理机构也要对办事程序从严要求。项目办公室应严格执行项目建设单位制定的建设项目管理制度，每项工作都要严格按照程序报批。实施方案、招标文件、实施计划等有关材料及中标单位等重大事项，必须提交项目领导小组审议。重要环节邀请有关部门监督指导，重要文件要征求有关部门意见。

此外，项目经理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理从项目提出到竣工验收各环节的文件资料，并在项目竣工验收后，及时按规定将全部档案移交存档。

- 项目招标实施方案

  - 招标范围

按照政府采购的要求，对项目建设中的项目初步设计及实施、监理及软件等适合以招标方式采购的产品和服务，原则上进行招标采购，采购的主要内容包括：定制软件开发、硬件设备购置、系统集成实施、数据资源建设、国产化适配、数据和应用迁移、运营服务、工程监理、第三方审计、第三方软件测试、网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估、招标代理服务。

招标方式

根据《中华人民共和国招标投标法》，招标方式分为公开招标、竞争性谈判、邀请招标、询价采购、单一来源和竞争性磋商，本项目的招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。

招标组织形式

本项目建设内容全部招标，并采用委托招标的方式。

招标组织形式表

| 项目建设 内容 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判 | 单一来源采购 | 竞争性磋商 |
| 硬件设备购置 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 定制软件开发 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 数据资源建设 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 运营服务 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 数据和应用迁移 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 国产化适配 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 系统集成实施 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 工程监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 第三方审计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 第三方软件测试 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 网络安全等级保护测评 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 密码应用安全性评估服务 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 招标代理服务 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |

- 人员配置与训练

人员配置计划

为了更好地整合和开展西安市智慧教育大平台项目的建设，将工作推向规范化和标准化，实现信息共享、协同工作、科学管理、规范流程、信息处理，从而提升建设的工作效率，提升业务处理能力和分析决策能力，在本次建设中将配备项目项目经理一名，负责监管整体项目实施进度，确保项目建设工期、质量、安全、效益的四统一，确保项目目标实现，保证广大人民群众的满意度

技术经理三名，负责监管平台架构设计、编码、单元测试等工作，确保平台架构的科学性及可用性。

咨询专家两名，从本省高校邀请信息化建设专家担任咨询专家一职，具体职责负责对需求分析书的确认和把握，并就项目建设过程中遇到的问题给予指导意见，

质量专家一名，聘请经验丰富的项目监管机构控制项目质量，特别是项目计划、进度、重要方案、过程和提交文档。

管理体系和相应的技术人员，

  - 人员培训方案

    - 培训目的

根据本项目用户情况，针对各级领导干部、业务人员和技术人员的素质状况和工作需求，制定相应的培训目标、计划、培训内容和要求，分类、分批实施。

    - 培训对象

建设一支既熟悉业务又掌握信息技术的人才队伍，是推动本项目建设和持续健康发展的重要力量。

1.领导培训

推进信息化建设和应用，领导干部是关键。通过培训，使各级领导能够转变工作方式，善于运用现代信息技术，努力提高运用信息技术进行决策、组织、管理、指挥的能力。

2.技术人员培训

开展与软硬件系统和设备有关的技术培训，对相关人员在系统运行、管理、维护等方面进行专门的培训。

    - 培训内容

根据本项目的建设内容，培训内容包括技术培训和应用培训两大类。

1.技术培训内容

本项培训内容针对技术工作人员，从标准规范、总体架构、网络架构和系统对接、应用系统、安全体系、运维管理等方面进行培训，为项目的建设和应用打好基础。

2.应用培训内容

重点对市教育领导如何使用系统提供的各类功能进行培训。

    - 培训方式

良好地培训必须做到通过训练而达到养成习惯的目的。培训的方式只是手段，目的是掌握特定的知识、技能并养成某种能力，而达到这一目的的培训方式的选择显得非常重要。

针对系统培训对象都是在职人员这一特点，培训方式采用以下两种：

1.集中授课式的培训主要培训内容为系统核心应用，主要围绕技术理论进行教学，通过集中培训提升培训对象对系统的整体认识和全局操作，掌握整个业务流程和特性。

2.现场培训强调理论与实践的结合，通过现场模拟操作演示，使培训对象能够快速掌握系统业务操作要领，明确系统应用特性，同时根据培训效果及培训对象的反馈重点解决疑难问题，如项目运维过程中的设备、系统故障处理和应用系统的具体操作等。

- 项目实施进度

  - 项目建设期

西安市智慧教育大平台项目设计与实施上按照“融合需求，分步建设”的原则，在充分考虑计算机、网络等信息化新技术的发展速度与趋势，根据本建设项目的业务需求、建设内容及规模，初步拟定项目建设周期自2024-2025为期2年。

项目一期计划2024年正式开始实施，完成前期调研、方案设计、项目立项、软硬件采购、系统升级建设、调试融合、试运行、培训和试运营、初步验收、项目验收等工作，预计历时一年左右。

项目二期计划2025年正式开始实施，完成前期调研、方案设计、项目立项、软硬件采购、系统升级建设、调试融合、试运行、培训和试运营、初步验收、项目验收等工作，预计历时270天左右。

  - 项目实施进度计划

              - 一期项目实施进度表

| 一级 | 二级 | 主要工作内容 | 完工时间 | 交付物/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 | 资源计划编制 | 项目启动会； | T+1 | 预计2024年启动 |
|  |  | 项目计划编制、确认； | T+5 | 《项目总体实施计划》 |
| 设计阶段 | 需求深化调研 | 教育大平台建设深化调研和蓝图深化设计； | T+15 | 《项目蓝图规划设计》 《业务解决方案》 《原型方案》 《数据治理方案》 《UI设计方案》 《应用设计方案》 |
|  | PRD设计 | 定制应用MRD/PRD详细设计； 蓝图规划设计并组织用户汇报； | T+30 |  |
| 实施阶段 | 环境准备和部署 | 一期系统所需的云环境资源到位接受； 软件的初始化开通部署； | T+60 | 云资源：交付接收； 软件：服务开通，项目空间初始化完成； 文档：过程资料 |
|  | 定制开发部署 | 一期重点建设应用、客户端的功能定制开发、测试，及对应的验收确认； | T+90 | 软件：各项应用提供； 文档：系统测试报告 |
|  |  | 软件系统整体集成、数据对接、测试及对应的验收确认； | T+90 |  |
| 初验和试运行 | UAT测试 | 系统上线，用户进行功能测试，及对应的验收确认，并组织验收汇报； | T+90 | 文档：用户使用手册、项目初步验收报告 |
|  | 试运行 | 试运行期间保障和解决出现的问题、对系统健壮性、容错性进行优化提升； | T+270 |  |
| 培训和试运营 | 培训 | 分主题、分区域、分学段、分角色地组织面向全市各级各类教育组织的管理层、信息化管理员、全体教职工的培训工作。培训主要涉及：平台入驻和初始化工作、平台 | T+200 | 文档：培训计划表、培训签到表、培训总结表 |
|  | 试运营 | 面向各级各类教育组织进行平台使用、集成过程中的支持工作，包括但不限于：平台入驻和初始化的支持、平台使用问题响应、应用基础技术支持、数据交换技术支持等； | T+270 | 分区县运营支持群组 分角色运营支持群组 服务支持申请统计 运营支持统计表 |
| 项目验收 | 项目终验 | 项目整体验收及项目验收报告、使用培训，并组织验收汇报； | T+365 | 文档：项目验收报告 |
| 运维交付 | 运维阶段 | 系统上线运维，每年定期组织汇报 | 验收时间+1年 | 运维验收报告，交付后总计进入1年质保运维时间。 |

二期项目实施进度表

| 一级 | 二级 | 主要工作内容 | 完工时间 | 交付物/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 | 资源计划编制 | 项目启动会； | T+1 | 预计2025年启动 |
|  |  | 项目计划编制、确认； | T+5 | 《项目总体实施计划》 |
| 设计阶段 | 需求深化调研 | 教育大平台建设深化调研和蓝图深化设计； | T+15 | 《项目蓝图规划设计》 《业务解决方案》 《原型方案》 《数据治理方案》 《UI设计方案》 《应用设计方案》 |
|  | PRD设计 | 定制应用MRD/PRD详细设计； 蓝图规划设计并组织用户汇报； | T+30 |  |
| 实施阶段 | 环境准备和部署 | 一期系统所需的云环境资源到位接受； 软件的初始化开通部署； | T+60 | 云资源：交付接收； 软件：服务开通，项目空间初始化完成； 文档：过程资料 |
|  | 定制开发部署 | 一期重点建设应用、客户端的功能定制开发、测试，及对应的验收确认； | T+90 | 软件：各项应用提供； 文档：系统测试报告 |
|  |  | 软件系统整体集成、数据对接、测试及对应的验收确认； | T+90 |  |
| 初验和试运行 | UAT测试 | 系统上线，用户进行功能测试，及对应的验收确认，并组织验收汇报； | T+90 | 文档：用户使用手册、项目初步验收报告 |
|  | 试运行 | 试运行期间保障和解决出现的问题、对系统健壮性、容错性进行优化提升； | T+90 |  |
| 培训和试运营 | 培训 | 分主题、分区域、分学段、分角色地组织面向全市各级各类教育组织的管理层、信息化管理员、全体教职工的培训工作。培训主要涉及：平台入驻和初始化工作、平台 | T+180 | 文档：培训计划表、培训签到表、培训总结表 |
|  | 试运营 | 面向各级各类教育组织进行平台使用、集成过程中的支持工作，包括但不限于：平台入驻和初始化的支持、平台使用问题响应、应用基础技术支持、数据交换技术支持等； | T+180 | 分区县运营支持群组 分角色运营支持群组 服务支持申请统计 运营支持统计表 |
| 项目验收 | 项目终验 | 项目整体验收及项目验收报告、使用培训，并组织验收汇报； | T+270 | 文档：项目验收报告 |
| 运维交付 | 运维阶段 | 系统上线运维，每年定期组织汇报 | 验收时间+1年 | 运维验收报告，交付后总计进入1年质保运维时间。 |

  - 实施流程

建设一套符合教育部门自身实际的信息化管理标准体系，包括信息标准、代码编码标准、技术标准、管理规范等，为信息交换和资源共享提供基础条件，保证信息在采集、交换、传输过程中有统一、科学、规范的分类和描述，确保信息化管理系统的建设、使用、管理、维护规范有序。

建立统一的信息标准和编码标准，包括元数据建设、数据代码集建设、数据交换规范、应用系统规范、管理和业务流程规范、信息标准管理工具建设等， 通过信息标准采集、整理、加工、抽取各类数据，形成统一的基础数据中心，共享给所有应用系统。

搭建一个面向应用、安全可靠、操作便捷、技术先进、规范统一、灵活可扩展的统一数据共享与交换平台，通过数据交换工具进行数据过滤、清洗和双向传递，实现任何两个异构应用系统之间的数据交换与共享。

              - 实施流程工作表

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 优化需求调研、分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案 |
| 2 | 系统分析与规划设计 |
| 3 | 系统开发、编码 |
| 4 | 软件产品的测试 |
| 5 | 系统安装部署调试 |
| 6 | 系统使用维护培训 |
| 7 | 项目试运行 |

  - 工作顺序和步骤

整个项目的工作程序和步骤包括需求调研、系统分析与规划设计、系统开发、系统测试、系统安装调试等内容。

为了能够有效管理和控制项目管理与实施中的各流程，具体保障措施如下：

1.需求调研

由项目实施小组组织需求方和开发方召开会议，需求方提出系统功能需求，开发方人员确定所需功能能否实现以及用何种技术实现，与客户反复讨论需求，消除冲突与不一致，最终形成客户需求文档，并请客户确认客户需求。

2.系统分析与规划设计

系统分析与规划设计阶段里程碑是项目实施的初期步骤之一，它为整个项目的实施奠定基础，是保证项目质量的关键要素。在项目实施前，必须提交合格的设计文档。设计文档应充分考虑项目实施的实际情况，并从技术的角度确保正确可行。为保证设计的质量，我们将遵从《软件产品策划程序》，《软件产品开发程序》的规定。

3.系统开发

开发组成员根据《详细设计》确定各自分工，进行各个模块功能的具体开发实现工作，系统进入测试阶段后组织验收组编写测试报告。

项目开发组要保证开发进度的顺利进行，并将进度情况及时向用户汇报。

项目开发实施流程图如下：

4.系统测试

测试和验收方案由用户组织专家制定，由用户组织专家团队在用户和企业在场情况下进行测试和验收。

为保证本项目整体软件应用开发、安装调试工作如期完成，用户可进行分阶段验收。

系统测试流程

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

①单项测试：单项产品安装完成后，由建设方进行产品自身性能的测试。

②网络联机测试：系统安装完成后，由建设方和软件使用单位对所有的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

③系统运行正常，联机测试通过。

建设方应严格按照招标要求，完成相关系统测试调优工作。

测试方案

在产品进行测试之前，软件工程师将完成下列工作：

①为测试软件系统的输入信息设计出错处理通路；

②设计测试用例，模拟错误数据和软件界面可能发生的错误，记录测试结果，为系统测试提供经验和帮助；

③参与系统测试的规划和设计，保证软件测试的合理性。

5.系统安装调试

目的：通过专业技术人员的协助，用户可以将系统调整至最佳性能，确保系统运行的安全稳定。

内容：系统安装调试。

时间：安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

过程：建设方专门派技术人员协助用户完成投标产品的免费安装调试，直至系统正常运行。在此期间，项目负责人将进行全程跟踪，负责指导安装和调试，负责处理系统的质量等问题，并对整个系统质量和工程进度全面负责。

6.系统使用维护培训

目的：采用集中式培训的方式，对用户提供产品安装、操作、注意事项、维护要点等方面的培训，确保用户具有系统安装、操作、维护的能力。

内容：包括后台数据库的安全、维护与管理；软件系统的运行、维护与管理等。

培训方式：现场免费培训

时间：软件系统安装、调试完成后，5个工作日内开始培训。

过程：

              - 系统使用维护培训表

| 序号 | 实施要点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统安装调试 | 派遣本地的专业技术人员协助进行系统安装调试。也可以由用户在培训的基础上进行自行安装与调试。如果用户遇到问题，售后服务工程师将为用户提供各类服务。 |
| 2 | 系统培训 | 现场免费培训，分角色分阶段进行系统应用培训。 |
| 3 | 系统应用考核 | 培训结束后，将组织考核，以保证培训效果。考核以用户能单独顺利完成职责范围内的业务操作为合格标准。 |

7.系统验收交付

在产品研发完成后，即进行产品的安装调试，安装调试结束后，进行产品的验收。项目的验收以项目招标文件、合同书、国标、行业标准和相关政策法规，国际惯例等作为项目验收的依据，由企业负责编写验收方案，提请用户确认。

验收人员主要由项目企业和项目用户方包括：应用系统验收：系统验收前一周我方提供完整的[用户手册]、[系统验收书]，验收测试模块、测试方法、测试进度将由用户与我方共同商定，验收测试合格后，双方签署验收协议。

8.试运行

验收通过后，在建设方技术工程师的帮助下，由系统管理员维护录入系统的基础数据，进行账户和权限的设置，设置系统的基础运行环境，实现系统的初始化，并备份好一期数据库。然后开放给各地市/区县教育管理人员、教务处老师、班主任、学科教师等，进行系统的熟悉和使用。

在经过一段时间的试用磨合期之后，我们的技术工程师协同网管针对试用过程中所遇到的问题，对系统及时进行调整；磨合结束后，换回备份的一期库，调整好授权等，再备份，然后开放给全体教育管理人员和教师、学生、家长正式开始。

  - 关键步骤的思路和要点

建设方根据多年的项目管理与实施经验，建议本项目的实施采取以下的方式：

1.由用户和建设方共同组成项目实施小组，充分发挥各自的资源优势；

2.该项目实施小组以建设方为主，用户配合项目管理和协调委员会协调项目工作；

3.业务需求、系统验收以用户为主，建设方派出行业顾问和系统分析员，进行需求理解和界定工作；

4.负责系统的实施工作，并提供系统测试、试验方法，以及项目所需的各种技术支持；

5.将在项目实施的各个阶段，配合用户的要求，投入充分的技术力量。

在制定项目管理规范的过程中，将借鉴ISO9000/GB-Tl900质量管理和质量控制国际标准以及CMMI项目管理中的精华，紧密结合和项目的实际情况，使规范具有较强的可操作性。在项目实施的各个过程中，为确保质量，将明确各项活动的责任。

- 投资概算和资金来源

详见《西安市智慧教育大平台初步设计方案（投资概算分册）》

- 风险与效益分析

  - 风险分析及对策

    - 风险识别和分析

      - 政策风险分析

政策方面的风险主要是国家对应用系统采用的技术、部署环境的强制性要求，比如某些系统必须满足计算机等级保护要求、应用系统必须适配国产化浏览器、平台必须使用国产化操作系统部署等其他要求等，可能会导致项目的建设思路、建设内容发生改变。

      - 技术风险分析

本项目的技术风险包括：

整体系统构架不够完善，难以满足全市教育信息化的各类业务需求；

各类、各级平台的架构、应用接口不统一，数据格式存在差异性；

项目所涉及的信息化技术选型偏离行业技术发展的方向和水平；

      - 人才风险分析

本项目的人才风险包括：

项目设计团队对西安市教育信息化本地状况了解不够，缺乏对项目整体实施的持续化支撑；

项目实施团队的能力水平和经验不能有效保障项目阶段性建设目标；

西安市各级教育单位的信息化专业队伍和师资能力难以实现项目效益；

      - 安全风险分析

1.网络与信息安全风险

万物互联时代，政务信息化的发展逐步加快，信息系统与互联网等其他网络变得更加紧密，“一网通办”、“互联网+政务”的发展，使得搭建在教育各类业务系统数目增多、逻辑变得更加复杂，系统隐藏的缺陷与漏洞也越来越多，且不易发现和难以修补。重大安全事件频发、黑色产业链增加，网络安全风险较为严峻。

2.网络安全监管合规风险

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的施行，进一步明确了数据合规的责任人、惩罚制度等内容，规范了网络数据处理活动，网络生态治理和信息内容安全管理逐渐加强。本项目进行安全开发管理、合规体系的建设，是应对未来严峻的网络安全监管形势的必要保障，也是提高自身网络安全水平的有效手段。

3.新技术应用面临的安全风险

各种新技术的发展和引入与原有技术的融合，会对原有业务系统的应用安全产生重要影响，新技术的安全性、合规性并未得到充分论证，很容易导致应用安全漏洞，对软件开发的安全性带来安全挑战。

4.内部人员违规和违法而造成的信息、数据的篡改和丢失和泄密。

有相关数据表明，大部分的信息安全问题是由于内部人员造成，错误的录入与修改、安全管理制度的松懈都将导致数据和信息的不准确，直接影响后续科学计算结果与相关研究，危害极为严重。

      - 资金风险分析

本项目的资金风险包括：

智慧教育项目是公共服务建设，受到疫情的影响和冲击，整体资金需求规模大缺口大，全市财政压力较大；此外，西安市整体经济和财政实力距离发达地区还有较大差距，中小学教育区域广、人口多、底子薄，保障项目资金规模和持续投入是项目的主要支撑条件。

项目资金预算和实际建设需求偏离，影响项目的正常建设计划。

项目资金使用不规范，影响项目建设质量，难以发挥项目效益。

    - 风险对策和管理

      - 政策风险管理

1.积极响应国家对信息系统安全管理的规定，在设计时主动按照要求设计相应的等级保护，并按照等级保护要求建设和管理系统。

2.详细研究教育部相关建设规范要求和陕西省数字政府的建设规范要求，保证西安市智慧教育大平台项目完全遵循教育部、陕西省和西安市等相关规范开展建设。

      - 技术风险管理

针对本项目面临的技术风险，我们相应的对策包括：

全面调研，充分了解各级教育机构的信息化现状和需求。信息化调研覆盖了西安市、区各级教育主管部门，包括各类学校的教师和学生，调研业务需求包括装备、网络、教学、教研、教务、管理、培训等多个方面，并以此作为智慧教育项目建设和规划的基础。

整体构架，通过统一的顶层设计保障项目的可伸缩性和可拓展性。在智慧教育云平台的基础上，统一建设各类教育信息化应用，实现标准化、规范化的统一数据管理，便于各级教育主管部门进行数据管理和统计分析。

以云端部署为主，本地化部署为辅。充分利用云计算的弹性和扩展能力，最大限度地避免重复建设与资源浪费，有效整合计算资源，智慧教育通过可靠的云计算服务，支撑学校各类业务管理系统和公共平台的稳定运行，最终实现可扩展、可伸缩、共性个性融合的智慧教育统一平台。

技术选型以成熟为主，同时保持通用开放性的原则。项目所需的软硬件使用在教育信息化领域成熟的技术产品，通过其他区域的典型案例和示范性指导项目选型和实施。在技术服务能力中坚持构建开放平台，支持第三方应用能够快速、高效的接入。

      - 人才风险管理

针对本项目面临的人才风险，我们相应的对策包括：

组建包括市教育局、市现代教育信息中心、信息技术教师和教育信息化专家为主要成员的信息化建设专家小组，从项目调研阶段就充分介入，并以此组织贯穿项目构架、采购和实施过程，保障项目的可持续化专业支撑。

对项目实施团队，要求具备雄厚实力和资金保障，具备教育信息化完整的产品线能力，具备教育信息化领域的长期成熟项目经验，具备教育信息化科研力量。同时要求对西安市智慧教育大平台项目建立项目实施和保障的本地化团队，以此保障项目实施满足阶段性建设目标。

针对各级教育机构的信息化队伍和人员，建立长期的信息化能力培训制度，把信息技术能力培训纳入教师继续教育体系。开展教师信息化教育教学培训，提高教师和管理人员信息技术应用能力；全面开展依法治教和教育信息化领导力培训，提升校长和教育行政管理人员现代教育治理的意识和能力素养。

      - 安全风险管理

1.提高信息安全技术

充分利用电子政务信息上网行为管理等安全设备。大数据平台具有开放性和共享性的特征，所以在利用计算机使用大数据的时候应该十分注重对自我信息的保护。充分利用电子政务外网中部署的各种安全设备，及时发现网络安全隐患，及时、准确地对侵犯信息的人给予纠正和惩治，净化网络环境，帮助全体公民保护个人信息。

2.普及政务信息安全知识，增强安全意识

教育部门、机构相关人员需要提高对电子政务信息安全保护的意识，为此应该采用多种手段加强相关知识的宣传。首先，要拓宽知识传播的渠道，可以采用讲座、培训等方式配合现代化技术手段，辅助各种媒体网络进行宣传，使得电子政务信息安全的话题渗透于人们生活的每个角落，帮助人们在潜移默化中树立自我信息保护的意识。其次，要加大宣传力度，时时刻刻提醒人们自我信息泄露所带来的风险隐患，同时也警示政府工作人员保护公众安全的重要性。通过这些方式，争取早日建成电子信息安全的网络环境。

3.健全政务信息安全法律体系

任何事物想要维持下去，就必须有相关的保障体系作为支撑，尤其是依靠公开共享的大数据和互联网的电子政务信息系统更是如此。目前，最强有力的管理来自法律的支持，电子政务信息安全在道德层面不能做到全面约束并遏制的情况下就必须由国家强制力保障实施。况且电子政务信息安全关乎政府的信誉和国家安全，所以立法保护不可拖延，执法力度不可松懈。

      - 资金风险管理

针对本项目面临的资金风险，我们相应的对策包括：

立足于中小学教育信息化的公共服务特性，全力争取上级项目配套的资金支持，建立西安市智慧教育大平台建设专项资金，在改薄经费中向信息化建设倾斜。

基于西安市教育信息化调研数据和现状水平，细化资金预算的颗粒度，将项目的需求资金落实到每个子项目、每个学校中，保障项目资金的准确性。

建立项目资金的专项账户和使用制度，依法依规的按政府项目采购流程开展项目工作，保障项目建设质量。

  - 效益分析

    - 经济效益分析

本项目产生的经济效益体现在如下方面：

      - 减少和防止重复建设，避免了投资的浪费

本项目采用云计算的技术架构，有利于加大对基础设施的统筹利用，减少各地区对的公共资源设施的分散建设和重复浪费，提高公共设施的利用率，直接降低本项目对硬件资源的投资。

      - 融合原有投资成果，各地区可无偿复用

本项目并没有摒弃原有的系统和资源，而是将他们与平台进行了对接和融合，实现跨地区、跨部门和跨层级的业务协同和信息共享，保护了原有投资成果的同时也直接降低本项目对软件资源的建设投资。

      - 充分考虑未来发展，注重投资有效性

本项目在充分依照国家和地区的有关标准的同时，也充分考虑了未来3-5年的西安市教育信息化的发展要求，注重可扩展、标准化、开放性，便于扩展和与其他设备厂商互联、集成，保证了投资的有效性。

    - 社会效益分析

      - 构建首批国家教育服务体系的市级服务枢纽

西安市智慧教育大平台项目对标建设“国家教育公共服务体系市级枢纽”。按照“多云融合、多网互通、多端智联、应用支撑、统一管控”原则，向上接入国家教育资源公共服务体系、省级教育资源公共服务体系，向下接入区县级平台、智慧校园代表校，将成为首批构建了国家－省－市－区县－校完整的五级教育服务体系的城市之一。

      - 完成区域内的教育信息化治理，推进教育治理的现代化

《教育信息化2.0行动计划》中提出教育治理能力优化和深化教育大数据应用的要求。通过平台的优化和建设，智慧教育大平台完成了与教育大数据平台的业务梳理和边界分工，并接入教育局业务处室应用，融合现有的本地教育资源，建立统一的数字教育应用访问入口，完成资源平台、管理平台的互通、衔接与开放，实现数字资源、教育数据、管理信息的有效共享，推进教育治理的现代化。同时，西安市智慧教育大平台还将与西安市智慧城市平台形成对接，融入智慧城市发展格局，旨在为广大人民群众提供更为精细更为满意的教育服务。因此，西安市智慧教育平台的打造将为推动管办评分离提供重要的技术基础和支撑。

      - 推动全市义务教育高质量发展，促进教育公平

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训担负得意见》明确提出“做强做优免费线上学习服务”。通过西安市智慧教育平台的建设，汇聚优质教育应用和资源，打造“应用能上能下、资源能进能出、机构能增能减”的智慧教育生态，在全市范围内强化资源共享，提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，提升教育教学水平，为进一步提升素质教育及优质资源共建共享提供有利条件，整体提高西安市的教育质量。

      - 落实立德树人，护航学生健康全面发展

双减政策要求减轻中小学生的课业负担、作业负担，其根本目的是要让教育回归本源，使学生享受到真正有质量的教育，让学生健康全面发展。平台坚持“守正”与“创新”相统一，一方面从课后服务、作业管理、阅读管理、体质管理等方面“守正”，确保教育方向不偏；另一方面从更新教育理念、变革教学模式、优化资源内容来“创新”，向教师提供满足常态化和个性化的智慧教学服务，构建师生积极互动的教育新模式，实现教与学的“双重革命”，推动从以教为中心向以学为中心转变，从知识传授为主向能力培养为主转变，从课堂学习为主向多种学习方式转变；显著提升师生信息技术应用能力，教师研修、创客学习、人工智能学习与实践，指导学生学习逐步实现信息化、常态化，学生开展自主学习、泛在学习、移动学习、个性化学习，满足学生多样化与个性化需要。

      - 打造城市教育品牌，促进教育数字化转型

在统筹西安市教育既有的特色和优势上，联合科研机构和企业开展合作，推动科教融合，优化资源配置，打造市级创新系列工程，从融合应用向创新发展转变，助力既有成果进行数字化转型，夯实数字教育支撑服务能力，通过在周边地区进行推广，基本建成国内领先、在国际上有一定影响力的智慧教育区域样板。